- 第一章  緒論

- 1.1 研究緣起與目的

台灣地區於民國76年開放一般民眾赴大陸地區探親以來，自台赴港之旅客數即由民國75年49.2萬人次，增加至民國85年256.4萬人次（包含本國籍及外國籍旅客），增加了4.2倍，平均年成長率高達17.9%。台港航線之所以造成如此大的成長，主要是受到兩岸之間尚無法直航，往來大陸的旅客均需經由第三地進出，如香港、日本以及菲律賓等地，且由於香港與大陸相連，同屬中國人，因此，往來兩岸之間的旅客大多經由香港進出大陸，使得台港航線的成長非常迅速。另澳門國際機場已於民國84年11月正式啟用，台澳航線亦於同年12月開航，使得同屬珠江三角洲之香港及澳門，成為進出大陸的主要門戶，如圖1-1。

東北亞地區

美洲地區

香港

澳門

中正機場

圖1-1  台港澳空運體系網路圖

中國大陸

高雄機場

歐亞太其他地區

由於兩岸間不論是經貿往來，或是觀光、探親旅次，均日趨頻繁，航空客運市場之變遷將無法置外於台灣與大陸之交流進展，然而於規劃評估時卻極為缺乏相關統計數據之佐證，且近十年間兩岸間之發展過程，一直缺乏累積個體旅客資料之相關研究，因此，為瞭解往來兩岸之間的旅客特性，實有必要進行赴港澳地區國際空運旅客特性調查，以作為未來空運中心與兩岸直航等相關研究之依據，此為本計畫之主要目的。

- 1.2 研究範圍

- 本計畫所訂定之調查對象與日期說明如下：

- 1.	調查對象

- 於中正、高雄國際機場搭乘台港及台澳航線之本國籍與外國籍旅客，但不包含經台灣過境或轉機之旅客。本計畫除非另有說明，否則本國籍一律意指中華民國國籍。

- 2.調查日期

- 本計畫調查日期自民國85年9月至86年8月，涵蓋平常日（星期一至星期五）、例假日（星期六至星期日）及重要節慶。由民國79年至84年台灣地區赴港澳旅客數之各月資料，可發現其具有明顯之季節性，這些高峰分別涵蓋春節假期、清明春假、暑假，其餘高峰則受該年連續假期所致而不固定，但主要為9月及12月。由於民國85年中秋節為9月27日（星期五），配合9月28日（星期六）教師節形成連續假期，預計也將出現高峰。因此，以春節假期、清明春假、暑假、中秋假期及國慶假期為本計畫重要節慶調查日。而平常日與例假日則選擇較不接近重要節慶日的月份，包含民國85年11月、12月及86年3月。調查日期如表1.1，合計調查天數為36天。

表1.1  調查日期一覽表

| 項 目 |  | 平常日 | 例假日 | 重要節慶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 試 調 |  |  | 中秋假期 | 國慶假期 | 春節假期 | 清明假期 | 暑假期間 |
| 調 查 日 期 | 85.9.18(三) 中正機場 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85.9.20(五) 高雄機場 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85.9.26(四) 85.9.27(五) 85.9.29(日) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85.10.5(六) 85.10.6(日) 85.10.9(三) |  |  |  |
|  |  | 85.11.4(一) ~85.11.8(五) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85.11.9(六) 85.11.10(日) |  |  |  |  |  |
|  |  | 85.12.2(一) ~85.12.6(五) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85.12.7(六) 85.12.8(日) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 86.2.1(六) 86.2.5(三) 86.2.11(二) |  |  |
|  |  | 86.3.3(一) ~86.3.7(五) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 86.3.8(六) 86.3.9(日) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 86.3.29(六) 86.4. 3(四) 86.4. 6(日) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 86.8.9(六) 86.8.11(一) 86.8.13(三) |
| 天數 合計 | 2 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

註：1.	合計正式調查天數為36天。

- 2.	( )表示星期。

- 1.3 研究內容與方法

- 本計畫之研究內容包含五大項：

- 1.	台港、台澳航線現況分析

- 主要係以現有公開之統計資料進行分析，如國際航線班機時刻表、民航統計月（年）報、觀光資料等說明自開放大陸探親以來，歷年台港（澳）航線國際客運供需變遷，主要以成長率法、結構分析法與市場分析方法探討個別航線之發展趨勢，及不同機場、航空公司之集客情形，並進一步比較台港與台澳航線之市場佔有情形。

- 2.	中共官方公佈之台胞出入大陸資料蒐集

- 由於目前台灣地區現有赴大陸旅客數之統計資料顯得極為分散與不完整，因此，擬根據香港中國旅行社之台胞證簽證數與大陸地區國家旅遊局及公安部公佈之統計資料加以比對，以掌握確實之人數。

- 3.	台港、台澳航線旅客起迄城市、旅次目的以及旅次特性調查

- 如第1.2節所述，調查日數共計36天，由於本調查工作係為台灣地區首次調查，因此，本計畫調查方式與抽樣方法除需符合統計檢定之要求外，尚需在調查經費、時間與人力考量下，尋求一較佳且具效率之抽樣設計方法。初步評估以有效調查問卷至少需一萬份為目標，並以調查員在機場訪談方式進行調查訪問，詳細之調查內容、抽樣方法與設計詳第3.1～3.4節。

- 4.	台港、台澳航線旅客起迄城市、旅次目的以及旅次特性分析

- 分別依平常日、例假日、各重要節慶及全部調查日平均進行個別調查項目之分析說明，如旅客基本資料、航線選擇偏好、起迄城市、旅次目的、運具選擇等；另進行上述相關項目之交叉分析，如起迄點城市與旅次目的之交叉分析、赴大陸旅市目的地之運具選擇等；及不同調查日之旅運特性異同比較分析；並與交通部觀光局民國83年～85年「國人出國旅遊消費及動向調查」比較，試圖瞭解與釐清赴港、澳、大陸地區之旅客特性。

- 5.	成長趨勢分析

- 主要根據上述次級資料、觀光局相關調查資料、相關業者月報與本次調查資料歸納赴港澳地區之國際空運旅客之發展趨勢，包含運量、旅次目的、赴大陸主要轉機點及台港與台澳線之客源競合趨勢，並探討現有與未來可能面臨之發展課題，以作為後續研究與調查作業之參考。

1.4 工作流程

本計畫工作流程如圖1-2所示。由於調查工作為本計畫分析之基礎，且調查工作量非常龐大，調查時間固定，甚至無法重作，因此，有關計畫方向及相關細節之確定，為本計畫正式執行時最重要之工作。接著進行調查計畫書之檢討，以作為籌備調查工作之依據，由於考量調查之重要性，因此必須特別注重試調作業，作為修正調查內容、方法之依據。然後才正式展開調查及資料輸入與檢核工作，另一方面則進行有關台港、台澳航線以及中共官方公佈台胞出入資料之整理與分析工作。

最後依據調查結果進行旅客起迄城市、旅次目的、旅次特性及成長趨勢之分析，並且依工作執行之成果與獲得之心得，探討台港及台澳航線現在及未來可能面臨之課題，作為後續研究之參考。

確定計畫方向

調查計畫書檢討

成長趨勢分析

課題探討

結論與建議

圖1-2  工作流程圖

相關資料蒐集整理

台港、台澳

航線現況分析

中共官方公佈

台胞出入資料分析

調查工作籌備

試調作業

調查工作執行

資料輸入與檢核

台港、台澳航線

旅客起迄城市分析

台港、台澳航線

旅次目的分析

台港、台澳航線

旅次特性分析