「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」

合作案期末簡報審查意見辦理情形說明

開會時間：八十八年一月十五日上午九時三十分                    開會地點：本所五樓會議室

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (一)台灣汽車客運公司： 中山路運量大，尤其小港機場出入旅客很多，因此希望中山路公車專用道儘可能延伸至機場。 (二)高雄汽車客運公司： 1.中山路因流量及班次密度大，有作為公車專用道之需要，並且希望能延伸至中鋼及工業區附近。 2.結論中提到目前大眾運輸需求僅8.34%，此數據可能偏低，且一旦實施公車專用道後，公車業者將配合增加班次，提高供給，將刺激大眾運輸乘客需求大幅增加。此外，結論中亦提到實施公車專用道後車輛平均旅行速率增加3.1%，此數據亦嫌偏低。 3.由於要求業者增加公車班次，將影響行車成本，業者配合意願可能不高。因此建議政府可針對行駛公車專用道之路線增加班次部分，優先給予補貼，以鼓勵業者提高班次及改善服務水準。 (三)高雄市公共車船管理處： 1.中山路自凱旋陸橋至機場路段，因大型車、貨車行駛密度甚高，且因受機場阻隔造成附近平行替代道路缺乏，因此設置專用道將對其他車輛將產生排擠效用，衍生許多問題應及早因應。另中山路自火車站至八德路段因距離不長，且有中博地下道，因此無法實施公車專用道，此項理由建議在報告中說明。 2.以業者立場或從駕駛員習慣來看，皆贊成採取順向公車專用道。 3.中山路自中正路以北因實施公車專用道，須取消路邊停車格位，民調發現民眾反對比例甚高，建議從道路路型或車道調整著手，儘量避免取消停車格位。 4.中山路至五福路大統百貨附近有新的造街計畫，公車專用道對其景觀是否造成影響，建議研究單位加以考量。 5.P.5-31中山路為短期實施方案，預計民國89年施工，惟因89年度預算目前已提送議會，因此表5.5-2實施期程應作適度修正。 | 納入考量。 參酌辦理。 (1)目前大眾運輸需求8.34%係參考運研所「高雄都會區住戶交通旅次調查」之調查數據。 (2)平均旅行速率增加3.1%，係指整個高雄都會區車輛增加之速率。雖然公車專用道上車輛增加之速率較3.1%高，但若以整體運輸系統來看，平均旅行速率僅增加3.1%。 納入考量。 (1)本研究建議中山路(凱旋陸橋至機場)不設置公車專用道，若要設置，僅能設置於快速道路上，因此，對平面道路影響較小。 (2)遵照辦理。 略。 避免取消停車格位為本規劃原則，但因道路路型及車道數無法調整增加一車道做為公車專用道，才以取消部份路邊停車格位方式增加車道。 建議於細部設計時與造街計畫整合。 建議以各分工單位之原有預算辦理，不影響原實施期程。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (四)高雄市政府捷運局： 1.要促進高雄市大眾運輸之發展，推動公車專用道僅為措施之一，仍須有相關配套措施來共同執行，才能發揮效用。因此本報告有必要讓外界瞭解，並非實施公車專用道即可全面解決高雄市大眾運輸問題。 2.高雄市捷運系統預計民國八十九年底動工，紅線北段將於民國九十四年通車，至民國九十五年底全線通車，請修正報告中有關捷運興建時程部分。 3.選擇中山路作為公車專用道之優先示範路段，須特別注意與捷運或其他工程施工界面之協調問題。原則上，本局亦贊成以公車專用道作為捷運施工期間交通維持計畫之措施，但是否其他城市有類似做法，請研究單位再深入瞭解。 4.本報告建議中山路自凱旋路以南採專用路權(高架)方式，但應考慮凱旋路至機場間，尚有前鎮、五甲及小港等地區之居民將無法使用公車專用道，可能引起當地居民之反彈。 5.請修正報告第三點建議中之交換「路權」，為「路線經營權」，「路線經營權」係屬地方政府之權限，業者不能任意交換。但可從開放多家業者經營同一路線方式或改善業者經營環境等方面，來整合高屏地區之公車經營。 6.在增加高雄市大眾運輸使用率之措施中，除建議業者進行車輛汰舊換新工作外，亦應要求業者增加公車供給，使車隊大幅增加。以目前高雄市140萬人口，僅有公車450輛，似嫌不足。 7.高雄市政府目前並無交通專責單位，因此實施公車專用道仍有賴中央政府大力支持。 (五)高雄市政府工務局： 1.公車專用道實施時，須一併考慮相關配套措施，使執行之阻力減至最小。 2.建議公車專用道之施工，應儘量減少路樹遷移與道路斷面變更，惟如確有必要，本局仍將全力配合。 3.中山路自凱旋路以南為快速道路第一期優先施工路段，經費已經中央核定，因此希望公車專用道規劃時，應考慮與重大工程時程之配合，並且不應影響快速道路原有之交通功能。另中山四路目前正由養工處進行拓寬工程，因此未來公車專用道規劃時，應儘量配合現有道路斷面，避免重複施工，迭遭民怨。 4.在權責劃分表中，部分業務劃分並不適當，如有關標誌、標線之維修係屬警察局權責，而招呼站之維修多由業者自行負責等，因此建議研究單位再與相關單位協調，做局部修正，俾使業務分工更為完善。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 原行經中山路之公車路線，於凱旋路以南路段，大都轉而行駛翠亨路，設置公車專用道後，仍將有部份路線行駛翠亨路，提供地區居民公車服務。 遵照辦理。 納入建議事項。 略。 遵照辦理。 略。 納入考量。 遵照辦理，修正於第七章。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (六)高雄市政府建設局： 1.選擇中山路作為公車專用道優先示範路段，目前已形成共識，但中山路目前塞車情形嚴重，鄰近又無平行替代道路，若因設置公車專用道而縮減車道，將使塞車情形愈加嚴重，因此請研究單位協調交通大隊，是否可以翠亨北路作為替代道路，以減少未來推動公車專用道之阻力。 2.請研究單位協助收集台北市採獎勵民間投資方式推動工程之案例及其所採行之誘因等資料，俾供參考；另請台北市政府交通局提供公車專用道實施後之相關管理措施或方案，以供市府未來推動公車專用道之參考。 (七)高雄市政府交通大隊： 1.公車專用道路線選擇時應考慮下述瓶頸路口之問題。如中華路與建國路、中正路口；中山路與八德路、中正路、中安路以南至大業北路口(聯結車流量大)等；中正路之中正交流道下平面道路；民族路與中正路、九如路口(高架橋)等，請研究單位針對上述路口再加以評估。 2.公車專用道目前規劃之路段多屬流量較大之路段，若設置公車專用道後，造成一般車道壅塞，但公車專用道上之公車班次稀少之現象，恐將招致民怨。 3.中山路自中安路至大業北路段流量特別大(尤其聯結車)，自上午7:30至18:30皆塞車，甚至翠亨南路亦塞車，因此此路段是否適合設置公車專用道需再評估。 (八)台北市政府交通局： 1.台北市敦化南北路有快慢分隔島，惟新生南路則為標線分隔，故無設站於快慢分隔島情形；中山北路之慢車道為混合車道，故並無增加慢車道混合車流之問題，請研究單位修正報告P.2-9表2.2-2有關公車專用道佈設型式之錯誤。 2.有關中山路中正圓環內之車流轉向動線，請研究單位加以處理。 3.在規劃公車專用道時，除考慮道路條件外，公車尖峰小時行駛班次數亦為規劃時之重要依據，惟在報告中似未加以考慮，將影響公車站位設計。 4.在實施公車專用道時，應儘量避開捷運工程、衛生下水道工程或延後設置時程，以免影響公車專用道之實施。 5.建議在公車專用道排水工程部分要妥善處理，避免雨水濺濕民眾，引起民怨。 | 納入考量。 遵照辦理。 公車專用道路線選擇條件之一即為運量需求，因其運量需求高，才有需要設置公車專用道，而交流道及高架橋部份因有工程上限制，建議不設置公車專用道。 納入考量。 此路段之公車專用道建議設置在快速道路上。 修正於表2.2-2。 遵照辦理。 公車尖峰小時行駛班次已分析於表3.6-4及表3.6-5。 納入建議事項中。 遵照辦理。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (九)祁委員文中： 1.選定公車專用道之優先示範路段，並將所有可以作的配套措施都用上，可能會較有效果。公車專用道推動初期不一定要求要達到一百分或九十分，只要比現況改善即可，因此路線不須延(連)續亦可(如遇地下道或圓環中斷)，只要事先充分考量界面設計及配套措施，切不可因為擔心路線某些問題，而延緩其實施時程。 2.簡報資料P.17，中山路與七賢路口之站位佈設於退離路口3~5m處，此方式雖可接受，但站位佈設若距路口過遠，可能產生行人橫越慢車道趕搭公車之危險情形，須再做考量，且為方便乘客進出站台，站台與路口間原有植栽之將無法保留。 3.有關站位上一些設施，牽涉之權責單位很多，因此在規劃過程中應與相關單位加強連繫，以利於後續推動。 4.在權責劃分部分，應先確定主辦單位，並由其負責編列預算、規劃、設計及與外界溝通協調；施工牽涉到土木、交通及站台工程，儘可能由一個單位辦理，以避免界面發生問題，而維修工作亦同。 5.台北市公車專用道之廣告，初期曾獎勵民間參與投資興建，後因主題遭模糊而作罷，因此建議初期不宜採用獎勵民間參與方式。 6.公車專用道施工期間應注意交通的維持，如為剛性路面則將佔據兩車道影響更大，因此有關翠亨南路之交通維持配合措施，應一併先行規劃。 7.有關公車轉向雖是小問題，但仍要處理，以減少駕駛員之抱怨。 (十)卓委員遵餉： 1.在可行性評估中以社會接受性較有問題，這是可預期的。惟如能以「無個人運具者(公車乘客)之便利應重於有個人運具者(汽機車使用者)」作為宣導之訴求，當能引起更多市民之認同。 2.中山路作為優先示範路段並分三段實施，各段長度及所需經費應列明，俾便預算之編列，且尚需考量市長任期，俾能符合市長施政之需要。至於第三段凱旋路至機場部分，研究單位應將不可行之原因詳加說明，俾供後續規劃設計者了解。 3.中山路未來尚有捷運及快速道路工程要施工，如施工時程重覆，將對交通造成很嚴重衝擊，研究單位必須深入研究因應之道。以台北市為例，所有捷運施工路段，都避免或延後公車專用道之施工(如忠孝東西路、羅斯福路)。 4.高雄市目前並無交通專責單位，未來推動公車專用道時，主辦單位需與各單位協調之處甚多。因此，建議未來主辦單位彙整各單位意見後，提送至市長主持之道安會報討論，由道安會報做整合之工作較佳。 | 遵照辦理。 修改站台佈設於路口近端。 遵照辦理。 遵照辦理。 納入考量。 中山路自凱旋路以南之公車專用道設置於快速道路上，因此，無佔據平面車道問題。 遵照辦理。 納入考量。 優先示範路段長度及所需經費補充於6.5節；凱旋至機場段不可行之原因說明於6.3.3節。 納入考量。 納入考量，建議成立跨局處之專案小組處理。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (十一)林委員豐福： 1.關於社會接受性不高之問題，建議由公車專用道定義上進一步思考，包括使用對象是否能包括大客車、高乘載車輛及實施時間是否可限制於尖峰時段，以擴大專用道彈性，增加社會接受性。 2.中山路部分路段之工程上問題，以採不連續設置方式解決，可參考台北市機車示範性專用道之路口型、路段型觀念，在道路斷面不足處不設置，至路口處再設置，亦可達專用效果。 3.建議將民意調查問卷放入報告之附錄。 (十二)陳委員一昌： 1.根據台北市經驗，已逐漸將圓環之公車專用道取消，高雄是否亦能參考辦理，使規劃單純化。 2.找回失去的公車族為當務之急，是否可利用中型公車提高可及性及改善冷氣公車之措施以吸引旅客。 3.高雄市與台北市不同處為缺乏轉運點，是否可在P.5-13之主要旅次據點間之適當地點佈設公車專用道及規劃轉乘設施，增進公車服務效率。 (十三)祁委員文中： 1.公車專用道若於89年編列預算，90年施工，時效性有待斟酌。是否可先成立專案小組，分派工作至各執行單位，以現有相關預算來執行，爭取時效性。 2.站台區之道路工程和交通管制設施儘可能由併為同一工程發包施工，較不會產生界面銜接上之困難。 (十四)陳委員一昌： 1.高雄市公車之載客量小，適合以中型公車服務。 2.市公車與捷運應做整合，而非僅將市公車做為捷運之先驅措施，捷運完成後，市公車即失去其價值。 (十五)北市政府交通局： 1.交通局二科可提供中小型公車相關營運資料。在旅客較少之路線可利用汰換公車時購買中小型公車，一部大型公車費用約可購買兩部中小型公車，如此可增加公車數量及服務班次。 2.捷運與公車之整合，利用公車運行方式以接駁捷運，交通局有資料可提供參考。 (十六)承辦單位運管組： 1.第一章中請說明研究方法(如使用之運量分配模式、方案評估方法等)。 2.P.3-12，請增加一表以顯示表3.2-1各路段之服務水準，俾利篩選最適作為公車專用道之路段(最壅塞路段)。 | 公車專用道使用對象包括客運、遊覽車及交通車等大型車輛；初期實施時間為尖峰實施。 納入考量。 遵照辦理。 遵照辦理，使圓環動線單純化。 納入考量。 公車專用道及轉運中心規劃已考慮P.5-13之旅次據點。 市府已同意成立跨局處之專案小組處理。 納入建議事項。 建議公車處參採。 認同市公車與捷運整合，並已於研究中提出捷運與公車整合路網，以公車補足軌道運輸不足之大眾運輸路網。 建議公車處參採。 略。 遵照辦理，研究方法補充於第一章。 遵照辦理。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 3.P.3-21，情境分析中除探討各情境下所需增加之汽機車停車位數外，建議並探討各情境下之道路服務水準變化情形，以反映若現在不抑制汽機車之成長，未來道路交通惡化情形。 4.P.3-29，「3.6.1 為什麼高雄市需要公車專用道」中，建議先分析「高雄都會區的交通隱憂」，再探討目前「高雄都會區公車系統面臨之課題」，且在「高雄都會區的交通隱憂」中增加探討目前及未來在不同情境下之道路服務水準狀況。 5.P.4-1，「4.1.1調查方法」中： Ａ、增加各問卷之問項說明，並將問卷作為附錄，俾供讀者參考。 Ｂ、請說明不同調查對象之調查方式(面訪或郵寄問卷)及調查地點。 6.P.4-4，「運具轉移比例」中，選擇「趕時間就不會改搭公車」之受訪者，是否就意味「如不趕時間就會改搭公車」？ 7.P.4-14，「三、短期期望路網」分析建議移至P.5-30「三、優先示範路段之研議」分析中，以顯示問卷中所規劃之短期期望路網係經過第五章篩選程序而得。 8.P.5-17，在公車專用道路網方案中，請說明各方案所包括之路段及長度。 9.P.5-23，請說明「私人移轉旅次長度」與「公車移轉旅次長度」之定義，並說明所使用之運量分配或運具指派模式。 10.P.5-26，依據所求得之總成本及效益，建議採用「益本比」或「投資報酬率」等評估方法，來評選最佳方案。 11.P.5-28，請說明方案Ｉ０、Ｉａ、Ｉｂ與方案Ｉ之關係及其包括之路段、長度。 12.P5-28，最後一段選擇方案Ｉｂ之理由除依據民調結果外，應有其他理由(如運輸需求較大、道路較寬等)或透過方案Ｉ０、Ｉａ、Ｉｂ之優缺點比較，來支持選擇方案Ｉｂ較佳。 13.P.8-1，建議將第二至七章研究所得之具體結果作為結論，並具體說明高雄市是否具備設置公車專用道之條件(工程可行性)及相關配合措施，如先提高公車班次、調整路線等(需求可行性)。 (十七)主席結論： 1.高雄市公車專用道之可行性評估為本研究之重點，請研究單位以獨立章節將工程、經濟、財務、社會等可行性分析結果歸納整理，提出具體評估結論。 2.為配合公車專用道之推動所需之配套方案或措施，如增加班次、路線、使用不同車輛型式及其他服務方式引進等措施，請研究單位結合公車專用道之推動，提出全盤而具體之建議。 3.評估結果以中山路做為優先示範路段應屬可行，惟其與其他相關重大工程間界面之整合協調、交通替代方案等，請研究單位進一步檢討，並提出具體建議，以減少未來推動之阻力。 | 各情境下道路服務水準變化情形補充於3.5.1節。 修正3.6.1節，並補充不同情境下之道路服務水準狀況。 問項說明補充於第四章；問卷補充於附錄六。 調查方法及地點補充說明於4.1節。 是。 遵照辦理。 各方案之路段及長度補充說明於5.4節。 使用之模式及名詞定義補充說明於5.4節。 補充於5.4節。 補充說明於5.5節。 補充說明於5.5節。 結論補充於第八章。 遵照辦理。 配套方案及措施補充於第七章。 遵照辦理。 |

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 4.所蒐集之相關資料如高雄捷運動工時程及台北公車專用道現況等資料，需修正部分，請研究單位洽相關單位辦理。 5.請研究單位具體分析，未來高雄市推動公車專用道後使用大眾運輸之車旅次變化情形，及對如何提高公車專用道使用率提出具體建議，如開放其他運具使用，及各運具之使用權利等。 6.針對未來推動公車專用道之土木及交通工程等問題，如路口公車轉向、公車站位、站名、資訊、照明及排水等，請研究單位進一步加以規劃。 7.請研究單位與相關單位進一步溝通協調，確立推動本案之主辦單位、釐清各分工之權責劃分，並對預算之編列及時程，提出修正及建議。 8.請研究單位評估由高雄市政府在短期內以成立工作小組或專案小組方式，利用各相關單位現有預算及人力，加速推動公車專用道優先示範路段之可行性。 9.學者專家之其他意見以及本所主辦單位之書面意見，請研究單位一併納入參考修訂。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 未來公車專用道之土木及交通工程，將由主辦單位另於細設階段發包設計。 遵照辦理。 市府正加速進行推動公車專用道最優先示範路段。 遵照辦理。 |