「高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究」合作案

期中簡報審查意見辦理情形說明

開會時間：八十七年八月十一日下午二時三十分                 開會地點：本所五樓會議室

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (一)羅委員文圻： 報告書第三章P.3-9大眾運輸營運路線中，請補充屏東客運(去年接駛台汽路線及與高雄客運聯營路線)、台中客運(去年與高雄客運聯營國道客運路線)及中南客運(87.7行駛墾丁路線)等之營運資料，俾使報告內容更完整。 (二)祁委員文中： 1.可行性研究之重點應著重在探討高雄市有那些道路是有足夠條件實施公車專用道？何時推出較適當？以何種方式推出？不能完全因道路之寬度、線形幾何設計不符現有設計標準，就認定此道路不可行，事實上公車專用道有很多種做法，如BUSWAY、BUSLANE等，如能配合其他交通工程手段(如配對單行道)後，則仍有可能實施公車專用道。因此，在可行性研究中，有些道路短期也許不可行，但中長期仍是有機會實施。 2.台北市政府在執行「促進大眾運輸發展方案」做法是提昇大眾運輸服務水準，創造運量及需求；在執行步驟上，是先作車輛之汰舊換新及路線調整及各項專車計劃，其次推動公車專用道及公車優先措施，提高公車運轉速度及服務品質，最後再推動智慧型公車(包括票證電腦化、智慧型站牌及通訊系統等)。目前高雄市政府雖已有棋盤式公車路網及百貨專車、機場專車等規劃，但車輛汰舊換新工作目前進展有限，將來實施公車專用道，效果恐將會打折扣。 3.依據台北市在仁愛路、敦化南北路實施公車專用道之經驗，路樹與公車專用道是可以並存的(應考慮的是「綠蔽率」有無減少，而非在意須「砍掉幾棵樹」)，這是工程設計上之問題，不應成為推動公車專用道之障礙。 | 將補充屏東客運、台中客運及中南客運行經高雄市路線之營運資料於表3.4-2及表3.4-3。 本計畫建議之整體路網已考慮BUSLANE與配對單行道等方式。 在期末階段之相關配合措施研議章節中，將建議提昇大眾運輸系統之相關配套措施。 安全島之綠化成效向為高雄市政府重要施政成果，且是由市長列管之重大施政，在考量「綠蔽率」時須與市政府再做溝通協調。(請參考市政府黃總工程司景茂之審查意見) |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 4.以目前高雄市大眾運輸需求狀況，如公車專用道仍無法吸引民眾搭乘公車，可以想像即使大眾捷運系統通車，其營運之前二、三年亦是非常不樂觀的。因此，非常贊成顧問公司將公車專用道視為高雄市大眾捷運系統之先驅工程或過渡性措施，即使公車專用道實施一、二年之後因大眾捷運系統完成而取消亦是值得。 5.建議即使目前公車專用道不可行，但高雄市現行之道路工程建設、路型規劃或造街計劃，仍應保留未來實施公車專用道之空間，俾避免未來有實施公車專用道之必要時有過多之路型限制。 6.公車專用道長度過短是無法發揮其效益的。且既然可以在道路嚴重壅塞之路段撥出車道供作公車專用道，為何不可以在道路負荷不是很重的路段上給予公車專用道，使其能夠具有延續性。至於顧問公司所提到之地下道、圓環問題，都是可以利用交通工程技術加以克服的(請參考台北市經驗)，不應成為推動公車專用道之障礙。 7.公車專用道的效用，不僅是提高公車及汽機車之行駛速率，對於公車運量的止跌回升、行車安全等亦有很顯著的效果。 8.至於台北市公車專用道實施後，鋪面造成破損問題，係因當初設計時認為HS20負載能力可以滿足公車之需要，而未考慮BUSLANE的車輛行駛特性，此點經驗可提供高雄市規劃公車專用道之參考。 (三)主席報告： 台北市實施公車專用道的經驗，不管是好或不好，都可以作為高雄市規劃公車專用道之參考。尤其是台北市較不成功之經驗，可作為本報告之附錄，提供高雄市政府據以避免重蹈覆轍。 (四)魏教授健宏： 1.由高雄市公車運量可知，高雄市實施公車專用道似非基於運量上之需求，應是運輸策略(發展大眾運輸)上之需要，因此建議報告書內應開宗明義說明本研究之需要性，俾便後續有關公車專用道之可行性及路線規劃之探討。 | 捷運完成前利用公車專用道培養捷運運量，捷運完工後利用公車道做為捷運之接駁路線。 將納入期末報告建議事項中。 本計畫並非將地下道、圓環、高架橋等視為推動公車專用道之篩選項目，僅將其視為工程技術上之特殊地點考慮因素，因此，並無那個方案於工程技術不可行。 公車專用道若實施得當，可發揮增加公車運量、公車及汽機車之速率及行車安全等效果。 納入期末報告之初步工程規劃章節。 遵照辦理，將北市經驗再補強並納入期末報告之附錄。 遵照辦理，並納入1.1研究緣起中說 明。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 2.原規劃方案Ａ、Ｂ、Ｃ似均為「全天候」實施公車專用道，以致對於其他車流之影響甚大，造成公車專用道之效益(如時間節省)相對減少，應考慮彈性實施公車專用道的做法及方案，以降低對其他車流之衝擊，使實施公車專用道更具可行性。 3.高雄市公車營運狀況及報告內之分析，都顯示未來實施公車專用道主要服務對象是通勤及通學之乘客，惟為維持公車穩定成長，實施公車專用道之目標或措施，應以吸引一般市民都來搭乘公車為主，不應限於通勤及通學乘客。 4.應再加強可行性分析，如財務分析部分，應考慮其他財源，如爭取中央補助、空污費等。其次可針對「有或無」公車專用道部分，再做一些定性及定量之分析。 5.P6-2圖6.1-1中山與中正圓環公車專用道平面配置圖中，內部圓環車道配置應考慮是否會發生衝突；此外，個人較不贊成將公車專用道延伸至捷運末端，來服務捷運乘客接駁之需求，事實上捷運末端如有延伸之需求，規劃以一般公車接駁即可。 (五)高雄市公共車船管理處代表： 1.本處處長對於本案之研究非常重視，並且早先即是施處長極力爭取由運研所來協助辦理。但本處目前工作重點在於如何提高本身之服務品質，以吸引一般市民來搭乘，因此認為目前高雄市實施公車專用道之急迫性不大。 2.在可行性之研究應考量： (1)在目前高雄市公車之需求與供給均不高之情況下，實施公車專用道之效益究有多少？ (2)在車道數固定下，實施公車專用道，對於其他車道之車輛影響有多大？ (3)建造成本？ 以上三點疑問，在報告中並沒有清楚的說明。 3.請顧問公司再詳細說明選擇方案Ａ、Ｂ、Ｃ之理由，並列表說明高雄市其他重要路段(如南北向民族路、中華路及東西向五福路、三多路)不列入實施公車專用道考量之原因。 | 遵照辦理，並納入5.3節。 在期末階段之相關配合措施研議章節中，將建議提昇大眾運輸系統之相關配套措施。 財務之進一步分析將於期末階段之財務計畫中提出。「有或無」公車專用道部份補充於3.6節。 中山與中正圓環公車專用道之確實平面配置圖，將於期末階段之方案初步規劃中說明。捷運末端是否不宜設置公車專用道部份將納入參考。 遵照辦理。並於9/15與施處長召開工作會議，進行溝通。 本計畫建議三個方案之實施公車專用道效益、對其他車道之車輛影響及建造成本等資料已詳細說明於5.3經濟效益分析中。 A方案係為考量需求導向因素而產生、B方案與C方案則皆為考量供給導向因素而產生，請詳見4.4節說明。至於高雄市其他重要路段(如南北向民族路、中華路及東西向五福路、三多路)等皆已納入整體路網中，請詳見P.4-17。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 4.應就高雄市主要道路實施公車專用道之可行性及優先性加以評估，以取代現有僅對方案Ａ、Ｂ評估之方式，並依據道路之優先性加以排列，以提供高雄市政府興建公車專用道之依據。 5.第六章方案評估中，時間節省應考量以時間為單位，並計算每個人或每部車可節省之時間，比計算節省時間成本較具說服力。此外報告書對於其他車流行駛速率之影響，並沒有說明或數字表示。 6.報告中「時間價值」資料係引用「新竹都會區大眾捷運系統規劃」報告內之數據，是否適合運用於高雄市，值得商榷，請補充說明。此外行車成本節省係指總成本之節省抑或僅是燃料之成本節省，應加以說明。 7.在財務分析部分，廣告收入數據係引用台北市資料，在高雄市可能偏高，應加以修正。 8.P6-9公式中，公車移轉旅次長度及私人載具移轉旅次長度定義及來源應再補充說明。P6-11小結中，提到公車專用道易產生嚴重交通事故，此點與台北市之經驗及本報告前幾章提到國外經驗不符，請補充說明。P3-10圖3.3-2無法看出路網所在，請加以改善。P3-11表3.3-1公車路線營運概況中，每日行駛車次應換算班次，以配合載客數之計算基礎(以來回一班次計算)。 9.高雄市吳市長曾規定，砍路樹須向其報告。但並非完全不可以砍路樹，實施公車專用道如有需要，應可據理向其報告，故贊同祁總工程司之看法，路樹可以與公車專用道並存，不須將它視為實施公車專用道之極大障礙。 (六)台北市政府代表： 1.以台北市實施公車專用道之經驗，單獨實施公車專用道並無法提高公車之競爭力，仍有賴其他配套措施(如車輛汰舊換新、棋盤式便捷公車路網規劃)，目前對於公車專用道之看法，有點本末倒置。本報告所選出之方案，並沒有有效的考量交通組成及交通量、對其他車輛之排擠程度及運具間使用公平性問題，以致無法形成路網，發揮其效果。 | 會在期末報告中加強此一部份分析。 補充說明於5.3經濟效益分析。 修正於5.3經濟效益分析。 廣告收入將參考高雄市廣告收入數據調整。 (1)遵照辦理。 (2)公車專用道實施將降低事故產生，但初期可能因駕駛人尚在適應及熟悉動線，肇事反而增加，因此須加強交通管理。 (3)圖3.4-2將改為以彩色表現，黑色為公路路網，紅色為公車路網。 (4)已修正於P.3-17及P.3-18。 贊同路樹可與公車專用道並存之看法。 (1)高雄市政府已實施車輛汰舊換新及棋盤式便捷公車路網規劃，加入公車專用道後之其他配套措施將在期末報告中提出。 (2)公車佔據車道造成之排擠效果已於5.3節中提及，將在期末報告中加強。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 2.依據資料顯示，台北市實施公車專用道後，整體而言各型車輛行駛速率普遍提高，而肇事件數近三年來減少280件，死傷人數減少1000多人，效果顯著。 3.P6-2圖6.1-1中正與中山路圓環車流動線(圓環尾端交織問題及轉向處理)確有問題，請顧問公司在規劃上再作考量。此外兩線公車專用道在交叉點轉乘設施，亦請詳加考量。 4.P2-10表2.2-3由於總建造成本涵括站台建設成本(設置與維修成本)，此部分成本所佔比率相當大，因此每公里建設成本不宜以總建造成本／總長度求得。因此表內每條公車專用道平均每公里建造成本之計算方式並不恰當。 5.中山南北路公車優先道實施時間是週一至週五每日下午5-7點實施(報告資料有誤)，其失敗主要原因是當初規劃時，僅依據國外經驗及配合造街計劃，而忽略國內住商混合度相當高，在外側快車道實施公車專用道會造成許多商家及公司相當不便性。敦化南北路僅實施單邊公車專用道，並非道路條件問題，而是由於東側有自來水處地下幹管施工問題，南往北公車專用道已預計八十九年度施工。 6.第2.2節有關台北市經驗部分，資料有待修正。 (七)高雄汽車客運公司代表： 1.以業者角度，非常贊成實施公車專用道且認為有急迫性，但可先選擇在尖峰時間及部分路段來實施，以減少民怨。 2.P2-6表2.1-4提到單行道實施公車專用道之做法，因此高雄市如有部分雙向道路不符設置公車專用道條件者，應可考量改為單行道，俾便創造實施公車專用道之可行性。 3.請顧問公司對於部分道路有實施公車專用道之需要但條件不符之問題加以深入研究並提出改善之建議。 4.顧問公司認為方案Ｂ之中山路由凱旋路至機場段，因兩邊住家不多，無設置公車專用道之必要，此點與業者之看法不同，業者認為此段因機場與工業區均在同一線上，尖峰時間道路非常壅塞，如能實施公車專用道，可使公車快速到達目的地。另此路線應可再延長至中鋼路。 | 肇事資料已補充於2.2節之P.2-13~P.2-14。 中山與中正圓環公車專用道之確實平面配置圖，將於期末階段之方案初步規劃中說明。 遵照辦理，參考台北市經驗分析。 報告資料有誤處已修正，見P2-7~P.2-8。 遵照辦理，2.2節已修正。 納入考量。 本計畫之整體路網方案已有考慮。 納入期末報告深入研究。 本計畫僅認為方案B之公車專用道不具經濟效益，但並非不必要。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 5.建議本研究案規劃範圍應擴大到大高雄地區。 (八)台灣汽車客運公司代表： 目前政府正在研擬擴大內需方案，高雄市應可申請中央補助建設公車專用道。 (九)統聯汽車客運公司代表： 交通建設是否可行，不能單以經濟效益或數字來衡量，高雄市政府每年交通預算高達六十億元，而公車專用道興建僅一至二億元，且其對中低收入之公車乘客在時間節省上，幫助很大，值得投資，因此，P6-11小節中以經濟效益評估方案Ａ、Ｂ，並不恰當。 (十)本所綜技組陳組長一昌： 1.高雄市公車運輸業衰退之原因，宜作探討或引用其他研究結論，以作為本報告研究背景的支持論點。另根據報告顯示，高雄市交通特性以就學旅次為主，因就學旅次有尖峰方向性，因此所規劃之公車專用道應僅有尖峰需求，此與本報告所選方案以全天性規劃之公車專用道不符，應再重新檢討，務求一致；且依據就學旅次規劃之公車專用道，恐將無法達到吸引一般乘客之效果；如以前項衰退原因作規劃之依據，除公車專用道外，應另有其他配套措施。 2.P2.1引用張有恆教授資料中，CBL與RBL之定義或原文宜予標註。 3.P2.19對朱榮祥君研究結論質疑部分，宜另以括號等符號區隔，以免誤解。 4.圖4.2-1至4.2-5中，Ｘ、Ｙ軸之單位宜予標示。 5.P5.3圖之標題中「與40公尺」字樣宜予刪除。 6.依據圖4.1-6與圖5.2-1所示，未來(92年)大眾運輸之主要運輸走廊(依P5.5說明)，都已有(99年)捷運系統可提供服務，為避免二種運具間之競爭，除在捷運完工前，可發展公車專用道外，似宜研究提供以捷運車站與各轉運中心轉乘服務為主之公車路線，一併提前規劃公車專用道之配合措施。 7.台北市目前在敦化南北路之公車動態顯示系統，對於公車班次密度不高之高雄市在吸引公車族上將有助益。 | 研究範圍仍以高雄市為限，但規劃範圍則已擴大到高雄縣市。 納入期末階段之財務計畫考量。 經濟效益評估僅為眾多評估項目中之一項，並非決定方案可不可行之唯一因素，本研究將「幫助很大」的說法具體地以時間、成本方式量化此一說法。 (1)補充於3.6節之P.3-30~P.3-32。 (2)全天候或尖峰之實施方式納入期末之方案初步規劃探討。 (3)其他配套措施為期末階段工作。 P.2-1公車專用道之定義已於表2.1-1中說明。 P.2-19質疑部份已以分段方式區隔，修正於P.2-21。 遵照辦理。並修正於P.3-26 ~ P.3-28。 遵照辦理。修正於P.4-7。 遵照辦理，於期末相關配合措施研議中提出。 公車動態顯示系統將補充於期末相關配合措施研議中。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (十一)本所運安組林組長豐福： 1.目前高雄市推動公車專用道，最重要的是如何推廣社會接受性。此點可參考目前台北市擬將公車專用道延伸至台北縣所遭遇到阻礙的問題，作為借鏡。此外，在未來行銷工作中，應強調高雄市所規劃之公車專用道與台北市之差異性，如實施時段與使用對象(如其他大眾運輸工具或高承載運具皆可使用)，如此應可提高民眾使用意願。 2.此外應探討未來實際執行單位之態度問題，即政治之可行性。 (十二)張委員有恆(書面意見)： 1.本報告應首先探討高雄市是否具有發展「公車專用道」之需求(或條件)，然後再進行各項評估工作，以便作為高雄市發展公車專用道之參考。然在本報告之第三、四章皆僅提及實施公車專用道的背景及都市旅運需求特性等，皆未切入問題核心，實應大幅修改，期與主題相符合。此外，所引用之資料，應註明資料來源。 2.在第五章方案研擬(包括短期與長期方案)之提出，皆相當粗糙，大多僅憑主觀或訪問專家學者意見，而無數據(如實際預測之需求)或學理依據。建議本報告對方案之研擬，應再更深入探討，以提昇報告品質。 3.在第六章的可行性評估方面，更見粗略，並未具專業之評估。如「財務分析」不應以「建設費用皆屬高雄市政府財政負擔能力範圍內，公車專用道之財務應屬可行」，而應考慮「公車專用道」之「生命週期成本」(LIFE CYCLE COST)作整體評估。 4.總之，本報告尚有大幅改善的空間，希望在期末報告，能夠見到夠水準的專業性研究報告。 (十三)高雄市政府工務局養工處黃總工程司景茂(書面意見)： 1.依照表2.1-3相關文獻之公車專用道設置條件中，美國交通工程手冊三種形式所示，方案Ａ火車站往中山路右轉中正路尚屬可行。惟方案Ｂ火車站往機場方向，因其中中山路(中正路至凱旋路段)快車道僅兩車道，且離峰時間車流量亦相當大，若規劃為公車專用道，勢必造成交通阻塞，故方案Ｂ不可行。 | 遵照辦理。 納入考量。 遵照辦理。 在3.5節及第四章中已有數據顯示，並將於期末報告中做更詳細的說明。 參酌辦理。 參酌辦理。 方案B之中山路(中正路至凱旋路)，若規劃為公車專用道，可利用交通工程改變道路幾何，以維持原有道路容量。因此，在工程上仍屬可行。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| 2.快速道路中山路線現正細部設計中(凱旋路至中鋼路)，預計八十八年七月起發包施工，九十二至九十三年完工，完工後平面車道約一至二個、高架車道三個，對公車專用道之使用有相當影響，故尚待評估，建議此路線暫緩規劃為公車專用道。 3.公車專用道施工時，請儘量避免遷移或拆除原有植栽及交通島為原則。 (十四)本所承辦單位(運管組)： 1.報告架構 (1)建議精簡第四章「都會區運輸需求旅次特性」為「大眾運輸旅次需求特性」，並併入第三章。 (2)請於報告最後，專章說明後續研究之內容。 (3)第六章僅對短期公車專用道路網(線)方案作工程、財務及經濟效益(社會接受性為後續研究)可行性分析，是否亦須對研擬之中、長期路網方案作可行性評估？後續之「方案」綜合評估、初步規劃、成本效益分析或財務計劃，係指短期方案或中、長期方案，請說明。 2.報告內容 (1)P.2-7/-8 ：除中山南北路於慢車道佈設公車「專用」道外....*「優先」。 (2)第二章2.2台北市實施公車專用道相關資料之蒐集與分析中，除營運績效說明外，請補充說明實施後發生之問題，如路面嚴重受損、相關設施不佳等問題...*請參考張學孔教授「台北市公車專用道及棋盤路網功能加強之研究」。 (3)P.2-12：(二)其他車流「亦霑雨露」...*「行駛速率亦提高」(專業術語)。 (4)P.3-10：圖3.3-2 何者為道路？何者為公車路線？何者為棋盤式公車路網？應詳加說明並於圖內註明。 (5)P.3-8：3.3節建議歸納分析，找出大眾運輸(包括市區公車及中長途客運)路線集中之路段，以作為研擬公車專用道路網(線)方案之參據。 (6)P.3-14：3.4應於適當地方說明本所規劃完成之公路客運轉運中心。 | 納入考量。 納入考量。 遵照辦理，修正於第三章。 遵照辦理，增加第六章後續研究內容。 因中長期方案不確定性高，因此，不進行方案評估。後續之方案綜合評估亦僅針對短期路網方案分析。 已修正於P.2-7。 遵照辦理，補充於2.2節。 已修正於P.2-12。 已修正於P.3-15。 已修正於3.6.2節之P.3-37~P.3-39。 已修正於P.3-1~P.3-2。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (7)圖4.1-6應再詳加註明各種線條代表之意義。圖4.2-1至4.2-5應註明橫、縱座標代表之意義及單位並簡化線條數。 (8)P.5-5：大眾運輸需求除依據第四章模擬之大眾運輸需求結果外，建議應考量現有高雄市車船處規劃之棋盤式公車路網，並將其視為另一可行方案進行可行性評估。 (9)P.5-12：短期方案Ａ規劃之公車專用道過短，顯未考量大眾運輸平均旅次長度及現有行駛該路段公車路線之起訖點，所能發揮公車專用道之功能有限，應再檢討。 (10)P.5-12：短期方案Ｂ規劃之公車專用道原為業者所提議，且目前車船處之機場幹線(行經路線完全一樣)營運狀況甚佳，需求甚大，故此方案是否為「供給導向」，須再評估。 (11)P.6-9：經濟效益分析中，是否應將「不設置公車專用道」列為基本方案，並與其他方案作比較，俾了高雄市是否需要設置公車專用道(有或無之比較分析)。 (12)表6.3-2之計算過程應再加以說明(尤其是方案Ｂ之時間節省為負值)。此外，計算各項成本時是否有考慮汽機車轉移至公車的量？如有，如何求得此數字？ (13)因方案Ｂ究屬於「供給導向」或「需求導向」尚有疑義，P.6-11結論「方案Ａ之經濟效益為可行，方案Ｂ則不具經濟可行性」應再評估。 (十五)祁總工程司： 1.高雄市中山路之路型與台北市中山南北路相似，也面臨路樹、公共設施遷移困難及二車道問題，故中山南北路公車專用道佈設於外側快車道且實施時間為下午五點至七點。有關路樹與月台共存問題，可以參考仁愛路之佈設方式，經與養工處爭取結果，僅能有2.5公尺寬可供作月台(標準為4.5公尺)，所有路樹皆保留，且目前台北市公車專用道之長度為50公尺，高雄市應該不需要這麼多，對景觀之衝擊不會太大。 2.有關公車專用道建造成本確實涵蓋站台、道路及全線號誌更新，如公車專用道佈設於路側，將會更節省成本。 | 已修正於P.3-25~P.3-28。 3.5節模擬之大眾運輸需求係以高雄市車船處之棋盤式公車路網為基礎，依成長之假設條件模擬而得，並作為中長期方案之參考。 公車專用道路網方案將於期末報告中調整。大眾運輸旅次長度已分析於3.5.2節運具使用行為特性；公車路線則如圖3.4-2所示。 雖機場幹線之營運狀況甚佳，然其仍遠較中山路之私人運具人數少許多，因此，未達需求之設置標準，仍應為供給導向之方案。 經濟效益分析中之各項因子皆為與無方案情形比較之結果；有或無之比較分析補充於3.6節。 表6.3-2之計算結果已有考慮汽機車轉移至公車的量，其作法請詳見5.3節。 請參見(10)題之辦理情形說明。 納入考量。 納入考量。 |

(承上頁)

| 審查委員及各單位代表意見摘述 | 合作單位辦理情形說明 |
| --- | --- |
| (十六)主席結論： 1.本計畫應屬先期性研究規劃，對於與會學者專家及各單位之意見及書面建議，請顧問公司據以參考修正報告內容。 | 遵照辦理。 |
| 2.請顧問公司擇期拜訪台北市交通局及交通工程管制處祁總工程司，蒐集有關台北市實施公車專用道之相關資料，並對其成功或失敗之經驗加以記錄，以供本研究或爾後其他縣市實施公車專用道之參考。 3.請顧問公司擇期拜訪高雄市公共車船處、建設局、工務局養工處等單位，蒐集更新報告內之相關資料，並聽取其相關之意見。 4.請廣泛、深入探討分析高雄市現有道路及公車路線(網)特性，以加強報告中第二、三章之內容。 5.在方案評估中，除應再深入評估外，並應將零方案(DO NOTHING)列為基準方案，俾便與其他方案評估比較。 6.除已研提之方案外，請顧問公司應再多方面研擬各種可能方案，並進行定性及定量之比較分析，尤其是對各方案之效益(BENEFIT)及各種負面衝擊，更應深入客觀分析探討。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 |