## 高雄市公車專用道系統規劃與設置可行性研究

## 期末專家學者座談會會議紀錄

時間：民國87年12月10日，14:30~17:00PM

地點：高雄市政府建設局第一會議室

出席單位及人員：

台灣大學土木工程研究所交通組       張學孔教授

義守大學財務金融學系              李樑堅教授

成功大學交通管理科學研究所         凌瑞賢教授

台北市政府交通局交通管制工程處      祁文中總工程司

交通部運輸研究所                  張贊育

台北市政府交通局                  陳榮明

高雄市政府建設局                  歐秀卿

高雄市政府捷運局                  孫嘉陽

高雄市政府警察局                  林龍霄

高雄市政府公共車船管理處           施瑤台、張簡鴻昇

高雄汽車客運股份有限公司           陳梓汶、陳登清

台灣汽車客運股份有限公司           黃永聰、黃俊民

鼎漢國際工程顧問股份有限公司        李俊賢、宋高梅、張景興、

莊惠忠

會議內容：

高雄市公共車船管理處：

- 民意調查結果顯示，實施公車專用道仍將遭遇相當程度的反對，尤以汽機車駕駛人的反對聲音最大。

- 以建設局曾經為了解決公車停靠站問題，計劃取消民族路路邊停車格為例。因為民眾對該案的反對聲音過大，致使已發包動工的路段終至停擺。

- 本計劃於方案研擬階段，曾探討三種不同服務型態的長期路網，能符合高雄都市型態；由分期分區逐步發展成整體路網，也較具可行性。

- 新市府之支持程度，將是本案成功與否的關鍵。

- 方案執行時，應該加強對公車司機、乘客及所有道路使用者進行推廣教育。

高雄市政府捷運局：

- 以台北經驗而言，於擁擠路段實施幹線公車具有相當的可行性。

- 在運輸政策上，推動公車專用道可以培養未來的捷運客源，並為捷運預測需求量，提供具體的驗證效果。若能再擴大公車專用道路網，如往鳳山方向，及以捷運路線為藍圖推行公車專用道，則日後民眾利用捷運與公車轉乘、接駁的效果將更好。

- 捷運施工期間，以中山路為例，將進行四分之一的路面開挖，要維持雙向四車道服務，勢必全線取消路邊停車位。若公車專用道能在此時協助交通維持，讓公車提供穩定的班次與行駛速率，捷運施工期間與開挖路段，才不會對高雄市交通造成太大的衝擊。

- 公車專用道可以使公車在都會區的運輸環境中取得優勢，如此可以增加公車系統的載客率。其解決的運輸問題，是針對將來可能會發生的，並非是現在已經發生的。

- 公車專用道若推行成功，可考慮將其他客運車納入執行，亦可將部分公車路線釋出予民間經營，透過獎勵或補貼方式，提昇大眾運輸之經營環境。

高雄市政府警察局：

- 市警局對此政策樂觀其成。

- 需要本局交通大隊實施、執行的部分，本局願意全力配合。

高雄汽車客運股份有限公司：

- 公車專用道實施後，應透過媒體教育民眾，「因為趕時間，所以要使用私人運具」的觀念是錯誤的。以台北經驗而言，現階段民眾已有「趕時間，所以要搭乘公車」的觀念。

- 本計劃所提供的三個整體路網，相同道路實施公車專用道的距離是否可以等長；三個路網是否可以合併成一個路網。

台灣汽車客運股份有限公司：

民意調查以中山路為公車專用道優先執行路段，此結果可提供規劃單位作為路線規劃時的良好意見。

台北市政府交通局：

- 高雄市應針對地方特色，開放公車專用道專用強度，成為大客車專用道；先在尖峰時段實施，並依各路段車流特性做適當調整。

- 請說明民意調查樣本數之分配比例。依台北經驗，實施公車專用道後，公車載客率之增加，將大於本計劃問卷調查所得之數據；公車司機對逆向公車專用道的支持度，亦高於此次問卷所得數據。

- 台北市公車專用道實施時，捷運木柵線可做為宣傳大眾運輸具便利性之具體廣告；高雄無此類效果之實體廣告，因此高市府建設局，現在就必須在推廣、行銷公車專用道上多做努力，使公車專用道能早日為民眾所接受，也預先為捷運儲存運量需求。

- 中山路從凱旋路口以南，公車專用道之佈設是否可以較彈性之方式延伸至機場路段。

- 優先路段中山路在部分路口，有大量的一般右轉車流，是否要考慮設置右轉專用車道及專用時向，或是限制部分路口右轉；現有圓環路口之線形，是否考慮局部修改，以維持車道直線。

- 公車專用道招呼站之站台，於路口退縮距離不宜過大，避免乘客發生直接跨越馬路之情形；招呼站及站台可透過企業認養方式，解決部分養護問題。

- 依據台北實施公車專用道經驗，公車招呼站車道前後鋪面，因不堪大客車高頻率的使用，極易發生毀損現象。高雄市在推動公車專用道時，可考慮以剛性路面取代一般瀝青混凝土。

- 設置公車專用道所須加裝之公車專用號誌，應一併計入專用道興建成本。

台北市交通局交工處 祁總工程司：

- 公車專用道是捷運的先驅，改善大眾運輸經營環境是公共政策的共識。

- 透過優勢的大眾運輸系統，明確劃分路權，減少機車肇事、改善交通安全；同時抑制私人運具使用、改善空氣品質，是每一位執政者的交通政策方向，不會受到政治環境改變的影響，但仍須與新市府多做溝通。

- 對於在民調中表示反對實施公車專用道的民眾，必須在日後執行公車專用道時，透過工程技術的保證、廣告行銷的推動等，向民眾說明公車專用道對於其他道路使用者的衝擊，並不如想像中嚴重。

- 計劃推動執行前應製作說帖，解除民眾工程上之疑慮，並充分傳達公車專用道之使用規則，化民眾之顧慮為期待。

- 實施公車專用道所須搭配的交通管理技術、公車資訊系統、電子化票證等技術，希望交通部運研所及其他相關單位能盡力支持。

- 因設置公車專用道，使現有車道數縮減而不足兩車道者，可考慮以縮減車道寬度的方式維持原有車道數。

交通部運輸研究所：

- 中央政策積極推動「促進大眾運輸發展方案」，不會因政治環境變遷而有所改變。

- 中山路凱旋路口至機場路段實施公車專用道，在工程技術上並非不可行。以台北聯外快速道路信義支線為例，單向三車道仍可提供一線公車專用道，僅保留二線一般車道。

- 利用現有公車灣回填成公車招呼站，可以不須移植行道樹。

- 公車專用道是否一定要連續佈設？如台北新生南路接松江路過光華橋路段，敦化南北路過圓環路段之公車專用道並不連續。因此，若遇圓環或地下道，公車與一般車流是否可以混合行駛？

- 在公車專用道長期路網研擬過程中，應以定量分析方式評選最佳方案；在分期分區執行上，則以工程難易度、民眾接受性、等定性方式考量較佳。

- 將大眾運輸優先號誌、電子票證系統、公車動態資訊系統等相關措施，做一番敘述與整合，提昇新市府對此計畫的接受性。

- 希望能對公車專用道實際使用單位，如公車處、高汽、台汽等單位進行訪談，了解其願意配合之程度。

義守大學 李樑堅教授：

- 可行性評估中應加入環保效益評估值，以利空污費之申請補助。

- 民調中顯示，一般民眾對公車專用道的接受性頗高；一旦涉及群體利益或工程限制時，民眾開始質疑是否要設置公車專用道。日後如何降低民眾的疑慮，將是此計畫行銷時的重點課題。

- 公車專用道之專用強度及開放範圍，可配合高雄地方特性加以調整。

- 目前高雄市交通並不如台北市擁擠，市民並無迫切使用大眾運輸的需要，公車專用道實施初期效果可能並不顯著。若於捷運開始動工後才實施公車專用道，高雄市民自然會因為高雄市進入交通黑暗期，而改搭具時效性及準確性的大眾運輸，公車專用道的效果才能彰顯。

- 一般乘客是否會改搭公車，決定於公車旅行時間、路網可及性、旅行速度等因素。若無試行路段將此績效彰顯出來，恐怕難以推動整體路網。

- 短期路網實施效果之優劣，可用以調整中長期路網之推動時程。

成功大學 凌瑞賢教授：

- 依社會公平性而言，高雄市運具分配比例，公車群體只占8%，其量體實在不足以設置一專用車道。

- 台北雖減少一個一般車道作為公車專用道，但其加強拖吊路邊違規停車，減少併排停車的情形，等於新增加了一個車道。也因此，一般車流之行車速率才能不減反增。

- 高雄市實施公車專用道，所能節省的旅行時間有限。改善大眾運輸使用情形，提供及時的公車資訊系統，將比設置公車專用道更急迫。

- 工程設計方面，對公車專用道之型式，如招呼站位置、行人動線、候車空間等，應再多加著墨。

- 適當縮減慢車道寬度，可避免併排停車問題之發生。

- 在經費估算上，應列出各項成本所包含之項目

高雄汽車客運公司：

- 希望本計劃能提供簡易之說帖，以利計劃之推動。

- 高雄市在推行此計畫時，將考慮更適合地方特性之名稱。

- 希望本計劃能列出施工期程、成本項目、獎參方式及誘因項目，規劃中所配置的車道寬度、招呼站尺寸等，是否還有再調整的空間。

- 民調調查結果中，因推動公車專用道而取消路邊停車時，里長支持度高達62%，與本局以往經驗不符。

台灣大學 張學孔教授：

- 公車專用道推行時，需要高雄市府相關單位，及所有業者之支持方可落實。

- 本計劃所提分期分區實施方案，與台北市當初推動方式不同，是其特色。

- 台北實施公車專用道後，某些公車路線運量成長高達28.5%。載客率成長帶動公車設施之週轉率，減少閒置設備的利息成本，平均成本降低，使得公車票價舒緩了漲價壓力。

- 台北市有一條公車優先道，但執行成效不大，可供高雄市做為規劃參考。

- 公車專用道路網完成後，大眾運輸確實可形成優勢運具；更可靠的運輸服務，確實會讓民眾因為趕時間而搭乘公車。

- 公車專用道提供公車較高行駛速率的效果，可透過順向公車專用道之配置，讓一般車流使用者在行駛相同方向時，因行駛速率較公車低，而深刻感受到搭乘公車之好處。逆向專用道則較具有專用權威性。

- 台北市區快速道路已計畫推行「大眾運輸優先專用道」。

- 計劃推動前，應加強宣傳預期成效。

- 計劃實際推動前，應透過不同管道，廣納社會大眾的意見。