| 表 6.4 道路系統建設計畫執行優先順序評估結果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各 評 定 項 目 之 評 點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遊 憩 據 點 | 建設計畫項目 | 據點等級 規模 | 據點吸引 人數 | 道路交通 事故死亡或 受傷件數 | 計畫執行 難易度 | 執行經費 多寡 | 綜合評點 |
|  |  | (權重0.25) | (權重0.25) | (權重0.25) | (權重0.15) | (權重0.10) |  |
| 湖井頭戰史館(B9) | 烈嶼環島公路鋪面改善工程 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.8 |
| 註:1.各評定項目評點範圍 1 ～ 5，綜合評點為「各項目評點與權重乘積之總合」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.據點等級規模越高則評點越高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.據點吸引人數越多則評點越高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.交通事故死亡或受傷件數越多則評點越高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.執行經費越少則評點越高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.計畫越容易被執行則評點越高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.綜合評點越高表示該計畫應越先被執行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 6.5 道路系統建設計畫分年執行計畫表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊 憩 據 點 | 建 設 計 畫 項 目 | 綜合評點 | 建設經費 (萬元) | 第一期 經費 (萬元) | 第二期 經費 (萬元) |
| 湖井頭戰史館(B9) | 烈嶼環島公路鋪面改善工程 | 2.8 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 註:1.以民國87年幣值估算。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.綜合評點≧2.5者列入第一期，其餘列入第二期。 |  |  |  |  |  |  |