台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖(離島地區)

交通調查計畫書

亞聯工程顧問股份有限公司

中華民國八十六年十月

附錄一  交通調查計畫書

台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖(離島地區)

交通調查計畫書

目  錄

一、調查目的

二、調查項目

三、調查說明

四、調查預定工作進度

五、擬請協助事項

一、調查目的

本調查旨在獲得離島地區各遊憩系統(包括綠島蘭嶼系統、澎湖系統、金馬系統)之各項相關交通特性資料，以為其聯外運輸系統整體規劃之參考。

二、調查項目

本計畫擬進行之調查工作包括下列七項：

1.遊憩聯絡道路實質設施調查

2.重要遊憩聯絡道路交通量調查

3.停車供需調查

4.遊客特性調查

5.乘載率調查

6.指示標誌系統設置現況調查

7.海、空運大眾運輸營運概況調查

三、調查說明

(一)調查人員說明

本計畫之調查工作執行人員可概分為二部份，一為本公司參與本計畫之工作人員；二為協助交通調查之工讀生，工讀生擬由調查站鄰近地區之高中(含)以上學生擔任。

(二)調查事項說明

1.遊憩聯絡道路實質設施調查

(1)調查對象

調查對象包括各遊憩據點之遊憩聯絡道路。

(2)調查內容

包括路寬、車道數、分隔情形、舖面等道路實質設施資料及道路景觀資料。

(3)調查方法

先向道路主管單位取得台帳等資料，再派員至現場校核，並將相關道路設施之各項特性資料登錄於調查表(如附表1)中。

(4)調查時間

本項調查工作並不受平常日或假日之限制，只要情況許可，均可進行調查。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

2.重要遊憩聯絡道路交通量調查

(1)調查地點

有關道路交通量調查工作，本計畫參酌省公路局85年交通量調查資料及  貴所「台灣地區整體運輸系統規劃離島旅運特性及交通調查分析評估」調查結果，經檢討配合工作需要，篩選重要調查站進行補充調查，調查地點如表1、圖1及圖2。

(2)調查內容

包括各調查站各時段、各方向、各車種之車輛數。

(3)調查方法

由調查員計算通過調查站之車輛數，依車種、方向劃分，並以每15分鐘為一單元，將計數結果登記於調查表中，調查表格式如附表2所示。

表1 重要遊憩聯絡道路交通量調查地點一覽表

| 編號 | 路 段 名 稱 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 縣道204(烏崁-龍門) | 林投風景特定區以西路段 |
| S2 | 縣道203(二崁-外垵) | 西台古堡以北路段 |
| S3 | 金門環島北路向北延伸道路(官澳─沙美) | 馬山觀測站以南路段 |
| S4 | 金門環島西路(古寧頭─西浦頭) | 古寧頭戰史館以南路段 |
| S5 | 金門中央公路往太武山延伸道路(小徑─太武山) | 太武山以西路段 |

表2 重要遊憩據點停車及相關調查項目一覽表

| 據點型態 | 據點名稱 | 停車需求調查 | 遊客特性調查 | 乘載率調查 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山岳型 | 太武山 | ● | ● | ● | 公營據點 |
|  | 綠島 | ● | ● | ● | 公營據點 |
| 海岸型 | 蘭嶼 | ● | ● | ● | 公營據點 |
|  | 林投公園 | ● | ● | ● | 公營據點 |
|  | 西台古堡 | ● | ● | ● | 公營據點 |
| 古蹟 | 金門民俗文化村 | ● | ● | ● | 公營據點 |
| 文化型 | 古寧頭戰史館 | ● | ● | ● | 公營據點 |
|  | 馬祖(南竿) | ● | ● | ● | 公營據點 |

註：1. 綠島、蘭嶼之調查地點以環島公路沿線據點為主。

2. 馬祖之調查地點以南竿島之據點為主。

(4)調查時間

選擇例假日(或重要連續假日)上午8:00時至下午18:00時連續調查10小時。

(5)調查員配置

每站配置三～五名調查員。

3.停車供需調查

(1)調查對象

於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之遊憩據點代表進行調查(詳表2及圖3)(註：表2所示以外之各遊憩據點，將由本計畫工作人員於現場勘查時，進行短時間之停車需求調查。)

(2)調查內容

包括重要遊憩據點停車空間內各種車輛之停車供給量及需求量。

(3)調查方法

A.停車需求

調查員於各遊憩據點停車場管制口計數進出場之車輛數及各車輛之進出時間，並登錄於調查表(如附表3與附表4)中。

B.停車供給

計算合法停車空間內小型車、大型車及機車之停車格位數，登錄於調查表(如附表5)中。

(4)調查時間

A.停車需求

選擇例假日(或重要連續假日)上午8:00時至下午18:00時連續調查10小時。

B.停車供給

本項調查工作不受平常日或假日之限制，只要情況許可，均可進行調查。

(5)調查員配置

A.停車需求

每站配置3～5名調查員。

B.停車供給

由本計畫工作人員執行調查。

4.遊客特性調查

(1)調查對象

於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之遊憩據點進行調查，調查據點如表2及圖3所示。

(2)調查內容

本項調查包括旅客個人社經資料、起迄地點、預計停留時間、其他旅遊據點(或旅遊行程)、到該據點之頻率、使用交通工具特性資料等。

(3)調查方法

由調查員對旅客隨機選定受訪者進行面對面訪問，問卷內容如附表6。

(4)調查時間

調查時間為例假日(或重要連續假日)上午8:00時至下午18:00。

(5)調查員配置

每站3～5位調查員，並視據點規模大小及遊客人數多寡分配問卷份數，預計平均每站完成100份問卷。

5.乘載率調查

(1)調查對象

本項調查對象包括二部份：

A.第一部份：於計畫範圍內選擇不同遊憩型態之代表據點(詳如表2及圖3)，於該據點出入口及停車場(註：大客車將於停車場進行調查，其他車種則於出入口處進行)採抽樣方式進行乘載率調查。

B.第二部份：配合各道路交通量調查進行同時，於各調查站(詳表1及圖1)上採抽樣方式進行乘載率調查。

(2)調查內容

調查各車種之乘載人數，包括小客車、計程車、大客車及機車等車種。

(3)調查方法

由調查員以抽樣方式目測通過調查站車輛之車上人數，分車種登記於調查表(如附表7)中。(註：有關大客車乘載率調查，將再配合相關調查或資料蒐集取得乘載率資料，例如遊覽車方面，將配合停車調查瞭解其載客情形；客運車方面，本公司將與各客運公司所提供之載客資料作檢核與校估工作)

(4)調查時間

調查時間為例假日(或重要連續假日)上午8:00至下午18:00。

(5)調查員配置

每一站配置2～3名調查員。

6.指示標誌系統設置現況調查

(1)調查對象

調查對象為各遊憩據點主、次要聯外道路。

(2)調查內容

調查內容包括指示標誌設立位置、數量及合法性等資料。

(3)調查方法

將各調查路段之指示標誌設立現況記錄並表示於事先準備之路線圖上，記錄如附表8所示。(註：必要時輔以拍照或攝影方式記錄。)

(4)調查時間

此項調查將配合道路實質設施調查同時進行。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

7.海、空運大眾運輸營運概況調查

(1)調查對象

調查對象為各離島聯外(與台灣本島間)及島際(與附近島嶼間)之海運及空運大眾運輸系統。

(2)調查內容

調查內容包括機場、港口之位置、主要設施與營運路線、班次、航行時間及平均載客人數等資料。

(3)調查方法

先彙整相關文獻資料之統計結果，再向相關主管機關或經營管理單位查詢確認，必要時派員至機場或港口現地校核。

(4)調查時間

本項工作不受平常日或假日之限制，只要情況許可，均可進行調查。

(5)調查員配置

由本計畫工作人員執行調查。

四、調查預定工作進度

本調查計畫作業之執行擬分為兩部份進行，第一部份由本計畫工作人員執行之項目包括：道路實質調查、指示標誌調查、停車供給調查及海、空運大眾運輸營運概況調查等，擬於九月～十月分區陸續進行；第二部分由調查員執行之項目包括：道路交通量調查、乘載率調查、停車需求調查、遊客特性調查，擬於調查員安排及其他相關室內作業籌備完成後，選擇十、十一月之例假日(或重要連續假日)進行調查，實際執行日期及當日天候狀況如表3所示。

五、擬請協助事項

各項調查如需學校單位之協助，擬請  貴所代為發函請求協助，以利本公司派員至各學校協調相關調查事宜。

表3 交通調查執行日期與天候狀況一覽表

| 調查類別 | 調查地點 | 調查日期 | 天候狀況 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S1縣道204(烏崁-龍門) | 86.10.25(六) | 晴 |
| 交 | S2縣道203(二崁-外垵) | 86.10.25(六) | 晴 |
| 通 量 | S3金門環島北路向北延伸道路(官澳─沙美) | 86.11.09(日) | 晴 |
| 調 查 | S4金門環島西路(古寧頭─西浦頭) | 86.11.09(日) | 晴 |
|  | S5金門中央公路往太武山延伸道路(小徑─太武山) | 86.11.09(日) | 晴 |
| 停 | 太武山 | 86.11.09(日) | 晴 |
| 車 | 綠島 | 86.11.22(六) | 晴 |
| 及 | 蘭嶼 | 86.11.23(日) | 晴 |
| 相 | 林投公園 | 86.10.25(六) | 晴 |
| 關 | 西台古堡 | 86.10.25(六) | 晴 |
| 調 | 金門民俗文化村 | 86.11.09(日) | 晴 |
| 查 | 古寧頭戰史館 | 86.11.09(日) | 晴 |
|  | 馬祖(南竿) | 86.11.16(日) | 陰雨 |

註：澎湖之調查日期86.10.25為光復節連續二天假期，餘無特殊連續假日。

附錄三  澎湖地區試辦旅遊公車路線概況說明