# 第一章 緒論

## 1.1 緣起

道路交通系統為台灣地區都會與城際運輸系統的主要部份，而道路交通特性資料為運輸規劃、設計與管理系統之最基本支援決策資料，因此正確而充分之資料對於提昇道路使用效率及運輸路網之規劃大有助益。國內目前對於交通特性資料的蒐集除少部份區域是借助自動化資料蒐集站外，其餘仍是以不定期之人工資料調查為主。調查過程除耗費相當之人力、物力及財力外，資料之可靠度亦有相當的不確定性。有鑑於此，為能長期廣泛的收集本土交通特性資料，使道路系統資料更為完備，本計畫針對台灣地區城際運輸路網進行自動化資料蒐集之規劃研究，以作為後續相關交通建設規劃與管理之主要參考依據。除此之外，本計畫配合用路者資訊系統(ATIS)的發展，針對所建構之系統探討將所蒐集之資料即時提供給用路者之方式，以作為路線選擇的參考。

## 1.2 計畫目的

本計畫主要目的在對於台灣地區未來自動化交通資料蒐集站之需求進行先期規劃。希望藉由本研究之進行達到以下目標：

### 一、瞭解自動化交通資料蒐集站所蒐集之資料種類與需求

### 二、研擬適合之自動交通資料蒐集方式

### 三、規劃自動化交通資料蒐集站之配置、需求與執行管理架構

### 四、考慮旅行者交通資訊需求以規劃資料蒐集與傳輸方式

### 本計畫進行同時，將藉以上所蒐集之交通資訊，規劃配合智慧型運輸系統(ITS)中先進旅行者資訊系統(ATIS)之發展架構。

## 1.3 對象與範圍

本先期規劃範圍以台灣地區重要之城際運輸路網為主要對象，都市內交通路網暫排除在外，並為配合ITS之推動，目前以高速公路與省道替代路線為優先佈設對象。而依規劃、設計、管理之需求，先期規劃所蒐集之交通特性資料以速率、流量與佔量為主。

## 1.4工作流程與主要工作項目

本先期規劃之工作流程由瞭解交通資料偵測系統功能開始。以規劃設計管理之內容為中心，再據以擴大進行設備、系統要求與功能整合、佈設等項目工作進行之流程如圖1-1所示。

本先期規劃之進行以資料收集、現況系統調查與了解為起點，並與國內相關資料蒐集運用機構溝通討論，邀請國外有經驗之專家與國內顧問參與工作研討，以收集最新資料。最後，再依據系統功能特性與交通資料需求進行佈設規劃與擬定實施計畫。相關研究工作項目與相關執行方法如表1.1所示。

## 1.5計畫內容

本計畫前六章之內容以現況之描述為主。第二章中首先就傳統型自動化交通資料蒐集系統於資料蒐集與運用方式做一簡單說明；第三章對於目前常用偵測設施之原理與技術做一簡單討論、說明與比較整理；第四章針對國內各政府機構目前所佈設偵測站的情形進行瞭解與檢討；第五章則對志願提供偵測設備廠商進行實地測試，目的在於瞭解設置流程與可能遭遇之困難。第六章說明通訊傳輸與系統介面系統功能方面的相關分析。

第七章至第九章為資料蒐集站之系統架構與進行方式之研擬說明；第七章係就旅行者所需資訊之提供方式擬定系統設置原則，並對此系統提出基本架構之構想。基本上於高速公路以偵測速率為主，收集流量與佔量資料為輔助，並利用現有專用管線傳輸。省道系統部份，則以偵測佔量為主(用以判定擁擠)，收集流量與速率為輔，並利用電信網路(有線或無線)傳輸；第八章對未來系統發展方向提出較詳細之佈設說明；第九章則對近期內的具體實施計畫與組織權責劃分提出建議，並對分期發展計畫與其經費加以分析說明。

圖1-1 工作流程圖

###### 表1.1 研究工作項目與執行方法關聯表

|  |  | 執行方式 | 報告資料分析 | 科技資料 收集分析 | 本團隊 工作討論 | 方法評析 | 系統規劃 | 合作單位討論 | 國內單位經驗訪談 | 國外專家諮商 | 參加相關 研討會 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文獻回顧與 運作現況調查 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通特性資料 內容擬定 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 偵測設備之功能與特性比較 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 資料傳遞方式 評估研究 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |
| 系統架構研擬 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 系統功能分析 與設置原則 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 蒐集站位置佈設 之初步規劃 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |
| 系統管理維護與 資料彙總權責規劃 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 佈設實施計畫研擬 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |