台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖

(II：離島地區部份)

交通部運輸研究所

中華民國八十八年一月

台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃

─東部區域及澎湖、金門、馬祖

(II：離島地區部份)

摘要報告

交通部運輸研究所

中華民國八十八年一月

目  錄

壹、前言	1

貳、基本背景及特性分析	4

參、重要課題與理念探討	33

肆、道路系統改善計畫研擬	41

伍、公共運輸系統改善計畫研擬	51

陸、配合設施改善計畫研擬	64

柒、結論與建議	80

表 目 錄

表 2.1 遊憩據點之特性分析表	5

表 2.2 各遊憩系統道路功能分類表	7

表 2.3 離島地區遊憩系統聯外道路服務水準分析表	9

表 2.4 離島地區主要遊憩據點道路系統相關問題彙整表	11

表 2.5 離島地區遊憩系統公共運輸系統服務概況彙整表	12

表 2.6 離島地區島內公共運輸系統服務概況表	14

表 2.7 離島地區島際公共運輸系統服務概況彙整	16

表 2.8 離島地區域各遊憩據點停車供給狀況表 	19

表 2.9 離島地區各遊憩系統歷年遊客人數成長趨勢分析一覽表 	23

表 2.10澎湖系統遊憩運輸需求分佈表(一般假日) 	25

表 2.11金門地區遊憩運輸需求分析表(一般假日) 	26

表 2.12 離島地區現況假日遊憩旅次分佈表	28

表 2.13 民國95年澎湖系統遊憩運輸需求分佈表(一般假日) 	29

表 2.14 民國95年金門地區遊憩旅次需求預測表(一般假日) 	29

表 2.15 民國95年澎湖地區總遊憩運輸需求預測表(一般假日) 	30

表 2.16 民國95年金門地區總遊憩運輸需求預測表(一般假日) 	30

表 2.17 民國95年離島地區假日聯外運輸遊憩旅次分佈表	31

表 2.18 民國95年離島地區遊憩道路服務水準分析表	32

表 3.1 離島地區遊憩子系統規劃結果彙整表	38

表 4.1 遊憩據點改善規劃對象彙整表	42

表 4.2 離島地區遊憩系統聯外道路改善計畫彙整表	44

表 4.3 道路系統建設計畫執行優先順序評估結果表	50

表 4.4 道路系統建設計畫分年執行計畫表	50

表 5.1 假日「遊憩巴士」、「遊憩渡輪」建議路線表	54

表 6.1 離島地區重要遊憩據點停車供需分析表(民國95年一般假日) 	65

表 6.2 離島地區重要遊憩據點停車系統改善計畫彙整表	67

表 6.3 停車場興建經費概估彙整表	69

表 6.4 離島地區重要遊憩據點指示標誌設置規劃路線彙整表	71

表 6.5 離島地區重要遊據據點指示標誌設置牌面數量及經費概估表	79

圖 目 錄

圖 1-1 離島地區遊憩據點分佈現況示意圖	2

圖 2-1 離島地區遊憩系統聯外道路系統功能分類示意圖	8

圖 2-2 離島地區聯外公共運輸系統現況示意圖	13

圖 2-3 離島地區遊憩系統島內公共運輸系統主要轉運站示意圖	15

圖 2-4 離島地區遊憩系統島際公共運輸系統主要轉運站示意圖	17

圖 2-5 相關交通建設計畫示意圖	21

圖 3-1 旅遊運輸中心理念示意圖	36

圖 3-2 離島地區遊憩子系統分佈示意圖	39

圖 3-3 離島地區旅遊運輸中心初步規劃示意圖	40

圖 4-1 赤崁遊艇碼頭聯絡道路改善計畫示意圖	46

圖 4-2 望安聯絡道路改善計畫示意圖	46

圖 4-3 七美聯絡道路改善計畫示意圖	47

圖 4-4 古寧頭戰史館聯絡道路改善計畫示意圖	47

圖 4-5 馬山觀測站聯絡道路改善計畫示意圖	48

圖 4-6 湖井頭戰史館聯絡道路改善計畫示意圖	48

圖 4-7 綠島聯絡道路改善計畫示意圖	49

圖 4-8 蘭嶼聯絡道路改善計畫示意圖	49

圖 5-1 離島地區聯外空運航線分佈建議示意圖	53

圖 5-2 假日遊憩直達巴士與遊憩渡輪建議路線示圖	55

圖 5-3 澎湖地區公共運輸系統整合規劃示意圖	59

圖 5-4 金門地區公共運輸系統整合規劃示意圖	60

圖 5-5 馬祖地區公共運輸系統整合規劃示意圖	61

圖 5-6 綠島蘭嶼地區公共運輸系統整合規劃示意圖	62

圖 6-1 離島地區遊憩系統指示標誌設置規劃路線示意圖	73

圖 6-2 離島地區各遊憩系統重要交叉路口位置示意圖	78

壹、前言

有鑒於運輸系統在觀光遊憩發展中扮演重要角色，以及目前各遊憩系統所存在的種種問題，本所乃於八十三年度辦理「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」，就全台灣地區之遊憩系統聯外運輸系統進行初步規劃，而為對各區域(北、中、南、東部區域)之遊憩系統聯外運輸系統作更詳盡之規劃與整合，乃於八十四、八十五及八十六年度分別完成「中部區域」、「北部區域」及「南部區域」之規劃工作，而於本年度與亞聯工程顧問公司合作辦理「東部區域及澎湖、金門、馬祖」之規劃工作，以作為政府改善東部區域及澎湖、金門、馬祖遊憩系統聯外運輸系統之施政參考。而由於東部區域與澎湖、金門、馬祖等離島地區之遊憩聯外運輸系統差異甚大，故在進行遊憩系統聯外運輸系統整體規劃時，將依「東部區域」及「離島地區」(包含澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼；另小琉球已於「南部區域」報告中納入)兩部份分開處理，本冊係為「離島地區」部份。

本計畫之主要研究對象為離島地區所有遊憩系統(如圖1-1所示，包括等3個遊憩系統之聯外道路系統、公共運輸系統與配合設施(停車系統與指示標誌系統)；研究目的主要有下列六項：

1.分析離島地區遊憩系統之供需情況，以掌握其旅遊事業發展特性。

2.分析離島地區遊憩系統聯外運輸系統現況，並探討其所面臨之交通運輸問題，以為研擬改善措施之依循。

3.預測未來遊憩旅運需求及其聯外道路交通量，以檢測前階段「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」之預測資料，並供進一步研擬相關改善計畫之參考。

4.研擬離島地區遊憩系統聯外運輸系統改善計畫，以提高其旅遊品質。

5.研擬相關實施計畫，以利改善計畫之落實。

6.建立離島地區遊憩系統之電腦展示系統，並以適用於網際網路之軟體構建，以利遊憩系統聯外運輸系統之簡報與網際網路查詢。

有關本計畫「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─東部區域及澎湖、金門、馬祖」之詳細內容請參見規劃報告書，本摘要報告僅針對規劃成果作概要性的說明。

貳、基本背景與特性分析

一、遊憩系統分析

離島地區遊憩系統所涵括之遊憩據點現況，詳如表2.1所示，茲簡要分析說明如下：

1.澎湖系統

(1)以澎湖群島及其海域為範圍。

(2)據點資源型態為「海岸型」，其吸引旅次則以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

(3)未來之遊憩資源開發方向仍將以海上活動、地質景觀、生態教育為重點。

2.金馬系統

(1)以大、小金門、馬祖及其海域為範圍。

(2)資源型態為「古蹟文化型」；其吸引旅次以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

(3)未來之資源發展將以文化活動、戰地風光、自然生態為主。

3.綠島蘭嶼系統

(1)以綠島、蘭嶼及其海域為範圍。

(2)資源型態為「海岸型」；其吸引旅次以「二日遊以上之目的型」旅客為主。

(3)未來之資源發展主要將配合地區人文、地理特性，以海上活動、生態教育、地質景觀、文化巡禮為主。

二、遊憩系統聯外運輸系統分析

1.道路系統現況分析

(1)聯外道路系統現況

本計畫以服務遊憩系統之運輸功能為分類方式，將各遊憩系統聯外道路概分為主要聯外道路、次要聯外道路及遊憩聯絡道路等3類，其道路分類歸納如表2.2及圖2-1所示。

(2)聯外道路系統問題探討

目前離島地區遊憩系統聯外道路系統，除除馬祖、綠島、蘭嶼部份路段之狀況較差外，多數路段於一般假日之服務水準尚可維持在一定程度以上(詳見表2.3)，而服務水準較差之路段，主要係因有下列問題存在：道路層級體系未能配合旅次需求型態，功能定位不清；道路系統缺乏路名指標；道路工程設計不盡完善；交通工程未臻理想；市鎮地區非遊憩交通與遊憩通過性交通無法有效分離。有關各遊憩系統聯外道路系統相關問題，彙整如表2.4所示。

2.公共運輸系統現況分析

(1)公共運輸系統現況

離島地區之遊憩公共運輸系統可分為「聯外公共運輸系統」、「島內公共運輸系統」與「島際公共運輸系統」三個層面，其服務概況及主要之轉運機場、港口或市鎮彙整如表2.5及圖2-2、表2.6及圖2-3、表2.7及圖2-4所示。

(2)公共運輸系統問題探討

離島地區公共運輸系統在聯外、島內/島際公共運輸系統方面之問題分別為：

聯外公共運輸系統

- 天氣與地形等自然條件影響機場運行與飛航安全

b.機位供不應求

c.機場設施不足

d.位於台灣本島之港埠聯外交通不便

e.海運班次易延誤或取消

f.港埠設施與管理欠佳

g.海運未能針對觀光遊憩需求發展特殊之營運型態

島內/島際公共運輸系統

- 未能與聯外公共運輸系統充份配合

b.島際與島內公共運輸系統未能充份配合

c.路線(航線)未能充份配合需求

d.公共運輸資訊宣傳不足。

3.配合設施

配合設施包括停車系統及指示標誌系統。

(1)停車系統

停車系統現況

目前離島地區遊憩系統之停車供給型式包括遊憩據點自設之停車場及路邊停車（劃有停車格位或無停車格位）等2種型態，各遊憩據點之停車供給現況詳如表2.8所示。另依本計畫進行之停車調查結果顯示，離島地區主要遊憩據點停車特性包括：a.小型車停車延時約1.1～1.9小時大型車停車延時約0.7～2.8小時；b.小型車停車需求時段約集中於10:00～15:00，大型車則集中於9:00～10:00與14:00～15:00二個時段；c.停車供給大致尚能滿足停車需求。

停車系統問題探討

目前各遊憩據點就一般假日（週末或一天例假日）而言，其停車供給普遍尚能滿足停車需求，唯仍有部份遊憩據點存在一些問題，包括：a.停車空間不足；b.停車空間未妥善劃設格位；c.缺乏大型車停車格位之規劃。

(2)指示標誌系統

指示標誌系統現況

a.佈設方式主要分為經公路主管單位核准設立者，以及未經公路主管單位審核而自行設立者。

b.設置地點包括：(a)重要縣道、鄉道上；(b).機場或港埠進出口附近；(c)部份據點入口附近。

指示標誌系統問題探討

整體而言，目前離島地區遊憩系統指示標誌系統存在下列問題，包括：a.牌面不足且連貫性不佳；b.指標設計未統一。

4.重大交通建設計畫分析

(1)交通建設計畫概況

未來離島地區之重大交通建設計畫彙整如圖2-5所示，其中主要包括：

澎湖系統

a.五縣道拓寬計畫

b.望安、將軍兩島間跨海橋

金馬系統

a.金門縣道路整建工程

b.興建大小金門跨海大橋計畫

綠島蘭嶼系統

a.綠島環島公路拓寬計畫

b.蘭嶼環島公路拓寬計畫

(2)交通建設計畫影響分析

上述交通建設計畫，對於未來離島地區整體遊憩系統或其聯外運輸系統將產生之影響如下：

提高遊憩據點之可及性，並改變遊憩旅次分佈型態

相關重大交通建設完成後，可提高各遊憩據點之可及性，使其遊客來源分佈更廣。

旅遊時間縮短進而影響旅遊行為

由於運輸系統的改善，各據點間之旅行時間將更為縮短，對於遊憩行程的安排將可能產生改變。

提昇遊憩活動效應，促進觀光事業發展

交通建設計畫之投入，對於沿線遊憩資源開發將產生直接的影響，使其可能成為未來遊憩產業之發展重心。

三、遊憩旅運需求分析與預測

1.遊憩系統旅遊人數現況分析

(1)遊客人數現況

依民國85年之遊客人數統計資料顯示，離島地區共吸引遊客約448萬人次/年；各遊憩系統全年總遊客人數以金馬系統之329萬人次最高，其次為為澎湖系統98萬人次與綠島蘭嶼系統之20萬人次。各遊憩據點中遊客人數超過50萬／年者僅中山紀念林一處。

2.歷年旅客人數成長趨勢

就離島地區各遊憩系統所吸引之總遊客數而言，其近5年來(民國81年～民國85年)的成長趨勢如表2.9所示，在澎湖系統方面，依據3處具備歷年資料之據點遊客人數，近五年之遊客量呈負成長現象，年平均成長率-10.0%，而依澎湖國家風景特定區管理處之統計資料，其遊客量呈正成長現象，年平均成長率約+3.7%，整體而言，澎湖系統因新開發據點之加入，仍維持一定程度之吸引力；在金馬系統方面，金門地區近五年遊客客量呈正成長現象，其年平均成長率達+24.8%，惟民國84年～85年之成長率已有減緩之趨勢，而馬祖地區之遊客人數則呈現增減不定之波動情形；在緣島蘭嶼系統方面，綠島地區近五年來之遊客量成正成長現象，其年平均成長率為+20.3%，蘭嶼地區則呈負成長現象，其年平均成長率為-8.6%。

3.遊憩旅運特性分析

離島地區遊憩旅運需求在一般假日具有下列的特性:

(1)就旅遊天數而言，澎湖地區之旅遊天數以一日為多，約佔39%，其餘地區則以三日以上之比例最高。

(2)就旅遊據點數而言，澎湖與金門地區以3處以上之比例最高，分別佔57.7%及89.3%，綠島、蘭嶼地區則以旅遊一個據點者佔大多數。

(3)就遊客在各離島使用之交通工具而言，澎湖地區以使用租用小客車為多，約佔28%，金門地區以使用遊覽車之比例最高，約佔72%，馬祖地區以使用計程車之比例最高，約佔37%，綠島、蘭嶼地區則以使用機車之比例最高，約佔57%。。

(4)就停留時間而言，約有75%之遊客於遊憩據點停留時間少於2小時。

4.遊憩旅運需求分佈現況分析

(1)島內遊憩旅運需求分佈現況

就離島地區遊憩據點於民國85年一般假日每日所引之遊憩旅次而言，澎湖地區每日吸引14,800人次，其中約有8,700人次(約58%)來自為各遊憩據點間之往來旅次，詳表2.10所示；金門地區每日吸引之遊憩旅次則約38,000人次，其中約有31,800人次(佔84%為各遊憩據點之往來旅次，詳表2.11所示；由此可知，澎湖、金門地區之遊憩鏈行為相當密切。

(2)聯外遊憩旅運需求分佈現況

就各離島地區與台灣本島間之假日聯外遊憩運輸需求總量而言，以澎湖、金門地區較高，均在5,000人次/日以上；而就各離島聯外遊憩旅次之產生地而言，均以北部區域為主要之旅次產生地，約5,971人次/日(佔43.1%)，詳表2.12所示。

5.運輸需求預測分析

(1)遊憩旅運分佈型態

島內遊憩運輸需求預測分析

在目標年(民國95年)一般假日之島內遊憩旅次吸引量方面，澎湖地區每日吸引量約為44,000人次/日，其中因遊憩鏈行為所產生之旅次為30,000人次/日，約佔總量之70%，詳表2.13所示；金門地區每日吸引量約為51,000人次/日，其中因遊憩金連行為所產生之旅次為42,700人次/日，約佔總量之83%，詳表2.14所示。而經由運具分配及PCE換算，澎湖地區民國95年之遊憩交通量為14,000PCU/日(詳表2.15)，金門地區則為9,500PCU/日(詳表2.16)。

聯外遊憩運輸需求預測分析

在目標年(民國95年)一般假日之聯外遊憩旅次吸引量方面，澎湖地區每日吸引量約為12,000人次/日，金門地區每日吸引量約為7,000人次/日，其旅次分佈情形如表2.17所示。

(2)道路交通量預測

依本計畫考量現況及未來建設計畫所構建之目標年(民國95年)路網進行交通量指派結果顯示(詳表2.18)，就V/C而言，應仍可滿足目標年一般假日之遊憩需求，惟仍有不易於路網指派作業中不易反映出之問題，如交通工程設施不足、道路工程設計不良等。

參、重要課題與理念探討

一、重要課題探討

前述已就離島地區遊憩系統聯外運輸系統現況與相關問題，以及其未來可能的發展架構進行初步探討，為利後續改善規劃作業之進行，本計畫就遊憩系統聯外運輸系統規劃所可能面臨之課題進行探討，以利後續工作之進行。

1.課題一：確立運輸系統在整體遊憩體系中之角色功能。

(1)子題：遊憩體系之規劃，宜考量國民旅遊習性，並透過運輸系統為媒介以構成適當之遊憩運輸鏈。

(2)子題：規劃遊憩系統聯外運輸系統，應考量適度地主導旅遊活動之運具使用特性。

(3)子題：衡量聯外運輸系統之供需配合時，應同時考量遊憩資源與運輸系統之容量問題。

2.課題二：利用「旅遊運輸中心」之觀念來整合遊憩系統，並作為規劃聯外公共運輸系統之基礎。

(1)子題：「旅遊運輸中心」之規劃或建立，首需確立其功能角色定位。

(2)子題：「旅遊運輸中心」應與遊憩系統聯外運輸系統之規劃工作密切結合。

3.課題三：聯外道路系統之整體規劃與改善，需以遊憩需求為基礎，並兼顧區域道路系統之完整性。

(1)子題：依聯外道路系統之功能定位，擬定不同改善策略。

(2)子題：遊憩系統聯外道路系統規劃之特性，有別於一般道路系統之規劃，應予以釐清。

4.課題四：公共運輸系統功能之發揮，宜針對聯外、島內及島際等不同層面之整體供需狀況，研擬改善策略。

(1)子題：聯外公共運輸系統之旅遊服務規劃，應兼顧海、空運系統。

(2)子題：島內公共運輸系統之旅遊服務規劃，應朝多元化發展。

(3)子題：對島內公共運輸旅遊服務之提供，應以「供給導向」來進行規劃。

5.課題五：配合設施(停車系統與指示標誌系統)之規劃，應與道路系統及公共運輸系統相輔相成。

(1)子題：配合聯外道路系統與公共運輸系統之規劃，減緩停車需求成長。

(2)子題：依遊憩據點特性，進行停車系統改善規劃工作。

(3)子題：加強指示標誌系統之設置與管理，以利有效導引遊憩旅次。

二、重要理念探討

為利對遊憩系統進行較實質的系統性規劃，以使其聯外運輸系統規劃得以順利推動落實，本計畫建議兩套互補性之規劃理念，一為「旅遊資訊中心(Tourist Information Center)」組織；另一為「旅遊運輸中心(Tourist Transit Center)」系統。其中「旅遊資訊中心」組織方面，本計畫將就其組織功能及架構進行分析；而「旅遊運輸中心」系統方面，除了進行理念性探討外，並將就離島地區之「旅遊運輸中心」系統進行分析及初步規劃，以利後續相關改善作業之進行。

1.旅遊資訊中心

(1)「旅遊資訊中心」係利用一開放式的空間整合旅遊資訊，以加強遊客獲得相關訊息之方便性。

(2)「旅遊資訊中心」之服務對象，短期而言可考慮以國內之一般遊客為主；長期而言，為發展國際觀光旅遊事業，應考慮納入國際觀光客之需要。

(3)「旅遊資訊中心」之設置地點基本上可概分為「行政地區」旅遊資訊中心；「觀光地區」旅遊資訊中心；及「交通轉運站地區」旅遊資訊中心三大類。此外，配合電腦科技之發展，亦可透過網際網路提供相關服務。

(4)「旅遊資訊中心」之組織及經營方式可考慮由觀光主管機關統籌規劃一事業單位；由民間成立組織經向主管機關申請核可後執行營業。

2.旅遊運輸中心

(1)「旅遊運輸中心」之理念主要係用以整合遊憩系統及其聯外運輸系統，並作為改善或規劃聯外運輸系統之基礎，其理念如圖3-1所示。

(2)「旅遊運輸中心」之運輸服務功能包括公共運輸系統之集散核心；提供不同運具之轉乘；作為遊憩系統聯外道路系統路網架構之中心；及兼具服務遊客之功能。

(3)「旅遊運輸中心」之系統架構，依本計畫之初步研究，並配合目前台灣地區「遊憩系統」之規劃，建議應包括：地區旅遊運輸中心；及系統旅遊運輸中心。

三、旅遊運輸中心初步規劃

1.遊憩子系統規劃

分析交通部觀光局於離島地區所規劃之遊憩系統，離島地區部份較偏向於以空間分佈及資源特性為劃分時之考量，似乎未能完全合乎聯外運輸系統之規劃所需，因此本計畫乃以原規劃之「遊憩系統」為基礎，視需要將現有及未來計畫發展之遊憩據點進一步劃分為「遊憩子系統」，以利未來聯外運輸系統之改善規劃，以及後續其他單位進行相關改善之參考基礎，其劃分結果如表3.1及圖3-2所示，茲簡要說明如下：

2.離島地區旅遊運輸中心初步規劃

依據「旅遊運輸中心」之系統架構及功能，考量離島地區之地區發展、都市體系與運輸系統概況，本計畫初步規劃離島地區之「旅遊運輸中心」如圖3-3所示，簡述如下：

(1)地區旅遊運輸中心：主要係在負責集散台灣本島之遊憩旅客，利用轉運系統將旅客轉運至系統旅遊中心，目前澎湖、金門、馬祖等地區初步規劃為馬公市、金城鎮與南竿鄉，綠島、蘭嶼地區則選擇一處適當地點設置。

(2)系統旅遊運輸中心：主要係用以服務各遊憩(子)系統內之遊憩據點，為各遊憩系統旅客之集散中心，目前澎湖地區初步規劃為馬公市(兼)、白沙鄉(赤崁)，金門地區為金城鎮(兼)、金湖鎮(山外)，馬祖地區為南竿鄉(兼)，綠島、蘭嶼地區則與「地區旅遊運輸中心」相同。

肆、道路系統改善計畫研擬

一、改善對象與原則

1.改善規劃對象

(1)考慮遊憩據點之合法性，同時配合省交通處旅遊局推廣標章風景區之宣導政策，本計畫係以經營中或已規劃完成之公營據點，及具有標章之民營風景區為改善規劃對象，詳如表4.1所示。

(2)配合運輸需求分析預測結果，以各遊憩據點之聯絡道路為改善重點，另若據點之遊憩主、次要聯外道路與聯絡道路功能重疊者，亦將納入考量分析。

2.改善規劃原則

(1)各遊憩據點之對外聯絡道路，應達到部頒六級以上的標準。

(2)對於遊憩容受量尚未達到飽和之遊憩據點，儘可能提昇其聯絡道路之等級，以吸引潛在旅次需求；對於遊憩容受量已達飽和及保育型之遊憩據點，應考量採取相關管制措施(包括交通手段)，避免過量遊客進入遊憩區，造成保育資源受到破壞。

(3)相鄰近之遊憩據點，儘可能規劃便捷之聯絡道路相互聯繫，以形成一觀光旅遊帶，滿足遊憩鏈之旅運需求行為。

(4)山區道路應加強路側護欄、反光標誌、車道線等交通安全設施之改善，以提昇行車安全。

(5)相關單位已定案或執行中之改善計畫，本計畫將予以彙整說明，但不進一步提出經費估算。

二、改善計畫研擬

依據前述改善原則，各遊憩據點之改善計畫彙整如表4.2，並詳列如圖4-1～圖4-8所示。

三、實施計畫研擬

針對前述所提各項道路改善計畫，扣除已定案或執行中之建設計畫，其餘計畫之實施計畫研擬如下：

1.優先順序評估

依遊憩據點等級規模、吸引人數、道路交通事故死亡或受傷件數、計畫執行難易度、改善計畫執行經費多寡等條件為評定項目，各項建設計畫之執行優先順序評估結果詳如表4.3所示。

2.經費及實施年期研擬

配合優先順序評估結果，其改善經費及分期研擬詳如表4.4所示。

3.主管單位歸屬

由前述之實施計畫，「烈嶼環島公路鋪面改善工程」之相關主管單位為金門縣政府建設局。

伍、公共運輸系統改善計畫研擬

一、改善規劃原則

1.利用「旅遊運輸中心」系統之層級架構來整合、規劃遊憩公共運輸系統網路。

2.儘可能將現有(存)之公共運輸路線納入遊憩公共運輸系統規劃網路中。

3.在遊憩觀光之公共運輸路線規劃方向，儘可能把遊憩運輸鏈納入考量。

4.對於遊憩公共運輸系統網路之規劃，擬以「供給導向」為策略，期藉由規劃完善之網路以及後續的巿場行銷手段，使整個遊憩公共運輸系統網路能日趨完善，並逐漸改變一般民眾使用私人運具從事旅遊活動之習慣。

5.對於遊憩公共運輸系統之規劃，希望能朝「多元化、彈性化」進行，結合各公共運輸子系統，提昇公共運輸之旅遊服務品質。

6.本計畫對於遊憩公共運輸系統之規劃，主要著重於系統網路之構建，至於營運管理方面則僅進行概念性或策略性之分析與建議。

二、改善計畫研擬

配合「旅遊運輸中心」之規劃，有關離島地區遊憩公共運輸系統之改善規劃，可分為「台灣本島與離島地區」、「地區內各級旅遊運輸中心間」與「系統旅遊運輸中心與遊憩據點間」3個層級，茲分別說明如下：

1.台灣本島與離島地區間

此一層級之規劃重點以台灣本島與各離島機場、港埠間之聯繫為主，以利台灣本島之旅客利用公共運輸系統至離島地區進行遊憩活動，茲就各個運輸子系統分別說明如下：

(1)空運系統之建議路線詳如圖5-1所示，建議該等路線於假日應彈性增加性次安排，而未達經濟規模之航線可考慮以直昇機方式營運；此外，相關單位應進一步探討部份離島機場跑道長度、起降額度等問題，避免聯外空運系統容量不足而造成離島地區發展觀光之瓶頸，並加強飛航安全之維護與儀降設備之改善。

(2)海運系統除建議加強港埠之接駁運輸外，可視旅次需求情形或配合「藍色公路」之構想，發展更完善之海上運輸網路，更可結合海上觀光之觀念，開發另一層次之旅憩活動，並配合相關營運行銷方法，吸引旅客使用。

2.地區內各級旅遊運輸中心間

此層級規劃為方便旅客利用公共運輸系統於地區、系統旅遊運輸中心間之聯繫，建議配合各旅遊運輸中心間之旅運需求(包括遊憩及非遊憩旅次)，增加行駛班次，部分班次可開行直達車(註：指中途不停靠)路線，以減少行車時間，提供不同型態之遊憩旅次使用。

3.系統旅遊運中心與遊憩據點間

此一層級之改善規劃係為方便旅客利用公共運輸系統由系統旅遊運輸中心至相關遊憩據點進行遊憩活動，其中包括島內之公路客運系統與島際之海、空運系統。在島內公路客運與島際海運方面，建議以遊憩旅運需求為基礎，開行「系統旅遊運輸中心─遊憩據點」之本計畫初步建議之遊憩巴士、遊憩渡輪路線彙整如表5.1及圖5-2所示。另外在島際空運方面，建議開行馬公─望安與綠島─蘭嶼之定期航線，並可配合直昇機之營運，針對離島地區特殊之海洋、地質景觀開闢空中觀光路線。

本計畫於現階段將依循上述各項目，進行公共運輸系統轉運都市(地區)及營運路線之初步整合規劃，並規劃澎湖地區與金門地之公路客運車站聯外機場、港埠之接駁路線，其結果詳見圖5-3～圖5-6；至於更確切之轉運接駁場站的遴選及營運班次、時刻的安排，因牽涉到轉運交通需求，都市土地取得、相關區位與交通建設特性以及業者意願等多重複雜因素，尚有待後續相關計畫作更進一步的規劃設計。

三、營運管理措施探討

對遊憩活動而言，欲求公共運輸改善計畫能夠發揮其預期之功效，相關營運管理措施實為必要之配合手段，茲建議說明如下：

1.主管單位之歸屬

建議由交通部觀光局主辦、省交通處旅遊局協辦之方式，共同主導未來各項改善構想包括「旅遊資訊中心」、「旅遊運輸中心」等之推動，以使遊憩系統公共運輸系統之功能得以發揮並提昇旅遊品質。

2.加強相關單位之整合

建議旅遊主管機關主動與遊憩據點經營業者、公共運輸業者、公共運輸主管等單位進行協商、整合，以提昇遊憩之公共運輸服務品質。

3.公共運輸子系統之整合

有關旅遊公共運輸路線之推動，應先由有關單位進行協商，使各公共運輸子系統之營運路線與營運時刻表能相互配合，以收相輔相成之效。

4.導遊資訊之整合

建議未來宜由旅遊主管機關彙整、提供相關導遊資訊，並藉由「旅遊資訊中心」之整合，使得資訊的取得具方便性。

5.旅運需求之配合

依本計畫建議之公共運輸系統改善規劃方向，未來若進一步推動執行，宜考量旅遊運輸中心之層級，並配合旅運需求情況（包括遊憩旅次與遊憩旅次）研擬營運計畫。

6.遊憩巴士、遊憩渡輪之營運

未來遊憩巴士與遊憩渡輪之發展有賴旅遊主管機關、交通主管機關、公共運輸業者或遊憩據點經營業者之相互配合，並應考量其適法性與營運方式，必要時擬定獎勵措施吸引民間業者加入營運以利遊憩巴士與遊憩渡輪之推動。

7.汽機車租賃業之發展

為提供旅客更具彈性之遊憩運輸服務，建議在當地環境保護與不違背發展公共運輸既定原則之前提下，配合旅遊運輸中心與公共運輸系統之規劃，由相關主管機關管理，輔導汽車租賃業之發展。

8.相關行銷措施之探討

為利旅遊公共運輸服務之推展，建議配合相關之行銷措施，包括票證整合（含通行證及旅遊折扣聯票）、班次時刻表之提供、夜間觀光渡輪之開行、非假日折扣票等。

陸、配合設施改善計畫研擬

一、停車系統改善計畫研擬

(一)改善對象與原則

1.改善對象

以經營中或規劃完成之公營據點及民營標章據點為停車供需研究對象；而以公營之遊憩據點為停車改善計畫研擬對象。

2.改善規劃原則

(1)停車供給係以滿足一般假日尖峰時段之停車需求為主要考量，惟對於特殊之遊憩據點將予以彈性考量。

(2)對於停車供給不足之遊憩據點，將考量其據點特性及空間許可，以提供足量之停車空間為首務，以避免因停車問題而影響道路交通。

(3)限於相關因素而無法提供足夠停車場地之遊憩據點，將以相關公共運輸規劃措施進行改善。

(4)停車供給將以路外停車場為優先考量，其次才配合據點聯絡道路特性考量其路邊停車之可能。

(5)配合旅遊運輸中心與公共運輸系統之規劃，於適當地點設置轉運停車場，以利小客車使用者轉搭公共運輸工具進入遊憩據點，降低遊憩據點停車場之負荷。

(二)停車供需預測分析

依本計畫對各遊憩據點進行停車供需預測分析，其結果詳如表6.1所示，茲說明如下：

1.停車空間供給不足

赤崁遊艇碼頭(A3)、岐頭遊艇碼頭(A4)、馬公遊艇碼頭(A6)、望安(A11)、七美(A12)、澎湖水族館(A15)、古寧頭戰史館(B1)、莒光樓(B2)、古崗湖遊憩區(B3)、中山紀念林(B4)、太武山(B5)、馬山觀測站(B6)、金門民俗文化村(B7)、榕園遊憩區(B8)、湖井頭戰史館(B9)、南竿(B10)、北竿(B11)、蘭嶼(C2)等據點。此點據點之改善規劃，將視據點之遊憩特性、區位、交通工具使用情形等項目，以增加停車空間為首要考量，其次再透過公共運輸服務品質之提昇，以降低停車需求。

2.停車空間分配不均

此等據點包括西台古堡(A1)、跨海大橋(A2)、及綠島(C1)等據點，尤以機車與小型車停車格位供給不足之現象為多，將以停車空間之重分配為主要考量。

(三)改善計畫研擬

配合前述改善原則及考量方向，本計畫針對公營據點進行改善規劃；其結果詳如表6.2所示；另有關停車場新建之經費概估則詳如表6.3所示。

二、指示標誌系統改善計畫研擬

(一)指示標誌設置規則

1.參酌「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」(註:金門縣及連江縣目前並無特定之法規規範道路指示標誌系統之設置)之規定，考量遊憩據點本身之等級規模以及其聯外道路系統功能分類來進行指示標誌設置路線規劃。

2.配合相關地名指標之規劃，導引遊客至重要市鎮，再由重要市鎮藉由遊憩指標指引遊客到達遊憩據點。

3.配合遊憩運輸的需要，將鄰近之遊憩據點加以整合，並歸併其指示標誌牌面，以達到「指標資訊一貫性」及「相鄰遊憩據點資訊聯繫性」之要求。

(二)改善計畫研擬

各遊憩據點之指示標誌設置規劃結果，詳如表6.4與圖6-1所示；而有關澎湖本島及大金門指示標誌佈設之主要路線，以及可考慮歸併指示標誌牌面之重要交叉路口，則進一步彙整於圖6-2。有關前述規劃所需之改善經費則詳如表6.5所示。

柒、結論與建議

本計畫係依循前階段「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃」之初步規劃成果，進一步就「離島地區」進行改善規劃工作，主要規劃對象包括澎湖、金馬、綠島蘭嶼等3處遊憩系統之聯外道路系統、公共運輸系統及配合設施(停車系統與指示標誌系統)等。茲就本計畫之規劃結果，研提結論與建議如下。

一、結論

1.離島地區3處遊憩系統各具不同規模與特色

(1)澎湖系統

以澎湖群島及其海域(澎湖風景特定區)為主要範圍。

據點資源型態主要為「海岸型」，其吸引旅次則以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

未來之遊憩資源開發方向將以海岸、海域、遊艇活動及地方特產、特殊景觀為重點。

(2)金馬系統

以大、小金門、馬祖及其海域為範圍。

資源型態主要為「古蹟文化型」；其吸引旅次以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

未來之資源發展將以戰役史蹟、民俗古蹟及地質景觀為主。

(3)綠島蘭嶼系統

以綠島、蘭嶼及其海域為範圍。

資源型態而言，以「海岸型」為主；就吸引旅次而言，則以「二日遊以上之目的型」遊客為主。

未來之資源發展主要將配合地區人文、地理特性，以原住民文化、溫泉、海岸景觀、海域活動渡假區為主。

2.目前離島地區遊憩系統聯外道路系統，其一般假日之服務水準除少數路段狀況較差之外，多數路段均在一定程度以上

目前離島地區遊憩系統聯外道路系統，除馬祖及蘭嶼受地形條件影響，路況較差外，澎湖、金門、綠島之大多數路段於一般假日之服務水準均維持在良好程度，惟因離島地區之發展背景特殊，其道路系統尚有下列問題存在：

(1)道路層級體系未能配合旅次需求型態，功能定位不清。

(2)道路系統缺乏路名指標。

(3)道路工程設計不盡完善。

(4)交通工程設施未臻理想。

3.目前各離島地區與台灣本島之聯外公共運輸系統服務仍未臻理想

離島地區與台灣本島之聯外運輸系統主要為空運系統及海運系統，目前空運系統因航行時間短、班次較密集，為遊客優考量之運具，而海運系統因未能與空運系統競爭，其營運狀況更是每下愈況。綜合言之，目前離島地區聯外運輸系統主要有下列問題存在：

(1)班次易受天候影響而延誤或取消。

(2)空運系統於假日時機位供不應求。

(3)機場設施不足。

(4)海運港口設施簡陋且缺乏管理。

(5)海運港口之聯外交通接駁服務較差。

4.目前離島地區利用公共運輸系統(公路客運)從事島內旅遊活動之比例低於5%

目前澎湖本島、望安、七美、金門(含烈嶼)、南竿、北竿、綠島及蘭嶼等離島地區均有公路客運提供服務，且多數遊憩據點亦均有公路客運路線提供服務，但依問卷調查結果以公共運輸系統作為島內旅遊交通工具的比例卻不及5%，究其原因主要包括：

(1)團體遊客所佔比例較高，多使用遊覽車。

(2)主要機場及港口缺乏公共運輸接駁服務。

(3)聯外公共運輸系統與島內公共運輸系統未能充份配合。

(4)路線班次未能充份配合需求。

(5)公共運輸資訊宣傳不足。

5.目前離島地區多數遊憩據點之停車供給，於一般假日時大多不足

目前各遊憩據點之停車供給普遍不足，並有下列問題存在：

(1)停車空間不足。

(2)停車空間未妥善劃設格位。

(3)缺乏大型車格位之規劃。

6.目前離島地區遊憩系統指示標誌系統之設置與管理仍應加強依本計畫之實地瞭解，金門雖已有完整之遊憩指示標誌系統，惟其設計格式與台灣本島不同；綠島及蘭嶼因道路系統單純，現況之指標系統可滿足遊客之需求；澎湖及馬祖之遊憩指標設置則仍嫌不足。整體而言，目前離島地區遊憩系統指示標誌糸統存在下列問題，包括：

(1)牌面不足且連貫性不佳。

(2)指標設計未統一。

7.目前離島地區遊憩系統吸引之遊客總人數約達448萬人次/年依民國85年之遊客人數統計資料顯示，離島地區各遊憩據點共吸引遊客約448萬人次/年；各遊憩系統全年總遊客人數以金馬系統329萬人次最高(其中金門地區佔325萬人次)，其次依序為澎湖系統98萬人次及綠島蘭嶼系統20萬人次；各遊憩據點中遊客人數超過50萬人次/年者僅有金門之中山紀念林(89萬人次/年)1處。

8.依本計畫於假日進行遊客訪問調查分析結果顯示，離島地區之遊憩系統旅運需求存在有下列的特性：

(1)就旅遊天數而言，1天者佔18%，2天者佔20%，3天(含)以上者佔62%。

(2)就旅遊據點數而言，每次以遊憩3處(含)以上據點者居多，約佔55%。

(3)就遊客抵達離島地區所使用之交通工具而言，飛機約佔90%，船舶佔10%。

(4)就遊客於各離島地區島內旅遊所使用之交通工具而言，使用機車(含自用與租用)者約佔31%，使用遊覽車者約佔31%，使用小客車(含自用與租用)者佔29%。

(5)就停留時間而言，約有75%之遊客於遊憩據點之停留時間少於2小時。

9.就離島地區各遊憩據點所吸引之遊憩旅次而言，目前各據點於一般假日約吸引5.6萬人次之遊客。(註：以「據點」為統計單元)

目前澎湖各遊憩據點一般假日每日所吸引之遊憩旅次達1.5萬人次，其中約有0.86萬人次(58%)係為各遊憩據點之往來旅次；金門各遊憩據點一般假日吸引之遊憩旅次達3.8萬人次，其中約有3.2萬(84%)係各遊憩據點之往來旅次；馬祖、綠島、蘭嶼於一般假日吸引之遊憩旅次分別約為500人次、2,300人次與800人次。

10.就各離島地區吸引之台灣本島遊客人數而言，目前5個離島地區於一般假日共可吸引1.4萬人次之台灣本島遊客。(註：以「地區」為統計單元)

在5個離島地區中，目前以澎湖於一般假日可吸引5,400人次之台灣本島遊客為最多，其次依序為金門5,000人次，綠島2,300人次、蘭嶼800人次、馬祖250人次。

11.依本計畫之分析，離島地區各遊憩據點於目標年一般假日之遊憩旅次吸引量約為10.3萬人次/日

依前階段計畫預測並經本計畫進一步分析修正結果顯示，澎湖各遊憩據點目標年(民國95年)一般假日之遊憩旅次吸引量約為4.4萬人次/日，約為民國85年旅次量之2.93倍，年平均成長率為11.4%，金門各遊憩據點於目標年一般假日之遊憩旅次吸引量約為5.2萬人次/日，為民國85年旅次量之1.37倍，年平均成長率為3.2%；馬祖、綠島、蘭嶼目標年之遊憩旅次吸引量則分別為1,200人次，4,100人次及1,400人次。

12.依本畫之分析，5個離島地區於目標年一般假日共可吸引2.5萬人次之台灣本島遊客

就目標年一般假日所吸引之台灣本島遊客而言，以澎湖可吸引12,000人次之台灣本島遊客為最多，其次依序為金門7,100人次、綠島4,100人次、蘭嶼1,400人次、馬祖560人次。

13.依本計畫之道路交通量預測結果顯示，離島地區遊憩據點之遊憩聯絡道路於目標年一般假日服務水準尚可接受

依本計畫考量現況及未來建設計畫所構建之目標年(民國95年)路網進行交通量指派結果顯示，除馬祖、綠島及蘭嶼之部分路段受地形影響服務水準較差外，餘大多數據點之遊憩聯絡道路均仍可維持D級以上之服務水準。

14.有關遊憩系統聯外道路系統之改善規劃，本計畫係以遊憩聯絡道路為主，而以主、次要聯外道路為輔

有關離地區遊憩系統聯外道路系統之改善規劃，對於遊憩聯絡道路及兼具遊憩聯絡功能之主、次要聯外道路，本計畫將依道路交通量預測結果進行改善計畫研擬，其改善內容包含道路工程與交通工程之改善；至於主、次要聯外道路部份，本計畫主要係依相關之生活圈道路建設計畫，檢視本計畫之道路交通量預測結果，視必要對此等道路進行策略性建議。

15.有關遊憩系統公共運輸系統之改善規劃將配合「旅遊運輸中心」及「旅遊資訊中心」為基本理念，進行路網架構之規劃

依據「旅遊運輸中心」之系統架構及功能，考量離島地區之區域發展、都市體系、遊憩系統分佈與運輸系統概況，本計畫初步規劃離島地區之「旅遊運輸中心」如下：

(1)地區旅遊運輸中心：主要係用以服務台灣本島之長途旅次，為台灣本島遊客至離島地區進行遊憩活動最主要之集散中心，目前初步規劃為馬公市、金城鎮、南竿鄉、綠島鄉及蘭嶼鄉。。

(2)系統旅遊運輸中心：主要係用以服務各遊憩(子)系統內之遊憩據點，為各遊憩(子)系統旅客之集散中心，目前初步規劃為馬公市(兼)、白沙鄉(赤崁)、金城鎮(兼)、金湖鎮(山外)、南竿鄉(兼)、綠島鄉(兼)、蘭嶼鄉(兼)等地區。

16.配合「旅遊運輸中心」之規劃，有關遊憩公共運輸系統之路網架構如下：

(1)地區旅遊運輸中心：

利用「地區旅遊運輸中心」所規劃之公共運輸路線，基本上應考量整體之旅運需求(包含遊憩與非遊憩旅次)，而不宜僅就遊憩旅運需求為主，其規劃路線主要為「地區旅遊運輸中心」與「系統旅遊運輸中心」間之直達路線。

(2)系統旅遊運輸中心：

「系統旅遊運輸中心」係為利於遊憩巴士(渡輪)之規劃，因此其所考慮之公共運輸路線應以遊憩旅運需求為基礎，開行「系統旅遊運輸中心－遊憩據點」之觀光路線。

17.依停車供需分析結果顯示，未來離島遊憩據點之停車問題包括停車空間供給不足與停車空間分配不均等二方面

依本計畫對各遊憩據點進行停車供需預測分析，其結果及改善方向如下：

(1)停車空間供給不足：此等據點包括赤崁遊艇碼頭(A3)、岐頭遊艇碼頭(A4)、馬公遊艇碼頭(A6)、望安(A11)、七美(A12)、澎湖水族館(A15)、古寧頭戰史館(B1)、莒光樓(B2)、古崗湖遊憩區(B3)、中山紀念林(B4)、太武山(B5)、馬山觀測站(B6)、金門民俗文化村(B7)、榕園遊憩區(B8)、湖井頭戰史館(B9)、南竿(B10)、北竿(B11)、蘭嶼(C2)及吉貝海上樂園(A10)等；其改善規劃將視據點之遊憩特性、區位、交通工具使用情形、遊憩承載量等項目，以停車空間之增加為首要考量，其次再透過公共運輸服務品質之提升，以降低停車需求。

(2)停車空間分配不均：此等據點包括西台古堡(A1)、跨海大橋(A2)、林投公園(A9)及綠島(C1)等；此等據點之改善規劃將以其停車空間之重分配為主要考量方向。

18.有關遊憩指示標誌系統之改善，係遵循相關設置規則之規定，考量遊憩據點等級規模並配合相關地名指標，以進行指標設置路線(段)之規劃

依本計畫對於遊憩系統指示標誌系統之規劃重點為：

(1)指示標誌系統之規劃，係參酌「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之規定，考量遊憩據點本身之等級規模以及聯外道路系統功能分類來進行設置路線規劃。

(2)配合相關地名指標之規劃，導引遊客至重要市鎮，再由重要市鎮藉由遊憩指標指引遊客到達遊憩據點。

(3)配合遊憩運輸鏈的需要，將鄰近遊憩據點加以整合，並歸併其指示標誌牌面，以達到「指標資訊一貫性」及「相鄰遊憩據點資訊聯繫性」之要求。

19.有關離島地區遊憩系統聯外運輸系統各項改善計畫所需經費概估如下：

(1)道路系統改善計畫總經費共約4,500萬元，所需經費均列入第一期執行計畫。

(2)停車系統改善計畫總經費共約1,063萬元。

(3)指示標誌系統改善計畫總經費共約806萬元。

二、建議

1.對於遊憩系統聯外道路改善計畫，建議以各遊憩據點之等級規模、吸引人數，以及其相關改善計畫之道路交通事故件數、執行難易程度及經費多寡等項目為評估依據，並參考本計畫評估之優先順序，在民國95年前陸續執行各改善計畫。

有關遊憩據點聯外道路之改善，由於交通部觀光局和各縣市政府對於遊憩系統據點之規模已有相關規劃在先，本計畫建議首先應配合該等規劃，並考量各據點未來可能之吸引人數，其次再配合各據點聯絡道路之道路交通事故件數、改善計畫執行難易程度及經費多寡等評估其執行優先順序，以作為未來先後推動落實之參考依據。

2.為利公共運輸系統改善規劃之推動，建議由交通部觀光局、台灣省交通處旅遊局、國家公園管理處、縣政府等相關主管機關進一步規劃並落實「旅遊運輸中心」架構，以利後續計畫之執行。

本計畫初步針對離島地區規劃「旅遊運輸中心」，並利用其各層級與各類公共運輸工具之組合，視不同需要與運作體系來進行遊憩系統公共運輸系統改善規劃；至於其所可能涉及之路權與經營問題，本計畫並不列入探討，需賴旅遊主管機關進一步綜合規劃，以利改善計畫之推動落實。

3.為利公共運輸系統之轉運系統能發揮預期功效，建議後續應針對各「旅遊運輸中心」之轉運接駁場站及路線進行較詳細之規劃設計。

本計畫於現階段進行遊憩系統公共運輸系統改善時，主要係利用轉運系統之觀念並配合「旅遊運輸中心」為層級架構，來進行轉運都市(地區)及營運路線等之初步規劃；至於適當轉運場站地點之遴選、實際營運班次及時刻之安排等項目，由於牽涉到轉運交通需求、都市土地取得、相關區位及交通建設特性、業者意願等多重因素，本計畫暫未列入考量，建議由後續相關計畫進行更深入之規劃設計作業。

4.為利遊憩公共運輸服務品質之提升，建議加強假日觀光巴士之規劃，以提供民眾進行遊憩活動。

本計畫之調查結果顯示，未來若能規劃方便的觀光巴士以聯繫遊憩據點，應可開發遊憩公共運輸系統之潛在市場。因此，建議以「供給導向」為策略，配合相關營運管理為手段，並以多元化發展為目標，來提昇遊憩公共運輸服務的品質。

5.為利遊憩公共運輸服務之推展，建議配合「旅遊資訊中心」之推動並加強相關優惠措施的設計。

為利推展旅遊公共運輸服務，建議參照國外經驗由交通部觀光局推動「旅遊資訊中心」，以整合相關遊憩資訊；並輔以國情考量，設計鼓勵優惠措施，包括票證整合(如通行證、旅遊折扣聯票)、夜行觀光巴士之開行等等，以刺激不同階層的潛在市場需求。

6.對於遊憩容受量或聯絡道路容量已達飽和之遊憩據點，建議以相關管制或管理措施來進行改善。

考量部分遊憩據點因容受量、環境保護等限制，不宜對其聯絡道路進行過度開發，或道路受實際條件所限，無法擴充其道路容量，建議應配合公共運輸服務，以相關管制措施如路線、行車方向、停車或進出車輛(種)等等之管制，來進行交通管理，或參考以往經驗及歷史資料，發佈旅遊通報，預告離島地區當地可能之擁擠情形，避免大量旅客同時擁入，以維持遊憩據點及相關運輸系統之遊憩服務品質。

7.為加強遊憩指標與地名指標之有效配合，建議觀光主管機關規劃導遊地圖，以增加遊憩指標之導引性。

為配合觀光遊憩指標設置路段之規劃，本計畫建議觀光主管機關善加利用地名指標以規劃導遊地圖，期以最少標誌牌面達到最佳之導引之效果。

8.對於部份規模較大之遊憩據點，建議相關主管單位配合其聯外道路系統之改善，進一步針對遊憩據點進行區內遊客路線規劃。

為了提昇據點整體之遊憩服務品質，建議相關主管機關應針對規模較大之據點，如綠島、蘭嶼、望安、七美等進一步規劃更完整之區內遊客路線，包括觀光火車(或纜車)系統、汽車、腳踏車及行人徒步系統等之路線規劃，以增加遊憩活動之多樣性，提昇據點之服務品質。

9.針對遊憩需求普遍集中於假日之現象，建議相關業者能採取「差別定價」的措施，分散假日遊憩需求，有助於減輕聯外運輸系統之負荷。

依據前階段計畫及本計畫之分析，就各遊憩區全年所吸引的遊客人數而言，約有80%之遊憩需求係發生於假日，而平常日所佔之比例僅在20%，顯然遊憩需求之發生時間有其尖峰性，此種情形尤以連續假日為甚，許多遊憩區在短短的三、四天連續假日中，其所吸引的遊客人數即可能佔全年的10%，造成遊憩區聯外運輸系統嚴重癱瘓。就遊憩資源的使用而言，此種遊客人數分佈不均的現象，亦造成經營管理上的重大困擾，因此，已有少數遊憩經營業者針對此一現象，研擬「差別定價」的策略，亦即對於非尖峰到訪之遊客給予相當之門票折扣，以平衡遊憩需求。本計畫亦建議有關單位能加強此一方面之研究，初步建議可採行「連續假日」、「一般假日」、「平常日」3種不同的差別定價策略；未來若能再配合相關宣導措施，將假日遊憩比例降低至60%以下，應可更進一步提昇假日期間遊憩區聯外運輸系統之服務水準。

10.為利遊憩及環境資源之保護，建議相關單位能針對主要遊憩據點之遊憩承載量進行較詳細之研究，以避免遊憩資源過度使用，並做為執行聯外運輸系統改善計畫之參考。

影響遊憩據點合理承載量之因素甚為複雜，舉凡遊憩型態、遊憩據點區位、地形及據點本身處理污染物之能力等，均將使合理承載量發生改變，故迄今尚無一套標準可供依循。由於本計畫對於遊憩承載量僅能進行初步的資料彙整，建議未來由觀光局針對台灣地區重要遊憩據點之合理承載量進行詳細之檢討，並建立一套可供依循之標準，定期更新修正各據點之承載量，以供研擬遊憩據點發展策略之參考。

11.為利金門、馬祖之觀光整體發展，建議積極進行道路系統之編碼作業，並加強路名指標之佈設。

金馬地區近年來解除戰地政務、開放觀光後，吸引大批台灣本島遊客前往，而金馬地區以往為適應戰備需要，道路密度特高，但卻缺乏完整的道路系統編碼，亦缺乏路名指標，造成外來遊客極大之不便。由於道路系統為遊憩活動不可或缺之一環，建議相關單位依道路之服務功能建立層級分類，並建立編碼系統，設置路名指標，以提昇道路系統之整體服務功能，促進觀光遊憩事業之發展。

12.為利離島地區遊客進行各公共運輸系統之轉運，建議應考量遊憩旅客之需求，加強提供人性化之場站及服務設施

離島地區之遊憩型態與台灣本島差異甚大，遊客在一次旅遊行程中，可能會同時在陸、海、空運輸系統中進行轉運，且次數頻繁，因此，提供便捷的轉運動線、縮短遊客步行距離，以及舒適、明亮的等候空間是非常重要的；況且，就遊客之心理而言，其對於服務設施所要求的服務水準會比一般(非遊憩)旅客高。有鑑於此，建議相關單位在進行轉運接駁場站與設施規劃時，能特別考量遊憩之需求，提供人性化的設施，以提昇整體遊憩品質。

13.有關遊客人數統計資料方面，建議相關主管單位能儘量蒐集各遊憩據點資料，並透過統計程序發佈，以利相關規劃依循。

目前除標章風景區及部份公營據點已按月統計遊客人數外，仍有多數公、民營據點並未針對其遊客人數進行正式之統計，建議相關之經營管理單位能加強遊客人數統計資料之蒐集，一方面可長期觀察遊客量變化趨勢，做為研擬遊憩經營策略之參考，另一方面亦可使相關之研究規劃有一致之依循標準。

14.為利各聯外運輸系統改善計畫之落實，建議後續應針對其分年投資計畫、財務計畫及各級政府分擔比例等問題予以釐清確認。

本計畫已針對離島地區遊憩系統聯外運輸系統問題提出改善計畫及原則性之實施計畫研擬，包括改善經費概估、優先順序評估、實施年期研擬及主管單位歸屬。而關於較詳細之分年投資計畫、財務計畫及各級政府分擔比例等問題，建議由各相關政府單位共同釐清確認，以落實各改善計畫。

15.關於網際網路旅遊資訊之整合，建議未來由觀光主管機關蒐集各相關網址，並建立連結功能，便利使用者之查詢。

目前由於網際網路科技發達，除本計畫建立聯外運輸資料查詢系統外，另觀光局、林務局、各地方政府甚至於各據點管理單位均提供網站供使用者進行相關資料之查詢，為利網際網路所提供旅遊資訊之整合，未來可由觀光局蒐集相關網站之網址並連結至觀光局之查詢系統，便利使用者在一次的查詢作業中獲得較多之資訊。

16.建議未來可於運輸系統改善方案實施前後進行調查，以評估其改善績效，並可為相關研究案之參考。

為落實各遊憩系統聯外運輸系統之改善計畫，建議未來可進行事前事後之調查，評估相關改善方案實施前後據點之遊客容納量、聯外道路服務水準、旅客感受等，一方面可為主管單位評估改善績效之依據，另一方面可為相關研究規劃於研擬改善策略時之參考。