第七章　結論與建議

7.1  結論

民間參與公共建設之優點，除可加速公共建設完成之時效，並可引入民間資金，紓解政府財政壓力，亦可利用市場機能，發揮資源分配效果，運用民間人力與物力，創造更具效率之公共工程及管理經營方式，使資金運用獲得更高之經濟效益，相對於民間參與者而言，亦可增加其投資與獲益機會。因此，民間參與公共建設，對民間參與者及政府可謂雙贏策略。

探討金門大橋投資案吸引民間參與投資之可能性，本研究係以「民間能不能參與金門大橋投資」角度分析，分為助力與阻力以剖析其可能性。而因現行法令尚未完備、上位計畫亦有所衝突限制情況下，民間參與金門大橋投資案有待法令之修訂及部會間高度協調整合，方可促成其可能性。

探討「民間會不會參與金門大橋投資」，係以金門大橋投資案財務特性、適法性及其投資風險等為評估因子，以「利」及「法」之「推」與「拉」推估其可行性。而以金門大橋本身為投資範圍，其吸引民間參與之誘因不甚充足。民間所期待之「利點」與政府所能提供之優惠有待拉進改善。

綜觀而論，針對民間參與金門大橋投資之大環境（金門縣）、小環境（計畫本身）及現行法令之推動條件，進行吸引民間參與金門大橋投資之可能性與可行性分析結果顯示，由於金門大橋投資之財務收益不佳，其商業價值條件亦不具備，民間參與最大的障礙在於民間預期收益與誘因不足，且風險不易評估與轉嫁。且由於諸多法令限制尚待突破，因此在現況下，民間參與金門大橋投資之成功要件不充足，民間金門大橋投資之機會與意願不大，若欲吸引民間參與投資，有待政府之優惠補助與投資報酬之缺口補貼。

民間參與投資金門大橋之投資方式，若其投資範圍只有金門大橋本身，則政府之補貼與優惠條件之提高勢所難免，其較適之投資方式為BT或BOT方式，且可能傾向於BT方式。

而若可結合當地資源，擴大可開發範圍（如橋址兩端、附近水域之開發，又如結合國家公園遊憩區構成三湖一橋旅遊等方案），則可突破單一類項之規模經濟與範圍經濟之不足，則其較適之投資方式可推展至BOT或BOO之方式。

因此，未來金門大橋之推動執行，在面對諸多法令限制之下，其可能之排除方式，除賴縣政府全力支持配合進行計畫之協調變更，亦須請中央基於平衡區域發展之考量，對於建設落後地區予以加重權重之優惠資助，甚或可循離島建設特別條款等特別法立法藉以突破、鬆綁諸等法令限制。

金門縣政府及福建省政府可運用行政整合便利之優勢，作較大規模格局之整體規劃，以跨部會合作方式，突破每一單一類項之規模經濟與範圍經濟之門檻囿限，藉以提高民間參與之意願。在行政協助方面，簡化行政程序及協助土地取得等，並以公權力行使之積極作為，共同促成民間參與案之成功。

7.2  建議

對金門縣而言，為配合社經成長發展需要，縣府持續規劃與興建各項公共建設為一正確方向，也確有其必要性。尤其金門縣正處於「起飛」發展階段，各項建設急待整體規劃與推動執行，而現階段中央及金門縣政府財源有限，因此推動民間參與縣內各項建設為一必要之努力方向。

綜觀當前政府以民間參與方式推動公共建設之個體與總體環境，大體上各項條件與法令制定皆可漸趨成熟。為期民間參與金門大橋投資案之推動成功，爰建議：

一、成立民間參與專案小組

政府首應把握當前契機，儘速組成民間參與計畫專責單位，進行「民間參與先期規劃評估」研究，積極研擬縣內可開放民間參與投資之範圍與類項，釐清各項不確定因素（路線、運量、費率...)、優惠配合措施(融資利率、利息補貼...)等影響其民間投資報酬回收項目，以作為政府與民間協商投資組合比例考量依據以利專案推動。

二、民間意願徵詢

專案小組更應化被動為主動，在可行性研討階段即宜邀約相關業者參與或預留其可參與發揮之空間，並進行民間參與投資可適性範圍、類項以及誘因取決臨界點之探尋。

三、資源結合及利基運用

在民間參與計畫之規劃推動階段，宜利用金門縣之優勢利基，結合地緣性資源，作較大規模格局之整體規劃，以跨部會單位合作方式，突破每一單一類項之規模經濟及範圍經濟之門檻囿限，藉以提高民間參與之意願。

四、法令修改及行政協助

為促使民間參與推動順利，建議應可放寬參與者投資門檻，並引入外資，擴大參與。而金門縣與中央政府亦應給予民間參與者充分的配合，簡化行政程序及協助土地之取得等，以公權力行使之積極作為，誠意合作，共同促成本建設案之早日完成。