民間參與金門大橋投資方式與可行性研究

目　　　錄

摘要		Ⅰ

目錄		Ⅲ

表目錄		Ⅵ

圖目錄		Ⅷ

第一章　前言		1-1

1.1  研究緣起		1-1

1.2  研究目的		1-2

1.3  研究範圍		1-2

1.4  研究理念及架構		1-4

1.4.1　研究理念		1-4

1.4.2　研究架構		1-5

第二章  民間參與金門大橋投資基本資料與條件分析		2-1

2.1  社經現況與相關計畫之助力與阻力		2-1

2.1.1  金門社經發展現況		2-1

2.1.2  金門國家公園計畫對本案之影響		2-8

2.1.3  金門地區生態環境資料分析		2-11

2.2  次級資料分析與檢討		2-16

2.2.1  「大小金門間興建跨海大橋可行性研究報告」運量

分析與檢討		2-16

2.2.2　「大小金門間興建跨海大橋可行性研究報告」財務

自償率分析與檢討		2-34

2.3  吸引民間參與金門大橋投資基本條件分析		2-48

2.3.1  民間參與投資計畫成功之必要條件		2-48

2.3.2  吸引民間參與金門大橋投資之可能性與可行性		2-53

第三章　吸引民間參與投資策略分析		3-1

3.1  民間參與金門大橋投資障礙突破及排除		3-2

3.1.1  上位計畫之配合協調		3-2

3.1.2  行政法令障礙之突破		3-5

3.1.3  環境風險之降低與轉嫁		3-7

3.2　民間參與金門大橋誘因設計與利基擴大		3-9

3.2.1  誘因設計		3-10

3.2.2  民間參與金門大橋利基擴大		3-18

3.3　民間參與金門大橋投資組合之門檻探討		3-24

3.3.1  政府可能承擔財政責任之上限		3-24

3.3.2  民間預期報酬之下限設定		3-26

3.3.3  最適投資組合大體分析 		3-28

第四章　獎勵民間參與金門大橋投資辦法研擬		4-1

4.1  民間參與投資金門大橋範疇探討		4-4

4.1.1  主體與客體之探討		4-4

4.1.2  範圍與報酬之探討		4-8

4.1.3  投資建設時程之探討		4-11

4.2  民間參與投資金門大橋獎勵投資辦法研擬		4-14

4.2.1  進入方式		4-14

4.2.2  投資主體		4-16

4.2.3  執行規範		4-18

4.2.4  獎勵措施		4-19

第五章　民間參與金門大橋投資方式研議		5-1

5.1　金門大橋採興建後移轉 (B.T.)開發模式		5-1

5.1.1  運作方式與準則		5-2

5.1.2  特性分析		5-4

5.2  金門大橋採行興建－營運－移轉(B.O.T)開發模式		5-6

5.2.1  運作方式與準則		5-6

5.2.2  特性分析		5-10

5.3  金門大橋委由民間投資採B.O.O.開發模式		5-11

5.3.1  運作方式與準則		5-12

5.3.2  特性分析		5-15

5.4  民間參與金門大橋投資最佳方式評選		5-16

5.4.1  評選原則		5-16

5.4.2  最適投資方式擬議		5-19

第六章　民間參與金門大橋投資開發重點要項擬議		6-1

6.1  硬體工程建設計畫		6-1

6.1.1  興建計畫		6-1

6.1.2  土地取得計畫		6-4

6.2  財源籌措計畫		6-6

6.2.1  民間籌資計畫與政府配合財政計畫		6-7

6.2.2  財務自償計畫		6-9

6.3  營運管理計畫		6-10

第七章  結論與建議		7-1

7.1  結論		7-1

7.2  建議		7-3

附錄一  獎勵民間參與交通建設條例及其子法		A-1

附錄二  期中報告審查意見處理情形		B-1

附錄三  期末報告審查意見處理情形		C-1

附錄四  研討會會議記錄		D-1

表   目   錄

表 2.1 金門地區人口及產業人口統計表	2- 3

表 2.2 金門地區歷年人口自然增加及社會增加數	2- 4

#### 表 2.3 金門地區與台灣地區每人平均所得	2- 5

#### 表 2.4 金門地區各種車輛數統計表	2- 5

#### 表 2.5 金門國家公園區域範圍內容說明表	2-10

#### 表 2.6 金門國家公園區域範圍面積統計表	2-11

#### 表 2.7 金門地區環境生態－植物生態分析表	2-13

表 2.8 金門地區環境生態－動物生態分析表	2-14

表 2.9 橋址區位綜合分析比較表	2-15

#### 表 2.10 大小金門間84年度船運載客分析表	2-22

#### 表 2.11 金門機場營運量統計表	2-24

#### 表 2.12 台灣離島遊憩區遊客人數統計表	2-24

#### 表 2.13 「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」未來日交通量

#### 預測值	2-27

表 2.14「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」運量參數推估表	2-28

表 2.15 金門地區觀光人口預測表	2-30

表 2.16 交通運量旅次轉換參數推估表	2-32

表 2.17 大小金門間未來年每日旅運量估測表	2-33

表 2.18 各橋型方案之建造經費需求表(83年幣值)	2-35

表 2.19 各路線方案分年建造成本表	2-36

表 2.20 每年維護成本估算	2-37

表 2.21 收費方式(二)各路線方案過橋費收入表	2-38

表 2.22 財務績效評估結果	2-40

表 2.23 跨海大橋案例比較表	2-43

表 2.24 路線丙收費方式二各年過橋費收入表(調整前)	2-45

表 2.25 路線丙收費方式二各年過橋費收入表(調整後)	2-47

表 2.26 金門大橋案可適用之獎勵民間參與交通建設條例相關條文2-57

表 2.27 民間參與本案條件分析表	2-61

表 3.1 民間參與金門大橋投資障礙及其可能之排除方式	3- 2

表 3.2 各國政府配合措施	3-10

表 3.3 民間參與金門大橋誘因設計之擬議	3-12

表 3.4 民間參與金門大橋利基擴大之擬議	3-18

表 3.5 國外民間參與案報酬率比較表	3-27

表 3.6 路線丙建造營運維修總費用表	3-29

表 3.7 最適投資組合分析表	3-31

表 3.8 最適投資組合彙總表	3-34

表 4.1 主體與客體之權責一覽表	4- 8

表 4.2 國家開發程度經濟內生報酬率表	4-11

表 4.3 獎勵措施正負面效果比較表	4-24

表 5.1 民間參與金門大橋投資方式比較表	5-18

表 5.2 民間參與方式優缺點分析表	5-23

圖   目   錄

圖 1-1 金門地區地理位置圖	1- 3

圖 1-2 研究流程架構圖	1- 5

圖 2-1 選定路線方案示意圖	2- 2

圖 2-2 「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」交通分區圖	2-18

圖 2-3 投資計畫可行性評估流程	2-49

圖 2-4 推動民間參與投資計畫成功要件分析	2-51

圖 3-1 金門特定區計畫土地使用分區計畫示意圖	3- 4

圖 3-2 金門國家公園遊憩區區位圖	3-21

圖 3-3 金門大橋涵蓋工作範圍示意圖	3-30

圖 4-1 獎勵民間參與金門大橋投資辦法研擬流程圖	4- 3

圖 4-2 民間參與金門大橋投資流程圖	4-18

圖 5-1 興建後移轉(B.T.) 開發模式運作流程圖	5- 3

圖 5-2 B.O.T開發模式運作流程圖	5- 8

圖 5-3 B.O.O.模式投資導引示意圖	5-15

圖 5-4 民間參與本案投資最適方式分析比較示意圖	5-20

圖 6-1 民間參與開發公司營運管理組織圖	6-12