第四章　獎勵民間參與金門大橋投資辦法研擬

近年來，台灣社會經濟發展迅速，國民所得大幅提高，一般民眾對交通建設之需求及品質日益提升。而隨著個人精神生活的層次提高，民眾對休閒旅遊亦愈趨重視，且跟隨兩岸情勢轉變，金門於民國81年11月7日解除戰地政務，復內政部為妥善保護金門自然環境、保存戰地史蹟文物、收集相關資訊，並委請相關機構及專家學者作可行性評估，研提金門國家戰役紀念公園發展構想請行政院核示，經行政院於修正核定，修正名稱為「金門國家公園」。

身為首座以保護珍貴史蹟及文化資產為主題之國家公園，其週遭區域交通設施需相互配合，金門大橋即為連結大、小金門兩地之交通系統。惟交通建設所需經費浩繁，如僅仰賴政府有限財力編列預算以求支應，恐難以順應當前民眾之需要。

因此，如何透過政策之推動及適當獎勵辦法之制定，藉助民間豐沛之資金及其較具效率的經濟活動力量，方能加速公共交通建設之推動。

交通建設具有投資金額龐大、回收期間長、外部效益大、但內部財務報酬較低之特性。因此為吸引民間投資參與交通建設之興建、營運，首先必須提供適足之誘因，以克服上述交通建設不利之特性。此外，依屬性而言，公共交通服務係屬排他性之獨佔公用事業，其興建、營運之績效與公共利益及公共安全關係密切。因此，民間參與投資開發之交通建設，均必須納入整體交通系統之管制架構之內，採用政府主管機關特許授受方式辦理規劃、興建與營運、維修等事宜，並透過政府部門之必要監督與管理，達成本案引入民間參與金門大橋投資興建開發之目的。

因此，為鼓勵民間參與金門大橋投資開發計畫，強化政府監督與管理，減輕政府公務預算支出，提供民間參與誘因，加速國家交通建設。是以本研究針對獎勵民間參與金門大橋投資開發案，提出獎勵辦法之初擬。有關獎勵民間參與金門大橋投資辦法研擬流程，請見圖4-1。

圖4-1  獎勵民間參與金門大橋投資辦法研擬流程圖

4.1  民間參與投資金門大橋範疇探討

針對民間參與金門大橋投資開發之範疇，有下列數項原則：

首先民間參與金門大橋投資開發必須考量國家整體之經濟效益，包括國家財政節省之成本效益、大、小金門居民生活、醫療改善之效益、大、小金門往返之時間節省效益及國人觀光效益增加等效益。

其次獎勵措施可能導致之資源扭曲及租稅成本，亦宜詳加評估。此外除了政府立場之考量，應針對民間投資者追求利潤最大之投資模式，研擬出政府與民間投資者都能接受之投資範疇。

本研究針對兩造之利益，並參考「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」報告，金門大橋建設委由民間投資開發興建、營運、維持修護三階段之參與投資範疇，基於使用量有限之現象，投資報酬率並不足吸引投資者介入。因此本研究建議宜擴大金門大橋投資案之範疇，融合金門國家公園之遊憩點，形成一觀光遊憩區，吸引大量觀光人口，提升金門大橋建設案之投資報酬率，以吸引民間參與。

#### 4.1.1　主體與客體之探討

有關獎勵民間參與金門大橋投資辦法，首先在立法宗旨上，相關辦法明定主管機關及目的事業機關，其目的在於明確擬定監督與執行管理之體系，此外，並界定民間機構之定義，及其適用對象。

１．監督及執行管理主體

金門縣政府早期係屬戰地政務系統，其行政隸屬雖為福建省，惟福建省一直為一虛設單位，直至民國85年才回遷金門縣。

由於基礎建設不足，經濟活動亦不活絡，影響稅收，其財政來源，主要為縣營事業及上級補助款，財政狀況向來十分短絀。惟為推動金門離島地方建設，強化地方運輸功能，發展具地方特性之戰地人文景緻。金門縣政府乃提擬興建大小金門跨海大橋之建議，積極從事大、小金門兩地區之建設規劃。然在中央及地方財源皆不足的情況下，是有民間參與金門大橋投資興建、營運之議。

民間參與興建金門大橋為地方性之重要建設，對金門地區有其重要意義，就台澎金馬之區域發展亦具有其宣示性。其監督與管理單位分別探討如下：

(1)監督與協調單位

依據一般重大交通計畫具有跨越行政區域之建設，宜透過中央予以協調。本案推動民間參與投資金門大橋之興建及營運，其行政區域皆歸屬金門縣政府管轄，惟相關研究範圍涉及內政部營建署國家公園計畫區域，根據上述重大計畫慣例，民間參與興建金門大橋及營運，其監督與協調推動單位，宜透過相關部會以民間參與審查委員會之形式，進行長期監督及協調工作，並定期及不定期依照民間參與績效來調整民間參與之政策目標及相關法規。

(2)執行與管理單位

考量金門大橋之興建，必須配合地方政府之都市計畫、土地取得之協助及提供相關之公共服務設施，因此實際執行有關都市計畫變更土地使用分區、協助民間參與投資者取得土地及其他相關配合措施，皆屬地方政府之職權，且金門地區位處偏遠地區，在管理民間興建金門大橋及營運成效時，亦以地方政府較具地利之便，故有關民間參與金門大橋相關作業之推動與執行管理，宜委交地方政府進行之。

２．界定民間機構定義及其可投資之類項

在獎勵民間參與金門大橋投資辦法中，宜明定民間可參與機構之限制條件，是否含括國內、外投資者，或為具興建、營運之法人或自然人等相關之限制條件，以避免不適之投資者進駐投資。

本辦法提擬之民間機構之定義，就普遍化原則，其必要條件宜根據交通部訂定之「獎勵民間參與交通建設條例」第四條之規定，民間機構應符合公司法設立之公司。

而其充分條件，宜考量地區性交通建設之特性，有條件選擇優秀之投資者進入，避免劣幣驅逐良幣之現象產生。因此，其選擇條件仍應以具有興建跨海大橋能力之廠商作為引入對象。惟國內具有跨海大橋興建能力之廠商，可能只為少數數家，為避免綁標之疑義，本辦法之提擬應考量國外投資者進入之可能性，做好適度之利率、匯率之考慮，及可能技術性之學習與配合。

３．主體與客體之權利義務關係

根據以往交通建設相關計畫，政府位屬強力主導方式，基本上運用競標方式進行工程之規劃、設計、採行分標方式將工程施工發包予營造廠商進行公共工程之施工。其採行方式係將工程規劃設計與工程施工分離，當工程施工時因工程設計變更及其他條件改變，即以追加預算方式辦理，顧問公司及營造廠商責任不大，因此也易造成弊端。

為避免過往交通建設工程之弊病，因此，獎勵辦法之研擬宜採公開化方式，徵詢相關廠商及專家學者經驗，並明訂主體及客體間相互之權利責任，並釐清主管機關、目的事業機關可給予客體廠商協助之權限；客體廠商可經營之項目及其優惠貸款之條件、土地取得等事項。廠商退出時亦需明確訂定承接相對應之情事，此大方向之制定宜多方探討，將有助民間資金之引入。

茲將民間參與投資計畫中主體與客體之權責關係明列如表4.1。

表4.1  主體與客體之權責一覽表

項目           主     體      客      體

中央政府地方政府民間參與業者

責

任

關

係1.擬定獎勵辦法

2.政策配合

3.監督計畫執行

4.統籌協調相關部會1.配合都市計畫變更

2.協助取得土地

3.提供公共設施及相

關服務

4.規劃設計之審核

5.施工之監督及後續

管理與監測1.提擬工程規劃設計書

2.提出工程興建計畫

3.提出財務及調度計畫

4.提出營運計畫書

5.定期提出營運狀況報

告

6.提出計畫執行紀錄

7.稅賦

權

利

關

係1.參與興建營運許可

權

2.計畫中止或接管運

作權1.審核與修改合約書

、設計書之權利

2.計畫之附屬事業、

經營項之同意權

3.收取土地使用費、

權利金之權利

4.費率之擬定與控制

權1.使用計畫土地權

2.收取過橋費及其他相

關設施使用費之特許

權

3.具開發或經營附屬相

關事業之特許權

4.享用獎勵措施之權利

#### 4.1.2　範圍與報酬之探討

民間參與金門大橋投資興建開發，影響所及，牽動大小金門整體之發展，且兩地之發展基於機能與活動的時空關係，具有不可分割的整體特性，任單一之規劃或建設皆須配合整體之發展架構才能融合地方需求並凸顯金門跨海大橋之地標特性。

民間參與範圍之規劃影響金門大橋計畫案之整體投資報酬率，而計畫案之投資報酬率之高低亦影響民間廠商投資意願。就政府部門而言，民間參與投資範圍的擴大與報酬之提高，可能導致之租稅成本及圖利廠商之嫌，亦易致行政單位或部門怯步。因此如何在民間可參與範圍與其可能之報酬，提擬出一確切之執行規範並在獎勵投資辦法中予以明列。

１．規劃範圍

預期金門國家公園之設立，將吸引大批觀光人潮至金門旅遊，然大小金門一海之隔，導至金門國家公園無法整體化之發展。藉由「民間參與金門大橋投資方式與可行性研究」方案之提出，可以整合金門地區經濟社會發展，並充分彰顯金門地區之特有景觀、文物古蹟及其戰地風光，因此本計畫案研究規劃範圍應考量金門地區之整體發展，並配合金門國家公園計畫之執行，儘可能引入大量民間資金協力建設大小金門。因此本研究期以納入大小金門之觀光遊憩區與金門大橋建造完成後之地標性景觀，成為國際性之觀光據點。

２．可能報酬

「民間參與金門大橋投資方式與可行性研究」之可能報酬，應考量本案之財務計畫是否具有投資回收性質，並配合政府部門相關之獎勵措施可能減輕之投入成本，計算投入之資金成本及其利息支出與營運收入折現之現金流量，求出本計畫案之淨現值、益本比及投資報酬率，藉以研訂投資政策與投資辦法。

根據民間投資報酬分析，考量一般廠商之資金成本，其財務內生報酬率應介於15~25％之間，惟整體而言投資時機亦深受景氣循環之影響，景氣上揚時民間投資旺盛，政府部門宜減少投資避免導致景氣過熱，引發通貨膨脹壓力；景氣低迷時民間投資不足，政府部門可以加強公共投資，刺激需求，此時民間取得資金成本較低，政府公共投資上之壓力亦可望減輕。此外諸如投資回收期長短、投資程序簡繁及投資決策者主觀偏好亦會影響投資者之投入意願。

在政府投資觀點考量總體之成本效益，據各國之規劃成果

，大致可分為已開發、開發中及未開發國家，依國家開發強度其內生報酬率整理如表4.2。

表4.2  國家開發程度經濟內生報酬率表

開發程度經濟內生報酬率

已開發中國家5～8％

開發中國家8～12％

未開發國家12%以上

資料來源：The Columbia Journal of world Business

本研究整理

#### 4.1.3　投資建設時程之探討

英國學者H.Dalton對政府投資時程的基本觀念曾謂：「政府投資建設支出須合乎經濟原則，凡屬針對需要而作適當支用，且能獲得投資建設支出之效果者，方為真的經濟原則。」本計畫案投資建設時程以未來之需求為基礎。基本上一般地方性之交通建設必須充分考量地方之運輸需求及其可能之觀光遊憩旅次量，並考量未來之運輸成長率，避免因過度之投資，導致國家整體資源之浪費，藉此評估適當之投資建設時機。

在投資建設時程安排上，民間參與金門大橋興建是否列屬優先開發之交通建設計畫，必須考量以下三項原則：

１．利益優先原則(The Canon of Benefit)

利益優先原則即政府的公共投資建設計畫應以金門地區最大多數人民能獲取最大福祉為優先。依據金門統計年報統計金門地區人口總數在民國83年計有46,516人，反觀金門大橋橋型建造經費，依路線丙之經濟取向橋型及景觀取向橋型兩類，其建造經費需求分別為47.4億元及74.3億元。依金門地區人口與金門大橋建造經費需求比，其單位人口使用成本顯然過高。

在利益優先原則下，公共投資建設係追求邊際使用率最大。考量金門大橋興建計畫，運用民間資金從事開發興建時，就政府部門而言，公共投資建設以能服務最大多數人民為最優先獎勵計畫，因此為強化投資建設時程，必須增加金門大橋之使用率，其最大可能即加強金門地區觀光遊憩潛力，學習相關國外開發經驗，吸引國內、外觀光旅次。就民間參與業者，其投資興建金門大橋及營運，係為謀取財務利潤，因此在民間實際投入後，基於資金壓力亦當力求加快投資建設時程。

故在利益優先原則考量下，政府部門在引進民間參與的角色，將致力於降低民間參與業者之投資風險，而民間參與業者基於資金壓力，亦將致力於投資建設時程的推動。

２．經濟原則(The Canon of Economy)

民間參與金門大橋投資之支出的來源係運用民間資金，因此可能與民間投資或其它公共投資計畫產生資金競逐效果。影響金門大橋投資建設計畫時程。故政府主管部門需執行制度化之管理，以減輕社會資源扭曲之程度。一般而言，所謂金門大橋投資公共建設計畫的經濟原則可歸納為下列四點：(1) 注重獎勵效果，利益務求惠及全民；(2) 監督獎勵用途，考核獎勵效果；(3) 儘量增加生產性投資，減少消費投資；(4)獎勵地區除國際收益性的投資外，以國內為原則，以免資源外流。

依據以上四項原則，考量金門大橋投資建設時程，在獎勵政策下，投資建設時程是否提前及在注重生產投資及獎勵國內投資下，是否導致投資建設時程延後。均應妥慎加以評估，以避免獎勵政策影響整體投資建設時程。

３．認可原則(The Canon of Sanction)

獎勵民間參與金門大橋投資公共建設計畫政策非經法定機關的核准或法令的規定，不得濫用。故研擬獎勵民間參與金門大橋投資辦法必須明定管理機關並充分授權，在認可原則下，政策之執行須合乎相關法令規章，民間參與必須在公開化與公平化的審核下，經主管機關核定才可進行。

### 因此民間參與金門大橋投資建設時程，依認可原則必須經由相關管理機關審核認可，在相關主管機關層層核備下，對民間參與業者，可能耽誤其商機。故基於認可原則及民間需求考量，獎勵辦法及相關作業程序在可同步進行作業時，宜併同作業，並儘可能簡化作業事項，如此才能真正在符合法令規章下，仍能積極進行民間參與金門大橋建設計畫之擬定，亦不致影響整體投資計畫時程之推動。

### 4.2　民間參與投資金門大橋獎勵投資辦法研擬

#### 4.2.1　進入方式

在民間參與投資金門大橋獎勵投資辦法尚未正式完成法制之前，主管管理機構任務與功能之發揮，端賴於既有之現行獎勵條例執行。民國84年12月15日行政院頒發佈的「獎勵民間參與交通建設條施行細則」，即係源自於交通部「獎勵民間參與交通建設條例」（民國83年12月5日總統令公布）。此一辦法乃成為政府規範從事民間參與交通建設之最主要管理法規。

「獎參條例」公布實施以來，除有關公共設施、土地取得及環境影響等管理關聯規範之外，殆以「門檻限制」與「租稅優惠」措施為最主要課題，亦屬各方最注重之事項。

有關層面及要點可以分述如次：

１．有關「門檻限制」之必要條件

(1)辦法之適用對象

辦法初訂時，以依公司法設立之公司或領有分公司執照之外國公司或在中華民國境內設立代表人辦事處並向經濟部申請備案者為適用對象，以擴大激勵民間參與投資及外人參與我國公共工程之建設。

(2)獎勵參與類項之限制

條例規定：「獎勵之重大交通建設之興建、營運範圍為鐵路、公路、大眾捷運系統、航空站、港埠及其設施、停車場、觀光遊憩重大設施、橋樑及隧道等限制」。

(3)適用對象及參與類項限制突破

有關獎勵辦法可適用對象，考量特定計畫投資金額龐大，非單一公司可以獨立承攬，在相關獎勵辦法研擬下，宜擴大適用對象。如引入數家公司聯合承攬或透過合組公司形式，並保留組成成員公司之相關業績及興建經營能力，以利民間參與業者，積極進行公共建設之進程。

在相關獎勵參與類項限制，除橋樑及隧道之適用類項外，於有關資格限制之突破上，如引入停車場、觀光遊憩等其他可獎勵參與類項，藉擴大適用獎勵範圍，以激勵民間參與公共建設之意願。例如依獎參條例施行細則，擴大民間參與觀光遊憩設施興建開發與營運，其相關引用條件，依資本額限制如下：

由政府規劃之觀光遊憩重大設施其投資額為3億元

以上（不包括土地）。

位於偏遠地區之觀光遊憩設施其投資總額為3億以

上。

非偏遠地區之觀光遊憩設施其投資總額6億元以上。

有關資本額限制，一向是我國多數行政管理措置習用之門檻條件。

２．有關「進入方式」方面

(1)提出證明文件

在相關證明文件中必須提出符合民間參與投資金門大橋獎勵辦法之適用對象條件，一般證明文件為公司執照影本或法人資格證明影本。

(2)開發公司籌組計畫

投資開發金門大橋計畫之參與開發公司，應擬妥有關之籌組計畫，如發起人、投資者資金比例、開發公司財務計畫等。

(3)財務能力報告

金門大橋之投資興建開發，其金額龐大，因此必須考量相關投資者之財務能力。開發公司需提擬近三年之財務能力報告，以供主管機關審核其財務上之調度能力。

(4)開發計畫

開發公司必須針對金門大橋投資興建，提擬可行之開發計畫，並據此計畫原則事項進行開發，其主管機關具有審核權利。

(5)其他相關證明文件

包括相關經驗文件，合作法人投資文件，必須在投標時提出。另主管機關要求提出之相關文件，投標人應配合提出。

#### 4.2.2　投資主體

金門大橋建設案為鼓勵民間參與，在投資建設應以民間投資機構為主，政府部門宜站在監督指導角色定位。惟金門大橋投資參照「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」報告，本專案其財務投資報酬率甚低，因此政府在金門大橋投資開發財務自償不足下，亦可採直接或間接參與投資方式。惟依據「獎勵民間參與交通建設條例」第四條規定，「民間機構係指依公司法設立之公司；其有政府或公營事業機構投資者，其直接投資間接投資合計不得高於該公司資本總額百分之二十」。本條例訂定之精神，在於避免政府或公營事業機構既是球員又兼裁判之情事產生。如果民間參與金門大橋投資引用「獎參條例」以獎勵民間機構興建金門大橋並給予營運特許，政府或公營事業機構其投資總額不得超過金門大橋投資開發公司總資本額之百分之二十，則民間參與業者在專案融資體系並不明確，政府又無法提供融資擔保情況下，其自有資金比例過高，將影響民間參與業者之投資意願。

此外就興建金門大橋有關民間機構之引入，須考量其工程技術之興建能力、民間機構財務能力、金門大橋興建完成後，開放營運之經營能力。就應具有工程、財務、經營管理等相關組合主體，其資格條件要求宜明確規範。

就法源而言，依獎參條例第三十五條，「由民間機構投資興建、營運之交通建設、主管機關應將該建設之興建、營運規劃內容及投資條件等相關事項，公告徵求民間參與」。並針對其投資主體組成進行審核及評審。另依據獎參第37條就民間機構投資主體之「興建或營運能力、公司組織連合性，財務計畫可行性、附屬開發事業之收入及要求政府投資或補貼等事項，依公平公正之原則，擇優評審之」，作為民間參與業者審核及評審事項之處理原則。

#### 4.2.3  執行規範

1．法律上之規範考量

就現行之法令規範及其行政上之程序，藉以評估整體民間參與金門大橋計畫之規劃是否影響實際實施之限制，提供投資業者明確之遵循方向。

考量目前相關民間參與之法規，以民國83年公佈之「獎勵民間參與交通建設條例」為最可適引用之法規規範及最大可能之獎勵範圍，依交通部此母法訂定相關獎勵之14項辦法及其施行細則，其中含括之獎勵措施有進口貨物免徵及分期繳納關稅辦法、地區禁限建辦法、甄審委員會組織及評審辦法、適用投資抵減辦法、使用公有土地租金優惠辦法、長期優惠貸款辦法、使用土地上空或地下處理及審核辦法、減免地價、房屋、契稅標準、獎參施行細則、免納營利事業所得稅辦法、土地開發配合交通用地取得處理辦法、政府對民間機構補貼利息或投資部份建設辦法、土地處理辦法等。此外有關之法規包含國家公園投資事業管理法規應考量對本案之助益及其阻力。

２．相關財務及管理可能之規範

確認民間投資金門大橋可能參與之投資意願及其有意參與之範圍，避免獎勵民間參與金門大橋投資辦法流於形式上之訂定，卻無投資者參與投資之窘境。此外評估投資業者之財務能力及其經營管理能力，在協助民間機構制定相關之甄審程序與作業辦法時，應先確立金門大橋投資計畫之可行性及其計畫所期望達成之目標及其優先執行順序。

在風險評估方面，主管機關應對金門大橋投資計畫整體財務及其管理上之風險作一詳細評估與分析，其評估內容考量涵蓋建設與營運期間之各種工程、營運、財務之風險、資金來源等。特別是本地資本市場之資金可能扮演的角色。

３．技術上相關執行規範

審閱及修訂主管機關所提擬之有關土木工程、建築設計和維修保養等系統及其介面規範。此外主管機關需考量金門大橋興建與營運上之安全規範之研擬，並依據功能之執行規範，提供具有可靠性及具公信力之成本估算。

就參與投資金門大橋建設之民間業者，相關之甄審程序和招標策略研擬，宜考量未來之執行系統認証程序及其驗証上之工作架構並確認工作之必要條件，以反應相關合約上權利之授與及其各部門可能相關連單位溝通與協調事項。

#### 4.2.4　獎勵措施

政府部門在提擬獎勵措施時，依據開發時程，大致可區分為投資開發興建民間參與階段及營運系統民間參與階段、維修系統民間參與階段，詳見圖4-2。就獎勵措施之適用性而言，主要係針對投資開發興建民間參與階段相關經費支出，作稅賦之優惠及融資優惠方面提擬。此外，政府在配合措施上，除協助土地取得及獎勵辦法外，宜從積極面著手，提升本案之財務收益，以增加政府協力推動民間參與之角色。其現有相關獎勵辦法及獎勵效果分述如下：

圖4-2  民間參與金門大橋投資流程圖

１．稅賦優惠

參考現行獎參條件相關獎勵辦法，有如下稅賦優惠。

(1)免繳營利事業所得稅

適用獎勵之民間機構，得自各該交通建設開始營運後有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅。

適用獎勵之民間機構，得自各該交通建設開始營運後有課稅所得之年度起，四年內自行選定延遲開始免稅之期間；其延遲期間最長不得超過三年。

適用獎勵之民間機構，得在下列條件支出金額百分之五至百分之二十限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；當年度不足抵減時，得在以後四年度內抵減之。

A.投資於興建營運設備或技術

B.購置防治污染設備或技術

C.投資於研究與發展(R&D)、人才培訓之支出

D.其他經行政院核定之投資支出

前項投資抵減，其每一年度得抵減總額，以不超過該公司當年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限。

(2)關稅：

適用獎勵民間機構，進口供其興建交通建設使用之

營運機器、設備、施工用特殊運輸工具、訓練器材

及其所需之零組件，經交通部證明屬實，並經經濟

部證明在國內尚未製造供應者，免徵進口關稅。

適用獎勵民間機構，進口供其經營交通建設使用之

營運機器、設備、訓練器材及其所需之零組件，經

交通部證明屬實，其進口關稅得提供適當擔保，於

開始營運之日起，一年後分期繳納。

(3)房屋稅、地價稅及契稅

適用獎勵之民間機構在興建、營運期間，供其直接使用之不動產應課徵之地價稅、房屋稅及取得成本時應課徵之契稅，得予適當減免。

供鐵路、大眾捷運系統及停車場使用之房屋，及供公路經營業經營公路使用之房屋，及供航空站、港埠及其設施、橋樑及隧道使用之房屋，自該房屋建造完成之日起五年內，減徵應納稅額百分之五十。

®供觀光遊憩重大設施使用之房屋，自該房屋建造完成之日起三年內，減徵應納稅額百分之五十。

¯民間機構參與所獎勵之重大交通建設，在興建或營運期間，取得或設定期典權供其直接使用之不動產，減徵契稅百分之三十。

２．融資優惠

(1)適用獎勵辦法之交通建設，經甄審委員會評定其建設投資仍未具完全之自償能力者，得就其非自償部分由政府補貼其所需貸款利息。

(2)主管機關視交通建設資金融通之必要，得洽請金融機構給與所獎勵機構長期優惠貸款。

３．相關獎勵措施比較

依據目前相關獎勵措施均注重稅賦優惠及融資上優惠，本研究分析其獎勵效果，其措施係為減輕民間參與業者之資金成本。惟民間投資意願高低主要考量為投資風險及投資報酬，當民間投資風險較高時，相對的，其要求的投資報酬必然提高。因此就相關獎勵辦法之研究，宜朝降低民間投資風險及提高特定計畫之投資報酬方向擬定。

依據獎參條例及其相關子法有關獎勵措施之效果分析比較，主要區分為政府直接或間接投資、長期優惠貸款、投資抵減、使用公有土地租金優惠及附屬事業開發等，就其相關獎勵措施效果比較，詳見表4.3。

惟上述相關獎勵措施，僅具宣示意義，其吸引民間參與意願不大。參考國外相關案例，如香港捷運系統，其大部份收益主要來自附屬事業之開發收益。因此，就相關獎勵措施附屬事業之特許開發，如能擴大獎勵範圍，鼓勵民間參與業者創新，則獎勵辦法之研擬，才具有正面且積極之意義。

表4.3  獎勵措施正負面效果比較表

獎勵措施正面效果負面效果備註

政府直接或間接投資1.降低民間參與業者資金壓力

2.政府政策目標可運用彈性高，易針對特定計畫大小及種類調整政府支出成本大投資金額不得高於民間參與公司資本總額20﹪

長期優惠貸款以長期優惠貸款融資提高民間參與業者投資意願申請民間參與計畫須小於可接受的商業風險，否則得不到銀行融資協助補貼利率最高不得超過2﹪

投資抵減稅賦抵減，降低民間參與業者風險成本民間參與計畫興建或營運階段，如遭受損害無可課稅的營利，則投資抵減措施無從發揮實質效果已依其他法令享受投資抵減者，不得再適用民間機構參與辦法之獎勵交通建設適用投資抵減

使用公有土地租金優惠解決民間參與業者土地取得問題，有效提振民間參與意願土地使用租金成本因民間參與業者努力經營，反而提高其使用成本土地使用按地價稅或其他費用稅費計收租金

附屬事業開發有效增加民間參與意願及整體財務計畫收益開發附屬事業項目受限，民間參與業者無法依地區特性規劃其比較利益事業主管得協調內政部或省(市)政府，調整或適度放寬土地使用管制，供下列事業使用

1.運輸服務業、商業

2.停車場業

3.交通工具維修業

4.加油站業

資料來源：環球經濟社彙整