第六章　民間參與金門大橋投資開發重點要項擬議

6.1  硬體工程建設計畫

6.1.1  興建計畫

一般而言，工程興建計畫之發展，可分為規劃、設計及施工三個階段。對於工程經費在「初步研究」或「規劃」階段須如何估算，估算基礎如何界定，引用數據之判定等，擬予參照「公共建設工程經費估算編列手冊研究」，編列準則作為遵循之依據。

依行政院公共工程委員會報告，類似金門大橋等橋樑工程，規劃分為初步研究及規劃。初步研究階段選定橋樑型式之主要因素有 (1)地形、(2)設計載重、(3)淨高、(4)洪水位、(5)海床沖刷深度、 (6)堤防法線、(7)地質材料、(8)每孔跨距、(9)高度、(10)震動、(11)噪音、(12)景觀、(13)地標。

有關重大橋樑之建設計畫，自初步研究、規劃、設計至施工完工通車止，通常須經過許多不同層次之作業階段，並動員相當大之人力、物力及財力方可達成，由於橋樑建設之資金需求甚為龐大，耗費之時間也相當長，因此工程建設經費之估算及成本之控制成為不容忽視之主要課題。

重大橋樑之工程經費，於「初步研究」或「規劃」報告完成即須提出，以作為建設計畫之依據。

一、在作業原則上

金門大橋之興建計畫應考量國家目前及未來之交通需求，以及金門地區社會經濟環境變遷之趨勢，並提擬可能之興建工程之替代方案，加以評估後選擇一最適方案。在最適方案中應考量技術、經濟、財務之可行性及環境可接受性。

二、在作業範圍上

民間參與金門大橋興建計畫，依據「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」報告，有關交通需求、水文及氣象等之調查、橋樑位置、橋樑型式、費率結構、工程進度、工程經費估算及效益評估等，做為基本研究資料，並據以調整研究計畫之技術、經濟、財務及環保之可行性。

在「規劃」之作業範圍包括交通資料蒐集及預測、水文及氣象等調查、工程資料蒐集、現場勘測、橋樑位置、結構型式研究、地質及基礎、收費方式、工程經費估算、施工計畫、效益分析、財務計畫等均需透過民間參與開發公司，提擬興建工程計畫。

三、在作業程序上

金門大橋之興建將對金門地區的發展產生重大影響，因此在「初步研究」階段，依據中華顧問工程司「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」報告，依據金門地區之人文、自然環境、預測運量、費率結構，粗估工程經費及工期，加以評估分析比較，並就各方案加以修訂調整。

依據行政院公共工程委員會之「規劃」工作程序，有關「規劃」之內容及步驟如下：

１．確定規劃之目標與需求範圍。

２．橋址現況之說明（經初步研究核定之方案）。

３．基本資料調查、蒐集、預測及分析（含交通、工址、水文氣象、公共管線等）。

４．工程規劃（含上部結構、下部結構、交通管理維護設施、環保及景觀工程等）。

５．用地及拆遷補償研究。

６．工程數量與工程經費估算。

７．方案評估（數個橋樑方案評估、建議橋樑方案）。

８．建設計畫（含建議橋樑工程經費估算、施工背景、工期估算及實施進度、計畫實施階段物價及地價調整、分年工程經費估算等。

９．相關建議計畫之配合（含都市計畫、連絡道路、區域排水等之配合）。

四、其他相關興建工程資料

在政府獎勵民間參與交通公共工程建設之背景下，金門大橋之興建為配合國家社會之發展，並均衡地區發展，其民間參與作業時機應適當掌握。

依據金門大橋橋樑工程，應著重各項基本資料之蒐集，查證及分析並加強各階段應取得之基本資料及其精確度。在興建工程資料上，尤應著重者，如下：

‧路線平面及縱斷面圖。

‧橋樑標準斷面圖。

‧工程規劃設計標準。

‧初步工址調查報告。

‧工程研究方案資料。

‧工程成本資料分析。

6.1.2  土地取得計畫

一、金門大橋路線用地評選原則在路線研選過程中若能事先考　　慮下列原則，對於用地取得之可行性將可提高。

１．配合區域發展、交通道路及商港建設等相關重大興建計畫。

２．儘量避免破壞天然景觀及經過金門國家公園特別景觀區，減輕環境負面影響。

３．拆遷區域最小化，儘量避免或減少對現有計畫區、建物、設施、公墓區之影響。

４．避免行經高地價區，利用低價或低生產力之土地。

５．採用工程結構方式克服達成節省用地，合理節省經費。

６．儘量使用公有地。

７．避免使用名勝古蹟。

８．用地徵收作業在同一年度一次徵收取得以避免民眾因價差而抗爭。

二、用地取得方式

當路線方案和橋墩用地報請核定後，應視用地屬於都市計畫區或非都市土地變更使用分區為橋樑用地或交通用地，再辦理土地徵收及地上物補償作業，惟土地取得方式將按公、私有土地而有不同，說明如下：

１．公有土地取得方式有無償撥用、有償撥用以及讓售等三種方式，視土地管理機關特性，通常以前二者為主。依據獎參第十條規定，主管機關在依程序辦理公有地撥用後，得出租或設定地上權與民間開發機構使用，其租金得予優惠。

２．私有土地取得方式有徵收、區段徵收、市地重劃及協議購買，一般交通土地取得大都採徵收方式，近年來由於民眾權益意識覺醒，雖有傾向以協議購買方式進行，但因合理之估價制度尚未建立而無法執行。橋墩地區可以區段徵收或市地重劃方式為之，依據獎參及獎參細則第十二條規定主管機關在於金門縣都市計畫及地政有關機關會商後，得於具都市發展潛力地區之觀光遊憩、橋樑與其毗鄰地區劃定範圍，辦理區段徵收。

三、用地徵收程序

有關土地徵收運作作業及其程序，主要明定於土地法第五篇第二章，依土地法規就運作機關之權責不同說明如下：

１．申請人

需用土地人（民間參與開發機構）擬具詳細徵收土地圖說及土地使用計畫圖申請核辦。

２．核准徵收機關：

需要土地人為金門縣政府單位，由金門縣政府呈報福建省政府或中央核准之。

３．徵收執行機關：

由金門縣政府會知該土地所在地之該管地政機關，辦理公告和通知土地所有權人及土地他項權利人，查估土地、地上物補償遷移費，以及發放、提存、限期遷移等事項。

四、用地徵收時程

土地之徵收依其程序，均有法定時程，且作業項目繁雜，各項作業權責分屬不同單位，為確保時效與提高作業效率，土地需用人應主動在作業之前建請土地需要人，邀集相關作業機關，就工作量與人力排定徵收作業時程，以利相關作業人員作為執行依據。

6.2  財源籌措計畫

財源籌措計畫主要目的係為計畫之資金籌措找出最適當的財務運用方式，並為未來投資人及未來債權人提供計畫之營運統計數字及比率等資料，以強化投資計畫之可行性，使資金之運用有穩健之獲利性、安全性、和流動性。

6.2.1  民間籌資計畫與政府配合財政計畫

民間參與金門大橋投資計畫中，相關資金之籌集及政府財政之配合包括：

一、民間資金之籌集：

(一)資本性支出資金：

凡是超過一年以上之費用支出均屬資本性支出，又可分為：

1.開辦費：一切籌建期間內之必須費用均屬之。

2.土地：包括土地之購置價格以及整地所需各項必要費用。

3.橋樑建築原料及附屬設施。

4.機器設備及相關建造設備，除了購買價格之外，尚須注意將各項人力費用列入。

(二)週轉資金：

凡能在一年內之費用支出，應就業務營運的需要，分別預估以下各項需要：

1.維修及供應品之費用支出

2.營運人員及行政費用支出

3.準備金需求

以上各項的總和即為計畫所需的資金支出，除此之外，尚須做以下的求證工作：(1)就市場利率估計各項成本之利息負擔；(2)查核預估之利益；(3)開列各項資金可能來源，如銀行借款、股東投資等；(4)查核投資償還期及現金回流。

二、資金來源：

1.各項資金來源之選擇以及長期資金和短期資金之劃分。

2.各項資金來源之比較包括匯率、安全性、償還期限、利率等。

3.資金之緊急需要準備以及季節性的週轉資金需求。

三、政府財政計畫之配合

依據「獎勵民間參與交通建設條例」有關政府方面，可能對民間財源籌措等計畫，包括融資優惠、利息補貼、甚至政府直接或間接性投資。考量各級政府之財政負擔能力及可能之財政計畫上之配合，主要可分為金門縣政府及中央政府。

(一)金門縣政府

金門大橋之投資興建在行政區域管理劃分隸屬金門縣政府，惟金門縣政府早年因偏重軍備工事之建設，對於民生需要建設較為不足，而地方性財源亦因產業發展受限，稅收亦不豐，金門縣政府各項施政計畫，長期下端賴中央政府施行補助。因此，金門縣政府對於民間財源籌集可能之助益不大，其協助事項宜著重在行政措施上之配合。

(二)中央政府：

中央政府在各項建設推動下，自民國80年以後，各年度之財政狀況皆出現赤字現象。為避免交通公共工程建設所需資金過度依賴公債發行或向行庫賒借，交通部乃研提民間參與相關之公共交通工程建設，積極鼓勵民間參與交通建設。民國83年度中央政府之中長期資金規劃重點如下：

1.設置專案單位，辦理資金統籌規劃、審議及制度建立等相關事宜。

2.規劃新增郵政儲金及簡易壽險資金，作為公共建設之融資財源。

3.籌劃資金有效運用，支應需求迫切之公共建設；若有剩餘資金，再支應民間及公營事業投資，如民間參與公共建設、中小企業專案融資等。

4.修正相關規定，放寬郵政儲金匯業局融資之限制，俾能於短期內付諸實施。

6.2.2  財務自償計畫

以經濟效益評估本專案，金門跨海大橋之興建對金門縣整體交通系統之便利及社會經濟之繁榮皆有相當大的助益。惟金門跨海大橋之建造及營運，雖透過民間參與投資方式辦理，卻以公共建設費率標準收取過橋費，將造成參與投資金門大橋建設之業者，在經濟期限30年內勢必無法純以過橋費回收其成本。

依獎參子法「政府對民間機構參與交通建設補貼利息或投資部分建設辦法」第三條規定：申請參與交通建設者，應於其申請案件之財務計畫內提出自償能力之計算與分析資料，及載明要求政府給與補貼利息或投資建設之額度及方式。

而甄審委員會應依前項資料評定民間機構投資交通建設之自償能力。經評定民間機構之建設投資，依該條例其他獎勵仍未具完全之自償能力時，甄審委員會應就其非自償部分，評定政府預定給與補貼其所需貸款利息或投資建設之額度及方式。而第九條亦規定：政府依獎參條例第二十五條規定民間機構投資交通建設之非自償部份，可由政府投資部份建設，其方式如下：一、政府興建交通建設之一部份後，交由民間機構經營或使用。二、由民間機構興建交通建設之一部份，經主管機關勘驗合格並支付投資價款取得產權後，交由民間機構經營或使用。前項投資，政府應先循預算程序辦理；第二款投資方式，並應於契約中明定各項工程價款及政府投資額度。

6.3  營運管理計畫

金門大橋係為連絡大、小金門兩地之交通運輸並促進金門地區整體之發展。引入商業、觀光遊憩業、服務業等民間業者，參與金門大橋興建及營運管理，除可滿足地方運輸之需求外，並經由周詳的規劃，金門大橋之營運亦可多元化經營，例如可以提供水力、電力、電信、有線電視網路等公眾服務空間及提昇地區國民生活水平並有效地運用週邊或橋址兩端之土地等資源。

金門大橋之興建，除先期的詳細規劃及興建執行階段外，後續之營運管理計畫尤為重要。透過良好的營運管理計畫，加強營運效率，除可擴大整體效益，並藉助金門大橋連絡觀光遊憩及地方產業，進而擴大開發績效，使社會效益達到最大化。

一、金門大橋營運管理之組織編制

為落實金門大橋及其附屬事業之營運管理體系，擬成立一管理委員會，由主管機關及相關機構，透過委員會組織形式，監督營運管理者之管理維護工作之執行與管理，並瞭解經營者之營運方式及營運管理盲點並協助改善，以提高整體營運效率之管理。

二、金門大橋及附屬事業開發公司部門組織

金門大橋及其附屬事業之開發，不論是橋樑之興建及營運管理方面，最重要是必須結合各方面專家，包括工程顧問、財務顧問、經營管理及安全維護等專業顧問，以兼顧金門大橋及其附屬事業營運管理之各項需求。

根據民間參與金門大橋營運管理項目，其所承擔之營運管理任務組織如下圖6-1所示。

圖6-1　民間參與開發公司營運管理組織圖