第五章　民間參與金門大橋投資方式研議

基於降低政府財政負擔，引入民間參與公共工程建設，乃是政府在面臨資金短缺而公共建設勢在必行情況下可運用之途徑之一。而民間參與公共建設之構想及模式可略分如下：

BT：Build－Transfer(興建－移轉)

BTL：Build－Transfer－Livery(興建－移轉－出租)

BTO：Build－Transfer－Operate(興建－移轉－營運)

¡¡BOT¡Build¡Operate¡Transfer(¿«¡À¹－移轉)

BOO¡Build¡Own¡Operate(¿«¡¾¦－營¹)

¡BLT¡Build－Livery¡Transfer(興建－出租－移轉)

惟上述½º¤¦¤¦仍在學術±°ª¶¬¡其適¥©¡¾ª©¥»¨°情、À¹¡±®±¥µ§µ¦¤¡

¡　針¹¥¶°»ªª¤¾§¸¥±¦¤¦，考量金門地區之環境、金門大橋建³¯©¡±¥及現行法¥¤¾¥©¡本研¨À´¥BT¡BOT及BOO¤º¤¦¡¤§±°¨¹§方式»¯©¡¡

5.1¡ªª¤¾±¿«後移轉(B.T.)開發模式

¡¿««²Â¡B.T.）¤¦¥«¬資金¤Ä±¡Ó¸¬©°¬不足¤À¤¦¤µ建設¤µª¡¨¦Àªª¦°¥²±¯¤交通需求，其與傳統發包方式之主要®²¶¦©¤µ´µ¥時間¤¤¦¡¦¦就傳²¤µ¤¤½¦°Ã¡如工µ«½¡¡¦µª´«©¿建後²Â¤®¤¥¥§µ¤¸¨¡Á©¿««移轉合約中得規定較具彈性之還款日´»¿«後移轉之還款方式，惟其根本解決之道，仍應由如何增進行政權之有效行使、工程成本管理及設計上之有效監控等方面著眼，尋求可茲改善之方案。

5.1.1  運作方式與準則

目前就興建後移轉方案之規劃，主要係參考國外興建後移轉（B.T.）之模式加以設計，國內目前實際上之實施及其工程作業程序則尚無案例可循。因此就國外興建後移轉（B.T.）之模式，與國內工程進行情況加以重新調整。就主管機關考量民間參與業者之財務狀況，進一步評估參與業ª¤©¥興建¸®¤¾¯¤及其¿«¤¤¤µ品質，加強監督工程進度，以防止於建造期內，民間參與業者因先行支應工程款而發生之資金調度不足問題，以及其所產生之公共工程建設延宕或工程品質不良等弊病。

1．興建後移轉（B.T.）運作方式及其準則

主管機關在準備階段宜Ä®³½¼¬§¼廠商之資格，藉以淘汰財務較不健全之廠商參與投標，以維護公共工程建設之品質。基本上興建後移轉（B.T.）運作流程如圖5-1所示。而有關之興建後移轉（B.T.）運作必需考量之條件為：

(1)投資金門大橋之參與業者應提出最近三年之財務報告。

(2)投資金門大橋之參與業者提出工程之融資規劃及相關工程經驗，供主管機關審查評估其財務及工程建造能力。

µ §

圖5-1  興建後移轉(B.T.) 開發模式運作流程圖

經主管機關審查評定為財務健全、工程計畫完善之民間參與業者，始准其參與公開競標。

(3)就財務報告、融資規劃及其工程承包能力之評定，由主管機關委請之財務、工程、法律專家學者組成評選小組加以評選。

(4)金門大橋工程建設期間，主管機關得要求承包之參與業者定期提供相關之財務資料供主管機關審查評估以達監督之目的。

5.1.2　特性分析

採興建後移轉方式公開招標及其審標原則是依承包之融資規劃方式，並參酌主管機關之意見，按金門大橋民間參與業者提出之利率調整模式計算建造期間每一期之利息支出，及其建造期間每一期之建造成本支出，以金門大橋民間參與業者所提出之建造工程´ªÃº¨´»攤還之本利和，並考量市場長期利率平均值之折現率將其轉換為淨現值，此淨現值作為招標之基礎。

１．成本計算方式

預估底標與金門大橋民間參與業者興建後移轉總成本之計算方式，並依參與業者©´À¤¿¸³¹經主管機關同意後，其興建後移轉總成本之計算方式分別如下：

(1)業主單位預估底標

以興建後移轉方式招標，預估工程底標採傳統發包方式之工程底標制，另依參與業者所提擬之融資規劃，採分期建造之工程款金額，以長期公債利率之平均值，計算建設期每期利息費用支出金額，並考量可能之工程建造經費金額，按參與業者所提擬之融資規劃格式計算每期償還之本利和。

繼而以每期應償還之本利和，以市場長期利率平均值為折現率將其折為淨現值，此淨現值即為預估融資之底標。

(2)金門大橋民間參與業者興建後移轉總成本之計算，係先按民間參與者所提分期估計建造工程款金額，依設定之折現率，計算建設期每期利息。

繼而以參與業者所提分期估計¤«³¤µ´ªÃ為本金，計算出每期應償還之本利和。並以市場長期利率平均值之折現率將其折為淨現值，作為投資業者之總成本。

２．審標程序

(1)合理利率審標

當參與業者利率低於主管機關評定之利率時，得進行興建後移轉之參與業者成本計算基礎，若參與業者利率高於主管機關評定利率則喪失競標資格。

(2)合理工程費用審標

¬最低標參與業者之興建後移轉成本若低於預估融資底»¡¤µ¦¬ªÃ在預估工程建造合約底價八成以上時，則其參與業者興建後移轉成本可為決標價。

啟標結果，若最低標之參與業者其工程合約總價在低於預估工程合約底價八成時，主管機關得按審計法施行細則第59條相關規定辦理。

３．興建後移轉(B.T.)合約研擬

(1)合約研擬之重點，主要係針對興建後移轉給付金額之建造工程合約總價之擬定，惟因日後金門大橋之興建亦可能採行比例興建後移轉之方式（分段建設，分段轉移）。因此，應及早擬定興建後移轉之程序，建立參與業者興建後移轉之工程建造應給付金額之計算制度。

(2)當採行¿««²Â¼¦®¡¥º¾關仍需準備工程準備金以隨時支應工程合約中除工程款外之其他必要支出之需，避免產生管理上之風險。因此，主管機關仍有編列預算或設置準備金以資運用之必要。

5.2　金門大橋採行興建－營運－移轉（B.O.T.）

開發模式

5.2.1　運作方式與準則

參照公有財產處理模式：B.O.T.之土地權與地上權不具所有權形式，其開發模式係取決於未來營運之收益，而金門大橋投資開發採B.O.T.模式係指公共建設運用民間力量自行籌措資金來興建、營運，並於營運一特定期間後移轉予政府。因此，在整個興建過程，不論是政府部門之獎勵策略、籌資協助及監督管理，或是民間部門之資金結構調整等措施及運用管理策略均直接影響金門大橋財務營運之健全，而周全的財務考量及安排更攸關整體計畫之成敗。故本專案從財務觀點，分析B.O.T.之運作流程說明民間對B.O.T.之財務考量。

１．B.O.T.運作流程與方式探討

金門大橋投資、興建開發採行B.O.T.模式，宜從公共建設之角度衡量，政府應由社會全體福利之角度，透過成本效益分析，選擇可能民間參與之項目與範圍，設定可能參與之對象及最適投資之規模，研擬可行之民間參與方案。

(1)確認財務目標

政府主管部門在金門大橋投資、興建開發採用B.O.T.方式執行前，必須先考量如果投資廠商退出對政府財政部門可能引發之財務負擔及其獎勵政策下可能導致之租稅成本。

(2)確認開放民間可參與之類項及其可投資範圍

政府主管部門在規劃民間投資事宜時，應有一明確之可投資項目及整體開µ¤§¸½³¡Á§¦¥¶參與投資時引發一連串之糾紛，嚴重時甚至可能導致民間投資卻步。

(3)法規之訂定及障礙的排除

民間參與必須有明確的法規供政府主管部門與民間投資業者作為行政程序上可資遵循之規範及其可供民間效率充份發揮之格局；在行政措施及法規上亦需充份考量可能對民間投資產生之障礙，如審查時程過長、行政程序繁複、保証金額太高促使民間資金成本增加等不利因素的產生。其B.O.T.整體開發運作流程圖詳見圖5-2。

µ §

２．B.O.T.評估準則

(1)財務面評估準則

民間部門投資之評估準則通常為財務內生報酬率(FIRR)，而政府部門則需考慮如創造就業機會、均衡區域發展及提升生活品質等無形效益，故其評估準則是基於社會成本效益所衡量的內生報酬率。換言之，民間關注的是財務收益，政府著重的是經濟效益。

(2)資金面評估準則

以往政府興建公共建設大都透過預算的編列，以經常性收入或國內外資金市場之借貸支應，近年來，由於政府大量興建公共建設，經常性收入不足支應，乃以發行公債方式籌募建設資金，而在計畫開始營運時，依「使用者付費」之原則，向計畫使用者收取之費用，亦成為政府收入之一部份，因此，政府興建公共建設之資金來源包括稅收、國內外借貸及營運收入。

民間BOT方式興建金門大橋之基本資金取得應先以自有資金為原則，其次資金來源可分¬ªÅ»¶°¡¥°ªÅ¤資金主要由投資廠商經政府特許公開發行股票，經由資本市場出售股票取得，或自資本市場發行公司債籌得。在營運階段，收入來源除包括使用者所支付的過橋費收入外，尚可透過附屬事業收入及其他融合國家公園遊憩區之總體增量收入。

(3)費率控¨µ¦·«

¡¡ªª¤¾投資興建後，營運收入之多寡為民間參與者關心之課題，而費率之高低，尚涉及市場結構及民眾福祉。從投資者觀點，費率必須足以維持投資者永續之經營，且費率訂定及調整之¤¦¥»©¬µ§¦¶¬©確訂定，如費率標準不明確，投資者將面對極大的財務風險；但是，從消費者觀點，公共建設之費率必須合理，避免民眾負擔過重，影響使用權益。故對政府而言，費率標準之核定必須權衡投資者和消費者之利益得失，並且透過法律賦予保障。

在香港西區過港隧道案例中，亦制定費率調整權的限制使用，政府和投資者簽訂若干協議，唯有在營運成本及利率超過某一水準時，或營收未達預期目標時，才准予提高費率。

5.2.2　特性分析

１．B.O.T.融資面特性分析

(1)金融單位授信之限制

依銀行法第三十三條之三「中央主管機關對於銀行就同一人或同一關係人之授信或其他交易得予以限制，其限額由中央機關定之」。在金門大橋採行B.O.T.模式，可能受到金融機關晴天放傘，雨天收傘之影響。依獎參條例第二十六條「主管機關視交通建設資金融通之必要，得洽請金融機構給與本條例所獎勵民間機構長期優惠貸款，其貸款期限及授信額度不受銀行法案三十三條之三、第三十八條及第八十四條之限制」。本專案依據「獎勵民間與交通建設條例」第五條重大交通建設獎勵興建、營運之範圍包括橋樑及隧道，應該能引用上述獎助條文，減輕融資面之限制。

(2)無擔保放款之限制

依據銀行法第三十六條規定：「中央主管機關於必要時，經洽商中央銀行後¡±¹»¦µ擔保之放款或保證，予以適當之限制」。未來金門大橋投資興建、開發若採行B.O.T.方式進行，則根據公有財產處理方式在土地權及地上權之權利分析，民間參與業者僅止於使用權之行使。因此以B.O.T.模式來興建、開發，民間參與者並無實物提供金融機構作為貸款抵押品。在無擔保放款之限制下，採行B.O.T.模式投資興建、開發金門大橋有其實質困難，有待相關政府部門重視。

２．換匯風險方面

在民間與金門大橋投資興建、開發案中，國際性資金之引入與爭取，為一可行之方向，亦為我國邁向國際化發展的前哨。外資之運用除可引入資金面外，更提供技術及管理層面之升級與經驗之轉移，甚至間接引入國外金融相關資訊系統。惟審視國內外金融環境，執行國外資金之引入，必須嚴格考量我國外匯市場之操作能力與可能提供之避險工具，避免因通貨膨脹或匯率變動致使金門大橋投資產生財務系統不穩定等風險。

5.3  金門大橋委由民間投資採B.O.O.開發模式

民間參與公共工程建設，係由民間參與業者透過與政府之合約關係，經政府主管機關授權投資興建公共工程建設，而於建設完成後，由政府以特許方式交由投資之民間機構經營一段時間，作為其投資公共工程建設之報酬，此外，依民間參與的不同程度又可區分為基本設施移轉及基本設施不需移轉的安排方式，其中B.O.O.(Build-Own-Operate)即為基本設施不需移轉的一種方式。

5.3.1 運作方式與準則

在政府部門與民間協定擬議時，最主要議題為土地之取得及基本設施之興建與營運如何規範與運作。

１．土地處理運作方式與準則

(1)公有土地取得方面

依政府公有財產處理方式大致區分為標售與標租兩類，而標售與標租又可分為地上權及土地權兩種，透過標售與標租等相關原則，衍生出各項運作模式，其中民間參與金門大橋投資採行之B.O.O.模式即為其有效運用土地模式之延伸，依公有土地處理可以看出B.O.O.模式在所有權與使用權上之差異，民間參與金門大橋投資採行B.O.O.模式投資、興建及營運，其在公有財產上之處理方式以擁有地上權（物）之所有權為基準。在土地取得方面，則考量以使用權方式運作，其土地取得可經由政府單位以設定方式為之、政府擁有土地之所有權，並對經營業者收取一定之土地租金及土地使用權利金，其土地租金或權利金之相關獎勵規定，依獎參條例第十條有關公有土地符合「所獎勵交通建設之交通用地及依第十二條規定區段徵收範圍內之土地，屬公有土地者，主管機關依程序辦理撥用後，得訂定期限出租或設定地上權與民間機構使用，不受土地法第二十五條及國有財產法第二十八條之限制，其租金得予優惠」。收取方式則可採一次付清或分年繳付之形式。其土地處理方式之優點為：

1.減少民間投資者購地成本。

2.土地取得成本透過由政府獎勵措施可以減輕或減免。

3.政府與民間業者簽定合約對投資者在進入與退出都有

明確規範有利民間投資者遵循。

(2)私有土地取得方面

參照獎參條例第十一條有關私有地在交通用地上之處理方式，在符合「本條例所獎勵交通建設之交通用地，屬私有土地者，主管機關得視交通建設之需要，依法報請徵收，得於徵收計畫書載明辦理聯合開發、委託開發、合作經營或依前條規定出租或設定地上權與民間機構開發、興建、營運」。因此在私有地方面除了強制徵收之最後手段外，應多方考量土地擁有者之意願及其可能共同參與公共工程建設之方式，取得兩造皆贏的可行性。

２．B.O.O.模式之基本設施興建

B.O.O.模式下之金門大橋橋址主體基本設施興建，在基本規範下，由民間廠商加入創新設計之概念及興建之效率可以充分達到民間設計與建築之活力，此外，由於民間廠商興建之基本設施其地上物之所有權歸屬於民間投資廠商，因此可以成立〝次級市場〞之方式，建立民間投資廠商進駐、退出及銷售等各類項之系統模式，增加民間投資廠商之營建利益。

３．B.O.O.模式在營運面之運作

民間參與業者在營運方面，透過多元化發展之經營理念，轉化各種具有商機之經營方式，以取得相關附Ä³¬¤¦¯¡¨À¹¦¯大致可區分為：金門大橋過橋費之收入、附屬設施之收入、遊憩區連通之總體增益之收入。

(1)金門大橋過橋費之收入

金門大橋興建，因為透過民間參與業者興建，營運時採投資之成本定價法則，金門大橋之過橋¶¥¨¾¡¤¤ªª¶¿«跨海大橋可行性研究」財務評估較其他通行方式之收費為高，由於金門大橋之興建，政府單位必須考量當地民眾之需求與負擔能力，民間參與業者則依據其支付之社會負擔成本，因此適度之政府補貼政策可¯¥¶°¦¡

(2)ªÄ設施之收入

為彌補本建設計畫之不足自償部份，政府單位可經由放寬土地使用分區與合理之特許開放措施，鼓勵民間投資業者參與開發，如:開發橋址附近之水域活動、相關之水產養殖事業等，將有助於投資業者之引入。

(3)遊憩區連通之總體增益之收入

本研究提出三湖一橋之構想，藉由結合國家公園之遊憩區規劃，形成一獨特之遊憩網路，並增加金門地區之觀光吸引力，將可提昇大、小金門地區與金門大橋之整體規劃效益。

5.3.2　特性分析

考量金門大橋自償能力及跨海大橋之興建形式，委由民間投資興建開發，能引入民間資金、效率、創意及其技術，惟站在民間投資之立場，本計畫之財務依目前規劃範圍設計在B.O.O.模式中,考量民間追求利潤最大化之特性為：

µ §

π：利潤

Ｅ：效益

Ｃ：成本

利用上述特性分析，為B.O.O.模式之投資導引示意如圖5-3所示：

µ §

圖5-3  B.O.O.模式投資導引示意圖

5.4  民間參與金門大橋投資最佳方式評選

5.4.1  評選原則

依前述各節所研議之投資方式，針對本計畫特性及各投資方式所必須配合之相關條件，以下述五項評選原則進行定性及定量分析如下：

１．社經及生態環境衝擊最小原則

進行投資方式評選時，基於謀求區域均衡發展及地方環境永續發展，宜考量減輕投資計畫對社經發展產生的巨幅變動（如減少已開發區域或私有地大規模徵收）及相關生態環境之破壞與衝擊。

２．政府財政負擔責任最小原則

為鼓勵民間參與投資金門大橋建設，政府在相關政策、法令及財政皆全力配合，惟政府在財政負擔上其基本原則為降低民間參與業者投資風險，因此在財政負擔及責任上應明確訂定，並追求最小化的財政負擔及責任。

¢¡¬©ª³¥Å§³¤«

¡¡°©ª³³®¤«¡¬©¥ª©Á§¬§±®¥ª±¨¡¥§¦法程序。

４．民間投入資金變更最少原則

有關民間投入資金，應嚴格審核民間參與業者的財務狀況，避免未來民間資金變更可能引發之營運變動狀況，以利整體計畫穩健進行。

５．民間比較利益最高原則

由於民間資金易產生排擠效果，因此在規劃時宜考量一合理利潤給予民間參與業者，以謀取民間投資之比較利益最高。

綜合考量民間參與本計畫在投資、興建、營運等各階段，以政府及民間之角度，就其經費支出、營運型態、可能之權責與義務等彙整比較如表5.1。

表5.1  民間參與金門大橋計畫投資方式比較表

區　　分

BT

BOT

BOO

用地提供

政府提供

政府提供

政府協助提供

政府經費支出

分期支付

補貼支出

最低支出

政府監督權

完全監督

特定部份監督

監督程度少

設施所有權

政府所有

政府所有

民間所有

營運型態

政府營運

特定期間民間營運

民間營運

獎參法規適¥½³

¥©¤©

°«適用

未明文訂定需報院核定（適用度較低）

民間投資回收

分期完全回收

回收期長,具風險

回收慢，風險高

優點

¡©¦Å»±¨Å²

¡一

‧政府財政壓力減低

‧公務預算／政府融

資

‧導入民間資金

‧現行法規適用性高

‧政策整體發展配合

‧¬©°¬À¤´§

¡¬©財政負擔小

‧效率提高

‧滿足民間需求

‧引進市場機能

缺點

‧非重要經建項目，

可能延遲開發

‧承擔技術風險、營

運風險、需求量風

險

‧管理成本較民間高

‧權責劃分不易

‧行政法規配合不易

‧所有權與使用權年限

需政府與民間協調

‧費率訂定不一

‧管理與控制權需政府

與民間協調

‧需完善法規配合

‧承擔技術風險、

營運風險、需求

量風險

綜合比較

‧政府效益低

‧ ‧民間承擔風險低

‧可適性高

‧政府效益高

‧民間承擔風險高

‧可適性高

‧政府效益高

‧民間承擔風險最高

‧可適性較低

5.4.2  最適投資方式擬議

本節係綜合第二、三章民間參與金門大橋投資之大環境與投資案本身條件分析，針對5.1、5.2及5.3節提出之民間參與投資可能方式，以政府在本投資案經費支出高低、政府與民間經營風險、法規適用性等進行優、缺點比較以試尋民間參與金門大橋之最適投資方式。

所謂民間參與投資，本研究係定義為：該建設計畫有民間部份或全部資金之進入為基準。因此，民間參與本案最適方式分析比較示意如圖5-4，分析如下：

１．政府經費支出高低比較

(1)	統包係政府以100﹪公務預算發包興建，而未有民間投資資金挹注建設計畫，未符民間參與投資之定義。

(2)	BT係民間興建後移轉予政府，而政府將建設成本加計利息以分期付款方式償還予民間。因此政府經費支出總額較統包方式高。

(3)	BOT係由政府與民間組合投資，其比例之高低，依個案不同，而理想狀況下，政府經費支出較BT方式低。

(4)	BOO係以民間參與投資為主體，因此政府經費支出較BOT方式低。

(5)	B/O係民間100﹪參與投資，政府經費支出為零。

而若未來金門大橋興建計畫範圍包含其週邊、兩端等附屬開發，投資規模與經費將增大，整個曲線亦升高。

µ §

圖5-4　民間參與本案投資最適方式分析比較示意圖

２．經營風險與責任

原則上民間經營風險高低與投資金額比例成正比，而民間參與投資係以風險之高低為投入評估重要因素。亦即政府責任風險與民間經營風險成反比關係。

(1)BT方式，係當政府對公共建設之建造成本由民間先行支付，就投資興建方式，因建設專案係先由民間資金投入興建，再由政府於完工後分期支付工程費用或另加計資金報酬，民間業者必需完全承擔建造之風險。營運風險方面，因民間建設完成後轉移給政府，未來營運使用屬於政府，故營運風險將由政府承擔。未來維護管理費用也將由政府負擔。BT之龐大建造成本仍由政府完全支應，除支付期限延後外，對政府財政壓力並無實質助益。

(2)BOT方式，政府採BOT方式興建公共工程，除投資部份金額或建設外，建造風險將由民間承擔；而民間於計畫¤«¦¹¥¨À¹¶¤¦º，將影響到投資回收的成效。而經營方面之風險考量，¦¸À«§¥¥¥¶·ª責，經營風險亦全由業者承擔，政府則僅需承擔業者可能違約或經營不善處理之風險，而民間投資者如因成本控制無法完善掌控，管理成本將不易控制，增加管理成本風險。BOT方式運用民間資金支應建造成本，融資風險由民間自行負擔，政府只須負擔提供民間優惠條件之可能風險。

(3)BOO方式，採BOO民間投入公共建設方式，由政府許可民間業者興建及營運，所有興建是否可如期完工及營運風險、管理成本均由投入業者完全承擔，融資風險則因由民間業者自行籌集資金，而完全由業者負擔，政府無須負擔任何風險。

３．法規適用性比較

(1)BT係民間參與工程建設投資，興建完成後移轉予政府，由政府分期償還各項建造成本及資金報酬等費用。惟目前國內「獎參條例」其設計方向¤¤®¹©¥¶§¤¤式採興建營運而後移轉模式（即BOT方式)之獎助較多。BT對政府財政效果小，可適用之獎助措施亦較少。

(2)參考國內「高速鐵路民間參與」計畫，其設計內容傾向於民間收入採BOT作業即建造營運移轉，在獎參條例及相關子法陸續立法完成，政府鼓勵民間業者投入公眾使用性之公共建設傾向於BOT方式。

(3)BOO方式，與BOT、BT方式比較最大差異在於民間規劃投資建設興建後，續由民間業者經營，設施亦由投入業者所有，可謂一完全民間執行方式，政府只負責核可及提供必要之協助。惟目前法規對BOO方式獎助甚少。

４．優缺點分析

BT方式之優點為所有權與控制權統一為政府所有，並因建設資金由民間投入政府再分期償還，可紓緩政府財政壓力，其缺點為非重要經建項目，可能延遲開發，另外因營運由政府負責，而將須承擔技術營運、需求量風險、管理成本也將較民間為高。綜合上述分析比較，採BT方式興建公共建設政府效益低、民間承擔風險高、可適性高。

BOO方式之優點為減少政府財政負擔，最大優點為效率提高，滿足民間需求，引進市場機能，其缺點為須完善法規配合。

茲將上述民間參與方式之優劣簡單比較如表5.2

表5.2  民間參與方式優缺點分析表

參與模式

優點

缺點

BT

1.建造成本由民間先行支付，政府再分期撥還，可減輕財政支出尖峰壓力。

2.建造風險由民間承擔。

1.龐大之建造成本仍由政府完全支應，對政府財政壓力無實質助益。

2.政府須負擔營運風險。

BOT

1.運用民間資金支應建造成本，可減輕政府財政負擔。

2.可藉民間經營效率提升服務水準。

3.建造及營運風險由民間負擔。

1.須§¾考量評審辦法及合約條款之研訂，所需作業時間長。

2.政府須提供足夠之優惠條件，以吸引民間投資。

BOO

1.完全由民間主導，減輕政府行政及財政負擔。

2.政府無須負擔風險。

民間規劃常僅考慮財務效益，至於區域發展等社會經濟效益則未能作整體考量。

以民間與政府合作參與本案之程度比例為考量基點，輔以資金（經費）成本支出高低、民間參與可能意願及其風險承擔責任大小等因素，以分析民間參與可適方式。若單以金門大橋為民間參與投資範圍，因其營運收益報酬有限，則其最適之參與方式可能界於BT與BOT之間，且較可能傾向BT方式。

若擴大民間投資範圍，如涵括金門大橋週邊開發或其它附屬開發，則可提高未來收益及民間參與意願，另在政府優惠措施配合之下，其民間參與方式將可趨向BOT及BOO之方式。