摘要

金門大橋之興建係為解決大小金門間交通運輸不便之限制及配合金門地區未來社經發展之需要。惟目前政府財政拮据，而建設時程亦不能緩，遂有民間參與金門大橋投資之研議，以因應公共財政局勢與民間資源之妥善運用。

本研究首藉上階段研究結果及現況資料之分析，以「民間會不會參與本建設案？」「民間能不能參與本建設案？」以及「民間如何參與本建設案？」之角度探究民間參與本建設案之投資規模經濟性（Scale Economy）、投資範圍經濟性（Scope Economy）以及其規劃設計之民間參與機會缺口（Opportunity Gap)所在。並在現行法令基礎上分析政府開放本建設案與民間參與之最大容限，最適組合投資方式及其可行性，以至其所必須之誘因創造／障礙排除措施。

探討民間會不會參與金門大橋投資，係以財務特性、適法性及其投資風險等為評估因子，藉由「利」及「法」之「推」與「拉」，推估其可行性。而依金門大橋本身為投資範圍，其吸引民間參與之誘因不甚充足。民間所期待之「利點」與政府所能提供之優惠有待拉近改善。

民間參與投資金門大橋投資之方式，若其投資範圍只有金門大橋本身，則政府補貼與優惠條件之提高勢所難免。但若可結合當地資源，擴大可開發範圍，則可突破此單一類項規模經濟與範圍經濟不足之憾。

因此，在現行法令基礎及興建金門大橋案本身諸等條件評估下，推動民間參與金門大橋投資，其可行性尚賴政府高度之協調配合。

為期本民間參與金門大橋投資案之推動成功，爰建議本案可利用金門縣之優勢利基，作較大規模格局之整體規劃，以跨部會單位合作方式，突破每單一類項之規模經濟及範圍經濟之門檻囿限，藉以提高民間參與之意願。金門縣與中央政府亦應給予民間參與者充分的配合，以共同促成本建設案之早日完成。