第三章　吸引民間參與投資策略分析

民間參與公共建設投資係依「有利可圖」及「有法可循」原則下進行，而近年來民間參與公共建設已蔚為國際趨勢，因為無論已開發國家、開發中國家或低度開發國家皆有成功之實例。

民間參與公共建設之優點，除可加速公共建設之時效，促成建設早日完成，並可引入民間資金，紓解政府財政壓力，另一方面，亦可利用市場機能，發揮資源分配效果，運用民間人力與物力，創造更具效率之公共工程及管理經營方式，並使資金運用獲得更高之經濟效益。相對於民間參與者而言，亦可增加其投資與獲益機會。因此，民間參與公共建設，對民間參與者及政府可謂雙贏策略。

對金門縣而言，為配合社經成長發展需要，縣府持續規劃與興建金門大橋及各項公共建設為一正確方向，也確有其必要性。然而在縣府財政稅收及中央補助款有限情況下，如何參酌國外成功案例，鼓勵民間參與建設，運用民間部門力量協助本案及各項公共建設之投資經營，實為當前一落實公共建設可行且應積極研究並具體推動之方向。

本章乃循續上一章對民間參與金門大橋投資案條件分析結果，以「利」及「法」之「推」與「拉」為出發點，進一步思考如何吸引民間參與本專案，凸顯創造本案之投資誘因，並對預期之阻力研擬突破策略，進而配合獎勵措施及法規執行以期達到吸引民間投資者參與之目的。

3.1　民間參與金門大橋投資障礙突破及排除

為增進民間參與金門大橋投資興建之機會，依現行法令、金門縣相關上位計畫及環境風險等，尚有諸多限制與待突破障礙如下敘述。

表3.1　民間參與金門大橋投資障礙及其可能之排除方式

限制障礙可能排除方式之擬議

上位計畫國家公園計畫

特定區計畫

國防軍事計畫‧專案報行政院核定

‧部會協調

‧縣政府單一窗口作業

法令限制國家公園法

土地使用分區

金馬安輔條例

環境保護法‧都市計畫協調變更

‧特別法立法

‧離島建設條例

環境風險市場獨占性

投資案之排擠性

戰爭風險

原料供應風險‧開發特許權之授予

‧民間參與意願及能量之

研究

‧投資風險之保險

‧供料契約之訂定

‧政府支持協助

3.1.1  上位計畫之配合協調

１．國家公園計畫

依上階段研究之三條可能橋址路線，其規劃區域與目前金門國家公園計畫之特別景觀區範圍相觸，將阻礙本建設案之推動。尤其路線甲繞經慈湖附近，而慈湖為金門地區最重要的鳥類棲地。在小金門之橋址預定終點亦含跨國家公園計畫之海岸特別景觀區。因此，金門大橋橋址落點對生態環境產生之衝擊將與國家公園計畫之保育、保護原則及精神相違背。

２．特定區計畫

金門特定區計畫係為配合戰地政務解除，納入中央一般行政體系，針對金門地區全面實施都市計畫。其土地使用分區示意圖如圖3-1所示。

計畫中土地使用分區及諸多管制，對未來金門大橋橋址週邊、兩端土地使用構成限制。未來若民間參與者提出之開發計畫涉及土地開發部分亦受土地使用分區管制。

３．國防軍事計畫

金門因地處戰略防備要域，國防設施自然嚴密，惟上階段可行性研究只提及金門大橋橋址路線甲可能行經雷區，未來施工規劃時需與軍方合作協調，而對於其它軍事國防之慮則未加深入探討亦不得而知。近四十餘年來，基於軍事安全理由，金門地區沿海500公尺內禁建，且樓層不可超過三層。未來橋址及其它附屬設施等規劃，若與軍事、國防管制相抵觸，則影響大橋興建之可能性。

未來民間參與投資金門大橋計畫推動執行或民間參與者提出之計畫與上述計畫相抵觸時，其突破方式有賴縣政府高度支持配合，進行部會協商，或專案提報行政院核定，甚或可以單一窗口協助繁複的行政作業，而不致於因政府部會協商耗時費日，耽擱民間參與投資計畫之執行與時機。

圖3-1  金門特定區計畫土地使用分區

計畫示意圖

3.1.2　行政法令障礙之突破

民間參與金門大橋投資計畫範圍及其規劃執行，因涉及不同層面之法令限制，甚或互相抵觸。因此，各項行政法令障礙之突破，為順利推動民間參與金門大橋投資計畫首要之舉。

１．法令之修訂

民間參與建設投資，首要面臨之課題即為政府行政與法令之限制。

(1)政府行政公權力之行使

公共建設之用地取得、管線遷移埋設、軍方設施遷移（如：佈雷區拆除）等，恐非民間投資者獨立作業所能解決。

(2)政府相關法規之限制

民間參與金門大橋投資所涉及之法規限制計有國家公園法、土地使用分區管制、金馬安輔條例、環境保護法及獎勵民間參與交通建設條例等。

¬國家公園法與土地使用分區管制

金門大橋橋址預定地因含跨國家公園計畫之特別景觀區，依國家公園法規定對特別景觀區列為嚴格限制開發行為之地區，而橋址兩端亦受特定區計畫之土地使用分區管制。

環境保護法

對於生態環境保護的注重，近年來受政府及民間所關切。因此，未來金門大橋興建、營運期間，對橋址附近空氣、噪音、生態環境等影響，亦得先行通過環境影響評估之審核。

®金馬安輔條例

「金門馬祖東沙南沙地區安全及輔導條例」第四條有軍事禁區之限制管制，第六條有出入金馬之人民船舶與航空器及運輸工具管制，另因受制國防部規定，另訂施行細則，如海岸線300公尺內劃為禁區。因此，限制了民間投資者對海岸景觀資源運用之可能性。

¯獎勵民間參與交通建設條例

獎勵民間參與交通建設條例為鼓勵民間參與交通建設展開成功的一步。惟相關子法之擬定（如融資政策、雙方之權利義務劃分、民間業者之獲利保障制度），尚無法配合建設進度需求。因此必須事先妥善規劃行政之配合並儘快擬訂相關法規以為執法之依循。

２．規劃理念的落差之協調

所謂規劃理念落差係指整體空間的整合，如運輸系統的配合、生活圈中對住宅與商業區之配置、政府規劃單位對參與投資之範圍規模等立場不同所引發之差異性。因此，如何預留設計規劃空間，訂定有彈性之方式提供民間投資發揮，將直接影響投資者是否有意願參與投資。

因此，未來金門大橋之推動執行，在面對諸多法令限制之下，其可能之排除方式，除賴縣政府全力支持配合進行計畫之協調變更，亦可請中央單位基於平衡區域發展之考量，對於建設落後地區予以加重權重之優惠資助，甚或可循離島建設特別條款等特別法立法藉以突破、鬆綁諸等法令限制，福建省省政府亦可以其行政整合便利優勢，對金門縣諸多建設優惠制令，促使民間參與投資障礙之排除。

3.1.3　環境風險之降低與轉嫁

民間參與投資案涉及財務、法律、土木、機電、保險、交通、營運等專業領域的複雜分工與整合。民間參與投資案之推動，宜先探討政府與民間在各個階段（先期規劃期、訂定契約期、建造期、營運期、移轉期）可能遭遇之風險，周詳規劃並提出相關因應之道。

本小節係針對金門大橋投資案之外部環境（市場、時空背景等）及內部條件（收益規模與範圍），分析其推動執行時可能遭遇之風險，進而研擬風險轉嫁之可能方式。

１．市場經濟規模過小

公共建設一般具有外部效益高、建造成本高而單位收益低、回收期長之公共財特性。金門大橋建設目標乃是作為大金門與烈嶼之連絡橋樑，未來大橋之營運收入受限於幅員過小與使用人數偏低之限制條件，市場經濟規模性顯然嚴重不足，將會降低民間參與金門大橋投資計畫之吸引力，造成民間參與案推動執行無果之風險。

２．市場獨占性不強

若建設計畫完工後其市場之獨占性不強，則計畫之競爭壓力相對升高，對未來完工後之營收亦產生某一程度之影響，因此也會降低民間參與投資之吸引力。未來金門大橋完工後，仍需面對海運船舶運輸價格便宜且尚稱便利的市場競爭，因此，金門大橋運輸功能之市場獨占條件不充足，將增加營運風險。

３．投資案之排擠性

民間參與投資之推動與執行係政府企圖紓解當前公共財政困難方式之一，惟考量目前民間參與投資案大量釋出，而公共建設所需經費與需求龐大，為降低公共建設投資案之市場風險，似宜先進行民間投資能量研究與民間投資意願徵詢，以利投資案之規劃設計與招商推動之適切時機。

４．風險之可接受度

計畫風險分析及分擔為民間參與投資案之中心課題，而進行風險分析首要目標乃為降低風險。諸如：進行地理環境、工程技術、財務融資、經營效率等分析，以期控制風險，並進一步尋求參與者可接受之解決之道。

依目前評估民間參與投資金門大橋計畫政治風險及原料供應風險等將對計畫之推動產生限制，民間或可循法要求政府擔保、賠償及投保保險等方式，克服諸等風險可能造成之損失，化解投資計畫之解體危機。

因此，為期民間參與計畫推動之成功可行，如何設計一套對政府、民間廠商及金融機構均可有效分散其風險或風險轉嫁之機制，至為重要。有關此一機制之設計，依各先進國家實際經驗作法，可有上中下三策可資參酌。

(1)由政府完全保證：此種作法均見於集權國家或菁英主義政府，由政府負民間參與專案之成敗責任。此一作法，現今在我國恐屬不宜。

(2)次佳策略是仿照馬來西亞、印尼等東協國家作法，由政府保證兩大事項：一是「最低營運收入保證」，其自償性不足部份得由政府補貼，二是「外部風險保證」，政府對民間參與專案匯率、利率等因素所致風險，予以貼補或協助。

(3)上策則就所有民間參與專案彙總成立「經營安定基金」，作為分攤風險、補助非自償性項目及保證營運水準之基本機制。其有關「經營安定基金」之基金來源（必須與民間參與專案之營運收入連鎖）、運作辦法、組織架構及法源基礎等均有深加探討、規劃之必要。

3.2　民間參與金門大橋誘因設計與利基擴大

民間參與公共建設投資，其著眼重點必基於未來之收益，因此政府部門於評估民間參與公共建設之可行性規劃過程中，宜考量計畫之誘因及優勢利基何在，以期吸引投資人參與。

本節係以金門大橋投資案之誘因缺口為分析點，以提高投資報酬為目標，研擬可能之收益條件改善方式，增高民間參與意願。而針對金門大橋投資案之規範經濟與範圍經濟不足限制，係以範疇條件改變之分析角度，研擬可能之利基擴大方向，以期民間參與金門大橋投資意願增強。

3.2.1　誘因設計

民間參與公共建設之投資經營，所涉及之層面複雜，且因工期長、投資金額龐大等因素所致，風險亦相對增高。為降低民間參與者的風險，政府直接或間接的配合措施，增加投資報酬，將可提高民間參與意願。

以國外民間參與案而言，由於各國民間參與案均有其特性，且所處自然、人文、法律環境亦不盡相同，因此，各國民間參與案均得到政府或多或少的配合措施，包括支助性貸款、最低營運收入、經營現有之設施、營運自主性、匯兌保證、利率保證及無相同設施競爭之保證等。茲將各國政府為推動執行民間參與案例其配合措施彙總如表3.2所示。

表3.2  各國政府配合措施

專案

政府

配合措施英法海峽隧道英國多佛大橋澳洲雪梨過港隧道香港西區海底隧道馬來西亞南北高速公路泰國曼谷第二高速公路中國大陸沙角火力電廠

最低營運收入保證無有有無無有無

支助性貸款有有有無無有無

營運自主性有無無無無無無

匯兌保證無有有無無無無

利率保證無無有無無無無

經營現有之設施無無有有有有無

沒有第二種設施

競爭之保證有無無無無無無

資料來源：摘自「投資銀行」，謝劍平、周昆，第205頁。

欲促使民間參與投資公共建設，首先應考量如何鼓勵民間願意參與投入資金，另則於現行法規制度下，在合法的範圍內創造、設計誘因以促使民間業者的投入。

民間參與金門大橋投資案，因公共建設特性強，財務收益不佳，吸引民間參與投資之基本誘因（投資報酬）條件不足，而針對此一誘因缺口，研擬可能之補助、改善方式如表3.3。

表3.3　民間參與金門大橋誘因設計之擬議

分析角度誘因缺口誘因設計之擬議

收益條件改善投資報酬不足

資金成本過高‧營運量保證

‧費率決策自主

‧金錢補貼（非自償部份）

‧建造成本補貼

‧特許年限延長

‧融資優惠

‧稅賦減免

一、投資報酬之提高

由於大橋本身公共財特性重，政府適度之補貼似無法避免，而民間投資收益亦可試循下列方式改善其收益。

１．營運量保證

對於交通建設而言，營運收入係償還貸款及提供投資人合理報酬率之主要來源。國外一般交通建設投資計畫，均需由公正、客觀的專業交通顧問提出未來營運之「運量預測」以取信於投資人及融資人。

金門地區因腹地不大，且受限於人口、車輛成長率，預估金門大橋交通運輸量之成長亦有限。若政府以民間營運收益風險考量，在費率結構合理且非因民間經營、管理效率不當所致，而仍產生因營運量不足致使收益不足結果，提供民間參與經營者一基本營運量之保證，則可大幅降低民間參與者之營運風險，增加誘因，進而提高民間參與意願。

２．特許年限延長

公共建設一般具有工程建造期長，投資回收慢之特性。金門大橋之財務報酬不佳，且在評估年限中無法完全償還建造成本。因此，若能適度延長其特許收益年期，增加民間投資者收益以補足民間參與者投資成本之支出並提供合理報酬，則可增進民間參與意願。

３．費率決策彈性自主

與運量同等重要的是未來費率調整之方式及時機。對民間來說，由於計畫之營收在償還貸款之後，仍需提供投資人合理之報酬，因此將會以商業的角度來計畫價格之調整。可是若從政府的角度來看，由於交通設施為一公用事業，不但具獨佔性，同時與社會大眾之生活息息相關，因此對於價格必須加以管制以符合大眾利益。

在這兩種考量下，由民間投資之公共建設其費率之調整，通常以政府與民間事先約定好之公式，根據特定經濟指標例如物價指數之變化，來決定費率調整之幅度，從而兼顧公眾利益與民間之投資回收。

因此，此一費率之調整若能給予民間投資者較大的主控空間及彈性，引進市場機能，則可增進民間參與意願。

４．金錢補貼（非自償部份）

通常公共建設投資報酬率偏低，為吸引優秀投資者，實有必要對投資報酬率過低之計畫進行補貼。補貼之方式包括補貼建設資金，或營運收入，或貸款利息。如泰國曼谷第二高速公路計畫，政府採用之獎勵策略為補貼營運收入，即允諾與高速公路管理局於27年內共同分享第一條及第二條高速公路之營收利益。

金門大橋的財務收益與民間預期之投資報酬尚有差距，而此一缺口之彌補，政府之補貼似無法避免，惟補貼的方式及內容直接影響計畫的財務收益，同時政府補貼之資金來自全體國民之稅收。因此補貼額度之多寡應視個案財務特性（獲利能力）而定，且必須在計畫核定前便應確定範圍、金額以及方式，以兼顧社會公平。

二、資金成本之降低

一般而言，民間投資人之資金成本較高，且由於金門大橋之建造成本比重偏高，未來民間參與者在建造期間亦需負擔較沈重之資金成本。因此，在現行法規下，可試循下列方式改善之。

１．建造成本補貼

基本上，民間參與公共建設計畫之資金來源不外乎三種：一是自有資金，其次是融資貸款，三為政府之公務預算補貼。因此，政府若對金門大橋投資案之建造成本予以公務預算補貼，則可降低投資計畫之固定成本負擔，改善財務結構健全性。

２．非自償部分利息補貼

依獎參條例第25條規定獎助之交通建設，經甄審委員會評定其建設投資依本條例其他獎勵仍未具完全之自償能力者，得就其非自償部分由政府補貼其所需貸款利息或投資其建設之一部。

３．發行公司債

依第27條規定，獎參條例獎勵之民間機構，經主管機關核准營運並辦理股票公開發行後，不論其股票是否上市，均得發行公司債。

４．融資優惠

民間興建公共建設之自有資金有限，必將向金融機構借貸；基於建設計畫資金需求大、風險高，特許公司往往無法單獨從一家金融機構取得資金，而需仰賴聯合貸款之方式。在國內民間參與投資計畫尚未成熟之際，如政府能指派某公營銀行（如交通銀行）主導聯貸，給予政策性支持，則民間業者將較易籌得資金。

依獎參條例第26條規定主管機關視交通建設資金融通之必要，得洽請金融機構給與獎參條例所獎勵民間機構長期優惠貸款，其貸款期限及授信額度不受銀行法第33條之三、第38條及84條之限制。

基於經營風險之考量，金融機構授信時，通常要求民間參與者提供貸款擔保，擔保之型式包括不動產或動產抵押權，動產或權利質權，或經政府核准設立之信用保證機關之保證等，故倘若特許公司能獲得政府之貸款保證，金融機構將願意以較低之利率借貸。因此，為鼓勵民間興建公共建設，是否應提供貸款保證，以協助民間取得資金，又提供保證之方式為何及擔保額度應以計畫經費之多少比例為宜，均是政府應考量及規範的課題。

金門縣因位處外島地區，建設物質及勞力均需由台灣地區引入。民間參與投資建設須準備大筆資金，如能提供低利貸款、貸款保證，並以優惠利率計息，降低民間廠商投入資金成本，實為一大誘因。

５．稅賦減免

為提高民間投資誘因，政府宜考量各類稅捐之優惠或投資抵減；如對興建及營運所需的機具設備減免進口關稅，或供直接使用之不動產的地價稅、契稅、房屋稅，予以適當減免，或初期投資金額，得抵減營利事業所得稅，或營運虧損時，予以適當抵減。

惟為兼顧租稅公平原則，政府以稅捐優惠方式獎勵民間投資者時，對於優惠之範圍及時機，宜妥善考量，以避免資源配置不當。

獎參條例施行細則第28條及第29條對於獎勵民間機構均有優惠規定：

第28條規定：獎參條例所獎勵之民間機構，得自該交通建設開始營運有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅。

第29條規定：設有抵減當年度應納營利事業所得稅辦法，惟投資抵減之適用範圍于施行年限及抵減率，尚須由財政部會商交通部擬訂後，報請行政院核定。

基本上民間在選擇投資機會時，會由投資報酬率之高低，風險之大小及投資變現能力等方面來作評估。就公共工程之特性來看，其具有內部效益低而外部效益高的性質，因此往往其經濟效益難以完全反映在財務報酬上，故政府若希望導引民間資金投入公共建設，則必須有足夠的誘因，提供必要的承諾及法令，以使民間得以在權益確保、風險公平負擔的情況下，投入公共建設。

由於公共建設具有投資期長、金額大、回收期長等特性，民間參與公共建設需要的資金應具備額度高、還款期限長等條件，但以目前國內之金融市場環境之狀況，可能需作以下調整：

(1)放寬金融法規之限制

¬授信額度

財政部台財錢字第二一七五八號函規定銀行對單一客戶之授信額度不得超過該行淨值之25﹪，對單一客戶之無擔保授信額度不得超過該行淨值之5﹪。

授信期限

依銀行法第三十八條規定，銀行對購買或建造住宅企業用建築得辦理中長期放款，但最長期限不得超過二十年。同法第七十一條第四款規定商業銀行僅可辦理短期及中期放款。若授信期限過短，則可能加重公共建設未來之還本付息負擔，因此有可能降低其財務可行性。獎參條例第二十六條，已就上述授信額度及期限之規定予以放寬，惟實際執行面仍未見有成。

(2)擴大資金來源

近年來由於受國際不景氣影響，我國外貿出超逐漸降低，加之以對外投資需求仍大，使得國內資金供給緊俏。公共建設投資因金額龐大，容易對其他經濟活動所需之資金產生排擠效果，因此政府應考慮提供額外之資金來源，例如郵政儲金貸款、舉借外債、人壽保險業之準備金等，以避免因資金需求過大，刺激利率上升，而增加計畫之財務負擔。

3.2.2　民間參與金門大橋利基擴大

針對金門大橋因使用量及可收益類項不足所導致之經濟範圍不足及規模範圍不足缺憾，本研究擬以範疇條件改變之角度，結合金門縣當前之經建計畫、國家公園計畫及地域特許權等可擴大利基之縱橫設計，創造質與量之乘數效果，增加民間參與公共建設之吸引力。

表3.4  民間參與金門大橋利基擴大之擬議

分析角度利基分析利基擴大之擬議

範疇條件改變規模經濟不足

範圍經濟不足‧多元計畫之組合

‧大橋功能之多元化

‧開發收益之特許

一、資源結合，擴大利基

目前金門縣推動各項公共建設皆有其特定之目的與效益，惟各個計畫建設經費需求不一，資源運用分散，若能將整體資源結合規劃，則可避免計畫效益之重疊性與資源之拆離性。而藉由多元計畫組合，整體格局擴大，則可突破單一類項之規模經濟與範圍經濟不足囿限，更可創造質與量之乘數效果，改變範疇條件，擴大利基。

針對金門大橋投資案之規模經濟及範圍經濟不足囿限，本研究提出以下方案以改變本案之範疇條件。

１．多元計畫之組合

(1)三湖一橋主題旅遊

本方案乃將大橋之興建與國家公園計畫結合，企圖以國家公園遊憩區之開發收益彌補大橋之興建成本，提高民間參與意願。（如圖3-2）

金門國家公園計畫遊憩區可分為五個行政區(馬山區、太武山區、古寧頭區、古崗區及烈嶼區)，以及六個遊憩區(楓香林、榕園、中山紀念林、雙鯉湖、古崗湖、陵水湖)之規劃，而六個遊憩區因散居各方，皆作單獨開發規劃。

綜合金門大橋預定橋址區位研判，大橋之興建完成不但達成大小金門聯絡運輸功能，並可結合三個以湖泊為中心主題之遊憩區（雙鯉湖、古崗湖、陵水湖），創造獨特的主題旅遊魅力。

因此，若能結合三個遊憩區之特許開發收益，擴大計畫之經濟規模與範圍，以增加未來民間參與者可收益之類項與開發空間，則可提高民間參與投資意願。

(2)交通與觀光結合建設

本方案係擴大結合金門大橋計畫與金門國家公園計畫之資源及效益，企圖將兩計畫等同發展，併同規劃；以交通便利之改進，增進國家公園觀光人潮；另一方面，以交通運輸量之增加，提高金門大橋之投資收益。

民間參與金門大橋投資計畫與金門國家公園計畫之結合可謂一「皆贏」策略；國家公園計畫得以豐富活動內容、資源整體有效運用，而金門大橋藉由民間參與投資之投入，得以順利執行與完成。

２．開發收益之特許

展望金門各項建設正起飛，金門國家公園計畫亦進入細部規劃中，未來金門地區觀光、休閒人潮的增加與當地經濟活動之活絡可期。因此，擴大金門大橋兩端、週邊開發，並優先開放予民間參與金門大橋投資者，將可促使民間參與意願之增進。

(1)橋址兩端特許開發

¬開發觀光級飯店：提供觀光旅客住宿之需。

開發休閒渡假中心：提供各類休閒設施與活動。

(2)橋址週邊特許開發

¬開發水上活動中心：利用金門海岸資源，提供各類水上活動

開發遊樂場：創造遊樂空間，豐富當地旅遊內容。

®開發大型購物中心：提供當地居民、觀光客各項生活必需品及當地特產。

圖3-2  金門國家公園遊憩區區位圖

(3)提供負責土地或同意進行土地聯合開發

土地成本在我國因地窄人稠，一直居高不下，也造成投資業者一大負擔。如提供部份土地與投資者聯合開發創造收益，可減少投資資本、降低風險，促成金門大橋投資案進行成功。

依據獎參條例用地取得與開發可參照第十條及第十一條規定，屬公有土地，主管機關依程序辦理撥用後，得訂定期限出租或設定地上權與民間機構使用，租金亦得予優惠。屬於民有地者，主管機關得視交通建設之需要，依法報請徵收，並得於徵收計畫書載明辦理聯合開發、委託開發、合作開發、出租或設定地上權與民間機構開發。

3.大橋功能之多元化

金門大橋興建案係屬交通運輸建設，依上階段財務收益類項規劃，單有過橋費收入一項財源。為改善此一收益類項及範圍不足之憾，建議可將大橋經營功能多化元，積極闢源。如：

(1)權利金：收取電力、電信、水力、有線電視等之管線埋設權利金。

(2)租金：(1)項所列管線埋設項目之使用租金收取。

二．行政特許權運用，增強利基

金門縣目前享有免徵個人所得稅優惠，而中央對離島建設經費之補助亦多有照顧。目前縣府與中央亦積極規劃國家公園計畫，希望建設金門為一海上公園。預計至民國90年，中央政府將投入約26億元，進行金門國家之交通、公共設施、遊憩、土地等各項建設，在在顯示政府為區域均衡發展的具體作為，並考量金門的特殊條件，加速對金門地區的建設。

金門縣政府及福建省政府可運用行政整合便利之優勢，作較大規模之整體規劃，以跨部會單位合作方式，突破每一單一類項之規模經濟與範圍經濟之門檻囿限，藉以提高民間參與之意願。在行政協助方面，簡化行政程序及協助土地取得等，並以公權力行使之積極作為，共同促成民間參與案之成功。

針對金門大橋經濟規模與範圍之囿限，以金門地區當前之經建計畫、國家公園計畫及地域特許權等利基之結合設計可謂一「皆贏」策略，惟未來此一跨部會合作規劃，初步分析有以下課題待釐清與探討：

１．三湖一橋專區納入金門國家公園之法令可適性。

２．三湖一橋遊憩專區聯合營運之營收維護管理權責歸屬問題。

３．跨單位合作投資之範圍界定及類項抉擇。

４．投資開發營運涉及外部效益分配與行政貼補之權責問題。

５．合作開發產生權益及收益事項之分配問題。

６．對民間參與投資者之督導及管轄權問題。

本階段研究，係以金門大橋為民間參與投資主體，因此，針對投資範圍與類項擴大之研議，擬建議於細部規劃階段再針對上述課題予以更縝密之探討。

3.3　民間參與金門大橋投資組合之門檻探討

公共建設投資為一國經濟社會現代化所必須，一般情況下，公共建設投資可以產生相當多由社會所公享的「外部經濟效益」，但此外部效益卻無法全數轉化為投資的財務收益。因此，公共建設如由私人推動民間意願往往不高。

由政府推動公共建設往往缺乏效率，財源籌措亦不易，甚至產生排擠作用。因此，欲避免由政府投資所產生的諸般困難，可引入民間之資金與企業經營效率來參與公共建設。而要民間參與就必須給予其足夠的誘因，換言之，即是將投資計畫所產生的「外部經濟」中的一部分加以「內在化」由民間獲得，此「外部經濟內在化」之作法即是政府對市場機能缺憾所能且必須進行的匡濟作法。

理論上，內在化的手段可有多種選擇，如租稅減免、土地增值收益保留、獨占經營權之享有等。而「外部經濟」切實內在化之設計過低，則不足以吸引民間投資；過高，則有圖利他人之嫌。

本節係基於計畫資金籌措組合觀念，在現行法令基礎下，探討政府給予本案財政優惠範圍可能上限、民間投資者可能參與投資之範圍，進而進行民間投資報酬之預期點，以及政府與民間投資最適組合之大體分析。

3.3.1　政府可能承擔財政責任之上限

考量現行中央政府對於各級政府財源補助原則及條例等辦法，從「中央對省市政府補助事項處理原則」及「金門、馬祖、東沙、南沙地區安全及輔導條例」等法規中整理出本案可能適用之條文如下：

一、中央對省市政府補助事項處理原則

(交通部依行政院頒發命令，民國84年10月4日）

有下列事項得由中央補助省市政府：

1.中央立法交由省市政府執行而經費有不足之事項。

2.省市立法並執行而經費有不足之事項。

3.跨越二省市以上且須由中央協調處理之重大事項。

4.為平衡省市預算所須之財政補助。

5.計畫型補助款－台灣省部份

(1)中央全額補助部分

¬東西向快速公路及西部濱海快速公路等重大鐵、公路建設計畫(不含自償性經費)。

重要計畫之效益具整體性且有示範作用，並專案報經行政院核准之事項。

(2)中央補助二分之一部分

¬鐵、公路(僅含省道)重要計畫。

鄉道老舊橋樑整建、基層建設、均衡地方經濟發展之計畫及地方政府確難負擔之重大計畫。

(3)以上各項計畫型補助款，均不含土地取得費用，但專案報經行政院核准者不在此限。

6.非計畫型補助款

平衡預算收支差短部分，考量中央政府財力及地方政府收支狀況，逐年核定其補助數額。

二、金門、馬祖、東沙、南沙地區安全及輔導條例

第十四條明列金門地區之教育、經濟、交通、警政及其他建設所需程費，由中央依其實際需要編列預算專款優予補助。

本案計劃範圍隸屬福建省金門縣政府，福建省政府為目前中央所管轄兩個省政府之一，可視為台灣省之同等次政府。因此，依照中央對市政府補助事項處理原則，本投資案最高可採全額補助但不含自償率及土地部份。另參考金馬安輔條例，中央亦可據法予以預算專款優惠補助。

3.3.2　民間預期報酬之下限設定

在獎參條例並未明確規定民間業者之最低報酬率標準。考量民間參與公共建設計畫，其計畫的成敗本身所產生的收入及收費費率有很大關係。此類計畫有些類似為獨占性，故政府有時會因政治理由加以干涉價格以確保其公平性。故費率訂定時須考量對於消費者是否合理，同時應使其收入足夠補償投資者支出。茲將國外民間參與案報酬率設定之比較列於表3.5。

表3.5  國外民間參與案報酬率比較表

計畫名稱建造

成本特許期間政府配合

措施完工風險控制費率制定稅前報

酬率

英法海峽

隧道103

億美元55年

(1987～2042)1.支助性貸款

2.營運自主性

3.沒有第二種

設施競爭之

保證固定價格與目標成本合約自由調整15﹪

中國大陸

沙角電廠5.3

億美元10年

(1987～1997)1.最低營收

2.匯兌保證固定價格與統包合

約不超過香港進口電力價格N.A.

馬來西亞

高速公路18

億美元30年

(1988～2018)1.支出性貸款

2.最低營收

3.經營現有設

施

4.匯兌保證

5.利率保證統包合約依物價指數調整12﹪～

17﹪

泰國第二

高速公路8.8

億美元30年

(1988～2018)1.經營現有設

施統包合約15年內調漲不能超過$0.815﹪

英國多佛

大橋3.1

億美元20年

(1988～2008)1.經營現有設

施統包合約依零售物價指數調整N.A.

澳洲雪梨

過港隧道5.5

億美元30年

(1992～2022)1.支助性貸款

2.最低營收

3.經營現有設

施統包合約調漲$0.56﹪(通貨膨脹率平減後)

香港西區

海底隧道10

億美元30年

(1993～2023)1.最低營收固定價格統包合約依物價指數調整12﹪～

18.5﹪

資料來源：摘自「投資銀行」表11-3，謝劍平、周昆，華泰書局。

以財務評估角度而言，金門大橋計畫民間參與者預期報酬下限之探尋，擬先估算其損益平衡年期，再依參與投資者所預設之投資回收年限，推算其報酬率之表現。估算公式如下。

其中：PV(FC)：建造成本之現值

PV(I)   ：利息成本之現值

Mn      ：完工後第n年之維護成本

On      ：完工後第n年之營運成本

Rn      ：完工後第n年之營運收入

民間參與者則可據此報酬率之表現，作為營運效率改進之目標，或與本投資案主管單位協商，如何在預定回收年限內，拉近本投資案報酬率與民間預期報酬率差距之具體措施。例如，民間參與者可依據獎參條例第四十條規定，以獎勵交通建設之營運費率，民間機構得參照規劃、興建、營運及財務等成本支出、營運及附屬事業收入、許可年限、權利金之支付、物價水準、市場競爭、及其他有關因素，於投資申請案財務計畫內，擬訂收費費率標準、調整時機及方式，依法報請主管機關核定後公告實施之。

3.3.3  最適投資組合大體分析

茲將民間參與投資金門大橋建設之工作涵蓋範圍、項目圖示說明如圖3-3，並以路線方案丙之建造、營運、維修費用（詳如表3.6)代入試算。

表3.6 路線丙建造營運維修總費用表

單位: 新台幣千元

年度

建造成本

維護成本

營運成本

總 成 本

收費收入

年度餘絀

累 計

84 60,000 60,000 (60,000)(60,000)

85 130,000 130,000 (130,000)(190,000)

86 455,000 455,000 (455,000)(645,000)

87 682,500 682,500 (682,500)(1,327,500)

88 910,000 910,000 (910,000)(2,237,500)

89 682,500 682,500, (682,500)(2,920,000)

90 682,500 682,500 (682,500)(3,602,500)

91 682,500 682,500 (682,500)(4,285,000)

92 455,000 455,000 (455,000)(4,740,000)

93 10,725 3,960 14,685 57,222 42,537 (4,697,463)

94 10,725 3,960 14,685 61,229 46,544 (4,650,919)

95 10,725 3,960 14,685 65,518 50,833 (4,600,086)

96 10,725 3,960 14,685 70,106 55,421 (4,544,665)

97 10,725 3,960 14,685 75,016 60,331 (4,484,334)

98 10,725 3,960 14,685 80,270 65,585 (4,418,749)

99 10,725 3,960 14,685 85,892 71,206 (4,347,543)

100 10,725 3,960 14,685 91,907 77,222 (4,270,321)

101 10,725 3,960 14,685 95,583 80,898 (4,189,423)

102 10,725 3,960 14,685 99,407 84,722 (4,104,701)

103 10,725 3,960 14,685 103,383 88,698 (4,016,003)

104 10,725 3,960 14,685 107,518 92,833 (3,923,170)

105 10,725 3,960 14,685 111,819 97,134 (3,826,036)

106 10,725 3,960 14,685 116,292 101,606 (3,724,429)

107 10,725 3,960 14,685 120,943 106,258 (3,618,171)

108 10,725 3,960 14,685 125,781 111,096 (3,507,075)

109 10,725 3,960 14,685 130,812 116,127 (3,390,948)

110 10,725 3,960 14,685 136,045 121,360 (3,269,588)

111 10,725 3,960 14,685 141,487 126,801 (3,142,786)

112 10,725 3,960 14,685 147,146 132,461 (3,010,325)

113 10,725 3,960 14,685 153,032 138,346 (2,871,978)

114 10,725 3,960 14,685 159,153 144,468 (2,727,510)

115 10,725 3,960 14,685 165,519 150,834 (2,576,676)

116 10,725 3,960 14,685 172,140 157,455 (2,419,220)

117 10,725 3,960 14,685 179,026 164,340 (2,254,880)

118 10,725 3,960 14,685 (14,685)(2,269,565)

119 10,725 3,960 14,685 (14,685)(2,284,250)

120 10,725 3,960 14,685 (14,685)(2,298,935)

121 10,725 3,960 14,685 (14,685)(2,313,620)

122 10,725 3,960 14,685 (14,685)(2,328,305)

合計4,740,000 321,750 118,800 5,180,550 2,852,245 (2,328,305)

註：	1.本表摘自「大小金門間興建跨海大橋可行性研究」表12-15，本研究計算彙整

2.本表為基年（民國83年）幣值。

註：民間未辦理部份，由政府負責

圖3-3  金門大橋涵蓋工作範圍示意圖

大橋之總投資規模（不含用地取得）為51.79億元，依其工作範圍，則民間參與投資最小工作範圍為大橋之營運與維修，最大範圍則涵蓋全部建造工程及三十年之營運維修。因此，以政府與民間之投資組合比例試算分析結果如表3.7，彙整如表3.8。

表3.7  最適投資組合分析表

政府投資民間投資政府投資金額47.40 民間參與公司投資金額0.00

加:營運/維修成本4.39

100%0%政府總投資金額51.79 民間參與公司總投資0.00

減: 政府投資回收28.52 0.00

政府淨投資金額(23.27)民間參與公司淨投入0.00

ROI-44.93%ROI

政府投資民間投資政府投資金額37.92 民間參與公司投資金額9.48

加:營運/維修成本4.39

80%20%政府總投資金額37.92 民間參與公司總投資13.87

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(37.92)民間參與公司淨投入14.65

ROI105.62%

政府投資民間投資政府投資金額33.18 民間參與公司投資金額14.22

加:營運/維修成本4.39

70%30%政府總投資金額33.18 民間參與公司總投資18.61

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(33.18)民間參與公司淨投入9.91

ROI53.25%

政府投資民間投資政府投資金額30.81 民間參與公司投資金額16.59

加:營運/維修成本4.39

65%35%政府總投資金額30.81 民間參與公司總投資20.98

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(30.81)民間參與公司淨投入7.54

ROI35.94%

政府投資民間投資政府投資金額29.86 民間參與公司投資金額17.54

加:營運/維修成本4.39

63%37%政府總投資金額29.86 民間參與公司總投資21.93

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(29.86)民間參與公司淨投入6.59

ROI30.06%

政府投資民間投資政府投資金額28.44 民間參與公司投資金額18.96

加:營運/維修成本4.39

60%40%政府總投資金額28.44 民間參與公司總投資23.35

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(28.44)民間參與公司淨投入5.17

ROI22.14%

表3.7  最適投資組合分析表(續1)

政府投資民間投資政府投資金額27.97 民間參與公司投資金額19.43

加:營運/維修成本4.39

59%41%政府總投資金額27.97 民間參與公司總投資23.82

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(27.97)民間參與公司淨投入4.70

ROI19.71%

政府投資民間投資政府投資金額27.49 民間參與公司投資金額19.91

加:營運/維修成本4.39

58%42%政府總投資金額27.49 民間參與公司總投資24.30

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(27.49)民間參與公司淨投入4.22

ROI17.38%

政府投資民間投資政府投資金額27.02 民間參與公司投資金額20.38

加:營運/維修成本4.39

57%43%政府總投資金額27.02 民間參與公司總投資24.77

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(27.02)民間參與公司淨投入3.75

ROI15.13%

政府投資民間投資政府投資金額26.54 民間參與公司投資金額20.86

加:營運/維修成本4.39

56%44%政府總投資金額26.54 民間參與公司總投資25.25

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(26.54)民間參與公司淨投入3.27

ROI12.97%

政府投資民間投資政府投資金額26.07 民間參與公司投資金額21.33

加:營運/維修成本4.39

55%45%政府總投資金額26.07 民間參與公司總投資25.72

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(26.07)民間參與公司淨投入2.80

ROI10.89%

政府投資民間投資政府投資金額25.60 民間參與公司投資金額21.80

加:營運/維修成本4.39

54%46%政府總投資金額25.60 民間參與公司總投資26.19

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(25.60)民間參與公司淨投入2.33

ROI8.88%

表3.7  最適投資組合分析表(續2)

政府投資民間投資政府投資金額25.12 民間參與公司投資金額22.28

加:營運/維修成本4.39

53%47%政府總投資金額25.12 民間參與公司總投資26.67

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(25.12)民間參與公司淨投入1.85

ROI6.94%

政府投資民間投資政府投資金額23.70 民間參與公司投資金額23.70

加:營運/維修成本4.39

50%50%政府總投資金額23.70 民間參與公司總投資28.09

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(23.70)民間參與公司淨投入0.43

ROI1.53%

政府投資民間投資政府投資金額23.23 民間參與公司投資金額24.17

加:營運/維修成本4.39

49%51%政府總投資金額23.23 民間參與公司總投資28.56

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額(23.23)民間參與公司淨投入(0.04)

ROI-0.15%

政府投資民間投資政府投資金額0.00 民間參與公司投資金額47.40

加:營運/維修成本4.39

0%100%政府總投資金額0.00 民間參與公司總投資51.79

減: 投資回收28.52

政府淨投資金額0.00 民間參與公司淨投入(23.27)

ROI-44.93%

表3.8  最適投資組合彙總表

政府投資比例（﹪）民間參與者投資比例（﹪）政府投資金額

（億）民間投資金額（億）民間ROI （﹪）

100051.79－－

802037.9213.87105.62

703033.1818.6153.25

653530.8120.9835.94

633729.8621.9330.06

*604028.4423.3522.14

*594127.9723.8219.71

*584227.4924.3017.38

*574327.0224.7715.13

*564426.5425.2512.97

*554526.0725.7210.89

544625.6026.198.88

534725.1226.676.94

505023.7028.091.53

495123.2328.56-0.15

0100051.79-44.93

註：*為可適組合區間

基本上，民間企業投資之抉擇，係以銀行定存利息為評比點，而以目前銀行定期存款約居間於8.5﹪～11﹪之間。因此，基於投資機會優劣抉擇角度，低於8﹪以下之投資，企業較不作考慮；另一方面則基於政府財政投資門檻上限之考量。

兩相考量下，則政府與民間最適投資組合大體分析應介於政府投資55﹪～60﹪而民間投資40﹪～45﹪之間。一方面符合民間企業投資預期報酬水準之上，另一方面，亦在政府投資可接受範圍內。

現階段進行最適投資組合探討，係以上階段可行性規劃研究（大小金門間興建跨海大橋可行性研究）研究結果中最佳財務狀況之路線方案（路線丙）為投資組合研究估算基礎，考量可行性階段其成本與收益估算未能詳確處理，爰建議於下階段研究工作內容，釐清分析各不確定因素（路線、運量、費率...)、優惠配合措施(融資利率、利息補貼...)等影響其財務回收收益項目，再予進一步探討釐訂，以作為政府與民間協商投資組合比例考量依據。