# 附錄七 期中報告書面審查意見回覆表

「『汽車客運業路線別成本計算制度』電腦應用軟體開發及講習訓練」期中報告初稿審查意見辦理情形說明表

開會時間：八十八年四月二十日上午九時三十分           開會地點：運輸研究所五樓會議室

| 審查意見及各單位代表意見摘述 | 承辦組意見 | 研究單位辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 藍教授武王： 1.5.2節主管機關端資料庫關於「公司別」之成本資料，應規定各公司將公路客運業（依里程收費）、市公車業（依人次計費）及遊覽車業（依出租時間收費）三種產出分開計列。據了解，國內許多客運業者多兼營上述二種或三種業務，但並未分開計列十八項成本，造成主管機關無從審查某種業務之運價率及補貼額。 2.同一公司各路線別十八項成本資料應與公司（不分路線別）十八項成本資料比對驗證，如果前項總和等於後者，則正確。據了解，有些公司之司機數及車輛數並不固定於某一路線，混合調派但可能每一路線有虛胖（重複司機及車輛數）情形。 | 請參考。 請於後續規劃中參考辦理。 | 本制度適用長途客運與市公車，不包括遊覽車。若該公司兼營前二者，分別設置不同的路線代碼即可套用本制度將路線別成本區分出來；若兼營遊覽車部分比重相當大，仍建議該公司在成本面應予區分，不要混入處理；若遊覽車只佔小部份，則可為其設立獨立的路線代號，蒐集相關資料，併同各項分攤作業，亦可以算出遊覽車部分應分攤之成本。 是，二者應相同。本制度已考慮混合調度情況，因此行車用人成本及與車輛有關之成本(如車輛折舊、油料等)皆採用不同的分攤基礎。例：一司機若行駛多條路線，即會依其行駛各路線之時間將其用人費用分攤至各路線。 |
| 卓科長遵餉： 1.本軟體之著作權及使用權歸屬於何人？程式維修與修改將來由誰辦理？ 2.目前係以牌照號碼為車輛代碼，然兩年後車牌號碼將重新修改，本軟體是否預留修改之空間？ 3.主管機關端資料庫管理系統是否有修正功能？對於不合理之成本資料使否可予以刪除或修正？主管機關端將資料刪除或修正後，如何與原業者之資料進行比對檢查？ | 本軟體之著作權屬於本所，因此使用權與後續之程式修改均無問題。 請於後續規劃中預留修改之空間。 請於後續規劃中予以納入。 | 目前係以6碼儲存車牌號碼，仍可再擴充。 後續將增加修正計算功能。並可進行比對檢查。 |
| 何專門委員依栖： 1.本軟體未來希望能應用於政策的制訂上。 2.報告書中所提及之軟體功能均屬於靜態平面之展示方式，希望未來能加入動態與圖表之資料展示方式。 3.推廣本軟體前應先測試結果是否合理可行及是否符合業者需求。此外，未來推動本制度時，對於業者是否有強制性？ 4.主管機關部分所匯入資料為客運業者所提報之資料，然此資料是否可信，對於此資料之稽核將來如何進行？ 5.本軟體於主管機關之各項應用功能，在期中報告中尚無法明確看出來，因此無法瞭解未來係如何應用於主管機關。 6.稽核功能中，路線比較應正名為公司比較；而日期資料是以日為單位還是以月為單位？ | 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中詳加探討主管機關端與客運業者端之資料如何比對。 請於後續規劃中詳加規劃，並於期末報告中予以說明。 請參考修正。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 後續將以同一路線不同日期作比較，以及不同公司相似路線做比較，以檢查出成本值不合理之資料。 將繼續進行各項功能之構建。 遵照辦理。以月為單位。 |
| 鄭課長蘋蘋： 1.本軟體在主管機關端所提供之統計分析功能應可再加強，例如在查詢功能中加入圖表之顯示等，以利於未來在運價訂定、補貼、路線開放競標等政策制訂上，可提供主管機關作為資料分析上相當便利之工具。 2.本軟體之運算速度是否能再提高？ 3.路線編碼目前有台灣省許可證號碼，而其他省市管理單位亦應有其他代碼，是否可利用此代碼以簡化路線代碼？ 4.在路線編碼中所述之中繼站，應正名為習慣用語「經由站」，且此經由站應為計費站而非一般停靠站。 | 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請參考修正。 | 遵照辦理。 由於計算為分散式離線作業，因此對單一節點所產生的時間需求並不高。 路線代碼將簡化，而路線許可證號碼將納入其屬性資料。 遵照辦理。 |
| 方總幹事森德： 1.大部分業者均有兼營公路客運、市區公車與遊覽車，此三種經營型態是否需先區別再將其成本分攤到路線？ 2.車輛折舊分攤方法目前業者並不只使用平均法，各家業者之攤提方式並不一致，未來實施本制度時是否會強制業者使用平均法？ 3.報告2-9頁表2.4.1第二列有關燃料成本之分攤基礎及計算方式文字有誤，請更正。 | 請參考。 請參考。 請修正。 | 請參考上述藍武王教授問題之答覆。 若本制度係供業者內部使用，則不需強制規定，依其實際攤提金額處理即可；若是主管機關為特定目的要求業者依照此制度執行，並提供相關資料，則應依其目的決定是否要規範統一的折舊方法與年限，以及其他如退休金提撥等項目是否也應有所規範。 遵照辦理。 |
| 賴總經理元良： 1.目前業者大多只記載「里程」資料，而報告中的計算方式兼有「時間」與「里程」，建議除保修部門員工外，均以「里程」為分攤基礎。 2.折舊方法在稅法中並未指定使用某種方法，是否各公司仍可沿用原本之折舊方法？ 3.肇事費歸屬至肇事發生之路線上，會導致該路線成本大幅增加，是否合理？若平均分攤至所有路線是否較為合理？ 4.修車材料費是否分期分攤較為合理？ 5.場站租金部分是否應扣除其分租所得金額，而以淨租金計算？另有關利息成本之計算亦應扣除利息收入，而以淨利息成本計算較為適當。 | 請參考。 請參考。 請參考。 請參考。 請參考。 | 已在上階段專案討論相關議題，本案原則上不修改原定之分攤基礎。 請參考上述方森德總幹事問題2之答覆。 已在上階段專案討論相關議題，本案原則上不修改原定之分攤基礎。 已在上階段專案討論相關議題，本案原則上不修改原定之分攤基礎。 此牽涉統一會計科目之定義。或是主管機關未來為特定目的要求業者依照此制度執行並提供相關資料時，可考慮所提建議予以規範。 |
| 台灣省交通處： 1.路線代碼是否可將路線許可證號碼考慮進去？ 2.本軟體之開發應考量多方面之應用，例如未來可結合電子地圖、GPS等。 3.目前行駛車輛均以一人一車方式服務，因此服務員資料是否有必要放入？ 4.建議員工資料可將身份證字號納入，以便主管機關對業者所報資料有疑慮時，可透過稅捐單位查詢驗證。 | 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 | 路線許可證號碼將納入屬性資料中。 後續將在路線屬性資料中加入連結至其他資料庫之鏈結。 考慮未來公路客運服務品質提升，可能會有隨車服務人員。 若主管機關對成本資料有疑義，可將資料退回重新提報，或要求提報相關資料。因身份證資料甚少使用，若資料庫中存放少用資料，將導致資料庫巨量膨脹與資源浪費。 |
| 台灣省公路局： 1.目前省屬各家客運業者每條營運路線均有路線許可證號碼，可經由許可證號查出該路線相關資料。因此路線代碼是否可考慮利用許可證號碼？ | 請於後續規劃中參考辦理。 | 路線許可證號碼將納入路線屬性資料中。 |
| 台北市政府交通局： 1.由於輸入成本比照「汽車客運業統一會計科目」訂定（本局業已函知本市聯營公車業者於八十七年一月配合辦理），依本市審查公車票價為例，因有部分成本非屬合理成本（如肇事費、交際費），將導致本案資料無法使用，該如何改進？ 2.於審理補貼案時，主管機關需有同一路線不同年度之分析比較資料，本案似無包含本項需求。另同一路線不同公司經營，成本產生差異時，應取高或低？ 3.目前各公司僅以人工書寫資料，確實需要提供電腦軟體以減少人力，惟本案軟體是否可供多人同時作業？另使用登入時是否有密碼保護？資料輸入、更新是否有登錄使用者及修改前後資料等同步備份系統，俾利防弊及電腦當機時恢復？ 4.本案軟體原始資料檔應製作各項欄位說明資料，以供主管機關若將成本資料委外研究作業時轉檔所需。 5.路線編碼於實際應用時，若有平行度高、山區小型公車、左右循環線、同一路線行經同一道路之平面及高架車道之正線、直達車，如何解決？另建議市區公車採原路線編碼代替主要行經道路之編號較容易辨識。 6.建議應製作本案路線編碼與該路線現有中文資料之對照表，以供查詢。 7.若公司車站於某月中撤銷，是否影響其他車站之司機、車輛分配？ 8.主管機關端之圖表顯示應加強。 | 請於後續規劃中考量於資料庫提供資料轉換之功能。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中參考辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 | 後續將在主管機關 端另建更改部分原始會計成本之功能，並可在更改後進行成本分攤運算，以修正非合理成本。 後續將包含此項功能。成本有差異時，應由審議單位決定應取高或低。 主管端可供多人使用，使用者登入需通過身份認證，並有備份功能。 遵照辦理。 路線代碼在後續將以6碼為原則，並另建屬性資料庫儲存路線相關資料。路線編碼由各客運公司就其內部作業方便自行訂定之。 已有此項功能。 並不影響。 遵照辦理。 |
| 高雄市公共汽車客運商業同業公會： 1.用人費用之退恤金部分，公開發行公司經精算師計算之後所得之數據皆相當龐大，計列入路線成本是否會產生成本偏高、不合理之情形？ | 請於後續規劃中參考辦理。 | 若本制度係供業者內部使用，依其實際金額處理即可；若是主管機關為特定目的要求業者依照此制度執行，並提供相關資料，則應依其目的決定是否要規範統一的提撥基礎。 |
| 本所運資組吳組長玉珍： 1.電子地圖之資料為空間資料，與路線代碼無關，因此路線代碼可完全不考慮電子地圖。本案之路線編碼資料達14碼，似乎太長，若要儲存路線資料，可將其視為該路線之屬性，另建檔儲存之，而路線編碼之方式只要足供辨別路線即可。 | 請於後續規劃中參考辦理。 | 路線代碼在後續將以6碼為原則，並另建一屬性資料庫以儲存路線相關資料。路線編碼由各客運公司就其內部作業方便自行訂定之。 |
| 本所運管組林組長繼國： 1.有關路線編碼部分，本開發軟體統計分析所需之路線資料是否納入，或路線編碼僅作路線辨別用，本組於會後會與研究單位共同研商決定。至於未來之後續應用則希望朝向與電子地圖結合之方式進行，因此本計畫資料庫結構之設計相當重要，應預留未來與電子地圖結合發展之空間。 2.肇事費之分攤問題，於前期計畫已討論過，為了達成路線別成本計算制度忠實反映各路線真實成本之目的，因此仍宜將肇事費分攤至該條肇事之路線。 3.路線別成本計算制度及本開發軟體之實施是否具強制性，本所待本軟體完成後，將會呈報大部轉頒實施，此措施乃促進大眾運輸發展方案所推動項目之一，且配合目前補貼機制之執行，應可促使業者配合實施。 4.本案所開發軟體之著作權屬於本所，因此使用權與後續之程式修改均無問題。 | 請於後續規劃中將路線資料建檔儲存，作為路線之屬性資料，以供後續統計分析之用。 請於後續規劃中參考辦理。 請參考。 請參考。 | 遵照辦理。 |
| 主席結論： 1.程式資料庫之結構建議可依不同用途加以區分，並於軟體中提供不同用途之資料輸出功能，以因應不同應用所需，且又能完整保留最原始之資料。 2.第三章中，請增加辦理過程中到各業務單位訪談之記錄，以便說明與瞭解程式功能設計是否吻合主管機關之需求。 3.路線編碼問題，建議參考目前主管機關之路線許可證代碼，路段代碼建議參考國土資訊系統之編碼格式，並請合作研究單位提供路線代碼與空間資料之對照表。 4.在報告中，對於本開發軟體各項功能之目的與其應用範圍應做說明。另對資料庫之不同用途或業者之不同需求進行區分轉換時，對於各項資料之處理應加以詳細說明，以利瞭解轉換後資料庫中各項資料之來源。 5.於辦理講習之前，對於開發之軟體應先請主管機關及客運業者進行測試，以確定其合於需求。 6.未來程式修正時，應請專家學者廣泛提供意見，使本軟體能符合實際需求。 | 請於後續規劃中考量於資料庫提供資料轉換之功能。 請補充說明。 請於後續規劃中參考辦理。 請補充說明。 請於後續規劃中納入辦理。 請於後續規劃中納入辦理。 | 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 |