第二章 調查計畫

本章主要針對本計畫所須進行之各項調查工作，住戶交通旅次特性、屏柵線及周界交通特性等，分別研擬調查計畫。

2.1 交通分區劃設

高雄都會區交通分區之劃設，係依據交通部運輸研究所提供之142交通分區為基礎。其中高雄市11個行政分區，466個村里數，共劃分為95個交通分區；高雄縣12個行政分區，229個村里數，共劃分為47個交通分區；高雄都會區共計有23個行政分區，695個村里數，共劃分為142個交通分區，詳見表2.1所示。本計畫將依此交通分區劃分方式，進行各項交通特性調查與分析之依據。

2.2 住戶旅次特性訪問調查

本計畫住戶交通旅次調查方法，由於訪問問卷內容複雜，故以調查員直接訪問調查進行之。住戶旅次特性訪問調查項目主要包括住戶基本資料、交通運輸意見觀感、個人旅次資料等。

2.2.1 住戶抽樣方法

由於家庭訪問調查所需耗費之人力與物力甚鉅，為降低調查工作之負擔與困難度，一般僅對欲調查範圍之各交通分區之住戶進行抽樣調查。為減低因抽樣調查而產生之偏差，確保調查結果之精確度與可信度，本計畫之抽樣方式與抽樣住戶之名冊產生方式分別說明如下。

1.住戶抽樣方式

依據調查實施計畫書所擬之住戶旅次特性訪問調查之抽樣方法乃採「分層比例抽樣法」進行之。其中分層之準則乃就高雄都會區13市鄉鎮為單一副母體，而各副母體以村里為標準，以抽樣比例1%進行抽樣。但因抽樣調查進行中，常因空戶或調查資料不完整，而為無效樣本，故本計畫提高抽樣比例為1.1~1.5%，以便控制有效樣本數為各副母體戶數之1%。依此本計畫依85年6月底，高雄都會區戶數人口統計資料(如附錄一)以村里為基礎，對高雄都會區各行政區之村里別所進行之抽樣，其結果如表2.2所示，其中高雄市之抽樣數為5,210戶，控制有效樣本數為4,342戶；高雄縣之抽樣數為2,950戶，控制有效樣本數為2,459戶；總計高雄都會區之抽樣數共為8,160戶，預計控制有效樣本數在6,800戶以上。

2.住戶抽樣名冊產生及製作方式

確定各區之抽樣份數後，則需進行調查住戶名冊之產生與製作之工作，以利調查工作之進行。抽樣住戶名冊產生之方法與步驟說明如下。

(1)高雄市、縣各戶政事務所各行政地區之戶籍資料電腦建檔，做為住戶抽樣之基礎資料。

(2)對取得之各村里戶籍資料，對各村里進行代碼編號，並對各村里內之每戶戶籍資料依序編碼，以供抽樣之用。

(3)以系統抽樣法，依村里代碼起始等距（戶籍編碼）循環抽取所需之樣本，其抽取量為各村里總戶數之1.1%～1.5％為抽樣樣本數。

(4)將各村里之抽取戶籍名冊資料建檔（如戶長姓名、電話、地址等），以編成住戶抽樣名冊。

2.2.2 問卷設計與調查流程

住戶交通旅次調查問卷，乃依本計畫目標之需要資料項進行問卷結構設計，問卷內容主要分為下列三大項，問卷表格如附件一所示。

1.住戶基本資料

調查項目包括：

（1）家戶結構：戶籍人口、實住人口、就業人口、就學人口及實住人口之年齡、性別、職業、教育程度、工作地點等。

（2）家庭車輛持有

（3）住戶小型車持有之停車方式

（4）家戶全年所得

2.住戶對交通運輸意見觀感

調查項目包括：

（1）高雄都會區交通運輸問題嚴重性認知。

（2）高雄都會區交通運輸問題肇因認知。

3.住戶旅次特性

調查項目包括：受訪住戶全部成員一日內發生所有旅次之出發與到達地點、出發與到達地點之活動性質、出發與到達之時間、停留時間、使用交通工具、步行、等車、轉車時間、乘車情形、停車方式等。

住戶交通旅次問卷調查工作進行之流程如圖2-1所示，並以下列數點說明之。

(1)訪問調查工作，首先就調查範圍、區位加以確認，並蒐集其戶籍資料，如2.2.1節之說明。

(2)進行各項調查工作之準備事項，並於試調進行前實施調查人員之講習與訓練以確保調查結果品質。於試調完成後針對試調過程中之問題與調查結果進行檢討與改善，再進行正式之調查工作。

(3)調查工作進行時，應對欲進行訪問之住戶，先以信函或電話告知本次調查之目的、內容與時間，以取得受訪者之同意，並詢問欲以郵寄或調查員訪問之方式進行調查，以安排適當之訪問調查時間，於訪問完成同時或於日後郵寄紀念品予受訪住戶以表感謝之忱。

(4)針對訪問調查所得之資料進行檢核之工作，如有資料不全或不實及調查分區中有樣本數不足之情形，則需進行補充調查之工作。而對於有效之問卷資料，則進行電腦建檔作業。

(5)對調查所得資料進行各項統計分析之作業。其中旅次起迄資料需配合屏柵線交通量調查結果，進行校估修正。

(6)輸出各項分析結果。

2.2.3 調查注意事項

因住戶交通旅次訪問調查，可能由調查人員至住戶家中與受訪者做面對面之訪問，且調查內容繁雜，與一般之交通量調查不同，故可能遭遇之狀況較多，下列為調查工作時應注意之事項。

(1)調查員之人身安全：對於以調查員訪問方式進行之調查，儘可能以兩人(男、女各一人)為一組進行調查。

(2)調查員身分表明：對於以調查員訪問方式進行之調查，應製作調查員工作證與相關證明文件，以能表明調查員之身分與工作目的，以利調查之進行。

(3)調查員之儀容：對於以調查員訪問方式進行之調查，應要求調查員服裝整齊，以取得受訪者之尊重與信任。

(4)調查說明與進行：對於以調查員訪問方式進行之調查，需向受訪者說明本調查委託之機關與目的，並確實詢問調查項目所需之資料，確實登錄。

(5)調查工作須知手冊編印：應編印調查工作須知手冊(如附錄二所示)，詳列本調查之工作內容、訪問方式、填表說明等事項，於調查員講習訓練時，加以說明，並要求調查員熟讀。

(6)對於以調查員訪問方式進行之調查，為瞭解調查人員是否有確實進行調查工作以確保調查結果之品質，計畫單位須以抽樣之方式，以電話詢問受訪住戶調查之情形。

(7)對於以郵寄方式進行之調查，須告知詢問電話，以提供受訪者對於填寫問卷時，遇問題可有及時詢問之對象與管道。

(8)對於以郵寄方式進行之調查，計畫單位應主動以電話聯繫，詢問問卷填寫之情況或解答受訪者填寫問卷之問題，並提醒其寄回問卷。

2.2.4 調查員訓練

本調查計畫除一般之交通量調查外，尚需進行住戶訪問調查與車輛路邊訪問調查，故其困難度較高。為能獲得高品質之調查結果，調查人員之事前訓練則倍加重要。本計畫調查人員之訓練構想說明如下。

(1)於調查前先進行基本運輸規劃觀念之闡述，以使調查員具備基本之旅次與調查觀念，並對調查之內容進行講習。

(2)編印調查工作須知手冊，分發給調查員研讀，以能確實明瞭調查工作之進行方式與技巧。

(3)於正式調查前，先由有經驗之工程師或調查員帶領，進行試調，並詳細檢討試調之結果，如有不儘完善之處則加以指導改進，以能順利進行正式調查。

(4)督導人員於調查期間，定期與調查員聯繫，並檢視其調查工作，以能及時發現問題，予以指正。

2.3 屏柵線劃設

屏柵線調查為旅次起迄分佈調查工作之一，主要為獲得計畫地區大分區間往來旅次量，作為都會區旅次起迄分佈之校核依據。因此，屏柵線之劃設需配合都會區之發展分佈狀況、交通分區劃分及路網等特性加以適當劃設，本計畫乃依高雄都會區之都市發展現況、公路路網、鐵路及河川等地理屏障作為屏柵線劃設之依據，高雄都會區之鐵公路路網現況，詳見圖2-2。屏柵線之劃設結果，亦將作為交通調查設站地點之依據。

根據高雄都會區之都市發展及地理條件，本計畫將規劃範圍劃設三條屏柵線，以確實反應高雄都會區總體旅次活動之互動關係，劃設結果請參見圖2-3所示，其中東西向SR屏柵線劃設兩線，分別為沿後勁溪及其延伸與愛河接鐵路，於南北向之SC屏柵線劃設一線，為中山高速公路銜接漁港三路。以此劃設之結果，乃將高雄都會區區分為六大分區，分別說明如下：

(1)第一分區：為高雄市舊市區，新興區、前金區、苓雅區、旗津區、前鎮區。

(2)第二分區：包括鳳山市、林園鄉、大寮鄉、高雄市小港區。

(3)第三分區：包括高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、鹽埕區。

(4)第四分區：包括仁武鄉、鳥松鄉。

(5)第五分區：包括橋頭鄉、梓官鄉、岡山鎮、彌陀鄉。

(6)第六分區：包括大社鄉、大樹鄉、燕巢鄉。

2.4 屏柵線交通量調查計畫

屏柵線交通量調查主要目的為收集調查當日通過屏柵線各路段各時段之車輛數。本調查計畫將根據上節劃設之屏柵線，於屏柵線與主要道路相交處選定適當位置設置調查站進行交通量調查，調查方式係委請當地學校配合，由學生以人工採用計數器之方式進行通過車輛之調查，其調查初步設計如下：

1.車種分類：

車種分為甲、乙車種兩大類。其中甲種車輛包含自用小客車、計程車、小貨車、定期大客車、不定期大客車、大貨車、其他特種車等七種；乙種車輛包含機車及腳踏車兩種。

2.調查時間：

交通量調查時間，於一般日連續進行16小時之調查工作，由上午6:00至下午10:00止，調查員分兩班制進行調查。

3.調查方式：

分方向與車種進行車輛數統計，以人工計數方式進行。並每15分鐘登錄調查資料。本次計畫亦須進行車內乘載人數之調查等，但車內乘載人數如要實地普查在實務作業上可能有困難，因此乃以抽查方式進行之。

有關調查表請參見附錄三，調查點設站位置詳見表2.3及表2.4，有關調查作業流程請參見圖2-4。

此外本計畫以交通動態影像偵測系統(AUTOSCOPE)之器材與技術，分別架設在各屏柵線適當位置進行24小時之偵測工作，以獲得全日交通量資料，所得資料將作為調整放大人工調查之16小時交通量。

2.5 周界調查計畫

由於住戶旅次特性訪問所獲得之旅次特性資料，主要係以計畫範圍內住戶旅次為主，無法確實反應由界外進入或穿越計畫範圍之旅次特性，周界車輛路邊訪問調查之目的在蒐集進出計畫範圍之界外旅次特性，據以將界外旅次交通自屏柵線調查站之交通量排除，再進行家訪旅次之檢核。本計畫經研擬劃設周界線，並選定重要進出路段，於適當位置設置調查站進行交通量調查與路邊車輛訪問調查(調查點參見圖2-3之說明)，其中車輛訪問調查係為攔車抽樣訪問。其調查初步設計分別說明如下：

1.交通量調查：

交通量調查方式與上節所述之方式相同，調查時間於一般日連續進行12小時之調查，由上午7:00至下午19:00止，調查員分兩班進行調查。

2.車輛路邊訪問調查：

(1)車種分類：與交通量調查之分類方式相同。

(2)調查時間：

調查時間於一般日連續進行12小時之調查工作，由上午7:00至下午19:00止，調查員分兩班制進行調查。

(3)調查方式：

以路邊攔車方式進行訪問調查，調查內容包括旅次目的、車輛種類、起迄地點、車內乘載人數等，以配合家庭旅次特性訪問調查之進行，獲得完整的旅運特性資料。調查方法係由警察協助攔車進行訪問調查，採用系統抽樣法，抽樣數則建議在車流中每隔5～10輛中隨機抽取一輛調查，抽樣率約佔總交通量之5～10％。

車輛路邊訪問調查因為涉及警員、調查員協助問題與攔車之技巧與安全考慮，故應小心進行其調查，調查設計進行步驟如下：

(a)由運研所發文及協調各警察機關，派員協助路邊訪問調查工作之配合事項。（必要時請求義交支援，可提升調查效率）

(b)攔車訪問時必須一定有警察或義交在場與協助，以系統抽樣方式攔下通行之車輛，俟車輛完全停妥後，由調查員對駕駛員進行訪問(計程車訪問乘客)，訪問宜簡單明瞭，避免耽誤受訪者時間。

(c)攔車訪問調查之地點，應有完善且明顯之警示、引導標誌及安全設施之佈設，以提醒駕駛人小心慢行及依序進入訪問區接受調查。其訪問調查區域之佈設如圖2-5所示。

(d)夜間調查時，工作人員須穿著反光衣以維護人身安全。

有關路邊訪問調查表格請參見附錄三，調查站設站地點請參見表2.5，作業流程請參見圖2-6。

2.6 調查人員配置

依調查項目、調查點及調查工作量之實質狀況，本計畫研擬各項調查人員配置，其中住戶旅次訪問調查人員配置如表2.6所示，SC屏柵線交通量調查人員配置如表2.7所示，SR屏柵線交通量調查人員配置如表2.8所示，周界旅次調查人員配置如表2.9所示。

表2.1 高雄都會區交通分區劃設一覽表

| 縣 市 別 | 行政區 | 村里數 | 交通分區數 | 縣 市 別 | 行政區 | 村里數 | 交通分區數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 | 鹽埕區 | 21 | 5 ( 1 - 5) | 高 | 鳳山市 | 58 | 14 ( 96 -109) |
|  | 鼓山區 | 38 | 8 (53-60) |  | 林園鄉 | 19 | 3 (131-133) |
|  | 左營區 | 44 | 7 (74-80) |  | 大寮鄉 | 26 | 5 (126-130) |
|  | 楠梓區 | 37 | 8 (81-88) |  | 大樹鄉 | 18 | 3 (123-125) |
|  | 三民區 | 88 | 21 (32-52) |  | 大社鄉 | 8 | 2 (117-118) |
| 雄 | 新興區 | 32 | 6 (12-17) | 雄 | 仁武鄉 | 11 | 4 (113-116) |
|  | 前金區 | 20 | 6 ( 6 -11) |  | 鳥松鄉 | 7 | 3 (110-112) |
|  | 苓雅區 | 69 | 14 (18-31) |  | 岡山鎮 | 34 | 5 (134-138) |
|  | 前鎮區 | 61 | 13 (61-73) |  | 橋頭鄉 | 11 | 2 (119-120) |
|  | 旗津區 | 13 | 2 (89-90) |  | 燕巢鄉 | 11 | 2 (141-142) |
| 市 | 小港區 | 43 | 5 (91-95) |  | 彌陀鄉 | 12 | 2 (139-140) |
|  |  |  |  | 縣 | 梓官鄉 | 14 | 2 (121-122) |
| 小 | 計 | 466 | 95 | 小 | 計 | 229 | 47 |

資料來源：交通部運輸研究所。

表2.2 住戶旅次訪問抽樣戶數表

| 市鄉 鎮別 | 行政 分區 | 村里數 | 交通分 區 數 | 住戶數 | 戶籍資料 抽 樣 數 | 預期有效 樣 本 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 | 鹽埕區 | 21 | 5 | 10,694 | 128 | 107 |
|  | 鼓山區 | 38 | 8 | 32,672 | 392 | 327 |
|  | 左營區 | 44 | 7 | 40,852 | 490 | 409 |
|  | 楠梓區 | 37 | 8 | 40,317 | 484 | 403 |
|  | 三民區 | 88 | 21 | 98,881 | 1,187 | 989 |
| 雄 | 新興區 | 32 | 6 | 20,990 | 252 | 210 |
|  | 前金區 | 20 | 6 | 11,754 | 141 | 118 |
|  | 苓雅區 | 69 | 14 | 64,258 | 771 | 643 |
|  | 前鎮區 | 61 | 13 | 60,197 | 722 | 602 |
|  | 旗津區 | 13 | 2 | 10,395 | 125 | 104 |
| 市 | 小港區 | 43 | 5 | 43,167 | 518 | 432 |
|  | 小 計 | 466 | 95 | 434,177 | 5,210 | 4,342 |
|  | 鳳山市 | 58 | 14 | 91,691 | 1,100 | 917 |
| 高 | 林園鄉 | 19 | 3 | 18,866 | 226 | 189 |
|  | 大寮鄉 | 26 | 5 | 31,054 | 373 | 311 |
|  | 大樹鄉 | 18 | 3 | 11,634 | 140 | 116 |
|  | 大社鄉 | 8 | 2 | 8,901 | 107 | 89 |
| 雄 | 仁武鄉 | 11 | 4 | 12,513 | 150 | 125 |
|  | 鳥松鄉 | 7 | 3 | 10,706 | 128 | 107 |
|  | 岡山鎮 | 34 | 5 | 25,967 | 312 | 260 |
|  | 橋頭鄉 | 11 | 2 | 10,726 | 129 | 107 |
|  | 燕巢鄉 | 11 | 2 | 8,394 | 101 | 84 |
| 縣 | 彌陀鄉 | 12 | 2 | 5,723 | 69 | 57 |
|  | 梓官鄉 | 14 | 2 | 9,683 | 116 | 97 |
|  | 小 計 | 229 | 47 | 245,858 | 2,950 | 2,459 |
| 都會 | 區合計 | 695 | 142 | 680,035 | 8,160 | 6,800 |

資料來源：本計畫整理。

表2.3  SC屏柵線交通量調查站設站地點

| 屏柵線 | 站 號 | 道路名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 新生路 | 4月25日 |
|  | 2 | 草衙一路 | 5月8日 |
|  | 3 | 中山四路 | 4月29日 |
|  | 4 | 五甲四路 | 5月9日 |
|  | 5 | 五甲二路 | 5月8日 |
|  | 6 | 瑞隆東路 | 5月2日 |
|  | 8 | 錙汽路-凱旋路 | 4月17日 |
|  | 9 | 三多路 | 4月17日 |
|  | 10 | 中正一路 | 4月17日 |
| (SC) | 11 | 建國一路 | 4月17日 |
| 中山高 | 12 | 九如路 | 4月17日 |
| ¦ | 13 | 覺民路 | 4月17日 |
| 漁港三路 | 14 | 義華路 | 4月17日 |
| (南北向) | 16 | 建工路 | 4月17日 |
|  | 17 | 本館路(縣181) | 4月17日 |
|  | 18 | 仁雄路 | 4月17日 |
|  | 19 | 八德二路 | 4月11日 |
|  | 20 | 水管路 | 4月11日 |
|  | 21 | 鳳楠路(縣183) | 4月11日 |
|  | 22 | 經建路 | 4月16日 |
|  | 23 | 興楠路 | 4月15日 |
|  | 24 | 滾水路 | 4月11日 |
|  | 25 | 介壽路(縣186) | 4月15日 |
|  | 26 | 嘉興東路(縣177) | 4月15日 |

表2.4  SR屏柵線交通量調查站設站地點

| 屏柵線 | 站 號 | 道路名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 五福路 | 4月25日 |
| 愛河 | 2 | 中正路 | 4月25日 |
| (高雄市) | 3 | 七賢路 | 4月29日 |
|  | 4 | 建國三路 | 4月18日 |
|  | 5 | 市中路 | 4月18日 |
| 鐵路 | 7 | 中華路二段 | 4月18日 |
| (高雄市) | 8 | 自立一路 | 4月18日 |
|  | 9 | 博愛路地下道 | 4月18日 |
|  | 10 | 民族路二段 | 4月18日 |
|  | 11 | 大順二路 | 4月18日 |
|  | 12 | 高速公路 | 4月18日 |
| 鐵路 | 13 | 正義路 | 4月18日 |
| (鳳山市) | 14 | 澄清路 | 4月18日 |
|  | 15 | 青年路 | 4月18日 |
|  | 16 | 鳳松路 | 4月18日 |
|  | 17 | 中山路(後庄地區) | 4月1日 |
| 鐵路 | 18 | 台21 | 4月1日 |
| (大寮鄉) | 19 | 復興路(青果社) | 4月1日 |
|  | 20 | 永豐餘造紙廠 | 4月8日 |
|  | 21 | 台17中興橋 | 4月2日 |
|  | 22 | 右昌路(右昌橋頭) | 4月10日 |
|  | 23 | 高楠路(台1) | 4月2日 |
| 後勁溪 | 24 | 楠梓新路 | 4月9日 |
| 及其延伸 | 25 | 土庫北路 | 4月8日 |
| (高雄市) | 26 | 旗楠路(縣188) | 4月9日 |
|  | 27 | 縣186 | 4月10日 |
|  | 28 | 台21 | 4月2日 |

表2.5  周界旅次調查站設站地點一覽表

| 站號 | 地區 | 道路名稱 | 調查地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彌陀鄉 | 台17 | 維仁橋 | 86年5月7日 |
| 2 | 岡山鎮 | 縣186 | 前洲橋 | 86年5月7日 |
| 3 | 岡山鎮 | 台1 | 立德商工 | 86年5月7日 |
| 4 | 岡山鎮 | 高速公路 | 岡山收費站 | 86年4月15日 |
| 5 | 岡山鎮 | 縣177 | 前峰子 | 86年5月7日 |
| 6 | 燕巢鄉 | 縣188 | 里嶺大橋 | 86年5月7日 |
| 7 | 大樹鄉 | 台21 | 里嶺大橋 | 86年5月2日 |
| 8 | 大寮鄉 | 台1 | 高屏大橋 | 86年5月2日 |
| 9 | 大寮鄉 | 縣179 | 萬大橋 | 86年5月2日 |
| 10 | 林園鄉 | 台17 | 雙園大橋 | 86年5月2日 |

表2.6 住戶旅次訪問調查員配置表

| 市鄉 鎮別 | 行政 分區 | 村里數 | 交通分 區 數 | 戶籍資料 抽 樣 數 | 調查有效 樣 本 數 | 預估調查 員配置數 | 小組長 人 數 | 督導員 人 數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鹽埕區 | 21 | 5 | 128 | 107 | 2 |  |  |
| 高 | 鼓山區 | 38 | 8 | 392 | 327 | 7 | 1 |  |
|  | 前金區 | 20 | 6 | 141 | 118 | 2 |  | 1 |
|  | 左營區 | 44 | 7 | 490 | 409 | 8 |  |  |
|  | 楠梓區 | 37 | 8 | 484 | 403 | 8 | 1 |  |
| 雄 | 新興區 | 32 | 6 | 252 | 210 | 4 |  |  |
|  | 三民區 | 88 | 21 | 1,187 | 989 | 20 | 2 | 1 |
|  | 苓雅區 | 69 | 14 | 771 | 643 | 13 | 1 |  |
|  | 前鎮區 | 61 | 13 | 722 | 602 | 12 | 1 |  |
| 市 | 旗津區 | 13 | 2 | 125 | 104 | 2 | 1 | 1 |
|  | 小港區 | 43 | 5 | 518 | 432 | 9 |  |  |
|  | 小 計 | 466 | 95 | 5,210 | 4,342 | 87 | 7 | 3 |
|  | 鳳山市 | 58 | 14 | 1,100 | 917 | 18 |  |  |
| 高 | 林園鄉 | 19 | 3 | 226 | 189 | 4 | 1 | 1 |
|  | 大寮鄉 | 26 | 5 | 373 | 311 | 6 |  |  |
|  | 大樹鄉 | 18 | 3 | 140 | 116 | 2 |  |  |
|  | 大社鄉 | 8 | 2 | 107 | 89 | 2 | 1 |  |
| 雄 | 仁武鄉 | 11 | 4 | 150 | 125 | 2 |  |  |
|  | 鳥松鄉 | 7 | 3 | 128 | 107 | 2 |  |  |
|  | 岡山鎮 | 34 | 5 | 312 | 260 | 5 |  | 1 |
|  | 橋頭鄉 | 11 | 2 | 129 | 107 | 2 |  |  |
| 縣 | 燕巢鄉 | 11 | 2 | 101 | 84 | 2 | 1 |  |
|  | 彌陀鄉 | 12 | 2 | 69 | 57 | 1 |  |  |
|  | 梓官鄉 | 14 | 2 | 116 | 97 | 2 |  |  |
|  | 小 計 | 229 | 47 | 2,950 | 2,459 | 48 | 3 | 2 |
| 都會區 | 合計 | 695 | 142 | 8,160 | 6,800 | 135 | 11 | 5 |

資料來源：本計畫整理。

表2.9 周界旅次調查人力配置一覽表

| 編 號 | 地 區 | 道路名稱 | 調查地點 | 調查員數(人) | 督導員數 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彌陀鄉 | 台17 | 維仁橋 | 20 | 2 |
| 2 | 岡山鎮 | 縣186 | 前洲橋 | 16 | 2 |
| 3 | 岡山鎮 | 台1 | 立德商工 | 20 | 2 |
| 4 | 岡山鎮 | 高速公路 | 岡山收費站 | 12 | 2 |
| 5 | 岡山鎮 | 縣177 | 前峰子 | 16 | 2 |
| 6 | 燕巢鄉 | 縣188 | 里嶺大橋 | 20 | 2 |
| 7 | 大樹鄉 | 台21 | 里嶺大橋 | 16 | 2 |
| 8 | 大寮鄉 | 台1 | 高屏大橋 | 24 | 2 |
| 9 | 大寮鄉 | 縣179 | 萬大橋 | 16 | 2 |
| 10 | 林園鄉 | 台17 | 雙園大橋 | 16 | 2 |
| 總 計 |  |  |  | 176 | 20 |

表2.7  SC屏柵線交通量調查人力一覽表

| 屏柵線 | 編 號 | 道路名稱 | 調查員數 (人) | 督導員數 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 新生路 | 12 |  |
|  | 2 | 草衙一路 | 12 | 2 |
|  | 3 | 中山四路 | 16 |  |
|  | 4 | 五甲四路 | 12 |  |
|  | 5 | 三商路 | 12 |  |
|  | 6 | 瑞隆路-油管路 | 12 | 2 |
|  | 7 | 漢慶路 | 12 |  |
|  | 8 | 錙汽路-凱旋路 | 12 |  |
|  | 9 | 三多路 | 16 |  |
|  | 10 | 中正一路 | 12 | 2 |
| (SC) | 11 | 建國一路 | 12 |  |
| 中山高 | 12 | 九如路 | 16 |  |
| ¦ | 13 | 覺民路 | 12 |  |
| 漁港三路 | 14 | 義華路 | 12 | 2 |
| (南北向) | 15 | 大豐路 | 12 |  |
|  | 16 | 建工路 | 12 |  |
|  | 17 | 本館路(縣181) | 12 |  |
|  | 18 | 仁雄路 | 12 |  |
|  | 19 | 八德二路 | 12 | 2 |
|  | 20 | 仁武工業區 | 12 |  |
|  | 21 | 鳳楠路(縣183) | 12 |  |
|  | 22 | 經建路 | 12 |  |
|  | 23 | 興楠路 | 16 |  |
|  | 24 | 旗楠路(縣188) | 12 | 2 |
|  | 25 | 介壽路(縣186) | 12 |  |
|  | 26 | 嘉興路(縣177) | 12 |  |
| 總 計 |  |  | 328 | 12 |

表2.8  SR屏柵線交通量調查人力一覽表

| 屏柵線 | 編 號 | 道路名稱 | 調查員數 (人) | 督導員數 (人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 五福路 | 12 |  |
| 愛河 | 2 | 中正路 | 12 | 2 |
|  | 3 | 七賢路 | 12 |  |
|  | 4 | 建國三路 | 12 |  |
|  | 5 | 河中路 | 12 |  |
|  | 6 | 中庸路 | 12 | 2 |
| 鐵路 | 7 | 中華路二段 | 16 |  |
| (高雄市) | 8 | 自立一路 | 12 |  |
|  | 9 | 博愛路地下道 | 16 | 2 |
|  | 10 | 民族路二段 | 16 |  |
|  | 11 | 大順二路 | 12 |  |
|  | 12 | 高速公路 | 12 | 2 |
| 鐵路 | 13 | 正義路 | 12 |  |
| (鳳山市) | 14 | 澄清路 | 12 |  |
|  | 15 | 青年路 | 12 | 2 |
|  | 16 | 鳳松路 | 12 |  |
|  | 17 | 後庄地區 | 12 |  |
| 鐵路 | 18 | 台21 | 12 | 2 |
| (大寮鄉) | 19 | 青果社 | 12 |  |
|  | 20 | 永豐餘造紙廠 | 12 |  |
|  | 21 | 台17中興橋 | 16 |  |
|  | 22 | 右昌路 | 12 | 2 |
|  | 23 | 高楠路(台1) | 16 |  |
| 後勁溪 | 24 | 楠梓新路 | 12 |  |
| 及其延伸 | 25 | 土庫北路 | 12 |  |
|  | 26 | 旗楠路(縣188) | 12 | 2 |
|  | 27 | 縣186 | 12 |  |
|  | 28 | 台21 | 12 |  |
| 總 計 |  |  | 360 | 16 |