目錄

頁次

壹、計畫緣起與目的...................................................	1

貳、辦理方式................................................................	1

參、計畫改善地點事故特性分析................................	3

肆、詳細改善地點與措施............................................	3

伍、計畫內容與經費概估............................................	3

陸、結論........................................................................	13

柒、建議........................................................................	14

附錄一 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

各縣市改善地點基本資料表..........................	17

附錄二 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

各縣市會勘紀錄..............................................	247

表目錄

頁次

表一 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

現場會勘工作人員名單......................................	2

表二 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

改善地點與經費概估表.....................................	4

表三 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

經費項目分類表.................................................	3

表四 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

各縣市改善地點數與經費一覽表.....................	12

表五 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

執行單位改善經費分配表...............................	14