第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

壹、計畫緣起與目的

第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫，係依據行政院八十六年核頒之第六期「道路交通秩序與交通安全改進方案」之工作項目辦理（計畫編號：中央21101），目的在於降低台灣地區都市地區及一般公路易肇事路段交通事故之發生，以增進整體道路行車安全品質之正面與積極的目的。

貳、辦理方式

本計畫先運用交通部管理資訊中心所建立之「道路交通事故分析系統」，將民國八十六年的台灣地區道路肇事資料，依據全年肇事次數以及死亡、受傷人數加權計算肇事嚴重指標，進行易肇事路段的鑑定作業。另外並函請台北市、高雄市、台灣省公路局、台灣省各縣市以及褔建省金門縣與連江縣警察局、工務局與建設局，依據各縣市道路狀況、交通特性及肇事紀錄，提報各單位轄區內道路之易肇事地點基本資料。前述基本資料經由彙整，初步研擬第十六期易肇事路段改善之地點後，再由交通部道路交通安全督導委員會邀集路政司、內政部警政署、台灣省政府警政廳、交通處、道安會報、公路局、台北市、高雄市及台灣省各縣市政府警察局、工務局與建設局及本所等有關交通單位及人員前往改善現場辦理會勘，逐案進行檢討並研提改善方案。

本期計畫之先期作業係由本所就民國八十六年道路交通事故資料以及各單位所提報之擬改善之易肇事地點加以初步分析，於民國八十七年四月二十四日至五月二十二日進行改善地點現場會勘與檢討，各縣市易肇事路段實際參與會勘查改善之工作人員名單，如表一。本期改善計畫依據其改善之需要性與急迫性，確定第十六期計畫進行改善之地點總共為228處。

表一  第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫現場會勘工作人員名單

| 縣 市 別 |  | 參 與 會 勘 人 員 |
| --- | --- | --- |
| 台 北 市 |  | 劉韻珠、魏文輝、劉志鴻、黃仁邦、張文哲、羅國峰、翁燕芬、方盟凱、羅億田、林亨杰、楊智凱 |
| 高 雄 市 |  | 吳銘山、黃鍚英、林再本、黃篤男、郭國惠、蔡培民、葉祖宏、張立言 |
| 台 灣 省 | 基隆市 | 陳威志、劉進發、劉瑞森、呂自熹、卓介仁、陳鴻斌、田養民、張立言 |
|  | 新竹市 | 王聖雄、蕭貴賓、王聖雄、缶中鼎、彭鏡泉、陳景盛、李志文、曹瑞和 |
|  | 台中市 | 劉韻珠、陳威志、王恆萍、許智順、阮清陽、林叔右、蕭成珍、黃浚江、張清富、吳熙仁、賴靜慧 |
|  | 嘉義市 | 彭俊煜、李名昌、李萃玲、蔡宜蓉、黃耀武、張世廣、張開國、田養民 |
|  | 台南市 | 彭俊煜、洛美霞、許哲雄、蔡崇景、鄭翔靖、楊永鋒、歐益榮、黃玠庸、葉祖宏、張立言 |
|  | 台北縣 | 張鍚煜、劉韻珠、彭俊煜、王建國、陳春來、李鍚民、彭全錄、曾正忠、林文閔、許力友、陳宏任、朱山林、涂榮君、劉俊賢、蔡明瑞、葉祖宏、張立言 |
|  | 桃園縣 | 彭俊煜、王孝珍、曾水本、陳春來、陳鼎芳、雷錦文、吳照陽、石信明、陳添發、曹瑞和、林沛達 |
|  | 新竹縣 | 彭俊煜、蕭貴廣、陳傳隆、張文振、李賢良、廖清池、曹瑞和、林沛達 |
|  | 苗栗縣 | 吳銘山、陳威志、李宏振、張元渝、朱源豐、徐良江、陳德來、吳熙仁、賴靜慧 |
|  | 台中縣 | 吳銘山、彭俊煜、李宏振、朱源豐、魏晉、張鎬朗、涂崑山、許君光、李東官、黃淑燕、、吳熙仁、賴靜慧 |
|  | 南投縣 | 王恆萍、陳威志、潘志榮、李宏振、張元渝、朱源豐、黎煥矗、洪征勝、王宏煙、許宗旺、王育群、莊龍厚、陳盛怳、吳熙仁、賴靜慧 |
|  | 彰化縣 | 吳銘山、楊士弘、彭俊煜、王建國、盧勇誌、張元渝、陳慶兆、曾蘊財、丁仁威、張紹雄、田養民、張開國 |
|  | 雲林縣 | 吳銘山、洪建男、洛美霞、盧勇志、謝敏郎、許和雄、高西文、陳振益、吳錦明、田養民、張開國 |
|  | 嘉義縣 | 彭俊煜、王恆萍、李名昌、謝敏郎、陳希鐘、胡敏元、曾昭彰、楊昭定、林慶珍、柯振鴻、田養民、張開國 |
|  | 台南縣 | 吳銘山、陳威志、李萃玲、許哲雄、張國泰、張銘賢、黃永同、柳添安、謝天保、葉祖宏、張立言 |
|  | 高雄縣 | 劉韻珠、陳威志、張伸嘉、蘇卓彬、王台龍、陳世華、魏安輝、洪志宏、候智評、崔為國、林見發、張永福、田養民 |
|  | 屏東縣 | 劉韻珠、陳威志、張伸嘉、蘇卓彬、王台龍、陳世華、黃雲立、鍾文雄、曾耀乾、葉祖宏、張立言 |
|  | 宜蘭縣 | 吳銘山、游文祥、陳威志、劉進發、王台龍、張宇博、陳東榮、林明德、陳嘉典、吳文賢、林亨杰、楊智凱 |
|  | 花蓮縣 | 吳銘山、鍾逸文、蘇卓彬、王台龍、張宇博、林榮宗、楊品山、林清漢、陳寬裕、洪貴山、薛文亮、林亨杰、楊智凱 |
|  | 台東縣 | 徐台生、蘇卓彬、王台龍、徐獻章、邱呈凡、陳世華、林進男、吳彥興、曾慶章、吳博文、許文州、薛文亮、林亨杰、楊智凱 |
|  | 澎湖縣 | 蔡侃儒、徐獻章、陳世華、陳偉明、劉擇昌、許金慶、吳熙仁、賴靜慧 |
| 福建省金門縣 |  | 蔡義忠、吳興邦、翁生乃、曹瑞和、林沛達 |

參、計畫改善地點事故特性分析

本計畫之改善地點依據道路交通事故資料之分析結果顯示，易肇事路段之肇事原因仍以駕駛不當為最主要的肇事原因，包括未注意車前狀態、超速失控、酒後駕駛失控、未依規定減速、違規超車與未保持安全間隔等為主。而事故類型主要為側撞、對撞、追撞、路口交岔撞、同向擦撞與撞交通設施及撞障礙物等。

肆、改善地點與改善措施

本期改善計畫各權責機關之詳細改善地點與其所需經費如表二所示。有關各改善地點之詳細改善內容如附錄一。

伍、改善計畫內容與經費概估

本期台灣地區易肇事路段改善計畫擬改善之228處地點，總改善經費為新台幣55,227,576元，主要改善之項目，可歸納為交通工程（包括號誌、標誌、標線等）、道路工程（包括槽化島、加舖路面等）、護欄、反射鏡與其他等五項改善措施，其經費之分配情況依比例之多寡依序為交通工程佔79.43％、（其中標誌與標線等設施為45.03％，號誌為34.40％）、道路工程佔5.50％、護欄佔4.83％、反射鏡佔0.14％以及其他10.09％，詳如表三所示。

表三  第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫經費項目分類表

單位：元

| 項 目 | 交 通 工 程 |  | 道 路 工 程 | 護 欄 | 反射鏡 | 其 他 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 標誌標線 | 號 誌 |  |  |  |  |  |
| 經 費 | 24,868,176 | 18,998,900 | 3,039,000 | 2,669,500 | 80,000 | 5,572,000 | 55,227,576 |
| 百分比 | 45.03 | 34.40 | 5.50 | 4.83 | 0.14 | 10.09 | 100.00 |

表二  第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫改善地點與經費概估表

| 編號 | 縣市 | 地點 | 經費 |  |  |  | 縣市合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 警察局 |  | 公路局 | 交通局 |  |
| 1 | 台北市 | 中山北路五段250巷 |  |  |  | 40,324 | 140,926 |
| 2 |  | 西藏路二段(光復橋頭) |  |  |  | 57,750 |  |
| 3 |  | 南京東路六段(麥帥圓環) |  |  |  | - |  |
| 4 |  | 文山區堤外便道 |  |  |  | 17,232 |  |
| 5 |  | 港墘路環東快速道路3150公尺處 |  |  |  | - |  |
| 6 |  | 新生南路一段濟南路口 |  |  |  | 25,620 |  |
| 7 |  | 羅斯福路六段39巷處 |  |  |  | - |  |
| 8 | 基隆市 | 仁愛區29號橋 | 1,227,500 |  |  |  | 2,372,600 |
| 9 |  | 七堵區堵南里五堵貨櫃專用道 | 303,200 |  |  |  |  |
| 10 |  | 安樂區麥金路安和二街口 | 727,800 |  |  |  |  |
| 11 |  | 中山區中山二路6號前 | 114,100 |  |  |  |  |
| 12 | 新竹市 | 中華路六段公義路口 | 10,350 |  |  |  | 204,950 |
| 13 |  | 光復路一段25號兩側巷道口 | 141,000 |  |  |  |  |
| 14 |  | 西濱公路海埔路口 | 53,600 |  |  |  |  |
| 15 | 台中市 | 建成路、東光路與旱溪街口 | 941,200 |  |  |  | 1,938,700 |
| 16 |  | 旅順路、柳楊東路與柳楊西路口 | 413,500 |  |  |  |  |
| 17 |  | 中華路、四維路與柳川西路口 | 233,400 |  |  |  |  |
| 18 |  | 文心南路福田路口 | 179,200 |  |  |  |  |
| 19 |  | 永春東路永春路口 | 171,400 |  |  |  |  |
| 20 | 嘉義市 | 自由路與保安三路口 | 485,000 |  |  |  | 656,500 |
| 21 |  | 興業路地下道 | 171,500 |  |  |  |  |
| 22 | 台南市 | 中華南與國民路口 | 439,100 |  |  |  | 2,956,580 |
| 23 |  | 中華南一段341之3號前 | 171,000 |  |  |  |  |
| 24 |  | 明興路華灣高幹18號前 | 672,100 |  |  |  |  |
| 25 |  | 明興路77巷 | 553,680 |  |  |  |  |
| 26 |  | 公園路321號對面 | 18,000 |  |  |  |  |
| 27 |  | 長河街一段加州加油站前 | 359,580 |  |  |  |  |
| 28 |  | 崇善路崇學路口 | 137,720 |  |  |  |  |
| 29 |  | 安明路與本田街口 | 338,800 |  |  |  |  |
| 30 |  | 北安路二段319之2號 | 266,600 |  |  |  |  |
| 31 | 台北縣 | 新店市中山里溪園路251號、265號及白馬寺前 | 758,000 |  |  |  | 3,966,600 |
| 32 |  | 新莊市西盛里新樹路361號 | 207,500 |  |  |  |  |
| 33 |  | 新莊市環河路(大漢橋至瓊林路) | 486,000 |  |  |  |  |
| 34 |  | 瑞芳鎮濱海公路107K+600 | 172,000 |  |  |  |  |
| 35 |  | 鶯歌鎮中正一路446號前 | 5,600 |  |  |  |  |
| 36 |  | 樹林鎮八德街南亞公司後方樹提幹122號附近 | 91,750 |  |  |  |  |
| 37 |  | 中和市中正路303號 | 87,750 |  |  |  |  |
| 38 |  | 台2線11K+000~12K+000 |  |  | 125,000 |  |  |
| 39 |  | 台2線5K+200~5K+500 |  |  | 465,000 |  |  |
| 40 |  | 台2線23K+700~23K+900 |  |  | 51,000 |  |  |
| 41 |  | 台2線80K+400~80K+600 |  |  | 147,000 |  |  |
| 42 |  | 台2線119K+500~120K+000 |  |  | 644,000 |  |  |
| 43 |  | 106甲線6K+300(板橋市明翠里民生路三段207號) |  |  | 90,000 |  |  |
| 44 |  | 台1線2K+500(三重市中山高架橋) |  |  | - |  |  |
| 45 |  | 台3線16K+500~17K+100(土城市中央路四段49號至159號之2 |  |  | 270,000 |  |  |
| 46 |  | 台3線26K+800(三峽鎮中正路三段122號前30公尺處 |  |  | - |  |  |
| 47 |  | 114線41K+300K(鶯歌鎮中正一路阿四巷北50公尺處) |  |  | 246,000 |  |  |
| 48 |  | 106甲線4K+400(新莊市思源路127號省立台北醫院) |  |  | - |  |  |
| 49 |  | 114線45K+700K(樹林鎮中山路一段237號前) |  |  | 120,000 |  |  |
| 50 | 桃園縣 | 大園鄉台4線與台15線口 | 775410 |  |  |  | 4,461,180 |
| 51 |  | 楊梅鎮青年路二段與鄉道口 | 36,340 |  |  |  |  |
| 52 |  | 楊梅鎮幼獅路與梅高路口 | 31,280 |  |  |  |  |
| 53 |  | 楊梅鎮楊湖路與家園魚池旁 | 200,170 |  |  |  |  |
| 54 |  | 楊梅鎮楊湖路厚生玻璃前 | 257,280 |  |  |  |  |
| 55 |  | 楊梅鎮梅獅路下坡段 | 370,400 |  |  |  |  |
| 56 |  | 平鎮市中豐路與三興路口 | 192,500 |  |  |  |  |
| 57 |  | 大溪鎮台4線與台3乙線口 | 10,120 |  |  |  |  |
| 58 |  | 八德市廣福路1008巷口 | 55,220 |  |  |  |  |
| 59 |  | 桃園市中山路與裕和街口 | 380,000 |  |  |  |  |
| 60 |  | 台3線34K+000處岔路口 |  |  | 172,560 |  |  |
| 61 |  | 台3乙線2K+300處彎道 |  |  | 457,200 |  |  |
| 62 |  | 台7線12K+950處彎道 |  |  | 84,000 |  |  |
| 63 |  | 台7線15K+650處彎道 |  |  | 70,000 |  |  |
| 64 |  | 台15線26K+540 (蘆竹鄉山腳村海山路162號) |  |  | 206,500 |  |  |
| 65 |  | 台1甲線19K+000(龜山鄉萬壽路一段) |  |  | 840,400 |  |  |
| 66 |  | 105線18K+900(龜山鄉楓樹村興鋒路) |  |  | 232,200 |  |  |
| 67 |  | 112線9K+700(中壢市內厝里中正路四段335號) |  |  | 89,600 |  |  |
| 68 | 新竹縣 | 120線16K+500南向車道(芎林鄉永興村富林路10鄰3號) | 33,000 |  |  |  | 444,130 |
| 69 |  | 120線16K+300北向車道(芎林鄉永興村富林路一段420號) | 15,000 |  |  |  |  |
| 70 |  | 122線18K+50東向車道(竹東鎮三重里中興路39號) | 236,960 |  |  |  |  |
| 71 |  | 120線7K+500南向車道(竹北市東海里東興路52號之1, 福氣洗車附近轉彎路段) | 49,500 |  |  |  |  |
| 72 |  | 120線5K+300南向車道(竹北市東海里東興路678號, 東元加油站轉彎路段) | 49,500 |  |  |  |  |
| 73 |  | 台3線72K+900西向車道(橫山鄉大肚村中豐路香圓窩口) | 60,170 |  |  |  |  |
| 74 | 苗栗縣 | 苗栗市新庄街250巷口 | 76,480 |  |  |  | 3,583,720 |
| 75 |  | 苗栗市新庄街350巷口 | 114,200 |  |  |  |  |
| 76 |  | 苗栗市四維路與光華路口 | 66,080 |  |  |  |  |
| 77 |  | 苑裡鎮博愛路與大同路口 | 504,800 |  |  |  |  |
| 78 |  | 苑裡鎮中正路與信義路口 | 352,800 |  |  |  |  |
| 79 |  | 苑裡鎮中正路與中華路口 | 52,920 |  |  |  |  |
| 80 |  | 苑裡鎮中正路48號旁農路 | 314,440 |  |  |  |  |
| 81 |  | 苗栗市北苗里中山路與義民街口 | 576,200 |  |  |  |  |
| 82 |  | 台3線97K+200~102K+300 |  |  | 469,200 |  |  |
| 83 |  | 台3線103K+500~110K+850 |  |  | 454,000 |  |  |
| 84 |  | 台3線114K+100~151K+850 |  |  | 602,600 |  |  |
| 85 | 台中縣 | 豐原市水源路南坑巷 | 355,000 |  |  |  | 2,458,600 |
| 86 |  | 豐原市東陽里新豐產業道路 | 325,000 |  |  |  |  |
| 87 |  | 潭子鎮潭興路與興華路口 | 236,800 |  |  |  |  |
| 88 |  | 霧峰鄉民生路 | 280,000 |  |  |  |  |
| 89 |  | 龍井鄉國際路二巷口 | 224,600 |  |  |  |  |
| 90 |  | 龍井鄉茄投路與文昌路口 | 154,000 |  |  |  |  |
| 91 |  | 龍井鄉舊車路與文昌路口 | 222,600 |  |  |  |  |
| 92 |  | 大里市樹王路與福德路口 | 145,000 |  |  |  |  |
| 93 |  | 大里市樹王一路與福德路口 | 228,600 |  |  |  |  |
| 94 |  | 大里市樹王一路與東興路385巷口 | 138,400 |  |  |  |  |
| 95 |  | 太平市太平路與鵬儀路口 | 148,600 |  |  |  |  |
| 96 |  | 豐原市鎌村路39巷口 |  |  | - |  |  |
| 97 | 南投縣 | 南投市中興路與南新路口 | 250,160 |  |  |  | 2,871,060 |
| 98 |  | 南投市中興路與軍功路口 | 169,600 |  |  |  |  |
| 99 |  | 南投市文化路與祖祠路口 | 233,600 |  |  |  |  |
| 100 |  | 南投市文化路與文林路口 | 197,900 |  |  |  |  |
| 101 |  | 民間鄉大庄路與南田路口 | 68,750 |  |  |  |  |
| 102 |  | 民間鄉民松路二段與新厝路口 | 156,300 |  |  |  |  |
| 103 |  | 150線41K | 48,600 |  |  |  |  |
| 104 |  | 150線38K+900 | 64,950 |  |  |  |  |
| 105 |  | 台14線41K+550 |  |  | 234,000 |  |  |
| 106 |  | 台14線68K+950 |  |  | 457,200 |  |  |
| 107 |  | 台21線21K+800 |  |  | 506,000 |  |  |
| 108 |  | 台14線63K+600 |  |  | 484,000 |  |  |
| 109 | 彰化縣 | 和美鎮彰新路與柑竹路口 | 374,000 |  |  |  | 4,673,600 |
| 110 |  | 伸港鄉中興路三段731巷口 | 300,000 |  |  |  |  |
| 111 |  | 二水鄉員集路與十五路口 | 357,800 |  |  |  |  |
| 112 |  | 秀水鄉番花路與秀中街口 | 54,700 |  |  |  |  |
| 113 |  | 秀水鄉番花路與安南巷口 | 270,500 |  |  |  |  |
| 114 |  | 社頭鄉員集路與魚寮巷口 | 109,700 |  |  |  |  |
| 115 |  | 二林鎮二溪路二段136巷口 | 114,900 |  |  |  |  |
| 116 |  | 芳苑鄉斗苑路與路平路口 | 180,000 |  |  |  |  |
| 117 |  | 秀水鄉番花路與新溪街口 | 195,000 |  |  |  |  |
| 118 |  | 135線14K+800(員鹿路與大新路) |  |  | 395,000 |  |  |
| 119 |  | 150線15K+980(斗苑西路與稻香路) |  |  | 350,000 |  |  |
| 120 |  | 135線9K+200(復興路與育民街) |  |  | 180,000 |  |  |
| 121 |  | 台17線54K+950與永安巷口 |  |  | 350,000 |  |  |
| 122 |  | 137線6K+100~180(山腳路與花轎街) |  |  | 320,000 |  |  |
| 123 |  | 150線3K+900(斗苑路與上林路、重劃路) |  |  | 350,000 |  |  |
| 124 |  | 139甲線9K+450(頂草路與萬興宮前) |  |  | 150,000 |  |  |
| 125 |  | 144線8K+000(香花路與往陜西村) |  |  | 150,000 |  |  |
| 126 |  | 台17線58K+800與舊台17線 |  |  | 122,000 |  |  |
| 127 |  | 148線11K+550(二溪路與往肉品市場) |  |  | 350,000 |  |  |
| 128 | 雲林縣 | 158乙線7K+800(斗南鎮阿丹里德高枝路22號之30公尺處) | 67,000 |  |  |  | 3,565,100 |
| 129 |  | 台1線237K+100(斗南鎮新光里延平路與大業路口) | 180,000 |  |  |  |  |
| 130 |  | 虎尾鎮懇地里懇地橋南端路口 | 187,800 |  |  |  |  |
| 131 |  | 林內鄉林北村彰雲大橋上 | 483,600 |  |  |  |  |
| 132 |  | 台3線(林內鄉大埔路113號達欣加油站前) | 80,000 |  |  |  |  |
| 133 |  | 台3線267K+950(古坑鄉南仔村南仔路口) | 28,800 |  |  |  |  |
| 134 |  | 古坑鄉永光村大湖口197耗電桿前 | 156,000 |  |  |  |  |
| 135 |  | 台17線(台西鄉和豐村保安林路14號) | 21,000 |  |  |  |  |
| 136 |  | 145線40K+400(元長鄉) | 179,500 |  |  |  |  |
| 137 |  | 台19線61K(元長鄉西庄路2-1號) | 1,402,000 |  |  |  |  |
| 138 |  | 155線與160線交岔路口(四湖鄉) | 463,300 |  |  |  |  |
| 139 |  | 雲148線與149線路口(口湖鄉後厝村) | 50,000 |  |  |  |  |
| 140 |  | 雲148線與外環道交岔路口(口湖鄉宜梧村) | 39,000 |  |  |  |  |
| 141 |  | 台1線236K+222(斗南鎮田頭里田頭橋橋北向車道) |  |  | 227,100 |  |  |
| 142 | 嘉義縣 | 朴子市竹圍里四維路一段594號前10公尺處 | 31,600 |  |  |  | 3,978,800 |
| 143 |  | 159線1K+250(新港鄉南港路) |  |  | 964,800 |  |  |
| 144 |  | 159線5K+500(新港鄉菜公村106號前) |  |  | 241,200 |  |  |
| 145 |  | 159線5K+000(新港鄉福德村) |  |  | 301,500 |  |  |
| 146 |  | 159線6K+800(新港鄉月潭村北) |  |  | 241,200 |  |  |
| 147 |  | 159線6K+400(新港鄉菜公村) |  |  | 60,300 |  |  |
| 148 |  | 159線6K+600(新港鄉菜公村) |  |  | 51,600 |  |  |
| 149 |  | 159線8K+900(新港鄉月眉村) |  |  | 120,600 |  |  |
| 150 |  | 159線8K+800(新港鄉月眉村6鄰) |  |  | 99,000 |  |  |
| 151 |  | 159線8K+300(新港鄉月眉村中洋路口) |  |  | 172,200 |  |  |
| 152 |  | 162線13K+742(大林鎮過溪里崎頂段) |  |  | 40,500 |  |  |
| 153 |  | 168線12K+620(朴子市大葛里22鄰新 加坡球館前 |  |  | 70,000 |  |  |
| 154 |  | 台1線249K+000(大林鎮明華里明華路) |  |  | 30,000 |  |  |
| 155 |  | 台1線249K+800(大林鎮明華里中正路) |  |  | 193,500 |  |  |
| 156 |  | 台19線69K+000(六腳鄉蘇厝村) |  |  | 168,000 |  |  |
| 157 |  | 台19線69K+200(六腳鄉蘇厝村8鄰219號) |  |  | 168,000 |  |  |
| 158 |  | 159線9K+900(太保市麻寮里北港路月眉橋前) |  |  | 1,024,800 |  |  |
| 159 | 台南縣 | 165線6K+100處彎道 |  |  | 134,600 |  | 2,047,600 |
| 160 |  | 台1線276K+100與南91線路口 |  |  | 376,000 |  |  |
| 161 |  | 台1線301K+500與165線路口 |  |  | 370,000 |  |  |
| 162 |  | 台19線101K+600處彎道 |  |  | 365,600 |  |  |
| 163 |  | 台19線114K+500與寶發路口 |  |  | 47,200 |  |  |
| 164 |  | 172線長榮路與南85線中正路口 |  |  | 754,200 |  |  |
| 165 |  | 台1線310K+500 |  |  | - |  |  |
| 166 |  | 台17線172K+200 |  |  | - |  |  |
| 167 |  | 台17線173K+500 |  |  | - |  |  |
| 168 |  | 177線18K+930 |  |  | - |  |  |
| 169 |  | 177線22K+500 |  |  | - |  |  |
| 170 | 高雄縣 | 台19甲線41K+570(阿蓮鄉港後村中山路阿蓮橋前) |  |  | 45,000 |  | 1,419,000 |
| 171 |  | 183線8K+600(鳥松鄉鳥松村中正路165-1號) |  |  | 90,000 |  |  |
| 172 |  | 184線9K+200(阿蓮鄉阿蓮村中正路188號) |  |  | 380,000 |  |  |
| 173 |  | 184線55K+900(六龜鄉文武村舊庄37號前) |  |  | - |  |  |
| 174 |  | 台1線354K+300(岡山鎮岡山里岡山路396號前2公尺) |  |  | - |  |  |
| 175 |  | 台21線275K+400(旗山鎮新光里旗南三路49號) |  |  | - |  |  |
| 176 |  | 台21線276K+20(旗山鎮新光里旗南三路195號前溪洲高幹) |  |  | - |  |  |
| 177 |  | 台21線276K+500(旗山鎮南勝里旗南三路) |  |  | - |  |  |
| 178 |  | 台21線279K+900(旗山鎮南勝里旗南三路內湖巷) |  |  | 45,000 |  |  |
| 179 |  | 183甲線陸軍步校前(鳳山市誠義里玉生明路) |  |  | 292,500 |  |  |
| 180 |  | 台3線內門鄉觀亭村二層橋南向車道 |  |  | 566,500 |  |  |
| 181 | 屏東縣 | 麟洛鄉民生路信義路口 | 109,840 |  |  |  | 2,215,680 |
| 182 |  | 長治鄉復興路長生街口 | 36,000 |  |  |  |  |
| 183 |  | 長治鄉香楊路合興路口 | 220,000 |  |  |  |  |
| 184 |  | 新園鄉中正路聖心路口 | 75,000 |  |  |  |  |
| 185 |  | 萬丹鄉4-2號路和平路口 | 36,000 |  |  |  |  |
| 186 |  | 萬丹鄉4-2號路田厝街口 | 36,000 |  |  |  |  |
| 187 |  | 萬丹鄉社皮里廣惠路社口社皮路口 | 239,520 |  | 58,680 |  |  |
| 188 |  | 萬丹鄉萬丹街惠崙路口 | 27,000 |  |  |  |  |
| 189 |  | 新園鄉五房路龍洲路口 | 300,000 |  |  |  |  |
| 190 |  | 東港鎮船頭路嘉蓮路 | 248,800 |  | 76,320 |  |  |
| 191 |  | 台1線410K+400(潮州鎮泗林里三林路口) |  |  | 89,280 |  |  |
| 192 |  | 台1線400K+100~400(新埤鄉壽元村壽元及大同路口 |  |  | 138,380 |  |  |
| 193 |  | 台17線271K+10~200(林邊鄉鎮安村中山街) |  |  | 21,000 |  |  |
| 194 |  | 台17線275K+500(佳冬鄉六根村加和路165號之10公尺) |  |  | 21,000 |  |  |
| 195 |  | 台3線445K+50(屏東市和平與公園西路口) |  |  | 57,770 |  |  |
| 196 |  | 185線(枋寮鄉玉泉村沿山公路太源路口) |  |  | 77,970 |  |  |
| 197 |  | 189線10K+100~200(萬丹鄉萬生村萬壽路口) |  |  | 160,380 |  |  |
| 198 |  | 台27線60K+50(屏東市龍華里龍華加油站前) |  |  | 68,360 |  |  |
| 199 |  | 187線14K+370(內埔鄉北寧路平昌街口) |  |  | 50,880 |  |  |
| 200 |  | 189線10K+650(萬丹鄉189線往竹林路段口) |  |  | 67,500 |  |  |
| 201 | 宜蘭縣 | 宜蘭市環河路段 | 110,800 |  |  |  | 590,550 |
| 202 |  | 冬山鄉永興路與美和路口 | 274,500 |  |  |  |  |
| 203 |  | 冬山鄉香和路與香南路口 | 205,250 |  |  |  |  |
| 204 | 花蓮縣 | 吉安鄉中央路慈惠一街與慈惠二街口 | 536,000 |  |  |  | 3,463,500 |
| 205 |  | 吉安鄉中興路吉興二街口 | 301,000 |  |  |  |  |
| 206 |  | 花蓮市中強路成功街口 | 322,500 |  |  |  |  |
| 207 |  | 瑞穗鄉國光北路106號西 | 304,000 |  |  |  |  |
| 208 |  | 台9線240K~242K壽豐鄉溪口村 | 2,000,000 |  |  |  |  |
| 209 |  | 台9線226K吉安鄉南華村 | - |  |  |  |  |
| 210 | 台東縣 | 台9線388K+700岔口(台東市中興路二段與新成街口) | 371,300 |  |  |  | 3,564,520 |
| 211 |  | 台東市正氣路與杭州街口 | 365,800 |  |  |  |  |
| 212 |  | 台9線380K+900(卑南鄉賓朗路517巷口) | 154,540 |  |  |  |  |
| 213 |  | 台11線91K+760(長濱鄉竹湖村永福社區) | 201,920 |  |  |  |  |
| 214 |  | 台9線337K+700(池上鄉新興村) | 732,120 |  |  |  |  |
| 215 |  | 池上鄉忠孝路與大埔路口 | 476,080 |  |  |  |  |
| 216 |  | 太麻里鄉中山路與外環道路口 | 876,080 |  |  |  |  |
| 217 |  | 台11線5K+200(台東市志航路六段648巷與639巷口) | 386,680 |  |  |  |  |
| 218 | 澎湖縣 | 澎湖四號線道路興仁國小前彎道 |  |  | 330,500 |  | 2,738,500 |
| 219 |  | 澎湖四、一號線道路交岔路口 |  |  | 1,692,000 |  |  |
| 220 |  | 澎湖四、五號線道路交岔路口 |  |  | 716,000 |  |  |
| 221 | 金門縣 | 中正國小前 | 35,980 |  |  |  | 915,180 |
| 222 |  | 環島西路往古寧頭路口 | 139,400 |  |  |  |  |
| 223 |  | 環島南路官裡路口 | 180,900 |  |  |  |  |
| 224 |  | 金門酒廠下坡路段 | 68,700 |  |  |  |  |
| 225 |  | 新頭村往料羅灣彎道 | 199,600 |  |  |  |  |
| 226 |  | 花崗石廠前路口 | 37,000 |  |  |  |  |
| 227 |  | 料羅村往料羅港彎道 | 218,400 |  |  |  |  |
| 228 |  | 桃園路酒廠新廠路口 | 35,200 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 33,585,270 |  | 21,501,380 | 140,926 | 55,227,576 |

若依台北市交通局、台灣地區各縣市政府警察局(含金門縣)與省公路局執行改善之經費加以區分，則分別為新台幣140,926元、33,585,270元、21,501,380元，各縣市改善地點數及所需經費概估參見表四所示。

表四  第十六期易肇事路段改善計畫各縣市改善經費一覽表

單位：元

| 縣市別 |  | 警察局、交通局 |  | 台灣省公路局 |  | 小 計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地點數 | 經 費 | 地點數 | 經 費 | 地點數 | 經 費 |
| 台北市 |  | 7 | 140,926 |  |  | 7 | 140,926 |
|  | 基隆市 | 4 | 2,372,600 |  |  | 4 | 2,372,600 |
| 台 | 新竹市 | 3 | 204,950 |  |  | 3 | 204,950 |
|  | 台中市 | 5 | 1,938,700 |  |  | 5 | 1,938,700 |
|  | 嘉義市 | 2 | 656,500 |  |  | 2 | 656,500 |
|  | 台南市 | 9 | 2,956,580 |  |  | 9 | 2,956,580 |
|  | 台北縣 | 7 | 1,808,600 | 12 | 2,158,000 | 19 | 3,966,600 |
|  | 桃園縣 | 10 | 2,308,720 | 8 | 2,152,460 | 18 | 4,461,180 |
|  | 新竹縣 | 6 | 444,130 |  |  | 6 | 444,130 |
|  | 苗栗縣 | 8 | 2,057,920 | 3 | 1,525,800 | 11 | 3,583,720 |
|  | 台中縣 | 12 | 2,458,600 |  |  | 12 | 2,458,600 |
| 灣 | 南投縣 | 8 | 1,189,860 | 4 | 1,681,200 | 12 | 2,871,060 |
|  | 彰化縣 | 9 | 1,956,600 | 10 | 2,717,000 | 19 | 4,673,600 |
|  | 雲林縣 | 13 | 3,338,000 | 1 | 227,100 | 14 | 3,565,100 |
|  | 嘉義縣 | 1 | 31,600 | 16 | 3,947,200 | 17 | 3,978,800 |
|  | 台南縣 |  |  | 11 | 2,047,600 | 11 | 2,047,600 |
|  | 高雄縣 |  |  | 11 | 1,419,000 | 11 | 1,419,000 |
|  | 屏東縣 | 10 | 1,328,160 | 10 | 887,520 | 20 | 2,215,680 |
|  | 宜蘭縣 | 3 | 590,550 |  |  | 3 | 590,550 |
|  | 花蓮縣 | 6 | 3,463,500 |  |  | 6 | 3,463,500 |
| 省 | 台東縣 | 8 | 3,564,520 |  |  | 8 | 3,564,520 |
|  | 澎湖縣 |  |  | 3 | 2,738,500 | 3 | 2,738,500 |
| 福建省金門縣 |  | 8 | 915,180 |  |  | 8 | 915,180 |
| 合 計 |  | 139 | 33,726,196 | 89 | 21,501,380 | 228 | 55,227,576 |

註：高雄市之易肇事路段由該單位於經常性工作中自行改善。

上述改善計畫台灣地區各改善地點與執行單位之經費分配說明如下：台北市於本計畫內應改善地點共為7處，其所需工程改善經費為新台幣140,926元；而台灣地區（含台灣省與褔建省金門縣）各縣、市政府方面，於本計畫下應改善之地點合計132處，經費概估為新台幣33,585,270元（包括基隆市2,372,600元、新竹市204,950元、台中市1,938,700元、嘉義市656,500元、台南市2,956,580元、台北縣1,808,600元、桃園縣2,308,720元、新竹縣444,130元、苗栗縣2,057,920元、台中縣2,458,600元、南投縣1,189,860元、彰化縣1,956,600元、雲林縣3,338,000元、嘉義縣31,600元、台南縣2,047,600元、高雄縣1,419,000元、屏東縣1,328,160元、宜蘭縣590,550元、花蓮縣3,463,500元、台東縣3,564,520元、澎湖縣2,738,500元與金門縣915,180元），另台灣省政府交通處公路局於本計畫範圍內須改善之地點為89處，經費概估為新台幣21,501,380元。

陸、結論

一、本計畫所列改善地點經各有關單位共同實地勘查後，合計須改善之地點為228處，總改善經費為新台幣55,227,576元，平均每處改善經費約為新台幣24萬元。茲將各執行單位之改善經費分述如下：

- 台北市政府交通局之改善經費計需新台幣140,926元。

- 台灣省各縣市警察局之改善經費計需新台幣32,670,090元。

- 台灣省政府公路局之改善經費計需新台幣21,501,380元。

- 褔建省政府金門縣警察局之改善經費計需新台幣915,180元。

二、本期易肇事路段改善計畫，鑑於地方政府經費籌措不易，建請按往例之補助方式予以補助，即台灣省各縣市政府警察局的部分採全額補助，所需補助經費合計概估為新台幣32,670,090元，另有關省公路局部分補助二分之一，所需補助經費合計概估為新台幣10,750,690元；另褔建省金門縣部分亦建請比照台灣省各縣市警察局之全額補助方式，所需補助經費合計概估為新台幣915,180元。台北市交通局部份鑑於市政府財源尚屬充裕，例由其自籌經費改善。因此，本改善計畫擬由交通部補助之總改善經費為新台幣44,335,960元（如表五）。建請各道路交通主管單位儘速辦理施工改善，並依道安經費補助辦法申請補助。

表五 第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫執行單位改善經費分配表

單位：元

| 執行單位 |  | 台北市 | 台灣省 |  |  | 金門縣 警察局 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 經費 |  |  | 縣市警察局 | 省公路局 | 小 計 |  |  |
| 改善地點數 |  | 7 | 124 | 89 | 213 | 8 | 228 |
| 經費 概估 | 自籌 | 140,926 | 0 | 10,750,690 | 10,750,690 | 0 | 10,891,616 |
|  | 補助 | 0 | 32,670,090 | 10,750,690 | 43,420,780 | 915,180 | 44,335,960 |
|  | 合計 | 140,926 | 32,670,090 | 21,501,380 | 53,324,930 | 915,180 | 55,227,576 |

柒、建議

一、完整與確實的道路交通肇事資料為分析現有與未來道路交通安全體系問題的重要基礎。惟許多輕微擦撞或自行和解之案件常無「事故報告」之資料，另外「肇事黑數」的問題，使得肇事地點之事故原因與型態無法還原完全的真貌，此也令研究人員在進行研判及擬定改善建議時，較為困難。建議內政部警政署能嚴格要求警察單位確實填寫，並能研究運用電腦科技來輔助肇事現場處理人員的作業，以節省作業時間與提高資料的詳實完整度。

二、目前道路交通事故調查報告表中仍有未就公路路線編號與里程數加以詳實記載，因此在事故分析與鑑定易肇事地點時，除利用電腦分析外，仍必須再輔以人工判讀方式進行分析，處理作業上頗為耗費額外時間與人力。故建請各縣市警察單位在處理道路交通事故時，除要求現場處理人員確實填寫道路交通事故調查報告表之內容外，並對於屬於公路系統之地點，更應完整地填寫事故發生地點之公路路線編號與里程。

三、以往易肇事路段改善作業的進度主要受到道路交通肇事資料建檔的進度影響，而資料建檔的進度又受到各縣市警察單位的提報進度影響。自今(民國八十七年)年七月起，警政署開始推動各縣市警察單位直接在縣市所在地將道路交通肇事資料(初步為A2與A3資料)建檔。此一作法相信將有效改善以往道路交通肇事資料建檔的進度問題，也將會有助於整體易肇事路段改善的進度。建議警政署能繼續督導各縣市警察單位的直接建檔作業，並推廣全部道路交通肇事資料(含A1 、A2與A3資料)的直接建檔，同時未來能將事故現場圖一併納入建檔資料中，以強化技術上分析與判斷之品質，確實掌握肇事問題的關鍵，以改善道路事故再發生之潛因。

四、本期易肇事路段改善作業同時也嘗試請各縣市警察單位提報前三期（第十三期、第十四期與第十五期）改善地點改善後的肇事資料，惟限於目前各縣市警察單位相關資料的完整程度，並非所有縣市都有提供此資料。為日後建立完整的改善評鑑制度，建議以後辦理易肇事路段改善作業時，各縣市警察單位必須提報前三期改善地點改善後的肇事資料，並對尚有改善必要的易肇事地點提出說明，再辦理必要之改善，以確實達到易肇事路段改善之目標。

附錄一

第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫各縣市改善地點基本資料表

附錄二

第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫

各縣市會勘紀錄

第十六期台灣地區易肇事路段改善計畫 著 者：交通部運輸研究所 發行人：林大煜 發行所：交通部運輸研究所 地 址：台北市敦化北路240號 電 話：(02)23496789 經銷處：交通部運輸研究所運輸資訊組 三民書局：台北市重慶南路一段61號 正中書局：台北市衡陽路20號3樓 五南文化廣場：台中市中山路2號 新進圖書廣場：彰化市光復路177號 青年書局：高雄市青年一路141號 印刷者：惠文電腦電腦排版印刷有限公司 地 址：台北市青島西路11號8樓 電 話：(02)23315565 中華民國八十七年九月初版一刷 本書印製180冊‧每冊工本費500元