# 第九章　港埠建設與營運民營化之配套措施與

# 未來執行之相關課題及對策

依據聯合國工業發展組織研究結果顯示，民間參與公共建設之成功要素應包括：

1.	計畫必須財務可行且規模在民間投資能力範圍內。

2.	政治風險必須在可控制範圍內。

3.	必須政府提供強力支持。

4.	必須屬於政府優先之建設計畫。

5.	必須有完善之法律制度配合。

6.	必須要有高效率之行政措施配合。

7.	甄選程序必須公平公開。

8.	特許合約訂定之施工期間及建造成本必須合理。

9.	投資人必須具備BOT計畫之經驗。

10.	投資人必須具備足夠之財務能力。

11.	承包商必須具備足夠之施工能力。

12.	計畫風險必須由各主體角色合理分擔。

13.	財務收入必須能給予貸款銀行足夠信心。

14.	匯率、利率及通貨膨脹問題必須能獲得有效之處理。

15.	特許合約必須經過充分協調，且能反映該計畫之特性。

16.	政府與民間投資業者必須在雙贏之基礎下，共謀推動計畫。

由此可知，民間參與港埠建設與營運之成功因素需考量政府、民間投資業者、相關金融機構與整體計畫環境之完善配合，因此對於計畫執行時可能遭遇之配套措施以及情境對策，本章從計畫之規劃設計、招標甄選至監督管理過程，依時間階段性進行相關課題與研究，因此以下將依確定港埠投資範圍、用地取得方式、公部門經濟效益評估、私部門財務效益評估、優惠獎勵措施、計畫執行能力評估、監督管理模式以及接管與協調機制等相關因素進行分析。

## 9.1確定港埠投資範圍

在民間參與港埠建設與營運之投資計畫逐漸成形時，港埠區位將是決定該投資計畫引用何種法源與可享用何種優惠措施之主要因素，同時投資計畫之港埠區位亦牽涉用地取得等問題，由於用地取得是國內公共工程建設能否順利推動之關鍵因素，鑑於以往交通建設經驗，政府在制定促進民間參與公共建設法時對於土地取得有極詳盡規定，以減少土地取得之困難，使交通建設能順利推動。由於港區土地大部份屬公有地，民間參與港埠建設在土地取得方面可減少許多阻力，然而當計畫使用土地擴大至港區外可能涉及縣市有土地或私人用地時，土地取得便較複雜，同時由於用地取得方式眾多，民間投資業者及港埠主管機關在引用時選擇甚多。

表9.1係依據法令依據、財務負擔、土地所有權歸屬、補償方式、合作條件等考量因素加以比較，以分析港埠設施用地取得之各種方式。綜上所述，港埠建設用地宜儘量使用公有土地，避免使用私有土地，若必須取得私有土地，應儘量採價購或徵收方式，而避免採市地重劃方式以免延誤投資計畫，且應避免以區段徵收方式以免滋生困擾。

## 9.2公、私部門之經濟與財務效益評估

當港埠建設與營運投資計畫之區位與規模確定後，政府應以公部門角度進行經濟效益評估，亦即以投資計畫對整體經濟發展之影響為研究重點，當經濟效益之指標可行時，再進行以公部門角度為主之財務分析，由計畫本身之自償率決定未來由公部門或私部門進行開發工作，當港埠建設與營運之投資計畫可交由私部門開發時，則民間有意參與該投資計畫之民間企業再依各自商業考量進行民間投資業者各自之財務分析，由於相關之分析過程繁雜且需考量因素眾多，故相關開發投資計畫恐將耗費較多時間與人力之投入。

表9.1　港埠用地取得方式比較表

## 9.3優惠獎勵措施

當港埠建設與營運之投資計畫開放予民間企業參與投資，則民間投資業者將盡力尋求最大之商業利益，由於港埠建設一般而言獲利可期，因此政府所提供之優惠獎勵措施大多著眼於鼓勵民間業者參與投資與降低民間業者所面臨之風險，而非單純提升其獲利能力，因此在優惠獎勵措施與租稅減免之制訂，應同時考量公平原則與民間業者應有利潤，並儘量維持原有商業機制避免應過多之獎勵保護措施，造成商業行為之扭曲或抑制，因此公部門如何在兼顧公平與避免過度保護之前提下訂定優惠獎勵措施，對於計畫之招商吸引力將扮演中重要之地位。

依中華海運協會所出版之「擴大民間投資經營商港之研究」指出，港埠建設與營運之投資計畫主管機關可依各投資計畫時程之不同提出相關獎勵措施如下：

1.	興建期

(1)	區段徵收範圍內土地屬公有土地者，依程序辦理撥用後，得訂定期限出租或設定地上權與民間機構使用，其租金得予優惠。

(2)	就非自償部份，補貼所需貸款利息或投資建設之一部份。

(3)	視資金融通之必要，洽金融機構給予長期優惠貸款。

(4)	進口國內尚未製造供應之貨物得申請免徵關稅。

(5)	民間機構使用之不動產課徵之地價稅、房屋稅得予適當減免。

(6)	長期優惠貸款利息之差額，由主管機關編列預算補貼之。

2.	營運期

(1)	公有土地依程序撥用後，營運期之租金得予優惠。

(2)	不論股票上市與否，凡經核准營運並辦理股票公開發行後均得發行公司債。

(3)	自課稅所得年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅。

(4)	營運期間內，當投資於興建、營運設備或技術、防治污染設備或技術、研究與發展、人才培訓之支出等得抵減當年度應納營利事業所得稅額。

(5)	進口供營運之機器、設備及其所需之零組件和訓練器材及其所需之零組件，可申請分期繳納關稅。

(6)	供直接使用之不動產應課徵地價稅、房屋稅及取得應課徵之契稅，得予適當減免。

(7)	因天然災害而受重大損失時，主管機關應協調金融機構辦理重大災害復舊貸款。

(8)	除促進民間參與公共建設法之獎勵優惠措施外，其他法令之獎勵優惠措施亦適用，但同一項設施不得同時使用不同法例之優惠。

3.	移轉期

(1)	經營期屆滿或興建完成後，依契約許可條件有償或無償概括移轉，可享有之獎勵優惠措施為應課徵之契稅得予適當減免。

(2)	若法源為贈與稅，移轉之開始日其資產仍有殘值，移轉時將符合贈與稅之課稅條件。但就民間參與港埠建設與營運投資計畫，在移轉期中契約上所列舉須移轉項目概括均免徵契稅。

(3)	而非契稅部分，可在訂約初期即預先以未來之移交物明訂金額移交予政府。

(4)	若未來移轉期所須移交物並非可以轉賣，由政府予以拆遷並無利可圖，茲建議可予保留一併移轉。

## 9.4計畫執行能力評估

唯有適任之民間投資業者才能為港埠建設與營運之投資計畫帶來最大之利益，因此參與港埠投資計畫之民間業者計畫執行能力之高低對於投資計畫之成果良窳具有決定性之關鍵因素，倘若政府無法在眾多欲參與港埠投資計畫之民間企業中遴選出適任之民間業者，則港埠建設工程品質恐將不盡理想，日後之營運與契約期滿之移轉亦將大受影響，因此如何評選出適任且能為該港埠投資計畫帶來最佳利益的民間投資業者，公部門應有相關綜合考量，根據中華海運協會所出版之「擴大民間投資經營商港之研究」指出，「計畫執行能力之評估主要有三個階段，第一階段是審查民間投資業者成員資格，包括計畫執行公司、贊助人、承包商、材料供應商、技術顧問、貸款銀行團等，瞭解及判斷該民間投資業者的技術與財務支援是否足以順利執行計畫。在此階段汰除部份資格不符的民間機構；第二階段是審查各民間投資計畫，以求符合公眾利益的最優計畫提送廠商。每家民間投資業者會針對其成員特性在若干前提如許可期限、費率調整及貸款保證等條件下，提出興建計畫、營運計畫及移轉計畫，此時港埠管理機關應嚴守為公眾把關的立場，在保留部份彈性之前提下，選擇對公眾及政府最有利的投資計畫。此階段將選出合適的民間投資業者進行第三階段之契約談判與合約研訂工作，以確認遴選之民間投資業者能與港埠管理機關達成計畫內容共識。

計畫執行能力評估項目如下：

1.	技術方面可行性，包括施工技術及工程品質等。

2.	融資結構，包括負債比例、償債能力、貸款銀行團組成等。

3.	需求之許可期限，包括施工期長短。

4.	費率結構，包括費率水準及變動範圍。

5.	計畫之經濟及財務可行性，包括許可條件及所需保證等。

6.	港埠管理機關支持度，包括許可條件及所需保證等。」

因此，唯有建立合理之審查機制方能對於上述各項計畫執行能力之評估做最公平且合理之判斷，一般而言，採取專家委員之審查委員會機制將可避免人謀不臧之情形發生，惟審查委員之遴選、審查委員共識之建立與審查委員之專業性亦是決定該審查委員會成功與否的重大影響因素。

## 9.5監督管理模式

港埠主管機關依據投資計畫形式的不同，訂立不同的監督管理方式，由於民間參與港埠建設與營運投資案之投資時期不脫興建期、營運期、移轉期三時期，而不同投資案件在各時期所應由公部門監督管理注意之重點亦相去不遠，因此建立一套基本的標準監理機制作為公部門在辦理民間投資港埠建設計畫時考量，實有其必要性。

一般而言，在港埠設施興建時期由於未來由民間投資興建之港埠設施如須移轉港埠管理機關，為確保設施工程品質，港埠管理機關應派專員全程督導及會同辦理階段查驗為宜，對於興建期間民間業者所面臨之不可抗力因素，如天災、群眾抗爭等因素，港埠主管機關應依各自權責提供相關援助，以確保工程品質及工程進度之進行；營運期間之營運狀況亦將影響公部門應有之收益，因此對於民間業者之營運管理現狀藉由財務報表之查核與營收狀況之瞭解，將有助於港埠主管機關對於該投資計畫之掌握，同時避免民間業者獲取過高之利益或經營不善之情形發生，至於契約期滿移轉期之相關事宜，亦應契約規定辦理拆遷或所有權之移轉，以確保民間業者與政府雙方應有之利益與權利。

## 9.6投資計畫之接管與協調機制

當民間投資港埠建設與營運之業者於興建或營運期間，如發生施工進度嚴重落後、工程品質嚴重缺失或經營不善之重大情形時，政府必須採取一定措施，要求民間投資業者停止營運部份或全部之情形，必要時得以強制接管營運；為使強制接管營運事務明確，投資契約中需詳訂主管機關與民間投資業者間的權利義務，以作為各單位執行強制接管之依據。

因此港埠主管機關應考量各港埠投資建設之性質，選擇適當之接管方式，同時提供政府作為執行接管之依據及適度保障民間機構之權益，由於民間投資計畫之接管牽涉層面複雜，雖可透過契約簽訂時審慎規範，惟投資契約係民間投資業者與港埠主管機關雙方簽訂之條文，仍可能未見周全，為使港埠管理機關所面臨之問題減至最少，同時降低民間投資者之不確定風險，建議政府應訂定相關法令條文規範政府機關接管所需注意事項與依循辦法，以作為各政府機關與港埠管理機關面臨接管問題之依據，同時為避免政府與民間業者之紛爭與對立，協調解決契約所載事項或契約履行爭議或未盡事宜，以及契約外之爭議處理等事宜，實有必要建立一協商溝通管道作為民間投資業者與港埠管理機構兩造間協商之橋樑。

協調委員會之成員應由民間投資業者與港埠管理機關雙方分別推薦相同人數且經對方同意之委員，並由港埠之主管機關委派一人擔任主任委員。協調委員會可就特定事項邀請專家學者列席，並協調相關之鑑定、勘驗或其他相關事宜。

## 9.7小結

港埠建設與營運民營化之相關配套措施包含確定港埠投資範圍、用地取得方式、公部門經濟效益評估、私部門財務效益評估、優惠獎勵措施、計畫執行能力評估、監督管理模式以及接管與協調機制等相關因素，其中港埠建設用地宜儘量使用公有土地，避免使用私有土地，若必須取得私有土地，應儘量採價購或徵收方式，而避免採市地重劃方式以免延誤投資計畫，且應避免以區段徵收方式辦理。

至於港埠投資計畫之優惠措施與監理機制，主管機關可依計畫興建期、營運期及移轉期之不同而擬定不同獎勵優惠措施，同時依照興建期、營運期及移轉期的不同型態訂立相對應之監督管理模式。

當民間業者參與港埠建設與營運之投資計畫開始執行後，政府主管機關或民間投資業者皆有可能面對投資計畫接管、港埠業務費率調整、權利金調整與協調委員會設立之相關課題，而協調委員會之設立則是為避免不必要之紛爭與對立，建立一協商溝通管道作為民間投資業者與港埠管理機構兩造間協商之橋樑，以期能在互信互惠之原則下完成民間參與港埠建設與營運之投資計畫。