# 壹、民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法

中華民國八十九年五月二十四日行政院公共工程委員會

（八九）工程技字第八九○一三五一一號令發布

第一條	本辦法依促進民間參與公共建設法（以下簡稱本法）第十四條第三項規定訂定之。

第二條	民間參與公共建設之甄審作業，應依本辦法辦理；必要時，主辦機關得視其辦理公共建設之性質及規模，依照本辦法訂定實施規定。

第三條	主辦機關為審核政府規劃之民間參與公共建設申請案件，應設民間參與公共建設甄審委員會（以下簡稱甄審會）。

甄審會之任務如下：

一、訂定或審定申請案件之評審項目、甄審標準、評審時程及評定方法。

二、申請案件之評審。

三、協助主辦機關解釋與甄審標準、評審程序及評定結果有關之事項。

四、其他依本法規定應由甄審會辦理之事項。

甄審會應於公告徵求民間參與前成立，並於甄審作業完成且無待處理事項後解散。

第四條	甄審會置委員七人至十七人，由主辦機關首長就具有與申請案件相關專業知識或經驗之人員派兼或聘兼之，其中外聘專家、學者人數不得少於二分之一。

前項人員為無給職。但非由本機關人員兼任者，得依規定支給兼職酬勞。

第五條	甄審會置召集人一人，綜理甄審事宜；副召集人一人，襄助召集人處理甄審事宜；均由主辦機關首長或其授權人員指定委員擔任，或由委員互選產生之。

甄審會會議，由召集人召集之，並為主席；召集人因故不能出席時，由副召集人代理之。

第六條	甄審會委員應親自出席甄審會會議，並公正辦理評審。

甄審會會議之決議，應有委員總額三分之二以上出席，出席委員過半數之同意行之。

第七條	甄審會委員有下列情形之一者，應即迴避：

一、就申請案件涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益者。

二、本人或其配偶與申請案件之申請人或其負責人間現有僱傭、委任或代理關係者。

三、有其他情形足以使申請案件之申請人認其有不能公正執行職務之虞，經申請人以書面敘明理由，向主辦機關提出，經甄審會作成決定者。

主辦機關首長或其授權人員或甄審會召集人發現委員有前項應行迴避之情形而未迴避者，應令其迴避，並得另行遴選委員代之。

第八條	主辦機關為協助甄審會辦理與評審有關之作業，應成立工作小組。但案件性質單純者，得免成立。

工作小組成員由主辦機關首長或其授權人員指定機關人員或專業人士擔任；其與甄審事項有利害關係者，應自行迴避。

第九條	工作小組應依甄審需要，就申請案件研提工作計畫，經甄審會通過後，據以協助辦理甄審作業。

工作小組應依通過之工作計畫及甄審會指定之事項，就申請案件擬具評估報告送甄審會作為甄審會評審之參考。

前項評估報告就申請案件排有優先順序者，甄審會應以之為評審結果，或附記理由退回，由工作小組再行評估。

第十條	甄審會委員及參與評審工作之人員對於申請人提送之資料，除公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。評審作業完成後亦同。

第十一條	評審作業視民間參與公共建設之性質，分資格預審及綜合評審二階段，依序或合併辦理之。

第十二條	資格預審時，由甄審會就申請人所提資格文件及公告所定應檢附之資料進行審查，選出合格申請人。

第十三條	綜合評審時，由甄審會就前條資格預審所選出之合格申請人，依據其所遞送之投資計畫書及相關文件，評選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。

前項綜合評審，必要時得進行協商。

綜合評審依前項進行協商者，由甄審會先進行初步評審工作，就合格申請人所提出之投資計畫書及相關文件，依據第三條所定之甄審標準，擇優選出三家以下為入圍申請人。於進行協商後，就入圍申請人評選出最優申請人，必要時得增選次優申請人。

合格或入圍申請人所遞送之投資計畫書及相關文件，經評審未達甄審標準或不符公共利益時，甄審會得不予選出最優申請人及次優申請人。

綜合評審結果由甄審會報請主辦機關公告之。

第十四條	資格預審時，甄審會如認申請人所提送之相關文件不符程式，或對所提送之資格文件有疑義，得通知申請人限期補正或澄清，逾期不予受理。

綜合評審時，甄審會如對申請人所提送之投資計畫書及相關文件有疑義，得通知申請人限期澄清，逾期不予受理。

第十五條	綜合評審需進行協商者，甄審會得授權工作小組進行協商，並依下列原則辦理：

一、協商時，應平等對待各入圍申請人。

二、協商內容涉及原公告內容之可變更者，該可變更事項均應以書面通知各入圍申請人。

三、協商內容涉及融資者，主要融資機構得參與協商。

四、協商結束後，應由各入圍申請人依據協商結果，於一定期限內重新遞送修改之投資計畫書。

五、協商之過程及內容均應保密。

第十六條	甄審會委員對於會議之決議有不同意見者，得要求將不同意見載入會議紀錄或將意見書附於會議紀錄，甄審會不得拒絕。

第十七條	甄審會會議紀錄，於甄審作業完成後公開之。

第十八條	本辦法自發布日施行。

# 貳、民間參與公共建設申請與審核作業注意事項

行政院八十七年七月二十二日

台八十七內字第36949號函核定

1.	為確保民間參與公共建設之順利進行，促進工程規劃、申請及審核作業公平化、透明化及責任化，特依據相關法令及國際慣例，訂定本注意事項。

2.	機關辦理民間參與公共建設前，應依下列規定，辦理可行性研究、先期規劃及必要之前置作業：

(1)	可行性研究：應以民間參與之角度，就公共建設之目的、市場、技術、財務、法律、土地取得及環境影響等進行評估。在財務方面，除評估該建設之自償性外，應就投資報酬率、融資能力等因素，審慎評估民間投資之可行性。

(2)	先期規劃：應包括先期計畫書撰擬及前置作業規劃。其規定如下：

a.	先期計畫書之內容包括公共建設之興建、營運及財務規劃；必要時，應審慎研擬政府對該建設之協助與承諾十溪項及容許民間投資附屬事業之範圍(含土地開發等)。

b.	前置作業規劃應依公共建設之性質，針對工程規劃設計、環境影響評估、土地取得與使用變更計畫等，研擬政府應理之項目、完成程度及時程。

c.	機關完成先期計畫書後，應依有關規定報核。

(3)	機關應依先期計畫書進行必要之前置作業。

3.	機關辦理民間參與公共建設，得聘請財務、工程、營運、法律等專業顧問，協助辦理相關作業。

4.	機關於公告徵求民間參與公共建設前，應先擬定申請人資格條件、投資計畫書評決方法及評審時程，並得先發布該建設之投資資訊或辦理說明會。

前項申請人資格條件，包括申請人之組織團隊、興建營運能力、財務能力、融資能力及相關經驗業績等。投資計畫書評決方法，包括評審項目、評決標準及甄審委員會作成決定之方式。

5.	機關徵求民間機構參與公共建設公告之內容，應依該建設之性質，載明下列事項：

(1)	建設計畫之性質及基本規範：如興建營運目的、規劃內容、功能規範、設計準則及特許權範圍等。

(2)	政府承諾及配合事項：如政府投資上限、融資協助及租稅優惠、保證事項，公共建設及附屬事業之用地取得、開發，先期計畫書內機關應辦理之其他事項及是否對落選合何申請人之補償等。

(3)	申請人之資格條件與投資計畫書主要內容及格式。

(4)	申請程序、申請保證金、評決方法及評審時程。

(5)	與投資契約權利義務有關事項：如政府、民間機構及融資機構之權利義務，營運費率、權利金、履約保證金之相關事項及重大情事發生之處理方式等。

(6)	其他相關事項。

前項公告內容涉及重大權益事宜，應同時敘明其內容可否變更；可變更者，應附記變更程序。

機關公告評審時程，應充分考量申請人提出投資資格文件、投資計畫書及依規定修正投資計畫書等所需之準備時間。

投資計畫書應含具體之財務計畫；如涉及融資，應要求申請人所覓之主要融資機構對投資計畫予以評估，並提出融資意願書或融資委託接受函。

6.	機關為辦理甄審工作，應設置甄審委員會。甄審委員會置召集人一人，由機關首長或由甄審委員互推擔任。委員由機關代表及專家、學者組成；其由專家、學者擔任者，人數應超過委員總人數三分之一。甄審委員應親自出席委員會議，本公正客觀立場行使職權；其與甄審事項有利害關係者，應自行迴避。

甄審委員會得變更評決標準、評審時程等甄審規定。變更時，應充分考量申請人修正相關文件所需之準備時間。

機關得應甄審委員會要求設置工作小組，協助甄審作業。工作小組應向甄審委員會提出工作報告及評比結果。

甄審委員會對工作小組所提之工作報告或評比結果得予接受或退回。其接受或退回，應附記理由。

甄審委員會之各項會議紀錄，於甄審作業完成後公開之。

7.	民間參與公共建設之甄審，得依公共建設之性質，分下列資格預審、初步評選及綜合評選三階段。

(1)	資格預審階段：由甄負委員會就申請人所提資格文件進行審查，選出合格申請人。

(2)	初步評選階段：由甄審委員會就合格申請人擇優選出三家以下入圍申請人。

(3)	綜合評選階段：由甄審委員會就入圍申請人評選出最優申請人，或增選次優申請人。

8.	前點綜合評選階段，甄審委員會得視公共建設之重大性，授權工作小組進行協商，並依下列原則辦理：

(1)	協商時，應平等對待各入圍申請人。

(2)	協商內容已涉及原公告內容之變更者，該變更事項均應以書面通知各入圍申請人。

(3)	協商內容涉及融資者，主要融資機構得參與協商。

(4)	協商結束後，應由各入圍申請人依據協商結果，於一定期間內重新遞送修改之投資計畫書。

(5)	在評選未定前前，協商之過程及內容均應保密。

對於各入圍申請人重新遞送之投資計畫書，機關及甄審委員會仍應依第六點第五項及第六項之規定辦理，並於評選定案後，依規定辦理議約。

9.	機關與最優申請人於投資契約簽訂前或簽訂後一定期間內，最優申請人應與主要融資機構簽訂經該融資機構董事會同意之融資協議書。最優申請人應與主要融資機構簽訂經該融資機構董事會同意之融資協議書。最優申請人未於規定期間內提出該協議書者，機關得解除所簽訂之投資契約，另與次優申請人議約或重新辦理公告。

前項所稱投資契約簽訂前或簽訂後一定期間內之期間，由甄審委員會定之。

10.	機關有必要強制收買時，事前應先依權責報核。

11.	機關對民間自行規劃參與公共建設案件之審查，及機關規劃非屬公共建設民間投資建設南娛之甄審，準用本注劾事項之規定。

12	機關辦理民間參與公共建設，應依本注意事項辦理；必要時，得視其辦理公共建設之性質及規模，依照本注意事項訂定實施規定。

# 參、民間參與公共建設申請及審核程序

# 爭議處理規則總說明

為促進民間參與公共建設，促進民間參與公共建設法（以下簡稱本法）以民間最大參與及政府最大審慎之基本原則，建構民間參與公共建設之新模式。為使民間參與公共建設之申請人（以下簡稱申請人）得於公開、透明、不歧視之環境下申請參與公共建設，並使主辦機關審核申請案件得以符合專業及公正之要求，本法定有申請及審核專章，就申請及審核事項予以明確規範。此外，有關申請及審核程序爭議處理部分，本法第四十七條亦明定申請人與主辦機關關於申請及審核程序之爭議，其異議及申訴，準用政府採購法處理招標、審標或決標爭議之規定，並授權主管機關訂定爭議處理規則。本規則參考政府採購法異議及申訴之相關規定，採異議及申訴二階段之爭議處理程序，明定申請人對於主辦機關辦理促進民間參與公共建設之申請及審核程序，認為違反本法及有關法令，致損害其權利或利益者，應於法定期限內以書面向主辦機關提出異議，申請人若對異議之處理結果不服，或主辦機關逾法定期限不為處理時，申請人即得以書面向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會（以下簡稱申訴會）提出申訴。為明確規範異議及申訴事件之提出、處理、審議及不服之救濟等程序，藉以發揮異議及申訴處理之功能，爰依本法第四十七條第二項之授權，訂定「民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則」，共計三十六條，其要點如次：

一、明定申請人得提出異議之要件、異議書應記載之事項及異議不受理之情形。（第二條至第四條）

二、明定主辦機關處理異議之期限及相關程序。（第五條）

三、明定申請及審核程序之進行，不因申請人提出異議而停止之原則。（第六條）

四、明定申請人提出申訴之要件、申訴書應載明之事項及申訴委任代理人之相關事項。（第七條至第十一條）

五、明定主辦機關應於收受申訴書副本之日起十日內，以書面向申訴會陳述意見。（第十二條）

六、明定申訴事件程序審查及實體審查之順序規定及申訴不受理之規定。（第十三條至第十六條）

七、明定申訴會於審議時得選任諮詢委員。（第十七條）

八、明定申訴得僅就書面審議，並規定申訴會辦理申訴審議時，對事實、證據之調查方法及參與審議相關人士之迴避。（第十八條）

九、明定申訴會辦理申訴審議，得向申訴人收取審議費新台幣五萬元、鑑定費及其他費用，申訴人未繳納審議費，申訴會不受理其申請。（第十九條至第二十條）

十、明定預審委員就申訴事件應作成預審意見提申訴會委員會議審議。（第二十四條）

十一、明定申訴審議判斷書應記載事項及明定審議判斷書須指明主辦機關有無違反法令之處，對於指明違反者，主辦機關之處置方式。（第二十五條及第二十六條）

十二、明定申訴得於審議判斷送達前撤回，申訴撤回後不得再行提起同一之申訴。（第二十九條）

十三、明定審議判斷視同訴願決定。（第三十條）

十四、明定主辦機關於認為異議或申訴有理由時，應自行撤銷、廢止或變更原處理結果，或暫停申請及審核程序之原則。（第三十一條）

十五、明定申訴會委員、諮詢委員、工作人員及學者、專家應保守因經辦、參與申訴事件之相關秘密。（第三十三條）

十六、明定本規則自發布日施行。（第三十六條）

# 肆、民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則

第一條	本規則依促進民間參與公共建設法（以下簡稱本法）第四十七條第二項規定訂定之。

第二條	參與公共建設之申請人（以下簡稱申請人）對於主辦機關辦理民間參與公共建設之申請及審核程序，認為違反本法及有關法令，致損害其權利或利益者，得於下列期限內，以書面向主辦機關提出異議：

一、對公告徵求民間參與文件規定提出異議者，為自公告日起等標期之三分之二，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。

二、對申請及審核之過程、決定或結果提出異議者，為接獲主辦機關通知或公告之翌日起三十日；其過程、決定或結果未經通知或公告者，為知悉或可得知悉之翌日起三十日。

主辦機關依本法第五條規定，將本法應辦理事項授權或委託機關辦理者，除公告徵求民間參與文件另有規定者外，以被授權或被委託機關為前項受理異議之機關。

第三條	異議應具異議書，以中文書面載明下列事項，由異議人簽名或蓋章，提出於主辦機關。其附有外文資料者，應就異議有關之部分備具中文譯本。但主辦機關得視需要通知其檢具其他部分之中文譯本：

一、異議人之名稱、地址、電話及負責人之姓名、出生年月日、住所或居所、身分證明文件字號。

二、有代理人者，其代理人之姓名、出生年月日、職業、住所或居所、身分證明文件字號。

三、主辦機關。

四、異議之事實及理由。

五、異議之年、月、日。

前項異議人在我國無住所、事務所或營業所者，應委任在我國有住所、事務所或營業所之代理人為之。

第四條	異議事件有下列情形之一者，不予受理：

一、異議逾越法定期間者。

二、異議不合法定程式不能補正，或可補正而逾期未補正者。

三、主辦機關自行撤銷、廢止或變更其處理結果，異議已無實益者。

四、其他不予受理之情事者。

第五條	主辦機關應自收受異議書之日起二十日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知異議人。其處理結果涉及變更或補充公告徵求民間參與文件者，應另行公告，並視需要延長申請期限。

前項處理期限，如異議程式尚待補正者，自補正之日起算。

第六條	民間參與公共建設申請及審核程序之進行，不因申請人提出異議而停止。但主辦機關認為有停止進行之必要者，不在此限。

第七條	異議人對於異議之處理結果不服，或主辦機關逾第五條所定期限不為處理者，應於收受異議處理結果或處理期限屆滿之翌日起三十日內，以書面向本法主管機關所設採購申訴審議委員會（以下簡稱申訴會）提出申訴。

第八條	申訴應具申訴書，載明下列事項，由申訴人簽名或蓋章：

一、申訴人之名稱、地址、電話及負責人之姓名、出生年月日、住所或居所、身分證明文件字號。

二、原受理異議之機關。

三、申訴之事實及理由。

四、證據。

五、申訴之年、月、日。

第九條	申訴書應以中文繕具，其附有外文資料者，應就申訴有關之部分備具中文譯本。但申訴會得視需要通知申訴人檢具其他部分之中文譯本。

第十條	申訴得委任代理人為之。代理人應提出委任書，載明其姓名、出生年月日、職業、電話、住所或居所、身分證明文件字號。

申訴人在我國無住所、事務所或營業所者，應委任在我國有住所、事務所或營業所之代理人為之。

第十一條	申訴事件之代理人就其受委任事件，有為一切申訴行為之權。但撤回申訴及選任代理人，非受特別委任，不得為之。

對前項代理權加以限制者，應於委任書內表明。

第十二條	申訴人提出申訴，應同時繕具副本，連同相關文件送主辦機關。

主辦機關應自收受申訴書副本之日起十日內，以書面檢具相關文件向申訴會陳述意見。主辦機關未依規定期限向申訴會陳述意見者，申訴會得予函催或逕為審議。

第十三條	申訴會對於申訴事件，應先為程序上之審查，其無不受理之情形者，再進而為實體上之審查。

前項程序審查，發現有程式不合而其情形可補正者，應酌定相當期間通知申訴人補正。

第十四條	申訴事件由申訴會主任委員指定委員一人審查，有下列情形之一者，應提申訴會委員會議為不受理之決議：

一、申訴逾越法定期間者。

二、申訴不合法定程式不能補正，或可補正而逾期未補正者。

三、對於經審議判斷或經撤回之申訴事件復為同一之申訴者。

四、主辦機關自行撤銷、廢止或變更其處理結果，申訴已無實益者。

五、其他不予受理之情事者。

第十五條	申訴之提起，以申訴會收受申訴書之日期為準。

本規則所定法定期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之翌日代之；期間之末日為非休息之星期六者，以其次一辦公日上午代之。

第十六條	申訴事件無不受理之情形者，由申訴會主任委員指定委員一人至三人為預審委員，進行實體審查。

第十七條	申訴會於審議時得按事件需要，選任諮詢委員一人至三人，以備諮詢。

第十八條	申訴得僅就書面審議之。

申訴會得依職權或申請，通知申訴人、主辦機關及利害關係人到指定場所陳述意見。

申訴會於審議時，得囑託具專門知識經驗之機關、學校、團體或人員鑑定，並得邀請學者、專家或相關人士到場說明，或請主辦機關、申訴人提供相關文件、資料。

前項學者、專家之迴避，準用採購申訴審議委員會組織準則關於申訴會委員迴避之規定。

第十九條	申訴人提出申訴時，應繳納審議費。其未繳納者，由申訴會通知限期補繳；逾期未補繳者，不受理其申請。

申訴會辦理申訴審議，得先向申訴人收取鑑定費及其他必要費用。

第二十條	申訴事件之審議費，每一申訴事件為新臺幣五萬元，由申訴人以現金、銀行本行即期本票或支票、保付支票繳納。

第二十一條	申訴事件經申訴會為不受理之決議者，收取新臺幣五千元。但有下列情形之一者，免予收費：

一、依第十九條第一項後段規定不受理。

二、主辦機關於預審會開會前自行撤銷、廢止或變更其處理結果，申訴已無實益。

第二十二條	鑑定費及其他必要之費用，由申訴會通知當事人繳納。

第二十三條	申訴人撤回其申訴者，當事人所繳費用不予退還。但已繳納而尚未發生權責關係之鑑定費及其他必要費用，應予退還。

第二十四條	預審委員就申訴事件應作成預審意見，載明處理經過，並檢具相關卷證文件，提申訴會委員會議審議。

第二十五條	申訴會應按委員會議決議製作審議判斷書原本，載明下列事項：

一、申訴人之名稱、地址及負責人之姓名、出生年月日、住所或居所、身分證明文件字號。

二、有代理人者，其代理人之姓名、出生年月日、職業、住所或居所、身分證明文件字號。

三、主辦機關。

四、主文、事實及理由。

五、年、月、日。

申訴事件經申訴會委員會議為不受理之決議者，其審議判斷書除載明主文外，僅附理由，不載事實。

第二十六條	審議判斷書應指明主辦機關有無違反本法及有關法令；經指明其有違反者，主辦機關應另為適法之處置。

申訴會於完成審議前，如認有必要，得經申訴會委員會議決議，通知主辦機關暫停申請及審核程序，主辦機關應依通知辦理。

申訴會為前項之通知時，應考量公共利益、相關申請人之利益及其他有關情況。

第二十七條	申訴會應於收受申訴書之日起四十日內完成審議，必要時得延長四十日。

前項審議期限，如申訴書尚待補正者，自補正之日起算；申訴人於審議期限內續補具理由者，自最後補具理由之日起算。

申訴會應於完成審議後十日內作成審議判斷正本，送達於申訴人及主辦機關。

第二十八條	審議判斷書有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，申訴會得隨時或依申請更正之；其正本與原本不符者，亦同。

第二十九條	申訴提出後，申訴人得於審議判斷送達前撤回之。申訴經撤回後，不得再行提出同一之申訴。

申訴事件經撤回者，申訴會應即終結審議程序，並通知申訴人及主辦機關。

第三十條	審議判斷視同訴願決定，並應附記爭訟之期限。

第三十一條	主辦機關認為異議或申訴有理由者，應自行撤銷、廢止或變更原處理結果，或暫停申請及審核程序之進行。但為應緊急情況或公共利益之必要或其事由無影響申請及審核程序之進行者，不在此限。

主辦機關為前項之處理者，應即通知異議人或申訴人及申訴會。

第三十二條	主辦機關辦理異議事件及申訴會辦理申訴事件之文書，應就每一事件編訂卷宗。

第三十三條	申訴會委員、諮詢委員、工作人員及學者、專家因經辦、參與申訴事件，知悉他人職務上、業務上之秘密或其他涉及個人隱私之事項，應保守秘密。

第三十四條	審議判斷書，採用郵務送達者，應使用申訴郵務送達證書。

審議判斷書之送達，除前項規定外，準用民事訴訟法關於送達之規定。

第三十五條	本規則有關之書表格式，由主管機關定之。

第三十六條	本規則自發布日施行。

# 伍、促進民間參與公共建設法

中華民國八十九年一月十四日立法院制定全文五十七條

中華民國八十九年二月九日總統公布施行

第一章	總則

第一條	（立法目的）

為提升公共服務水準，加速社會經濟發展，促進民間參與公共建設，特制定本法。

第二條	（適用之範圍）

促進民間參與公共建設，依本法之規定。本法未規定者，適用其他有關法律之規定。

第三條	（公共建設之範圍）

本法所稱公共建設，指下列供公眾使用或促進公共利益之建設：

一、交通建設及共同管道。

二、環境污染防治設施。

三、污水下水道及自來水設施。

四、衛生醫療設施。

五、社會及勞工福利設施。

六、文教設施。

七、觀光遊憩及森林遊樂重大設施。

八、電業設施及公用氣體燃料設施。

九、運動設施。

十、公園綠地設施。

十一、重大工業、商業及科技設施。

十二、新市鎮開發。

本法所稱重大公共建設，指性質重要且在一定規模以上之公共建設；其範圍，由主管機關會商內政部、財政部及中央目的事業主管機關定之。

第四條	（民間機構之定義）

本法所稱民間機構，指依公司法設立之公司或其他經主辦機關核定之私法人，並與主辦機關簽訂參與公共建設之投資契約者。

前項民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之二十。

第一項民間機構有外國人持股者，其持股比例之限制，主辦機關得視個案需要，報請行政院核定，不受其他法律有關外國人持股比例之限制。

第五條	（主管機關）

本法所稱主管機關，為行政院公共工程委員會。

本法所稱主辦機關，指主辦民間參與公共建設相關業務之機關：在中央為目的事業主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。主辦機關依本法辦理之事項，得授權所屬機關（構）執行之。

主辦機關得經其上級機關核定，將依本法辦理之事項，委託其他政府機關執行之。

前項情形，應將委託事項及所依據之前項規定公告之，並刊登於政府公報、新聞紙、或公開上網。

第六條	（主管機關之職掌）

主管機關掌理下列有關政府促進民間參與公共建設事項：

一、政策與制度之研訂及政令之宣導。

二、資訊之蒐集、公告及統計。

三、專業人員之訓練。

四、各主辦機關相關業務之協調與公共建設之督導及考核。

五、申訴之處理。

六、其他相關事項。

第七條	（民間規劃）

公共建設，得由民間規劃之。

第八條	（民間參與之方式）

民間機構參與公共建設之方式如下：

一、由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。

二、由民間機構投資新建完成後，政府無償取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

三、由民間機構投資新建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並委託該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

四、由政府委託民間機構，或由民間機構向政府租賃現有設施，予以擴建、整建後並為營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

五、由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

六、為配合國家政策，由民間機構投資新建，擁有所有權，並自為營運或委託第三人營運。

七、其他經主管機關核定之方式。

前項各款之營運期間，由各該主辦機關於核定之計畫及投資契約中訂定之。其屬公用事業者，不受民營公用事業監督條例第十九條之限制；其訂有租賃契約者，不受民法第四百四十九條、土地法第二十五條及國有財產法第二十八條之限制。

第九條	（民間參與之範圍）

前條第一項各款之新建、擴建、整建（以下簡稱興建）或營運工作，得就該公共建設之全部或一部為之。

第十條	（主管機關給付建設經費及工程估驗之效果）

主辦機關依第八條第一項第三款方式興建公共建設者，應於實施前將建設及財務計畫，報請行政院核定或由各該地方

政府自行核定，並循預算程序編列賒借及建設計畫相關預算，據以辦理。

前項建設工程，其經完成估驗者，視同該估驗部分之賒借及建設計畫均已執行。

第十一條	（投資契約之內容）

主辦機關與民間機構簽訂投資契約，應依個案特性，記載下列事項：

一、公共建設之規劃、興建、營運及移轉。

二、權利金及費用之負擔。

三、費率及費率變更。

四、營運期間屆滿之續約。

五、風險分擔。

六、施工或經營不善之處置及關係人介入。

七、稽核及工程控管。

八、爭議處理及仲裁條款。

九、其他約定事項。

第十二條	（投資契約之性質、訂定原則及履行方法）

主辦機關與民間機構之權利義務，除本法另有規定外，依投資契約之約定；契約無約定者，適用民事法相關之規定。

投資契約之訂定，應以維護公共利益及公平合理為原則；其履行，應依誠實及信用之方法。

第二章	用地取得及開發

第十三條	（公共建設所需用地之範圍）

本章所稱公共建設所需用地，係指經主辦機關核定之公共建設整體計畫所需之用地。含公共建設及其附屬設施所需之用地。

前項用地取得如採區段徵收方式辦理，主辦機關得報經行政院核准後，委託民間機構擬定都市計畫草案及辦理區段徵收開發業務。

第十四條	（土地利用變更之程序）

公共建設所需用地涉及都市計畫變更者，主辦機關應協調都市計畫主管機關依都市計畫法第二十七條規定辦理迅行變更；涉及非都市土地使用變更者，主辦機關應協調區域計畫主管機關依區域計畫法第十三條規定辦理變更。

第十五條	（公有土地之撥用及提供方式）

公共建設所需用地為公有土地者，主辦機關得於辦理撥用後，訂定期限出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。

其出租及設定地上權之租金，得予優惠。

前項租金優惠辦法，由內政部會同財政部定之。

民間機構依第八條第一項第六款開發公共建設用地範圍內之零星公有土地，經公共建設目的事業主管機關核定符合政策需要者，得由出售公地機關將該公有土地讓售予民間機構使用，不受土地法第二十五條及地方政府公產管理法令之限制。

第十六條	（私有地取得之程序及要件）

公共建設所需用地為私有土地者，由主辦機關或民間機構與所有權人協議以一般買賣價格價購。價購不成，且該土地係為舉辦政府規劃之重大公共建設所必需者，得由主辦機關依法辦理徵收。

前項得由主辦機關依法辦理徵收之土地如為國防、交通、水利、公共衛生或環境保護事業因公共安全急需使用者，得由主辦機關依法逕行辦理徵收，不受前項協議價購程序之限制。

主辦機關得於徵收計畫中載明辦理聯合開發、委託開發、合作經營、出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。

本法施行前徵收取得之公共建設用地，得依前項規定之方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。

徵收土地之出租及設定地上權，準用前條第一項及第二項租金優惠之規定。

第十七條	（加速取得公共建設所需用地之程序及作業）

依公共建設之性質有加速取得前條重大公共建設所需用地之必要時，主辦機關得協調公有土地管理機關或公營事業機構依法讓售其管理或所有之土地，以利訂定開發計畫，依法開發、處理，並提供一定面積之土地、建築物，准由未領補償費之被徵收土地所有權人就其應領補償費折算土地、建築物領回。

前項公有土地之開發或處理，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制。其由被徵收土地所有權人折算土地、建築物領回時，並不受國有財產法第七條及預算法第二十五條之限制。

第一項被徵收土地未領地價之補償費及開發土地後應領土地、建築物之計價，應以同一基準折算之。申請時，應於土地徵收公告期間內檢具相關證明文件，以書面向該管直轄市或縣（市）政府具結不領取補償費，經轉報主辦機關同意者，視為地價已補償完竣。

第一項開發、處理及被徵收土地所有權人領回土地、建築物之折算計價基準辦法及其施行日期，由主辦機關會商有關機關擬訂，報請行政院核定之。

第十八條	（地上權之取得）

民間機構興建公共建設，需穿越公有、私有土地之上空或地下，應與該土地管理機關或所有權人就其需用之空間範圍

協議設定地上權。其屬公有土地而協議不成時，得由民間機構報請主管機關核轉行政院核定，不受土地法第二十五條之限制；其屬私有土地而協議不成時，準用徵收規定取得地上權後，租與民間機構使用，其租金優惠準用第十五條第一項及第二項之規定。

前項土地因公共建設路線之穿越，致不能為相當使用時，土地所有權人得自施工之日起至開始營運後一年內，向主辦機關申請徵收土地所有權，主辦機關不得拒絕；其徵收補償地價依第十六條之規定，並於扣除原設定地上權取得之對價後補償之。其所增加之土地費用，應計入公共建設成本中。

前二項土地上空或地下使用之程序、使用範圍、界線之劃分及地上權之設定、徵收、補償、登記之審核辦法，由中央目的事業主管機關會同內政部定之。

第十九條	（區段徵收之辦理）

以區段徵收方式取得公共建設所需用地，得由主辦機關洽請區段徵收主管機關先行依法辦理區段徵收，並於區段徵收公告期滿一年內，發布實施都市計畫進行開發，不受都市計畫法第五十二條之限制。

依前項規定劃定為區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，除依下列規定方式處理外，並依區段徵收相關法令辦理：

一、路線、場站、交流道、服務區、橋樑、隧道及相關附屬設施所需交通用地，無償登記為國有或直轄市、縣（市）所有。但大眾捷運系統之土地產權，依大眾捷運法之規定。

二、轉運區、港埠及其設施、重大觀光遊憩設施所需土地，依開發成本讓售予主辦機關或需地機關。

三、其餘可供建築用地，由主辦機關會同直轄市或縣（市）政府依所需負擔開發總成本比例取得之。

依第十三條規定委託民間機構辦理者，其土地處理方式，亦同。

主辦機關依第二項規定取得之土地，得依第十五條、第二十七條規定出租或設定地上權予民間機構或逕為使用、收益及處分，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條及地方政府公產管理法令之限制；其處理辦法，由主辦機關會同內政部定之。

第二十條	（徵收土地之收回）

依第十六條及第十八條規定徵收之土地所有權或地上權，其使用期限應依照核准之計畫期限辦理。未依核准計畫期限使用者，原土地所有權人得於核准計畫期限屆滿之次日起五年內，向該管直轄市或縣（市）地政機關申請照原徵收價額收回其土地。

第二十一條	（徵收前用地處分之限制）

重大公共建設所需用地及依第十九條規定辦理區段徵收之範圍，主辦機關得視實際需要報經上級機關核准後，通知該用地所在之直轄市或縣（市）政府，分別或同時公告禁止下列事項：

一、土地移轉、分割、設定負擔。

二、建築物之新建、增建、改建及採取土石或變更地形。

前項禁止期間，不得逾二年。

第二十二條	（毗鄰地之禁建及限建）

為維護重大公共建設興建及營運之安全，主辦機關對該公共建設毗鄰之公有、私有建築物及廣告物，得商請當地直轄市或縣（市）政府勘定範圍，公告禁止或限制建築及樹立，不適用都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制之規

定。其範圍內施工中或原有之建築物、廣告物及其他障礙物有礙興建或營運之安全者，主辦機關得商請當地主管建築機關，依法限期修改或拆除；屆期不辦理者，逕行強制拆除之。但應給予相當補償；對補償有異議時，應報請上級主管機關核定後為之。其補償費，應計入公共建設成本中。

前項禁建、限建辦法，由主管機關會同內政部定之。

第二十三條	（進入或使用私有土地或建築物）

民間機構為勘測、鑽探、施工及維修必要，經主辦機關許可於三十日前通知公、私有土地或建築物所有人、占有人、使用人或管理人後，得進入或使用公、私有土地或建築物，其所有人、占有人、使用人或管理人不得拒絕。但情況緊急，遲延即有發生重大公共利益損害之虞者，得先行進入或使用。

依前項規定進入或使用私有土地或建築物時，應會同當地警察到場。

第一項土地或建築物因進入或使用而遭受損失時，應給予相當補償；對補償有異議，經協議不成時，應報請主辦機關核定後為之。其補償費，應計入公共建設成本中。

第二十四條	（鄰地建築物或工作物之拆除）

依前條規定使用公、私有土地或建築物，有拆除建築物或其他工作物全部或一部之必要者，民間機構應報請主辦機關同意後，由主辦機關商請當地主管建築機關通知所有人、占有人或使用人限期拆除之。但屆期不拆除或情況緊急遲延即有發生重大公共利益損害之虞者，主辦機關得逕行或委託當地主管建築機關強制拆除之。

前項拆除及因拆除所遭受之損失，應給予相當補償；對補償有異議，經協議不成時，應報請主辦機關核定後為之。其補償費，應計入公共建設成本中。

第二十五條	（施工使用公有土地之申請）

民間機構因施工需要，得報請主辦機關協調管理機關同意，使用河川、溝渠、涵洞、堤防、道路、公園及其他公共使用之土地。

第二十六條	（共架共構之協調）

民間機構於市區道路、公路、鐵路、其他交通系統或公共設施之上、下興建公共建設時，應預先獲得各該管主管機關同意；其需共架、共構興建時，主辦機關應協調各該管機關同意後，始得辦理。

經依前項辦理未獲同意時，主辦機關應商請主管機關協調；協調不成時，主辦機關得敘明理由，報請行政院核定後辦理。

第二十七條	（附屬事業之土地使用限制與經營）

主辦機關為有效利用公共建設所需用地，得協調內政部、直轄市或縣（市）政府調整都市計畫土地使用分區管制或非都市土地使用管制後，開發、興建供該公共建設之附屬事業使用。

前項附屬事業使用所容許之項目，由主辦機關會同內政部及有關機關定之。但經營前項事業，依法令需經其他有關機關核准者，並應申請核准之。

民間機構以依第十五條或第十九條規定取得之土地辦理開發，並於該土地上經營第一項規定之事業者，其所得為該公共建設之附屬事業收入，應計入該公共建設整體財務收入中。

第二十八條	（捐獻之獎勵）

民間捐獻公共建設所需用地或其相關設施予政府者，主辦機關得獎勵之。

第三章	融資及租稅優惠

第二十九條	（非自償部分之補貼或投資）

公共建設經甄審委員會評定其投資依本法其他獎勵仍未具完全自償能力者，得就其非自償部分，由主辦機關補貼其所需貸款利息或投資其建設之一部。

主辦機關辦理前項公共建設，其涉及中央政府預算者，實施前應將建設計畫與相關補貼利息及投資建設方案，報請行政院核定；其未涉及中央政府預算者，得依權責由主辦機關自行核定。

第一項之補貼利息及投資建設，應循預算程序辦理。

第三十條	（中長期資金之融通）

主辦機關視公共建設資金融通之必要，得洽請金融機構或特種基金提供民間機構中長期貸款。

第三十一條	（貸款限制之放寬）

金融機構對民間機構提供用於重大交通建設之貸款，係配合政府政策，並報經財政部核准者，其授信額度不受銀行法第三十三條之三及第八十四條之限制。

第三十二條	（外國金融機構參與聯合貸款之權利義務及權利能力）

外國金融機構參加對民間機構提供聯合貸款，其組織為公司型態者，就其與融資有關之權利義務及權利能力，與中華民國公司相同，不受民法總則施行法第十二條及公司法第三百七十五條之限制。

第三十三條	（參與建設之民間機構公開發行新股）

參與公共建設之民間機構得公開發行新股，不受公司法第二百七十條第一款之限制。但其已連續虧損二年以上者，應提因應計畫，並充分揭露相關資訊。

第三十四條	（參與建設之民間機構發行公司債）

民間機構經依法辦理股票公開發行後，為支應公共建設所需之資金，得發行指定用途之公司債，不受公司法第二百四十七條、第二百四十九條第二款及第二百五十條第二款之限制。但其發行總額，應經證券主管機關徵詢中央目的事業主管機關同意。

第三十五條	（協助民間機構辦理重大天然災害復舊貸款）

民間機構在公共建設興建、營運期間，因天然災變而受重大損害時，主辦機關應會商財政部協調金融機構或特種基金，提供重大天然災害復舊貸款。

第三十六條	（營利事業所得稅之免徵）

民間機構得自所參與重大公共建設開始營運後有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅。

前項之民間機構，得自各該重大公共建設開始營運後有課稅所得之年度起，四年內自行選定延遲開始免稅之期間；其延遲期間最長不得超過三年，延遲後免稅期間之始日，應為一會計年度之首日。

第一項免稅之範圍及年限、核定機關、申請期限、程序、施行期限及其他相關事項，由財政部會商主管機關及中央目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定之。

第三十七條	（投資抵減）

民間機構得在所參與重大公共建設下列支出金額百分之五至百分之二十限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；當年度不足抵減時，得在以後四年度抵減之：

一、投資於興建、營運設備或技術。

二、購置防治污染設備或技術。

三、投資於研究發展、人才培訓之支出。

前項投資抵減，其每一年度得抵減總額，以不超過該機構當年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限。但最後年度抵減金額，不在此限。

第一項各款之適用範圍、核定機關、申請期限、程序、施行期限、抵減率及其他相關事項，由財政部會商主管機關及中央目的事業主管機關擬訂，報請行政院核定之。

第三十八條	（關稅之減免及分期繳納）

民間機構及其直接承包商進口供其興建重大公共建設使用之營建機器、設備、施工用特殊運輸工具、訓練器材及其所需之零組件，經主辦機關證明屬實，並經經濟部證明在國內尚未製造供應者，免徵進口關稅。

民間機構進口供其經營重大公共建設使用之營運機器、設備、訓練器材及其所需之零組件，經主辦機關證明屬實，其進口關稅得提供適當擔保，於開始營運之日起，一年後分期繳納。

民間機構進口第一項規定之器材，如係國內已製造供應者，經主辦機關證明屬實，其進口關稅得提供適當擔保於完工之日起，一年後分期繳納。

依前二項規定辦理分期繳納關稅之貨物，於稅款繳清前，轉讓或變更原目的以外之用途者，應就未繳清之稅款餘額依關稅法規定，於期限內一次繳清。但轉讓經財政部專案核准者，准由受讓人繼續分期繳稅。

第一項至第三項之免徵及分期繳納關稅辦法，由財政部會商主管機關定之。

第三十九條	（地價稅、房屋稅、契稅之減免）

參與重大公共建設之民間機構在興建或營運期間，供其直接使用之不動產應課徵之地價稅、房屋稅及取得時應課徵之契稅，得予適當減免。

前項減免之期限、範圍、標準及程序，由直轄市及縣（市）政府擬訂，提請各該議會通過後，報財政部備查。

第四十條	（股東投資抵減）

營利事業原始認股或應募參與重大公共建設之民間機構因創立或擴充而發行之記名股票，其持有股票時間達四年以上者，得以其取得該股票之價款百分之二十限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；當年度不足抵減時，得在以後四年度內抵減之。

前項投資抵減，其每一年度得抵減總額，以不超過該營利事業當年度應納營利事業所得稅額百分之五十為限。但最後年度抵減金額，不在此限。

第一項投資抵減之核定機關、申請期限、程序、施行期限、抵減率及其他相關事項，由財政部會商主管機關及中央目

的事業主管機關擬訂，報請行政院核定之。

第四十一條	（附屬事業不適用租稅獎勵）

民間機構依第二十七條所經營之附屬事業，不適用本章之規定。

第四章	申請及審核

第四十二條	（公共建設相關事項之公告）

經主辦機關評估得由民間參與政府規劃之公共建設，主辦機關應將該建設之興建、營運規劃內容及申請人之資格條件等相關事項，公告徵求民間參與。

前項申請人應於公告期限屆滿前，向主辦機關申購相關規劃資料。

第四十三條	（申請文件）

依前條規定參與公共建設之申請人，應於公告所定期限屆滿前，備妥資格文件、相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他公告規定資料，向主辦機關提出申請。

第四十四條	（甄審委員會之設置及甄審原則）

主辦機關為審核申請案件，應設甄審委員會，按公共建設之目的，決定甄審標準，並就申請人提出之資料，依公平、公正原則，於評審期限內，擇優評定之。

前項甄審標準，應於公告徵求民間參與之時一併公告；評審期限，依個案決定之，並應通知申請人。

第一項甄審委員會之組織及評審辦法，由主管機關定之。甄審委員會委員應有二分之一以上為專家、學者，甄審過程應公開為之。

第四十五條	（最優申請案件之通知、投資契約之簽訂、次優申請案件之

經評定為最優申請案件申請人，應自接獲主辦機關通知之日起，按評定規定時間籌辦，並與主辦機關完成投資契約之簽約手續，依法興建、營運。

經評定為最優申請案件申請人，如未於前項規定時間籌辦，並與主辦機關完成投資契約簽約手續者，主辦機關得訂定期限，通知補正之。該申請人如於期限內無法補正者，主辦機關得決定由合格之次優申請案件申請人遞補簽約或重新依第四十二條規定公告接受申請。

第四十六條	（民間自行規劃申請參與之程序）

民間自行規劃申請參與公共建設者，應擬具相關土地使用計畫、興建計畫、營運計畫、財務計畫、金融機構融資意願書及其他法令規定文件，向主辦機關提出申請。

主辦機關對於前項之申請案件，應於一定期限內核定之。

民間依第一項規定自行規劃申請參與公共建設，經主辦機關審核通過後，應按規定時間籌辦，並依主辦機關核定之土地使用計畫，取得土地所有權或使用權，並與主辦機關簽訂投資契約後，始得依法興建、營運。

民間自行規劃之申請案件未獲審核通過，或未依前項規定取得土地所有權或使用權時，主辦機關得基於公共利益之考量及相關法令之規定，將該計畫依第四十二條規定公告徵求民間投資或由政府自行興建、營運。

第四十七條	（申請及審核之異議及申訴處理）

參與公共建設之申請人與主辦機關於申請及審核程序之爭議，其異議及申訴，準用政府採購法處理招標、審標或決標爭議之規定。

前項爭議處理規則，由主管機關定之。

第四十八條	（不適用政府採購法之規定）

依本法核准民間機構興建、營運之公共建設，不適用政府採購法之規定。

第五章	監督及管理

第四十九條	（公用事業營運費率之訂定及調整）

民間機構參與之公共建設屬公用事業者，得參照下列因素，於投資申請案財務計畫內擬訂營運費率標準、調整時機及方式：

一、規劃、興建、營運及財務等成本支出。

二、營運及附屬事業收入。

三、營運年限。

四、權利金之支付。

五、物價指數水準。

前項民間機構擬訂之營運費率標準、調整時機及方式，應於主辦機關與民間機構簽訂投資契約前，經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關納入契約並公告之。

前項經核定之營運費率標準、調整時機及方式，於公共建設開始營運後如有修正必要，應經各該公用事業主管機關依法核定後，由主辦機關修正投資契約相關規定並公告之。

第五十條	（減價優惠）

依本法營運之公共建設，政府非依法律不得要求提供減價之優惠；其依法優惠部分，除投資契約另有約定者外，應由各該法律之主管機關編列預算補貼之。

第五十一條	（投資契約之權利、興建營運之資產設備轉讓出租及設定負擔

民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。

民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔，但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。

違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。

第五十二條	（民間機構經營不善或其他重大事情發生時之處理方式及關

民間機構於興建或營運期間，如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，主辦機關依投資契約得為下列處理，並以書面通知民間機構：

一、要求定期改善。

二、屆期不改善或改善無效者，中止其興建、營運一部或全部。但主辦機關依第三項規定同意融資機構、保證人或其指定之其他機構接管者，不在此限。

三、因前款中止興建或營運，或經融資機構、保證人或其指定之其他機構接管後，持續相當期間仍未改善者，終止投資契約。

主辦機關依前項規定辦理時，應通知融資機構、保證人及政府有關機關。

民間機構有第一項之情形者，融資機構、保證人得經主辦機關同意，於一定期限內自行或擇定符合法令規定之其他機構，暫時接管該民間機構或繼續辦理興建、營運。

第五十三條	（緊急處分權）

公共建設之興建、營運如有施工進度嚴重落後、工程品質重大違失、經營不善或其他重大情事發生，於情況緊急，遲延即有損害重大公共利益或造成緊急危難之虞時，中央目的事業主管機關得令民間機構停止興建或營運之一部或全部，並通知政府有關機關。

依前條第一項中止及前項停止其營運一部、全部或終止投資契約時，主辦機關得採取適當措施，繼續維持該公共建設之營運。必要時，並得予以強制接管營運；其接管營運辦法，由中央目的事業主管機關於本法公布後一年內訂定之。

第五十四條	（經營期限屆滿時之移轉）

民間機構應於營運期限屆滿後，移轉公共建設予政府者，應將現存所有之營運資產或營運權，依投資契約有償或無償移轉、歸還予主辦機關。

經主辦機關評定為營運績效良好之民間機構，主辦機關得於營運期限屆滿時與該民間機構優先定約，委託其繼續營運。

前項營運績效評估辦法應於契約中明定之。

第六章	附則

第五十五條	（本法施行前各項公共建設之適用）

本法施行前政府依法與民間機構所訂公共建設投資契約之權利義務，不受本法影響。投資契約未規定者，而本法之規定較有利於民間機構時，得適用本法之規定。

本法施行前政府依法公告徵求民間參與，而於本法施行後簽訂投資契約之公共建設，其於公告載明該建設適用公告當時之獎勵民間投資法令，並將應適用之法令於投資契約訂明者，其建設及投資契約之權利義務，適用公告當時之法令規定。但本法之規定較有利於民間機構者，得適用本法之規定。

第五十六條	（施行細則）

本法施行細則，由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布之。

第五十七條	（施行日）

本法自公布日施行。