- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表                       填寫單位：鐵路局

| 作業項目 | 執行情形 | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 改善建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.票務措施 | 1-11天前電話或網路預訂後，可於乘車日前一天至全線電腦售票站或郵局取票。 | 提升服務品質及旅客滿意度。 | 圓滿達成任務。 | 本年春節疏運係考量往年運量及預估未來需求訂定而成 ，故檢視各單位先期作業準備及執行階段均能圓滿達成任務。 | 1.今年為紓解返鄉人潮特規劃試辦開行夜間列車，票價七折優惠及贈送每名旅客小點心措施，旅客反映頗佳，列車利用率符合旅客節前南下、節後北上之旅運型態，擬請繼續辦理。 2.春節期間電話語音及網路訂票提前於乘車日前十二日開始訂票，取票則至乘車日前一日尚可辦理，經查閱售票紀錄，許多訂票未取票亦未取消訂票，致各該座位被保留至乘車當日始能釋出發售，造成訂不到票而真正需要的旅客設法改乘其他運具，不僅虛糜列車座位更損及鐵路和政府形象，故建議比照航空訂票規定，旅客於乘車前四日取票，未取票者開放發售一般未訂票旅客，以提高座位利用率。 3.本（90）年春節因適逢除夕（元月23日，星期二）前一日（週一）彈性調 整放假一天，致前二日（元月21、、22日）均為假日，故有利疏運返鄉人潮，各疏運機構皆能順利達成任務，建請上級爾後春節假期訂定參考本次假期型態。 |
| 2.服務措施 | 1.加強站、車清潔。 2.加強嚮導旅客乘車。 3.印製大型時刻表，送各站張貼公告。 | 提升服務品質及旅客滿意度。 | 圓滿達成任務。 |  |  |
| 3.預防危害或破害事件 | - 對橋隧、變電站、油庫、售票房及維修基地加強防護。 2.加強防火，防盜，防搶，防爆措施，以維旅客安全。 | 確保鐵路運輸安全與順暢 | 圓滿達成任務。 |  |  |
| 4.行車安全措施 | 本年疏運期間計發生35件行車事故，當加強機車、車輛及行車設備之保養檢修及平交道安全宣導。 | 確保鐵路行車安全 | 圓滿達成任務。 |  |  |
| 5.應變措施 | 局本部成立災害應變中心，由局長、副局長擔任召集人，隨時掌握處理各地突發狀況 | 無重大事故發生。 | 圓滿達成任務。 |  |  |
| 6.宣傳措施 | 1.透過媒體及網路發布新聞。 2.各站透過地方新聞單位或傳播媒體，發布相關訊息。 3.各站製作大型加班車時刻看板。 | 使社會大眾充份了解春節旅客疏運相關措施。 | 本年因宣傳措施由大部統籌規劃，透過廣播、電視及登報致大部份旅客能充份獲知，使疏運順暢圓滿達成任務。 |  |  |
| 7.督導措施 | 1.局本部成立災害應變中心，由局長、副局長、主秘及總工程司擔任召集人。 - 春節重點日，相關處、所指派主管人員，為緊急聯繫人員。 3.本局各運務段將營運稽查派駐各大站督導站車業務。 | 指揮得宜。 | 圓滿達成任務。 |  |  |
| 8.增加運輸能量 | 1.加開530列加班車。 2.平均每日提供4，717萬客座公里。較平日增加37﹪。 | 原計劃加開426列，運能提供較平日增加31.6﹪。 | 因新購推拉式自強號及DMU自強號已全部加入東西線營運，故運能均增加： 西幹線提供456,301,598客座公里，較去年增加3.58﹪。 東幹線提供109,719,087客座公里，較去年增加7.03﹪。 |  |  |
| 9.午夜加班七折算，鐵路餐點真貼心，便宜溫馨又安全 | 於1/21、1/22、1/23、1/28、1/29、1/30加開東、西線午夜加班車。 | 紓解列車擁擠 | 座位利用率平均接近6成，尖峰時間 帶高達9成以上， 旅客反映良好。 |  |  |
| 10.電聯接駁一條龍、大小車站都能到 | 本局西幹線北、中、南三區電車班次密集各站。 | 西幹線北、中、南區約開行320列短途電車。 | 達成旅客轉乘便利。 |  |  |