九十年春節疏運工作整備計畫書

台灣汽車客運股份有限公司

中華民國八十九年十一月四日

台灣汽車客運公司九十年春節疏運整備工作

- 前言：

民國九十年春節連續假期已近，屆時各地返鄉、旅遊民眾勢必遽增，本公司因應大量人潮的湧入，必需提供足夠的運量及最佳的服務，以有效之誘因，吸引民眾搭乘，並加強站組安全及環境清潔之維護，提供民眾安全、便利、快捷、舒適之客運服務，特增開台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等都會區間加班車，另為服務公司、機關及學校團體員工，推出『團體返鄉專車』，預計每日行駛五、四ΟΟ班次，疏運旅客約二十萬人次。

- 疏運問題

為應付春節期間長程旅次之乘客增加，必須將部份短程路線之班車挪至長途路線使用，造成短程旅客之疏運效率下降。

- 評估指標研擬：

本公司疏運期間（九十年一月十九日起至九十年一月二十九日止），旅客到站候車時間不超過一小時即可上路，預估重點時段每日疏運乘客可達十五萬人次以上。

- 春節疏運重點時段：

- 九十年一月十九日：上午十二時至下午九時止。

- 九十年一月二十日：上午七時至下午五時止。

- 九十年一月廿二日：上午十二時至下午八時止。

- 九十年一月廿三日：上午七時至下午三時止。

- 九十年一月廿五日：上午七時至下午九時止。

- 九十年一月廿七日：上午十時至下午九時止。

- 九十年一月廿八日：上午七時至下午十時止。

- 九十年一月廿九日：上午七時至下午三時止。

- 整備工作：

一、擬訂時程表(詳附件1)。

二、疏運措施：

參照往年春節前後載客量分佈時段(詳附件2)，不定期召開排班調度會議(詳附件3)，研擬各日型班次時刻因應。

(一)預訂疏運期自九十年一月十九日(星期五)起至九十年一月二十九日(星期一)止共計十一天。

(二)各營運路線除實施各日型班次外，一月十九日、二十日、廿二日、廿五日、廿八日、廿九日等為疏運重點日，各車站均增派車輛相互支援(詳附件4)。

(三)國光號、中興號正班、固加班次，除依公告班車時刻預先售票外，並視旅客需求適時加班，切實執行「預售票來買就有，當日到站就有票，維持在一小時內疏運上路，旅客到站候車時間不超過一小時」之服務標準，大量縮短旅客候車時間。

(四)為服務旅客，台北、台中、高雄等站及朝馬轉運站二十四小時營業，全天候為旅客服務，並擴大轉運功能，各相關車站均作好加強宣傳，各線班車如未客滿，均需繞行朝馬轉運站載客，並有夜間免費代客招呼計程車返家服務，以維旅客安全。

(五)為服務中正機場入出境旅客，特加強提供中正機場至中壢轉運站接駁專車，便利轉往北、中、南各地。

(六)為紓解車站返鄉人潮，各車站務須指派專人至轄區之機關、部隊、學校及公司，招攬團體返鄉或旅遊專車。

(七)配合高速公路於春節期間實施【高乘載管制】，管制時段內增加班次，並實施優惠折扣票價，以鼓勵旅客搭乘。

(八)提前預售後七天(含當日)內車票，來回票照常發售，旅客可依預購之乘車日，再預劃後七日(含當日)內之回程座位(詳附件5)。

(九)督促提昇已裝設GPS之81部車輛之百分之百上線率，並積極籌措新車加裝GPS設備，提供更完整的行車資訊。

(十)現有營業大客車均需實施安全檢查與清洗保修後參加疏運工作。

(十一)疏運旅客使用車輛數(詳附件6)。

(十二)各車種每日預定行車班次數(詳附件6)。

(十三)預定疏運旅客人數(詳附件6)。

(十四)國道客運路線班車預估增加班次表(詳附件7)。

- 協調、督導、考核：

一、公司成立春節疏運指揮中心，並分北、中、南三區(詳附件8)，各派督導人員赴車站協助處理疏運事宜。

二、各車站應與警察單位保持聯絡，以利必要時支援配合。

三、疏運期間，重要路線因旅客需求變動頻繁，而須增減支援車輛時，相關車站將維持密切連繫辦理。

四、疏運重點日各車站主管及站車人員視業務需要主動出勤，每七日中有一天之例假日排休應避開尖峰疏運日，另行擇日排休；駕駛員因業務需要延長之工作時間，應遵守勞動基準法規定。

附件1 台汽公司九十年春節疏運工作時程表

| 工作 期間 |  | 89年10月1日 | 89年11月1日 | 89年12月1日 | 90年1月1日 | 90年2月1日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 89年10月31日 | 89年11月30日 | 89年12月31日 | 90年1月31日 | 90年2月28日 |
| 工作項目 | 運量分析 |  |  |  |  |  |
|  | 開會研商 |  |  |  |  |  |
|  | 工作分配 |  |  |  |  |  |
|  | 計畫研擬 |  |  |  |  |  |
|  | 模擬演練 |  |  |  |  |  |
|  | 媒體宣導 |  |  |  |  |  |
|  | 實體執行 |  |  |  |  |  |
|  | 綜合檢討 |  |  |  |  |  |

附件2 台灣汽車客運公司90年春節營運比較<疏運日期：1月19日~1月29日累計>

| 區分 | 車別 | 日期 |  | 使用 車輛 | 行車 班次 | 行車公里 | 載客人數 | 營業收入 | 延人公里 | 客座公里 | 運輸 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年份 | 國曆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路 | 國光號 | 87 | 1月23日~02日 | 3,898 | 12,516 | 2,127,246 | 244,810 | 58,870,066 | 44,783,927 | 87,388,803 | 51.25% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 3,459 | 10,804 | 1,853,556 | 225,035 | 52,993,692 | 40,670,163 | 76,166,289 | 53.40% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 3,337 | 10,826 | 1,810,708 | 199,042 | 45,723,602 | 35,646,772 | 74,389,054 | 47.92% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中興號 | 87 | 1月23日~02日 | 4,986 | 27,189 | 1,708,601 | 597,460 | 36,839,975 | 30,302,135 | 70,787,235 | 42.81% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 4,563 | 23,965 | 1,470,842 | 539,796 | 32,300,186 | 26,252,849 | 61,049,326 | 43.00% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 4,434 | 24,057 | 1,407,722 | 516,270 | 28,861,933 | 23,670,846 | 58,467,184 | 40.49% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 | 87 | 1月23日~02日 | 8,884 | 39,705 | 3,835,847 | 842,270 | 95,710,041 | 75,086,062 | 158,176,038 | 47.47% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 8,022 | 34,769 | 3,324,398 | 764,831 | 85,293,878 | 66,923,012 | 137,215,615 | 48.77% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 7,771 | 34,883 | 3,218,430 | 715,312 | 74,585,535 | 59,317,618 | 132,856,238 | 44.65% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公路 | 國光號 | 87 | 1月23日~02日 | 46 | 76 | 13,478 | 2,413 | 497,095 | 244,587 | 531,494 | 46.02% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 55 | 86 | 15,255 | 2,620 | 544,814 | 268,069 | 614,871 | 43.60% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 36 | 70 | 12,414 | 2,073 | 424,546 | 209,026 | 496,720 | 42.08% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中興號 | 87 | 1月23日~02日 | 4,094 | 19,377 | 905,228 | 610,342 | 23,468,357 | 14,781,747 | 38,533,818 | 38.36% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 3,482 | 15,181 | 739,993 | 486,013 | 18,211,286 | 11,565,033 | 30,284,677 | 38.19% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 3,364 | 15,107 | 736,639 | 433,806 | 15,264,463 | 9,709,854 | 29,734,526 | 32.66% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 | 87 | 1月23日~02日 | 4,140 | 19,453 | 918,706 | 612,755 | 23,965,452 | 15,026,334 | 39,065,312 | 38.46% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 3,537 | 15,267 | 755,248 | 488,633 | 18,756,100 | 11,833,102 | 30,899,548 | 38.30% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 3,400 | 15,177 | 749,053 | 435,879 | 15,689,009 | 9,918,880 | 30,231,246 | 32.81% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | 87 | 1月23日~02日 | 13,024 | 59,158 | 4,754,553 | 1,455,025 | 119,675,493 | 90,112,396 | 197,241,350 | 45.69% |
|  |  | 88 | 2月11日~21日 | 11,559 | 50,036 | 4,079,646 | 1,253,464 | 104,049,978 | 78,756,114 | 168,115,163 | 46.85% |
|  |  | 89 | 1月31日~10日 | 11,171 | 50,060 | 3,967,483 | 1,151,191 | 90,274,544 | 69,236,498 | 163,087,484 | 42.45% |
|  |  | 90 | 1月19日~29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 與去年同期比較% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 會議日期 | 會 議 名 稱 |
| --- | --- |
| 89.10.03(星期二) | 北部地區車站因應全面週休二日路線、班次全面調整 |
| 89.10.09(星期一) | 南部地區車站因應全面週休二日路線、班次全面調整 |
| 89.10.30(星期一) | 主要車站路線、班次調整 |
| 89.11.14(星期二) | 行憲紀念日疏運工作路線、班次第一次協調 |
| 89.11.28(星期二) | 行憲紀念日疏運工作路線、班次第二次協調 |
| 89.12.12(星期二) | 行憲紀念日疏運工作路線、班次第三次協調 |
| 89.12.27(星期三) | 開國紀念日疏運工作路線、班次協調 |
| 90.01.05(星期五) | 春節期間疏運計畫路線、班次總協調 |
| 90.02.13(星期二) | 春節期間疏運工作綜合檢討 |

附件4 春節連續假期疏運重點日各車站增派車輛相互支援如下：

- 基隆車站支援台北北站中興號八輛。

- 板橋車站支援台北北站中興號十二輛、台北西站國光號三輛。

- 桃園車站支援台北車站中興號或國光號二輛。

- 台北－苗栗線：台北車站、台中車站相互支援中興號二輛。

- 台北－台中線：台北車站、台中車站相互支援國光號六輛。

- 台北－員林線：台北車站、員林車站相互支援中興號三輛。

- 台北－南投線：台北車站、南投車站相互支援國光號三輛。

- 台北－埔里線：台北車站、埔里車站相互支援中興號四輛。

- 台北－嘉義線：台北車站、嘉義車站相互支援國光號四輛。

- 台北－台南線：台北車站、台南車站相互支援國光號三輛。

- 台北－高雄線：台北車站、高雄車站相互支援國光號四輛。

- 台北－屏東線：台北車站、屏東車站相互支援國光號二輛。

- 基隆－台中線：由基隆車站、台中車站視旅客需要增加班次。

- 板橋－台中線：板橋車站、台中車站相互支援國光號二輛。

- 桃園－台中線：桃園車站、台中車站相互支援中興號二輛。

- 中壢－台中線：由中壢車站、台中車站視旅客需要增加班次。

- 新竹－台中線：新竹車站、台中車站相互支援中興號二輛。

- 台中－嘉義線：台中車站、嘉義車站相互支援中興號四輛。

- 台中－台南線：台中車站、台南車站相互支援中興號四輛。

- 台中－高雄線：台中車站、高雄車站相互支援中興號四輛。

- 台中－屏東線：由台中車站、屏東車站視旅客需要增加班次。

- 埔里－高雄線：由南投車站支援中興號一輛。

- 嘉義－高雄線：由嘉義車站、高雄車站視旅客需要增加班次。

- 台南－屏東線：由台南車站、屏東車站視旅客需要增加班次。

- 台東－高雄線：由台東車站、高雄車站視旅客需要增加班次。

- 台東－台中線：由台東車站、台中車站視旅客需要增加班次。

- 台北－羅東(山)線：由羅東車站視旅客需要增加班次。

- 台北－羅東(海)線：由羅東車站視旅客需要增加班次。

附件5 台汽公司九十年春節疏運對號車票預售日期表

| 發售日 | 乘車日期 |  | 來回票兼回程劃位 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 去程乘車日 | 回程劃位日期 |  |
| 1月17日 | 1月17~23日(除夕) |  | 1月17日 | 1月17~23日 |  |
| 1月18日 | 1月18~24日(初一) |  | 1月18日 | 1月18~24日 |  |
| 1月19日 | 1月19~25日(初二) |  | 1月19日 | 1月19~25日 |  |
| 1月20日 | 1月20~26日(初三) |  | 1月20日 | 1月20~26日 |  |
| 1月21日 | 1月21~27日(初四) |  | 1月21日 | 1月21~27日 |  |
| 1月22日 | 1月22~28日(初五) |  | 1月22日 | 1月22~28日 |  |
| 1月23日(除夕) | 1月23~29日(初六) |  | 1月23日 | 1月23~29日 |  |
| 1月24日(初一) | 1月24~29日(初六) |  | 1月24日 | 1月24~30日 |  |
| 1月25日(初二) | 1月25~29日(初六) |  | 1月25日 | 1月25~31日 |  |
| 1月26日(初三) | 1月26~29日(初六) |  | 1月26日(初三) | 1月26日~2月1日 |  |
| 1月27日(初四) | 1月27~30日(初七) |  | 1月27日(初四) | 1月27日~2月2日 |  |
| 1月28日(初五) | 1月28~31日(初八) |  | 1月28日(初五) | 1月28日~2月3日 |  |
| 1月29日(初六) | 1月29~2月1日 |  | 1月29日(初六) | 1月29日~2月4日 |  |

註記：回程劃位辦理路線：

| 台北-台中線國光號 | 台北-台南線國光號 | 台中-台南線國光號 |
| --- | --- | --- |
| 台北-彰化線國光號 | 台北-高雄線國光號 | 台中-高雄線國光號 |
| 台北-員林線國光號 | 台北-屏東線國光號 | 台中-屏東線國光號 |
| 台北-嘉義線國光號 | 嘉義-高雄線中興號 | 台中-嘉義線中興號 |

附件6

| 台灣汽車客運公司九十年春節連續假期預定使用車輛數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車種 | 配置 車輛數 | 實際使用車輛 |  |  | 備註 |
|  |  | 高速公路 | 一般公路 | 合計 |  |
| 國光號 | 374 | 360 | 14 | 374 |  |
| 中興號 | 896 | 585 | 251 | 896 |  |
| 中型客車 | 68 | 48 | 20 | 68 |  |
| 合計 | 1,278 | 993 | 285 | 1,278 |  |

| 台灣汽車客運公司九十年春節連續假期預定行駛班次數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國光號 |  |  |  | 中興號 |  |  |  | 合計 |  |  |  | 備註 |
| 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% | 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% | 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% |  |
| 800 | 1,200 | 340 | 39.5 | 3,200 | 4,200 | 1,000 | 31.3 | 4,060 | 5,400 | 1,340 | 33.0 |  |

| 台灣汽車客運公司九十年春節連續假期預估疏運旅客人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國光號 |  |  |  | 中興號 |  |  |  | 合計 |  |  |  | 備註 |
| 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% | 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% | 平日班次 | 春節班次 | 增加班次 | 增加% |  |
| 20,000 | 50,000 | 30,000 | 150.0 | 110,000 | 150,000 | 40,000 | 36.4 | 130,000 | 200,000 | 70,000 | 53.8 |  |

附件7 台汽公司九十年春節疏運期間國道客運路線預估每日運能表

| 序號 | 路線名稱 | 現營班次 | 疏運班次 | 預估旅客人數 | 備 註 欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基隆─三重 | 180 | 172 | 7,740 |  |
| 2 | 基隆─中壢 | 36 | 36 | 1,620 |  |
| 3 | 基隆─新店 | 156 | 152 | 6,840 |  |
| 4 | 基隆─新竹 | 12 | 16 | 720 |  |
| 5 | 基隆─護專 | 37 | 52 | 2,340 | 含石牌發車 |
| 6 | 基隆─南投 | 12 | 14 | 403 | 含台中發車 |
| 7 | 中崙─金山 | 109 | 136 | 6,120 |  |
| 8 | 中崙─豐原 | 10 | 12 | 288 |  |
| 9 | 台北─羅東 | 20 | 24 | 720 |  |
| 10 | 台北─基隆 | 518 | 466 | 20,970 | 含中崙發車 |
| 11 | 台北─中正機場 | 350 | 386 | 17,370 | 含松山發車 |
| 12 | 台北─桃園 | 156 | 184 | 8,280 |  |
| 13 | 台北─中壢 | 216 | 268 | 12,060 |  |
| 14 | 台北─楊梅 | 30 | 30 | 780 |  |
| 15 | 台北─新竹 | 112 | 156 | 4,555 |  |
| 16 | 台北─竹東 | 60 | 92 | 2,944 |  |
| 17 | 台北─竹南 | 52 | 64 | 1,792 |  |
| 18 | 台北─苗栗 | 46 | 62 | 1,686 |  |
| 19 | 台北─沙鹿 | 32 | 40 | 1,120 |  |
| 20 | 台北─台中 | 152 | 256 | 6,912 |  |
| 21 | 台北─員林 | 67 | 82 | 2,460 | 含彰化發車 |
| 22 | 台北─南投 | 52 | 62 | 1,922 |  |
| 23 | 台北─埔里 | 24 | 28 | 896 |  |
| 24 | 台北─嘉義 | 70 | 96 | 2,592 | 含新營發車 |
| 25 | 台北─台南 | 20 | 32 | 922 |  |
| 26 | 台北─高雄 | 58 | 86 | 2,374 |  |
| 27 | 台北─屏東 | 24 | 36 | 969 |  |
| 28 | 新竹─林口 | 18 | 36 | 1,152 |  |
| 29 | 板橋─台中 | 32 | 40 | 1,200 |  |
| 30 | 桃園─台中 | 28 | 34 | 1,034 |  |
| 31 | 中壢─台中 | 30 | 36 | 1,109 |  |
| 32 | 新竹─台中 | 48 | 68 | 2,530 |  |
| 33 | 桃園─高雄 | 16 | 20 | 640 |  |
| 34 | 台中─中正機場 | 35 | 42 | 1,344 |  |
| 35 | 台中─苗栗 | 46 | 68 | 2,176 |  |
| 36 | 台中─嘉義 | 68 | 96 | 2,995 |  |
| 37 | 台中─台南 | 56 | 78 | 2,434 |  |
| 38 | 台中─高雄 | 32 | 48 | 1,498 |  |
| 39 | 台中─屏東 | 22 | 36 | 1,210 |  |
| 40 | 台中─台東 | 8 | 10 | 365 |  |
| 41 | 埔里─高雄 | 4 | 6 | 168 |  |
| 42 | 嘉義─台南 | 32 | 54 | 1,512 |  |
| 43 | 屏東─台南 | 48 | 72 | 2,016 |  |
| 44 | 高雄─嘉義 | 54 | 82 | 2,296 |  |
| 合 計 |  | 3,188 | 3,876 | 143,071 |  |

附件8 台灣汽車客運公司九十年春節疏運期間各地區督導人員

| 負責地區 | 職 稱 | 姓 名 | 擔 任 工 作 | 聯 絡 電 話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 指 揮 中 心 | 總 經 理 | 鐘 清 達 | 綜理指揮疏運及突發事件處理。 | 公司(02)237155474 |
|  | (總召集人) |  |  | 公司(02)23810731-502 |
|  | 副總經理 | 李 仲 星 | 協助指揮疏運及突發事件處理。 | 公司(02)23704510 |
|  | (副總召集人) |  |  | 公司(02)23810731-504 |
|  | 主任課員 | 朱 秋 龍 | 營運統計及協助聯絡疏運事宜（兩人輪流出勤）。 | 公司(02)23810731-528 |
|  | 課 員 | 張 高 順 |  | 公司(02)23810731-530 |
| 北 部 地 區 | 經 理 | 馮 保 羅 | - 處理旅客疏運及突發事件。 - 協調相關車站調派人員、車輛支援事宜。 - 各區督導人員行蹤或聯絡電話應告知各該區相關車站。 - 發生重大〈交通〉事故時應通報相關車站即時處理。 | 0952761752 |
|  | (召集人) |  |  |  |
|  | 副經理 | 江 碧 清 |  | 0928527505 |
|  | 課 長 | 黃 清 建 |  | 0937721277 |
| 中 部 地 區 | 經 理 | 劉 金 泉 |  | 住宅(02)29134948 |
|  | (召集人) |  |  |  |
|  | 課 長 | 蕭 國 鎮 |  | 0928335359 |
|  | 課 長 | 徐 貴 志 |  | 0937279980 |
| 南 部 地 區 | 副經理 | 陳 兩 居 |  | 0937721298 |
|  | (召集人) |  |  |  |
|  | 副經理 | 施 隆 彬 |  | 0920684236 |
|  | 課 長 | 毛 學 誠 |  | 0932463269 |
| 附註：有關安全維護事宜，由政風室視實際需要派員督導。 |  |  |  |  |  |  |  |  |