春節疏運計畫檢討

一、政策目標之檢討

九十年春節疏運計畫之政策目標達成與否之檢討：

- 整合陸海空各運具間之整體供需疏運之檢討

- 在各運輸系統運能均大幅度增加，不過也形成彼此相互競爭的現象。

- 就整體運輸系統而言，運能增加，大眾運輸班次密集，服務水準提昇。

- 強化大眾運輸優先疏運觀念

- 高速公路大眾運輸工具使用者的比例由89年的5.3%提高至90年的7.1%。

- 旅遊專車春節期間載客率明顯較高，執行成效良好。

- 提供便民服務措施

各運具管理單位提供多項便民服務措施，普遍獲得民眾及媒體的好評。

二、推動作法之檢討

- 春節疏運計畫先期作業準備階段

- 規劃時即提出以八十八年運量及其變化作為規劃高速公路管制之參考，有助於交通管制措施之研擬。

- 資料彙整分析方面，各單位均能對於運能、運量、壅塞地點，進行資料彙整。

- 在研擬作業項目及瓶頸改善方面，各單位均能事先提出規劃，研擬作業項目及瓶頸改善。

- 在研擬評估指標方面，應再針對作業項目研擬更具有代表性之質化或量化指標。

- 在宣導疏運計畫方面，多數宣導項目均已執行完成，並達到應有的成效。

- 春節疏運計畫執行階段檢討

- 各單位投入大量人力與物力執行疏運計畫，投入程度獲得民眾的認同。

- 春節疏運宣導事項，部分已充分實施，但亦有未完全實施者，如表1：

- 各單位事前均已備妥緊急應變計畫，然而於實際執行過程中，仍有些許狀況未列入原緊急應變計畫內。

- 協調警察機關加強違規取締，有助於提高行車秩序，助益甚大。

- 雖有替代道路規劃，但未有務實與精緻之管制。

三、暖身計畫與工作時程

四、疏運作業項目之執行情形

1.高公局：

2.公路局：

3.鐵路局：

4.民航局：

五、評估指標之執行績效

有近八成（79.8%）之高速公路用路人肯定  部長在這次春節期間對高速公路行車狀況重視程度。

1.高公局：

2.公路局：

3.鐵路局：

4.民航局：

六、重大發現

1.鐵路局新開闢之業務--夜間加班列車深獲民眾好評。

2.高乘載管制時段民眾的滿意度亦甚高。

3.民眾對替代道路滿意度下降，應加以檢討。

4.部分民眾對於高速公路速率與高公局宣布平均行駛速率具有落差之原因

5.高公局緊急應變措施中，造橋收費站之機動停止收費有助於局部交通之疏解。

6.因應高速公路香山交流道之便道措施，成效頗佳。

7.台汽客運GPS裝機車輛上線率，有些許差異。

8.離島航線之訂位措施，採取電話訂位，其管制措施應屬妥適。

9.觀光地區爾後如需進行績效評估，則以進行遊客滿意度調查較為適切。

七、改善建議事項

1. 配合週休二日之運輸措施

- 開發潛在運輸需求

- 改善旅遊輸運環境

2.替代道路之交通管制應更精緻化，以提高其滿意度

3.試辦降低管制乘載人數為3人之高乘載管制

4.增加具代表性之評估量度標準

5.加強應變措施

6.建議儘速拓寬中山高員林至高雄段等措施

7.局部通車暫時性交通瓶頸之改善

8. 改善台汽GPS上線率

9.防制肇事及加強事故處理能力

10.進行滿意度調查

春節疏運宣導事項及執行成效

| 春節疏運宣導事項 | 執行狀況 |
| --- | --- |
| 1.「午夜加班七折算、鐵路餐點真體心、便宜溫馨又安全」（鐵路局） | 充分實施。 |
| 2.「電聯接駁一條龍、大小車站都能到」（鐵路局） | 未完全實施，建議從班次、票證等方面加以調整考慮。 |
| 3.「訂票購票免排隊，電話上網輕鬆GO（購）」（鐵路局、台汽公司） | 充分實施。 |
| 4.「（便民、管制）交通資訊e網打盡」（高公局） | 充分實施。 |
| 5.「５６６高速公路走透透」（高公局） | 已實施，但未作重點宣導。 |
| 6.「離島返鄉雙機一體」（民航局） | 充分實施。 |
| 7.「離島包機服務」（民航局） | 離島未提出需求。 |
| 8.「先來後到，順序補位攏免驚」（民航局） | 充分實施。 |
| 9.「到站客滿就發車」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 10.「出國中壢去轉車，方便多多」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 11.「高乘載時段，票價八折優待」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 12.「春節返鄉坐台汽，位寬好座三排椅，車內ㄟ凍看電視，安全方便擱舒適」（台汽公司） | 充分實施。 |
| 13.「旅遊專車逍遙遊，替代道路自由行」（觀光局） | 充分實施。 |
| 14.「搭船旅遊不會塞，全家出遊一起來」（港務局） | 充分實施。 |
| 15.替代道路(高公局) | 已實施，但管制有待加強。 |
| 16.新通車路段（公路局） | 充分實施 |