觀光地區春節疏運計畫

壹、依據

依據第九七二次部務會議及第八九九次局務會議主席（指）裁示事項辦理。

貳、目的

為解決觀光地區停車及聯外道路瓶頸問題，維持春節連續假期觀光地區聯外道路交通順暢，以提昇遊憩品質。

參、參與單位與權責分工

一、國家級風景特定區：本局所屬各國家風景區管理處。

二、省級風景特定區：

（一）獅頭山、梨山、八卦山脈、北海岸、觀音山風景特定區：本局所屬各風景區管理所。

（二）其他省級風景特定區：各省級風景區管理單位。

三、縣級風景特定區：縣政府。

四、標章公營風景區：各風景區管理單位。

五、標章民營遊樂區：本局霧峰辦公室。

六、下列其他觀光地區：由各權責單位自行辦理。

- 內政部營建署所屬國家公園。

- 行政院農委會林務局所屬森林遊樂區。

- 行政院退除役官兵輔導委員會所屬森林遊樂區及農場。

- 台灣大學及中興大學附設森林遊樂區及林場。

（五）地方政府轄管之觀光地區。

肆、推動工作方式

為順利推動觀光地區春節疏運計畫，以有效解決觀光地區停車及聯外道路瓶頸問題，謹將本局轄管之觀光地區依其類別、週邊交通系統整體性及本局所屬各單位權責劃分責任分區如表一及圖一，本局並設置「觀光地區春節疏運作業小組」，以統籌、協調各單位疏運計畫之進行，各單位亦成立轄管責任分區之「春節疏運作業小組」，各項工作時程如附件一。

表一、交通部觀光局春節疏運計畫責任分區一覽表

| 編號 | 責任分區 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 東北角海岸風景特定區暨週邊聯外道路 | 東北角海岸國家風景區管理處 |
| 二 | 東部海岸國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 東部海岸國家風景區管理處 |
| 三 | 大鵬灣國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 大鵬灣國家風景區管理處 |
| 四 | 花東縱谷國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 花東縱谷國家風景區管理處 |
| 五 | 日月潭國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 日月潭國家風景區管理處 |
| 六 | 八卦山脈風景特定區暨週邊聯外道路 | 八卦山風景區管理所 |
| 七 | 梨山風景特定區暨週邊聯外道路 | 梨山風景區管理所 |
| 八 | 獅頭山風景特定區暨週邊聯外道路 | 獅頭山風景區管理所 |
| 九 | 北海岸風景特定區暨週邊聯外道路 | 北海岸風景區管理所 |
| 十 | 觀音山風景特定區暨週邊聯外道路 | 觀音山風景區管理所 |
| 十一 | 茂林風景特定區暨週邊聯外道路 | 茂林風景區管理所 |
| 十二 | 標章民營遊樂區及其週邊聯外道路 | 霧峰辦公室 |

圖一、交通部觀光局春節疏運計畫責任分區圖

伍、觀光地區春節疏運問題分析

- 春節旅遊行為分析

- 尖離峰分析

根據往年春節遊客人數資料，綜析影響民眾出遊意願因素包括：假期長短、天氣、民俗活動等，惟一般而言，旅遊尖峰日多集中於初一至初四（視假期長短而增減），除夕前之假期因返鄉及趕辦年貨等，旅遊行為較少，

- 使用交通工具分析

經研析往年春節遊客車輛統計資料顯示，遊客因個人遊程規劃不同、旅遊習慣及大眾運輸系統未能普及，遊客仍以駕駛自用小客車出遊佔大多數，約百分之八十五；乘坐機車之遊客約佔百分之五；另約有百分之十的遊客使用大眾運輸交通工具。

- 疏運問題分析

由各責任分區負責單位進行所轄觀光地區八十九年春節交通疏運情形調查（格式如附件二），並配合相關背景資料，分析其聯外道路瓶頸點(包括路線、節點）及停車問題。經彙整往年春節假期易發生聯外道路壅塞及停車問題之觀光地區如表二：

表二、觀光地區春節疏運問題分析一覽表

| 責任 分區 | 疏運問題分析 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一 | - 東北角海岸國家風景特定區大里天公廟路段因春節廟慶期間祭拜香客與公路過往車輛旅客增激，停車空間不足及公路兩旁違規停車嚴重，造成交通壅塞。 - 瑞八公路與台2線濱海公路交叉路口及澳底路段亦為主要交通壅塞路段。 |  |
| 二 | - 東海岸國家風景特定區各遊憩據點停車空間不足，致遊客多任意停放車輛，造成交通壅塞。 - 三仙台風景區與聯外道路交叉路口，車流量大，又緊鄰成功市區，停車位不足，且舊台11省道及三條引道亦多路邊停車，造成交通壅塞。 |  |
| 三 | 台17線與中山路交叉路口及台17線林邊中山路段為本區交通瓶頸路段。 |  |
| 四 | （一）鯉魚潭風景區：為台九丙線進入鯉魚潭風景區唯一路線，因遊客為方便經常以併排方式停車，造成交通瓶頸。 （二）池上及南橫公路口台20線(聯外道路)：該地區節點因道路狹小，亦造成交通壅塞。 |  |
| 五 | - 日月潭風景特定區聯外道路易壅塞路段為草屯往埔里（台14線）轉日月潭（台21線）三叉路口、水里往魚池路段（台16線轉台21線新中橫公路起點）、名間往竹山至集集路段（台3線轉台16線三叉路口）、投69縣道往九族文化村路段及投67縣道魚池鄉魚池街路段。 - 文武廟、台21甲環湖道路因攤販及遊客任意違規停車，易造成交通壅塞。 |  |
| 六 | - 大佛風景區易壅塞路段為彰化市中山路段與卦山路口。 - 台灣民俗村易發生交通壅塞之聯外道路： 1.台1線勝中加油站與三芬路口。 2.縣137線彰員路與三芬路口。 - 新百果山遊樂園易發生交通壅塞之聯外道路為縣137彰員路與員水路口。 |  |
|  | - 松柏嶺受天宮易發生交通壅塞之聯外道路： 1.田中內灣往赤水路段。 2.台3線與名松路口。 3.第一歡迎門(名松路與松山街口)。 4.第二歡迎門(名松路與松嶺街口)。 5.豐柏路與松嶺街口。 6.受天宮出入口前及人行徒步管制區。 |  |
| 七 | （一）台8線起點東豐大橋為聯絡東勢及豐原等地之重要橋樑，刻正拆除整建中，僅留半個橋面通車，預計於春節交通流量大，可能造成交通壅塞。 （二）梨山中正路為梨山主要道路，且加油站及攤販市場及商店、旅館多位於此道路上，往年假日皆造成塞車情形。 （三）谷關地區：台8線為通往谷關之主要道路，且加油站及商店、旅館、溫泉區多位於此道路上，往年假日皆造成塞車情形。 |  |
|  | （一）獅頭山風景特定區聯外道路易造成交通壅塞路段為頭份交流道下往124縣道；三灣往南庄（台３線）轉124縣道三叉路口；竹東往北埔（120線）轉台３線路口。 （二）獅頭山風景特定區內交通瓶頸點計有： 1.北埔冷泉：道路兩側任意違規停車，造成車輛行進不便，產生回堵現象。 2.五指山：往玉皇宮之竹37-1線道，因道路狹窄，車輛進出不易，為瓶頸路段。 3.獅山登山口：並排及任意停車，造成車輛回堵。 4.勸化堂：停車場流動攤販聚集，影響交通，造成車輛回堵。 |  |
| 九 | - 野柳地區受限於地形及聯外道路狹窄所致，為阻塞最嚴重區域。 - 十八王公及富基漁市週邊亦多交通壅塞情形。 |  |
| 十 | 觀音山風景特定區遊客服務中心、登山步道口、及凌雲禪寺等區域停車空間不足。 |  |
| 十一 | （一）茂林風景特定區易發生交通壅塞路段為高雄縣132線茂林鄉公共造產收費大門口、縣132線多納溫泉及台27線六龜第六隧道停車場前、台27線六龜育幼院至藤枝森林遊樂區路段、台27線寶來村前。 （二）茂林鄉停車問題限於多納溫泉山谷地勢地形，雖已增闢32個小型車停車位，仍有不足，另寶來村內街道停車位不足。 |  |
| 十二 | （一）小人國：聯外道路瓶頸點為台3線接桃69（中原路）及桃69（中原路）與桃68（高原路）交叉路口。 （二）六福村主題遊樂園：聯外道路瓶頸點為台3線中豐段與桃69線交叉路口。 （三）西湖渡假村：易發生交通壅塞路段為三義交流道（含匝道）週邊通往遊樂區之路口及遊樂區通往木雕街、勝興車站、龍騰斷橋及鯉魚潭之聯外道路台13線、苗130線及鄉道。 （四）劍湖山世界：易發生交通壅塞路段為雲212縣道。 （五）大世界國際村：停車空間不足。 （六）８大森林博覽樂園：易發生交通壅塞之聯外道路為台１線高雄往屏東路段。 |  |

陸、作業項目

依據前項春節疏運問題分析結果，研擬疏運實施項目及瓶頸點改善方式，茲分述如下：

一、聯外道路疏運

協調警政、道路、傳播媒體等單位積極辦理交通疏導工作，內容要點包括：

（一）車輛與行人進出道路之疏導與管制

1.針對容易塞車之重要路口交通號誌實施秒差管制，以疏解車潮。

2.聯外道路兩旁公告禁止併排停車，如有違規者實施拖吊。

（二）交通管制設施（指示標誌）之設置

1.在聯外道路重要叉路口設置臨時告示牌，以指示車輛分向進入觀光地區。

2.協調公路局等有關單位同意在各替代道路沿線路口設置臨時道路指標，以利導引車輛。

3.於假期中進出觀光地區之尖峰時段，請管理單位於售票處前，設置交通錐等設施，實施人車分道及調撥車道，以疏解車潮。

（三）交通警察勤務調度及區內疏導人員之規劃設置

1.觀光地區聯外道路部份，由轄管警察分局及分駐所、派出所調派人力辦理交通疏導工作。

2.觀光地區內部份，由管理單位依既定工作計畫，自行辦理。

（四）觀光地區聯外道路調撥車道之規劃設置

請各相關縣市警察局規劃在各重要觀光地區聯外道路，於假期中尖峰時段規劃設置調撥車道，以疏解大量車流。

（五）觀光地區大眾運輸系統交通服務之規劃設置

請公路局所屬監理所協調公、民營客運業者行駛旅遊專車或加開直達車班次，以鼓勵遊客搭乘大眾運輸系統，避免利用自小客車從事旅遊，造成大量車潮。

（六）替代道路規劃

觀光地區聯外道路易壅塞路段，規劃替代道路，以紓解車潮。

（七）路況匯報機制建立

建立路況匯報機制，由縣市政府及觀光地區將最新交通訊息提供廣播電台，隨時播報觀光地區聯外道路路況，以即時紓解壅塞路段車潮。

二、停車場使用規劃

（一）固定性與臨時性停車場之規劃設置

1.請各觀光地區管理單位就現有停車場重新規劃大客車、小客車、機車等停車位之配置。

2.協調觀光地區鄰近學校操場、閒置農地等空地，規劃作為臨時停車場，並規劃遊客接駁事宜。

（二）車流導引

各觀光地區售票入口處實施機動售票，並以人力指揮各車種分向進入停車場，避免車潮回堵。

柒、評估指標

因觀光地區聯外道路均為省道、縣道或鄉道，範圍廣大，採行相關評估指標（如道路平均行車速率、停車場足敷使用等）有人力執行之困難，擬請准予今年疏運計畫暫不實施，視今年執行狀況，爾後再予提報。

捌、疏運執行計畫

（一）實施地區：上揭易發生聯外道路壅塞及停車問題之觀光地區。

（二）春節疏運時段、起訖時間：

- 疏運起訖時間

(1)暖身

以行憲紀念日（十二月二十三日至十二月二十五日）三天連續假日為暖身計畫實施日期。

(2)春節疏運

依國人旅遊習慣，原則上以九十年一月二十四日至一月二十八日（年初一至初五）為春節疏運計畫實施日期。

2.疏運時段

基本上以每日	上午八時至下午五時為疏運重點時段，並視交通狀況機動調整。

（三）觀光地區重點疏運工作

針對各觀光地區春節假期可能發生之疏運問題，研擬重點疏運工作如表三。

表三、觀光地區春節疏運重點工作一覽表

| 責任 分區 | 疏運重點工作 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 一 | （一）瑞八公路與台2線濱海公路交叉路口 本路段之壅塞主因為車潮及路口之瓶頸問題，計劃協調瑞芳分局於尖峰時段實施交通指揮疏導及路口淨口管制。 （二）澳底路段 協調公路局等相關單位同意在102線舊社與澳底之替代道路口設置指標，引導車輛在本路段雍塞時選擇替代道路行駛，以疏散車潮。 （三）大里天公廟路段 本路段因停車空間不足及公路兩旁違規停車嚴重，本局東北角國家風景區管理處己商請廟方開闢臨時停車場，並協調宜蘭縣警察局交通隊及礁溪分局規劃進行疏導及取締路邊違規停車，以疏解改善本路段之雍塞情形。 |  |
| 二 | - 增闢臨時路邊停車場，規劃出入口道路單邊停車方式，以容納突增之停車需求。 - 三條出入口道路進行交通管制惟一入二出。 - 設置必要之標誌、標線、拒馬等硬體設施。 - 派員於各據點執行停車場（含引道）秩序之管制及引導，以疏運大量車潮。 - 協調轄區警局於遊憩據點附近公路支援交通管制。 |  |
| 三 | （一）台17線與中山路交叉路口：增加紅燈右轉燈號、其南方1公里處以告示牌宣導右轉車流靠右、協調警力疏導。 （二）台17線林邊中山路段：宣導替代道路方案；於南方1公里處以告示牌宣導右轉車流靠右、協調警力疏導。 （三）青州濱海遊憩區入口協調東港分局警力加強取締攤販及路邊停車，以維持交通順暢。 （四）在不影響當地經濟活動所需流量下，控制主要幹線台17線及台1線交通號誌連鎖同步順向之秒差，增加主要幹線之交通流量。 |  |
| 四 | （一）鯉魚潭風景區，擬由花蓮縣交通警察局規劃疏導作業，並於現地由花蓮縣政府製作車輛疏導方向、指引停車場及出入口指示牌，加強取締併排停車及取締攤販。 （二）池上、南橫路口：該地區節點道路狹小且有燈號管制，但因車流量大，常造成擁塞，擬由台東縣政府警察局加疏導管制。 |  |
| 五 | - 尖峰時段實施號誌秒差調整主分支幹道車流，並協調警察單位加派警力及協勤人員交通指揮，並視路段特性，實施調撥車道措施，以紓解車潮。 - 規劃臨時停車場，並協調警察單位嚴格取締流動攤販及違規停車。 |  |
| 六 | - 大佛區 1.採取車輛單向管制進出之措施，即重點期間車輛由中山路八卦山牌樓進入大佛區，由自來水公司方向離開。 2.聯外道路（中山路）尖峰時間採取調撥車道措施。 3.協調交通警政單位規劃入口卦山路兩側為禁止臨時停車及違規重點拖吊路段，以淨空車道，使車流順暢。 4.協調規劃臨時停車場，如協調大佛區後方彰化國中操場當作臨時停車場。 5.協調客運業者於八卦山入口設置臨時招呼站，規劃調派加班車來回接駁火車站至大佛區遊客。 - 受天宮 1.受天宮出入口前人潮聚集處採管制車輛進入措施，為車輛淨空區。 2.協調警力於每個交通節點派員指揮疏導。 3.協調松柏村、松山村民居自宅庭院空地或製茶廠曬茶場作為臨時性停車場。 4.由赤水方向來之車輛，強制引導進入受天宮大停車場停放，採步行方式前往受天宮。 5.名間方向來之車輛，引導進入第一歡迎門前大空地停放（協調受天宮酌給地主場地使用費）。 6.聯外道路赤水附近因警政轄管分屬南投及彰化縣警局，有關本路段易塞車問題，協調南投縣警察局多考量由田中方向上坡前來之車流放行時間宜予加長。 7.透過路況匯報機制，適時發佈本區已嚴重塞車，讓欲進入本區民眾另作其他行程安排。 - 台灣民俗村 1.協調警力派員於彰員路與三芬路口、台1線中山路與花壇勝中加油站路口等加強交通疏運與號誌秒差控制。 2.責請台灣民俗村妥善規劃路外臨時停車場及配合接駁轉運車輛載運遊客入園，並加派指揮疏運人員以維停車秩序。 3.協調客運業者加派班車次前往民俗村，或提供優惠票價措施，廣為宣傳鼓勵民眾搭乘利用。 - 新百果山遊樂園 1.協調警力於縣137山腳路與員水路口派員交通指揮疏運並控制號誌秒差。 2.責請新百果山遊樂園加派人員於路外停車場指揮疏運維持停車秩序，必要時協調警力將入園方向管制為員水路口進入，林厝派出所離開之單向循環行駛路線。 3.協調青山國小操場提供作為臨時停車場。 |  |
| 七 | （一）協調警力於重點地區加強交通疏導指揮工作。 （二）規劃替代道路：台中谷關遊客可改走大坑中興嶺龍安橋路線，避過東豐大橋等交通瓶頸點，直達谷關。 （三）於替代道路出入口及叉路設置臨時性交通指示標誌，提供遊客明確之道路指引資訊。 （四）透過路況匯報機制，通知警廣、中廣等廣播電台，本區已嚴重塞車，提供遊客即時路況訊息，以作其他行程安排。 |  |
| 八 | - 規劃臨時停車場。 （二）尖峰時段協請警察單位實施號誌秒差、指揮交通紓解車潮，並加強取締違規停車及流動攤販。 |  |
| 九 | （一）協請野柳風景區管理所及石門鄉公所妥善規劃野柳地區停車場動線，並請當地相關遊樂業者加派人力疏導外。 （二）協請當地警察機關、義交及停車場收費經營單位於易壅塞路段加派人員疏導，並加強取締違規停車，以維主幹道暢通。 |  |
| 十 | - 商請縣警局與當地派出所於春節期間增派警力疏導交通，並針對路旁違規及併排停車加強拖吊工作。 - 協調凌雲禪寺、凌雲寺就空曠地區提供作為臨時停車場外，併商請當地派出所支援一組交管協助登山步道口之交通疏導工作。 （三）為鼓勵國人搭乘大眾運輸系統，針對八里渡船頭與區內公車站（凌雲寺）等車接駁方案。 （四）規劃替代路線。 |  |
| 十一 | （一）協調相關單位辦理交通疏導事宜。 （二）設立臨時指示標誌、停車場告示牌等，以避免車輛迴堵，阻礙交通。 （三）派遣人員定時、定點通報交通狀況，並與警廣交通台聯繫，以減少車輛壅塞情形。 |  |
| 十二 | - 小人國：台3線接桃69（中原路）及桃69（中原路）與桃68（高原路）交叉路口易壅塞，需請平鎮交通隊、龍潭分駐所及高平派出所增派警力指揮交通或調整號誌秒差，並強力取締流動攤販及道路兩旁並排違規停車，以維人車順暢。 （二）六福村主題遊樂園：台3線中豐段與桃69線交叉路口請龍潭分駐所派員執勤控管指揮車流。 （三）西湖渡假村：三義交流道週邊（含匝道）標線不清、路面凹凸不平部份，請公路單位加強標示、養護；通往遊樂區之匝道路口道路兩旁違規停車與流動攤販嚴重阻塞車流，請苗栗縣警察局交通隊及三義鄉公所加強取締，另遊樂區通往木雕街、勝興車站、龍騰斷橋及鯉魚潭之聯外道路台13線、苗130線及鄉道則請警察單位派員加強疏導。 （四）劍湖山世界：請雲林縣政府考量於永光村外環道與雲210及雲212縣道路口設置交通號誌，以有效控制車流，避免壅塞。 （五）大世界國際村：規劃臨時停車場。 （六）８大森林博覽樂園：除規劃臨時停車場外，因高屏大橋斷裂，春節車潮必由南二高湧向省道台１線，應加強道路指示標誌及增派員警指揮交通。 |  |

（四）工作分派

由前揭各責任分區管轄單位負責辦理所轄分區各項春節疏運事宜。

（五）配合單位

1.違規取締：警察單位。

2.聯外道路交通疏導：公路單位、警察單位及客運業者。

3.疏運計畫宣導：傳播媒體及各觀光地區管理單位。

（六）聯絡方式

本局春節疏運作業小組及各責任分區負責人聯絡電話如表四及表五：

表四、交通部觀光局春節疏運作業小組聯絡電話一覽表

| 編組 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 負責督導分區(事項) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 副局長 | 蘇成田 | 02-23491603 0937-080996 | 全區 |
| 執行秘書兼委員 | 主任 | 張政源 | 04-3312666 0939-110979 | 全區 |
| 委員 | 組長 | 連榮寬 | 02-23491660 0937-080997 | 北海岸、觀音山風景特定區暨週邊聯外道路 |
| 委員 | 主任 | 伍錦鳳 | 02-23491560 0937-089668 | 春節交通疏運宣導事宜 |
| 委員 | 處長 | 鍾福松 | 02-24991111 0933-241200 | 東北角海岸風景特定區暨週邊聯外道路 |
| 委員 | 處長 | 林芳明 | 089-841392 0904-69690 | 東部海岸國家風景特定區暨週邊聯外道路 |
| 委員 | 處長 | 張永仁 | 06-9216600 0937-309646 | 澎湖國家風景特定區 |
| 委員 | 處長 | 謝謂君 | 08-8338101 0932-810650 | 大鵬灣國家風景特定區暨週邊聯外道路 |
| 委員 | 處長 | 彭德成 | 038-875309 0932-523544 | 花東縱谷國家風景特定區暨週邊聯外道路 |
| 委員 | 處長 | 廖源隆 | 08-3625630 0928-536755 | 馬祖國家風景特定區 |
| 委員 | 處長 | 王尚德 | 049-855660 0937-716869 | 日月潭國家風景特定區暨週邊聯外道路 |

表五、交通部觀光局春節疏運各責任分區負責人聯絡電話、傳真及電子郵件信箱一覽表

| 責任分區 | 負責單位 | 聯絡人員 | 聯絡電話、傳真及 電子郵件信箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 東北角海岸風景特定區暨週邊聯外道路 | 東北角海岸國家風景區管理處 | 許隊長源豐 | TEL:02-24991115~132 FAX:02-24991957 e-mail: test2@mail.tbrocne.gov.tw |
| 東部海岸國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 東部海岸國家風景區管理處 | 莊駐警金鍊 | TEL:089-841520~502 FAX:089-841567 e-mail: kay6101@ms31.hinet.net |
| 大鵬灣國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 大鵬灣國家風景區管理處 | 許課長主龍 | TEL:08-8338105 FAX:08-8338108 e-mail: brightlee@mail.tbnsa.gov.tw |
| 花東縱谷國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 花東縱谷國家風景區管理處 | 韓課長紹華 | TEL:038-875306~201 FAX: 038-875358 e-mail: 508@mail.tbrochtb.gov.tw |
| 日月潭國家風景特定區暨週邊聯外道路 | 日月潭國家風景區管理處 | 洪課長維新 | TEL:049-855595 FAX:049-855657 e-mail: smlnsa@ms36.hinet.net |
| 八卦山脈風景特定區暨週邊聯外道路 | 八卦山風景區管理所 | 楊所長宏奎 | TEL:049-580525 FAX:049-580338 e-mail: ucck@ms21.url.com.tw |
| 梨山風景特定區暨週邊聯外道路 | 梨山風景區管理所 | 廖所長錫標 | TEL:04-5951030 FAX: 04-5951035 e-mail: cd620307@ms18.hinet.net |
| 獅頭山風景特定區暨週邊聯外道路 | 獅頭山風景區管理所 | 谷所長永源 | TEL:04-3330861~603 FAX:04-3310684 e-mail: szuto@mail.tourism.gov.tw |
| 北海岸風景特定區暨週邊聯外道路 | 北海岸風景區管理所 | 田技正飛鵬 | TEL:02-26364503 FAX: 02-26366675 e-mail: bahi8701@ms19.hinet.net |
| 觀音山風景特定區暨週邊聯外道路 | 觀音山風景區管理所 | 許所長遊全 | TEL:02-22928887 FAX: 02-22919444 e-mail: j1214911@ms19.hinet.net |
| 茂林風景特定區暨週邊聯外道路 | 茂林風景區管理所 | 龔文奇 | TEL:07-6801441 FAX:07-6801456 e-mail: robert@ms22.url.com.tw |
| 標章民營遊樂區及其週邊聯外道路 | 霧峰辦公室 | 蕭代理組長仕榮 | # TEL:04-3330876 ## FAX:04-3330861 e-mail: rong@mail.tourism.gov.tw |

（六）聯絡方式

有關春節疏運各項作業事宜採用之聯絡方式計有：電話、傳真、網路等方式。

（七）器材運用

- 聯外道路疏運：交通指揮棒、拖吊車、臨時路標、交通錐及無線電對講機等。

- 停車場規劃：畫線機、臨時路標等。

- 宣導：傳播媒體。

（八）經費

各單位年度預算支應。

玖、相關單位的工作協調及配合

由各責任分區管轄單位研擬所轄分區之春節交通疏運計畫，並自行協調相關單位辦理相關疏運措施，如有需協助處理事項，再提報本局春節疏運作業小組協助處理。

拾、疏運計畫宣導

一、贈送宣導摺頁

製作重要觀光地區替代路線圖、旅遊專車班次時間等旅遊資訊摺頁，在本局旅遊服務中心、各旅遊中心服務處、各縣市政府及觀光地區發送。

二、透過大眾傳播媒體及網路宣導

透過各大眾傳播媒體及網路宣導觀光地區聯外道路替代路線及相關交通疏導資訊，以便遊客利用。

三、觀光地區聯外道路路況報導

建立觀光地區聯外道路路況匯報機制，由縣市政府及觀光地區將最新交通訊息提供廣播電台，隨時播報觀光地區聯外道路路況，以便遊客收聽利用。

四、鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具

鼓勵旅行業者結合大眾運輸，提供遊憩、食宿、交通與接駁套裝行程，以價格優惠方式，倡導遊客利用大眾運輸工具。

拾壹、計畫執行

一、依據疏運方案執行。

二、資料蒐集:

蒐集評估分析資料，如道路平均行車速度、遊客人數、車輛數、停車位是否足敷需要等，以為分析春節疏運績效之依據及爾後選擇評估指標之參考。

三、緊急應變計畫

各責任分區之春節疏運緊急應變事宜由各轄管單位成立之春節疏運作業小組負責，並由本局疏運作業小組召集人擔任全區春節疏運總指揮；執行秘書擔任執行長；各委員負責督導轄管責任分區緊急應變事宜。

四、違規取締:

協調警察機關(單位)加強違規取締，維持交通順暢。

拾貳、計畫檢討

一、績效評估:

依所蒐集之資料，進行績效評估工作。

二、計畫檢討:

檢討瓶頸點，是否達成原有規劃的運輸效率，是否有充足的應變能力，以及研擬未來改善方案。