台灣鐵路管理局九十年春節期間旅客疏運計畫簡要

- 前言：

春節期間旅客疏運作業為本局一年一度最重要之尖峰運輸工作，為發揮鐵路獨具之大量、安全、迅速及不塞車之運輸特性，本局各階層皆傾現有人力、設備、機力、車輛等作最高效率之運用，籌措最大運能，提供最佳服務，期使此項疏運作業順利完成，讓每一旅客均能平安往返歡渡春節，達成疏運任務。

- 春節疏運問題：

本（九十）年春節輸運假期與往年相較假期較長（計八天），節（除夕）前已放兩天假（一月二十一日、二十二日），旅次較分散，預估節前以下行中、長途返鄉旅客較多，且集中於除夕前一日即一月二十二日全日一月二十三日（除夕）上午，為節前運輸尖峰。一月二十五日係農歷正月初二為傳統習俗已婚女兒之返娘家日，預估中、短途旅客甚多，為節中運輸尖峰，一月二十八、二十九（初五、初六）為個機關之收假日、次日，為節後運輸尖峰。預估提供運能將較平日增加三十一‧六﹪，預估運量為五四‧零四萬人，較去年增加二‧二九﹪，延人公里為三‧四六三萬人公里，較去年增加一‧五八﹪。

- 疏運原則：

一、確保行車安全：加強行車有關設備維護檢查及安全防護，確保行車安全與順暢。

二、增加運輸能量：配合旅客需求，有效運用原有及新購車輛加開及加掛列車，盡全力增加運能。

三、加強服務措施：維護站車秩序清潔，強化嚮導作業，注重服務態度，提供旅客乘車資訊等。

四、提昇售票效能：電腦售票站電話及網路訂票並在車站或郵局取票，消除漏夜排隊，紓解購票擁擠。

- 作業項目：

- 票務措施：

1.預售車票措施；2.旅客購票張數限制；3.去回票受理；

4.公務票受理；5.月台票措施；6.無座票措施；7.退票；

8.團體輸送；9.客運稽查小組；10.補票；

11.銜接換乘措施；12.乘車票發售。

- 服務措施：

1.加強站車清潔；2.嚮導旅客與乘車資訊；

3.剪收票服務；4.維護站車秩序與安全；5.服裝儀容；

6.殘障.孕婦及老人購票乘車服務；7.醫療服務；

8.零錢兌換服務；9.餐旅服務。

- 預防危害或破壞事件：

- 預防作為：

(1)召開會議；(2)防護檢查；(3)防護宣導；

(4)防護演練。

- 防護措施：

(1)防危害、破壞；(2)防火；(3)防竊(盜)；(4)防搶；

(5)防爆。

- 通報：

- 各單位轄內如發生重大危安狀況，迅速通報單位主管及政風人員或路警單位。

- 各單位如獲悉重大危害破壞事件或危安驚擾及陳情請願預警資料，迅速通報權責單位防處。

- 行車安全措施：

- 共同部份

- 停止休假、事假；

- 嚴守工作岡位；

- 恪遵行車有關規定；

- 行車命令傳達必須徹底，必要時，應要求對方復誦；

- 行車文電隨到隨看，並於交班時，切實交接。

- 運務：

(1)車站部份；(2)車班部份

- 工務：各項檢查整修之項目及方式。

- 機務：

(1)加強動力車、車輛整修部份；

(2)加強機務行車安全部份。

- 電務：各項檢查整修之項目及方式。

- 應變措施：各單位遇事故發生時必須確實遵照規定辦理。

- 宣傳措施：

1.新聞措施；2.車站暨列車資訊宣傳措施；

3.印製加班列車時刻表。

- 督導措施：

1.營運督導；2.站車業務督導及考核。

- 疏運日期及旅客動態：

一、疏運期間：自一月十九日(星期五)至一月三十日(星期二)計十二天。

| 國曆 | 一 月十九日 | 一 月廿 日 | 一 月廿一日 | 一 月廿二日 | 一 月廿三日 | 一 月廿四日 | 一月廿五日 | 一月廿六日 | 一 月廿七日 | 一月廿八日 | 一月廿九日 | 一月三十日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 |
| 農曆 | 十二月 廿五日 | 十二月廿六日 | 十二月廿七日 | 十二月廿八日 | 除 夕 | 初 一 | 初 二 | 初 三 | 初 四 | 初 五 | 初 六 | 初 七 |

二、旅客動態分析：

(一)本年春節假期自一月廿一日(農曆十二月廿七日、星期日)至一月廿八日(初五、星期日)止計有八天假期，為配合旅客需求，疏運期間涵蓋節前二天至節後之星期二，疏運期間自一月十九日(農曆十二月廿五日、星期五)至一月三十日(初七、星期二)計十二天。

(二)配合旅客需求型態，節前以下行列車為主，節後以上行列車為主。預估節前下行中長途返鄉旅客較集中在除夕前一日即一月廿二日全日及一月廿三日(除夕)上午，為節前運輸尖峰。一月廿五日係農曆正月初二為傳統習俗已婚女兒之返娘家日，預估中、短途旅客甚多，為節中疏運尖峰。一月廿 八、廿九日(初五、初六)為各機關之收假日、次日，為節後疏運尖峰。

- 運能之籌措與運量預估：

一、車輛整備：

| 車種 區分 | 自強號 |  |  | 莒光號 | 復興號 | 對號車 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推拉式 (PP) | 電聯車組(EMU) | 柴聯車組(DMU) |  |  |  |
| 總輛數 | 三三六 | 一一四 | 一七一 | 四三九 | 一八九 | 一二四九 |
| 不能使用及檢修備用輛數 | 六○ | 三八 | 二四 | 五五※ | 一九 | 一九六 |
| 可用輛數 | 二七六 | 七六 | 一四七 | 三八四 | 一七○ | 一O五三 |

（※含客廳車三、速簡餐車六、商務車三、彩繪客車八，計二十輛）

二、計畫加開列車次數(一月十九日至一月三十日)：

| 車種 線別 | 自強號 | 莒光號 | 復興號 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西線 | 一○九 | 六○ | 一一○ | 二七九 |
| 東線 | 三二 | 八九 | 一○ | 一三一 |
| 南迴線 |  | 一六 |  | 一六 |
| 合計 | 一四一 | 一六五 | 一二○ | 四二六 |
| 每日平均 | 一二 | 一四 | 一○ | 三六 |

三、計畫加掛輛次(一月十九日至一月三十日)：

| 車種 線別 | 自強號 | 莒光號 | 復興號 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西線 | 三三六 | 三四八 | 二六四 | 九四八 |
| 東線 | 二八八 | 二四○ |  | 五二八 |
| 南迴線 | 三六 | 一三二 |  | 一六八 |
| 合計 | 六六○ | 七二○ | 二六四 | 一六四四 |
| 每日平均 | 五五 | 六○ | 二二 | 一三七 |

- 今(九十)年春節對號列車加開、加掛之運能，預估增加749萬客座公里，較常日對號列車之2,373萬客座公里增加約三十一‧六％。

四、運量預估：

單位：萬(每日平均)

|  | 人 數 | 延人公里 | 最高日載客人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八十九年(實績) | 五二‧八三 | 三、四○九 | 六六‧二六 |
| 九十年(預估) | 五四‧○四 | 三、四六三 | 六七‧二五 |
| 比較(％) | 二‧二九% | 一‧五八% | 一‧四九% |

- 票務改善措施：

一、本局電腦訂位及售票全路連線系統，因受限於磁碟容量及資料庫結構，無法達到去程預售10天回程預售18天之要求。

二、又因本系統傳送資料，提供中華電信數據分公司作語音與網路訂票作業，與郵政儲金匯業局電腦系統連線，代售本局車票，因此亦需同時考慮該兩單位之電腦系統是否能配合。

三、有關春節期間為擴大便民服務，預售天數之延長之要求，本局隸屬交通處時代亦配合上級政策指示，基於本系統售票作業安全之考量，將預售天數由7天延長至10天（含當天）。因此擬建請90年春節期間延長預售車票作業，比照往年之延長至10天（含當天）之預售方式。