- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表                       填寫單位：交通部公路局

| 作業項目 | 執行情形 | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 改善建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加強替代道路路線地名方向指示標誌系統及導引指示標誌系統 | - 第一區工程處 - 加強與補設指示標誌60面。 - 新增台二線及台九線之替代道路指示標誌計63面。 - 第二區工程處 1.本處共設置204面指示標誌： 苗栗段66面；台中段38面；彰化段56面；南投段5面；谷關段27面；埔里段12面。 - 第三區工程處 1.中山高速公路替代道路設置指示標誌53面。 2.高屏大橋替代道路設置指示標誌141面。 - 台17線林邊街道南二高指引往國十線指示標誌設置22面。 - 台1.台17線路口替代道路指示標誌21面。 - 台26.台9線楓港路口替代道路指示標誌18面。 - 台九線池上外環線關山街道替代道路24面。 - 第四區工程處 1.本處共設置52面指示標誌： 頭城段11面；南澳段12面；花蓮段19面；玉里段10 面。 - 第五區工程處 1.本處設置35面指示標誌；另雲林縣警察局配合設置40面指示標誌，合計設置75面。 | 配合春節疏運計畫替代道路地名方向指示標誌及導引指示標誌完成百分率。 | 完成百分率為100%。 完成百分率為100%。 完成百分率為100%。 完成百分率為100%。 完成百分率為100%。 | 用路人對替代道路路況不熟，加上夜間交通安全設施不足，致行駛意願不高。 | - 製作全省替代路線圖摺頁圖廣為宣導，養成用路人使用替代道路之習慣。 - 加強主要替代道路夜間交通安全設施。 - 重要替代道路建議設置況資訊看板等設施，配合即時路況報導，以提供用路人另項選擇。 - 建議高速公路及西濱快速公路於瓶頸路段各匝道出入口加設大型LED電腦顯示板提供路況壅塞資訊，以利用路人及早選擇替代道路行駛。 |
| 二、道路瓶頸改善因應措施 - 研擬主要疏運路線瓶頸路段替代道路暨其連絡道路 - 東西向與西濱快速公路春節前提供部份通車路段 - 研擬觀光景點瓶頸路段替代道路暨因應配合措施 - 協調其他機關或地方道安會報採取各項管制措施 - 緊急應變措施 | - 第一區工程處 - 台二線澳底路段、台二丁線路段雍塞時規劃單向引導小型車由(1)褔隆(102線路口)--北38線—106線—木柵交流道.(2)瑞芳(台二丁、102線路口)--北37線—102線-褔隆(台二線) 。 - 台九線新烏路口(台九甲線)路段壅塞時，引導小型車由坪林106乙線—石碇交流道或木柵交流道。 - 關渡橋-103線-107甲線-五股交流道—107甲線-台一線-106甲線-台64線-土城交流道。 - 竹圍(台十五線點)--台四線-南崁交流道-台四線-桃園—台四線-台三線—大溪交流道。 - 永安(台十五線)--114線-中壢交流道—113線—台66線（或113線至龍潭）—大溪交流道。 - 南寮(台十五線）--122線(新竹)—台一線—台68線—120線--竹林交流道。 - 第二區工程處 - 引導高速公路苗栗至員林段擁塞路段車輛至西濱快速公路及台17線.台一線.台三 線以疏解高速公路車流。 - 引導省道易擁塞路段之車輛至替代道路以疏解車流。 - 配合春節疏運東西向連絡道路，苗栗縣部份政策開放台13甲線北勢大橋至台6線龜山橋以疏解車流。彰化縣部份開放至台一線功垂橋以疏解車流。西濱快速公路中部開放至166K.中彰大橋疏解車流。 - 第三區工程處 - 中山高速公路替代道路設置指示標誌53面。 - 高屏大橋替代道路設置指示標誌141面。 - 台17線林邊街道南二高指引往國十線指示標誌設置22面。 - 台1.台17線路口替代道路指示標誌21面。 - 台26.台9線楓港路口替代道路指示標誌18面。 - 台九線池上外環線關山街道替代道路24面。 - 東西向連絡道路替代路網有184線.186線.台25線.台27線.台22線.屏129線.屏132線.屏136線。 - 第四區工程處 - 台九線北宜公路石牌縣界協調宜蘭縣及台北縣警察局輪班執勤取締違規停車疏解車流。 - 春節期間開放台九線立霧溪橋施工便道疏解車流。 - 春節期間開放東華大學聯外施工中道路疏解車流。 - 春節期間開放玉里外環線施工中道路疏解車流。 - 各施工路段均暫停施工以利行車。 - 第五區工程處 - 本處已完成轄內瓶頸路段替代道路之規劃設置，主要包括台1線、台19線、台17線、台3線暨東西向快速道路台82線、台84線、台86線已通車路段等替代道路。 一、本局新工處： 1.本局列管春節前快速公路通車路段共有西濱快龍井線西段、東西快觀音大溪、後龍汶水、漢寶草屯、東石嘉義、高雄潮州等六個路段。 - 本局第一區工程處 - 規劃設置完成東北角海岸風景特定區瓶頸路段替代道路導引指示標誌。 - 北海岸風景特定區台2線萬里路段坍方已於春節前搶修通車。 - 同意權責單位設置臨時指示標誌，以疏導車流。 - 本局第二區工程處 - 日月潭國家風景特定區台14線炎峰橋、中潭公路南開工專路段暨台3線轉台16甲線三叉路口瓶頸路段改善措施已於春節前完成。 - 梨山風景特定區台8線谷關篤明橋路段施工區單向通車造成壅塞情形，已於90年元月10日完工恢復雙向通車。 - 本局第三區工程處 - 規劃設置完成台九線池上外環線、台九線關山街道、台26線墾丁街道暨沿山公路等替代路線。 - 本局第四區工程處 - 花東縱谷國家風景特定區執行成效良好。 - 本局第五區工程處 - 規劃台1丁線、台3線及149甲線、158甲線為往草嶺風景區暨台1丁線、台3線、雲212線為往劍湖山世界遊樂區之替代道路。 本局各區工程處均已按照春節疏運計畫預定時程邀請各縣市道安會報、警察局及交通局等相關單位協調完成下述配合疏運措施： 1.加強取締瓶頸路段違規停車暨清除路障。 2.瓶頸路段(口)加派警力指揮交通。 3.調整瓶頸路段路口號誌時制及秒差暨幹線連鎖。 4.加強宣導瓶頸路段替代道路相關資訊。 5.清除路口附近非法廣告及標誌。 - 加強各施工路段夜間交通安全措施。 - 春節期間配合春節疏運任務需要，本局、本局各區工程處暨工務段等每日均有專人留守處理春節疏運及坍方道路阻斷搶修事宜，並每天將列管之瓶頸路段交通狀況以電子郵件或傳真回報部長、交通部及賀陳政務次長。 - 本次春節期間因鋒面過境帶來大雨造成本局台八線中橫公路、台二十線南橫公路等二條公路六處坍方落石災害，經本局工務段春節留守人員全力搶修節果，均於災害發生後二十四小時之內予以搶修完成恢復通車。 | - 春節前預估瓶頸壅塞路段平均行駛速率維持20～30公里／小時，其他路段維持40～50公里／小時。 1.是否如期通車。 - 春節前預估瓶頸路段平均行駛速率20～30公里／小時，其他路段40～50公里／小時。 - 各相關指示標誌齊全。 | - 台二線除在26日(初一)及少部份時段受大里天公廟及頭城施工路段之回堵車流影響外,其餘時段尖峰時段平均可維持30~40公里/時，一般時段可維持60~40公里。 - 台九線於24日因車禍影響而阻塞，其餘時段平均可維持30~50公里/時。 - 其餘各路段尖峰時段可維持30~50公里/時，一般時段可維持40~60公里/時。 - 尖峰時段路口有警力疏導，車流狀況較上班時段好。 - 高速公路苗栗段車流增加時，經宣導及引導標誌指引車流分散行走西濱快速公路及台三線、台三線替代道路，故春節期間並未造成重大事件，各路段行車速率均達50.60公里以上。 - 高速公路台中段、彰化段車流增加時，亦經宣導及引導標誌分散行走，西濱快速公路、台一線、台三線、台17線等替代道路，亦未造成重大塞車情形，執行績效良好。 1.平均行駛速率在0~50km/hr。 2.平均行駛速率在0~50km/hr。 - 平均行駛速率尖峰0~60km/hr其他時段40~50km/hr。 - 尖峰時段回堵2~3公里其餘時段平圴行駛速率40~60km/hr。 - 尖峰時段台26線回堵4公里台9線回堵6~10公里台11線回堵5公里平均行駛速率20~40公里。 - 平均市區行駇速率20~30km/hr郊區40~60km/hr。 - 行駛速率達40~60km/hr。 - 台二線大里天公廟瓶頸路段春節期間車流壅塞，尖峰時段平均行車速率仍可維持25公里以上。 - 春節期間一般路段行車速率均達50～.60公里，行車狀況良好。 - 台一線嘉義～西螺路段，因高速公路實施匝道封閉造成該路段壅塞，尖峰時段平均行車速率仍可維持30～40公里。 - 春節期間一般路段行車速率均達40～50公里，行車狀況良好。 1.全部於春節前完成勘驗並開放通車紓解車流。 - 轄內道路各景點風景區車流狀況良好。 - 指示標誌齊全。 - 轄內道路各景點風景區車流狀況良好。 - 指示標誌齊全。 - 行車速率維持20~60公里／小時。 2.指示標誌齊全。 1.車流狀況良好。 2.指示標誌齊全。 1.車流狀況良好。 2.指示標誌齊全。 - 各尖峰時段壅塞路口均派有員警站站崗,疏導交通。 - 路口號誌時相及時制秒差，調整在最佳模組，車流異常變化時，配合員警機動調整因應。 - 執行績效良好。 - 執行績效良好。 | - 近年來每逢連續假期民眾往東部旅遊人數大增，造成台二線（含台二丁線）、台九線交通愈加壅塞。 1.沿山公路(縣道185)沿線安全設施不完整(尚未移交本局代養)，路面有破損現象，於九十年元月廿五(農曆初二)本段配合辦理交通量調查(儀器偵測)是日上午6時~下午9時車流量達47031輛，平時一日平均交通量22475輛為平時一倍量。以現有道路容量已無法負荷大量車潮，尤其尖峰時各向交通量已達飽和，已無法僅靠路口號誌時相秒差調整防止車流回堵，尤其該兩處岔路口，各向道路均為主要道路流量甚大，故路口遇紅燈難免有回堵現象產生。 1.部分工程因承包商財務困難不利工進。 - 北部地區主要風景區春節期間並未大量湧入車潮；惟大型廟宇附近人車眾多，停車空間不足，造成周遭道路阻塞。 | - 為有效疏導台二線、台九線之交通，長程計畫宜加速完成北宜高速公路，中短程計畫宜加速完成台二丙線新建工程，以疏解台二線車流；提前完成106乙線拓寬工程，以分散台九線車流（坪林至新店）；研議台九線與台九甲線（新鳥路）路口高架立體交叉或興建外環道因應該路口壅塞情況。 - 轄內各東西向快速公路路線，尚未完成全線通車，除建請加速推動以連結國一、國三及台61線快速公路外，現已規劃之東西向替代道路相關導引指示標誌、宣導及協調工作，仍需繼續推動，以因應連續假期之壅塞車流。 - 加強改善沿山公路路面及沿線交通安全設施。 - 在台1線434K+060與沿山公路終點於台1線434K+150處設置門架式LED跑馬式字幕，提早告知用路人前方車流動態及行駛替代路線亦可減少警力。 - 楓港岔路口部份：建請早日規劃闢建外環線或立体高架。 - 本局原規劃有台1接台9(山線)外環道,地方人士反彈，(据稱不利地方發展)建議規劃台1接台26線(海線)該案亦經本處評估不可行，並去函屏東縣政府協調，迄今尚無法取得共識，建請大部協助推動。 1.應妥為擇定配合疏運通車路段，以免不當趕工而影響工程品質。 1.協調風景區規劃臨時停車場及交通疏導動線。 2.山區道路研議禁止大型車行駛可行性（客運班車及遊覽車除外）。 - 本局所轄省、縣道之交通號誌維護管理、交通疏導、取締違規停車暨清除路障等業務均屬各縣市警察局或交通局之權責，故相關執法面之管制措施計畫之擬定及執行宜由各縣市交通管理機關（交通局或警察局）負責辦理，使權責分明，以彰顯執行績效。 - 高速公路匝道封閉之相關管制措施之實施，宜請權責單位考量周邊省、縣道路之替代性（如道路容量、路口號誌數目等）予以整體考量，以免造成高速公路一路順暢而替代道路嚴重塞車之情形。 |
| 三、 「替代道路任君選，春節假期快樂行」：完成替代道路路線資訊上網供民眾查詢。 | - 製作以縣為分區之替代道路路線圖共十七張，規劃包括台北縣、桃園縣、．．．、花蓮縣、澎湖縣等十六縣轄區內瓶頸路段之替代道路路線圖，已於89年12月22日掛上本局網站，並於春節前配合新通車路段加以全面檢視修正更新完成，以供民眾上網查詢或下載使用。. |  | - 如期完成上網，執行績效良好。 |  | - 建議製作全省替代路線摺頁圖，免費贈送，以補網路宣導之不足。 |
| 四、提供新通車路段資訊 | 一、本局新工處： 1.本局新通車路段除配合通車發布新聞稿、相關示意圖掛入本局網站外，並將詳細通車資料傳送警廣、高速公路局、觀光局等單位，統一印製路線摺頁圖。. | - 是否如期提供資訊、路線資料是否正確。 | - 本局新通車路段資訊均於春節前完成上網，資料尚無錯誤。 | - 仍有部份用路人不了解通車路線及行車指示。 | - 建議針對通車路線之縣市於報紙之地方版刊登廣告，以加深用路人之印象。 |
| 五、運輸監理春節旅客疏運計畫 1.各區監理所舉行疏運工作協調會議 2.各區監理所派員督導客運公司 3.國道客運路線擬訂疏運計畫 4.一般客運路線配合航空、鐵路、及國道客運機動接駁轉運 5.風景及遊樂區機動疏運遊客 | 一、本局監理處： 本局辦理九十年春節旅客疏運工作，督導各區監理所分別於春節前（嘉義所【十二月十四日】、新竹所及高雄所【十二月十五日】、台北所及台中所【十二月十八日】）分別邀集轄區內各警察單位、縣市政府、鐵路車站、航空站、旅遊景點業者，風景區管理單位、公路汽車客運業者及本局各工程單位舉行旅客疏運協調會議，事前溝通，加強聯繫，致疏運工作能圓滿達成。 各區監理所分別於春節前及春節期間分赴轄內各公路汽車客運公司及其車站督導查核旅客疏運情形。 國道客運業者均訂定春節期間國道路線旅客加班計畫。 地方一般客運路線均配合相關長程運具班次機動加班疏運旅客。 行駛風景及旅遊區之客運路線，配合遊客交通需求機動加班疏運。 | 相關單位之配合度。 運能準備及行車人員之管理。 計畫執行率。 計畫執行率。 計畫執行率。 | 各相關單位重視春節疏運工作，均能配合執行。 各客運公司均擬定春節旅客疏運計畫。 運能準備均依計畫執行。 運能準備均依計畫執行。 運能準備均依計畫執行。 |  | 交通尖峰時段應加強高成載管制措施。 |