改進春節疏運計畫作業構想

一、目的

為提昇春節運輸效能，發揮整體運輸系統功能，使春節人車疏運順暢，並使民眾購票輕鬆與隨時獲得用路者即時資訊，以維持合理的服務水準，特擬訂此一作業程序構想，以作為整體運作時各相關單位作業依循執行之參考準則。

二、政策目標與作法

為達到疏運計畫目的，擬定三項政策目標如下：

1.整合陸海空各運具間疏運整體供需均衡。

2.強化大眾運輸優先疏運觀念。

3.提供便民服務措施。

為使工作推展順利，推動之作法，大致以系統方法精神為主。由各單位依歷年資料推估返鄉及觀光旅次，考量現有系統的供給服務限制，研擬評估指標，並評估可能的瓶頸點，研擬改善措施及疏運計畫後，向上級單位提報，由交通部依資源利用與整合效率方面，進行疏運計畫的協調，最後再進行事後之績效評估與計畫檢討。另外，為確實驗證疏運計畫的有效性，以及了解疏運計畫修正方向，有必要於春節前進行同性質的疏運暖身計畫，以作為春節疏運措施修正之參考。

三、參與單位

1.鐵路：鐵路局、捷運公司

2.公路：

（1）公路管理單位—高公局、公路局。

（2）汽車運輸業者—台汽客運公司、統聯及其他民營客運業者。

（3）執法者—國道公路警察局、各縣市警察局。

（4）工程興建單位—國道新建工程局。

3.空運：民航局、各航空公司。

4.海運：港務局、各船運公司。

5.觀光：觀光局。

四、各機關作業程序規劃

各機關之作業程序區分為三個階段加以規劃，依序為：先期作業準備階段、計畫執行階段及事後檢討階段。茲分述如下：

1.春節疏運計畫先期作業準備階段

（1）依據歷年運量分析春節疏運問題

- 資料彙整分析：

依據歷史資料分析與評估運輸需求型態及其（尖峰）旅次量、運輸供給量之估計（容量）。

- 問題解析：

瓶頸點問題分析（包括路線及節點）。例如，如何分散運量過度集中路段、售票效率太低、即時資訊不夠、大眾運輸轉乘是否便利、離島運輸旅次方向是否平衡等問題。

（2）作業項目研擬：

不同運具依旅運特性研擬疏運實施項目及瓶頸點改善方式，如交通管制措施、加班車（班）次、預售票作業以及轉乘服務等。

（3）評估指標研擬：

為評估各系統疏運績效，研擬評估指標，例如道路平均行車速率、旅客運送人數、運具使用率、轉運乘客等待時間與其他便民服務指標等。

（4）疏運管制計畫研擬：

各單位依其權責擬定疏運計畫，如高速公路疏運計畫、鐵路疏運計畫、台汽客運疏運計畫等，並擬定相關之應變計畫，計畫項目包括：時間、地點、重點工作、工作分派、配合單位、連絡方式、器材運用及經費等。

（5）相關單位的工作協調及配合：

協調各單位重疊之工作、未考慮或需要其他單位支援部分，例如高速公路疏運計畫需要與台汽客運公司、統聯、警察機關、公路局及縣市交通專責機關配合。

（6）疏運計畫宣導：

經由網際網路、宣導文宣或透過傳播媒體宣導各機關疏運計畫詳細內容，以及轉乘資訊。

2.春節疏運計畫執行階段

（1）依據疏運計畫執行。

（2）旅運及轉運資料蒐集：

蒐集評估分析資料，如屏柵線交通量資料、乘載率、旅客人數、行車速率、旅客旅行時間等。

（3）緊急應變計畫：

組成緊急應變小組以應付緊急情況需要。

（4）違規取締：

協調警察機關（單位）加強違規取締，維持交通順暢及乘客搭乘之秩序。

3.事後檢討階段

（1）績效評估：依所蒐集之資料，進行績效評估工作。

（2）計畫檢討：檢討瓶頸點，是否達成原有規劃的運輸效率，是否有充足的應變能力，以及研擬未來改善方案。

五、交通部辦理與督導工作事項

1.擬定疏運政策：

訂定疏運政策原則及目標、彙整各項計畫以及檢討各系統之優先順序。例如在高速公路以大眾運輸為主，私人運具為輔；離島運輸以空運為主，海運為輔。

2.運輸系統整合：整合陸、海、空運系統，發揮整體疏運政策目標。

3.評估指標研擬：作為系統間整合疏運績效評估之依據。

4.緊急應變：整合各單位緊急應變計畫，作為系統間應變調整依據。

5.單位協調：協調相關單位的工作及配合，如鐵路及公路運輸與轉運協調。

6.疏運措施宣導：經由傳播媒體宣導交通部整體與各運輸系統疏運計畫。

7.督導疏運計畫之執行：督導各單位執行疏運計畫。

8.政策檢討：整合各單位的評估結果，進行疏運政策的檢討。

六、各機關規劃方向與作法示例

因春節疏運問題的複雜性及廣泛性，各交通運輸主管機關可參考本作業構想的規劃方向，並依據各自的交通特性，研擬具體執行措施。以下僅舉例說明，供各單位參考。茲分述如下：

1.鐵路局（與捷運公司）

- 估計返鄉及旅遊需求型態與運量：

南下中長途返鄉旅客通常較集中在除夕前一日，而年初二則預估中短途旅客較多，年初三、四常為各公私機關收假日的節後疏運尖峰，因此有必要先估計其運輸需求。

- 依據運量需求規劃不同的疏運方式：

整合內部資源，妥善利用列車運行時間帶，進行列車及車廂調度，儘量將所有可用及備用車輛投入營運與加掛車廂，提供較高的車輛妥善率。

- 服務水準評估：

估算軌道容量，配合旅客及列車運行需求量，評估服務水準（車站旅客、列車運行等服務水準），分析可能的運輸瓶頸。

- 進行運輸瓶頸短期改善：

疏運期間運、工、機、電等一般工程有影響旅客輸運之虞者，一律暫停施工並解除慢行，成立管制中心及訂定臨時緊急應變處理辦法。

- 提昇服務品質：

提供電子訂票及轉乘資訊，或於年節假期前後給予優惠票價，或提供銜接換乘。

- 轉乘服務：

考慮轉乘旅次需求，協調各車站當地大眾運輸業者提供接駁轉運服務，例如協調捷運公司及公車業者配合鐵路局，提供轉乘資訊及服務。

2.高公局

- 估計返鄉及旅遊需求型態與運量：

估計除夕前、年初二及收假日節後三個主要期間的運輸需求型態與運量。

- 配合運量需求，以維持高速公路平均時速50公里以上的服務水準為目標，研擬管制計畫：

多項疏運措施相互運用，降低主線干擾，如高乘載管制措施、暫停收費或差別費率、入口匝道儀控管制、部分入口匝道封閉、提供便民資訊、車牌號碼管制，以及設置高速公路轉運站等計畫。

- 進行運輸瓶頸短期改善：

為分散車流，保持車流順暢，對疏運期間的一般工程一律暫停施工，成立管制中心及訂定臨時緊急事故應變處理辦法，並針對運輸瓶頸作即時改善。除此之外，對於休息站、服務區的停車管理問題亦要納入考量，並加以改善。

- 提供即時路況與交通資訊：

經由廣播、電視路況即時報導、網路、電話、行動電話通訊或個人資訊輔助設備（PDA），提供行車即時資訊及轉乘資訊。

- 宣導計畫：

規劃與宣導高速公路替代路線，連同整體交控管制計畫印製宣傳單，並利用網際網路、電話語音信箱或透過媒體宣導疏運計畫等。

- 協調其他單位：

協調沿線主要都會區縣市政府規劃設置大眾運輸服務及轉乘服務，如以往台北市交通局提供重慶北路大客車專用道等。

協調高速公路警察局及縣市警察局配合疏運計畫，加強路邊及機動臨檢，以減少違規車輛數目。

3.公路局

- 估計省道替代道路春節旅次運量。

- 維持替代路線上合理服務等級，加強替代道路路線標誌指示。

- 道路瓶頸改善：

採取禁止道路開挖及暫停各項施工等配合措施及組成應變小組以應付緊急事故之需。此外對於觀光地區聯外道路瓶頸改善的工作，亦應納入處理。

- 協調其他單位：

協調當地縣市警察機關（單位）配合疏運計畫，加強路邊及機動臨檢，以減少違規車輛數目。

4.台汽公司（統聯與民間其他客運公司）

- 估計春節客運運量。

- 規劃售票、班車調度等運輸方式：

除預先公告班車時刻外，增開國光號及中興號客車，客滿隨時加班。

為服務旅客，臺北、臺中、高雄站及朝馬轉運站二十四小時營業，全天候為旅客服務，並有夜間免費代客招呼計程車服務。

為服務中正國際機場入出境旅客，加強提供中正機場至中壢轉運站的國光號接駁專車，轉往北、中、南各地。

提供團體返鄉專車，並給予高乘載時段票價折扣優惠。於年節假期前後給予優惠票價。

提供電腦網際網路代售車票與提前預售車票及回程劃位服務。

- 提供轉乘資訊服務。

- 加裝GPS設備並且行駛於高速公路的車輛，可提供較完整的行駛速率資訊，維持較高的訊息完整性或上線率。

至於統聯與民間其他客運公司，由  鈞部協調，可參考台汽公司之示例，參考辦理。

5.民航局（與各航空公司）

- 估計春節空運旅次需求量。

- 規劃運輸方式：

協調國防部調整官兵休假時間，增加班機起降容量，增加航班。

調度直升機補充運能，視旅客人數情況要求業者加開航班。各管制航線加班機訂位作業亦採管制措施。

平衡離島航線往返航程之運量不平衡現象：

如為平衡運量，可考慮向民眾宣導「把離島長輩接到本島過年」，錯開尖峰方向的觀念，以避免遭受交通壅塞與不易訂位之苦。

- 瓶頸改善：

改善場站聯外運輸系統服務水準，或是改善訂票方式。開放離島包機運送服務。

- 轉乘服務：提供轉乘資訊。

- 協調其他單位：

協調各航空公司採取訂位管制措施：

航線採電話訂位，並確切管制，減少重複訂位。

視旅客人數情況加開航班。

於年節假期前後給予優惠票價，提供差別費率，分散運量。

離島航線提供包機返鄉服務。蘭嶼、綠島等航線，協調德安航空公司視旅客需求以包機方式飛航。

協調各航空公司實施聯合補位作業。

6.各港務局（與各航運公司）

- 估計春節海運旅次需求量

- 規劃運輸方式：例如調度海運船舶補充運能，公布海運各航線查詢或春節期間預售訂位電話提供民眾查詢。

- 瓶頸改善：

改善港埠聯外運輸系統服務水準，或是改善訂票方式。

- 轉乘服務：提供轉乘資訊。

- 協調其他單位：

協調各船運公司採取管制措施，視旅客人數情況加開航班。

7.觀光局：

對於觀光地區停車問題及聯外道路瓶頸問題，由觀光局協調公路單位及縣市政府，採取適當改善措施。

8.國道新建工程局：

對於重要路線且尚未完工路段，儘量趕工完成，若無法如期完工亦應提供便道服務，並採取適當管制配合措施，且加強宣導，以便增加疏運成效。

七、推動工作方式建議

1.推動疏運計畫各單位工作職掌

- 交通部：

依前述第五項交通部督導工作事項辦理相關作業。

成立工作小組，並由業務司針對所屬單位進行疏運計畫之協調。

（2）各參與機關（單位）：依前述第四項各機關（單位）作業程序，進行分析、研擬、執行與檢討疏運計畫。

- 訂定暖身計畫：

連續2.5天以上的假期僅行憲紀念日及開國紀念日，但開國紀念日結束後，春節即將到臨，暖身計畫後的調整作業時間恐怕不足。建議以行憲紀念日（12.23~12.25）作為暖身計畫實施日期，並由各機關（單位）設定關鍵課題，提前加強各主要關鍵課題執行措施的熟悉程度（如鐵路局提供較高的車輛妥善率、高公局維持高速公路平均時速50公里以上、台汽提供年假前後優惠票價及較高的車輛GPS上線率、民航局協調業者提供離島包機運送服務等），事後並加以檢討與提出改進措施及報告，以作為春節疏運措施行政作業之參考。

- 交通部及各單位工作時程，採倒推法，並以甘特圖表示，整理交通部及各單位預定進度日程如表1所示，各部屬單位工作細項，建議整理如表2。

- 明年除夕為星期二（90.1.23），星期一配合人事行政局採取彈性調整休假，一月二十二日（星期一）彈性調整放假一日，一月二十日（星期六）補行上班一日。配合人事行政局採取彈性調整休假，則春節假期可長達8天（90.1.21（日） ~ 90.1.28（日）），再配合疏運措施，對於春節疏運分散車流有極大助益。

表2 各部屬機關工作項目及細項

| 工作項目 | 工作細項 |
| --- | --- |
| 依據歷年運量分析 春節疏運問題 | - 分析與評估運輸需求型態及其（尖峰）旅次量 - 運輸供給量之估計 - 瓶頸點問題分析（包括路線及節點） |
| 作業項目研擬 | - 不同運具依旅運特性研擬疏運實施項目及瓶頸點改善方式 |
| 評估指標研擬 | - 研擬評估指標，評估各系統疏運績效，如道路平均行車速率、旅客運送人數、運具使用率、轉運乘客等待時間。 |
| 疏運管制計畫研擬 | - 擬定疏運計畫及相關之應變計畫，計畫項目包括：時間、地點、重點工作、工作分派、配合單位、連絡方式、器材運用及經費等 |
| 相關單位的工作 協調及配合 | - 協調各單位重疊之工作、未考慮或需要其他單位支援部分 |
| 疏運計畫宣導 | - 宣導計畫詳細內容 - 宣導方式 - 宣導時段 |
| 春節疏運計畫執行 | - 依據疏運計畫執行 - 旅運及轉運資料蒐集 - 緊急應變小組 - 違規取締 |
| 疏運計畫檢討 | - 績效評估 - 計畫檢討 |
| 檢核點 | - 確定各單位之疏運計畫擬定完成 |

附件

訂定暖身計畫時間

就假期天數、運量、暖身計畫後的調整作業天數特性考量，建議以行憲紀念日（12.23~12.25）作為暖身計畫實施日期。理由說明如下:

1.連續2.5天以上的假期僅行憲紀念日（方案一）及開國紀念日（方案二），此二者替選方案特性分析如下表，就假期天數而言，以方案一較佳，就88年運量而言，高速公路運量以方案二較高，鐵路以方案一較高，空運運量則因方案一、二，非三大節日，無當日運量資料，但依民航局資訊，自調高票價後，週休二日平均載客率為五成，中秋節平均載客率為七成，因此空運方面容量滿足需求，二方案並無明顯差異。但開國紀念日結束後，春節即將到臨，暖身計畫後的調整作業時間較短。

2.暖身計畫實施重心，係由各機關（單位）設定關鍵課題，提前加強各主要關鍵課題執行措施的熟悉程度（如鐵路局提供較高的車輛妥善率、高公局維持高速公路平均時速50公里以上、台汽提供年假前後優惠票價及較高的GPS上線率、民航局協調業者提供離島包機運送服務等），事後並加以檢討與提出改進措施及報告，以作為春節疏運措施行政作業之參考，因此提前執行較為妥當。

表1 暖身計畫特性分析

| 特性分析 |  | 方案一：行憲紀念日 | 方案二：開國紀念日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日期 |  | 89.12.25（一） | 90.1.1（一） |
| 2.假期天數 |  | 3天 （89.12.23（六）~25（一）） | 2.5天 （89.12.30下午（六）~90.1.1（一）） |
| 3. 88年運量 | 高速公路 過站交通量 （輛次/日） | 132萬（100%） | 151萬（114%） |
|  | 鐵路 西幹線載客人數（人次/日） | 55萬（100%） | 52萬（95%） |
|  | 空運 | 依平常日班次，未增加班次 | 依平常日班次，未增加班次 |
| 4.暖身計畫後的調整作業天數 |  | 28天 | 21天 |