- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表                       填寫單位：民航局

| 作業項目 | 執行情形 | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 改善建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 離島航線班機訂位作業納入管制 | (1)航空公司遞送90年1月份定期班表。 (2)本局於89.11.20發佈管制航線定期班機開放集中訂位新聞。 (3)馬公/金門/馬祖航線定期班機分別於89.11.27/28/29受理訂位。 (4)航空公司視正班機訂位情形預測加班機需求後遞送加班機申請表。 (5)本局於89.12.11發佈管制航線加班機開放集中訂位新聞。 (6)馬公/金門/馬祖航線加班機統一於89.12.18受理訂位。 | N/A | - 明顯改善離島航線重複訂位情形，有助於航空公司正確規劃運能供給 - 航空公司分階段提送正班機與加班機班表，有效提昇運能規劃之妥適性 | - 確實依據歷年運量及未來運輸需求分析春節疏運問題，惟此次發現航空公司分階段提送正班機與加班機班表結果，使得運能供給更能貼近實際需求，顯示本項措施可補強原始規劃之妥適性。 - 90年1月20日復興#2031班機因逾終昏返航致引發旅客抗議事件，本局依「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處程序」赴松山機場疏處，並協調航空公司翌日清晨加班疏運，化解抗爭。 | - 離島航線管制措施(統一受理電話訂位、機票加蓋限當日當班有效戳記)執行成效良好，建議持續實施。 - 管制航線分階段提送正班機與加班機需求，提升運能供給妥適性，建議持續實施。 - 有關機場增設航班候補機位顯示設施部分，本局將就松山機場實施情形再予觀察，並視需要於各機場增設該項設施。 |
| 2.一律採電話訂位 | 管制航線於集中受理訂位之日僅可接受旅客電話訂位，惟俟航空公司完成清艙作業後可受理旅客上網訂位。 | N/A |  | - 離島航線納入管制應屬妥適。 | - 協調海運分別疏運成效良好，建議持續實施。 |
| 3.機票加蓋「限當日當班次有效」以減少重複訂位 | (1)春節疏運期間搭乘離島管制航線之旅客須事先持機票至機場櫃檯加蓋戳記；惟授權航空公司對於非尖峰時日旅客需求較低之日期或航班可予彈性處理。 (2)機票加蓋戳記後，如旅客因故無法搭乘原訂航班時，必須於原訂搭機日前三日通知航空公司，否則不予退票。 | N/A |  | - 本局、航站及航空公司間配合良好。 - 宣導疏運計畫過程應屬合適。 - 空運部份評估指標較不易訂定，本次所擬疏運計畫應已完備。 | - 本次由於空運運能規劃得宜，且有海運疏運，致離島包機需求不大，惟仍建議保留本項措施。 |
| 4.協調德安航空公司依需求以直昇機飛航包機 | 春節疏運期間僅台北-馬祖航線申請一班包機，德安航空公司亦已配合飛航。 | N/A | 航空公司確已配合需求飛航直昇機包機；惟由於空運運能規劃得宜，且有海運疏運，致本次需求不大。 | - 研擬作業項目及瓶頸改善方式均係針對疏運問題。 | - 由於各航空公司均認為差別票價對於分散運輸需求之效果不大，另提高尖峰時票價亦易引發爭議，故似不宜實施。 |
| 5.請交通部協調海運部門盡力疏運 | 經洽航政司表示，本次春節疏運期間，海運業者均能依計畫並視實際需求機動加班疏運；另蘭嶼鄉公所亦曾以包船方式紓解居民返鄉需求。 | N/A | 海運之疏運確實有效紓解東部離島空運需求。 |  |  |
| 6.提供差別票價以分散運輸需求 | 經與航空公司協調結果，各航咸認為差別票價對於分散運輸需求之效果不大，故並未實施。 | N/A | N/A |  |  |
| 7.「離島包機服務」 | 由於金門、馬公航線提供運能已足敷需求，故該二地方政府均未提出包機申請。 | N/A | 由於運能規劃得宜，故金門及澎湖縣政府均未提出包機申請。 |  |  |
| 8.「先來後到，順序補位攏免驚」 | 於松山機場增設航班候補機位顯示設施，使旅客得於同一地點同時獲知所有航空公司機位候補資訊，而不必於各航空公司櫃檯前來回奔波。 | N/A | 除提高旅客便利性外，亦有助於改善機場紊亂情形，堪稱成效良好。 |  |  |
|  |  | 重點疏運航線（金門、馬公）整體運能增加26% | 重點疏運航線（金門、馬公）整體運能增加29%。 |  |  |
|  |  | 重點疏運航線（金門、馬公）尖峰日加班機運能最高增加44%。 | 重點疏運航線（金門、馬公）尖峰日加班機運能最高增加70%。 |  |  |