離島航線春節疏運提高運能方案

民航局89.11.7

- 從歷年運量分析春節疏運問題

每逢年節期間離島航空常存在有下列問題：

（一）單向性問題：

離島航線替代運具較少，因此一向為本局規劃疏運之重點，惟離島航線班機於年節期間有非常明顯之單向性，常常去程滿載回程空無一人，以八十九年自本島赴金門、馬公及東部離島航線班機為例，去程尖峰日為除夕及除夕前一日（農曆二十八），各班機之平均載運率在90%以上，惟回程載運率則僅約31%-53%；自金門、馬公及東部離島返本島航線班機，返程尖峰為農曆初二、三、四，各班機之平均載運率在93%以上，惟回程載運率則僅約49%-65%，單向性非常明顯。（附件一）。

（二）機隊能量限制問題：

近年來國內航線因經濟不景氣，各航空公司不堪虧損紛紛採取減班方式因應，多餘之航空器則轉售國外，或轉而飛航國際航線，機隊能量已較往年減少，欲求大量之增班有實質上的困難，且因尖鋒時段各航線均有增班需求，如何妥適分配運能於最有需要之航線，即為疏運任務成敗之關鍵。另部分離島偏遠航線因機場地形限制，無法以大型機飛航，且因採目視飛航僅能於白天飛行，增班能量有限。

- 尖峰日落點預測

（一）依據統計，八十八年放假日為農曆二十八起至大年初三共計六天，去程尖峰日為放假當日及其前一天（農曆二十七及二十八）；返程尖峰日則為收假日及其前一日（農曆初二及初三）。八十九年放假日為農曆除夕起至大年初三共計四天，去程尖峰日亦為放假日當日及前一天（除夕及農曆二十八）；返程尖峰日則因假期較短，可能有部分民眾請假連休，因此其尖峰日為收假日及其前後各一日（農曆初二、三及四）。

（二）本（九十）年春節假期共計放假八天（農曆二十七起至大年初五），其放假型態與八十八年較類似，因此預測去程尖峰日可能為元月二十、二十一及二十五日（分別為農曆二十六、二十七及大年初二）；返程則為元月二十五、二十七及二十八日（農曆初二、初四及初五）。（附件二）。

- 起迄時間：

九十年春節加強疏運期間為元月十八日起至元月三十一日止，共計十四天。

- 作業項目

（一）離島之金門、馬公、馬祖航線班機訂位作業納入管制。

開放訂位日期如下：

11/20民航局發佈管制航線定期班機開放集中訂位新聞。

11/27馬公航線受理訂位。

11/28金門航線受理訂位。

11/29馬祖航線受理訂位。

12/11民航局發佈管制航線定期班機開放集中訂位新聞。

12/18管制航線（金門、馬公、馬祖）加班機受理訂位。

（二）訂位方式：管制航線一律採電話訂位，一通電話最多可訂四個座位，亦可訂回程座位。

（三）為減少重複訂位，航空公司可於管制航線特定尖峰日班機之機票上加蓋「限當日當班次有效」之戳記，惟旅客如於航機起飛前三天取消已訂妥之機位，則該機票仍屬有效。若未能於班機起飛前三天通知航空公司取消機位，該機位可由現場旅客候補搭乘。

- 評估指標

依據各航空公司初步規劃之十四天加強疏運期間可提供座位數資料，金門、馬公航線加班機能量平均將較平日增加26%，尖峰日加班機能量最高則可增加至44%。至於尖峰日之需求與各公司可提供能量之配合問題，本局將再行與各公司協調確定。

- 其他可能提昇離島運能之方式

（一）短期濕租外籍DO-228型機飛航小型離島之可行性

由於蘭嶼、綠島、七美、望安等小型離島機場受限於機場地形，僅能飛航DO-228型機，而目前該型機數量不足（立榮三架，華信二架），實際上甚難擬定大量之加班機計畫。本局曾依 鈞部之指示，研究向國外短期濕租航機飛航之可行性，惟經協調相關航空公司認為，該型機原廠已停產，國際現貨市場幾無該型機可供租賃，且牽涉國外飛行員對本地機場不熟悉，需考量飛安問題，執行上確有困難。故有關各小型離島機場航線將協調德安航空公司視旅客需求以直昇機飛航包機，紓解可能之擁擠。另考量各該偏遠離島多數均有船班行駛，其票價相對較低且載運能量遠大於空運（例如航行於台東-綠島間之綠島之星航程約45分鐘，票價為360元，載客人數則達217人），謹建請	鈞部協調海運部門於該段期間盡力疏運，以減低空運需求壓力。

（二）提供差別票價以分散運輸需求之可行性

據查美國國內航線航空公司於聖誕節期間，係採取尖峰班次限制搭載優惠票旅客數量之方式紓解尖峰需求。我國由於航空公司已發售之優惠票票面上不一定均有記載使用限制之規定，亦即有些優惠機票上並未限制其搭乘班次或時間。本年春節期間雖可參酌美國之作法，針對離島航線特定尖峰日班次採取一律須以年票搭乘之方式，紓解尖峰需求，惟仍需先期宣導，週知社會大眾，以避免爭議。相關實施細節將由本局協調各航空公司確定後辦理。