高雄港務局春節疏運計畫

- 歷年春節疏運情形統計

| 航線別 | 航行班次 |  |  | 最大疏運人次 |  |  | 實際載客人次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 87年 | 88年 | 89年 | 87年 | 88年 | 89年 | 87年 | 88年 | 89年 |
| 高雄-金門 (金門快輪、金航輪、合富快輪) | 2 | 4 | 4 | 942 | 1,782 | 1,782 | 0 | 54 | 2 |
| 高雄-七美 (恆安一輪) | 0 | 4 | 2 | 0 | 532 | 266 | 0 | 289 | 192 |
| 馬公-七美-望安 (恆安一號、七美輪) | 26 | 18 | 26 | 3,198 | 2,214 | 3,198 | 506 | 1078 | 939 |
| 東港-小琉球 (欣泰輪、東信輪、良台3號、眾益輪、飛馬輪、觀光輪) | 392 | 422 | 504 | 69,968 | 78,914 | 94,752 | 32,854 | 34,000 | 56,353 |
| 中芸-小琉球 (河清三、六號) | 92 | 72 | 86 | 13,000 | 10,174 | 12,152 | 7,140 | 5,456 | 6,060 |
| 總計 | 512 | 520 | 622 | 87,108 | 93,616 | 112,150 | 40500 | 40877 | 63546 |

- 春節疏運時段：

九十年度春節自九十年一月廿日至一月廿八日，故本次春節重點疏運時段為九十年一月十九日（星期五）、二十日（星期六）及九十年一月二十八日（星期日）、二十九日（星期一）。

- 評估指標研擬：

| 九十年春節重點疏運評估指標研擬 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線別 | 全部航行班次 | 加開 班次 | 最大疏運人次 | 增加率 | 備註 |
| 高雄-金門 (金門快輪、金航輪、合富快輪) | 4 | 2 | 1,863 | 50% | 海象良好 |
| 高雄-七美 (恆安一號) | 6 | 2 | 798 | 33% | 海象良好 |
| 東港-小琉球 (欣泰輪、東信輪、良台3號、眾益輪、飛馬輪、觀光輪) | 40 | 16 | 7,520 | 40% | 可隨時配合機動加班 |
| 中芸-小琉球 (河清三、六號) | 48 | 20 | 3,856 | 42% | 可隨時配合機動加班 |
| 總計 | 98 | 40 | 14,037 | 41% |  |

- 說明:

一、依據歷年春節疏運情形統計表，八十七年（九天）載客率係43%，八十八年（九天）載客率為43%，八十九年（十四天）載客率為49%。

二、金門、澎湖等離島地區之民眾多以飛機為主要交通工具，且因東北季風強勁，海象不佳，搭乘船舶時間長且不舒適，故民眾多選擇搭乘飛機。故九十年度外島地區春節疏運計畫重點以協調相關業者增加除夕及假期結束尖峰時段之班次為主。

三、小琉球居民對外交通僅能靠海運運輸，並無其他替代交通工具，目前東港－小琉球航線計有六艘高速快輪航行，中芸－小琉球航線計有二艘船舶航行，平均航程約半小時，往年春節期間業者均配合機動加班疏運旅客。本年亦要求業者視當時情況全力配合支援機動加開班次疏運旅客，滿足民眾需求。

四、本局將交通部編印有藍色海洋公路國內航線客輪資訊手冊，載有船舶班次、票價、乘船地點、電話等相關資訊轉發相關單位供民眾參考。

- 提昇春節期間加強服務品質具體措施

一、安全方面：春節期間成立安檢編組，派員進行安全督導檢查，以維船舶航行安全，並使返鄉、旅遊之乘客能安全順利搭乘。

（一）安檢編組人員採輪流方式前往查核船舶載客情形。

（二）依船員手冊查核船員人數有無依船員最低安全配額表規定辦理。

（三）船舶安全檢查項目：有關救生、救火等設備是否符合規定為檢查要點之一。

二、服務方面：促使業者提高服務品質，使乘客能舒適方便之搭乘。

（一）部印藍色海洋公路國內航線客輪資訊手冊，本局已轉送所屬布袋港籌備處、安平港分局、馬公辦事處及本局棧埠處旅運中心，並請放置顯明地點供旅客取用參考。

（二）請業者於乘船地點設置售票處及專用電話提供旅客方便購票及預定船票。另於前項所述手冊中亦有詳盡資料可供查閱。

（三）乘船地點請業者配合事項：

１、候船室加強清潔及秩序維持。

２、對殘障者、孕婦、老人等之乘船應給予優先服務。

３、乘船出入口及上下船應派員加強維持秩序，避免擁擠。