- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表                       填寫單位：觀光局

| 作業項目 | 執行情形 | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 改善建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯外道路疏運 | 九十年春節初一至初五觀光地區聯外道路發生壅塞之路段分別計有20處、12處、15處、16處、7處。 |  | - 份時段有些許壅塞外，整體而言行車尚稱順暢，總計觀光地區易壅塞路段計有63處，初一至初五發生壅塞路段分別為20處、12處、15處、16處、7處，交通順暢達成率平均約為78%。 | - 本次春節疏運計畫之先期作業準備階段，包括：疏運問題分析、作業項目研擬、疏運執行計畫研擬、相關單位的工作協調及配合、疏運計畫宣導等均有條不紊，按部就班，確實執行。 - 本次疏運計畫執行階段，各單位均盡力配合，僅部分地區因警察單位人力抽調不足或道路施工因素影響執行成效。 | 一、提早確認及調整交通號誌。 二、公路單位道路施工應於春節前完成。 三、建請高速公路管制措施應採取相關配合措施。 - 協請警政單位繼續協助交通管制。 - 建議規劃設置替代道路及大型指示標誌。 - 及早規劃固定及臨時停車場。 - 擴大辦理免費接駁專車及交通船疏運措施。 八、賡續推廣旅遊專車。 九、持續加強遊客宣導。 |
| 停車場使用規劃 | 九十年春節觀光地區停車場停車位不足者計有：東北角海岸、東部海岸、花東縱谷國家風景特定區及梨山、茂林風景特定區及小人國、劍湖山世界、龍谷天然遊樂區、中華民俗村8大森林博覽樂園等地區。 |  | 二、壅塞原因經歸納如下： （一）交通號誌未因應車流調整。 （二）道路施工，車速減緩。 （三）停車場爆滿，影響行車速度。 （四）無替代道路或為車流匯集處，車流量大，造成交通壅塞。 （五）高速公路匝道管制，車流回堵。 |  |  |
| 宣導教育 | 九十年觀光地區之春節疏運措施除配合鈞部辦理電視、報紙、網路及廣播宣導外，本局並編印「九十年春節觀光地區交通疏運及替代路線圖」摺頁五十萬份，分送全國民眾，甚獲好評。 |  |  |  |  |
| 工作協調 | 本局特成立「觀光地區春節疏運作業小組」，積極協調警政、道路、傳播媒體等單位辦理交通疏導工作。 |  |  | - 今年觀光地區係初次辦理春節疏運計畫，前奉准免予提報評估指標，視今年執行情況，爾後再予提報。然據今年執行情形顯示觀光地區聯外道路因其差異性甚大，似無法採用全區一體適用之評估指標，爾後如需進行績效評估，則以進行遊客滿意度調查較為適切。 |  |
| *旅遊專車逍遙遊，替代道路自由行 | 為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，紓解觀光地區聯外交通，本局針對國內重要風景遊樂區規劃十一條旅遊專車及十四處觀光地區聯外道路替代路線，提供民眾春節輕鬆出遊。 |  | - 旅遊專車之平日、假日及九十年春節期間平均載客率分別為16.6%、21.3%及29.4%，春節期間旅遊專車之載客率大於平日及假日分別約12.8%及8.1%，執行成效良好。 二、部分客運路線載客率偏低之原因分析如下： （一）春節期間，天候不佳，影響遊客出遊意願。 （二）規劃之行車路線不佳，致遊客搭乘意願低落。 （三）觀光地區吸引力有待提昇。 |  |  |