九十年春節疏運計畫（海運部分）先期作業準備             基隆港務局提報89.11.08

- 依據歷年運量分析春節疏運問題

資料彙整分析-----1.高雄—馬公航線2.基隆—馬祖航線

1.高雄—馬公航線（航行船舶—台華輪，載客人數1,150人）

| 歷 史 資 料 | 營運資料 疏運期間 |  | 班 次 | 總載客量 | 平均載客量(率) | 資料分析說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 八十七年 | 1/24—2/3 共計11日 | 18 （原計航行22班次，停航4班次） | 6,219 | 345（30%） |  | 平常日 | 疏運期間 | 增加比例 |
|  |  |  |  |  |  | 班 次 | 12 | 24 | ＋100% |
|  |  |  |  |  |  | 總 載 客 量 | 3,145 | 7,863 | ＋150% |
|  |  |  |  |  |  | 平均載客量（率） | 328（28%） | 381（33%） | ＋16%（+5%） |
|  | 八十八年 | 2/12—2/22 共計11日 | 18 （原計航行22班次，停航4班次） | 8,416 | 467（40%） | - 台華輪平常日每天一班次單向開航，疏運期間增加為往返各一班次。惟如海象不佳、風大影響會有停航情形。 - 疏運期間總載客量比平常日約增加1.5倍，平均載客量約增加16%。 - 高雄→馬公旅客主要集中在農曆除夕前一日、除夕日及年初一。馬公→高雄旅客主要集中在農曆初三至初五間，惟均無滿載情形。 - 船舶航班及艙位之供給均能滿足旅客需求。 |  |  |  |
|  | 八十九年 | 2/12—2/14 共計14日 | 27 （原計航行28班次，停航1班次） | 8,954 | 332（29%） |  |  |  |  |
| 預 估 資 料 | 九十年 | 1/19—1/29 共計11日 | 22 | 8,800 | 400（35%） |  | 平常日 | 疏運期間 | 增加比例 |
|  |  |  |  |  |  | 班 次 | 11 | 22 | +100% |
|  |  |  |  |  |  | 總 載 客 量 | 2,883 | 8,800 | ＋200% |
|  |  |  |  |  |  | 平均載客量（率） | 328（28%） | 400（35%） | ＋22%（+7%） |
|  |  |  |  |  |  | 本航線海運旅客量受空運便利、迅速影響，成長空間有限，明（九十）年春節期間預估平均載客量依前三年平均值加50%估計，疏運班次依平常日加+100%（每日往返各一班次）計列。 |  |  |  |

2.基隆—馬祖航線（航行船舶—台馬輪，載客人數264人→550人）

| 歷 史 資 料 | 營運資料 疏運期間 |  | 班 次 | 總載客量 | 平均載客量(率) | 資料分析說明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 八十七年 | 1/24—2/3 共計11日 | 6 （原計航行11班次，停航5班次） | 1,084 | 180（68%） |  | 平常日 | 疏運期間 | 增加比例 |
|  |  |  |  |  |  | 班 次 | 15 | 15 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 總 載 客 量 | 3,028 | 3,180 | +5% |
|  |  |  |  |  |  | 平均載客量（率） | 205（37%） | 227（41%） | +10%（+4%） |
|  | 八十八年 | 2/12—2/22 共計11日 | 88/1/19-88/4/2進廠改裝停航，租用「金門快輪」支援運送。 |  |  | 1.台馬輪載客人數原為264人，每二天一班次單向開航，每月往返各15班次； 88/4/2改裝出塢，載客人數增加為550人，每月增加為往返各20班次。 2.改裝前因艙位不足，疏運期間曾有滿載情形；改裝後艙位供給已足，尖峰時段亦可疏運無虞。疏運期間總載客量及載客率僅約增加5%。 3.本航線春節疏運期間正值海象不佳時段，正常航班極易受天候影響，實際航班需視天候狀況機動調整。 4.船舶航班及艙位之供給均能滿足旅客需求。 |  |  |  |
|  | 八十九年 | 2/12—2/14 共計14日 | 15 （原計航行19班次，停航4班次） | 3,181 | 227（41%） |  |  |  |  |
| 預 估 資 料 | 九十年 | 1/19—1/29 共計11日 | 18 | 4,140 | 230（42%） |  | 平常日 | 疏運期間 | 增加比例 |
|  |  |  |  |  |  | 班 次 | 15 | 18 | +20% |
|  |  |  |  |  |  | 總 載 客 量 | 3,028 | 4,140 | +35% |
|  |  |  |  |  |  | 平均載客量（率） | 205（37%） | 230（42%） | +12%（+5%） |
|  |  |  |  |  |  | 本航線海運旅客量無明顯成長誘因，維持穩定持平。明（九十）年春節期間疏運量依平常日加35%估計，運輸班次依平常日加20%計列。 |  |  |  |

- 作業項目研擬

1.高雄—馬公航線單向航程74浬，航行時間4.5小時，平常日提供每日一班次單向開航，春節疏運期間增加為每日往返各一班次，無論船舶航班及艙位供給量均可滿足旅客需求。歷年高雄往馬公旅客集中於農曆除夕前一日、除夕日及年初一。馬公往高雄旅客集中於農曆初三至初五間，惟均未滿載，尚無瓶頸待疏通情形。

2.基隆—馬祖航線單向航程110浬，航行時間8小時，本航線因冬季海象較差，易受天候影響而停航。春節疏運期間提供較平日增加二成班次，惟實際開航情形需視天候狀況而定。疏運期間艙位需求並無明顯增加，船舶班次及艙位供給無虞，亦無瓶頸待疏通情形。

- 評估指標研擬

本轄之高雄—馬公及基隆—馬祖二航線船舶班次及艙位供給均敷需求，平均載客率約在30%—40%間，如海象良好，不影響航程及造成停航情形，均可如期圓滿順利達成疏運任務。

- 春節疏運時段、起訖時間

擬定明（九十）年春節疏運起訖時間為自90/1/19（星期五）至90/1/29（星期一）止，共十一天。重點疏運時段為（1）本島→離島為90/1/22—90/1/24（農曆除夕前一日、除夕日及年初一），（2）離島→本島為農曆初三至初五（90/1/26—90/1/28）。