- 九十年春節連續假期交通疏導計畫成果檢討表

- 填寫單位：台灣客運汽車有限公司

| 作業項目 | 執行情形 | 評估指標 | 執行績效 | 重大發現 | 改善建議事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.◎「到站客滿就發車」 | 春節期間各車站充分安排調度車輛，以應旅客尖鋒時段及運能需求，做到『旅客到站就有車』之目標。 | 大幅縮短旅客候車時間(預計等候時間為60分鐘)，正班及加班車均預先公告時刻、預售車票，並備部份機動加班車待客滿隨時加班。 | 本次春假期間，旅客到站就有票，等候時間最長約卅分鐘即可上路。甚至因原規劃大幅提高運能，而做到「車等人」，一反過去「人等車」之情況，已達目標並有效提昇服務效能。 | 依據 大部統計處資料顯示，此次長達八天假期之旅客疏運狀況，與去年同期間比較高速公路使用私人運具由93.9%略降為91.5%(降幅2.4%)、大眾運具由5.3%略增為7.1%(升幅1.8%)；本公司原提供增加之運能，僅運用約三分之二，但較去年同期比較行車班次增加3.8%，載客人數增加3.3%，使用車輛增加8.5%(改三排座椅)。 本公司春節疏運路線主要係利用高速公路，而再觀此次假期之國道高速公路疏運流量不僅未見減少，反創歷年新高，顯示利用自小客車返鄉民眾仍較往年增加，大眾運輸功能顯然並未發揮，尚需廣加宣導及改善。 | 檢討改善輸運服務措施： (一)推出電話訂票：加強服務配套措施，運用電話語音訂票，提前13天預售車票(現階段為4天)。 (二)運用衛星定位系統：運用衛星定位系統功能加強車隊管理，並提供乘客了解車輛行駛及到達時間之諮詢服務。 (三)票價七折優惠：加強促銷，凡國道班車單程里程達150公里以上路線，平日票價七折優惠，以廣招徠，提昇市場佔有率。 (四)提供返鄉專車：由各地區車站主動與當地之機關、學校、部隊、公司行號等聯繫，提供返鄉專車，並享團體票8折優待。 (五)廣闢旅遊班車：配合今年週休二日之實施闢駛旅遊班車，結合當地旅館業者，推出景點二日遊或遊園班車，並配合觀光局加強規劃旅遊景點路線班車。 (六)建請研議實施HOV措施：於尖峰時日，讓大客車享有專用車道，以增加民眾搭乘大眾運輸工具誘因，減少高速公路之交通流量，暢順車流。 |
| 2.加強提供中正機場至中壢轉運站接駁專車 | 以目前有二條至中正機場專線(台北-中正機場、台中-中正機場)，每日以36班次行駛接駁專車。另有十二條路線均由台北車站發出經中壢轉運站至全省各地(屏東、高雄、台南、嘉義、埔里、南投、沙鹿、苗栗、新竹、板橋、基隆、豐原)。 | 1、台北-中正機場每日15 6班、台中-中正機場每日36班，計提供7,680座位數。2、行駛接駁專車有十二條路線均由台北車站發出經中壢轉運站至全省各地區，日駛133班，每班2人，計提供266座位數。 | 1、台北-中正機場每日15 6班，平均每班載客19人、台中-中正機場每日36班，平均每班載客16人。2、由台北車站發出經中壢轉運站至全省各地區，平均每班載客1.49人，較行憲紀念日及元旦二次假期輸運略有增加。 |  |  |
| 3.專人至機關、單位招攬團體返鄉或旅遊專車 | - 團體返鄉專車：以團體票8折優待辦理團體返鄉專車，凡離站5公里內可至指定地點發車，沿途站牌均可下車。經統計本公司由南往北開出121班次(大部分高雄地區軍事院校學生及嘉義營區官兵休假返台北)，由北往南開出11班次(北部地區軍校學生返嘉義、台南及高雄地區)，計開出132車次及公司行號零星包車計35車。 | 原計畫由各車站依現有駕駛員抽出6%比率至該地區招攬團體返鄉專車：以春節期間前後4天計，應有383車次。 | 經統計本公司計開出167車次招攬團體返鄉旅客的需求，並利用此專車在回程至到達地車站，以加班車方式再配合疏運，充份運用車輛及人力，創造剩餘價值。 |  |  |
|  | (2)旅遊專車：便利民眾春節旅遊，積極推出適合民眾出遊之「旅遊專車」，搭乘旅遊專車至各風景區遊覽，可享門票優惠。 | 春節連續假期期間，各站推出『春節一日、二日遊』專車，班班客滿，如阿里山觀日出看雲海2班次、草嶺古道健行賞芒花2班次、日月潭賞湖光35班次、溪頭森林浴6班次、墾丁一日遊1班次等；及太平山翠峰湖二日遊6班次，共計55班次。 | 統計本公司於春節期間開出旅遊專車及包車(來自機關團體、公司行號)共222班，深獲旅客喜愛。 |  |  |
| 4.◎「高乘載時段，票價八折」：配合高速公路高乘載管制時段增加班次並實施優惠票價 | 配合高速公路春節期間實施高乘載管制，國道客運路線班車增加班次施行，較平常增開 415 班。 | 以國道中長途八條重點路線為例：南下加323班、北上加325班計加班648班次，實際僅加435班，減少213班次；另主要疏運車種國光號較去年同期乘客增加3.3%，運輸效率增加7.81%。載客人數較去年同期增加18,618人。 | 原提供增加之運能，僅運用約三分之二，主要原因為本次春節假期長，大部分民眾分散搭乘航空、火車及小客車返鄉，另 大部事前規劃周詳、並廣為宣導，航空、鐵路均大量提供運能及高速公路維持順暢等所致。 |  |  |
| 5.提前預售後7天內車票 | 春節期間(1/19~1/29)共計11日，實施春節疏運對號車票預售活動。加強服務配套措施，來回票照常發售，並可預劃十三天內回程座位。 | 預售票售出情況良好，平均每班車均可達七成預售率。 | 配合回程劃位辦理預售，致旅客踴躍提前劃位，本公司亦視預售情況時推出加班車。 |  |  |
| 6.GPS車輛100%上線率 | 本公司為配合春節期間提供高速公路路況資料，以目前裝有衛星定位系統之車輛(83部)均保持上線狀態，行車途中務必保持正常開機狀態，行駛路線別計有：台北-高雄、台北-左營-高雄、台北-中港路(中清路)-台中、台北-屏東、台北-員林、台北-中正機場，共計有442班次。 | 上線率達100%。 | 由於去年曾經發生斷線結果，本公司於節前要求廠商配合全面檢修並隨引擎發動後即自動上線，惟其中有22部車機車號無法顯示(主要為廠商於春節前例行檢修後，程式碼未即時更新所致)。 |  |  |
| 7.◎「春節返鄉坐台汽，位寬好座三排椅，車內ㄟ凍看電視，安全方便擱舒適」 | 以現有國光號449輛車，取年份較新，性能較優之96A3型改裝118輛三排座椅、添購視聽設備等投入北-高、北-屏、北-嘉、北-中等四條路線。汰舊更新設備，改善車輛老舊形象，提昇本公司服務品質。 | 96A3型改裝118輛三排座椅出車率達100%。 | 提供民眾安全、便利、快捷、舒適之運輸服務。 |  |  |