九 十 年 春 節 交 通 疏 運 計 畫

簡  報

交 通 部 公 路 局

八 十 九 年 十 一 月

目   錄

壹、運輸工程

一、估計省道替代道路春節旅次運量

二、加強替代道路路線地名方向指示標誌系統及導引指示標誌系統

三、道路瓶頸改善因應措施

貳、運輸監理

一、春節旅客疏運計劃

二、近三年旅次運量分析

三、本（九十）年運量預估

四、建議事項

壹、運輸工程

一、估計省道替代道路春節旅次運量

省道替代道路壅塞較嚴重路段春節期間一日最高交通量估計如下：

（註：春節旅次運量的估計參數是根據台61線白沙屯附近所設影像式車輛偵測器所測春節期間一日最高交通量與一般例假日平均一日最高交通量之比值決定，其值約為38,107/25,180≒1.51，以為估計其他省道替代道路春節旅次運量之依據。）

１．台61線與台1線共線路段（白沙屯～苑裡）

一日最高交通量25,180輛，估計春節期間一日最高交通量38,107輛。

２．台1線與國8線新市交流道路口

台1線一日最高交通量56,805輛，估計春節期間一日最高交通量85,775輛。

３．台1線與台17線路口（水底寮）

台1線一日最高交通量28,152輛，估計春節期間一日最高交通量42,509輛；台17線一日最高交通量20,717輛，估計春節期間一日最高交通量31,282輛。

４．台3線與國3線九如交流道路口

台3線一日最高交通量50,440輛，估計春節期間一日最高交通量76,164輛。

５．台9線北宜縣界石牌附近

一日最高交通量8,164輛，估計春節期間一日最高交通量12,327輛。

６．東北角台2線水湳洞～澳底及台2丁線八堵～瑞濱路段

台2線一日最高交通量25,809輛，估計春節期間一日最高交通量38,972輛；台2丁線一日最高交通量19,084輛，估計春節期間一日最高交通量28,817輛。

７．台9線及台8線路口太魯閣附近

台九線一日最高交通量5,570輛，估計春節期間一日最高交通量8,411輛；台8線一日最高交通量4,143輛，估計春節期間一日最高交通量6,256輛。

８．台1線、台9線及台26線楓港附近

台1線一日最高交通量24,914輛，估計春節期間一日最高交通量37,620輛；台9線一日最高交通量4,975輛，估計春節期間一日最高交通量7,512輛；台26線一日最高交通量9,673輛，估計春節期間一日最高交通量14,606輛

二、加強替代道路路線地名方向指示標誌系統及導引指示標誌系統

１．本局所轄公路系統地名方向指示標誌，已改採分離式設計方式，並已全面換裝完成。

２．各縣(市)政府所轄自養鄉道暨與公路系統連接相關市街道路指示標誌換裝示範計畫

第一期換裝示範計畫，經費50,000仟元，已於89年3月底全部執行完成，共換裝地名方向指示標誌852面。第二期換裝示範計畫，經費57,960仟元，計畫換裝地名方向指示標誌1,000面，現正由本局督導各縣市政府積極辦理中，除宜蘭縣、南投縣、彰化縣、屏東縣須延至春節前完成外，其他縣市均可於89年11月底前執行完成。本示範計畫全部完成後，預期可提供用路人更完整、清晰之地名方向指示標誌，使用路人更安全、迅速抵達目的地。

３．加強替代道路導引指示標誌系統

本局現正積極檢討更新替代道路路線圖及全面檢視替代道路導引指示標誌系統之完備性，並針對缺失研擬改善計畫予以補強，預定89年12月23日前及春節前分二階段全部執行完成。

４．配合本計畫執行時程，預定89年12月23日前及春節前分二階段將替代道路路線資訊登上本局網站供用路人查詢並即時更新。

三、道路瓶頸改善因應措施

各替代道路瓶頸改善因應措施及方案簡述如下：

１．針對上述省道替代道路壅塞較嚴重路段已分別研擬多條東西向連絡道路路線形成替代路網，以有效疏解替代道路壅塞路段之車流，預期上述壅塞較嚴重路段之平均行駛速率以維持20～30公里／小時為努力目標。除上述易壅塞路段外，其他路段預期平均行駛速率以維持40～50公里／小時為努力目標。

２．東西向與西濱快速公路春節前可提供通車路段（詳圖1～圖6）

  - 觀音大溪線：中山高至北二高大溪交流道路段高架橋可通車，惟中山高系統交流道僅匝道B（北上往東）及匝道C（西向往北）可通行。平面道路農曆春節前可通車。

  - 後龍汶水線：台十三甲線交流道至台六線龜山交流道段。

  - 漢寶草屯線：台十九線交流道至台一線員林段。

  - 東石嘉義線：嘉45線交流道至 165線交流道段已於八十九年十月十日開放通車。

  - 高雄潮州線：台二十五線交流道至台二十七線交流道段。

  - 西濱快速公路：中部路段由龍井鄉至線西鄉濱海三路路段。

３．針對東部地區及全省各觀光景點易壅塞路段亦已分別研擬多條替代道路路線以疏解春節期間旅遊車流。

４．協調其他機關或地方道安會報採取各項管制措施以提高道路容量

●替代道路路面損壞嚴重路段春節前整修完成；春節前後十五天嚴禁申挖馬路；春節期間替代道路原則上一律暫停施工。

●協調警方全面清除春節替代道路之路障及整頓違規停車。

●於替代道路易壅塞路口(段) 協調警方加派警力站崗及疏導交通。

●協調地方交通警察單位參照路口轉向交通量機動調整路口號誌時制秒差。

●協調地分環保局加強清除非法廣告物。

貳、運輸監理

一、春節旅客疏運計劃

- 疏運期間自九十年元月十九日（農曆十二月二十五日）至九十年元月二十八日（農曆正月初五）止共計十天。

- 重點疏運時段為元月二十、二十一（放假前一日及當日）、元月二十五日（初二回娘家）及元月二十八日（上班前一日）。

- 本局各區監理所於春節前（今年提前於國曆12月中旬）應分別邀集轄區內各警察單位、縣市政府、鐵路車站、風景區管理單位、航空站、客運業者及本局各工程單位舉行疏運工作協調會議，並請交通部（觀光局、民航局）派員列席指導，檢討加強春節期間疏運工作及確保行車安全等重要事項，就各項問題彙整分別洽請有關單位辦理。

- 本局各區監理所應於春節期間派員分赴轄內各客運公司督導業者加強人員、車輛及車站之管理。

- 疏運期間如發生勞資糾紛罷駛情形，依本局八十七年一月二十三日監八七路監督字第八七○二八二五號函訂之「影響大眾交通應變方案」辦理，並與相關單位連繫，俾利於必要時之支援配合。

- 春節疏運期間如發生重大事故，依汽車運輸業管理規則第三十二條規定採取必要措施及「交通部重大災害防救緊急應變通報作業要點」辦理。

- 國道客運路線應事先擬訂疏運計劃，提前發售預售票並視旅客需要，機動加開班車，以達成疏運目的。短程區域路線應維持平日班次並視旅客需要，適時加開班車。（國道客運路線及班次情形如附表一）

- 一般（省、縣、鄉道）客運路線應配合航空、鐵路及國道客運之航、列、班車時刻發車並配合機動加班方式，期以發揮接駁轉運之功能。

- 行駛風景及遊樂區之班車除例行班次發車外，應於連續假日適時機動加班疏運遊客並協調當地道安會報由警察單位或加強路邊違規停車之取締拖吊，規劃臨時停車場管制自用小客車，引導民眾搭乘大眾運輸工具，減少交通壅塞。

- 為利疏運期間籌集充裕運能，滿足民眾返鄉或旅遊需求，公路汽車客運業得以報備方式申辦臨時路線，辦理包車業務，授權本局各區監理所核辦。

- 本局訂頒督導公民營客運業加強九十年春節期間旅客疏運計畫，轉知各區監理所切實執行。各區監理所應於春節假期結束次日（二十九日）中午前將運輸概況表含營運實績及變動原因分析檢討與建議傳送本局。

二、近三年旅次運量（如附表二）分析

- 國道客運部分

  - 開行班次：八十七年較八十六年增加百分之四十四點七，八十八年與八十七年維持原增班次，八十九年較八十八年增加百分之十一點二。

  - 營運效率：八十七年較八十六年減少百分之十一點六，八十八年較八十七年增加八點八，八十九年較八十八年增加百分之三點三。

- 地方客運（省縣鄉道）部分

  - 開行班次：八十七年較八十六年增加百分之三，八十八年較八十七年減少二點一，八十九年較八十八年減少百分之六點五。

  - 營運效率：八十七年較八十六年減少百分之六點八，八十八年較八十七年增加三點一，八十九年較八十八年減少百分之四點四。

- 消長原因

  - 高速公路壅塞，公路客運利用率低。

  - 地方道路及風景遊樂區受天候及自用車影響大都為負成長。

三、本（九十）年運量預估

- 開行班次：國道客運增加約百分之十，地方客運維持原班次並俟行旅適時機動加班。

- 營運效率：國道客運較去年增加約百分之五，地方客運較去年減少約百分之一。

四、建議事項

（一）實施高速公路高成載管制，鼓勵民眾利用大眾運輸工具並適當封閉部分交流道，減少小客車進入，增加車流順暢。

（二）風景遊樂區應加強警力，疏導交通及取締違規停車並管制自用車及增闢臨時停車場地，導引民眾利用大眾運輸工具。