# ²¤¤³  ¾³µ®½Ã¤ª

¾³µ®½Ã¤ª¤¤®¡¥¬可能增設機場地區之研究，新增機場興建順序與時機分析、機場增設CIQ或接駁設施研究及松山機場遷移相關問題研究等課題。

11.1 可能增設機場地區研究

根據運量預測之結果顯示，東部國際機場在兼顧發展空運中心及兩岸通航之情境下，民國109年之潛在客運量僅128.4萬人次，未達需求門檻，因此並不需要³¸¡¥¨±¥¶Å±»¯½¤¤¦º¨ª³¦°®«¤¥°®¹»¨¡

中部國際機場在兼顧發展空運中心及兩岸通航情境下，民國99年之潛在客運量為553萬人次，雖已達增設國際機場之需求門檻，但因中部國際機場之運量幾乎是由中正國際機場移轉而來，如此會造成中正國際機場之運量降低，並影響中正機場發展成為亞太空運中心之政策目標，因此民國99年前中部國際機場就不需要興建，而可改以水湳或新中部國內機場開闢接駁航線服務即可；若政策考量要興建，則可於民國99年以後再專案研究評估。

高雄國際機場是既有營運中之國際機場，依供需評估結果顯示，二期擴建完成後，國際航線部份之停機坪／登機門僅能滿足自然發展情境之需求，而客運站屋面積則不足，此外，跑道已於85年達到飽和，雖受92年高鐵通車之影響，使得國內航線之旅客量下降，然而該年尖峰小時國際與國內之起降架次總和仍高達45架次，超過跑道容量32架次，在無擴充空間之情況下，應儘早謀求解決之道。

桃園、新竹、宜蘭、新中部及恆春等機場各目標年之運量預測如表11.1所示。就民國109年而言，桃園、新中部機場之運量需求均已達年客運量80萬人次之需求門檻；而恆春、新竹及宜蘭三地區之年客運量亦已達以軍用機場開放民航使用之需求門檻40萬人次。因此，經初步以需求準則評估之結果，未來台灣地區可新增設桃園、新竹、宜蘭、新中部及恆春等五個國內機場，其中新竹、宜蘭及恆春機場將以現有軍用機場開放民航使用方式實施，而桃園機場可於中正機場內增設國內站，另新中部機場則需覓場址新建。

表11.1  可新增設之國內機場年客運量預測

單位:萬人次

機 場

民 國

桃  園

新  竹

宜  蘭

新中部

恆  春

99年

309.2

53.4

65.8

74.0

48.8

109年

413.6

57.4

49.6

90.0

76.4

依據前述之分析，將針對未來南部國際機場之設置及增設各國內機場之研究，分別敘述如后。

11.1.1 南部國際機場

高雄小港國際機場佔地244公頃，雖有二條跑道 (3,150公尺×60公尺及3,050公尺×45公尺)，但二者相距僅184公尺，進行跑道能量評估時，僅能視作單一跑道，因此，起降能量為32架次/小時，並已於85年達飽和。在無法取得用地增闢新跑道的情況下，運量成長將因供給不足而停滯。此一現象將帶給民眾行的不便，也連帶影響區域性的經濟發展。為了尋求解決之道，以下就數個替選方案逐一研析比較，俾供決策之參考。

1.覓地興建新南部國際機場

本所曾於民國82年辦理「南部國際機場發展計畫」之研究，茲擇要摘錄其研究成果如下：

(1)台灣地區基於未來之空運需求與供給、均衡區域發展及中正機場空運中心之服務可靠度等三項觀點，認為有設置新南部國際機場之需要性。

(2)新南部國際機場未來之功能定位：

(滿足中、南部區域民眾未來30年之航空客運需求。

(提供全球越洋航線、區域性航線(含大陸)及國內航線多種服

| 務功能。 (滿足中南部地區性工商產業之國際航空貨運需求。 (具備完整且標準與中正機場相當之相關設施，形成台灣南部出入國際之孔道，使台灣往亞太交通中心之目標邁進。 (在中正機場發展為空運中心之政策目標下，南部國際機場將成為中正機場之輔助機場，亦即在營運措施上與中正機場多方配合，在定位上不以成為另一空運中心為考慮，並以硬體有特色、旅客舒適便利、營運管理先進及服務效率良好之國際機場為設計及服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

務目標。

(3)新南部國際機場未來之角色定位：

(營運型態以區域性服務為主。

(旅客特性以起迄旅客為主。

(國際客運量佔總國際客運量之比例為23～27％。

### (國際貨運量佔總°»³¹¶¤¤¨¬30¢¡

(°¤¯½¥ª°«³¤³¥中部區域民眾，國際航線主要是亞太地區及全球航線。

(4)機場場址評估

新南部國際機場場址之選擇是以高雄火車站為中心，半徑70公里內之區域為範圍，初步勘定七股、岡山、屏北、小港及臨海等五個區域（如圖11-1所示），又依據氣象、風頻圖、基地區位、周邊限制條件及面積大小等考慮因素，進一步研擬七股北、七股南、安南、阿蓮、岡山、屏北東西向、屏北南北向、小港現址、高雄深外海及高雄淺外海等十個可能之替選場址方案。

(選址原則及評估準則

南部國際機場計畫依據國際民航組織(ICAO)、美國聯邦航空總署(FAA)之建議，及本研究之需求，擬定機場選址之原則如下：

‧空域需求；

‧天候因素；

‧聯外運輸系統；

‧基地面積；

‧自然及人文環境衝擊；

圖11-1  新南部國際機場可能區位圖

‧成本因素；

‧水、電供應問題；

‧遠離危險性高易致災之地區；

‧與周邊其他機場之配合協調問題；及

‧對周圍地區社會及經濟發展之影響。

在進行多準則評估工作時，必須將選址的原則區分成各自獨立之評估要項以利分析。因此南部國際機場計畫考慮各原則相關情形，將評估最佳場址的準則分成七大評估準則及20項評估因子，分別如下:

A.飛航作業(空域分析研究)

˙飛航管制：進場及離場航路、等待航路、降落、起飛、空域。

˙障礙物：對進場的影響、對離場的影響。

˙氣象：能見度、側風。

˙助航：助航設施。

B.場址可及性 (聯外運輸系統優劣)

˙公路可及性。

˙鐵路新闢可能性。

C.環境衝擊：

˙飛航噪音。

˙聯絡道路交通噪音。

˙空氣污染。

˙水污染。

˙生態護區、瀕臨絕種生物。

D.土地使用

˙對地區工作人口影響。

˙對地區居住人口影響。

˙對地區古蹟‚‚憩區之影響。

˙對地方未來發展之影響。

E.場址未來發展

˙目標年容量。

˙市場潛能。

F.計畫成本

˙總成本。

G.建設計畫

ƒƒ設時程。

˙計畫確定性。

(初步篩選

經初步篩選，安南場址因可能破壞鹿耳門文化古蹟及影響台南„„區而遭摒棄，屏北東西向場址因自然條件不佳、起降障礙物淨空不足而放棄；小港現址則因跑道長度不足、用地無法擴充、容量不敷未來需求等缺失而放棄；高雄深外海場址因填土成本太高及工程不確定性太高而遭刪除。因此，僅剩……北、七股南、阿蓮、岡山、屏北及高雄外海等六個候選場址。

(第一階段評選

本階段共分成七大評估準則與20項評估因子進行場址評估。根據評估結果顯示，各場址之優先順序依次為七股北、七股南、高雄外海、阿蓮、屏北、岡山。

(第二階段評選

第一階段評估結果之前三名分別為七股北、七股南及高雄外海等場址，第二階段評估是將七股北及七股南合併為七股場址，與高雄外海場址比較，同時以整體區域之機場作業效能為評估之基礎，將高雄小港機場、台南機場是否繼續營運或廢除考慮在內，組合成三種可能情境予以評估，三種可能情境分別為：

A.情境一：

˙新南部國際機場設於七股，國際內線兼用。

˙高雄小港機場完全停止使用。

˙台南機場停止‚‚使用。

B.情境二：

˙新南部國際機場設於高雄外海填ƒƒ，國際與國內線兼用。

˙高雄小港機場完全停止使用。

˙台南機場維持民航服務。

C.情境三：

˙新„„國際機場設於七股，國際與國內線兼用。

˙高雄小港機場國際線遷移到新機場，改為國內線專……

˙台南機場停止民航使用。

三個情境依循第一階段之評估項目，經綜合評估之結果，以情境一即南部國際機場設在七股，高雄小港機場關閉為最佳，同時顯示不論高雄小港機場關閉或繼續營運，南部國際機場設在七股均較設在高雄外海為佳。這個評估結果與第一階段單一場址之評選結果相同，因此綜合來看新南部國際機場之最佳場址在七股。

然而七股場址目前已是東帝士七輕及燁隆鋼鐵工廠之預定地，且其環境影響評估已經通過，因此七股場址做為新南部國際機場之有利條件已經消失，僅剩次佳之高雄外海場址。

2.高雄小港及台南機場以雙國際機場型態營運

將高雄小港機場部份之國際航班移至台南機場，使高雄小港與台南機場以雙國際機場之型態營運。此一營運方式將涉及航線、航班之分配、航空公司之經營意願、CIQ設備與人力之配設、民航班機營運時間延長及起降頻率增加對環境之衝擊、聯外交通之配合、軍方之態度等課題。茲就有關之課題初步探討如下：

(1)運量需求

南部國際機場之功能定位在區域性國際航線，其中高雄小港機場之範圍為高雄縣市、屏東、台東及澎湖，而台南機場則為雲林、嘉義及台南縣市。

在兼顧發展空運中心及兩岸通航之情境下，兩機場之年客運量預測值如表11.2。

表11.2  南部雙國際機場目標年客運量預測

單位：萬人次

機場

目標年（民國）

89年

92年

99年

109年

高雄

335.4

384.2

497.7

732.3

台南

192.4

222.2

285.1

398.2

由表中可知，在兼顧發展空運中心及兩岸通航之最樂觀情境下，台南機場民國109年之空運量，仍無法跨越設立新國際機場年運量須達到500萬人次之門檻值。

(2)尖峰小時客運量與起降架次

依據上述之兩機場預測客運量，並引用10.3.1節表10.28內尖峰小時因素、航機平均座位數、承載率等數據，推估此二機場尖峰小時國際客運量與航機起降架次如表11.3所示。

表11.3  南部雙國際機場尖峰小時運量與起降架次預測

機場

目標年

(民國)

年運量

(萬人次)

尖峰小時

因素

(10-3)

尖峰小時

運量

(人次)

平均每機

座位數

日平均

承載率

年起降

架次

尖峰

承載率

尖峰小時

起降架次

高雄

89年

335.4

0.473

1,586

215

0.70

22,286

0.90

9

92年

384.2

0.473

1,817

215

0.70

25,529

0.90

10

99年

497.7

0.390

1,941

225

0.70

31,600

0.90

10

109年

732.3

0.330

2,417

234

0.70

44,707

0.90

12

台南

89年

192.4

0.473

910215

0.70

12,784

0.90

5

92年

222.2

0.473

1,051

215

0.70

14,764

0.90

6

99年

285.1

0.390

1,112

225

0.70

18,102

0.90

6

109年

398.2

0.330

1,314

234

0.70

24,310

0.90

7

(3)主要機場設施檢討

高雄小港機場跑道、客運站屋等主要設施之供給量無法滿足需求，尤以跑道為甚；而台南機場佔地600餘公頃，有二條相距350公尺之跑道，其起降能量為44架次/小時，若能協調軍方讓出管轄權或釋出大量起降額度與土地，則此一雙國際機場之構想或可實現。

‧跑道

假設台南機場民航機起降不受軍方額度之管制，且假設兩機場均無法增設新跑道之情況下,其供需比較如表11.4。由供需比較表之數據顯示，南部地區以雙國際機場之型態營運，對於紓解高雄機場跑道能量飽和之壓力非常有限；而台南機場在起降額度不受限制，且不計軍機需求之前提下，可以滿足國際與國內之起降需求，甚至南部國際運量全部轉移至台南機場，亦可滿足其起降需求。

表11.4  南部雙國際機場跑道能量供需比‚‚機場

目標年

需求(架次/小時)

供給能量

(民國)

國際

國內

合計

(架次/小時)

高雄

83年

6

21

27

89年

9

41

50

92年

10

33

43

32

99年

10

34

44

109年

12

37

49

台南

83年

－

7

7

89年

5

10

15

92年

6

10

16

44

99年

6

10

16

109年

7

11

18

‧客運站屋

雙國際機場所需國際客運航站站屋之面積供需比較如表11.5，顯示高雄機場國際客運站屋可滿足至民國91年之需求，倘若降低服務水準，則民國92年、99年及109年之每名旅客擁有面積分別為39.1、36.6及2ƒƒ4平方公尺，而台南機場至民國109年則需增建樓地板面積52,560平方公尺之客運站屋。

表11.5  南部雙國際機場客運站屋供需比較

機場

目標年

(民國)

尖峰小時運量

(人次)

估算基準

(㎡/人)

需求面積

(㎡)

現況面積

(㎡)

高雄

89年

1,586

40

63,440

70,985„„

92年

1,817

40

72,680

99年

1,941

40

77,640

109年

2,417

40

96,680

台南

89年

910

40

36,400

0

92年

1,051

40

42,040

99年

1,112

40

44,480

109年

1,314

40

52,560

‧停機坪

在雙國際機場之營運型態下，二機場所需國際航線停機坪之機位數及供需比較如表11.6，其中高雄機場國際航線之停機坪／登機門數量將無法滿足民國92年之需求。

表11.6  南部雙國際機場停機坪／登機門供需比較

機場

目標年

尖峰小時

停機坪需求

現　　況

(民國)

架次

Ｂ

Ｗ

Ｎ

合計

Ｂ

Ｗ

Ｎ

合計

高雄

89年

9

2

6

3

11

92年

10

2

7

413

4

8

0

12

99年

10

3

64

13

109年

12

4

7

4

15

台南

89年

5

2

4

2

8

92年

6

2

5

3

10

0

0

0

0

99年

6

2

4

3 9

109年

7

3

4

3

10

註：1.計算方式及參數詳參10.3.2節。

2.B為B747、W為廣體機、N為窄體機。

(4)航空公司意願與CIQ人力配置

由於旅客出入境之旅行行為並不因機場之遠近而有明顯的高低差異，因此在同一區域內增加一個營運場所，必然會增加航空公司的營運成本；此一營運成本之增加將降低航空公司的意願，其影響程度有待進一步調查評估。

相同地，在同一區域內增加一個航點，也將增加政府對CIQ人力與設備的投資負擔。

(5)環境影響

高雄小港機場雖位於市區，但其起降航道僅對前鎮草衙及部份小港地區之社區有影響，而台南機場其起降航道穿越市中心最繁華地帶，航道下有台南師範學院、台南女中、台南高職、六信商職等學校，航機起降之噪音影響將遠甚於小港機場。

(6)聯外交通

目前兩機場之聯外運輸系統均依賴公路，其中高雄機場為台17線(中山四路)，台南機場則為台1線；而未來兩機場之聯外交通建設計畫包括，高雄機場有高雄都會區快速道路系統－中山路線、大眾捷運系統－紅線、高雄近郊公共工程建設計畫－R2路線等；台南機場則尚無直接銜接之交通建設計畫，若未來飛航國際航線，則公路及捷運等聯外系統如西濱快速公路、東西向快速公路台南關廟線，及捷運綠線等均應考量闢設支線銜接之。

(7)軍方態度

台南機場為南部地區重要空軍基地之一，空軍二代戰機之成軍、海峽兩岸之關係，均影響軍方釋出此一機場起降額度、土地甚或管轄權之意願；倘若軍方不願釋出更多起降額度及土地，則雙機場之構想將不可能在台南機場實現。

3.高雄機場廢除國內站，運量移轉至台南及屏東機場

倘若高雄小港機場僅供國際航線使用，廢除國內站後，原有航空旅客將一部份轉移至其他運具，剩餘之空運量將依地理區位特性，分別移轉至台南及屏東二機場，移轉後之運量需求預測如表11.7所示。

表11.7  高雄機場廢除國內站後，台南、屏東機場目標年運量預測

單位：萬人次

目標年

(民國)

台南機場

屏東機場

89年

387.3

514.3

92年

348.0

309.2

99年

446.4

415.4

109年

554.4

684.8

運量重分配後，其機隊組合型態、平均每機座位數及尖峰係數等均將因而改變，而其型態可能較接近高雄機場國內航線現況，因此假設其機隊組合、平均每機座位數及尖峰係數等均與高雄機場國內航線相同，並據以推算台南、屏東機場之尖峰小時客運量及起降架次如表11.8。

表11.8  高雄機場廢除國內站後，台南、屏東機場尖峰小時客運量與起降架次預測

機場

目標年

(民國)

年客運量

(萬人次)

尖峰小時客運量

(人次)

年起降架次

尖峰小時

起降架次

台南

89年

387.3

1,292

59,916

15

92年

348.0

1,161

58,837

14

99年

1,032 47,834 12 99年 415.4 1,386 59,006 15 109年 684.8 2,078 89,167 21 (1)主要機場設施檢討 ‧跑道 高雄 446.4 1,490 63,409 16 109年 554.4 1,682

72,188 92年 309.2 17 屏東 89年 514.3 1,560 79,564 19

機場廢除國內站，國內航線運量重分配後，高雄、台南、屏東三機場跑道起降能量與需求比較如表11.9。由表列數字顯示，此一營運型態在不計軍方需求情況下均可滿足目標年需求。然而雖屏東機場跑道長度2,442公尺可因應國內航機起降所需，但滑行道兩側之掩體則需遷建。

表11.9  高雄機場廢除國內站後，高雄、台南、屏東三機場跑道能量供需比較

機場

需求量(架次/小時)

供給能量

89年

92年

99年

109年

(架次/小時)

高雄

國際

11

12

18

24

32

台南

國內

15

14

16

17

44

屏東

國內

19

12

15

21

38

‧客運站屋與停機坪

高雄機場純供國際線使用後，現有國內、國際客運站屋合併使用後，仍不能滿足民國93年後之需求，若經適度規劃調整主計畫，將國際與國內客運站屋間之停車空間擴建為站屋，當可滿足需求。同樣地，適度規劃調整停機坪，使現有國內機坪符合國際班機所需，也可

| 滿足需求。 台南機場現有民航站區狹小，本就面臨客運站屋及停機坪擴充之壓力，再加上現有站屋區址擴建不易，未來若能協調軍方在機場西側撥出部份用地或徵購民地，重新規劃新民航站區應為最適當的發展方式。 屏東機場已計畫在北場闢設新民航站，計畫用地18公頃，只要重新規劃即可符合未來目標年之需求。 (2)其他影響因素 高雄機場國內線遷出，對屏東機場運量之增加幅度較大，台南機場則甚少，屆時赴中正機場搭乘洲際航線班機之接駁旅客仍利用高雄機場；此一營運方式對航空公司之營運成本影響輕微，對政府之CIQ設備與人力之投資應不造成任何影響。 就環境影響而言，此一營運方式可大幅減少小港地區之噪音衝擊，但對屏東之影響則最大，台南由於所增班次不多，影響也不大。 就聯外交通而言，相對於維持原營運方式(高雄國內線不遷出)，高雄機場之聯外交通可大幅改善，而台南機場所受到之交通衝擊較輕微，但屏東機場由於運量增幅太大，聯外交通必須妥適規劃，方能提增高雄地區至屏東機場之可及性。 4.高雄機場國際航線全移至台南機場 由前述之探討分析顯示，如果國際航線全移轉至台南機場，高雄機場僅供國內線使用，仍有跑道容量不足之壓力。而台南機場若能取得軍方管轄權，至民國109年，跑道並無飽和之壓力，同時也可規劃興建出符合需求之航站與機坪。然而，最重要的課題則是台南與高屏地區之地面聯外交通及對市區之噪音影響。 5.發展高雄機場北側 由於高雄機場新舊跑道相距僅184公尺，而機場北側並無足夠空地可資興建另一條跑道(兩條平行非獨立起降作業之目視跑道，FAA之建議值為360公尺以上)。而若在北側興建另一平行滑行道，則僅能解決貨運區發展與塔台視界問題，並不能增加跑道容量，以紓解飽和之壓力。 如果機場北側購地興建貨運站區，而無北側平行滑行道之配置，則貨機穿越跑道之結果將更降低跑道能量。 總結以上之初步探討與分析，本節之結論與建議如下： 1.就長期解決南部地區之空運發展而言，雖然新南部國際機場之場址未定，但覓地新建應為最佳選擇。 2.高雄及台南機場以雙國際機場型態營運方案，若不以供給抑制需求，運量之移轉仍不能有效紓解高雄機場跑道飽和之壓力，而其對航空公司之營運成本、CIQ設備與人力之配設、軍方配合度及噪音衝擊等因素，則尚待進一步協商與評估。 3.高雄機場廢除國內站，旅客移轉台南、屏東機場方案，雖可完全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

紓解目標年高雄小港機場跑道容量飽和之壓力，但旅客移轉之結果，屏東機場與高雄市間之聯外道路應配合改善規劃。

4.至於高雄機場國際航線全部移轉至台南機場方案，高雄國內線需求量仍將使得航機起降架次逾越跑道供給能量，但是如能在航機大型化及聯營上努力，應可紓解此一壓力。而台南機場面臨之問題，如噪音干擾、取得軍方土地、增加CIQ設備與人力，及業者之意願等必須先一一克服。

5.而高雄機場發展北側土地方案，對於紓解高雄機場跑道飽和壓力，毫無助益。

6.除了上述五種方案外，另外如維持現狀，加強航機大型化及聯營政策之輔導，與獎勵及抑制國內線航機起降需求之成長，應為短期內積極努力之工作。至於中、長期更應進一步探討各種方案之利弊得失，及早確定政策方向，據以執行，俾免延誤時機，影響區域性經濟發展。

11.1.2 新增國內機場

未來具潛力增設國內民航站或機場之地區計有桃園、新竹、恆春、宜蘭及中部之投彰雲等五處，其中政府已計畫在中正國際機場增設國內航空站、新竹空軍基地設民航站、整建恆春五里亭及宜蘭二處軍機場供民航使用，至於投彰雲地區是否興建機場仍須專案分析研究。

茲依各地區之特性及預測客運量，分別參考既有國內機場訂定各項參數如表11.10，並據以推估各新增國內機場之尖峰客運量與起降架次如表11.11。未來各新增國內機場之停機坪／登機門及客運站屋需求分別詳表11.12及11.13。

茲蒐集各機場可能用地之地區現況相關資料綜合敘述如下：

1.中正國內站

近年來國人入出境頻繁，由於陸路運輸供需失衡，各地方遂有國內機場升格國際機場或闢設國際與國內接駁航

| 線之議。本研究顯示桃園地區之起迄及接駁需求量為數頗大，有設置國內站之需要，因此政府已計畫在中正國際機場內利用戰備機坪區設置國內站，以服務旅客並達紓解松山機場容量飽和之壓力。 此一計畫將分二階段進行，第一階段僅興建一簡易站屋、停機坪則利用既有戰備機坪整修使用，第二階段則視運量成長需求，適時擴充站屋、停機坪及設置維修棚廠。 2.新竹機場 新竹地區由於科學園區之發展及地面運輸條件不佳，地方爭取成立民航站之努力持續不竭，政府已洽獲軍方同意在新竹基地內撥地興建民航站。先期計畫設置簡易站屋，借用軍方現有機坪營運，未來則視運量成長狀況，進行站屋之擴建及停機坪之興建。 3.恆春機場 政府早已籌劃利用軍方恆春五里亭機場整建為民用機場，並於民國78年進行規劃設計，後因軍方戰訓需要而改變初衷，導致計畫叫停。目前雖已通過環評，但整建計畫之規模及時程 表11.10 新增國內機場或航站相關參數表 機場 目標年 尖峰係數 | 承載率(％) 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機隊組合(％) 備註 | (民國) |  | 月 小時 平均 尖峰 座位數 Ｗ |  |  |  |  |  |

Ｎ

Ｓ

中　正

89年

91

33

67

－

參考中正國際

國內站

92年

0.100

0.11

73.3

90

94

34

66

－

機場主計畫修

99年

99

37

63

－

訂規劃報告

109年

106

40

60

－

新竹

89年

0.18

46

參考嘉義機場

92年

0.108

0.20

65.8

85

46

－

100

－

99年

0.18

50

109年

0.18

60

恆春

89年

0.18

60

－

93

7

參考屏東機場

92年

0.115

0.20

65.0

85

60

－

93

7

99年

0.20

70

－

95

5

10

| 9年 0.18 80 － 95 5 | 宜蘭 89年 － 46 － － － 參考水湳機場 92年 0.104 0.20 61.9 85 |  | 46 － 69 31 99年 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 － | 75 25 109年 0.20 |  | 60 － |  | 80 20 新中部 89年 － 46 － |  | － |  |  |  |
| － | 參考水湳機場 92年 0.097 0.18 61.9 85 46 － 69 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4 尖峰客運量 973 241 265 307 345 年起降架次 3 40.0 49.8 | 99年 0.18 50 － 75 |  | 25 |  | 109年 0.16 60 － 80 20 表11.11 新增國內機場或航站客運量與起降架次預測 民國 (年) 機場 項目 中正 國內站 新竹 新中部 恆春 宜蘭 |  | 89 年客運量 299.6 54.4 |  | － 75.2 － 尖峰客運量 1,099 353 － 519 － 年起降架次 44,916 17,973 － 19,282 |  |
| 92－ 年客運量 265.2 33.4 尖峰架次 14 9 － 11 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8,490

11,035

15,945

10,257

17,490

尖峰架次

12

7

7

6

9

99

年客運量

309.2

53.4

86.4

48.8

65.8

尖峰客運量

1,134

346

503

374

410

年起降架次

42,609

16,231

27,916

10,726

21,260

尖峰架次

13

9

13

7

10

109

年客運量

413.6

57.4

90.0

76.4

49.6

尖

| 176－4恆春8444－812中正合計ＮＷ峰客運量 11 － 6 16 5 4 － 9 新竹 9 － 5 － 5 7 － 4 － 4 9 － 5 － 5 8 － 5 － 5 4 － 3 4 － 7 13 國內站 14 Ｓ Ｎ Ｓ 合計 起降架次 Ｗ 1,517 372 466 527 344 年起降架次 53,232 14,539 24,233 14,693 13,355 | 尖峰架次 16 8 10 8 7 註：年客運量單位：萬人次，尖峰客運量單位：人次。 表11.12 新增國內機場或航站各目標年停機坪/登機門需求 機場 | 民國89年 民國92年 民國99年 民國109年 起降架次 | Ｗ Ｎ Ｓ |  |  |  |  | 合計 起降架次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114131ＳＷ 6 註：W為廣體機、N為窄體機、S為小型機。 表11.13 新增國內機場或航站各目標年客運站屋面積需求 機場 目標年 (民國) 年運量 (萬人次) 尖峰小時運量 (人次) 估算基準 (㎡/人) 需求面積 (平方公尺) 中 正 89年 299 － 5 2 7 10 － 5 合計 起降架次 Ｎ | 5 7 － 4 1 | 5 8 － | 5 1 | 6 宜蘭 － | － － － | － 9 | － 4 |  | 1 5 | 10 － 5 1 6 7 － 4 1 5 新中部 － | － － |
| 7－ － 3 － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.6

1,099

13

14,287

國內站

92年

265.2

973

13

12,649

99年

309.2

1,134

13

14,742

109年

413.6

1,517

13

19,721

新竹

89年

54.4

353

16

5,648

92年

33.4

241

16

3,856

99年

53.4

346

16

5,536

109年

57.4

372

16

5,952

恆春

89年

75.2

519

16

8,304

92年

40.0

307

16

4,912

99年

48.8

374

16

5,984

109年

76.4

527

16

8,432

宜蘭

89年

－

－

－

－

92年

49.8

345

16

5,520

99年

65.8

410

16

6,560

109年

49.6

344

16

5,504

新中部

89年

－

－

－

－

92年

45.4

265

16

4,240

99年

74.0

503

16

8,048

109年

90.0

466

15

6,990

迄未獲行政院通過。目前之計畫是興築一條30公尺×1,700公尺之跑道，興建三架位40～70人座航機之停機坪及1,600平方公尺之客運站屋。停機坪及客運站屋之興建規模預期將無法提供未來各目標年之運量需求，必須在適當時機檢討擴建，並洽軍方釋放更多的起降額度。

4.宜蘭機場

宜蘭機場位於宜蘭市南方，距市中心約僅2公里（如圖11-2），現況跑道為60公尺×1,563公尺，已破損不堪使用，且於跑道二端外均有架空纜線，尤其是24號跑道端之高壓鐵塔，如要啟用此一機場，對於起降航道下突出進離場面之障礙物必須加以處理。此外，06號跑道端之起降航道係利用蘭陽溪河谷，河谷西側山陵高聳，儀降條件不佳，且此地區下雨日數偏多，能見度偏低，無儀降設施，將大大降低機場之使用率，開發整建之前必須審慎評估。

5.新中部機場

中部地區已有台中水湳機場，因位居都市中心，擴充受限，且對投彰雲地區民眾而言，可及性不佳，因此有必要另建一新國內機場。而目前台灣省政府正進行此一相關規劃案，並初選可能機場場址為草屯烏溪南岸、竹山濁水溪與清水溪河谷交會平原及竹山、二水、斗六間之平頂埔／觸口山台地。各場址相關位置如圖11-3所示。此三場址現正由中科院評估中，本計畫對此三場址之初探結果如表11.4所示，就空域航管、淨空需求、禁限建影響及三縣地理中心等條件言，後者最佳，但距中興新村最遠。

圖11-2  宜蘭機場地理位置圖

圖11-3  省府初選新中部機場可能區位圖

表11.14 省府初選新中部機場場址優劣說明

場址

優　點

缺　點

草屯烏溪南岸

距中興新村及省議會最近。

1.與水湳及清泉崗機場之空域重疊。

2.與中南二高路線衝突。

3.跑道方位、起降航道及淨空面受八卦山系影響。

竹山濁水溪河谷

與鄰近機場空域無重疊問題。

河谷平原四周群山環繞，無法提供飛機進離場及繞場所需淨空。

平頂埔與觸口山台地

1.與鄰近機場無空域重疊問題。

2.基地四周可提供足夠淨空需求。

1.距中興新村及省議會較遠。

2.觸口山背部需剷平，對景觀、生態影響較大。

由於新設機場

牽涉場址之用地取得、可及性、環境生態、空域航管及禁限建等問題，此外政策與財務之考量亦是重要之一環，因此新中部國內機場之興建與否必須再審慎評估。 11.2 新增機場興建順序與時機分析 前一節已針對南部國際機場發展可能之方式作一分析，同時對可能增設國內機場之相關設施需求、場址等問題予以探討，本節將對可能增設國際與國內機場之興建順序與時機加以分析探討。 11.2.1 新增國際機場興建順序與時機 目前台

灣地區南北各有中正與高雄二國際機場，高雄國際機場雖有新國際航廈之完工啟用，然啟用後（民國85年）航站大廈即達飽和，而跑道現況(民國85年)亦已達到飽和。然而高雄機場已無擴建跑道之空間，為了維持運量之成長，可鼓勵業者聯營、輔導航機大型化或分散尖峰時段航班，長期而言對於南部國際機場之發展方案宜儘速確定並執行。

中部國際機場之興建與否仍未確定，然其順序無疑是在新南部國際機場之後。由於中部與南部二機場間之運量消長關係微弱，亦即南部國際機場有其固定之服務範圍，不受中部國際機場設置與否之影響。而中部國際機場是否興建與中正機場關係密切，因其運量幾乎是從中正機場轉移而來，在積極發展亞太空運中心之前提下，及民國109年台灣地區南北二機場之容量可滿足最樂觀之情境（即兼顧發展空

|  | 運中心及兩岸通航情況下）之運量需求，就整體運輸資源有效利用觀點而言，中部國際機場似無興建之必要。再者若是兼顧發展空運中心及兩岸通航之情境無法充份達成目標，中正機場之容量將可延後滿足至民國109年以後之空運需求，因此更無需於109年以前新建中部國際機場。 興建中部國際機場的民間輿論，緣於中部地區民眾出入國門必須經由中正機場，長途跋涉相當不便，而高速公路塞車擁擠，大眾運輸工具容量不足，更增加出國所需之旅行時間與不確定性，然這項缺失可從改善中正機場之可及性著手，經由增強鐵公路系統之接駁服務功能，及開闢國內接駁航線的方式予以解決。 11.2.2 新增國內機場興建順序與時機 未來可能增設之國內機場包括中正國內站、新竹、宜蘭、新中部及恆春等五座機場，以下將從下列各項因素加以探討其興建順序。 1.運輸需求 機場建設是否急迫可由運量需求多寡來判斷，運量需求較高者應優先滿足其需要優先興建。根據表11.1之資料顯示，運量需求最高者為中正國內站，其次為新中部機場，然後是恆春、新竹及宜蘭機場。 2.土地取得 機場興建最關鍵之因素為土地取得之難易與時程，若是使用現有軍用機場開放民航使用，土地取得問題較易掌握；若是該地區無軍用機場，必須另覓場址興建，則會遭遇土地徵收之困難。中正國內站係在中正機場內增設國內線之方式建設，並不需要徵收土地；而新竹與恆春二機場之聯外道路建設將徵收少許私人土地；宜蘭機場最可能使用宜蘭空軍基地興建，徵地範圍可能不太大；唯有新中部國內機場之建設初估需用土地約200公頃，日後因徵收土地較大，時程最難掌握，因此土地取得較容易之場址可優先興建。 3.機場服務特性 中正國內站除了服務桃園地區之長程城際旅客外，還肩負台灣地區各縣市居民旅客進出國門，往返中正機場之接駁旅次；新竹、宜蘭二機場主要服務當地之長途城際旅次；而新中部機場與恆春機場則同時擔負旅遊與一般長途客運服務之功能。 4.環境影響 機場建設對周遭環境之影響主要為噪音、生態破壞等問題，利用現有軍用機場開放供民航使用，對生態破壞之影響較另地興建者為小，其推動建設較為容易。至於航機起降噪音對鄰近社區之影響，恆春機場因鄰近聚落較少，影響輕微；中正機場現有國際班機起降，因此當增設國內站後，增加之噪音量有限，新竹機場部份地區受軍機噪音干擾已劃入較嚴重之三級及二級噪音管制區，未來增加民航機起降，噪音問題將更嚴重；宜蘭機場因鄰近將有新縣政中心及住宅區，噪音干擾頗大；而新中部機場可能之區位未定，噪音干擾情況尚不明確。 5.地區聯外條件 現況桃園及新竹地區對外聯絡可利用中山高、西濱公路、台1及台3等，另有台鐵可資利用；而投彰雲地區則可能有中山高、台1、台3及台17等公路服務；宜蘭地區有台2及台9；恆春墾丁地區則可利用台26與外界聯繫。未來目標年桃園及新竹地區尚有二高及高鐵服務，宜蘭有北宜高速公路可資利用。 根據以上相關因素之分析敘述，初步彙整評估之結果如表11.15所示。 表11.15 可能增設國內機場興建順序分析表 機場 考慮因素 中正國內站 新竹 中部機場 恆春 宜蘭 運輸需求 大 小 次 中 最小 土地取得 最易 易 難 易 易 機場服務特性 多重 單 多重 多重 單 環境影響 輕微 稍大 不明 輕微 稍大 地區聯外條件 佳 佳 次 稍差 次 新機場建設所面臨之問題因機場區位特性而異，其影響程度亦各不相同，不可一概而論。綜合而言，運量需求大、土地取得容易及環境影響輕微者，可優先推動興建計畫，主管機關可依據預算多寡，順應民意及政策走向，分別或同時推動各國內機場之興建事宜。 若各新增國內機場之興建時機單以運量需求為主要考慮因素時，則中正國內站應立即興建，目前推動之情形為航站評估規劃已完成，環境影響說明書正在進行，宜加速細設及發包作業，期能以簡易國內站先行營運。恆春機場整建之環境影響說明已經通過，預計民國86年下半年可以動工，民國88年完工營運。新中部機場之建設則視政策走向及國家財政狀況擇期建設。至於新竹及宜蘭機場若無其他政策因素考量，宜配合年度預算之爭取，持續推動建設。 11.3 機場增設CIQ或接駁設施研究 可能使用中正機場國內站之國際接駁旅客主要是來自台中以南之各縣市、東部之花蓮、台東以及澎湖縣等，為了便利國人出國，對於有接駁需求之地區應多設接駁航線，由於接駁航線之設置即為國際航線之延伸，因此國內機場必須具備海關、出入境查驗及檢疫(CIQ)等相關設施。 11.3.1 機場增設CIQ之研究 國人可在就近設有CIQ之國內機場搭機出國，辦妥行李海關查驗及出境證照查驗手續，登機飛抵中正機場後，以原機或換大型機之方式繼續飛往國外目的地，不論原機或換機飛往國外，行李不隨身，且只在起點做一次海關及證照查驗；從國外飛抵國門之航機在中正機場降落後，部份旅客原機或轉機繼續飛往國內機場，在各國內機場完成入境手續並提領行李。 1.國內機場設置CIQ的優點 (1)增加出入境旅客之便利性 CIQ的設置可使旅客免除轉機所帶來的不便，例如行李由原來兩次托運檢查縮減為一次，另出境旅客只需經由起站的CIQ後即已完成出境手續，人貨完全分離，毋須擔心接駁轉機的行李搬運問題。再者國內機場CIQ的使用者應較國際機場少，因此等待時間將可縮短。 (2)減少接送機旅次，減輕聯外道路交通負荷 CIQ的設置可使旅客在起點機場完成出入境手續，因此可免除親友至國際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

機場接送機，如此將可減少往返國際機場的接送機旅次，因而可減輕機場附近道路的負擔。

由上述對CIQ的分析可知，於適當國內機場設置CIQ設施，不僅可以減輕中正國際機場海關、證照查驗及安檢等設施之負擔，提昇機場服務水準，同時可增加接駁轉機旅客出入境的便利性，但必需於國內機場增加海關、出入境查驗等相關人員與設施。

2.開闢接駁航線

由前述分析可知，開闢接駁航線顯然對出國旅客非常方便，然而卻會增加海關、出入境檢查人員之配置，及增加CIQ設施的成本。接駁航線是否值得開闢，最重要之因素為運量需求能否達到一定的標準，以滿足航空公司追求利潤之目的，並符合營運機隊調度及班次安排之經濟性。

開闢接駁航線之門檻為地面運輸旅行時間必須大於２小時，且年運量需求至少需達雙向39萬人次。在此條件下僅中正－高雄及中正－花蓮二條接駁航線有開闢之價值，其中中正－高雄接駁航線係既有存在，83年之旅客量約為38萬人次，運量仍持續成長中，而中正－花蓮係具有潛力值得開闢之新接駁航線。

其他有接駁需求但未達開闢接駁航線條件之地區，則以國內航線方式處理，即各地區民眾由就近機場利用往中正機場之國內航線，在到達中正機場國內站後，前往國際航站辦理報到劃位、行李托運、海關檢查、出境查驗及安檢等手續。

3.花蓮機場增設CIQ設施研究

在二個國際機場之情境下，花蓮－中正之接駁航線客運量預測值如表11.16所示：

表11.16  花蓮－中正接駁航線客運量預測

目標年

(民國)

年運量

（萬人次）

尖峰小時運量

## （¤¦¡

## 89¦

## 33.0

## 207

## 92¦

## 39.8

## 250

## 99¦

52.8

298

109年

77.8

366

國際－國內接駁航線旅客於國內機場辦理出入境手續類同於國際機場，其所需之客運站屋面積理論上兩者應相同，然而考量機場等級特性，可略為縮減而以尖峰小時每名旅客30平方公尺為估算基準，因此花蓮機場各目標年國際－國內接駁航線客運站屋面積需求如表11.17所示。

表11.17  花蓮機場接駁客運站屋面積需求

目標年

(民國)

尖峰小時運量

（人次）

站屋面積需求

（平方公尺）

89年

207

6,210

92年

250

7,500

99年

### 298

### 8,940

### 109¦

### 366

### 10,980

¥FAA¹CIQª間之建議值如表11.18所示：

表11.18  FAA建議CIQ設施需求表

尖峰小時旅客量

(人次)

CIQ空間最小值

(平方公尺)

每人平均值

(平方公尺/人次)

200

1,315

6.58

400

2,563

6.41

600

3,725

6.21

800

4,846

6.06

1,000

6,012

6.01

1,200

7,099

5.92

亦即在每名旅客所需之30平方公尺站屋面積中，約有6.5平方公尺為CIQ使用空間。至於CIQ之設施需求推算，以證照查驗而言，每小時每櫃台可處理50名旅客，而海關檢查櫃台則為每小時每櫃台處理40名旅客，各目標年所需櫃台數如表11.19所示。

表11.19  花蓮機場CIQ設施櫃台需求數

目標年

(民國)

證照查驗櫃台

海關檢查櫃台

89年

5

6

92年

5

7

99年

6

8

109年

8

10

花蓮機場目前之客運站屋面積僅3,576平方公尺，已不能滿足尖峰時段之國內航線運量需求，未來之擴建應將接駁旅客需求考量在內。而人力需求方面，由於花蓮港為國際商港備有海關人力，在運量不高之初期可雙方協調支應，並於運量達到一定水準時，由各相關單位成立專責之編制。

4.中正機場接駁運輸設施研究

除了有開闢接駁航線之地區外，其餘地區之民眾出國必須先搭國內航線班機至中正機場國內站後，前往各國際航廈轉搭國際航線。而由國外返抵中正機場之班機必須先在國際航廈入境後，再前往國內站搭乘國內線至其他國內機場。

中正機場應提供適當的環境，使旅客能迅速、安全的往返國際與國內航站。依國際航空運輸協會（IATA）之建議，若旅客自報到櫃檯到登機所需之步行距離大於300公尺，則應考慮使用機械式人員運送設施，如公車、行人電動步道及自動運人系統（People Mover System）等。

中正機場國內站預定地（戰備機坪）距一期國際航廈約2.6公里，距二期航廈則約為1.9公里，為了便利旅客往返於國內與國際客運航站間搭機，中正機場應該提供接駁巴士載送兩航站間之旅客，由國內航站經航站南路至一或二期國際航站，再由航站北路回國內航站的路線來回運送，形成穿梭巴士（Shuttle bus）的服務型態。國內、國際航站相關位置及接駁巴士行駛之道路如圖11-4所示。

圖11-4  中正機場國際與國內航站相關位置圖

此外，必須在國內航站路緣及國際航站路緣最便利而直接之區位劃設接駁巴士停車位，以方便旅客上下車。車位數則取決於尖峰小時國際－國內接駁旅客量之多寡，假設未來一班國內線轉搭國際線之旅客數為200人，且在同一時間內各有一班國內線航機起降，即在同一時間內最多有400人必須往返於國內與國際航站間，假設一輛接駁巴士之座位數為50人，因此需要８輛接駁巴士載運。而由戰備機坪至一期國際航站往返及上下客的時間合計約為20～30分鐘，即一輛接駁巴士一小時內可往返２～３趟。因此可於國內航站路緣及國際航站路緣各設４個巴士臨停車位。

由於以巴士接駁國際－國內轉機旅客，仍無法免除旅客行李搬上搬下之困擾，因此宜研究行人電動走道或自動運人系統設置之可行性。同時為了方便旅客除了接駁巴士外尚有其他選擇，建議台北至中正機場之捷運路線在國內站區設站。

11.4 松山機場遷移相關問題研究

松山機場位於台北市松山區之北側，原為舊市區之邊緣地帶，由於都市不斷發展，民生、大直、內湖等社區相繼開發，使得機場逐漸變成都市之核心地帶。

近年來由於城際運輸路網系統之建設與改善趕不上運輸需求之快速成長，使得中山高速公路嚴重塞車，台鐵超負荷承載，致使城際旅次逐漸轉移至空運系統。運量移轉的結果凸顯了松山機場單一跑道容量之不足，而起降架次之增加更加劇噪音對鄰近社區之衝擊；此種現象在高鐵、中南二高未完成前，非但無法獲得改善，還將日趨嚴重。此外松山機場佔地寬廣，因飛安需求而採取的限建措施更阻礙了都市的整體發展。

雖然松山機場對台北市的整體發展產生負面影響，但卻給台北都會區之工商人士及居民提供便利之旅運服務，尤其是長途客運旅次，節省相當多的旅行時間，同時為工商人士掌握生意先機，對都會區之經濟發展具有正面的貢獻。因此未來松山機場遷建之替代場址，其可及性應為主要考慮因素之一，若都心至新機場之旅行時間太長，將無法取代既有松山機場之功能。

本節將以工程技術之觀點，探討松山機場遷移之可能區位，及各該區位之條件是否符合設置機場之標準，並概估遷建之規模。至於機場是否應遷建，因其分析牽涉範圍廣泛，包括都市發展、社會、經濟、環境及軍事等各方面，宜以數量化之成本效益方式評估，建議另行專案研究。

11.4.1 機場遷建規模需求

影響機場規模大小之首要因素為運量，當松山機場位處原址

| 時，因佔地利之便，運量成長可期，然而當機場遷移後，受高鐵通車競爭之影響，運量將因可及性降低而減少。 經初步研判台北都會區比較有可能之遷建場址在三芝、石門一帶，台北都心至三芝、石門之直線距離約25公里，路線距離約35公里；若以捷運淡水線延伸連接，旅行時間約需1小時(速度35公里／小時)，但若新設連接機場與都心之快速道路或捷運專線服務，則其旅行時間約30分鐘左右。假設機 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

場遷建後，到達機場之旅行時間約增加30分鐘，再經運量預測模式分析之結果，其目標年之運量與架次變化如表11.20所示。

表11.20  台北機場遷移後之客運量預測

目標年

(民國)

年客運量

(萬人次)

尖峰小時客運量

(人次)

尖峰小時

起降架次

99年

1,235.4

3,595

36

109年

1,477.8

4,300

42

松山機場遷移後，民國109年之運量為1,477.8萬人次，較未遷建時之運量2,071.6萬人次，約減少30％左右。本計畫將以民國109年機場遷移後之尖峰小時客運量與起降架次為基礎，推算機場設施規模如下：

1.跑道需求

一般而言，良好的跑滑道配置，在無其他航管

| 限制情況下，一條儀降跑道之容量約為35～40架次／小時。依此觀之，遷建後之新機場若僅設一條跑道，將無法滿足目標年之運量需求，因此，本計畫考慮興建二條平行跑道。 2.二平行跑道間距 假設各目標年新機場之航機組合比率與台北松山機場現況相同，則混合指數MI＝102，到場百分率仍設為55﹪，則依FAA AC 150/5060-5 "AIRPORT CAPACITY AND DELAY"之計算圖表，可得二條平行跑道在各種不 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

同間距下之容量如表11.21所示：

表11.21  二條平行跑道不同間距之容量表

跑道間距

(公尺)

容量基數

出口係數

(Ｎ＝１)

折減係數

跑道容量

(架次／小時)

210～760

| 54 0.98 0.85 45 | 760～910 64 1.00 0.85 54 910～1,310 78 1.00 0.85 66 ≧1,310 102 0.91 0.85 79 本計畫取二平行跑道之間距400公尺，雙平行跑道容量為45架次／小時。 3.跑道長度 目前飛行松山機場之最大型航機為B 767-200，由於裝設引擎廠牌型號、酬載重、航程(裝油量)之不同，起飛之參考跑道長度由1,798～2,774公尺不等，實際需求長度尚需依氣溫、跑道縱坡度、機場標高等因素加以修正；國內航線航程短、載油量少，本計畫視地形狀況暫採2,700～3,000公尺配置（松山機場既有跑道長2,605公尺）。 4.機 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

場用地需求

機場用地以矩型方式概估如下:

(1)用地寬度

(跑道地帶(儀降跑道)寬度：300公尺

(滑行道地帶(以FAA分類Ⅴ級，翼展＜65公尺之航機為設計標準)寬度：65×1.4＋6＝97公尺，使用100公尺

(跑道與平行滑行道最小間距：150公尺＋50公尺＝200公尺

(平行滑行道間距:65／2＋50＝82.5公尺,使用85公尺

(停機坪滑行路徑間距：65／2＋(65×1.2＋6)×0.5＝74.5公尺，使用75公尺

(停機坪深度(線性配置)：50＋75×2＋25＝215公尺

(登機廊廳與航廈深度：120公尺

(二平行跑道間距：400公尺

(站前廣場、停車場及地

| 面道路：200公尺 總用地寬度以非獨立起降之雙平行跑道、雙平行滑行道及線性航廈登機門佈設，約需1,400公尺。 (2)用地長度 以跑道長度3,000公尺及兩端進場燈、儀降需求用地各400公尺估算，總長度約需3,800公尺 (3)總面積 1,400公尺×3,800公尺≒50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

0公頃

11.4.2 選址原則

影響機場選址之因素很多，舉其重要者概略敘述如下：

1.可及性

由於國內空運受其他地面運具之競爭，旅行時間與票價影響搭機者之意願，而機場聯外運輸系統之便利與否亦影響機場之運量。本計畫以距台北都心25公里半徑內之大台北地區為選址範圍，將闢設專用道路或捷運聯絡，以旅行時間30分鐘能到達新機場為前提加以選址研究。

2.空域

機場四周必須提供足夠的無障礙空間供航機起降、繞場之用，自然或人為之障礙、鳥類棲息覓食場所均應儘量避開，與鄰近機場空域航路之重疊衝突亦應避免。FAA建議機場之空域：最輕型航機目視飛行為1.5浬×3浬（2.8公里×5.6公里），最大型航機儀器飛行為10浬×25浬（18.5公里×46.3公里）。根據第五章對國內機場使用空域之分析結果，現有機場使用之空域稍大於此數據，而第九章對機場空域需求之分析建議為20公里×46公里之範圍。

3.天候因素

強烈側風、低雲幕、低能見度、暴雨、霜雪及不穩定氣流等均會影響航機安全及跑道配置與使用率。以風向因素而言，因機型不同，側風垂直於起降方向之分量逾越某一限度時，即影響該機型之起降安全。而一個機場當跑道方位不能涵蓋95％以上之使用率時，即需另行設置一條不平行之副跑道。雲幕高與能見度則涉及助導航設施及儀降系統之等級。

4.自然與人文環境

機場施工階段對該地區之動、植物棲息地，或人文古蹟資產之影響極大；而營運階段航機之起降噪音對社區民眾之生活影響尤鉅。因此機場區位宜避開生態保育區、古蹟保存區及社區聚落。

5.遠離危險性高易致災之地區

機場出入活動之人數多，萬一發生事故必遭致生命財產之嚴重損失，因此機場與大煉油廠、儲油區、高壓變電所、石化工業區及核電廠間應有足夠的區隔。

依據台電公司對新機場或既有機場擴建之一般準則為「機場與核能電場之最小距離為5哩，且起降航道與核能電場場界之最小距離為2哩，另應避免將核電場規劃在機場跑道端點兩側各30°之範圍內」。

6.用地取得

機場用地面積大，因此用地取得之難易度、地價、未來之擴充性等因素，將影響機場設置之成本與時程，而場址周邊土地之使用情況、禁限建及噪音緩衝空間等均需納入考量。

7.工程可行性

有關場區地質、斷層、地震頻率、排水條件、料源、施工難易度、沉陷量等因素之分析探討與比較。

8.興建工程費之高低。

11.4.3 替選場址篩選

由於大台北地區如非山嶺起伏即屬人口聚集區，在距台北都心25公里範圍內，具有長4,000公尺、寬1,400公尺之平坦地區，且無大型社區聚集者，計有關渡平原與淡海新市鎮預定地兩處，除此之外，八里與淡水至石門海濱等地均需部份填海造陸。而三芝至石門間之丘陵台地整平後亦可供機場遷設之用。各可能遷址區位如圖11-5所示。

上述各場址之土地面積雖經填海造陸或整平後，可提供機場之用地需求，但因受四周地形環境或與中正機場之起降航道、繞場空域嚴重衝突，而必需予以摒棄者如關渡平原、八里海濱、淡水至三芝間沿岸等地區，可用場址僅有三芝至石門地區。茲就摒棄場址概略探討不適宜之原因如下：

1.關渡平原

關渡平原位於台北市之北北西方，淡水河與基隆河交會處,距都心約8公里，大度路(台2乙)橫貫東西，大部份尚屬未開發之保留地，稀落建物點綴其間。

本區地面平坦寬廣，但因受北側大屯山系、東側劍潭山、西南側之觀音山系所圍繞，難以規劃出適當之起降航道，更由於關渡、北投、石牌、士林及社子等社區環繞四周，噪音及禁限建對四鄰社區、學校之影響甚大。此外尚有焚化爐之遷建及基隆河之改道等問題存在，更重要的是本地區已經市議會通過，將規劃為自然公園。

圖11-5  松山機場遷移可能場址圖

關渡平原雖距都心最近，可及性最佳，然基於上述諸理由不得不放棄本場址。

2.八里海濱

八里位於台北市區西北方，淡水河出海口南岸，距都心約16公里，台15線省道穿越其間，陸側高樓房舍林立，已屬中度開發地區，海側有八仙樂園、興建中之污水處理場及商港計畫。

本區東南側為觀音山系，西北側為台灣海峽，是東北／西南走向之狹長、平坦、已開發地區，因此必須以填海造陸方式提供機場用地需求，然而往海上發展勢必與污水處理場及商港計畫相衝突。此外本區距中正機場僅約15公里，由於風向與地形因素，除了繞場空域重疊外,起降航道之進離場面也嚴重重疊，同時航機起降噪音及禁限建將影響對岸之淡水新舊市區。

雖然本區距台北都心次近，且有由八里經五股、新莊至中永和之快速道路興建計畫，然而基於上述原因，本場址亦應予以排除。

3.淡海地區

## 淡海地區為淡水沙崙至錫板之範圍，位於台北市北北西方，距都心約20公里，台2線省道穿越¨¶¡¬²®·¥Âµ¥¦¡²¥¾¦¤¡

¥°ª«°¡¥2½ª°¡¬°¥之丘陵台地，西北瀕臨台灣海峽，現況台2線兩側新建高樓林立，屬中度開發地區。可供機場遷建之用地為台2線西側之濱海陸地或填海造陸，採用陸側用地必須變更淡海新市鎮計畫，且起降航道將穿越部份人口聚集之社區，而填海造陸則無此項缺點。

本區距中正機場約20～30公里（視位置而定），由於風向與地形因素，兩機場之起降航道部份重疊，在飛航管制手段下將大大地降低新機場之跑道容量。

本區現況之聯外道路僅有台2線，上下班時間嚴重壅塞，而捷運淡水線尚需延伸5～10公里（視位置而定）方可到達。

在與中正機場起降航道重疊，航管限制了跑道容量下，又與淡海新市鎮計畫衝突之情況下，本地區不適合做為遷建場址。

另距都心25公里之範圍中正機場亦包含在內，政策決定中正機場未來將發展為空運中心，在需維持國際航線營運，增設國內航線站區之情況下，實無法容納松山機場轉移之國內客運量。再者松山機場之服務範圍亦包含基隆及部份宜蘭地區，若遷移至中正機場其位置似較偏西，且中正機場本身亦將增設國內站，可服務桃園地區之民眾及國際接駁旅客，若松山機場遷移至中正機場形同廢棄松山機場，並非其遷移替代場址，因此不予探討。

11.4.4 可能場址研究

根據前一節之敘述，關渡平原、八里海濱及淡海地區等替選場址不是空域與中正機場重疊，就是與既有定案之相關計畫相衝突，開發效益不高而予以摒棄。因此，比較有可能作為新機場之區位者，在距都心25公里半徑範圍內尚有三芝及三芝／石門兩地區，茲分別對該兩地區作進一部之研究：

1.三芝地區

三芝位於台北市區北側，距都心約25公里，中間受大屯山系所阻隔，台2線省道橫亙其間，人口聚居之社區位於台2線之東南陸側，西北海側則有零星之農舍與廠房點綴其間。本區地面平坦寬廣，但為降低噪音及禁限建對鄰近社區之影響，跑道應儘量臨海佈設。

為暸解本區興建機場之合適性，將分別就各項選址原則評述如下:

(1)天候條件

本區因無氣象站，故無氣象資料可資引用，僅能就淡水氣象觀測站所得之資料加以分析，依據中央氣象局淡水氣象站之量測記錄顯示，每年10月至翌年3月主吹東北風，4～9月主吹西南風，有關風速風向之統計如表11.22所示，FAA與ICAO對跑道側風風速之限制示如表11.23。本區有0.25％風速大於13浬出現在東南方向，由於所佔比率甚少，因此平行海岸線之跑道方位配置，可有95％以上之涵蓋率。

雲幕高與能見度涉及儀降設備類別，溫度涉及跑道長度之訂定，因無現地資料，本計畫將不予討論。

表11.22  淡水地區風向風速統計表

單位：％

風速

公尺／秒

＜1

1～3

3～6

≧7

浬

### 1.9

### 1.9¡5.8

### 5.8¡11.7

### 13.6

### N

### ¡

4.00

0.75

－

NNE

－

4.50

0.50

－

NE

－

17.25

5.00

－

ENE

－

6.00

1.50

－

E

－

4.25

0.25

－

ESE

－

2.25

1.00

－

SE

－

8.50

4.50

0.25

SSE

－ 8.50

1.00

－

S

－

8.00

0.25

－

SSW

－

0.75

－

－

SW

－

0.75

0.25

－

WSW

－

0.25

0.25

－

W

－

3.00

0.75

－

WNN

－

4.00

1.00

－

NW

－

5.00

1.00

－

NNW

－

2.00

0.25

－

小　計

2.50

79.00

18.25

0.25

註：依統計資料所示，當風速小於1公尺/秒時為靜風狀態，不再細分各別風向。

資料來源:中央氣象局氣象年報。

表11.23  跑道側風風速限制

跑道寬度

側風風速

(公尺)

浬

公里／小時

FAA

＜23

10.5

19

23～30

13

24

30～45

16

30

≧45

20

37

參考跑道長度

側風風速

(公尺)

浬

公里／小時

ICAO

＜1200

10

19

1200～1500

13

| 24 ≧1500 20 37 (2)空域 三芝距中正機場約34公里，依儀降跑道之進離場面而言，無重疊之虞，但穿降空層將產生重疊衝突（至少20公里×46公里範圍），此種重疊衝突如何以航管程序來規範，以及此種規範對跑道能量之影響，有待後續專案計畫詳加探討。至於繞場等待空域方面，由於陸側為山丘，大都突出內水平面（機場標高＋45公尺）之高度，應以海側作繞 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

場飛行，陸側則依屏障原理做為限建之依據。當二條平行相距400公尺之跑道完成時，以一到一離作為運作原則，應可提高容量確保飛安。

(3)聯外交通

三芝地區目前主要聯外幹道為台2線（雙向四車道），平常到達台北市區約需60分鐘，若逢上下班尖峰時間則可能因壅塞而超過90分鐘。未來本區若要新建機場，為了方便旅客到離機場，勢必要興建一條直達之快速公路，使都心與機場間之旅行時間降至30分鐘以內。

(4)用地取得

本區大部份為農業用地，偶有零星分佈之農舍與工廠，預計徵購面積約420公頃，另二條跑道需填海造陸約200公頃。

(5)工程可行性

第一條跑道填築水深平均約3公尺，填築高度距平均海平面約5公尺，堤長約3,300公尺。由於水深最大者約5公尺，因此頗具工程可行性。

第二條跑道填築水深平均約8公尺，最大填築水深12公尺，堤長約4,500公尺，工程困難度略高。

(6)對自然人文環境之衝擊

跑道若以約03／21之方位，儘量靠海側佈設，則其對陸側之影響很小。但填土對海底生態之影響宜進一步評估。

(7)三芝場址初步配置平面如圖11-6所示。

圖11-6  三芝場址初步配置平面圖

2.三芝／石門地區

三芝至石門一帶依山傍水，台２線蜿蜒其間，麟山鼻、富貴角兩座海岬及石門至十八王公廟間之陸棚伸入海中。麟山鼻至富貴角之間為北海有名的白沙灣海水浴場，富貴角以燈塔聞名，燈塔下方為富基漁港，富貴角至十八王公廟間有老梅、石門社區及青年育樂中心等。本區陸側為高低起伏之丘陵，海拔高度約為60公尺上下，區內農舍、墳場零星散佈，靠核一廠（十八王公廟）處有一濱海高爾夫球場座落其間。

本區大體而言有海、陸兩種佈設方式，各有利弊，茲分別概述如下：

(1)跑道方位

跑道方位介於03/21～09/27，方位愈偏東西向受中正機場之影響愈少，因此當機場設於

| 石門並依地形佈設時，方位趨近09/27，就與中正機場之區隔而言，此一佈設地點與方位甚佳。 (2)空域 本區與中正機場相距約37～40公里，當機場佈設在靠近三芝之麟山鼻至富貴角海濱或陸側台地時，跑道方位約為03/21，與中正機場05/23之跑道方位在穿降空域上仍有些微衝突，當移到富貴角至石門之海域或丘陵台地時，跑道方位趨近於09/27，將可脫離中正機場之影響。由於陸側有七星山、竹子山之自然屏障，繞場飛機應以海側為之。 (3)聯外交通 由於本區目前僅依賴台２線與台北都會區及基隆相銜繫，至台北都心之行車時間平常時段約需70分鐘，未來必須興築一條直通台北都心之快速公路，使行車時間縮短至30分鐘，方能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

吸引空運旅次。

(4)工程可行性

若機場佈設於臨海側,由於填海造陸為主要用地取得方式，因機場佈設方式不同，第一條跑道之填築水深約達10～20公尺，第二條跑道之填築水深則約達20～30公尺，海堤、土方填築及沉陷為主要課題，工程難度頗高。

若機場佈設於山丘台地，由於此一沖蝕地形高差達數十公尺，邊坡不穩定及不均勻沉陷應為主要課題，但難度不大。

(5)用地取得

海側麟山鼻至富貴角間，由於涉及海水浴場、富貴角燈塔、富基漁港之廢棄或遷移，阻力必大。富貴角至十八王公廟之間，若往海上發展，老梅、石門社區可保留，但燈塔受航道限高之影響必須遷移。

陸側除部份墳場外，避開高爾夫球場，阻力應不致於太大。

(6)對自然及人文環境之衝擊

海側對海岸自然景觀，如白沙灣、燈塔、石門之影響甚大，但噪音對三芝、石門等社區之影響輕微。陸側雖對海岸景觀影響甚小，但對三芝、石門社區之衝擊較大，對當地生態之影響宜進一步深入評估。

(7)對核電廠之影響

本區機場之佈設不論是陸側或海域，均在距核一廠８公里之限制範圍內，若設於陸側，起降航道更均穿越核電廠上空，有待與台電進一步洽商。

(8)三芝／場址平面初步配置如圖11-7及11-8所示。

11.4.5 替選場址之比較與‚‚

若為解決松山機場噪音污染與整體都市發展之問題，政策決定松山機場必須遷移，經初步分析較可行之三芝、石門二區位之三方案後，綜合列表比較其優劣如表11.24所示。由比較表可以看出，三芝海濱場址與中正機場在穿降空域之重疊衝突，若能ƒƒ妥善的規劃予以分離，應為一較佳之場址。

表11.24  松山機場遷建較可行替選場址比較表

比較項目

三芝

三芝－

石門„„

海側

陸側

與中正機場穿降空域之重疊衝突

有

輕微

輕微

用地取得阻力

少

少

少

工程可行性

高

低

中

聯……行時間

無快速公路

60

70

70

(分鐘)

有快速公路

30

35

35

自然生態、社區環境影響

小

中

大

對核一廠之影響

無

中

大

圖11-7  三芝/石門††場址初步配置平面圖

圖11-8  三芝/石門陸側場址初步配置平面圖

台北松山機場遷址後，無論遷於何處，其便利性均‡‡現址，況且遷移至較可行之三芝海濱場址，其與台北市之間是否可以覓得ˆˆ供快速道路或專用捷運建設，不無疑問，若新機場之可及性無法‰‰，則遷建之可行性不高，即使勉強遷建，大部份之航空旅客將轉移至其他運具，亦失去機場遷建之意義，徒然造成大台北地區民眾行之不便及影響經濟發展，可謂得不償失。

若考慮松山機場維持現狀，因其既有跑道已經飽和，除非航機大型化、聯營或分散尖峰時段航班之策略能實現，否則運量成長有限，此外還須限制松山與其他機場間之航線開闢，因此究竟松山機場應否遷移仍需作進一步之評估。

µ第十一章  機場發展課題分析

11.1 可能增設機場地區研究

11.2 新增機場興建順序與時機分析

11.3 機場增設CIQ或接駁設施研究

11.4 松山機場遷移相關問題研究

µ圖11-1  新南部國際機場可能區位圖

圖11-2  宜蘭機場地理位置圖

圖11-3  省府初選新中部機場可能區位圖

圖11-4  中正機場國際與國內航站相關位置圖

圖11-5  松山機場遷移可能場址圖

圖11-6  三芝場址初步配置平面圖

圖11-7  三芝/石門海側場址初步配置平面圖

圖11-8  三芝/石門陸側場址初步配置平面圖

µ表11.1  可新增設之國內機場年客運量預測

表11.2  南部雙國際機場目標年客運量預測

表11.3  南部雙國際機場尖峰小時運量與起降架次預測

表11.4  南部雙國際機場跑道能量供需比較

表11.5  南部雙國際機場客運站屋供需比較

表11.6  南部雙國際機場停機坪／登機門供需比較

表11.7  高雄機場廢除國內站後，台南、屏東機場目標年運量預測

表11.8  高雄機場廢除國內站後，台南、屏東機場尖峰小時客運量與起降架次預測

表11.9  高雄機場廢除國內站後，高雄、台南、屏東三機場跑道能量供需比較

表11.10  新增國內機場或航站相關參數表

表11.11  新增國內機場或航站客運量與起降架次預測

表11.12  新增國內機場或航站各目標年停機坪/登機門需求

表11.13  新增國內機場或航站各目標年客運站屋面積需求

表11.14 省府初選新中部機場場址優劣說明

表11.15  可能增設國內機場興建順序分析表

表11.16  花蓮－中正接駁航線客運量預測

表11.17  花蓮機場接駁客運站屋面積需求

表11.18  FAA建議CIQ設施需求表

表11.19  花蓮機場CIQ設施櫃台需求數

表11.20  台北機場遷移後之客運量預測

表11.21  二條平行跑道不同間距之容量表

表11.22  淡水地區風向風速統計表

表11.23  跑道側風風速限制

表11.24  松山機場遷建較可行替選場址比較表