台灣地區引進輕軌運輸之可行性研究

目　　錄

第一章    緒    論		1

1.1研究背景與動機		1

1.2研究目的與課題		2

1.3研究範圍與對象		3

1.4研究內容與工作流程		3

第二章    輕軌運輸、雙用公車、公車捷運之技術特性與

應用實例		7

2.1輕軌運輸、雙用公車、公車捷運在大眾運輸系統中

之地位		7

2.2輕軌運輸、雙用公車、公車專用道路之技術特性		10

2.3國外運用實例		19

2.4輕軌運輸、雙用公車、及公車專用道路之角色與

功能		39

第三章    大眾運輸系統服務績效與建造成本之關係		44

3.1影響大眾運輸系統服務績效之因素與關連		44

3.2影響大眾運輸系統建造成本之因素與關連		53

3.3公車專用道路、雙用公車、輕軌運輸系統服務績效

與建造成本之關連		57

第四章    輕軌運輸、雙用公車、公車專用道路之適用準則

與評選方法		61

4.1運輸技術選用評估之方法論		61

4.2輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之適用準則	64

4.3運輸技術選用評估方法		73

第五章    輕軌運輸、雙用公車、與公車專用道路之引用評估－

以台中都會區之運用為例		80

5.1台中都會區捷運系統規劃狀況		80

5.2輕軌運輸、雙用公車與公車專用道路在台中都會區之

運用規劃		84

5.3輕軌運輸、雙用公車與公車專用道路在台中都會區之

運用評選		93

-I-

5.4輕軌運輸系統在台中都會區之分期建設計畫		98

第六章    結論與建議		99

6.1結論		99

6.2建議事項		101

參考文獻		102

附錄一：1978年以後新建及延伸輕軌運輸系統之城市		104

附錄二：1978年以後新建輕軌運輸系統城市之人口規模

與大眾運輸路網規模		107

附錄三：近期延伸輕軌運輸系統城市之人口規模與大眾運

輸路網規模		108

附錄四：輕軌運輸系統興建中及規劃中之城市		109

附錄五：期中簡報會議意見處理情形		110

附錄六：期末簡報會議意見處理情形		116

-II-

表 目 錄

表2.1	輕軌車輛之技術特性		11

表2.2	BENZ公司雙用公車車輛規格		18

表2.3	引用輕軌運輸系統、雙用公車城市之人口規模		40

表2.4	都市規模與公車路網、輕軌運輸系統路網及都會

捷運路網長度間之關係表		40

表2.5	輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路單位建造

成本比較表		41

表2.6	有關城市輕軌系統建造時間一覽表		42

表3.1	高運量重軌捷運系統與中運量AGT捷運系統高架

車道每公里建造成本		55

表3.2	高運量重軌捷運系統與中運量AGT捷運系統地下及

平面車道每公里建造成本		55

表3.3	台北都會區與台中都會區捷運系統各組件單位建造

成本		56

表4.1	都市興建捷運系統之一般條件		62

表4.2	輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之適用條

件	    72

表4.3	各評估標的與準則間之權重		75

表5.1	台中都會區捷運路網各線型式及車站型式統計表		83

表5.2	台中都會區捷運路網分期建設計畫		83

表5.3	台中捷運高架車道所經道路之路寬		86

表5.4	台中捷運各路線所經道路之寬度		87

表5.5	台中都會區輕軌運輸系統方案一估計建造成本		90

表5.6	台中都會區輕軌運輸系統方案二估計建造成本		90

表5.7	台中都會區雙用公車估計建造成本		92

表5.8	台中都會區公車專用道路估計建造成本		93

表5.9	台中都會區各走廊使用輕軌運輸系統、雙用公車、

公車專用道路所需之旅行時間		95

表5.10捷運系統與輕軌運輸系統在台中都會區運用之績效

比較		97

-III-

圖 目 錄

圖1-1	工作流程		5

圖2-1	各型輕軌車輛尺寸圖		12

圖2-2	輕軌運輸系統以號誌管制交叉口之狀況		13

圖2-3	輕軌運輸系統以連鎖號誌管制交叉口之狀況

(Portland Banfield線案例)		14

圖2-4 	BENZ公司導引巴士車輛剖面圖		17

圖2-5	法國巴黎輕軌運輸系統		22

圖2-6	義大利米蘭輕軌運輸系統		22

圖2-7	美國水牛城輕軌運輸系統		29

圖2-8	日本廣島輕軌運輸系統		29

圖2-9	菲律賓馬尼拉市輕軌捷運系統		32

圖2-10	澳洲Adelaide市雙用公車路線圖		34

圖2-11	日本名古屋雙用公車路線圖		36

圖2-12	台北縣連城走廊雙用公車規劃路線		37

圖2-13	美國加州San Bernadino公車專用道路		38

圖3-1	不同捷運技術投資成本與服務績效之關連		45

圖3-2	噪音隨距離衰減之行為關係		51

圖3-3	輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路服務速率

與單位建造成本關連圖		59

圖3-4	運能與單位建造成本關連圖		60

圖4-1	運輸技術選用評估體系及與可行研究之對應關連		64

圖4-2	輕軌運輸系統雙線車道佈設狀況		66

圖4-3	輕軌運輸系統單線車道佈設狀況		67

圖4-4	雙用公車雙線車道與車站配置型式一		70

圖4-5	雙用公車雙線車道與車站配置型式二		71

圖4-6	運輸技術適用性之評選流程		79

圖5-1	台中都會區大眾捷運系統建議路網圖		81

-IV-

交通部運輸研究所

台灣地區引進輕軌運輸系統

之可行性研究

期末報告

國立交通大學交通運輸研究所

中華民國八十六年八月

台灣地區引進輕軌運輸系統之可行性研究

期末報告

計畫主持人：	黃台生

協同主持人：	王傳芳

研究人員：	莊世賢　葉燿墩　李彥珍

行政助理：	何玉娟　何玉鳳　呂淑美

國立交通大學交通運輸研究所

中華民國八十六年八月