- 第一章  緒　論

# 研究背景與動機

輕軌運輸系統(Light Rail Transit,簡稱LRT)為軌道運輸系統之一，起源於歐洲城市老式街道電車(Street Car)的改進，其系統運能及運作效率（速度及控制）一般比傳統重軌捷運系統為低，績效即難以和傳統重軌捷運（通稱地下鐵）相比。基於都市大眾運輸之重要性日益加重，而傳統重軌捷運（具有專用路權，並大部分車道置於地下）之建造、發展卻因其成本高昂，使一般都市難於承擔，故改進電車之路權使用型態及其系統設施以提高運輸效率之輕軌模式，遂成為極具潛力之都市大眾運輸觀念。另一方面，原不具有電車之都市，為發展適合其都市需要之輕便大眾捷運，亦將軌道運輸觀念延伸至巴士運輸技術，因而形成之運輸捷運系統即有軌道巴士（O-Bahn）、自動導軌系統（AGT）等。此些系統與LRT皆具有中運量，亦即每小時單向容量在20,000人以下之特性（輕軌捷運系統LRRT容量可大於此數值），一般對此類運輸技術即通稱為中運量捷運系統（Medium Capacity Transit System,簡稱MCTS）。

在都會區大眾運輸系統適用性之選擇考慮上，系統容量是最重要的績效指標之一，但隨著系統容量的增加，投資成本亦相對增加，其中地面大眾運輸系統與輕軌捷運系統以及傳統地下捷運系統之投資成本相距很大，若以高績效運輸系統之容量規模來選擇運輸系統而忽略了成本要素，將會在投資效果上產生重大的偏差。基於都市規模有大小之分，而都市地區內各運輸走廊的旅次量及其運輸需求亦不盡相同，因此若僅在高運量大眾捷運系統與低運量的公車系統間作兩極化選擇，將難以配合都市發展、財政狀況與運輸需求的實際需要來選擇配置適當的大眾運輸系統，以保障良好的系統營運績效。

一般輕軌運輸系統之運量多屬中運量範圍，其建造成本亦較低，有鑑於國內正進行之台中、台南、桃園、新竹四都會區捷運系統路網規劃，就其都市結構、運量需求預測及社經發展等角度觀之，並非皆需興建高運量捷運系統才得以解決其交通問題，且因目前政府財政狀況緊縮，而民間之投資興建意願又不高，基於資源有效利用之考量，實有必要就都會區引進輕軌運輸系統之可行性加以研究，俾能依不同都會區之客觀環境條件，評估分析其適用之系統，作為未來各該都會區推動捷運建設之參考。

# 研究目的與課題

基於以上背景，本研究之目的即在探討各類輕軌運輸系統之特性與選用考慮，並針對國內之社經環境研究引進輕軌運輸系統之可行性。在此目的下，本研究之課題主要包含以下四大項目：

- 探討各類輕軌運輸系統之功能及適用都會區之特性。

- 訂定都會區輕軌運輸系統之評估選用準則，並建立各準則評估指標之門檻值與比較基礎。

- 以台中都會區為例，進行台灣主要都會區輕軌運輸系統之評選與各項可行性分析。

- 研擬引進輕軌運輸系統後都會區分期實施之可行性與其替選方案。

# 研究範圍與對象

為求能就相近之系統皆納入比較分析，本研究中有關系統之技術型式至少應包括O-Bahn雙用途公車系統、公車捷運系統、輕軌運輸系統及輕軌捷運系統。引進台灣地區之都會區則以台中都會區為考量之對象。研究課題除依各類系統技術之特性研訂評估方法、評選準則、及評估指標，並檢討台中都會區捷運系統之規劃成果，以探討引進輕軌運輸系統之適當性。

# 研究內容與工作流程

本工作之研究內容依資料蒐集、研究分析、訪問或問卷調查、及方案評估四個部分說明如下：

1.	資料蒐集

- 蒐集國內外輕軌運輸、雙用公車、及公車捷運之有關資料。

- 蒐集台中都會區捷運系統規劃資料，其中將包含路廊選擇、運輸需求分析預測、社經需求分析預測、路網方案、分期計畫、建造經費等資料。

2.	研究分析

- 彙整比較輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、公車捷運之相關資料，以分析此些技術之運用與都市規模之關連。

- 研訂適合國內輕軌運輸系統評選之定性、定量指標，且應包含政策面與技術面之指標。

- 建立輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、公車捷運操作特性與操作績效之關係。

- 瞭解輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、公車捷運對環境之衝擊。

- 分析檢討台中都會區捷運系統規劃之社經發展預測及各線估計運量。

- 分析台中都會區既有捷運系統規劃方案與引用輕軌運輸系統在各評選準則下之績效值。

3.	訪問或問卷調查

除以上輕軌運輸、雙用公車、公車捷運相關資料之蒐集外，將以訪問或問卷調查方式取得替選方案評估不同標的與準則間之權重。

4.	方案評估

依前述引用輕軌運輸之評選準則與評估方法，評估各方案之優劣，最後並依選用方案，研擬台中都會區引用輕軌運輸之分期實施計畫。

本工作進行之流程如圖1-1所示，大致可分為資料蒐集、特性分析、方案研擬與評估、及結論與建議四個步驟。茲分別說明如下：

資料蒐集部分主要即蒐集國內外輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、公車捷運之運用背景資料；蒐集台中都會區捷運系統規劃、社經與運輸需求預測資料。

特性分析即依蒐集之資料分析輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、公車捷運之使用與都市規模之關連，瞭解各捷運技術對環境之衝擊；檢討都會區社經及運輸需求預測資料；檢討路網結構。

方案研擬與評估即依分析結果，檢討輕軌捷運、輕軌運輸、雙用公車、及公車捷運在台中都會區之適當使用；根據技術可用性及與當地條件之配合度，評估選出最佳方案，提出所選技術型式運用方式建議與分期實施計畫，最後提出全部研究之結論建議。

圖1-1  工作流程