我國都市地區運輸系統管理策略對於

能源消耗與環境(空氣)污染之影響研究

交通調查計畫書

一、調查目的

本調查主要目的有二，一為瞭解台北市實施運輸管理策略(TSM)地區之交通特性，二為提供TSM於進行方案模擬之資料輸入參考，續為能源消耗及空氣污染評估之依據。

二、調查範圍

於本計畫在台北市欲進行TSM模擬評估之四個區段，包括南京東路(中山北路-三民路)、重慶南路(忠孝西路-寶慶路口)、長安東路與八德路配對單行道、西園路(光復橋-西藏路)、仁愛路與信義路公車專用道等，選定交通調查地點。

三、調查項目

1.交通量調查。

2.道路實質資料蒐集。

3.路段行駛速率蒐集。

4.公車行駛資料蒐集。

四、調查時間

交通量調查時間係於平常日(星期二-星期五)期間內，任擇一天之7:00-9:00(上午尖峰)、17:00-19:00(下午尖峰)二時段，共進行4小時交通量調查。

五、作業方法

5.1交通量調查

交通量調查結果係提供TSM進行模式模擬之輸入資料依據，本計畫乃於選定的研究區段內，無法蒐集相關交通量資料者，採取重點式補充調查以為設站考量，初步選定交通量調查地點請參見表1所示。

其作業方式係採人工輔以計數器或劃"正"字的方式，將通過調查地點之車輛，依調查車種、分方向，每隔15分鐘登錄於調查表格中，有關調查表格請參見附表2。其車種分三類為:

(1)小型車：為載客、貨用之中、小型四輪式機動車輛。如小客車、小貨車、12人座之旅行車等。

(2)大型車:大客車、大貨車、聯結車、特種車等。

(3)機車：裝有動力引擎之二輪車輛。

附表 1 交通量調查設站地點及人力配置

| 序號 | 地點 | 調查員 (人) | 督導員 (人) | 路口 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京東路、新生北路口 | 8 | 1 | 十 |
| 2 | 南京東路、松江路口 | 8 | 1 | 十 |
| 3 | 南京東路、復興北路口 | 8 | 1 | 十 |
| 4 | 南京東路、光復北路口 | 6 | 1 | 十 |
| 5 | 重慶南路、忠孝西路口 | 6 | 1 | 十 |
| 6 | 重慶南路、襄陽路口 | 4 | 1 | Ｔ(單) |
| 7 | 重慶南路、寶慶路口 | 6 | 1 | 十 |
| 8 | 仁愛路、復興北路口 | 8 | 1 | 十(單) |
| 9 | 仁愛路、林森北路口 | 6 | 1 | 十(單) |
| 10 | 信義路、敦化南路口 | 9 | 1 | 十(單) |
|  | 小 計 | 69 | 10 |  |

5.2道路實質資料蒐集

為獲得道路實質資料以提供模式模擬使用，將租用車輛現場踏勘，以瞭解其車道配置、號誌路口時制時相、交通管制情形，有關其調查表格請參見表三所示。

5.3路段行駛速率資料蒐集

為提供檢核模式適用性及校估其參數，可透過台北市每年四季進行之重要路段行駛速率調查數據予以確認，作為校估模式參數之依據。

5.4公車行駛資料蒐集

為校估模式中公車方面之參數值，使其模擬相關TSM評估時，適用性更佳，可透過蒐集公車之行駛路線、站牌位置、班次間距、靠站駐留時間等進行公車相關參數校估之依據。

我國都市地區運輸系統管理策略對於

能源消耗與環境(空氣)污染之影響研究

台灣地區駕駛行為特性調查

一、調查目的

本調查主要目的為提供TSM於進行TRAF-NETSIM模擬時，校估其參數予以本土化，藉由相關駕駛行為特性調查作為模式參數資料校估參考，續為評估能源消耗及空氣污染之依據。

二、調查範圍

以台北市為選定資料蒐集範圍。

三、調查項目

1.綠燈始亮，左轉車搶先通過之機率。

2.已回堵仍有車輛續進之機率。

3.紅燈仍有車輛強行左轉之機率。

4.左、右轉間距分佈。

5.行人干擾之車輛延滯。

6.起動的損失時間與車輛紓解間距分佈。

四、調查方法

5.1綠燈始亮，左轉車搶先通過之機率

在無左轉保護之號誌路口，當對向直行綠燈始亮，該時段(Interval)第一輛左轉車搶先通過之機率，受對向車道數多寡影響，故須分別針對對向車道數1、2、3、4(因本研究範圍之對向車道數最多僅4車道)進行資料蒐集調查，其樣本數至少35以上，以推求不同對向車道數之左轉車搶先通過機率，參見表1。

5.2已回堵仍有車輛續進之機率

在號誌化路口，已有回堵車輛發生，處於綠燈時，仍有車輛續進之機率，因受已回堵車輛數影響，故於調查時須分別針對已回堵1、2、3、4輛車時進行調查，即統計於綠燈時段，在欲往方向(包括要左轉、直進、右轉)車道已開始有回堵狀況下，記錄有、無車輛接續停在路口暫停，以便推算處於此情況下有車輛續進之機率，參見表2。

5.3紅燈仍有車輛強行左轉之機率

在號誌化路口，禁止左轉時段，仍有車輛強行左轉之機率，視距開始禁止左轉基點之時間長短有差異，即剛開始亮禁止車左轉燈時，車輛強行左轉之機率較高，爾後機率越來越低。故本調查時分別針對始亮第0-2秒、第3-4秒、第5秒時，記錄有無車輛強行左轉，以便推算處於此三種情況下有車輛強行左轉之機率，參見表3。

5.4左、右轉間距分佈

在無號誌化路口或無左右轉保護時相的號誌化路口，分左、右轉向進行調查，一為左轉車輛於面對對向來車時，記錄其可接受間距(gaps，秒)，二為右轉車輛於併入近端橫向街道之最外側車道時，記錄其可接受間距(gaps，秒)，據以推算路口之右轉及左轉間距之分佈曲線，參見表4。

5.5行人干擾之車輛延滯

此為在號誌化路口車輛受行人干擾影響，調查其所造成之延滯(delay)特性，需於行人綠燈時段內，劃分行人干擾弱及強時期進行調查，“強“期係指行人綠燈剛亮時第一批人群穿越時段，”弱“係指排除前者所剩餘綠燈時段，其調查方法係記錄行人綠燈時段各強、弱時期，通過車輛所衍生之延滯時間(秒)。據以推算行人干擾對車輛所造成延滯的隨機分配值，參見表5。

此調查尚需針對路口來向路段之通過行人流量區分為輕度、中度、重度，進行綠燈時段“強”時期所佔時間調查，單位為秒，即記錄行人綠燈始亮時，第一批人群從第一人開始行走至最後一個人通過最近一車道所需之時間，單位為秒。其中行人流量輕度係指行人流量一小時250人以下，中度係指行人每小時250-500人間，重度係指行人每小時500人以上，參見表6。

5.6起動的損失時間與車輛紓解間距分佈

為瞭解國內交叉路口車隊紓解特性，應從車輛的起動延誤之損失時間及車輛紓解間距進行調查，其中起動之損失時間係指綠燈剛開始顯現時，在前面等候的幾部車輛都需耗費若干時間在於反應、起動和加速，方可到達正常的行車速率此所耗費之時間。其調查方法係選擇紅燈時易形成長列的等候車隊路口，且不易受左右轉彎車影響之直行車道，同時機踏車對汽車行進時干擾也較輕微者為調查車道，調查項目為當綠燈出現後，等候車隊之每輛車車尾通過參考線所需的時間，即紓解時間，單位為秒，據以推算車輛起動損失時間及車輛紓解間距分佈。其中參考線一般以停止線為準，但基於國內駕駛大都有越線停車習慣，因此以車隊最前面第一輛車前面槓桿對下之位置當基準線，參見表7。

有關上述調查地點時間請參見表8。

表８交通特性調查地點與時間一覽表

| 表號 | 項目 | 地點 | 調查 時間 (小時) | 人力 (人小時) | 樣本數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 綠燈始亮，左轉車搶先通過之機率 | 承德路、酒泉街 民生路、龍江街 | 6 | 8 | 140 |  |
| 2 | 已回堵仍有車輛續進之機率 | 和平東路、安和路或 信義路、基隆路 | 2 | 2 | 140 | 尖峰時間 |
| 3 | 紅燈仍有車輛強行左轉之機率 | 同1 | 2 | 2 | 105 |  |
| 4 | 左、右轉間距 | 同1 | 4 | 8 | 70 |  |
| 5 | 行人干擾之車輛延滯 | 中華路、長沙街 | 2 | 2 | 70 | 35週期 |
| 6 | “強”時段調查 |  | 6 | 6 | 105 | 17-19時 |
| 7 | 起動的損失時間與車輛紓解間距 | 南京東路、復興北路 | 2 | 4 | 15 週期 | 尖峰時間 |
|  | 小計 |  | 24 | 32 |  |  |

註:1.表中所列樣本數為最低限，調查時應等於大於該數。

2.表中有註明需於尖峰時間調查者請於7:00-9:00、17:00-19:00。-

3.表號4、7需有2人同時作業，一人紀錄、一人報時。

表 1 左轉車強先通過調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道數 | 對向 | 1車道 | 對向 | 2車道 | 對向 | 3車道 | 對向 | 4車道 | 備註 |
| 樣本數 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2 已回堵仍有車輛續進調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回堵 | 1輛車 | 回堵 | 2輛車 | 回堵 | 3輛車 | 回堵 | 4輛車 | 備註 |
| 樣本數 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3 紅燈仍有車輛強行左轉調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紅燈始亮幾秒 | 0=<X | <=2 | 3=<X | <=4 | X | =5 | 備註 |
| 樣本數 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |

表 4 左、右轉車可接受間距調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉向別 |  | 左轉 |  |  | 右轉 |  | 備註 |
| 樣本數 | 起時 | 迄時 | 間距(秒) | 起時 | 迄時 | 間距(秒) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |

表 5 行人干擾之車輛延滯調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時期 | 強段 | (秒) | 弱段 | (秒) |  |  | 備註 |
| 樣本數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |

表 6 行人綠燈時段「強」段時間調查表

| 路口名稱: 調 查 員: 時間: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行人流量 | 輕度 | (秒) | 中度 | (秒) | 重度 | (秒) | 備註 |
| 樣本數 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |

表 7 路口起動損失時間、車輛紓解間距調查表

| 路口名稱: 方 向: 調查時間: 調 查 員: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 停滯 |  | 週期 |  |  | 週期 |  |  | 週期 |  |
| 車輛數 | 時間 | 車型 | 轉向 | 時間 | 車型 | 轉向 | 時間 | 車型 | 轉向 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飽和紓解車數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠燈始亮時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大於20之車輛數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闖黃燈車輛數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2路口轉向交通量調查表

| 調查站號: 路口名稱: 方 向: 調 查 員: 調查時間: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  | 左轉 |  |  | 直行 |  |  | 右轉 |  |
|  | 小型車 | 大型車 | 機車 | 小型車 | 大型車 | 機車 | 小型車 | 大型車 | 機車 |
| :00~ :15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :15~ :30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :30~ :45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :45~ :00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2車輛起迄牌照登錄調查表

| 時間 | 車種 | 牌照 | 時間 | 車種 | 牌照 | 時間 | 車種 | 牌照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註:(1)時間:每十五分鐘紀錄一次。例7:00、7:15、7:30、7:45。

(2)車種代碼:1.小型車、2.大型車、3.機車。

(3)牌照:全抄。