# 高雄港民營化過程及

# 裝卸民營化現況檢討

近數年來自由化及民主化浪潮遍及全世界，導致各國海運門禁逐步開放，隨經濟之成長，航運服務無遠弗屆，而港埠管理亦受民主化及自由化浪潮之影響，港埠設施之投資及營運亦朝向民間主導之方向發展。

交通主管單位有鑒於此世界性之潮流，故亦積極推動台灣各國際商港港埠作業民營化，希望藉此提昇我國港埠作業效率與競爭力，以建立台灣成為亞太地區海運轉運中心之目標。高雄港為台灣吞吐量最大之國際商港，早已將部份港灣業務及棧埠業務開放民營，故自然成為眾所矚目之焦點。因此亦成為政府推動港埠作業民營化之首要目標。

而民營化項目中最重要且影響最深遠之課題便是裝卸作業民營化與碼頭工人僱用制度合理化方案之研擬與推動。此項艱難之民營化作業，終在政策強力主導、各單位全力之支持下，歷經多次之溝通協調，至八十六年底方化解所有之阻力，一舉廢除高雄港數十年來不合理之碼頭工人僱用制度，讓高雄港之裝卸作業民營化得以在民國八十七年一月一日順利實施，此一劃時代之進程，除對高雄港之經營管理有重大之影響外，更可作為台灣其他各國際商港推動民營化之最佳典範。

由於本人全程參與高雄港民營化之作業，因此對此課題有較深入之瞭解，茲將高雄港之發展定位及發展目標、民營化過程及裝卸作業民營化之現況及檢討，摘要整理說明如下。

## 高雄港發展定位及發展目標

### 高雄港之發展定位

交通部運輸研究所在「高雄港整體開發計畫」中已提出發展高雄港為海運中心之目標，台灣省政府港灣技術研究所在進行「台灣地區整體國際港埠發展規劃」時，綜合各國際商港之SWOT(強勢、弱勢、機會、威脅)條件，將高雄港之發展定位界定如下：

- 台灣地區貨櫃運輸之主要進出港埠

- 台灣南部地區大宗液、散貨之進口港

3.	台灣南部地區一般散雜貨之主要進出口港

4.	為具國際轉運中心功能之樞紐港埠

5.	為加工再出口提高附加價值之製造與配銷基地

- 提供多樣性機能之國際綜合性港埠

### 高雄港之發展目標

根據高雄港之發展定位，高雄港之未來發展目標如下：

1.	配合政府發展亞太營運中心之政策，積極創造提供航商良好之經營環境，使成為具國際轉運中心功能之樞紐港埠。

2.	作為台灣地區遠洋及近洋航線主要貨櫃集散港。

3.	改善軟體設施，提高一般散雜貨裝卸效率，增加裝卸能量。使成為台灣南部地區一般散雜貨之主要進出口港。

4.	承擔石油、煤炭、礦砂、石化等大宗工業原料進口之運輸需求，使成為台灣南部地區大宗液、散貨之進口港。

5.	積極配合強化自由貿易及物流中心，發展貨物組裝、加工、再出口等業務之海運運輸能力。

6.	結合港區環保及綠美化工作，推動親水遊憩、國際會議中心及綜合商業等活動，以發展為多功能綜合性港埠。

7.	將腹地擴展至大陸東南沿海地區，以及東南亞國家，擴大高雄港經營規模。

8.	配合漁港區位調整以達商漁港之分離。

- 發展國內環島及離島間之運輸服務，解決高雄與離島間之運輸需求，並降低公路交通之過度負荷。

## 高雄港民營化之緣起及目標

### 民營化之緣起

為增進高雄港港埠作業效率，及貫徹行政院有關「發展臺灣成為亞太營運中心--海運轉運中心計畫」之政策，台灣省政府交通處及高雄港務局遂自民國八十四年五月間開始著手研擬「高雄港港埠作業民營化實施方案」，整體檢討高雄港現有港埠設施及港灣和棧埠業務，進而訂定民營化項目及作法。

### 目標

推動港埠業務民營化之主要目的為配合國家經濟之發展，達成下列目標

- 落實港埠作業國際化與自由化。

2.	健全港埠作業經營管理體制。

3.	提昇港埠作業效率及經營競爭力。

4.	降低業者營運成本。

5.	提高港埠資源使用效率。

6.	減輕進出口貨物成本負擔，提昇貨物競爭力。

## 民營化之基本原則及作法

### 高雄港民營化之現況

高雄港港埠業務可概分為港灣業務與棧埠業務兩大類，在八十六年底以前，部分業務已開放民營，其餘部份則由港務局經營，茲摘要如下：

1.	港灣業務

(1)	已開放民營部分：計有帶解纜、引水、船舶加油與交通船等四項業務，其中引水業務由高雄港引水人辦事處統籌辦理，船舶加油業務由中油公司經營。

(2)	未開放民營部分：計有船舶給水、起重船、拖船與船舶機械修造等四項業務。

2.	棧埠業務

(1)	已開放民營部分：計有出租專用貨櫃碼頭、出租或約定興建散雜貨碼頭、專用散貨設施公用碼頭等三類碼頭之裝卸、倉棧及駁運業務。

(2)	未開放民營部分：計有一般公用貨櫃與散雜貨碼頭之裝卸及棧業務。

### 民營化之基本原則

為配合港埠業務開放民營政策，行政院經建會、交通部、臺灣省政府交通處、高雄港務局等曾數次邀請航商、輪船裝卸承攬業、碼頭工會與其它各相關單位座談討論，經整理各單位反映之問題及意見，擬定高雄港民營化之基本原則如下：

- 營造良性之競爭環境，引進自由市場機制，貫徹有效之競爭政策，促使港埠資源合理有效運用，開發港埠設施潛在能量，以提昇服務品質，紓解港埠壅塞，減緩硬體建設投資壓力。

2.	開放港埠業務民營，鼓勵港埠業者以適當經濟規模從事經營港埠作業，以提供船席、裝卸、倉儲之一貫整體服務。

3.	減少介面，簡化流程，提高作業效率，降低營運成本。

4.	優先辦理貨櫃碼頭出租營運方式之改善，訂定進度，儘速辦理。

5.	散雜貨碼頭營運民營化，視港務局現有員工精簡及機具處理情形，規劃實施計畫，分階段辦理。

6.	新開發港埠營運設施依獎勵民間參與交通建設條例鼓勵業者投資經營。

- 鼓勵引水人、拖船業與帶解纜業等業者合組公司或聯營，提供引水、拖曳、帶解纜之一貫整體服務。

### 港灣業務民營化之項目與作法

|  | 業務種類 | 檢討及說明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 已 開 放 民 營 項 目 | 帶解攬業務 | 本項業務民營化後之作業效率及服務品質迄今尚稱良好。將再檢討開放多家業者經營之需要性。 |
|  | 交通船業務 交通船業務 交通船業務 交通船業務 | 航商反應民營交通船業者因聯合經營、壟斷市場，經常無法配合實際需求。港務局已協調業者改善，並檢討交通船費率之合理化。 |
|  | 引水業務 | 面臨獨佔領港業務問題。港務局將成立「引水作業改進委員會」，協商服務標準事宜，並提出建議事項供交通部調整或改變引水法規及政策。 |
|  | 船舶加油業務 | 目前由中油公司經營。未來將視需要性開放第二家民營業者經營。 |
| 2. 港 灣 業 務 擬 再 開 放 民 營 之 項 目 及 作 法 | 船舶給水業務 | A.營運現況 碼頭給水作業現有六處給水班站，服務75座碼頭；另備有六艘給水船，提供快速加水服務。 |
|  |  | B.開放民營計畫 港務局將訂定「船舶給水經營管理要點」，並以公開招標方式開放民營，預定於八十八年開放民營作業。 |
|  | 起重機業務 | A.營運現況 現有起重船三艘，以協助商船重件貨物裝卸作業為主。 |
|  |  | B 起重船業務開放民營計畫 由港務局訂定「起重船經營管理要點」，配合拖船業務一併開放民營，或洽由正辦理民營化之臺航公司經營，預定於民國八十九年完成。 |
|  | 拖船業務 | A.營運現況 現有大型拖船16艘、中型拖船5艘，人、船均以彈性機動方式調派，充分配合船舶進出港作業需求。 |
|  |  | B.開放民營計畫 預定於民國八十九年內開放民營。港務局將訂定「拖船經營管理要點」，並分三個方向推動此項業務之民營化：鼓勵與引水人、帶解纜者等合組公司，提供一貫服務。部分業務洽由正辦理民營化之臺航公司經營。輔導現有船員及相關業務單位員工自組公司，參與經營。 |
|  | 船舶機械修造工廠 業務 | A.營運現況 現有員工約360人，因修護人力老化，設備不足，故部分業務以發包方式交由民間承辦。 |
|  |  | B.開放民營計畫 由於配置人員眾多，不易立即開放民營，將配合棧埠業務與港灣業務開放民營情形，適時調整組織及人力配置後，將碼頭、船塢與其它設施一併出租，開放民營作業，並預定於八十九年完成。 |

### 棧埠業務民營化之項目與作法

|  | 業務種類 | 檢討及說明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 港 埠 業 務 已 開 放 民 營 項 目 | 出租專用貨櫃碼頭 裝卸與倉棧業務 | A.現有出租專用貨櫃碼頭裝卸與倉棧業務 第二、三、四與第五貨櫃中心除64號、120號及122號碼頭外，其餘15座碼頭由航商承租經營。81年7月主管機關已核准出租專用貨櫃碼頭可靠泊非屬承租碼頭航商及其共同使用人之貨櫃輪。 |
|  |  | B.興建中之第五貨櫃中心貨櫃碼頭 第五貨櫃中心有8座貨櫃碼頭，其中74～78號5座碼頭已全部完工，由航商承租並自備機具營運。而79～81號碼頭亦已由長榮海運承租，將於88年中起陸續營運。 |
|  |  | C.現有出租專用貨櫃碼頭裝卸與倉棧業務改善計畫 (a)解除出租專用貨櫃碼頭僅限碼頭承租人、共同使用人與聯營航商使用之限制，及修訂碼頭租金結構。 (b)鼓勵航商自備機具，以提高作業效率。 (c)配合「獎勵民間參與交通建設條例」，第五貨櫃中心(78至81號碼頭)標租資格不再僅限船舶運送業，且整座碼頭及場區亦由得標業者自行投資興建。 (d)配合碼頭工人雇用制度合理化，由業者自僱工人。 |
|  | 出租或約定興建散雜貨碼頭裝卸與倉棧業務 | A.營運現況 出租或約定興建散雜貨碼頭共計25座。其中大宗乾貨專用碼頭6座，大宗液貨專用碼頭13座，雜貨專用碼頭4座，穀類專用碼頭2座。 |
|  |  | B.出租或約定興建散雜貨碼頭作業改善計畫 由業者自行僱用碼頭工人，自營或委託裝卸業者經營裝卸與倉棧業務。 |
|  | 專用散貨設施公用碼頭裝卸與倉棧業務 | 專用散貨設施公用碼頭共7座，其中裝卸液貨管道專用設施碼頭3座，裝卸雜貨管道專用設施碼頭3座，裝卸穀類吸穀專用設施碼頭1座。這些碼頭之裝卸與倉棧作業工人，均由業者自僱及管理，開放民營成效良好。 |
|  | 駁運業務 | 本項業務原由公民營業者合營，高雄港務局自82年2月份起退出經營，本項業務開放民營後，能符合作業需求。 |
| 2. 棧民 埠營 業之 務項 擬目 再及 開作 放法 | 公用貨櫃碼頭、液貨管道專用設施碼頭裝卸及倉棧業務 | A營運現況︰86年(含)以前仍由港務局棧埠管理處經營。 |
|  |  | B.開放民營計畫 (a)公用貨櫃碼頭(40~43、64、120、122號等七座)裝卸及倉棧業務，依照現行出租貨櫃碼頭方式開放民營。 (b)公用液貨管道專用設施碼頭(56、57號)辦理出租。 (c)研擬「碼頭經營業設立實施要點」，在開放民營後裁撤棧埠處所屬之「第一、第二貨櫃中心」，並就現有相關機具設備視機具使用情形，予以讓售、出租或報廢。 |
|  | 一般公用散雜貨碼頭裝卸及倉棧業務 | A.營運現況 本項目包括7座大宗乾貨碼頭、23座公用雜貨碼頭，及39座倉庫、19座露置場等設施均為公有、公用性質。其裝卸業務，尚有成長空間，民營業者經營意願較高。但其倉棧業務，因業者多以船邊交提貨方式作業，較不具經營誘因。 |
|  |  | B.開放民營計畫 不分區先開放裝卸業務民營，再將碼頭及倉棧業務開放民營。 |

## 民營化之配套條件

### 相關法規之檢討

包括商港法、臺灣省輪船裝卸承攬業管理辦法、臺灣省碼頭裝卸工人管理辦法、勞工安全衛生法、國際商港港埠管理規則、國際商港棧埠管理規則及其它相關法規，均需配合港埠業務開放民營，重新檢討並修訂內容。

### 碼頭工人問題之處理

1.	需研訂碼頭工人處理辦法，改革不合理之碼頭工人雇用制度，配合棧埠作業民營化之推動。

2.	在研議碼頭工人處理辦法時，由中央組成專案小組，並由中央及省級財政、主計機關、勞政主管機關、港務局、碼頭工會等單位進行溝通協調，取得共識，以利執行。

### 港務局員工之處理

訂定「鼓勵港務局員工提前退休優惠辦法」，以利推動民營化之方案。

## 碼頭工人雇用制度合理化之推動及成效

### 碼頭工人雇用制度合理化實施前之缺失及其影響

1.	改制前之制度

在碼頭工人雇用制度合理化實施前，台灣地區各國際港之碼頭工人，除台中港係由民營裝卸公司與港務局分別以契約制雇用，具有勞僱關係並適用勞基法外，其餘高雄、基隆、蘇澳、花蓮四個國際商港之碼頭工人，均承襲台灣光復時碼頭工人為自由職業工人身分之型態，依法組織「職業工會」，其進入港區從事裝卸作業，則依據臺灣省碼頭裝卸工人管理辦法及其實施細則予以管理。

- 碼頭工人任用採登記制度，非經登記領有工作證者不得進入港區從事貨物裝卸、搬運及相關工作，工作具獨佔性。

- 碼頭工會為「職業工會」，而非「產業工會」。

- 依臺灣省碼頭工人管理辦法及其實施細則，港務局負責碼頭工人之登記、編組、調派、作業、訓練、獎懲碼頭工人非經港務局調派，不得參與作業。

- 港務局負責從對內分配之工人所得代付工資、扣繳所得稅且負擔勞保費，但碼頭工人之福利、撫卹及退休事宜由碼頭工會自行辦理。

- 經登記之碼頭工人終身任用，直到年滿六十五歲才停發工作證、退休。

2.	制度之缺失

- 碼頭工人與航商及港務局間因無僱用關係，造成下列諸多困擾：

- 碼頭工人抱怨無固定僱主，管理不易。

- 與航商及港務局間因有轉業金之負擔、補貼工資與轉業退職金關係未釐清等問題，致時有爭議。

- 碼頭工人之福利制度不健全。

- 在法令適用性、工資計算及調整等方面，與航商及港務局屢生爭議。

(2)	碼頭工人年齡偏高，吸收新知能力較低。

(3)	現行作業方式，使航商及貨主無自由選擇裝卸公司之機會。

(4)	碼頭工人無法由裝卸作業單位自由僱用，無適當勞僱關係，亦無法有效管理，影響裝卸作業效率，致港埠營運之拓展亦受到限制。

3.	碼頭工人雇用制度不合理之影響

隨著勞工意識高漲，碼頭工人之管理逐漸產生諸多問題，造成裝卸效率欠佳，逐漸影響港區之裝卸作業，使航商貨主時有抱怨，部份航商甚至有意放緩或停止繼續投資港埠設施，嚴重影響港埠業務之拓展。

### 碼頭工人雇用制度合理化之需要性

1.	配合政府之政策

為達成政府推動亞太營運中心計畫，落實高雄港成為海運轉運中心之目標，碼頭工人雇用制度合理化之推動為一不可不執行之工作，且政府會全力支持。

2.	裝卸作業開放民營之推動

配合政府民營化、自由化及國際化之政策，碼頭裝卸作業確定開放自由承攬，碼頭工人亦須由業者自行僱用，因此碼頭工人問題之解決已勢在必行。

3.	航商業務需求

臺灣為海島型經濟國家，高雄港之生存發展與碼頭工人之生計端賴航商業者使用高雄港，因此航商之需求應予重視。如碼頭工人之僱用關係確立，將有助於現行各項爭議之化解，爭取航商在高雄港繼續投資。

4.	兩岸關係之因應

兩岸通航事宜，因涉國家大陸政策，短時內無法達成，但改善作業效率、提升競爭力積極爭取轉運貨，是隨時配合兩岸海上運輸情勢演變應有之作為。

5.	碼頭工會現存問題

(1)	碼頭工會會員(碼頭工人)年齡偏高：高雄港全港碼頭工人平均年齡約為50歲。

(2)	工資計付之爭議：按噸按日計資之不同計資方式，難求其公平性，屢生爭議。

(3)	工人制度不健全

A.	碼頭工人因屬無僱主之工人，工人之褔利、退休及撫恤事宜無法依勞基法等相關法規辦理。

B.	由於碼頭工人為無僱主之工人，工人之獎懲、訓練亦無法依實際作業需要辦理。

(4)	退休離職金不足：碼頭工會財務來自裝卸費對內分配、會員會費、航商支付之褔利金、會員互助金等，支付碼頭工人之褔利金、退休及撫恤事宜，在碼頭工會資金較不充裕之情況下，在作業量日益萎縮之情況下，碼頭工人之權益難獲保障。政府如同意出面提供基金，協助解決工人問題，將為最佳之解決方案。

### 碼頭工人雇用制度合理化改制原則及具体作法

1.	改制指導原則

(1)	四港標準一致，高雄港先行辦理。

(2)	一次解決高雄港碼頭工人問題。

(3)	提供工人工作機會，鼓勵輔導工人參與民營裝卸業。

(4)	工人之補償依實際狀況，合理考量。

(5)	事先溝通、充份協調，以兼顧多贏之方式進行。

2.	具體作法

(1)增（修）訂相關法規。

(2)	建立碼頭裝卸營運制度。

(3)	制定相關之管理作業手冊及要點，以利全案推動。

(4)	籌措所需經費及提出歸墊辦法。

### 碼頭工人雇用制度合理化改制過程

84年元月公布之「發展臺灣成為亞太營運中心計畫--海運轉運中心執行方案」中明列：健全對碼頭工人之管理，循序解決碼頭工會及僱用問題，行政院並於85年11月核定該方案。高雄港務局則於85年6月15日獲政府授權著手推動高雄港碼頭工人僱用制度合理化案，至86年底方化解所有之阻力，一舉廢除高雄港數十年來不合理之碼頭工人僱用制度，讓高雄港在民國87年1月1日順利實施裝卸作業民營化。茲將整個過程摘要說明如下。

1.	準備工作

首先由高雄港務局邀請勞委會、省財政廳、主計處及交通處派員共同組成與碼頭工會協商小組，並請交通部派員列席指導，於85年10月7日召開預備會議。

2.	推動碼頭工人僱用制度合理化之過程

(1)	正式協商前，高雄港務局即先派員與碼頭工會幹部進行多次之非正式溝通，化解碼頭工會幹部對參與協商之疑慮。

(2)	公佈具體方案前進行八次協商會議

為縮短政府研提方案與碼頭工會意見之差距，確實了解碼頭工會之訴求，高雄港務局自85年10月21日起迄86年2月27日止共進行八次協商作業。其間港務局逐次調整研提方案之內容，迄至中央授權協商範圍為止，但始終未獲碼頭工會善意回應，以致雙方無法達成共識。(主要原因包括碼頭工會要價過高，且工會懷疑港務局之代表性，要求由權責單位出面協商。

前八次協商期間碼頭工會內部以反對民營化為訴求之次級團體 (高雄港碼頭工人大聯盟) ，夾雜基隆港碼頭工人在內，動作不斷，使局面更趨複雜。

經此八次協商，碼頭工會多數幹部均已對民營化之勢在必行，有所體認，故協商並未完全中斷，亦非完全無成效。在完全八次協商後，高雄港務局乃編撰協商報告，陳報交通處轉陳省府及交通部審議，除說明協商經過外，並詳列建議方案內容，供決策制定之參考。茲將八次協商期間配合辦理之事項摘要說明如下：

- 舉辦三次大型說明會，同時並就協商內容中碼頭工人之工作輔導事宜，多次與航商溝通，並獲航商原則同意就地僱用或委託經營之裝卸公司依勞動基準法僱用。

B.	舉辦大型座談會二次，並藉其他方式多次向已有之民營輪船裝卸承攬業說明、溝通，使其對開放船舶貨物裝卸承攬業之設立，有所認識及準備。

C.	為避免碼頭工人採取抗爭行動，使裝卸作業停頓，造成重大損失，高雄港務局遂在碼頭工會不斷表示異議下，積極培訓員工第二專長，此舉頗受航商、業者及員工好評，且因宣誓執行之意味明確，對本案之進行有所助益。

(3)	第九次協商會議--公佈方案

交通部於86年8月初核定高雄港務局所提之協商報告，並確定授權範圍，請高雄港務局再與碼頭工會協商定案，基此，高雄港務局乃於86年9月1日召開第九次會議，正式宣布方案內容，並宣示推動本案之決心外，並請工會及其成員瞭解和體諒大局，配合辦理。

此方案一宣佈後，雖引起碼頭工會強列抗議，但該工會隨即召開內部會議研提新方案，要求再協商，並於9月11日向立法院交通委員會請願，使協商出現新的情勢。

為爭取碼頭工會之支持，於第九次協商會議後高雄港務局立即另外舉辦六次說明會，分批邀請各作業隊幹部與會，疏解工會反彈聲浪。同時亦三度邀請勞委會、勞保局及碼頭工會協商改制後碼頭工人勞保續保事宜，獲上列單位同意改制後移轉由裝卸公司僱用續保者，得視為符合勞工保險條例施行細則第八十三條第三款規定，使全案之推動更確定。

(4)	開放船舶貨物裝卸承攬業

A.	編撰高雄港船舶貨物裝卸承攬業設置管理作業手冊。

B.	公告申請籌設船舶貨物裝卸承攬業

在協商未獲共識期間，碼頭工會極力阻撓港務局辦理船舶貨物裝卸承攬業之開放申請籌設作業。由於申請籌設有一定之作業程序，為配合高雄港民營化作業時程，港務局乃於86年8月20日辦理公告，並向碼頭工會溝通說明，化解疑慮。

C.	現有輪船裝卸承攬業之處理

於公告申請籌設期間，為鼓勵現有輪船裝卸承攬業繼續經營，並不限制彼等列入開放家數之列。

D.	辦理評審作業

由港務局與相關單位籌組船舶貨物裝卸承攬業申請籌設評審小組負責評審。評審結果共核准四十三家業者申請籌設裝卸承攬業。

(5)	達成協議

86年10月15日由交通部蔡部長、省交通處陳處長南下高雄港主持座談會，親自與碼頭工會全體協商代表溝通協調，終獲共識，簽署協議。本局立即依據協議內容，加速辦理有關事項。

(6)	達成協商之後續作業

港務局於達成最後協議後，立即依據協議內容，加速辦理後續有關事項。主要包括：

A.	高雄港碼頭工人專案退休離職基金審議發放作業

於86年10月17日邀請碼頭工會代表開會，籌組「高雄港碼頭工人專案退休離職基金審議發放小組」，辦理下列事項：

(a)	依碼頭工人資料卡，精算每位工人之退休離職金，製作發放核算表，送交工人核對。

(b)	經審核後編製成印領清冊，送交工人簽章。

(c)	辦理公告作業，經工人確認無誤後，將清冊送請銀行委託辦理發放作業(自動轉帳方式) 。

(d)	發放作業完成後，再製發明細表。

B.	輔導碼頭工人受僱

於發放碼頭工人退休離職金之同時，港務局亦同步積極辦理為辦理輔導碼頭工人受僱作業，分赴各租用碼頭公司、裝卸公司參與勞動條件之協調。其主要之事項包括：

(a)	建立碼頭工人輔導受僱資料，並調查工人受僱意願。

(b)	將上述資料送交各民營裝卸承攬業，並將各民營裝卸承攬業資料送交碼頭工會，由勞僱雙方接洽雇用事宜。

(c)	勞僱雙方接洽時間期滿後，未被雇用之碼頭工人，由港務局通知未達僱用計畫之裝卸承攬業，補足僱用人數，至全部完成輔導僱用為止。

(d)	工人之受僱條件由勞資雙方依勞基法規定協議訂定。

(e)	原有碼頭工人3,781人至86 年12月31日止，除1,251人自願退休離職不再受僱外，其餘2,530人均由港務局輔導受僱。

C.	舉辦改制後各項配合措施說明會

為配合改制時程，自86年11月起舉辦四次說明會，邀請各裝卸公司、航商、貨主、理貨等業者及相關單位參與，詳細說明改制後須注意配合辦理事項。

D.	舉辦說明會，向業者說明裝卸作業民營化後之新作業流程，引導新成立之裝卸承攬業公司，使其能順利營運。

E.	核發裝卸承攬業許可證

核准籌設之業者，依規定繳驗相關資料後，由本局核發經營裝卸承攬業許可證，共計核發三十七張。

F.	核准裝卸承攬業營運

依規定完成僱用現有碼頭工人之裝卸公司，檢據營利事業登記證等相關資料，申請營運。於87年1月1日起新成立之裝卸承攬業公司開始營運

G.	碼頭工人專案退休離職基金發放作業於87年1月5日順利完成，發放金額共計壹佰壹拾億參仟參佰陸拾參萬肆仟參佰壹拾貳元。

3.	推動過程之重要配合措施

(1)	訂定緊急應變計畫

- 為防範碼頭工人可能產生採取抗爭行動，省交通處乃研訂「台灣省政府交通處高雄、基隆、台中、花蓮港務局辦理員工訓練及洽請國防部培訓支援港區特殊裝卸機具操作員實施要點」，報奉行政院核定實施，俾於碼頭工人採取抗爭行動時，能適時調派人力支援港區裝卸作業。

- 協商定案前，洽請港警所協助因應改制作業。

- 成立高雄港碼頭工人抗爭事件緊急應變小組，訂定緊急應變計畫，就港區碼頭工人罷工、怠工等情形進行模擬演練，以因應突發狀況。

- 培訓港務局員工第二專長，以因應替代作業人力需求。

- 籌措所需經費

高雄港碼頭工人僱用制度合理化所需經費，行政院核定由中央及與省各半分擔墊支辦理，並依據協商結論精確估算高雄港碼頭工人改制所需費用。

(3)	重新訂定多項港埠費率

A.	訂定船舶貨物裝卸承攬業繳交管理費計費標準，為此特與航商及裝卸公司多次溝通、協調後，終獲彼等同意配合辦理。

B.	實施彈性費率制度，允許各港務局依營運情形在20%幅度內調降費率，營造良性競爭機制。

C.	調降並簡化部分港灣業務費率及棧埠費率，包括：

- 碼頭碇泊費由按日計費改為按時計費。

- 降低拖船費夜間加成一至二成

- 簡化貨櫃裝卸費、碼頭通過費及貨櫃場租計費標準。

- 降低高雄港裝卸費率一至二成。

(4)	文宣作業

協商過程中適時發佈新聞，宣揚政府政策，並製發文宣小冊，加深碼頭工人對改制作業之瞭解。

### 碼頭工人僱用制度合理化之效益

碼頭工人僱用制度合理化後，確已建立現代化航港體制之基礎，難能可貴的是，在推動過程中並無造成嚴重之抗爭至影響高雄港之營運，亦未付出任何社會成本，此足可做為政府各單位推動改制作業之典範。茲將本案之效益摘要如下：

1.	一舉解除五十餘年來碼頭工人僱用制度不合理對港埠營運及形象所產生之沉重包袱，使裝卸作業制度更為完善，航商對裝卸作業之規劃及執行，亦完全具有掌控能力。

2.	碼頭工人獲妥善安置後，工作態度較以往更為積極，裝卸作業效率提高，船舶滯港時間亦隨之縮短，航商之營運成本確已減輕。

3.	多數航商因營運限制大部分已解除，決定繼續於高雄港投資經營，並有擴大投資之動作。

4.	港務局退出裝卸作業之經營後，管理角色明顯，碼頭裝卸作業制度更具競爭性。對國際地位之提昇，具有明顯之助益。

5.	制度改善後，已吸引新航商、貨主之投資意願，預料裝卸作業量將會逐年增加

6.	吸引其他國際港陸續跟進。

7.	對高雄港其他各項改善措施之執行更具助益。

## 裝卸作業民營化之推動及成效

交通部於84年5月設立高雄港管理委員會，下設港埠作業民營化專案小組，督導高雄港務局研擬高雄港港埠作業民營化實施方案。86年1月行政院核定「交通部高雄港管理委員會總結報告」，內含高雄港港埠作業民營化實施方案，其中裝卸作業民營化為該方案之一部分，其實施重點如下：

- 以核發許可證方式，開放民間業者籌設船舶貨物裝卸承攬業，辦理港區船舶貨物裝卸業務。

- 裝卸承攬業所須工人，應優先遴僱現有碼頭工人，所須機具可自購或租用。

### 裝卸作業民營化推動與實施

1.	配合增訂法令

省政府交通處於85年4月研擬「國際商港棧埠管理規則」修正草案，草案中增訂「裝卸承攬業專章」，並授權商港管理機關訂定船舶貨物裝卸承攬業之設置條件，該修正草案經報奉交通部核定後於85年9月10日公佈實施。

高雄港務局遂依上述管理規則研訂「高雄港船舶貨物裝卸承攬業設置管理作業手冊」，經報奉台灣省政府備查後，於86年8月5日發布實施。

2.	開放過程

- 裝卸承攬業籌設評審作業

A.	高雄港務局86年8月20日公告開始受理裝卸承攬業籌設申請。

B.	86年8月26日成立「高雄港船舶貨物裝卸承攬業籌設評審小組」。

C.	86年9月30日截止受理籌設申請。

D.	86年10月9日公佈評審結果，共計51家提出申請，計43家取得籌設資格，其中包括貨櫃作業二十七家、散什貨作業廿家、原輪船裝卸承攬業者五家。(註：有9家同時申請貨櫃及散什貨作業。)

(2)	許可證申請作業

- 86年11月15日截止受理許可證申請。

- 86年11月19日完成第二階段許可證申請審核作業，計37家業者取得高雄港船舶貨物裝卸承攬業許可證，其中貨櫃作業23家、散什貨作業20家。(註：有6家同時兼營貨櫃及散什貨作業。)

(3)	86年11月24日至12月30日先後四次召集裝卸承攬業及其他相關業者舉行說明會。

(4)	開始營運申請審查作業

- 86年12月20日截止受理開始營運申請。

- 86年12月30日完成第三階段開始營運申請審查作業，計有23家獲准自87年1月1日起於港區範圍內開始營運，其中貨櫃作業14家，散什貨作業14家。(註：目前共有25 家在高雄港營運，其中貨櫃作業16家，散什貨作業15家)

3.	方案實施

87年1月1日起，民營裝卸承攬業開始營運，擔負高雄港區貨櫃與散雜貨之裝卸業務，銜接過程極為平和順利。

### 裝卸作業民營化特色及功效

完成高雄港裝卸作業民營化，開放25家民營裝卸承攬業，提供港區裝卸作業自由競爭之環境，建立更完善之港埠裝卸營運制度，其特色如下：

- 市場形態改變：以往高雄港裝卸業務係由港務局獨占，民營化後改由民營裝卸承攬業自由承攬貨物辦理裝卸，同時取消了出租貨櫃碼頭之聯營制度與共同使用人，航商經營之裝卸承攬業亦能自由承攬貨物，建立自由競爭之市場。

2.	裝卸承攬業依勞基法自由僱用與管理碼頭工人，結束了五十年來碼頭工會獨占港區工作權所產生之種種問題。

3.	航商貨主與裝卸承攬業之權利義務關係均以契約規範，港務局則負責裝卸承攬業之監督工作，角色及責任劃分明確。

4.	港埠費率更有彈性，裝卸承攬業可利用彈性費率及作業效率爭取貨源。亦因為民營化後，作業效率之提高及碼頭工人問題之解決，讓高雄港之形象大為改善，航商投資意願亦因此大增。

5.	修訂多項港埠費率，大幅降低航商貨主之經營成本每年約五億六千五百萬元。

## 裝卸作業民營化執行情形之綜合檢討

此次民營化過程相當平和，並未發生碼頭工人抗爭，影響港埠作業之情形；且民營業務交接過程亦極為順利，茲歸納主要原因如下：

- 高雄港務局事前之準備及溝通協調工作相當徹底周全。

- 妥擬所有可能應變計畫，讓碼頭工會知難而退。

- 政府展現強力執行公權力之決心，相關法令修訂進度亦配合良好。

- 碼頭工人能順理領得退休離職金

- 文宣工作發揮效果。

且因輔導碼頭工人轉由民營裝卸承攬業者僱用相當成功，在87年1月2日銜接當天，碼頭工人均主動至裝卸公司報到從事裝卸工作，此種成果獲得航商、貨主高度讚賞，並對高雄港未來裝卸效率知提昇深具信心。

雖然高雄港之裝卸作業民營化與碼頭工人僱用制度合理化圓滿完成，尚有基隆、蘇澳、花蓮三港尚未完成，但因已有高雄港之範例及經驗，上述三港已參照高雄港之模式，繼續推動相關工作，亦於88年1月1日完成裝卸作業民營化與碼頭工人僱用制度合理化之相關作業。