第七章  結論與建議

本研究經由回顧公共建設民營化之模式與相關法規，分析民間投資與政府興辦高速公路建設之差異，探討高速公路建設民營化之可行條件，據以研擬多種民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段建設之不同方案，並訂定（1）投資規模介於50至200億元，與（2）內生報酬率大於9%之兩項條件為門檻，篩選得三個可行方案分別為：

（1）政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構投資興建及營運。（方案四）

（2）政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構興建營運，以及將南港頭城段採OT方式，一併交由同一家民間機構投資營運。（方案五）

（3）政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BT方式交由民間機構興建，興建後再以OT方式交由同一家民間機構營運。（方案六）

最後本研究採用分析階層程序法（AHP）評選各可行方案之優劣排序。茲將研究所得之結論與建議整理如下：

7.1 結論

1.經本研究研探討民間參與交通建設之可行條件中，發現政府依據「獎參條例」給予長期優惠貸款補貼利率、五年免納營利事業所得稅等種種優惠措施時，仍無法大幅度提高方案之內生報酬率（IRR）與淨現值（NPV），且長期優惠貸款條款對民間機構仍存在不確定的風險，當民間機構貸不到款時，並沒有規定政府必需提供強而有力的債信為擔保。因此，唯有靠政府提供土地及資金直接投資建設計畫之非自償部份（如方案四），或採行其他配套措施（如方案五、六），才能有效提高內生報酬率（IRR）與淨現值（NPV）。

2.由本研究問卷調查結果可知，評估準則「投資報酬」之權重最高，為0.38876，「紓解政府財政困難」之權重次之，為0.18823，而替「增加政府收入」之權重不但排序最後，且其權重0.03727遠低於其他各項準則之權重，顯示本項因素最不被重視。其理由係參與評估人士大都認為政府能否成功地推動民間參與投資高速公路建設，首先考量的是提高方案的投資報酬，以吸引民間業者參與，再則是考量替選方案可否紓解政府財政困難，以達到政府推動高速公路建設民營化之最大目地。

3.經本研究對於各方案加權平均得點結果，可知方案五係為政府部門推動民間參與投資建設本路段的最佳方案，方案六之得點僅比方案二低一些，可作為第二備選方案，方案四之得點最少，約為最佳方案之一半，是第三備選方案。

7.2建議及後續研究

1.本研究係依據「獎參條例」對各方案的財務計畫做初步之安排，建議後續研究將民間股權融資方式（如發行股票、公司債），與政府投資資金之籌措方式（如編列預算由國庫支付、發行公債），一併納入探討。

2.採用分析階層程序法（AHP）評選各可行方案之優劣排序時，其評估標的與準則之訂定，應盡量涵蓋所有足以影響方案優劣之層面，惟本研究之主要範圍僅限於各方案財務績效之初步研究，因此，對於最佳方案之評選準則大多侷限於可以掌握的財務變，其實政府推動民間參與投資高速公路建設時，除需考量財務因素之外，尚需考量法令、政治、市場、技術…等多項重要影響因素，建議後續研究納入探討。

3.本研究採用採用分析階層程序法（AHP）評選各方案之優劣排序，惟目前目標決策評估方法甚多，建議後續研究可探討其他評估方法應用於推動民間參與高速公路建設之方案評選。