目         錄

第一章  緒論…………………………………………………………1-1

1.1研究動機………………………………………………………1-1

1.2研究目的與範圍………………………………………………1-2

1.3研究課題………………………………………………………1-2

1.4研究架構………………………………………………………1-3

1.5研究方法………………………………………………………1-5

1.6研究流程………………………………………………………1-5

第二章  文獻回顧……………………………………………………2-1

2.1民營化的意義與目的…………………………………………2-1

2.2民間參與公共建設的本質……………………………………2-2

2.3為何要鼓勵民間參與公共建設………………………………2-3

2.3.1公共建設與公共服務…………………………………….2-3

2.3.2民間參與投資公共建設與公共服務之理由…………….2-4

2.4民間參與公共建設之方式……………………………………2-6

2.5國外公路民營化個案現況分析………………………………2-8

2.5.1馬來西亞南北高速公路………………………………….2-8

2.5.2泰國曼古第二高速公路………………………………….2-9

2.5.3澳洲雪梨捷運……………………………………………2-10

2.6獎勵民間參與交通建設條例優惠條款分析……………….2-11

2.6.1民間投資方式條款……………………………………..2-12

2.6.2公有土地租金優惠條款………………………………..2-13

2.6.3區段徵收條款……………………………………………2-14

2.6.4利息補貼或政府投資部分建設條款…………………..2-17

2.6.5長期優惠貸款條款………………………………………2-18

2.6.6免納營利事業所得稅條款………………………………2-19

2.6.7權利金條款……………………………………………..2-20

第三章  民間參與高速公路建設之先期考慮…………………….3-1

3.1高速公路建設之作業過程…………………………………..3-1

3.1.1可行性研究……………………………………………….3-1

3.1.2工程規劃設計…………………………………………….3-3

3.1.3用地取得………………………………………………….3-3

3.1.4發包興建………………………………………………….3-4

3.1.5營運維修管理…………………………………………….3-4

3.2高速公路建設開放民間參與之過程………………………..3-4

3.2.1民間參與交通建設作業實施要點……………………….3-4

3.3.2先期規劃作業之分析…………………………………….3-7

3.3執行民間參與投資計畫時政府與民間機構所考量之因素..3-8

3.3.1政府所考量之因素……………………………………….3-9

3.3.2民間機構所考量之因素…………………………………3-13

3.4如何吸引民間參與投資高速公路建設…………………….3-14

- 推動民間參與投資高速公路建設

----以北宜高速公路頭城蘇澳段為例………………….4-1

4.1宜蘭地區之背景……………………………………………..4-1

4 .1.1地理位置………………………………………………..4-1

4.1.2現況發展………………………………………………….4-1

4.2北宜高速公路頭城蘇澳段工程規劃內容…………………..4-4

4.2.1路線概述及工程特性…………………………………….4-4

4.2.2主線交通量分析與車道數配置………………………….4-6

4.2.3設計速率與標準斷面…………………………………….4-7

4.2.4建設時程………………………………………………….4-7

4.2.5興建經費………………………………………………….4-8

4.2.6營運期收費費率………………………………………….4-8

4.2.7營運期支出……………………………………………….4-9

4.3北宜高速公路南港頭城段工程規劃內容………………….4-10

4.3.1路線概述及工程特性…………………………………..4-11

4.3.2主線交通量分析…………………………………………4-11

4.3.3建設時程…………………………………………………4-12

4.3.4營運期收費費率…………………………………………4-12

4.3.5營運期支出………………………………………………4-13

第五章 民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段可能方案之研擬…..5-1

5.1建立財務績效值試算表………………………………………5-1

5.1.1基本假設………………………………………………….5-1

5.1.2現金流量………………………………………………….5-3

5.1.3財務績效………………………………………………….5-5

5.2政府執行北宜高速公路頭城蘇澳段建設計畫之財務績效..5-7

5.2.1基本假設………………………………………………….5-7

5.2.2財務績效………………………………………………….5-7

5.3敏感度分析………………………………………………….5-10

5.4篩選方案之必要條件……………………………………….5-11

5.5方案一……………………………………………………….5-13

5.5.1獎勵策略………………………………………………..5-13

5.5.2融資條件………………………………………………..5-13

5.5.3財務績效試算與分析…………………………………..5-16

5.6方案二……………………………………………………….5-18

5.6.1獎勵策略………………………………………………..5-18

5.6.2融資條件………………………………………………..5-18

5.6.3財務績效試算與分析…………………………………..5-21

5.7方案三……………………………………………………….5-23

5.7.1獎勵策略………………………………………………..5-23

5.7.2融資條件………………………………………………..5-23

5.7.3財務績效試算與分析……………………………………5-26

5.8方案四……………………………………………………….5-28

5.8.1獎勵策略………………………………………………..5-28

5.8.2融資條件………………………………………………..5-28

5.8.3財務績效試算與分析……………………………………5-32

5.9方案五……………………………………………………….5-34

5.9.1獎勵策略………………………………………………..5-34

5.9.2融資條件………………………………………………..5-34

5.9.3財務績效試算與分析……………………………………5-37

5.10方案六……………………………………………………..5-39

5.10.1獎勵策略……………………………………………….5-39

5.10.2融資條件……………………………………………….5-39

5.10.3財務績效試算與分析………………………………….5-42

第六章 民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段之方案評選………..6-1

6.1評估標的與準則之確立………………………………………6-1

6.2各評估準則之績效值估算…………………………………..6-5

6.3績效值標準化分析…………………………………………..6-7

6.3.1績效值標準化說明……………………………………….6-7

6.3.2績效值標準化評估結果………………………………….6-8

6.4權重調查……………………………………………………..6-9

6.4.1權重調查內容與方式…………………………………….6-9

6.4.2問卷調查結果…………………………………………..6-12

6.5各方案得點與排序………………………………………….6-13

第七章 結論與建議

7.1結論…………………………………………………………..7-1

7.2建議及後續研究……………………………………………..7-3

國  立  交  通  大  學

交  通  運  輸  研  究  所

碩士論文

（初稿）

推動高速公路建設民營化之可行方式

--以北宜高速公路頭城蘇澳段為例

指導教授：黃台生

研 究 生：黃  浩

中華民國八十八年五月