推動民間參與高速公路建設之先期評估研究

---以北宜高速公路頭城蘇澳段為例

研究生：黃  浩                    指導教授：黃台生

國立交通大學交通運輸研究所

摘     要

在傳統方式上，交通建設之經費主要是由政府每年編列預算來執行，然而高速公路興建計畫投資成本龐大，且耗時甚長，現階段政府又面臨財政困境，造成目前高速公路建設進度受到影響。鑒於政府部門運作方式受到一定程度的限制，而運用私部門力量參與交通建設的民營化政策，遂成為世界各國運輸部門之共同趨勢。

針對不同路段之高速公路可能有多種不同民營化方案或配套措施可供選擇，但何者為最佳，政府應秉其前瞻性眼光，在推動民營化之前事先評估。因此，本研究嚐試探討政府推動高速公路建設民營化時，應如何進行先期評估工作。

本研究首先回顧相關文獻以了解公共建設民營化之模式與相關法規，並分析民間投資與政府興辦高速公路建設之差異，來探討高速公路建設民營化之可行條件，最後以北宜高速公路頭城蘇澳段為例，研擬各種可行之民營化方案，並利用階層程序分析法（AHP）評估各可行方案之優先排序。

依據本研究分析結果可知，政府能否成功地推動民間參與投資高速公路建設，首先必需提高方案的投資報酬，方足以吸引民間業者參與，再則考量方案可否紓解政府財政困難，以達到政府推動高速公路建設民營化之最大目地。而政府依據「獎參條例」給予長期優惠貸款補貼利率、五年免納營利事業所得稅等種種優惠措施時，均無法大幅度提高方案之內生報酬率（IRR）與淨現值（NPV）。因此，唯有靠政府提供土地及資金直接投資建設計畫之非自償部份，或者採行其他配套措施方案，例如將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構興建營運，同時將南港頭城段採OT方式一併交其營運，才能有效提高內生報酬率與淨現值。