第六章  民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段之方案評選

本研究擬採用分析階層程序法(AHP)，針對第五章所篩選之方案四、方案五、方案六等三個可能方案進行綜合評估工作，俾客觀地評選出最佳方案，求得各可能方案之優先排序。

6.1分析階層程序法（AHP）之理論及實施步驟

分析階層程序法（AHP）主要是將所要評估的複雜問題分解成多類評估決策要素，並予以分類及層級化，以建立簡明的評估決策架構，然後透過專家問卷調查，評比定出各層級要素的相對權重，俾協助決策者在複雜的問題中做出最佳的決策。

分析階層程序法（AHP）之實施步驟依序如下：

一、建立評估層級架構

首先界定目標，並經由腦力激盪法找出影響目標之評估準則及屬性，予以分類並層級化，以建立完整之評估層級架構。其各評估準則應具有清晰、可操作、獨立無重複等性質。

二、權重調查

藉由設計清晰易答之問卷，交由相關領域之專家 針對各層級分類中之評估準則，進行兩兩相對的比較。

三、建立成偶比較矩陣

依據上述問卷調查之結果，將受訪者在兩兩比較評估項目中所勾選的重要度，建立一個成偶比較矩陣，此矩陣的主對角線格子之值均為1，其他各評估尺度值依序填入主對角線右上角區域內，再將右上角區域內之數字的倒數放入主對角線左下方與該數字對稱之位置上，便完成了成偶比較矩陣之建立。

1       a12     •      a1n

1/ a12    1       •      a2n

A=    •      •      1        •    =  Aij  nxn

1/ a1n   1/ a2n     •       1

四、計算特徵值及特徵向量

建立完成成偶比較矩陣後，接續求解特徵值及特徵向量。其值除可利用電腦精確計算，或可利用下列四種方法求得近似值：

1.特徵向量

其值除可利用電腦精確計算，或可利用下列四種方法求得近似值：

（1）先將比較矩陣各列（row）做列之加總，再將各列加總值除以比較矩陣中所有數字值之總和，所得結果即為特徵向量。

（2）先將比較矩陣各行做行（column）之加總，再將此值倒數予以標準化，即除以比較矩陣各行數字值倒數之總和，所得結果即為特徵向量。

（3）先將比較矩陣各行（column）予以標準化（即該行各數值除以該行數值之總和），再將各列數值做列之加總，除以數值個數（即n），所得結果即為特徵向量。

（4）先將比較矩陣中各列之元素相乘，再開n次方根（n為各列元素個數），將各開方後之數值予以標準化，如此各列所得之結果即為特徵向量。

2.特徵值

其值可用電腦計算，若不要求絕對之精確度，可由下法求得近似值：

以所求得之特徵向量與成偶比較矩陣相乘，得一向量，再將此向量中每一元素除以原特徵向量之每一元素，最後將其結果相加，再除以元素個數，即得最大特徵值。

6.2評估標的與準則之確立

評估工作之標的與準則僅屬抽象的敘述，必需建立出可量化或質化之評估指標以供評估。而其評估標的與準則之訂定應盡量涵蓋所有足以影響方案優劣之層面；惟本研究之範圍僅侷限於各方案財務績效之初步研究，因此，本評估標的與準則之訂定大多限於本研究可以掌握的財務面之變數。

本研究將站在公部門的立場，以財務面為範圍，考量如何吸引民間機構參與投資高速公路建設，且民間的投資參與方案有利於政府部門的執行績效，俾使雙方共蒙其利的果效下，來建立相互獨立排斥且避免有其重複性質而影響評估結果之評估標的與準則；因此在考慮上述立場下，本研究共研擬兩大標的（1）民間參與投資建設的意願（2）政府執行計畫方案的績效，每個標的下各有三個準則，分述如下：

一、民間參與投資建設的意願

1.投資報酬高

對民間投資者而言，其投資計畫所能獲得的財務報酬，為參與投資與否之重要因素，亦為融資銀行是否願意貸款給特許公司之考量因子。本研究以淨現值（NPV）當作投資報酬之指標，其值愈高愈能吸引民間參與投資。

2.民間投資規模適當

對民間業者而言，需要投入資金過於龐大時，除非計畫本身獲利性極高且民間業者本身資本雄厚，否則一般民間業者與貸款銀行之參與意願都會降低。因此降低民間投資規模有利於吸引較多民間業者參與投資，而不會只倨限於少數資本雄厚之財團有意願參與。

3.回收年限快

財務計畫之累計總淨現金流量由負值轉為正值之年期即為回收年限，對民間業者而言，回收年限愈快，民間業者愈能提早獲得淨利，來償還銀行貸款和發放股利，表示此種財務計畫的替選方案愈能吸引民間業者參與投資，也愈能獲得銀行團的貸款意願。

二、政府執行計畫方案的績效

1.可紓解政府財政困難

就政府財政觀點而言，政府投入資金愈少之替選方案，愈有利紓解政府財政困難，可避免政府為興建公共建設，而需編列龐大預算，造成財政赤字。

2.可增加政府收入

就政府立場而言，對於民間參與高速公路之興建營運，政府可向投資者收取權利金，以增加政府營收；如此，一方面可避免投資者在營運後賺取不當之暴利，一方面因為政府提供土地或投入部份資金等措失，所以收取權利金可視為政府投資建設計畫之利潤回收。當權利金愈高，政府的收入愈多。

3.計畫方案執行的困難度低

就政府立場而言，替選方案配套措施之複雜性， 將影響政府部門執行計畫方案時，在投標、審標、協商、議約等作業與政府部門應配合辦理事項之難易度，因此愈單純之配套方案，愈能降低政府執行計畫的困難度。例如前節所研擬之方案二為政府將北宜高速公路頭城蘇澳段採BOT方式交由民間機構興建營運，以及將南港頭城段採OT方式，一併交由同一家民間機構投資營運，此種情況下，政府應配合辦理的工作即必需先如期完成南港頭城段之興建，方能執行本方案。

以上有關綜合評估準則整理如表6.1。

評選最佳方案

民間參與投資建設的意願

政府執行計畫方案的績效

回收年限快

民間投資規模適當

投資報酬高

可增加政府收入

方案執行的困難度低

可紓解政府財政困難

圖6.1方案評選之階層體系

表6.1方案評估準則及指標

| 目標 | 標的 | 準則 | 評估指標 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位 | 計算方法 |
| 最 佳 之 替 選 方 案 | 民 間 參 與 投 資 建 設 的 意 願 | 投資報酬高 | 億元 | NPV |
|  |  | 民間投資規模適當 | 億元 | 民間業者需投資之最大淨現金 |
|  |  | 回收年限快 | 年 | 投資累計淨現金流量由負值轉為正值之年限 |
|  | 政 府 執 行 計 畫 方 案 的 績 效 | 可紓解政府財政困難 | 億元 | 政府累計投資金額 |
|  |  | 可增加政府收入 | 億元 | 政府收取權利金總額 |
|  |  | 計畫方案執行的困難度低 | 績效值 | 以專家問卷調查「執行各方案之難易度得點數」 |

6.3各評估準則之績效估算

一、民間參與投資建設的意願

1.投資報酬高

依據各替選方案淨現值（NPV）之多寡作為本準則之績效值如下表：

表6.2投資報酬之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 內生報酬率（IRR） | 9.13% | 10.00% | 10.38% |
| 淨現值（NPV） | 1.637億元 | 18.494億元 | 14.761億元 |

2.民間投資規模適當

依據各替選方案財務試算表中「累計總淨現金」金額之多寡作為本準則的績效值如下表：

表6.3民間投資規模之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 民間投資規模 | 70.285億元 | 135.733億元 | 171.744億元 |

3.回收年限快

依據各替選方案財務試算表中「累計總淨現金流量」由負值轉為正值之年期（即回收年限）的長短作為本準則之績效值如下表：

表6.4回收年限之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收年限快 | 25年 | 21年 | 12年 |

二、政府執行計畫方案的績效

1.可紓解政府財政困難

依據政府投資金額之多寡作為本準則之績效值如下表：

表6.5紓解政府財政困難之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府投資金額 | 113.345億元 | 0 | 353.2億元 |

2.可增加政府收入

理論上依據各替選方案政府收取權利金之多寡作為本準則之績效值，惟因各方案所交由民間業者營運之年限及營運之路段不盡相同，為使各方案能立於同一基礎下來估算本準則之績效值，本項準則係計算三個方案在南港頭城段與頭城蘇澳段完工通車後營運50年內，政府所收取民間業者營運路段的權利金和政府自行營運路段的淨營業收入之總和作為績效值。

表6.6增加政府收入之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府收入 | 2926.126億元 | 3131.8億元 | 4002.4億元 |

方案一＝政府營運南港頭城段50年內之淨營業收入＋政府收取民間營運頭城蘇澳段50年內之權利金

方案二＝政府收取民間營運南港頭城段與頭城蘇澳段前30年內之權利金＋政府營運南港頭城段與頭城蘇澳段後20年內之淨營業收入

方案三＝政府營運南港頭城段50年內之淨營業收入＋政府收取民間營運頭城蘇澳段前30年內之權利金＋政府營運頭城蘇澳段後20年內之淨營業收入

3.計畫方案執行的困難度低

本項準則係對三個方案進行專家問卷調查，以計畫方案執行的容易度得點數作為績效值如下表，（其問卷見表6.13）：

表6.7計畫方案執行的困難度之評估績效

| 評估準則/方案別 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫方案執行的容易度（已量化） | 0.46035 | 0.10766 | 0.43199 |

6.4績效值標準化分析

6.4.1績效值標準化說明

由於下一節方案的評選需將各準則之權重值乘以經過標準化之績效值，因此需先將各評估準則之績效值標準化；而各準則之績效值又有正、負面之差異，所以需先標示各準則績效值之正、負向特性，如下表所示：

表6.8準則績效值之正、負向特性一覽表

| 代號 | 評估準則 | 評估指標 | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| # W11 | 投資報酬高 | 淨現值（NPV） | 正向 |
| W12 | 民間投資規模適當 | 民間業者需投資之最大淨現金 | 負向 |
| W13 | 回收年限快 | 投資累計淨現金流量由負值轉為正值之年限 | 負向 |
| W21 | 可紓解政府財政困難 | 政府累計投資金額 | 負向 |
| W22 | 可增加政府收入 | 政府收取權利金總額 | 正向 |
| W23 | 計畫方案執行的困難度低 | 執行各方案之容易度得點數（已量化） | 正向 |

6.4.2績效值標準化評估結果

依據各準則績效值正、負向之特性，即可計算各準則績效值之標準化結果。

表6.9評估準則績效值標準化

| 代號 | 原績效值 |  |  | 標準化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方案四 | 方案五 | 方案六 | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| W11 | 1.64 | 18.49 | 14.76 | 0 | 1 | 0.77855 |
| W12 | 70.29 | 135.73 | 171.74 | 1 | 0.35493 | 0 |
| W13 | 25 | 21 | 12 | 0 | 0.30769 | 1 |
| W21 | 113.34 | 0 | 353.20 | 0.67909 | 1 | 0 |
| W22 | 2926.13 | 3131.80 | 4002.40 | 0 | 0.19110 | 1 |
| W23 | 0.46035 | 0.10766 | 0.43199 | 1 | 0 | 0.91959 |

6.5權重調查

6.5.1權重調查內容與方式

各標的（準則）權重之產生，係對政府相關單位：交通部、交通部運研所、交通部高鐵局及交通部國工局等23人進行權重問卷調查，回收有效問卷共計20份。各標的（準則）之重要度分為：非常重要、重要、有點重要、有點不重要、不重要、非常不重要等六個均勻劃分之尺度。受訪者只須對不同的標的與準則勾選其認為之重要度。

本研究權重評分問卷內容如表6.10至6.13所示：

表6.10民間參與投資建設的意願與政府執行計畫方案的績效兩相比較表

|  | 非常重要 | 重要 | 有點重要 | 一樣重要 | 有點不重要 | 不重要 | 非常不重要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民間參與投資建設的意願 |  |  |  |  |  |  |  | 政府執行計畫方案的績效 |

表6.11民間參與投資建設的意願各項準則兩相比較表

|  | 非常重要 | 重要 | 有點重要 | 一樣重要 | 有點不重要 | 不重要 | 非常不重要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資報酬高 |  |  |  |  |  |  |  | 民間投資規模適當 |
| 投資報酬高 |  |  |  |  |  |  |  | 回收年限快 |
| 民間投資規模適當 |  |  |  |  |  |  |  | 回收年限快 |

表6.12政府執行計畫方案的績效各項準則兩相比較表

|  | 非常重要 | 重要 | 有點重要 | 一樣重要 | 有點不重要 | 不重要 | 非常不重要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可紓解政府財政困難 |  |  |  |  |  |  |  | 可增加政府收入 |
| 可紓解政府財政困難 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫方案執行的困難度低 |
| 可增加政府收入 |  |  |  |  |  |  |  | 計畫方案執行的困難度低 |

表6.13計畫方案執行的困難度兩相比較表

|  | 非常容易 | 容易 | 有點容易 | 一樣容易 | 有點困難 | 困難 | 非常困難 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案四(頭城蘇澳段BOT) |  |  |  |  |  |  |  | 方案五 (頭城蘇澳段BOT+南港頭城段OT) |
| 方案四(頭城蘇澳段BOT) |  |  |  |  |  |  |  | 方案六(頭城蘇澳段BTO) |
| 方案五 (頭城蘇澳段BOT+南港頭城段OT) |  |  |  |  |  |  |  | 方案六(頭城蘇澳段BTO) |

6.5.2問卷調查結果

經整理計算20份問卷調查內容，可得各評準則之相對權重評分值與排序如下表：

表6.14各評準則之相對權重評分值與排序表

| 標的 | 準則 | 評估指標 | 績效值 |  |  | 權重 | 順序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方案四 | 方案五 | 方案六 |  |  |
| 民間參與投資建設之意願 | 投資報酬高 | NPV（億元） | 1.64 | 18.49 | 14.76 | 0.38876 | 1 |
|  | 民間投資規模適當 | 民間業者需投資之最大淨現金(億元) | 70.29 | 135.73 | 171.74 | 0.11087 | 5 |
|  | 回收年限快 | 投資累計淨現金流量由負值轉為正值之年限(年) | 25 | 21 | 12 | 0.15703 | 3 |
| 政府執行計畫方案之績效 | 可紓解政府財政困難 | 政府累計投資金額(億元) | 113.34 | 0 | 353.20 | 0.18823 | 2 |
|  | 可增加政府收入 | 政府收取權利金及營運收入(億元) | 2926.13 | 3131.80 | 4002.40 | 0.03727 | 6 |
|  | 計畫方案執行的困難度低 | 各方案執行容易度(已量化) | 0.46035 | 0.10766 | 0.43199 | 0.11782 | 4 |

Σ＝1

由以上問卷調查結果可知，替選方案之「投資報酬」係推動民間參與投資高速公路建設之最重要影響因素，替選方案可否紓解政府財政困難則為政府部門的第二考量因素，而替選方案可否增加政府收入，不但排序最後，且其權重遠低於其他各項準則之權重，顯示本項因素最不被重視。其理由係參與評估人士大都認為政府能否成功地推動民間參與投資高速公路建設，首先考量的是提高方案的投資報酬，以吸引民間業者參與，再則是考量替選方案可否紓解政府財政困難，以達到政府推動高速公路建設民營化之最大目地。

6.6方案得點與排序

本研究之方案評選係採用加權平均法計算各方案之得點，亦即將各準則之權重乘以各方案之標準化績效值後，予以加總，即得各方案之得點，依得點多寡可知各方案之先後排序。

表6.15各方案之得點表

|  | 加權平均得點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方案四 | 方案五 | 方案六 |
| 投資報酬高 | 0 | 0.38876 | 0.30267 |
| 民間投資規模適當 | 0.11087 | 0.03935 | 0 |
| 回收年限快 | 0 | 0.04832 | 0.15703 |
| 可紓解政府財政困難 | 0.12783 | 0.18823 | 0 |
| 可增加政府收入 | 0 | 0.00712 | 0.03727 |
| 計畫方案執行的困難度低 | 0.11782 | 0 | 0.10835 |
| 合計 | 0.35653 | 0.67179 | 0.60533 |
| 排序 | 3 | 1 | 2 |

由以上各方案加權平均得點結果，可知方案五係為政府部門推動民間參與投資建設本路段的最佳方案，方案六之得點僅比方案二低一些，可作為第二備選方案，方案四之得點最少，約為最佳方案之一半，是第三備選方案。