第一章  緒論

1.1 研究動機

我國首條高速公路自民國六十七年完工通車以來，提供台灣地區南北向便捷之交通，大幅節省行車時間和行車成本，同時也促進台灣地區都市發展與工商業繁榮進步。近年來，更由於我國經濟快速發展，國民所得相對大幅提高，對於公共建設之需求亦大幅提升，尤其對交通服務品質之要求更為迫切，因此政府正積極規劃並推動建設台灣地區之環島高速公路路網。

然而高速公路興建計畫投資成本龐大，且耗時甚長，現階段政府又面臨財政困境，造成目前高速公路建設進度受到影響。鑒於政府部門運作方式有一定限制，而運用私人部門力量協助公共建設之投資與經營，乃世界各國運輸部門之共同趨勢，政府乃頒佈「獎勵民間參與交通建設條例」，推動交通建設民營化，積極鼓勵民間機構參與，以加速完成國家整體交通建設並提升交通服務品質。

以民營方式興建-營運高速公路或可減輕政府部門所遭遇之困難與阻力，惟民營化方式甚多，依「獎參條例」之適用範圍包括：

（1）由政府規劃之交通建設計畫，經核准由民間機構投資興建及營運其一部或全部者。

（2）由政府興建完成之交通建設計畫；經核准由民間機構投資興建及營運其一部或全部者。

（3）由民間機構自行規劃之交通建設計畫，經政府依法審核，准其投資興建營運者。

針對不同路段之高速公路可能有多種不同民營化方案或配套措施可供選擇，但何者為最佳，政府應秉其前瞻性眼光，在推動民營化之前事先評估；所以政府頒定「交通部暨所屬機關辦理民間參與交通建設作業實施要點」中首先要求交通主管（辦）機關辦理「先期規劃」作業，其規劃作業內容包括可行性研究、先期規劃、必要之前置作業，且應完成前置作業及招商配套措施，始得公告。惟至目前尚無任何一項民間參與交通建設方案依此作業要點辦理完成；因此，本研究嚐試探討政府推動高速公路建設民營化時，在辦理「先期規劃」作業階段，應如何進行先期評估工作，此為本研究之動機。

1.2 研究目的與範圍

本研究目的在於以政府的立場，為推動民間參與投資高速公路建設時，建立先期評估作業流程及方法，並以北宜高速公路頭城蘇澳段的建設計畫為例，探討其民營化之可能方案，同時以財務觀點建立評估模式評估各可能方案之優劣排序，評選出最佳方案。

1.3研究課題

為了達成本研究目的，本論文擬進行之研究有以下五個課題：

1.公共建設民營化相關文獻回顧，以了解高速公路民營化之相關模式及考量因素。

2.探討民間參與投資高速公路興建-營運之可行條件。

3.依據北宜高速公路頭城蘇澳段之客觀條件，研擬民營興建-營運方案。

4.探討高速公路民營化建設方案之評估體系及相關權重。

5.評估北宜高速公路頭城蘇澳段建設之民營化方案，並選出最佳方案。

1.4 研究架構

民間業者進行興建營運高速公路之投資決策時，其考量因素與政府部門不盡相同。政府部門的評估多著重於經濟效益之分析，即考量高速公路建設通車後，能替用路人節省多少行車時間和行車成本，以及能創造多少社會就業機會等總體經濟因素。而民間業者則較重視狹義的財務報酬率，亦即所謂的股東內部報酬率。其評估的重點在於償還銀行貸款後，未來能由該興建營運計劃收到多少股利。因此若要吸引民間業者參與投資，合理的股東內部報酬率乃重要因素。

除了股東內部報酬率以外，風險範圍亦是民間業者考量參與投資與否之重要因素。換言之，民間業者進行公共事業的投資，是在可接受之風險範圍之內，尋求最高的投資報酬率。高速公路建設由於所需投入資金龐大、建設期間冗長、回收較慢，一旦發生用地徵收時程延遲、費率調整僵化或交通量遠低於預期等情況，皆將使民間業者面臨無法承擔之風險。

因此本研究將探討如何提高高速公路民營化興建營運之可行條件，並以北宜高速公路頭城蘇澳段為例，依據其建造、營管維修、重置等成本和票箱、附屬事業等營收，建立財務績效試算表，分析計算其股東報酬率，是否能夠吸引民間參與投資，若不足以吸引民間參與投資，則探討政府應當如何利用獎參條例之優惠條款，及採行那些配合政策，以增加誘因、減少風險，鼓勵民間參與投資本路段之興建-營運。再依不同民營化方式及本路段特性研擬民間參與建設之各種可能方案，並選出最佳方案。

北宜高速公路頭城蘇澳段背景資料及工程特性

民間參與投資高速公路建設時，政府與民間之考量因素

鼓勵民間參與投資建設之法規及優惠措施

分析民間參與北宜高速公路頭城蘇澳段建設之可行條件。

研擬民間參與之各種可能方案

建立財務績效試算表，分析各可能方案之財務績效值

選擇本路段民營化建設方案評估體系，並計算相關權重

篩選可行方案

評選各可行方案，選出最佳方案

圖1.1 研究架構圖

1.5 研究方法

本研究方法包括：

1.收集分析國內外民營化案例資料，綜合了解民間參與高速公路建設之要求及政府應把握之重點及採行之政策。

2.整理北宜高速公路頭城蘇澳段既有文獻之建造、營運維修、重置等成本料及票箱、附屬事業等營收資料，計算由政府依傳統方式編列預算執行本路段建設之財務績效。

3.分析在既有的法令優惠條件及不同民營化方式，探討民間參與投資北宜高速公路頭城蘇澳段建設之各種可能方案，並試算其財務績效。

4.擬採用多準則評估方法中的分析階層程序法（AHP）方法，訂定評選標的及準則，並對相關領域之專家學者進行問卷的訪談，估算各項準則對於各方案的績效值與相關權重後，進行方案的評選，選出最佳方案。

1.6 研究流程

本研究流程如下圖所示，基本上先由民營方式興建-營運高速公路之可行方式，分析研擬北宜高速公路頭城蘇澳段民營興建-營運之可能方案，並利用多準則評估方法之分析階層程序法（AHP）來評選各可行方案，最後提出最佳可行方案。

研究動機與目的

界定目標

文獻回顧

探討高速公路民營化興建營運之可行條件

以北宜高速公路頭城蘇澳段為例，研選民營興建-營運可能方案

建立財務績效值試算表

採用分析階層程序法〔AHP〕

計算高速公路建設民營化方案評估方法之相關權重

評選替選方案

結論與建議

圖1.2 研究流程圖