第三章  民間參與高速公路建設之先期考慮

推動民間參與投資高速公路建設方案之前，無論公部門或私部門都有必要先了解整套作業過程與先期考量因素，方能掌握運用私部門力量協助高速公路建設之機制，減少執行方案時之阻力，以收事半功倍之效。

3.1 高速公路建設之作業過程

高速公路之建設為國家重要建設，藉由高速公路整體路網之興建，可聯絡主要城際、重要港口、機場及經濟中心之間的」交通運輸，不但滿足人民行的需求，同時達到貨暢其流的目的，進而促進區域均衡發展，帶動全國總體經濟，加強國防建設，所以高速公路建設是政府責無旁貸需要執行的公共建設。

高速公路建設從政策之確定到通車營運，必須經過（1）可行性研究（2）工程規劃設計（3）用地取得（4）發包施工（5）營運維修管理等作業過程。

在探討以民營方式興建營運高速公路之前，有必要瞭解高速公路之每一過程及其特性。

3.1.1可行性研究

高速公路為連絡重要港口、機場、邊防重鎮、國際交通與重要政治、經濟中心之主要道路，其興建計畫不僅投資成本高，且帶動關連產業之效果宏大，屬於國家重大經建計畫，無論其興建為供給導向或需求導向，皆須符合國家政策目標為原則。

所以高速公路建設計畫須先針對下列各政策目標進行可行性研究工作，研擬路廊方案〔7〕：

- 配合國土綜合開發計畫

為促進國家土地及天然資源之保育利用、人口及產業活動之合理分佈，以加速並健全經濟發展、改善生活環境、增進公共福利，有賴於完善之國土綜合開發規劃；交通建設為國土開發建設之母，高速公路為等級最高之公路，可視為國土城鄉間之大動脈，所以高速公路路廊必須配合國土綜合開發計畫。

- 改善整體運輸結構

台灣地區面積狹小，內陸運輸距離最長部份僅400公里，對於長程運輸之鐵路與航空較不經濟，因此運輸仍以公路為主，尤其高速公路又具有（1）交通流量大（2）服務中長程為主（3）可紓解都會區交通（4）行車速率高等特性，足以有效改善整體運輸結構。

- 帶動國內總體經濟繁榮

高速公路興建計畫屬於重大公共建設計畫，以經濟環境而言，提供民間投資參與建設之管道，不但可吸收民間資金，同時帶動相關產業開發，提高大量就業機會，在營運階段，發揮「貨暢其流」之效用，可促進經濟景氣復甦，對於帶動國內總體經濟具有正面效果。

- 加強國防力量

健全的運輸系統的將提升國防力量，完善之運輸系統能快速集中人員、物資，確保補給線之暢通，高速公路可提供優越的機動運輸，亦可作為飛機臨時起降之戰備道路，無形中可以加強國防力量。

3.1.2工程規劃設計

依據可行性研究所研擬路廊方案，考量路廊內之運輸功能、環境衝擊、土地利用、工程特性等因素，研選一條路線方案進行工程規劃設計，其規劃設計原則通常考量下列因子：

- 能滿足運輸規劃目標，發揮運輸功能。

- 配合區域生活中心都市及旅遊中心區位，提高直接服務之可及性。

- 盡量配合地形採用較大之幾何設計標準，佈設平縱面線型，以提高行車安全。

- 避開重大地質災害地區和淹水區，無法避免時應以適當之工程構築方式通過，以減少可能發生之災害。

- 盡量避免破壞自然生態、天然景觀及文化資源，維護生態平衡及環境品質。

- 盡量避免對水庫、河川、空氣、噪音等污染，以減少公害。

- 盡量解省可利用土地資源，減少地上物拆遷。

- 配合國防需要，避開軍事重地。

- 配合都市、交通及河川治理等相關建設計畫，發揮相輔相成之功能。

3.1.3用地取得

依據工程規劃設計成果，劃設路權用地範圍，並依據土地法第208條規定，國家因公共事業（交通事業）需要，辦理高速公路用地徵收工作。其作業首先測設路權界樁、調查路權範圍內之地籍資料、查估路權範圍內之地上建物之拆遷補償費與地上農作物補償費，備妥上述土地相關資料後，循序向有關單位申請並公告徵收，最後依土地公告現值加四成併地上拆遷補償費，一併發價，完成用地徵收作業。

3.1.4發包興建

高速公路路線完成工程設計和路權用地取得後，即開始發包施工興建，因為興建高速公路不僅工程數量龐大、用地面積廣大，且台灣地區土木工程之各種困難，如邊坡坍塌、軟弱地層、地下水滲透等，其造成橋樑、隧道工程規模艱鉅，故在此建設層面具有（1）工程浩大（2）投資資金龐大（3）建設時程長（4）進度難掌握。

3.1.5營運維修管理

目前由交通部國道高速公路局負責國內高速公路之為修養護、交通控制與管理、收費等業務，但不經營汽車運輸業。

3.2 高速公路建設開放民間參與之過程

3.2.1民間參與交通建設作業實施要點

政府在推動民間參與投資高速公路建設計畫之工作時，應先做市場調查，徵詢民間參與投資建設計畫之意願；若民間企業意願不高，則政府可依傳統作業辦理建設計畫之可行性研究、工程規劃、設計、發包施工；若民間企業參與意願高，則政府應有一套完善的作業流程要點，俾供民間參與高速公路建設的依據。

政府開放間參與投資高速公路建設之運作，可參據「交通部暨所屬機關辦理民間參與交通建設作業實施要點」辦理，其作業過程可分為十個主要階段，茲簡述如下：

先期規劃

工程準備

公告及申請

興建

甄審及評決

營運

資產設備設定負擔，介入及強制收買

議約及簽約

移轉

圖3.1交通部暨所屬機關辦理民間參與交通建設作業實施流程圖

（1）規劃：

應先完成規劃作業，其內容包括可行性研究、先期規劃、必要之前置作業，據以擬定具體之投資配套規範。

（2）公告及申請：

由主管機關將先期規劃作業之計畫報告書報奉行政院核定後，始得公告計畫、舉辦工地勘察和辦理招商說明會，投標者則依其對計畫之評估與構想，向政府主管機關提出申請。

（3）甄審與評決：

政府主管機關於公告招商前適當時機成立甄審委員會，針對投標者及其提出之計畫書進行資格預審、初步評選及綜合評選，其評選項目包括申請人之興建或營運能力、公司組織健全性、財務計畫可行性、附屬事業收入、權利金支付額度及要求政府投資或補貼事項。

（4）協商與簽約：

政府就投資者所提投資計畫書與投資者協商，尋求政府與投資者均能接受之投資條件以達成投資共識，協商議約完成後雙方簽約，最優申請人據以取得特許權。

（5）工程準備：

政府配合辦理用地變更及取得作業，同時特許公司辦理設計規範、設計標準、系統功能、工安衛生、品保、施工、控管、分標計畫等工程執行計畫。

（6）興建：

特許公司依工程執行計畫施工，由政府監督驗收。

（7）營運：

特許公司依約營運並支付政府權利金，政府則控管其營運品質與安全，以及特許公司之財務結構、附屬事業之開發經營。

（8）資產設備設定負擔介入及強制收買：

特許公司於興建營運期間有違反投資契約時，政府得介入改善或強制收買接管。

（9）移轉：

特許公司在特許經營期限屆滿時，由政府辦理資產總檢，並收回維持交通建設計畫正常營運所需之必要資產。

3.2.2先期規劃作業之分析

如前節所述，若經徵詢民間企業參與投資高速公路建設之意願高，政府在辦理開放民間參與作業之初，應先辦理先期規劃工作，該階段之作業包括可行性研究、前置作業規劃、建設完成程度及時程等，其內容重點包含工程規劃、興建計畫、營運計畫、土地取得及開發計畫、環境影響評估、財務計畫等，以及特許範圍、特許期限、風險分擔原則等。

為何政府在推動民間參與投資高速公路建設時，還要進行先期規劃作業，辦理可行性研究、工程規劃及財務計畫…等工作，而不直接招標審標，將全套的高速公路建設作業丟給經評決最佳的特許公司去執行？而節省政府的工作量和作業時間，其理由是：

（1）政府與民間企業經協商簽訂特許合約，原則上是政府與民間企業談一筆買賣生意，政府若不能事先做好先期規劃作業，則無法掌握整個計畫的資訊內容，根本無法民間企業協商特許合約內容，如政府補貼款、費率等。

（2）政府在辦理先期規劃之作業內容，是在政府辦理傳統的交通建設計畫分析觀點外，再加上以民間觀點研擬參與投資計畫之最佳可行方式。因為民間參與投資高速公路建設方式有BOT、BT、OT及各種不同配套方式，而以上各種不同方式的招標發包作業工作完全不同，例如，政府事前沒有做好先期規劃工作，選擇最佳可行方式招標發包，貿然以BOT構想執行，當實際作業過程中發覺BOT不可行，再改以BT或OT方式執行，在作業上必須重新歸零，全部回到原點重新作業，如此耗時費事；尤其是自償率偏低的案件，政府在招標公告之前的先期規劃作業就要預先擬定民間參與建設的數種可行方式，針對各可行方式研擬評選因子進行評估，審慎決定日後應採取何種發包策略。

3.3 執行民間參與投資高速公路建設時政府與民間機構考量之因素

傳統的高速公路建設，從政策的決定階段到興建及營運階段的過程中，全都是由政府負責執行，而建設的經費，亦由政府負責編列預算，由國庫支應，亦即政府同時扮演融資者與製造者。由於政府關注的是人民的生活品質和社會分配的公平性，所以政府在執行高速公路建設時的主要考量，在於高速公路建設為社會帶來的總體經濟效益。

當政府開放民間參與高速公路建設後，基本上必須有足夠之誘因及利基，民間才有投入的意願，因為民間投入高速公路建設之主要考量係值基於計畫本身的內部財物效益，是否能夠符合投資報酬。

通常商業性強之公用事業型之建設，因其利潤明確，條件單純，民間參與意願高，政府亦容易規劃，開放的尺度掌握在政府的手裡；但未能完全市場化的公共建設，如高速公路建設，因其工程龐大、用地廣闊、工期冗長，故在同一路廊內不可能興建兩條平行且具競爭性的高速公路，因此業務本身具獨佔性；而高速公路的通行和民眾生活息息相關，政府為考量人民「行」的權利，不可能放任民間企業在這獨佔性強的事業上，完全自主的運作，例如通行費的訂定和調漲、公路硬體品質的維護，服務水準的要求等，政府都需要保有適度的監督權。

除此之外，囿於法令的限制，高速公路建設民營化後，仍將有部份的業務，一定要由政府執行，非民間公司所能取代，例如高速公路營運通行期間，道路交通管理之維持與處罰、交通事故之鑑定與排除，都必須由具有公務權的公路警察依道路交通管理處罰條例來執行。

因此在推動民間參與投資高速公路建設的過程中，政府除了讓民間獲得大幅度的興建與營運的空間外，在一些授權範圍和政策上的相關問題仍須加以考量。

3.3.1政府考量因素

一、路線和交流道的規劃

1.對促進區域平衡發展之影響

民間投資以利潤為出發點，因此在高速公路路線和交流道得的規劃上，並不考量促進區域間之平衡發展。發展強度高之地區由於交通量大，土地增值高，獲利能力強，因而民間投資意願較高，反之則民間投資意願低；但政府的規劃理念則以配合國土總體開發計畫，兼顧地方區域均衡發展為出發點；所以政府應採適當之獎勵措施，以求取兩者之間的平衡點。

2.對天然資源之開發與環境保育之影響

高速公路之興建，對天然資源開發有所助益，但對生態與環境之影響亦大，因此路線之選線與規劃應儘量避開自然保護區、保安林地、水資源保護區等，凡路線經過山坡地時，應做好水土保持，避免路線兩旁地區土壤流失，凡路線經過低窪地區時，應做好區域排水，避免路線兩旁地區積水等環境保護措施；但民間公司為求節省建造及維護成本，無論在選線、規劃設計或施工上，對生態與環境之保護就可能未盡完善，此時政府的審查與監督工作就非常重要。

3.與其他運輸系統及地方道路之整合

民間在交流道及連絡道之規劃上，可能較不會考慮與其他運輸系統及地方道路之整合，而有賴政府加以協調，尤其在都會區方面，若不考慮與地方道路系統之整合，屆時將-造成都市交通擁擠問題。

二、工程設計與施工興建

政府必須要求民間公司，從高速公路的路工工程、結構工程、交通工程等設計上，至少做到符合國內相關設計規範之規定，並且在交通控制系統上必須與前後銜接之路段相連貫，以免影響日後行車之安全和品質。

三、用地取得問題

興建高速公路所需之用地，可由得標之民間公司自行按市價向地主收購，但成本龐大且無法保證所有用地皆能價購取得。假若由政府運用公權力強制徵收，日後再交由民間公司興建營運，不啻為犧牲地主權益，圖利民營公司，恐遭社會大眾反彈，所以政府需及早進行民意調查、溝通協調，以提高社會接受度。

四、維修養護問題

1.維修養護的品質

民間業者在營運期間為節省成本，對於影響服務水準之路面結構強度、粗燥度等維修養護，可能均維持在最低水準，但為了確保車輛高速行駛之安全及舒適，應由政府制定道路設施維修品質標準，監督民間公司在營運期間之維修養護工作。

2.共同管溝埋設權之授與

民營公司興建高速公路之另一項附屬事業，即埋設共同管溝，出租供電信、電力、自來水等公司，埋設電纜、電線、水管等管線，但政府為考量民眾之安全，應對民間公司授權範圍加以規範，禁止油料、瓦斯，化學品之管線埋設。

五、交通管理問題

1.交通系統的整合

當高速公路分段營運時，可能因採用的監測系統的規格不同，各自獨立運作，功能無法統合使用，導致整個公路網交控系統零散；所以政府應對民營公司所採用的監控系統加以規範，例如標誌、標線、號誌依照交通部頒統一格式，又如路邊呼叫箱、車輛偵測器、天候監測系統等，均須制定一套標準功能規範，作為整合各路段交通管理系統之依據。

2.管制權與執法權之授予

民營公司在營運期間負責交通管理時的管制權與執法權，目前仍無相關法規可供依循，例如高速公路流量達到或超過飽和值時，而實施匝道儀控、限制車種進入等TSM策略，以及取締或處罰違規用路人時，應由具有公務權的公路警察配合執行。

3.行車事故鑑定

目前為處理車輛行車事故，由公路主管機關在各地設立車輛行車事故鑑定委員會，辦理車輛行車事故鑑定事項，未來在民營路段內之行車事故，仍應由政府相關機關協助民營公司處理。

六、收費問題

1.收費方式

高速公路實行匝道收費，將是特許公司在營運階段增加票箱收入之最佳手段，惟國內目前尚無匝道收費之技術與經驗，而且目前非民營化路段均採主線柵欄式收費，兩者在銜接界面之換票問題，尚待解決。

2.收費費率

高速公路極易形成獨佔事業，政府如無收費標準管制，則易造成經營者任意提高費率，但費率訂定太低，可能造成民營公司財務狀況惡化，所以費率之訂定宜成立費率委員會，由民意代表、專家學者、政府主管機關及經營者共同審議，並且須考慮a.車種之差別b.地區之差別c.時間之差別等因素，以達到付費之公平性。

七、移轉設備老舊與營運技術的移轉問題

在營運末期特許公司以逐漸回收投資並有盈餘，其營運權已快消失而不願對所使用多年之設備進行維修，故政府可能收回不堪使用的老舊設備，必須再投入大量金錢加以維修，對此，政府應在合約裡明訂BOT專案相關設備之維修標準，或收取保證金保證設備之使用狀況。

另外關於營運技術的移轉問題，國內高速公路的營運目前由交通部國道高速公路局負責，但若民間參與後，改施以匝道收費興建營運，因政府機關尚無此種經驗，因此在民間移轉時，應將營運技術一並移轉。

八、投資誘因不足

當政府分析計畫之可行性後，因為投資誘因不足而致招標失敗時，政府仍須負擔工期延後及影響整體計畫之風險。目前除「獎參條例」中對於租稅優惠、投資抵減、優惠貸款及利息補貼等有明確辦法外，對於日後運量預估、費率訂定、政府投資金額、權利金之調整以及聯合開發範圍等較具彈性之項目，政府須提前考量，以增加誘因。

3.3.2民間業者考量因素

一、投資報酬率

民間投資者參與公共建設是以營利為目地，一個投資計畫之內部報酬率是民間業者之主要考量因素，惟對於回收期長、資金龐大之高速公路建設，很難達到這個標準，因此，通常政府為吸引民間參與建設，都會給予租稅、補貼等優惠措施，故當民間業者估算之報酬率未達自定之標準時，可再與政府協商，提供獎勵優惠條件，以期達倒預期投資報酬率。

二、投資規模適當

由於高速公路建設規模龐大，投入金額甚鉅，並非所有公共建設之投資均為民間業者可以承擔；若是投資規模過大，一般民間業者與貸款銀行之參與意願都會降低。因此適當之投資規模有利於吸引較多民間業者參與投資，而不會只倨限於少數資本雄厚之財團有意願參與。

三、政府應辦事項未能配合

特許公司所承擔之高速公路民營化專案必須有政府配合方能完成，政府應配合辦理事項有土地取得變更作業、環境影響評估及其它聯外交通、公用設施計畫、管線遷移、證照申請，或政府將建設計畫分段分包，若政府未能做好介面整合接續工作，都勢將嚴重影響特許公司之施工進度與日後營運績效。

四、營運收入不如預期

特許公司考量所面臨最主要之風險為高速公路營運期間實際運量不如預期，造成營運收入不足。為維護權益，特許公司應請政府在交通政策、費率調整及其他配合措施給予適當的保證，例如周邊公共設施的配合、甚至保證在特許期間內不再特許其他具相同競爭性質之運輸路線的開發。

3.4如何吸引民間參與投資高速公路建設

高速公路建設民營化的政策，從政府的角度來看，除了能適當地吸引民間資金投入公共建設，並能藉用民間具有彈性及高效率的組織，來執行高速公路建設；從民間企業的立場而言，則是提供了民間機構許多的投資管道，創造了重大商機。

而要如何吸引民間企業樂於投資參與、落實高速公路建設民營化政策？政府除需制定完整的法治基礎與公開透明的遊戲規則之外，在務實的運作上，應從如何提供民間合理的利潤與降低風險兩方面著手。所謂合理的利潤，概指投資人所賺取的利潤與所承擔的風險相當，而提高利潤的方法，不外乎降低成本與增加營收。

一、降低成本

1.由政府直接出資或補貼貸款利息或稅捐優惠

若民間參與高速公路建設之投資案，不具有完全之自償能力，政府可採行獎參條例第二十五條，就其非自償部份，由政府編列預算補貼民間業者所需貸款利息或直接出資建設成本之一部份。

另外，政府可採行獎參條例第二十八條，允許民間得自該高速公路建設開始營運後有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅，以降低民間支出成本。

2.由政府提供用地

公共建設所需之用地，不但成本高且取得不易，尤其是高速公路建設更甚，因其所需用地為長帶狀。依據獎參條例第十、十一、十二條，交通建設用地可由政府提供，如此不但可直接降低投資成本，而且由政府運用公權力取得用地，遠比民間業者自行出面向地主價購土地要來得容易，無形中降低了投資人無法取得用地之風險。

二、增加營收

1.賦予一定期間之特許經營權

為確實使民間業者獲取合理利潤，除了依據獎參條例第六條，允許其於興建高速公路設施完成後，能享有一定範圍、一定期間之特許經營權外，並可透過協商，給予民間業者在特許期間內獨佔之權力，或保障其最少營收利潤。

2.賦予土地開發與附屬事業經營之權力

各類公共建設中，尤以交通運輸設施對該地區土地利用衝擊最大，因為它不但改善居民的生活品質，更重要的是「可及性」的提高，因而促進區域開發及土地價值提高。所以為了增加投資者之獲利能力，可採行獎參條例第十二、十四、十五條，對投資人開放土地開發及附屬事業經營權利，例如高速公路交流道附近特定地區之開發、或規劃增設高速公路之服務區及休息站之經營、或經營高速公路上之汽車運輸業、或在高速公路路權內埋設共同管溝，出租給電信、電力、自來水公司埋設管線，以增加營收。

三、降低風險

1.市場風險

高速公路建設方面之投資案，其直接服務的對像就是使用收費公路的車輛，而在收費標準的調整，會受民意機關的壓力要求政府不允許特許公司調漲，因此直接影響特許公司之收入。

尚有其它方面之市場風險，如其他道路和交通工具的競爭，政府對於區域發展策略的改變，及對整體交通發展策略的改變，這些都不是特許公司所能控制的市場風險，都會直接影響特許公司之收入，唯有依靠政府在這方面的承諾和支持，特許公司才有機會避開市場風險。

2.利率和匯率風險

高速公路建設專案都是資本龐大，特許公司的貸款額度相對較高。因此利率的變動對特許公司的影響很大。利率的提昇可能造成整個專案的成本增加，政府可依獎參條例第二十五條補貼民間業者所需貸款利息以減輕特許公司的還款壓力。

高速公路建設，其收入都以本國貨幣為主，假如專案公司借入外幣以建設專案，此時貸款人必定十分在意匯率的變動對專案可能帶來的衝擊，因此政府在這方面應設法減少匯率的變動或做一些匯率變動的補救措施，以保障特許公司的收益。

3.法令變更之風險

政府須提供一些保證，以免計畫受法令變動產生負面影響，若於特許期間，因政府政策改變所產生之損失，政府應提供補償予特許公司。