- 緒論

1.1研究動機

鐵路貨物運輸，包括以整車集掛方式運送的大宗貨物運輸及以附掛於旅客列車的行李、包裹運輸。囿於政府致力於公路建設，自民國67年中山高速公路全線通車後，台灣地區已形成綿密的公路網，且其「及門運輸」的服務方式及機動靈活、無遠弗屆之特性，造成台鐵貨運最大的競爭壓力，此點可由台鐵在內陸市場的佔有率由民國68年運量佔有率10.61%、延噸公里佔有率25.69%，下降至民國78年運量佔有率6.57%、延噸公里佔有率14.80%，及至民國88年的運量佔有率4.44%、延噸公里佔有率6.46%可窺知原因。至於行李包裹運輸，由於鐵路長期重客輕貨的政策，將行李、包裹貨物車廂附掛於普通列車，除運輸能力不足、缺乏資訊服務系統外，搬運方式仍以傳統人力及手推車作為搬運機具，由於時效無法滿足顧客需求，貨源逐漸流失，加上公路路線貨運業及快遞業者強力競爭，運量自民國83年2,220,058件，逐年遞減至民國88年僅1,334,086件，每年約呈百分之八負成長。

目前政府在公路建設方面即將完成有第二高速公路、西濱快速道路及東西向十二條快速道路等，俟這些道路完工後，台灣西部走廊公路網，將更為綿密及便利，形成了台鐵嚴重的威脅，而台鐵貨運賴以生存的大宗貨物運輸，如水泥、穀類、煤(焦碳)、石灰石、肥料等，由於隨著國內經濟的成長及產業結構改變，對大宗貨物的需求日益減少，運輸形態也由工業社會以生產導向的少樣、多量的大宗運輸方式，逐漸形成以消費者導向的少量、多樣、高頻次、零庫存的及時配送方式，鐵路運輸能量大、適合中長程運輸、安全性高、天候限制小等特性，能否在未來以物流配送為主的國內運輸市場中，發揮其特性，對台鐵貨運經營者而言，實為一刻不容緩研究的課題。

21世紀的貨運經營環境將是（1）僵硬將被彈性取代（2）空間將被時間取代（3）從整合（Integration）到聚集(Convergence)（4）企業網路與網路產業等特性【18】，如何因應配合政府規劃台灣為亞太營運中心及國際運籌中心之貨物運輸需求及型態，重行檢討台鐵現行貨物改善策略，發揮鐵路運具專有之特性，規劃發展鐵路快遞業務，乃本論文研究之主要動機。

1.2 研究目的

本研究之主要目的可臚陳如后：

- 台鐵貨物運輸發展快遞業務的可行性分析

國內物流發展日受重視，物流業者競相朝向追求最小運輸成本，及物流共通化發展，台鐵擁有環島營業點，專用路權及龐大的場站設施與運輸車輛，隨著電子商務的盛行，探討台鐵貨運參與快遞之可行性。

- 規劃台鐵快遞營運架構

台鐵環島運輸網路營業里程達1,100公里，營業車站160處及全省277座倉庫設施，如何規劃鐵路快遞最適輸送網路及營業方式，發揮鐵路專有路權優勢，提供較佳的服務方式，以滿足顧客對快遞品質的要求。

1.3 研究範圍

台鐵現行旅客列車包含自強、莒光、復興（電車）、普通車等四種車種，其中自強號多為電車組或機動車組，為台鐵客運營運主力車種，而電車、普通車大多為通勤區間車，班次較少，無法涵蓋環島路網，故運具之選擇以台鐵目前行駛之莒光、復興號列車為主要輸送運具。

台鐵現行辦理行李、包裹營運車站共74站，其中主幹線（西線、南迴線、宜蘭線、北迴線、花東線）73站，平溪支線1站（十分站）、本文以主幹線營運中之73個車站為研究車站。

1.4研究方法與架構

本研究將以資料之蒐集、分析以及歸納為其主要研究方法，輔以SWOT Matrix分析台鐵與各競爭業者間其內部經營所擁有的強弱勢及外部環境面臨的機會和威脅，透過問卷調查方式，了解鐵路經營快遞業務之標竿競爭定位，藉以規劃台鐵快遞系統，進而分析其可行性，最後提出結論與建議。

根據以上的研究範圍及方法，本論文之研究架構安排如下:

第二章回顧國內外鐵路貨運營運改善策略相關文獻及國內快遞市場現況；第三章探討台鐵發展快遞業務的利基與所面臨的課題；第四章是藉由問卷調查的方式，了解台鐵發展快遞業務的競爭標竿定位，進而建構台鐵發展快遞業務的系統規劃；第五章則是針對所建立之快遞系統規劃與競爭者就市場競爭力、營運網路規模加以比較，並進一步就財務及法令可行性加以評估；而有關結論與建議之研提則列於第六章。

1.5研究流程

本研究之程流如圖1.1所示，首先拫據以上的研究動機、研究目的、界定研究範圍，其次參考相關文獻及蒐集國內外遞業市營運資料，進一步確立研究之架構與方法，最後根據研究問題之特性建構出本研究流程。

研究動機

研究目的與範圍

國內快遞業市場現況

文獻回顧

問卷調查

鐵路發展快遞業務標竿

競爭定位

台鐵快遞業務系統規劃

台鐵發展快遞業務可行性

分析

結論與建議

圖1.1  研究流程圖

第二章   文獻回顧與國內快遞業市場現況

2.1 有關鐵路貨運營運改善策略相關文獻

鐵路貨運除具備一般公共運輸業的特性，如引申需求、公共服務性、尖離峰性、資本密集、沉沒成本及不可儲存等特性外，更具備了適合中、長程運輸，運輸能量大，安全性高，受天候限制小等優勢。但由於台鐵內部環境長期重客輕貨策略，路線客量、機車、貨車不足、費率結構偏高等不利因素，以及外部環境產業結構變化、大宗貨源減  少、公路運輸網路便捷業者削價競爭及港區貨櫃碼頭未鋪設鐵路專用側線等原因，造成鐵路貨運經營上的困境，國內專家學者研擬台鐵貨運營改善策略，分述如下：

1．張有恆（87）「交通運輸政策」中建議國內應引進新型之轉運技術，推展鐵、公路聯運制度或複合運輸系統，以促進鐵路貨運之發展， 提高運輸資源之使用效率並可提供亞太營運中心良好之營運環境與發展條件。其次國內應積極推動複合運輸，期使運輸資源作有效運用。因此，鐵路貨櫃運輸有提倡的必要，對鐵路、對航商、對整個社會都有正面貢獻，政府在行政作業及法規方面，應儘配合並鬆綁，期吸收民間複合運輸公司加入經營，以促進國內複合運輸之發展。

2、鼎漢國際工程顧問股份有限公司（86）在「台灣鐵路管理局移轉民營可行性研究」中指出：鐵路貨運未來的發展可分成兩部份來探討，在傳統市場方面，目前台鐵採取更保守的營運策略，走向整車運送及自備貨車的服務方式，預估成長有限，甚至會進一步萎縮。但在發展迅速的貨櫃化運輸市場，如整合海陸聯運的複合運輸業，或整合空陸運輸的整合型航空貨運業，以及結合自動化儲運技術，強調即時運送（Just in time）的物流業，只要鐵路能善用本身的優點，並在服務品質特別是可靠度方面加以提升，在這幾個新興領域台鐵仍有相當雄厚的發展潛力。

3、馮正民、黃新薰（85）台灣地區貨物運輸發展課題及對策、交通部運輸研究所（82）台鐵經營管理之課題及改善策略、陳武正（85）台鐵經營管理制度之研究等著作中研擬台鐵貨運營運改善策略如下：

- 積極爭取大宗貨物運輸，放棄零擔貨物

- 積極推廣專用側線業務

- 有效鼓勵廠商自備貨車

- 改變運輸型態，以行駛單元列車為主

- 尋求貨櫃場合作發展貨櫃運輸

- 配合和平水泥特區之設置，規劃大型貨場及專用側線

- 開放搬運公司在台鐵站內裝卸獨佔權，降低貨主負擔

- 發展貨運多角化經營

2.2有關轉型物流、快遞業相關文獻

台鐵貨物運輸經營模式，長期以來一直維持著傳統貨運行的經營方式，被動的等待顧客上門，提供基本的運輸服務，因此，當物流產業興起，提供了高品質、高效率，隨時滿足顧客需求的彈性服務後，傳統的貨運業的貨源便逐漸的消失。鐵路貨運是否重新定位，轉型發展成為物流業，國內相關文獻，分述如下：

  - 任維廉、呂大衛（82）， 由快遞使用者對顧客服務品質重要性與滿意程度調查，探討先驅者DHL與後進者（AirBone、 Federal Express、TNT 、UPS）在激烈市場競爭中的問題與機會，應用競爭對比分析程序及績效評估矩陣、競爭地位矩陣，發現顧客最重視的服務品質因子為「安全可靠度」、「傳送速度」、「運費及計價方式」等。

  - 許瓊文（85）「快遞業最適網路結構」，說明路線貨運業者提供快遞服務，如能利用數學分析工具，可以在不改變現有設施及營運方式的情形下，找出合理的網路，以追求成本的最小化。

  - 陳春益（85）「國內物流中心配送系統探討」，由於物流中心之配送系統負有「貨暢其流」之任務，對穩定物價有相當之貢獻。預期我國加入世界貿易組織後，進口商品將日益增加，且透過電子商務，如網際網路，進行交易之商品亦日趨增加，此兩類商品估計將多透過物流中心進行配送；甚者，物流之配送物品將由交易性物品擴及非交易物品，服務對象亦將由廠商擴及個人、家庭。

  - 交通部運輸研究所（87）「國內設置貨物轉運中心可行性研究」

傳統行銷通路之物流發展趨勢：

    - 大型廠商重構其物流體系--由於傳統行銷通路屬多層次通路，致有不必要運輸、搬運以及存貨等成本發生，受新型行銷通路發展，國內部份大型廠商採行商流與物流分離策略，而重構其物流體系，以增加其物流效率。

（2）中小型廠商朝向「共同物流」發展--物流體系之構建需達到一定經濟規模，才會產生其應有之效益，而由中小型廠商自行構建現代化物流體系，恐不易達到經濟規模，可將其物流業務委託專業公司辦理，朝向「共同物流」發展。

新行銷通路之物流發展趨勢：

（1）物流體系日趨健全—未來廠商將依產品特性、顧客訂單及服

務要求而擴建其物流體系，如長期儲存功能的中央型倉庫以

及負責短期儲存與配送功能的物流中心。

（2）顧客服務朝向快速反應（Quick Response）發展－所謂快速

回應簡單說乃是廠商適時、適地、適量將產品配送至賣場或

一般消費者，其間必須有賴資訊、通訊之協助，使廠商能及

時獲取賣場銷售資料，並適時進行補貨作業，而為達到「適

時」補貨作業，宜有機械化、自動化之現代物流中心作為後盾。

  - 沈濟民與郭憲民（83）以律師的背景，探討運輸過程、糾紛之責任歸屬問題，並以個案加以分析。

  - 林自平(85)「資訊系統在快遞業的運用」，由於快遞業講求時效性及即時資料管理與溝通，文中介紹快遞業如何利用資訊系統改善作業效率，同時提供客戶在線上即時查詢資料，並探討UPS, Federal Express以及DHL等三大快遞公司電腦化作業的過程與成果，此外亦討論地區貨運服務公司如何在資金有限的條件下，以電腦化提升競爭力。未來的資訊需求可能如下，一為對衛星定位系統(GPS)技術之更加成熟，以便持續監督運輸工具的位置，而達到更有效地規劃運輸工具的路線，並對客戶提供更準確的運送時間。另一為貨物追蹤技術之更為成熟，條碼和掃描技術雖改善追蹤能力，但仍受限於最後掃進的點，而無線電(Radio Frequency )將是下一波用來追蹤貨物的技術，它能在任何時間、地點提供有關貨物位置的資訊。

- 3國外鐵路貨運發展回顧

公、鐵路運輸的市場消長，隨各國的運輸環境有不同的演變。然而鐵路具有大量運輸及高運送可靠度等特性，使其貨物運送角色不易被完全取代，由於其具有高投資成本與沈沒成本等特性，各國鐵路貨運與政府大都積極進行鐵路經營的轉型設計，以順應高度競爭的貨運市場，本文回顧英國、美國與加拿大、澳洲等國在鐵路貨運之發展經驗，以作為台鐵貨運發展之借鏡【24】。

2.3.1英國鐵路貨運

英國鐵路(BR)在第二次世界大戰期間，由於鐵路場站、路線等設施破壞及政局動盪，使得鐵路貨運量及市場佔有率明顯下降。1960年代，鐵路貨運經營開始進行具體的營運革新，其方案包括：開闢貨運專線(Ferightliner)，提供貨櫃運抵目的地之服務、與石油公司簽訂長期運送石油合約，提供來回（merry-go-round）專車運送煤至電力工廠等。1980年代後，英國鐵路為適應市場需求，提出以市場為導向的成本中心（market-oriented cost centre）管理，此項發展促使原本衰退的貨運量得以成長，其重要發展如下：

      - 開展傳統鐵路貨運業務

目前英國鐵路貨運站大部份位於鐵路主線上或各主要城市的近郊，並且與鐵路的支線連接，以減少運送的時間及成本。而主要運送的業務包括：煤、鋼鐵、水泥、石油以及化學原料，並新增加木材及農產品等。此外，並經營資源回收服務，運送寶特瓶及廢紙等至其製造工廠回收再利用。

      - 貨櫃運輸

1987年英法海底隧道(Channel Tunnel)的興建計劃，為英國鐵路貨運帶來新契機。相對於公路而言，鐵路對長距離的運送更具成本與時間效率。也因為海底隧道的興建計劃，英國鐵路開始著手發展複合運輸場站及貨運村(freight village)。1994年，英國政府為了提倡複合輸運的發展，對於與鐵路合作的公路貨運業者之貨車載重限制予以放寬，相對於一般公路貨運業者之38噸貨車載重限制，與鐵路複合運輸合作之公路貨車之載重限制可達至44噸，以提高複合運輸的運送量及運送效率。隨著近年來英鐵民營化及複合運輸的發展，英國鐵路貨運得以日益成長。

      - 包裹業務

1993年，英國發展郵件列車（Royal Mail）提供運送郵件及包裹的服務，它主要運送里程介於100～300哩之間，因此能夠與公路與航空競爭，此項措施使得原本利用公路及航空運送郵件、包裹之託運者多一選擇。而由於公路的可及性較鐵路高，因此鐵公路合作，由鐵路快速的運送郵件包裹至目的地的區域，再由公路運輸提供及門（door to door）之服務。此項鐵公路複合運輸的服務不但能夠迅速的遞送郵件，並可提高貨物運輸之可靠度。例如：在倫敦，欲遞送的郵件均由鐵路運至Willesden場站(位於倫敦北方)再經〝the Orbital North Circular Road〞的公路運輸遞送，如此可減少市中心的道路擁擠，縮短倫敦的公路車輛數。而海峽隧道則提供英國至歐洲大陸之快速國際包裹服務。

      - 宅配服務

鐵路民營化使得貨運量穩定成長，預計自1995至2005年鐵路貨運延噸公里將會成長30﹪。英國積極發展複合運輸，期望在未來與物流中心交流，並與公路貨運業者合作，達到宅配（home delivery）的目的。在英國民營化及發展複合運輸的同時，政府部門也致力於相關法令的修訂，讓複合運輸的通路成員皆能在合理的規範制度下營運，並減少對環境的衝擊。如此一來，不但能夠提供人民便捷安全的服務並增加鐵路貨運業者營運的收入，達到雙贏的境界。

就鐵路貨運之政策發展而論，1994年，英國運輸計劃包括了鼓勵使用鐵路運輸一項，以減少私人運具的使用以及對環境的衝擊。英國政府成立SPA(Strategic Rail Authority) 與Regional Development Agency 以負責管理地區性的土地發展及鐵路運輸安全等相關事項。總體而言，政府當局在發展當地貨物運輸政策時，也一併考慮了土地使用及整體經濟之發展。此外，英國政府為發展複合運輸成立了一個獨立部門—複合運輸委員會(the Commission for Integrated Transport)，使複合運輸能有一專責機構負責推動。

2.3.2美國與加拿大鐵路貨運

美國國土廣大，內陸之大量貨物與貨櫃運輸，多有賴鐵路營運以爭取時效並降低運送成本。為增進不同運具間運輸之效率與貨物運輸之發展，美國於1991年特別制訂ISTEA(Intermodal Surface Transportaiton Efficiency Act；簡稱ISTEA)，營造優良之複合運輸環境。在全球市場裡，美國國際貨物運輸透過此創新之政策，利用先進的技術和作業系統，如即時回應，電子資料的交換，來提升生產效率、減少運輸費用、增加服務速度及品質，並配合運具彼此的分享運作，提供以消費為導向的完整服務來滿足顧客市場的需要，以減少成本並提升服務品質，增強其貿易之競爭。

加拿大鐵道工業在高度競爭的全球市場裡，由於複合運輸公司的成立及部份鐵路的開放，促使部分鐵路營運與海運合併，成為目前加拿大鐵路貨運的特色之一。這種複合運輸的發展，提高運輸作業效率並解決了許多運輸的問題，但亦造成民營機構間競爭環境之重大衝擊，因此鐵路和海運的法令必須重新探討，例如：在政府法令之下，民營公司應如何制定收費等相關規定。在過去的幾年裡，加拿大運輸系統有穩定的進步，為配合政府的策略，民營公司需依照政府的指導方針來運作以達到滿足消費者之水準。

2.3.3澳洲鐵路貨運

在澳洲，鐵路路網長度共35,000公里，其中8,000公里為通過各主要城市的主線，而澳洲境內的貨櫃運輸有75﹪皆由鐵路運輸來服務。而班次發車的時間包括定期（固定排程）與不定期（視需求而定）二種。澳洲政府為了改進澳洲輸出方式及提昇澳洲商業、工業和澳洲經濟，鼓勵運送人發展複合運輸，透過複合運輸達到更可靠的服務層次。早期澳洲複合運輸部門主要是提供國內運輸和區域服務，在1997年的11月26日，澳洲政府建立了物流整合網路（ILN）作為提高澳洲國內的複合貨物運輸與輸出發展的方法；澳洲複合運輸的政策主要是促進國際貿易和物流發展。其內容主要包括:

- 在貿易和物流的利益方面提供一個更好的服務平台

- 確定新興市場的利基和貿易模式

- 提供分享經驗和成就

- 建立夥伴關係

- 建立直接網路間的連接

澳洲政府根據以下四個原則來建立貨物運輸基本政策:

- 複合運輸系統需在尖峰時間，使用最好的技術，能準時將貨物送達。

- 保持彈性應付需要改變。

- 建立和保持所有貿易間的商業關係，促使製造與運輸供應鏈中的個體聯結。

- 建立一個國際網路運輸模式。

2.3.4國外鐵路貨運發展趨勢

綜合以上鐵路貨運之發展經驗，各國在鐵路貨運之發展趨勢如下:

- 積極著手鐵路貨運之發展，結合相關科技與管理技術，投入大量人力、物力、以期擴大鐵路傳統貨運業務並朝向多元化發展。

- 由於鐵路運輸可及性低，若欲增進其運轉效率與服務品質，必須有賴妥善規劃之複合運輸予以配合，因此各國家均將複合運輸列為鐵路貨物發展重點之一；加強各運具成員間之設施、設備與技術之整合，並獲得政府政策與資金之支持。

2.4  國內快遞業務市場現況

2.4.1快遞之業務範圍

快遞(Courier Service)就是專差遞送服務，係一位美國律師Hillblom所創，他鑑於商業文件及小型貨樣包裹如能快速遞送，必然有助於廠商的營運，而與另兩位律師合資成立DHL公司，由於其服務切合企業的需要，DHL發展地非常快速，如今己在全球200多個國家提供專差遞送服務。國內早期在快遞服務尚未普遍受到重視之前都是由郵局來提供此一服務，快遞被視為郵政服務的業務項目，相關於快遞的服務範圍與限制，並無明確的定義。【14】

根據聯合國中央產品分類標準(UNCPC)(1991年M系列77號)第7512項中提列：

1、 多樣化的快遞服務

包括國內及國際信函與包裹或小包，利用多種工具之收攬、運送與投遞。

2、 其他沒有歸類的物品快遞服務

如貨運或無倉儲之轉運服務

由以上兩點要項，可以看出世界各國對於快遞服務並沒有嚴格的定義與限制，我國亦是如此。因此，只要國內貨運業能提供符合時效性的運送服務，都可以稱之快遞服務，只要不侵犯郵政專營權，即不能運送只有通訊性質之書信之外，其餘的貨物都不受限制。

2.4.2國內快遞營運現況

一、快遞業的服務特性

快遞服務注重時效性與安全可靠，一般託運的貨物都是小宗的、且緊急或貴重的物品。根據馬學季君等與大榮貨運及台南區快遞業業者訪談結果，歸納出國內快遞之需求特性如下：【25】

- 需求量以都會區為主

國內快遞服務之需求，主要集中在商業活動頻繁的都會區，快遞貨物多往來於各都會區之間。

- 託運物品中包裹較文件多

國內快遞的託運物品中，包裹約佔百分之七十。

- 當日送達貨物仍以商業用途為主，需在上午時段寄貨，下午下班前送達。主要以旅行社、廠商之文件、樣品等為主，約佔整天貨量的百分之二十。

- 寄貨之尖峰時間在下午

快遞服務使用者寄貨的時間集中在下午時分，依目前的服務水準，必須等到隔日上午才能送達。此種服務水準與一般路線貨運業相去不遠，但顧客仍願意選擇價格較高的快遞服務，業者認為主要是因為顧客認知快遞服務品質較好、寄貴重物品較有保障、以及能在隔天上午十點前送達。

由任維廉君等對常使用國際快遞業務之八個行業廠商所作的問卷調查中，發現顧客較重視的服務因子依次為：【14】

1、安全可靠性

2、運送速度

3、追蹤查詢服務

4、運送品遺失或損毀之處理

5、運費與計價方式

6、運送品遺失或損毀之賠償方式

7、客戶抱怨控訴之處理

8、對託運人之通知寄達時間

由此可見，光是注重速度的快遞並不是客戶所真正需要的，如何使快遞貨物安全且即時地送達目的地，才是快遞業真正的成功要素。每一次成功的快遞服務，背後都代表了一筆交易的完成，這才是客戶真正關心的。

二、快遞業服務營運網路

目前國內之快遞服務營運網路，如圖2.1所示：

A速運分區

集貨站

集貨站

交流道

集貨站

集貨站

集貨站

集貨站

集貨站

集貨站

集貨站

速運站

速運總站

速運站

速運總站

速運站

速運站

速運站

分區界線

速運站

交流道

B速運分區

區間車

集配車

長達車

圖2.1  國內快遞服務營運網路圖

網路中各組成之功能如下所述：

- 集貨站

接受顧客托運之營業所，顧客可至集貨站寄貨。集貨站越多，對顧客而言越便利，如國際快遞公司DHL與便利商店7-11合作，以各地的聯鎖店作為集貨站。

- 速運站

集貨站為貨物集中處所，由速運站定時派集貨車前往集貨站收貨。遇有客戶請求到府收送貨時，便由速運站的集貨車就近到府收送貨，連同集貨站的貨物送回速運站。

- 分區速運總站

國內快遞業者將全省由北至南分成的數個分區，每個分區都設有一個分區速運總站，作為分區間的貨物轉運站。目前快遞業者的分區轉運站都設在高速公路交流道附近，以便就近利用高速公路作為運輸的幹線。分區速運總站定時派區間車至各速運站收貨，並將貨物依迄點分類裝上長途貨車，轉運至其他分區速運總站。貨物轉運到迄點分區速運總站時，將貨物透過區間車運送各速運站，再利用集貨車巡迴時配送貨物到顧客府上，完成快遞服務。

國內的快遞服務網路以集貨站與速運站構成客戶服務網路，以速運站與分區速運總站構成內部營運網路，因此具層級式軸幅網路的特性。其內部營業網路部分，由於單一分區速運總站的貨物量通常少於大型貨車容量，因此採用沿途裝卸的方式，集中各分區速運總站的貨物，又具有沿途裝卸軸幅式網路的特性。此種快遞服務網路之構成，主要是因為部分國內快遞業者也同時兼營路線貨運業之緣故，快遞網路之發展型態也受到路線貨運網路之影響。

目前國內的快遞服務，依其時效性可分為當日送達與隔日送達兩種業務型態。由於國內高速公路擁塞情形日益嚴重，快遞業者開始採用陸空複合運輸的營運方式，如圖2.2所示，來作較長途的城際運輸，主要用來運送需要快速運送的貨物。

馬學季曾研究快遞貨運之陸空複合運輸，並提出國內快遞業之陸空複合運輸網路如下圖：【25】

區間車



機場

　　　　　　　　  　　　　　

集貨站

速運總站



集貨車

　　　　　　　             　　　　　　     

客戶府上

區間車





速運站

機場

高速公路



速運站

　　　　    　　　          

集貨車

區間車

速運總站

客戶府上

圖2.2  國內快遞業之陸空複合運輸網路示意圖

根據馬學季對快遞業者之訪談，快遞服務營運網中各個所需的時程如圖2.3所示之：

集貨站或

客戶府上

速運站

速運總站

速運站

客戶府上

速運總站

集貨車配送

區間車集

區間車運送

30min

集貨車收貨

60min

30min

60min

高速公路或航空

轉運

圖2.3 國內快遞服務網路時程示意圖

目前國內快遞服務之時效主要是受到轉運時間的影響，由最北至最南的速運總站，如果利用高速公路運輸，大約需要7小時10分鐘，再加上收貨與送貨所需的3小時，總共10小時10分鐘的運配送時間，實在無法在當天下班時間之前送達客戶手中。若改用航空運輸，飛行時間1 小時，還有貨物在起訖航空站的處理時間各30分鐘，送達客戶總共5小時，只要原本所需時間的一半，確實大幅改善了快遞服務的時效性。唯採陸運或空運寄達方式，在運費收取上，並無明顯差異，業者採空運作為服務方式，著眼於服務品質提升及市場佔有率考量。

2.4.3國內快遞產業結構

在我國快遞業屬於新興的貨物運輸業，公路法中並未明文定義快遞業或針對快遞業加以管制，由於快遞業者產業規模差異甚大，合法之快遞業者應取得路線貨運業執照，故本文僅以規模較大的公營郵局，民營專營快遞業者，路線貨運業兼營快遞業以及新興宅配業作為資料蒐集的對象。

1 、民營專營快遞業

本省地區面積小，運輸距離短，一般而言，隔日送達的服務都是使用陸運，當日送達的則有空運、陸運兩種方式，採用陸運時各集貨站或速運站所收貨件都集中到分區速運總站，經分類後由高速公路送往各相關速運總站，再依所屬服務網路送達寄件人，其網路結構屬於直線式、軸輻式網路，其運作是以約每一小時配送乙次，屬於多頻率配送，以超峰公司民國86年營運收入為414,818,225元，市場佔有率為45.7%為首，其次為貨運路線業者大榮貨運公司，民國86年營運收入277,172,015元，市場佔有率為30.6%，餘23.7%比率為加達公司(新竹貨運轉投資)經營（如表2.1）

表2.1   國內民營快遞業營運收入表(單位：元/年)

| 公司別 | 86年營運收入 | 市場佔有率 | 營業項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超峰 | 414,618,225 | 45.70% | 快遞 |
| 大榮 | 277,172,015 | 30.60% | 快遞部門 |
| 加達 | 214,690,287 | 23.70% | 快遞 |

資料來源：【10】

2、民營路線貨運業兼營快遞業：

在快遞業尚未普及發展時，長途公路貨運即兼營該項業務，隨著進出口貨櫃增加，相關貨運業者依據傳統輸運路線，以資源共用理念將運輸車輛作有效排班、調度，追求成本效益最適化，藉由提高貨車裝載率、客戶多層化、新生貨品多源化，漸進發展出區域物流中心，以有效減少輸配送兩端之客戶供應鏈環節；運用訂單處理、電子商品條碼、分類、揀貨、資訊處理、倉儲儲位管理、流通加工、自動化回饋系統技術，經營快遞業，其經營路線營業集貨點多與傳統貨物輸配送相同，為一天配送一次，採沿途裝卸之軸輻式網路，除大榮貨運公司快遞部門民國86年營運收入277,172,015元外，其餘路線業者，因將快遞營收併入路線貨運營收內，並無具體資料，唯整體民營快遞業營收市場(不含郵局)總值應在20億以上。

3、公營郵局

自日據時代起，郵局即作為各鄉鎮市地區之通訊暨金融中心，營業點及物品寄送涵蓋全部台灣地區，雖受限於公營機關法規、組織及公定郵費限制，轉型成長有所限制，然民國88全年度(88年1月-12月)郵政國內信函收寄量為26.49億件，國內包裹量為1,970萬件，快捷郵件為663萬件，民國88年快遞郵件及包裹收入達3,171,224,000元（如表2.2），佔國內快遞市場佔有率70%(不含路線貨運業)。

表2.2  郵局民國79年至88年國內包裹、快遞、郵件營業數量表

| 郵局包裹、快遞營業數量一覽表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 年度 | 包裹（仟件） | 金額（仟元） | 快遞（仟件） | 金額（仟元） |
| 79 | 10,198 | 554,382 | 2,412 | 1,341,988 |
| 80 | 12,293 | 656,734 | 3,212 | 1,612,620 |
| 81 | 15,045 | 881,954 | 4,031 | 1,817,273 |
| 82 | 14,280 | 1,011,044 | 3,240 | 1,705,324 |
| 83 | 15,967 | 1,122,563 | 3,782 | 1,751,703 |
| 84 | 17,547 | 1,246,870 | 4,384 | 1,817,225 |
| 85 | 17,688 | 1,257,568 | 5,196 | 1,959,641 |
| 86 | 17,794 | 1,259,842 | 5,881 | 1,980,995 |
| 87 | 16,395 | 1,090,424 | 6,514 | 2,045,243 |
| 88 | 19,698 | 961,853 | 6,628 | 2,209,371 |

資料來源：郵政總局統計年報，本研究整理

4.新興宅配業

由於經濟的快速發展與消費型態的改變，國內流通業在整體行銷通路上，面臨了極大的衝擊與挑戰。傳統大盤、中盤、小盤，最後才到消費者手中的通路結構，已不符合企業的需要。隨著生活型態的改變與生活水準的提升，消費者不但購物後會要求便捷的送貨服務，送禮、旅遊時也希望有省力化的配送要求，這些需求都將改變流通和貨運業的樣貌，衍生出龐大的個人化配送服務商機，為有效提升經營效率與合理降低成本，直接面對最終用戶已成為未來必然的發展趨勢。因此，商品行銷不再多層化，而個別的消費者，將是各大流通廠商的直接行銷目標與直接溝通者。在物流型態上，如何將商品直接從供應商配送到消費者家中，就顯得格外的重要。一種在日本已行之有年，以家庭配送為目的的「宅配」新興產業逐漸興起，將成為服務業中最耀眼之一環。

國內積極投入宅配業市場的業者，以統一集團的統一速達及東元    集團的台灣宅配通為主，另傳統的貨運業如大榮、新竹等業者亦積極佈署加入此一新興市場，預估該市場規模應可達全體快遞營運規模百分之八十的產值，即每年40億以上的營業量。【23】

- 台鐵發展快遞業務利基與課題

3.1台鐵貨運營運現況分析

台鐵貨運除以貨物列車運送之大宗貨物運輸外，另涵蓋了附掛於旅客列車的行李包裹運輸，由於內、外在環境等不利因素，台鐵在大宗貨運市場方面，幾乎無法與公路運輸匹敵，除了特定貨物運輸外，內陸市場佔有率逐年下滑，至民國88年底，噸公里佔有率僅佔內陸貨運市場4.44%，延噸公里佔有率6.46%，可見在承運量及運輸距離方面，皆己萎縮(如表3.1)；而在行李包裹運輸方面，因附掛於旅客列車上，運輸時效較容易掌握，加上鐵路運費低廉、沿線車站地區皆為當地生活中心、交通便利等特性，雖無及門運輸服務，運輸量仍維持一定之市場佔有率。

表3.1  台鐵貨運在內陸運輸市場佔有率

| 年別 | 每日平均運噸(萬噸) | 佔有率（%） | 每日平均延噸公里(萬噸) | 佔有率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七十九年 | 4.49 | 5.99 | 491 | 13.36 |
| 八 十 年 | 4.50 | 5.85 | 521 | 13.82 |
| 八十一年 | 4.86 | 6.01 | 564 | 14.37 |
| 八十二年 | 5.42 | 5.95 | 538 | 13.20 |
| 八十三年 | 5.37 | 5.69 | 533 | 12.90 |
| 八十四年 | 5.26 | 5.96 | 505 | 12.82 |
| 八十五年 | 4.50 | 5.20 | 421 | 11.35 |
| 八十六年 | 4.64 | 5.58 | 402 | 10.72 |
| 八十七年 | 4.68 | 4.42 | 374 | 7.26 |
| 八十八年 | 4.57 | 4.44 | 350 | 6.46 |

資料來源：台鐵統計年報  本研究整理

3.1.1台鐵大宗貨物運輸面臨的困境

- 內部因素方面：

  - 場站設施不足且日益萎縮：

目前台鐵之環島營業里程合計1107.7公里，場站方面包括客貨運站及調車場共計216站(如表3.2)，由於配合政府鐵路地下化工程及都會區都市規劃，貨場已逐步萎縮，尤其在台北市區鐵路地下化後，台北都會區週遭(板橋—八堵)，已無任何貨場可資使用。另由於港區自由化政策，各港區貨場及軌道也面臨逐漸縮小，廠商自行鋪設之專用側線因自備貨車及路線維護成本過高，亦有被公路取代的趨勢。

表3.2 台鐵營運路線基本資料

| 線 別 | 區 間 |  | 營業里程(公里) | 車 站數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起點 | 迄點 | 合計 | 合計 | 客運站 | 貨運站 | 客貨運站 | 調車場 |
| 總計 |  |  | 1,107.7 | 216 | 107 | 4 | 104 | 1 |
| 西部幹線 |  |  | 408.5 | 82 | 28 | 3 | 50 | 1 |
| 縱貫線 | 基隆 | 竹南 | 125.7 | 27 3 1 1 1 1 2 5 1 37 | 8 2 1 1 1 11 | 1 2 | 18 1 1 1 2 5 24 | 1 |
|  | 竹南 | 新埔 | 30.6 |  |  |  |  |  |
|  | 新埔 | 通霄 | 5.7 |  |  |  |  |  |
|  | 通霄 | 苑裡 | 6.2 |  |  |  |  |  |
|  | 苑裡 | 日南 | 7.8 |  |  |  |  |  |
|  | 日南 | 大甲 | 4.6 |  |  |  |  |  |
|  | 大甲 | 清水 | 11.3 |  |  |  |  |  |
|  | 清水 | 大肚溪南 | 21.2 |  |  |  |  |  |
|  | 大肚溪南 | 高雄 | 193.0 |  |  |  |  |  |
|  | 鼓山 | 高雄港 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 林口線 | 桃園 | 林口 | 19.2 |  |  |  |  |  |
| 內灣線 | 新竹 | 內灣 | 27.9 | 8 | 5 |  | 3 |  |
| 台中線 | 竹南 | 大肚溪南 | 85.7 | 14 | 7 |  | 7 |  |
|  | 成功 | 追分 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 台中港線 | 台中港 | 台中港區 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 集集線 | 二水 | 車埕 | 29.7 | 6 | 6 |  |  |  |
| 屏東線 | 高雄港 | 高雄 | 3.7 | 4 13 | 1 9 |  | 3 4 |  |
|  | 高雄 | 屏東 | 20.9 |  |  |  |  |  |
|  | 屏東 | 枋寮 | 40.4 |  |  |  |  |  |
| 東港線 | 鎮安 | 大鵬 | 3.2 |  |  |  |  |  |
| 東部幹線 |  |  | 361.1 | 92 | 54 | 1 | 37 |  |
| 宜蘭線 | 八堵 | 蘇澳 | 95.0 | 25 | 16 |  | 9 |  |
| 深澳線 | 瑞芳 | 深澳 | 6.0 |  |  |  |  |  |
| 平溪線 | 三貂嶺 | 菁桐 | 12.9 | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 北迴線 | 蘇澳新站 | 花蓮 | 79.2 | 14 | 3 |  | 11 |  |
| 花東線 | 花蓮 | 台東 | 162.2 | 32 | 18 | 1 | 13 |  |
| 花蓮港線 | 花蓮 | 花蓮新站 | 5.8 |  |  |  |  |  |
| 南迴線 | 枋寮 | 台東新站 | 98.2 | 12 | 10 |  | 2 |  |

資料來源：台鐵88年12月資料  本研究整理

  - 路線容量不足

由於台鐵目前仍肩著負國內旅客長途運輸及都會區城際通勤運輸的重責，造成了車種複雜、車速、編組不一的窘境，而硬體設備更因財務困境無法大力改善，目前各主要路線容量及利用率均已偏高，部份路線利用率更達到100%以上(如表3.3)，貨物列車僅能利用離峰時段及夜間行駛，時效無法掌握，服務品質日益降低，更壓縮了貨運成長空間。

表3.3        台鐵主要區間路線容量及利用率表

88年12月

| 路線 |  | 區間 | 限制區間(路線容量最低區間) | 路線容量 | 現行列車次數 | 路線利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 部 幹 線 | 縱 貫 線 | 基隆－松山 | 七堵(調)－汐止 | 235 | 279 | 118.72% |
|  |  | 台北－板橋 | 萬華－ 板橋 | 316 | 343 | 108.54% |
|  |  | 桃園－新竹 | 桃園－ 中壢 | 218 | 234 | 107.37% |
|  |  | 彰化－嘉義 | 二水－斗六 | 158 | 169 | 106.96% |
|  |  | 嘉義－台南 | 隆田－ 永康 | 129 | 171 | 132.56% |
|  |  | 台南－高雄 | 中洲－ 岡山 | 164 | 180 | 109.76% |
| 東 部 幹線 | 宜蘭線 | 瑞芳－雙溪 | 侯硐－ 雙溪 | 148 | 193 | 130.41% |
|  |  | 雙溪－頭城 | 福隆－ 龜山 | 105 | 142 | 135.24% |
|  |  | 宜蘭－蘇澳 | 羅東－ 蘇澳新 | 132 | 149 | 112.88% |
|  | 北迴線 | 蘇澳新－和平 | 東澳－ 南澳 | 88 | 112 | 127.27% |
|  |  | 和平－花蓮 | 和仁－ 崇德 | 84 | 96 | 114.29% |

資料來源：本研究整理

  - 機車、車輛不足

台鐵貨車截至民國88年12月底，各型貨車僅餘2,665輛(如表3.4)及貨主自備貨車1,550輛，由於大部份貨車使用超過20年以上，甚至已達報廢車齡，依淘汰計劃預計至民國95年底僅存973輛，屆時倘未補充新車，將使台鐵貨運無法為繼。另台鐵機車、機班長期數量不足，不僅無法滿足貨主要求加開列車，且大量停駛計劃輸送之單元列車，影響大宗貨物之運送，更加速台鐵貨運量及收入的下滑。

表 3.4     民國79至88年度  台鐵貨車車輛數量表   單位:輛

| 年 度 | 車 輛 數 |
| --- | --- |
| 七十九年 | 4,688 |
| 八 十 年 | 4,710 |
| 八十一年 | 4,564 |
| 八十二年 | 4,212 |
| 八十三年 | 4,004 |
| 八十四年 | 3,736 |
| 八十五年 | 3,370 |
| 八十六年 | 3,292 |
| 八十七年 | 2,837 |
| 八十八年 | 2,665 |
| 依淘汰計劃至民國九十五年預估 | 973 |

資料來源：台鐵統計年報  本研究整理

  - 貨運運費在價格訂定上無法與公路競爭

台鐵貨運運費結構(如表3.5)除鐵路運費外，尚包含承攬運送人承運手續費及指定裝卸人之裝卸費，此尚未包含起運、到達兩端站與貨主間的接駁運輸費用，雖然鐵路運費率較公路運輸費率(如表3.6)為低，但因需支付手續費、裝卸費、小搬運費等雜項費用，在總價上反較公路為高，因而削弱與公路的競爭能力。

表3.5    鐵路運費結構一覽表

| 鐵路運費率 | 承辦手續費 |  | 指定裝卸費 | 雜 費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大宗安定性高貨物(如水泥、煤、食品)每噸公里1.17元，另加站務費用每噸11.01元。 二、揮發性高貨物(菸酒、液體、危險品…)每噸公里1.55元，另加站務費用每噸14.45元。 | 到 達 每 噸 三 三 元 | 發 送 每 噸 三 九 ‧ 三 元 | 每公噸裝卸各71.69元 | 貨物保管費 貨物囤存費 貨車滯留費 自備貨車佔線費 調車費…等 |

表3.6             公路汽車貨運費率表

| 年度 項目 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運費率(噸公里) | 3.59元 | 3.74元 | 3.71元 | 3.48元 | 2.97元 |
| 法定運率6.66/元噸公里，起碼運費以12公里計收，12公里內依基本運價加收百分之七十空駛費。 運費里程自101公里至200公里部份，照規定率減收百分之十五。 運費里程自201公里以上之部份，照規定費率減收百分之三十。 |  |  |  |  |  |

資料來源:交通部網站（http://www.motc.gov.tw）

二、外部因素方面：

1、經濟產業結構丕變，大宗貨物需求減少

台灣早期經濟發展，以農業為主，繼之發展工業，唯台灣由於地狹、天然資源缺乏，在致力於高科技產業的情況下，傳統大宗貨物運輸量已逐年減少。

2、公路網路逐年形成，更可提供及門運輸服務，而鐵路貨場由於位於市中心，聯外道路缺乏妥善規劃，嚴重影響市區交通，致貨主使用意願不高。

3、卡車運輸管制不嚴，除靠行車充斥外，且有大型化趨勢，使得貨物運輸競爭激烈。

4、貨物運輸平均運程屬中短距離，較不利於鐵路運輸。

綜觀上述鐵路傳統貨物運輸，除起迄點可利用專用側線到達、貨物價值低、無時間急迫性及具有危險性或污染性之物品外，鐵路大宗貨物運輸發展空間極為有限。

3.1.2台鐵行李、包裹業務現況

1、目前行李包裹業務多利用客運列車之附掛行李車營運，其營運屬性定位為「客運」，由各車站行李房人員辦理；目前主幹線辦理行李包裹站有73站(如表3.7)，託運品項有普通包裹、郵包、貴重品、輕笨品、新聞紙、軍品記帳、食料品、動物、機踏車、免費行李計10項，88年度計運送機踏車186,028輛，行李、包裹物品1,421,722件，營收總收入161,469,000元(如表3.8)

表3.7 台鐵行李包裹運輸承運車站、運輸列車及人力運用表

| 承運車站 |  |  |  | 輸運列車 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73站 |  |  |  | 專 車 | 莒 光 | 普通車 平快車 | 合 計 |
| 人力運用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 車站 | 車長 | 司機 | 合計 |  |  |  |  |
| 212 | 40 | 20 | 272 | 2 | 12 | 26 | 40 |

資料來源：本研究整理

表3.8   台鐵83至88年度行包營運統計表

| 項目 年度 | 行李（件） | 包裹（件） | 合計（件） | 金額（仟元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83年度 | 54,885 | 2,165,173 | 2,220,058 | 235,595 |
| 84年度 | 54,303 | 1,973,963 | 2,028,266 | 246,668 |
| 85年度 | 47,301 | 1,785,913 | 1,833,214 | 252,811 |
| 86年度 | 50,920 | 1,650,462 | 1,701,382 | 229,993 |
| 87年度 | 48,105 | 1,414,343 | 1,462,448 | 211,433 |
| 88年度 | 42,160 | 1,291,926 | 1,334,086 | 161,469 |

資料來源：台鐵統計年報

2、計費方式以重量、件數計算，並無「快遞」與「非快遞」之分別，顧客申請託運仍以原始之託運單及布條作業辦理，貨品無制式之規格包裝，裝卸多由資深行李業務人員以人工方式作業，由於貨量淡旺季差別大，基層車站無彈性人力可資調度，致裝卸作常業造成行包列車誤點主因之一。其次各貨品並無條碼、資訊系統配合，未能有效及時回饋資訊供顧客查詢，就顧客滿意度與服務品質提昇而言，仍有相當改進空間。

3.2台鐵發展快遞之利基

3.2.1快遞業之SWOT分析

一、公路快遞業現有優點

1、擁有全省運輸網路及龐大車隊。

2、累積多年的實務經驗。

二、快遞業現有弱點

1、服務態度仍未能完全滿足消費者需求。

2、同業間價格惡性競爭嚴重，致品質無法提昇。

3、高速公路白天容易塞車，造成時效不易掌控。

4、都市土地及停車場取得不易。

三、外在環境機會點

1、快遞及宅配物流市場需求日益興起

2、電子商務興起，對實體流有推波助興之效

3、政府政策鼓勵，可享投資優惠方案

四、外在環境威脅點

1、市場競爭者眾，潛在競爭者日漸浮現

2、顧客夜間收貨需求日增，增加配送難度

3.2.2台鐵快遞的市場利基

1、擁有專屬專用鐵道，且有固定班車、頻次高、時效容易掌握，更可提供貨物追蹤及運行時刻表等服務，非競爭者可以比擬。

2、已有優良口碑及歷史，消費者認同度高。

3、每天有固定流量的客源，可優先掌握住貨源。

4、宅配市場方興未艾，正值進入市場好時機。

5、充分利用鐵道運輸資源及倉儲設備，在成本上具有相對競爭優勢。

3.3 台鐵發展快遞業務內部面臨的課題

3.3.1組織問題

- 運輸作業過程所涉組織龐雜、協調不易

1、運輸車輛之改裝、維修由機務處負責

2、運輸作業車輛整備、時刻表排程由運務處負責

3、貨運服務總所負責公路貨車轉運工作

4、資訊系統之整合維修由電務處及資訊中心負責

5、帳務管理由會計單位負責

- 公營制度較缺乏企業經營理念

1、公營機關組織僵化，缺乏財務、主計、人事等決策權力。

2、經營者較缺乏企業經營理念，而基層員工普遍存著大鍋飯的心態，作業效率低落。

3.3.2場站及運輸設備問題

1、快遞運輸車輛的改造及維修，需經編列預算，立法院審議程序，時效上難以滿足貨主及顧客需求。

2、台鐵車站老舊缺少升降機設備，貨品搬運須以人力橫越月台兩端便道，易肇生危險。

3、月台面普遍狹小，搬運物品與旅客上、下車形成交織，且月台面與裝卸行包列車車門有高差，影響裝卸效率。

4、承運貨品無規格化包裝，大小不一，無適宜搬運設備承載，造成理貨、裝卸貨物效率不彰，甚而影響列車的準點率。

5、車站行包營業場所，未規劃停車、轉運設施，無法滿足貨主及公路轉運需求。

3.3.3台鐵發展快遞業務預期效益

- 台鐵現行貨運及行包工作人員排班方式，為每日24小時全年365天無休，快遞業務營業時間可配合工商業及一般個人需求調整為早上7時至晚間22時止，大幅節省人力成本支出。

- 台鐵現有客車利用率中，莒光、復興號利用率偏低(如表3.9)利用部份閒置車廂投入快遞業務，可提升設備使用率。

表3.9  台鐵民國89年現有莒光、復興號車廂暨旅客利用率一覽表

| 車種 輛數 | 莒光 |  | 復興 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現有輛數 | 385 |  | 208 |  |
| 營運輛數 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
|  | 281 | 281 | 117 | 114 |
| 剩餘輛數 | 104 | 104 | 91 | 64 |
| 86年旅客利用率 | 76.6 % |  | 33.19 % |  |
| 87年旅客利用率 | 74.52 % |  | 29.17 % |  |
| 88年旅客利用率 | 67.05 % |  | 26.67 % |  |
| 89年旅客利用率 | 72.14 % |  | 66.60 % |  |

資料來源：本研究整理

- 台鐵現行行包運輸大多附掛於普通列車，或以專開列車方式輸運，造成列車的種類過多，影響路線容量，改以復興、莒光號列車附掛後，可減少普通列車的開行，提升鐵路的服務品質。

- 台鐵沿線倉庫計達277棟，承租率偏低，發展快遞業務可高倉庫的使用率。

- 花東地區由於蘇花公路瓶頸，公路運輸不便，影響當地產業發展，台鐵快遞網路形成後，將有助於該地區的發展。

- 台鐵快遞網路形成後，可有效整合上游商流及下游及門運輸，提供完整的供應鏈服務，增裕鐵路營收。

3.3.4經營理念問題

台鐵長期以「客運為主，貨運為輔」的經營理念，不論在車輛汰舊換新、排班計劃，車站設計上，幾乎皆以客運為優先考量，貨運始終維持低調經營方式，未來在面臨捷運通勤運輸及高鐵長途運輸的競爭，台鐵應積極調整經營方向，拓展貨物運輸，開創台鐵營運新契機。

- 台鐵發展快遞業務系統規劃

4.1標竿競爭定位分析

標竿競爭分析(Benchmarking)是一種從顧客的角度來比較營運者與競爭者，在經營上孰較優勢的分析過程【26】，本文在4.1.1透過問卷調查的方式，一方面了解顧客對台鐵轉型發展快遞業務的營運需求，另一方面比較國內現行快遞業者的競爭地位與優勢，兩者交叉對比，在4.1.2節中定位台鐵快遞業務的競爭標竿。

4.1.1問卷統計與調查

為進一步了解台鐵行包業務轉型發展快遞業務所面臨的問題及其與現行業者競爭能力分析，本研究在設計問卷時，除了針對經營快遞業者中較具規模的路線貨運業者、專營快遞業者、宅配業及郵局進行問卷調查外，另對於長期使用鐵路行包運送的業者及個人進行大規模的問卷調查，藉以了解台鐵行包業務轉型發展快遞業務之可行性，問卷內容如附錄一所示。

一、調查目的與問卷內容

本研究問卷之目的在於透過競爭者對於顧客服務品質重要性與滿意度的調查，探討國內快遞經營業者在激烈競爭市場中的領先地位及優勢與鐵路現行服務特性，作比較分析，嘗試找出鐵路進入該市場的利基。並提出因應對策，建構可行的營運規劃，期望對台鐵轉型發展快遞業務有所助益。

問卷內容主要包括下列各項

（一）針對競爭者所提出問卷內容

1、公司的基本資料調查

2、公司快遞業務服務對象

3、公司營運範圍

4、快遞業務計費方式

5、快遞業務送達速度

6、貨物追蹤系統為何

7、國內快遞業最重要的服務因素為何

8、公司最大的競爭優勢為何

9、國內經營快遞業務最主要的困境

10、希望政府對快遞業者給予的輔導

（二）針對鐵路行包業務使用者問卷內容

1、公司（個人）基本資料

2、鐵路現行行包運輸最需改進的項目

3、常使用快遞的公司別

4、選擇服務對象的原因

5、對台鐵快遞送達速度的要求

6、對台鐵快遞服務方式的選擇

7、快遞物品的種類品項調查

8、台鐵快遞貨物追蹤系統調查

9、費率計算方式

10、對台鐵快遞業務品牌忠誠度調查

二、寄發問卷對象之選擇

國內快遞業經營者除了郵局、路線貨運業、專營快遞業外，尚包含近年來積極投入市場的宅配業；為了解前述業者在市場上擁有的競爭優勢及其重視的服務品質因子，本文由中華民國物流學會會員資料中，篩選經營快遞業務較具規模的30家國內業者進行問卷調查，另對於經常利用鐵路行包業務的使用者，則進行較大規模的問卷調查，以了解鐵路行包業務轉型發展發展快遞業務的可行性。

三、問卷設計與結構

（一）有關國內快遞業者的問卷調查設計，在問卷結構上，分為四部份,概述如下：

第一部份為國內快遞業者基本資料，表現在第1.2.3題，是為了解受訪者的基本屬性及營運範圍。

第二部份是關於國內快遞業者的營運特性，表現在第4.5.6題，是為了解受訪業者對於計費方式、送達速度及追蹤系統等三項主要服務品質因子的服務特性。

第三部份是針對國內快遞的服務因子進行重要度分析，表現在第7.8題，同時了解受訪業者競爭優勢。

第四部份是對於國內快遞業者經營所面臨的困境進行了解，表現在9.10題，同時了解業者希望政府給予輔導的措施。

（二）有關鐵路行李包裹使用者滿意度調查統計，在問卷結構上分為五部份，概述如下：

第一部份使用者公司(個人)的基本資料調查，表現在第1題，藉以了解台鐵行包業務使用者的需求傾向。

第二部份是鐵路行包之滿意度調查，表現在第2題，詢問受訪者，對鐵路行包業務亟需改善的項目。

第三部份調查台鐵行包使用者，選用國內其他快遞的情形及原因，表現在第3.4題，藉以了解其它快遞業者的領先指標。

第四部份是台鐵轉型快遞業務，顧客需求傾向調查，表現於5.6.7.8.9題，藉以了解台鐵行包轉型發展快遞業務之可行性。

第五部份是品牌優勢調查，表現於第10題，藉以了解受訪者對使用台鐵快遞的忠誠度。

四、問卷資料分析

本次調查針對國內快遞業者共發出30份問卷，回收14份，回收率46.6﹪，其次針對台鐵行包使用者滿意度調查共發出問卷960份，回收問卷569份，回收率59.3﹪，回收率如表4.1，4.2所示。

表4.1   國內快遞業者寄發問卷數及回收率

| 業別 | 寄發份數 | 回收份數 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路線貨運業 | 15 | 6 | 40% |
| 專營快遞業 | 12 | 5 | 41.7% |
| 郵局 | 1 | 1 | 100% |
| 宅配業 | 2 | 2 | 100% |
| 合計 | 30 | 14 | 46.6% |

表4.2  台鐵行包使用者滿意度調查表

| 地區 | 業別 | 寄發份數 | 回收分數 | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北-宜蘭 | 廠商 | 120 | 99 | 83.5% |
|  | 個人 | 120 | 86 | 72.4% |
| 台中區 | 廠商 | 120 | 87 | 72.5% |
|  | 個人 | 120 | 43 | 35.8% |
| 台南區 | 廠商 | 120 | 81 | 67.5% |
|  | 個人 | 120 | 35 | 29.2% |
| 高雄—花蓮 | 廠商 | 120 | 63 | 52.5% |
|  | 個人 | 120 | 75 | 62.5% |
| 合 計 |  | 960 | 569 | 59.3% |

（一）   對國內快遞業者滿意度調查表

第一題、貴公司的基本資料：

問卷回收統計結果如下表：

表4.3   國內快遞業問卷回收率統計表

| 業別 | 路線貨運業 | 專營快遞業 | 宅配業 | 郵局 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收家數 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
| 比率 | 42.9% | 35.7% | 14.3% | 7.1% | 100% |

問卷結果顯示，業者以路線貨運業及專營快遞業為主，唯在規模上仍以郵局最大，而宅配業則最具競爭潛力。

第二題、貴公司快遞服務對象以何種為主？

問卷回收統計結果如下表：

表4.4    國內快遞業服務對象一覽表

| 服務對象 | B to B | B to C | C to C | 國際快遞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率 | 29% | 39% | 21% | 11% |

問卷結果顯示國內快遞業服務對象以企業對個人往來為主，其次為企業間的往來，而部份業者亦跨足經營國際快遞業務，唯所佔比率不高，國際快遞業務仍以跨國快遞廠商為主。

第三題、貴公司快遞營運範圍主要為何？

問卷統計結果如下表：

表4.5   國內快遞業營運範圍調查表

| 類別 | 本島及離島 | 本島 | 各大城市 | 代收處 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 7 | 5 | 2 | 0 |

問卷結果顯示國內快遞業者營運範圍，並無明顯市場區隔，仍以全島（含離島）為主要經營範圍。

第四題、貴公司快遞業務計費方式為何？(可複選)

問卷統計結果如下表：

表4.6   國內快遞業計費方式調查表

| 類別 | 以重量為 計價單位 | 以才積為 計價單位 | 以跨區域 為計價單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 6 | 9 | 3 |

問卷調查顯示，國內快遞業者計價方式以才積為主要計價方式，主要原因為量測器材易於攜帶及計價容易,並輔以重量為計價參考，甚少以區域（縣市）為計價標準，而才積及重量限制除路線貨運業外，一般以30公斤及10才為最大承運限制。

第五題、貴公司快遞業務送達時間為何？

問卷回收統計結果如下表：

表4.7  國內快遞業送達時間統計表

| 地區 | 大台北地區 |  |  | 台中地區 |  |  | 高雄地區 |  | 花東地區 |  | 離島地區 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送達時間 | 4-8 小時 | 當日 | 隔日 | 4-8 小時 | 當日 | 隔日 | 當日 | 隔日 | 當日 | 隔日 | 當日 | 隔日 | 次日 |
| 家數 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |

問卷結果顯示，大台北地區及台中地區送達速度要求以4-8小時及當日為主；高雄、花東及離島地區以隔日為主，甚少次日以上。

第六題、貴公司貨物追蹤系統為何？(可複選)

問卷回收統計結果如下表：

表4.8 國內快遞業貨物追蹤系統調查表

| 追蹤方式 | 電話查詢 | 傳真 | 語音查詢 | 網際網路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 13 | 5 | 8 | 12 |

問卷結果顯示，國內快遞業者貨物追蹤系統仍以電話為主，唯多數已設置語音查詢專線，另為因應網路的普及化，普遍亦已架構網際網路系統。

第七題、貴公司認為國內快遞業最重要的服務因子為何？(請依順序排列)

問卷回收統計結果如下表：

表4.9  國內快遞業最重要服務因子                 單位：家數

| 項目 評比順序 | 安全 可靠性 | 送達速度 | 運費 | 貨物追蹤系統 | 收送件 及貨物保管方式 | 服務人員態度 | 通知 送達時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 （7分） | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第二 （6分） | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 第三 （5分） | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 第四 （4分） | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 第五 （3分） |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 第六 （2分） |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 第七 （1分） |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 積分 | 89 | 74 | 54 | 50 | 64 | 54 | 40 |
| 重要性排序 | 一 | 二 | 四 | 六 | 三 | 五 | 七 |

問卷結果顯示，以安全可靠性、送達速度及貨物收送件方式及保管最為業者所重視，其次為運費、服務人員態度、貨物追蹤系統，及通知送達時間等相關因素。

第八題、您認為貴公司最大的競爭優勢是什麼？(請依順序填寫)

問卷回收結果統計如下：

表4.10  國內快遞業競爭優勢調查表                     單位:家數

| 項 目 |  | 價格低廉 | 送達速度 | 追蹤系統 | 服務態度 | 品 牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評 比 順 序 | 第一 |  | 5 |  | 5 | 4 |
|  | 第二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
|  | 第三 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
|  | 第四 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|  | 第五 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |

問卷結果顯示，國內快遞業者各自擁有本身競爭優勢，其中以送達速度、服務態度及品牌三項為國內快遞業者認為最有利的競爭優勢，其次為價格低廉，最後為追蹤系統。

第九題、您認為國內快遞業務經營的最主要困境為何？（可複選）

問卷回收結果統計如下：

表4.11  國內快遞業經營困境調查表

| 項目 | 土地房租成本過高 | 都會區場站土地取得不易 | 都會區交通擁塞 | 高速公路交通擁塞 | 無適宜公共卸貨區 | 白牌車違規營業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 8 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 |

問卷結果顯示，國內快遞業者經營上面臨極大的困境，尤其都會區最重要的交通擁塞問題，其次營業站土地房租成本過高，都會區場站土地取得不易，無適宜公共卸貨區等皆是國內快遞業面臨的經營困境。

第十題、您認為政府對快遞者應給予什麼輔導？(可複選)

問卷回收結果統計如下：

表4.12    政府對國內快遞應予輔導措施調查表

| 項目 | 都市設立公共貨物轉運站 | 規劃快遞停車專區 | 允許路邊暫停裝卸貨 | 嚴格取締白牌車 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 11 | 10 | 13 | 9 | 3 |

問卷結果顯示，國內快遞業者希望政府在都市設立公共貨運轉運站及規劃快遞停車專區，以降低其營運成本，尤其是希望政府能允許快遞業者路邊暫停裝卸以提高服務品質，另對於白牌車亦希望加強取締，塑造一個公平的競爭環境。

（二） 對台鐵車站行李、包裹業務滿意度調查表

第一題、您的基本資料

問卷回收結果統計如下：

表4.13  台鐵行包使用者基本資料調查                單位:份數

| 寄發問卷 | 廠商 | 個人 | 未回答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 960 | 330 | 239 | 391 |

問卷結果顯示，台鐵行包使用者仍以小型行號為主，約佔六成，其餘四成則為一般個人。

第二題、您對鐵路局現有的行李包裹運輸您認為最需改進的是？(可複選)

問卷回收結果統計如下：

表4.14   台鐵行包運輸亟需改善項目調查表         單位：人數

| 評比項目 | 安全可靠性 | 送達速度 | 運費計價方式 | 追蹤查詢服務 | 服務人員態度 | 收送件及貨物保管方式 | 通知寄達時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非常滿意 （5分） | 197 | 185 | 176 | 113 | 185 | 178 | 146 |
| 還算滿意 （4分） | 320 | 236 | 232 | 243 | 245 | 141 | 204 |
| 不太滿意 （3分） | 36 | 71 | 69 | 107 | 79 | 80 | 97 |
| 非常不滿意 （2分） | 5 | 18 | 13 | 48 | 12 | 16 | 66 |
| 無意見 （1分） | 11 | 59 | 79 | 58 | 48 | 154 | 56 |
| 積分 | 2383 | 2236 | 2041 | 2012 | 2262 | 1880 | 2025 |
| 重要性排序 | 一 | 三 | 四 | 六 | 二 | 七 | 五 |

問卷結果顯示鐵路行包使用者對於公營單位的安全可靠性最予肯定，其次為服務人員的態度，較不滿意的項目則為資訊系統中的追蹤查詢服務、通知寄達時間及收送件及貨物保管方式，顯示鐵路仍維持傳統的運送方式。

第三題、您是否經常使用快遞服務，除了鐵路局外，您常選擇那些工具為您服務？

問卷回收結果統計如下：

表4.15  台鐵行包顧客選用其它服務運具種類調查表

| 服務性 | 郵局 | 國內快遞公司 | 外商快遞公司 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 325 | 244 | 10 | 34 |

問卷結果顯示鐵路行包業務使用者，除使用鐵路為服務工具外，最常利用者為郵局，其次為國內快遞公司，甚少利用其他服務工具。

第四題、您選擇以上述公司作為您的服務工具，最主要的原因？(可多選)

問卷回收結果統計如下：

表4.16   台鐵行包顧客選用其它服務運具原因調查表

| 選擇 原因 | 安全可靠性 | 送達 速度 | 運費計價方式 | 追蹤 查詢 系統 | 服務人員態度 | 收送件及貨品保管方式 | 通知寄達時間 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 361 | 265 | 127 | 81 | 75 | 130 | 60 | 14 |

問卷結果顯示台鐵行使用包行者選用其他服務工具的原因最主要為安全可靠性及送達速度，其次是收送件方式及貨物保管方式及運費計價方式。

第五題、鐵路環島快遞網將全省規劃為八區，您希望您的貨品能在幾個小時內送達您指定的地點？

問卷回收結果統計如下：

表4.17   顧客對台鐵快遞送達時間調查表

| 到達地區 問卷地區 時效 |  | 萬華區 | 新竹區 | 員林區 | 嘉義區 | 高雄 | 宜蘭 | 花蓮 | 台東 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北至宜蘭 | 第一順位 | 4小時 | 4小時 | 4-6小時 | 6-8小時 | 隔日 | 4小時 | 隔日 | 隔日 |
|  | 第二順位 | 4-6小時 | 4-6小時 | 6-8小時 | 次日 | 6-8小時 | 次日 | 8-12小時 | 8-12小時 |
| 台 中區 | 第一順位 | 4小時 | 4小時 | 4小時 | 4小時 | 4-6小時 | 6-8小時 | 隔日 | 隔日 |
|  | 第二順位 | 4-6小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 6-8小時 | 8-12小時 | 8-12小時 | 8-12小時 |
| 台 南區 | 第一順位 | 4-6小時 | 4小時 | 4小時 | 4小時 | 4小時 | 6-8小時 | 8-12小時 | 8-12小時 |
|  | 第二順位 | 6-8小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 4-6小時 | 6-8小時 | 4-6小時 |
| 高雄 至花蓮 | 第一順位 | 8-12小時 | 8-12小時 | 4-6小時 | 4小時 | 4小時 | 6-8小時 | 4小時 | 4小時 |
|  | 第二順位 | 6-8小時 | 4小時 | 4小時 | 4-6小時 | 隔日 | 隔日 | 隔日 | 隔日 |

問卷結果顯示台鐵行包使用者，在西部地區希望同區(100公里以內)在4小時以內送達，200公里以內希望4-6小時送達，300公里(台北—高雄)當日或隔日上班前送達，至於花東地區則傾向隔日送達即可。

第六題、鐵路局快遞服務方式有以下四種，您會選擇那種方式？

問卷回收結果統計如下：

表4.18  台鐵快遞服務方式調查表

| 服務方式 | 專人取件送達 | 自行寄件專人送達 | 專人取件自行領件 | 寄件、領件自行辦理 | 無意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 257 | 160 | 38 | 54 | 60 |

問卷結果顯示使用人對快遞服務要求仍以專人取件並送達為主，另因鐵路車站位於市中心，交通便利，仍有多數人選擇自行寄件方式。

第七題、鐵路局快遞業務對以下品項您認為那種較符合您的需求？

問卷回收結果統計如下：

表4.19    台鐵快遞運送物品重量、才積、長度調查表

| 項目 | 重量 |  |  |  | 才積 |  |  |  | 長度 |  |  |  | 包裝 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制 | 5公斤 以下 | 5 │ 10 公斤 | 10│15 公斤 | 其 他 | 一 才 以 下 | 1 │ 2 才 | 2 │ 3 才 | 其 他 | 50 公分 以下 | 80 公分 以下 | 120 公分以下 | 其 他 | 紙 箱包裝 | 無 需 包 裝 | 其 他 |
| 使用數 | 103 | 151 | 168 | 30 | 98 | 121 | 87 | 20 | 89 | 93 | 106 | 22 | 304 | 32 | 25 |

問卷結果顯示台鐵行包使用者寄達之物品一般以輕笨大物類為主，重量限制在15公斤以下，然才積則在2才、長度120公分以下為最多，包裝則傾向以簡易紙箱包裝為主。

第八題、鐵路快遞貨物追蹤系統您認為採何種方式最符合您的需求？(可複選)

問卷回收結果統計如下：

表4.20   台鐵快遞貨物追蹤系統調查表

| 項目 | 電話 | 傳真 | 語音查詢 | 電子郵件 | 網際網路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 475 | 55 | 156 | 52 | 13 |

問卷結果顯示使用者希望使用一種以上的追蹤查詢系統，而最常使用的方式是電話，其次是語音查詢，電子郵件及網際網路目前使用尚不普遍。

第九題、鐵路快遞費率計算方式您認為依那種方式較為合理？(可複選)

問卷回收結果統計如下：

表4.21    台鐵快遞費率計算方式調查表

| 計費方式 | 依重量計收 | 依才積計收 | 依距離計收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用者 | 240 | 71 | 172 |

問卷結果顯示鐵路行包使用者傾向以重量及距離作為運價計算基準，此特性亦顯示與鐵路行包使用者寄送輕笨貨品的特點相符。

第十題、台鐵發展快遞將取消原有行包業務，您是否仍會將寄送物品依快遞費率交台鐵運送？

問卷回收結果統計如下：

表4.22   台鐵快遞品牌忠誠度調查表

| 項目 | 維持使用鐵路快遞 | 使用其他服務工具 |
| --- | --- | --- |
| 回收率 | 463 | 106 |

問卷結果顯示，鐵路行包使用者對鐵路品牌仍維持高忠誠度，約八成仍會利用鐵路作為服務工具，僅兩成會轉移使用其他運具。

4.1.2台鐵快遞標竿競爭定位

問卷結果顯示，台鐵在快遞業的重要服務因子中，除了安全可靠性、運費計價方式及相較於一般貨運業者由司機員或押運工按件計酬的服務方式較鐵路員工服務態度為差外，台鐵傳統行包業務轉型發展快遞業務，其標竿競爭定位為以下幾項：

1、最具競爭優勢為安全可靠性及服務人員態度。

2、最需改進的為貨物追蹤系統及通知寄達時間。

3、顧客希望貨物送達 時間在西部地區100公里以內4小時，200公里4-6小時，300公里(台北—高雄)當日或隔日上班前送達，花東地區則傾向隔日送達。

4、鐵路快遞服務方式，為專人取件送達或自行寄件專人送達。

5、台鐵快遞使用者希望寄送物品重量限制15公斤、才積2才以下長度120公分以下，以輕笨品為主。。

6、顧客希望鐵路快遞能加強電話及語音查詢系統。

7、使用者希望以重量及距離作為運價計費標準。

4.2台鐵快遞營運規劃

4.2.1台鐵快遞流程規劃構想

台鐵行李包裹輸配送流程包含承運、運輸、到達三個階段，分別由車站行李房行包司事、行包列車車長、押運工及到達站行李房(含部份車站5公里內委外業者配送服務)，其作業流程（如圖4.1）

承運               運輸              到達

車站

行李司事

行包列車

車長、押運工

車站

行李司事

作業流程

‧顧客自行托運

‧填寫託運單

‧計費

‧安排運送列車

‧交予行包列車人員

‧授受

‧貨物分類保管

‧運交到達車站

‧暫存貨物

‧通知貨主

‧顧客自行至車站取件

‧委外送達

圖4.1台鐵行包業務輸配送流程

由4.1.2節透過問卷方式了解台鐵之標竿競爭定位，為了使台鐵快遞規劃能符合顧客的需求，將以下列六點作為規劃方向，分為營業站所功能規劃、實體作業流程規劃、鐵路運輸作業流程規劃、運輸載具規劃、資訊流規劃暨物流設備規劃等六部份。

- 取消原車上行包司事工作，改由理貨站辦理。

- 取消傳統貨物授受、計費方式，改以條碼（Bar-code）系統管理。

- 提高輸送列車等級、頻次，規劃全省上午寄貨，12小時送達。

- 增設資訊系統提供貨物追蹤查詢服務。

- 擴大委外及門配送範圍。

- 貨品規格化、籠車化，提高輸配送效率。

4.2.2營業站所功能規劃

台鐵沿線辦理行包的73個營業站，分為收集站、營業站與理貨站三大類（如表4.23），其功能簡述如下：

收集站：收集站的功能主要是提供消費者將貨物拿到該站所寄送，或到該站所領取寄達的貨物，而地點主要以現有各站之行包中心為主。另外，收集站也必須針對其所收集到的貨物，進行初步的分類。

營業站：營業站除了包含收集站的功能外，更多出配送車隊進行取件或配送，即可由消費者通知後，到家取貨，或將所寄送之貨物，以車輛配送至消費者指定地點，服務範圍以15公里為限，超出地域範圍，則加收特殊服務費，委外配送。

理貨站：理貨站除了包含營業站的功能外，更多出了理貨功能。理貨站主要將該站所管轄之營業站與收集站所集中之貨物，和本身所收集之貨物，以及其它理貨站所收集之貨物，進行理貨功能，並將貨物分送到各個理貨站及該站所管轄之營業站與收集站。因此，理貨站需提供較大之作業空間，以利理貨功能的進行。

表4.23  　　　　 台鐵快遞業務站所規劃暨服務地區一覽表

| 區間 | 理貨站 | 收集站 | 營業站 | 辦理接送地區（15公里以內） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆 至 桃園 | 萬 華 站 | 汐止 台北 鶯歌 八堵 | 基隆 | 基隆市區、八堵、七堵、六堵、暖暖 |
|  |  |  | 松山 | 松山、內湖、南港、中山、信義、汐止 |
|  |  |  | 萬華 | 萬華、中正、大同、大安、文山、三重、永和 中和、新莊 |
|  |  |  | 板橋 | 板橋、三重、永和、中和、新莊 |
|  |  |  | 樹林 | 樹林、鶯歌、三峽、板橋 |
|  |  |  | 桃園 | 桃園、八德、大溪、盧竹、龜山 |
| 中壢 至 後龍 苗栗 | 新 竹 站 | 楊梅、湖口 新豐、竹北 後龍、苗栗 | 中壢 | 中壢、龍潭、平鎮、大園、觀音、楊梅 |
|  |  |  | 新竹 | 新竹市、竹北、香山、湖口 |
|  |  |  | 竹南 | 竹南、造橋、頭份、苗栗、公館 |
| 苑裡 豐原 至 斗南 | 員 林 站 | 沙鹿、二水 林內、斗六 斗南、苑裡 大甲 | 豐原 | 豐原、潭子、后里、石岡 |
|  |  |  | 台中 | 台中市區、烏日、成功、大里 |
|  |  |  | 彰化 | 彰化市區、花壇、和美、鹿港 |
|  |  |  | 清水 | 沙鹿、清水、苑裡、通霄、大甲、泰安、內埔 |
|  |  |  | 員林 | 員林、大村、埔心、永靖 |
|  |  |  | 田中 | 田中、北斗、田尾、社頭、斗六、斗南 |
| 大林 至 路竹 | 嘉 義 站 | 大林、民雄 後壁、新營 隆田、善化 路竹 | 嘉義 | 嘉義市、民雄、水上、南靖、太保、後壁、 新營 |
|  |  |  | 台南 | 台南市、仁德、永康、安定、善化、湖內、 路竹 |
| 岡山 至 枋寮 | 高 雄 站 | 岡山、左營 林邊、楠梓 枋寮 | 高雄 | 高雄市區、岡山、左營、楠梓、橋頭 |
|  |  |  | 鳳山 | 鳳山、鳥松、仁武、大樹、大寮、大社 |
|  |  |  | 潮州 | 潮州、東港、新碑、枋寮、佳冬、林邊 |
|  |  |  | 屏東 | 屏東市、九如、長治、麟洛、萬丹 |
| 瑞芳 至 南澳 | 宜 蘭 站 | 瑞芳、雙溪 貢寮、冬山 蘇新、蘇澳 東澳、南澳 | 頭城 | 頭城、礁溪 |
|  |  |  | 宜蘭 | 宜蘭、圓山、壯圍 |
|  |  |  | 羅東 | 羅東、五結、冬山 |
| 新城 至 光復 | 花 蓮 站 | 新城、壽豐 鳳林、吉安 | 花蓮 | 花蓮市區、吉安、新城 |
|  |  |  | 光復 | 鳳林、光復 |
| 瑞穗 至 台東 | 台東 新站 | 富里 關山 台東 | 瑞穗 | 瑞穗 |
|  |  |  | 玉里 | 玉里 |
|  |  |  | 台東新站 | 台東市、卑南鄉 |

4.2.3 實體作業流程規劃

快遞營運流程，依照寄件人將貨物寄送目的地的不同，區分為同區營業站所、同區域理貨站與跨區理貨站三種情況（如圖4.2），並將其作業特性描述如下：

收件人

收件人

親自簽名取貨

派車到府送貨

親自簽名取貨

派車到府送貨

收件人

營業站

收集站

營業站

收集站

親自簽名取貨

派車到府送貨

派車到府送貨

收件人

收件人 ：人1 人

鐵路運輸

鐵路運輸

寄

件 人

跨區域

理貨站

親自簽名取貨

親自簽名取貨

營業站

收集站

同區域

理貨站

客戶親自寄貨

鐵路運輸

親自簽名取貨

派車到府接貨

派車送貨到府

派車送貨到府

收件人

鐵路運輸

跨區域

理貨站

親自簽名取貨

鐵路運輸

派車送貨到府

註:收集站只有到站寄貨及取貨功能

圖4.2台鐵快遞營運流程

同區營業站所:

指寄件人與收件人在同一營業站或收集站的服務範圍內，進行貨物遞送，未經由鐵路運輸，僅由貨車進行取件及配送，或將營業站所當成是貨物寄放地點，由寄件人寄放，收件人取回。

同區域理貨站:

指寄件人與收件人在同一個理貨站的服務範圍內，進行貨物遞送，經由1-2段的鐵路轉運之後，到達收件人所屬的營業站或收集站的服務範圍，再由貨車進行配送，或由收件者自行到該站所取貨。該服務特性是針對小區域的遞送服務。

跨區域理貨站:

指寄件人與收件人在不同理貨站的服務範圍內，進行貨物遞送，經由2-3段的鐵路轉運之後，到達收件人所屬的營業站或收集站的服務範圍，再由貨車進行配送，或由收件者自行到該站取貨。該服務特性是針對長途遠程的遞送服務。

台鐵快遞系統將快遞處理中心分成收集站與營業站，另成立理貨站處理理貨相關工作，其外在環境及人為介面主要是由顧客（寄件人與收件人）及台鐵服務人員所構成，其關係如圖4.3

台鐵快遞系統

服務人員

收集站

理貨站

營業站業

顧客

圖4.3台鐵快遞系統外部環境

台鐵服務人員依工作質可分為客服人員、理貨人員與配送人員（圖4.4）。收集站主要工作為顧客寄貨/取貨處理，由客服人員處理與顧客之間的工作。理貨人員則處理將貨物放入籠車等相關工作。營業站除了收集站的功能外，還需要有取貨/配送功能，配送人員在收到通知後，開車前往指定地點取貨並將貨物交給理貨人員處理。另外，亦需將該站轉運到達之貨物，經由理貨人員理貨後，透過貨車寄送到指定的地點。理貨站除了營業站的功能外，必須由理貨人員，將該區所管轄之收集站與營業站之貨物，透過循環式分貨輸送帶做必要的分貨作業，並分區將貨物放入籠車中做後續處理。

寄貨/取貨處理

理貨處理

顧客

理貨人員

服務人員

接貨服務

送貨服務

配送人員

圖4.4台鐵快遞系統作業範圍

4.2.4 鐵路運輸作業流程規劃

鐵路運輸是指營業站/收集站與所屬理貨站和最近跨區理貨站之間的貨物運輸，以及理貨站與理貨站之間的貨物轉運，其作業原則如下：

- 各營業站/收集站依據所集（客戶自寄或派車接貨）貨物之目的地，區分為同理貨區域貨物，下行跨理貨站區域貨物與上行跨理貨站區域貨物三種。

- 同理貨站區域貨物集中同一籠車，經鐵路運輸轉運至本站所屬理貨站處理。

- 下行跨理貨站區域貨物集中同一籠車，經鐵路運輸轉運至本站所下行最近之跨區理貨站處理。

- 上行跨理貨站區域貨物集中同一籠車，經鐵路運輸轉運至本站所上行最近之跨區理貨站處理。

- 理貨站則依據到站貨物（本站收集及其它站所轉運），經由分貨作業區分為本站所屬之貨物，本區所屬上行、下行各營業站/收集站之貨物及跨區上、下行各理貨站之貨物。

在鐵路貨車車廂的規劃，劃分為同理貨站區與跨理貨站區，同理貨站區主要放置該區之營業站/收集站轉運至所屬理貨站之貨物籠車，以及提供所屬理貨站，放置其管轄各營業站/收集站之貨物籠車；跨理貨站區則是提供放置各理貨站之間轉運的貨物籠車，以及各營業站/收集站所欲轉運至最近跨區理貨站之貨物籠車，其作業方式如圖4.5所示。

圖4.5 鐵路運輸作業流程圖

在A區之a1營業站/收集站當中，該站將所收集之貨物，以籠車為單位，區分為同理貨區Aa1籠車，下行跨理貨站區Bb1籠車及上行跨理貨站區Xa1籠車（假設a1站之上行最近跨理貨站為X）。當火車下行到a1站時，其將Aa1籠車放置快遞貨車廂之同理貨站區，將Ba1籠車放置貨車之跨理貨站區。當火車到達A理貨站時，A理貨站則將同理貨站區的Aa1籠車卸下，並將同區的a2營業站/收集站之籠車放置同理貨站區，以轉運至a2營業站/收集站。同時，將跨理貨站之BA、CA籠車放置快遞車廂之跨理貨站區位置，分別轉至B、C理貨站。當火車到達a2時，a2營業站/收集站則從同理貨站區卸下自己所屬的a2籠車，並將下行跨理貨站區 Ba2籠車放置貨車廂之跨理貨站區，以轉運至最近下行跨區理貨站B處理。

當火車到達B區b1營業站/收集站時，又將該站所收集之同理貨站區貨物，以籠車為單位將Bb1籠車放置快遞車廂之同理貨站區，同時將該站下行跨理貨站區貨物之Cb1籠車，放置快遞車廂之跨理貨站區，以轉運至最近下行跨理貨站C處理。當火車到達B理貨站時，則將A區所轉運之Ba1、BA、Ba2籠車及本區b1營業站/收集站所轉運Bb1籠車卸下，同時將本站已完成分貨處理之跨理貨站區之CB 籠車，放置快遞車廂之跨理貨站區，以轉運至C理貨站處理，且將本站所屬b2營業站/收集站b2籠車，放置快遞車廂之同理貨站區，以轉運至b2營業站/收集站。同理，上行列車運輸流程也是相同模式，在此並不再述。

由上敘述歸納，從快遞車廂之作業分區觀之，車廂中之跨理貨站區，在營業站/收集站時，只有上籠車動作。當列車到達理貨站時，才會有上下籠車動作。而同理貨站區，就列車動線而言，若是在該區之理貨站所管轄範圍之前，此區域是負責將各營業站/收集站所收集之籠車，放置於此；若是在該區之理貨站所管轄範圍之後，各營業站/收集站則在此區域取回自己所屬的籠車。

若從營業站所作業動線觀之，營業站/收集站在同一班列車抵達時，除了跨理貨站區之貨物有上籠車的動作外，對同理貨站區之貨物，可分為上籠車或下籠車的動作，對該站而言，若北上列車是上籠車動作，則南下列車就是下籠車動作，反之亦是如此，因此營業站/收集站最多需上下籠車二個階段。理貨站則動線比較複雜，有同理貨站區上下籠車動作，也有跨理貨站區的上下籠車動作，換句話說，同一班列車抵達時，最多需上下籠車四個階段，亦即理貨站上下籠車的時間，平均是一般營業站/收集站上下籠車時間的2-4倍長。因此，列車停靠理貨站的時間必須多加注意，將作業時間限制在3分鐘以內完成，以免影響旅客列車之準點性。

4.2.5運輸載具規劃

- 載具之選擇

鐵路快遞的載具西幹線計劃以莒光、復興號13列車對開、花東線莒光號4列次對開、南迴線3列次對開，每列車以附掛車廂作為快遞專用車廂。

- 快遞車廂的規劃

  - 將所有的突出車廂之照明、通風、消防、通訊等設備皆由突出式改為嵌入式避免因設備阻擋籠車行進及放置，或列車行進間晃動而造成貨品及設備損壞。

2、將復興號及莒光號車廂內之所有座椅、廁所等裝潢全部拆除，使其車廂淨空，由載客車廂轉為載貨車廂。

3、快遞車廂劃分為約可放置10籠車車位之同理貨站區，以及約可放置20個籠車車位之跨理貨站區。其車門門寬約200cm，約在車廂左右兩側比值2：1位置（如圖4.6），同理貨站區主要為放置該區之營業站/收集站轉運至所屬之貨物籠車，以及提供所屬理貨站，放置其管轄各營業站/收集站之貨物籠車，以及各營業站/收集所欲轉運至最近跨區理貨站之貨物籠車。

4、鐵路運輸因停靠月台位置不同，致車開啟方向各異，應將車廂兩側各開出一個可容納2台籠車同時上、上作業之橫向拉門，以便籠車可在2分鐘的列車停靠時間內，作快速的移動。

5、加裝可活動式鋼製平台，置於列車與月台之上，以防止因高度落差而導致籠車無法上下作業，另於車廂內加裝嵌入式掛環及橡皮繩固定籠車，以防止走位。

車門

七  大  理  貨  區

同理貨站   同區域

區域        營業站

收集站

車門

（跨理貨站區）

（同理貨站區）

圖4.6 台鐵快遞車廂內部示意圖

附註:：1.自動門寬約200cm，位於左右兩側比值2：1附近，原則上創造籠車儲位為最大考量因素

2.於自動門內，設置斜坡滑板，左右各一，100×135cm

4.2.6資訊系統規劃

一、資訊系統環境

本快遞資訊系統主要以集中式架構處理，在資訊系統環境規劃部分，主要描述資訊軟硬體架構、主系統及子系統各項功能，以及網路介面使用方式與現有台鐵資訊系統使用環境之整合。

# 二、資訊系統架構

依據台鐵快遞作業流程的規劃，將資訊系統規劃如圖4.7所示，與台鐵現有資源設備做整合，該系統所需之網路實體部分，與台鐵現有客運網路系統共用。資料庫管理系統亦與台鐵目前客運所採用之系統相同，以利在同質資料庫平台下，資料處理可做有效整合運用。在作業系統部分，也採用與台鐵現有資訊系統之UNIX平台相同設備，以利整體系統有效開發與維護。

| 作業處理 系統 | 快遞交易 系統 | 顧客服務 系統 | 快遞 資訊 系統 | 軟體 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流程訊息處理系統 |  |  |  |  |
| 資料庫管理系統 |  |  | 資料庫 系統 |  |
| UNIX作業平台 |  |  | 作業 系統 |  |
| 網路實體架構 |  |  | 網路 系統 | 硬體 |

圖4.7    資訊系統架構

快遞資訊系統包含流程訊息處理系統、作業處理系統、快遞交易系統與顧客服務系統等四部分，作業處理系統是由台鐵快遞服務人員所使用，顧客服務系統是提供消費者良好的快遞服務及查詢，快遞交易系統則負責快遞費用處理的相關作業，以上三個系統，皆透過流程訊息處理系統，傳達其各種訊息狀態。其詳細說明分別敘述如下：

## 1、流程訊息處理系統

當寄件者將貨物交由台鐵快遞人員起(接貨、寄貨)，透過鐵路運輸轉運，到快遞人員將貨物送交收件者止(送貨、取貨)，這一連串的資訊溝通作業及狀態傳遞，皆由流程訊息處理系統負責。由於貨物在鐵路運輸過程中，是以籠車為運送單位，該系統需詳實記錄籠車的行蹤，以及將正確資訊傳遞給下一個進貨車站。

如圖4.8在快遞作業流程中，其資訊狀態計有接貨、寄貨、出貨、進貨、取貨與送貨等六個狀態：

接貨：當客服人員收到消費者通知時，記錄其姓名、住址與數量之後，通知配送人員前往接收貨物時，為進入接貨狀態。

寄貨：當消費者前往收貨窗口遞送包裹時，客服人員將消費者所填寫之單據輸入電腦中，為進入寄貨狀態。

出貨：當營業站/收集站分類後之貨物裝入籠車中，離開該站所，或由理貨站分貨完成後裝入籠車，離開該理貨站所，而將籠車搬運到快遞車廂中，為進入出貨狀態。

進貨：當籠車自快遞車廂中搬運至理貨站或搬運至營業站/收集站時，無論是要進行理貨功能，或是配送服務，為進入進貨狀態。

取貨：當貨物到達目的地之營業站所時，客服人員通知消費者前往收貨窗口取貨，為進入取貨狀態。

送貨：當貨物到達目的地之營業站所時，客服人員與消費者完成約定送貨時間，並將配送資訊轉交配送人員，為進入送貨狀態。

寄

貨

進

貨

接

貨

出

貨

出

貨

寄件者

收集/營業站

理貨站

收件者

理貨站

收集/營業站

進

貨

進

貨

送

貨

出

貨

取

貨

註:收集站只有到站寄貨及取貨功能

圖4.8  資訊狀態流程

## 2、作業處理系統

作業處理系統為快遞資訊系統中，主要之作業面系統，包含主要的快遞作業流程，計有：資訊登錄、理貨作業、配運作業、資訊完成、查詢作業與異常處理等六個子系統，如圖4.9。

| 資訊登錄子系統 | 理貨作業子系統 | 配運作業子系統 | 資訊完成子系統 | 查詢作業子系統 | 異常作業子系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業處理系統 |  |  |  |  |  |

圖4.9    作業處理系統架構

資訊登錄子系統包含寄件者與收件者的基本資料、貨物件數、才積大小、重量資料、貨物內容特性與消費者所特別註明的配送資訊。該登錄系統需給每位寄件者一個唯一的編號，作為消費者與台鐵快遞人員溝通的依據。

理貨作業子系統主要包含條碼作業與籠車資訊處理。由於所有快遞作業處理，皆以籠車為單位，故在整個作業中，系統必須隨時記錄籠車與貨物之間的關係。當貨物上下籠車時，系統需以條碼機讀取籠車與貨物上的條碼，以確立二者之間的關係，並記錄貨物在每個籠車上的數量。當籠車上下火車，系統也提供條碼機讀取籠車上的條碼，以確立籠車完成上下火車的動作。

配運作業子系統包含鐵路運輸與貨車配送，鐵路運輸必須隨時記錄籠車在火車上的數量，以及籠車的目的地。若籠車超過快遞車廂承載數量，則會自動調整至下一班次列車。貨車配送則是提供貨車的排班及調度作業，路線區域的劃分則根據當地營業站的狀況規劃之。

資訊完成子系統部分，主要是做核單動作，即在將取貨完成或送貨完成後，收件者所簽收的單據進行審核工作，包含簽收者及簽收數量等相關資料。由於這是整個快遞流程作業的尾端作業，因此，此子系統主要作為交易作業完成之”銷案”動作。

查詢作業子系統主要提供整個快遞作業流程中，有關資訊流部分的資料查詢，例如：客戶資料查詢、貨物追蹤查詢、籠車資料查詢、列車資料查詢、排班調度查詢、快遞服務記錄查詢……等等。

異常處理子系統為一補救追蹤系統，當人為或系統發生不可預期的錯誤時，此子系統需記錄異常狀況，並做適當的異常處理。

## 3、快遞交易系統

快遞交易系統為快遞資訊系統中，主要之財務面系統，包含帳務作業與會計處理等兩個子系統，如圖4.10。

| 帳務作業子系統 | 會計處理子系統 |
| --- | --- |
| 快遞交易系統 |  |

圖4.10  快遞交易系統架構

帳務作業子系統為處理消費者使用台鐵快遞服務時，所需費用的相關處理，若是消費者到站寄貨，則繳費後可當場開發票，若是配送人員去接貨，則繳費後，發票以郵遞方式寄達。

會計處理子系統主要是處理後續相關的會計作業程序，以及提供相關的會計報表，以利決策與管理人員參考。

## 4、顧客服務系統

顧客服務系統為快遞資訊系統中，主要之顧客服務系統，包含網頁查詢子系統、電話語音查詢子系統、快遞接貨子系統與送貨通知子系統，如圖4.11。

| 網頁查詢 子系統 | 電話 語音查詢 子系統 | 快遞接貨 子系統 | 送貨通知 子系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顧客服務系統 |  |  |  |

圖4.11     顧客服務系統架構

網頁查詢子系統為提供消費者能在Internet上使用Web瀏覽器查詢所遞送貨物的流向，該介面與台鐵客運在現有網頁上做整合。

電話語音查詢子系統為提供網路查詢方式外，另一種便民的服務，該介面亦可與台鐵客運在現有電話語音系統上做整合，以利資源有效運用。

快遞接貨子系統為提供消費者到府接貨的功能，當消費者通知客服人員需要快遞服務時，該系統必須能提供寄件人有效資訊，並由客服人員將此資訊交給配送人員，以利前往接貨。

送貨子系統為提供當貨物到達目的地站所時，通知收件人前來取貨，或由配送人員在送貨前，先與收件人取得聯繫之聯絡機制。

# 網路架構

台鐵快遞資訊系統為一網路集中式架構(圖4.12)，與台鐵現有客運資訊系統網路相結合，採用UNIX平台設計。資料庫與應用程式置於伺服器端，並備有不斷電系統及磁帶備份系統，客戶端為一終端機模式，可使用PC，以Telnet方式連至主機執行。

圖4.12 網路系統架構

伺服器主機置於台鐵資訊中心，中心內並放置數台PC，配有印表機，以列印相關報表。資訊中心以台鐵專屬網路與全省73個營業站/收集站相連接，每個站所配置1~2台電腦及條碼讀取器。其它8個理貨站，需另各設置一台電腦並配置掌上型終端機，以利理貨操作使用。

另外，資訊中心可利用Internet，在Web Server中提供消費者在網路上查詢快遞處理的狀態，亦可透過UNIX主機或Web Server與電話語音交換網路相配合，提供消費者另一個查詢的管道。

理貨站需配置掌上型終端機，當理貨人員使用該設備來輔助分貨時，掌上型終端機的資料與電腦之間相互的傳輸，可用無線即時傳輸方式或資料收集後，以批次方式來傳輸資料。

四、資訊系統流程與資料內容

依據圖4.2台鐵快遞營運流程，將該流程分為同區營業站所、同區域理貨站與跨區域理貨站等三種類型，以資訊流程而言，表示方式如圖4.13所示。

消費者無論採用寄貨或接貨的快遞服務方式，首先必須要確認收件人是要到站取貨，或是由服務人員配送，並依此決定該貨物的目的地站所。當填完託運單並繳費完成後，客服人員將寄件人資料、收件人資料與件數等資訊輸入到資訊系統中，並貼上快遞條碼。若貨物的目的地是屬於同區營業站所，直接通知收件人取貨或由專人配送，確認簽收無誤後，將簽收單登入系統，完成快遞交易流程。

若貨物屬於到達目的地站所，則依籠車為單位，將貨物置入籠車中，此時必須用條碼讀取器讀取貨物及籠車上的條碼，以建立貨物與籠車之間的關係。當籠車透過鐵路運輸時，即上火車之前，需再以手持式終端機讀取籠車上的條碼，以確定籠車上火車。經由鐵路運輸，當火車下籠車之後，需再用手持式終端機讀取籠車上的條碼，以確認籠車下火車。將籠車卸下貨物之後，若貨物不屬於同理貨站區的，即進入異區分貨揀貨作業，將貨物依其它八大理貨站區域分類。分類完後，再重新將貨物依區域放入籠車，並用手持式條碼讀取機讀取貨物及籠車的條碼，以重新建立籠車與貨物之間的關係。

圖4.13 資訊流程作業

若貨物屬於同理貨站區，則進入同區分貨揀貨作業，依該區理貨站所管轄的營業站所分類。分類完後，將目的地非該站的貨物，一樣再重新將貨物依站別放入籠車，並用手持式條碼讀取機讀取貨物及籠車的條碼，以重新建立籠車與貨物之間的關係。

待分貨作業完成後，與籠車上火車之前，再以手持式終端機讀取籠車上的條碼，以確定籠車上火車。當籠車上火車時，將異區分貨完成的籠車放置火車廂中跨理貨站區的位置，將同區分貨完成的籠車放置火車廂中同理貨站區的位置，再繼續透過鐵路運輸，如此循環，直到貨物到達該目的地的站所為止，即完成快遞服務的工作。

4.2.7物流設備規劃

台鐵快遞物流設備概分為兩大類茲分述如下：

一、 物流設備:由於快遞貨品重量規劃在30公斤，才積在3才以下，故所需設備之承載重量無需太大，在收集站以籠車及貨架為主，營業站由於貨品較多，為方便搬運，可增加電動搬運器材，以提高裝卸載效率，理貨站則可視貨物分檢之需要增設循環式輸送帶等。

二、資訊設備:主要包含三部份，第一部份為收集站及營業站集散貨物管理系統及貨物追蹤系統；第二部份為理貨站理貨資訊系統；第三部份為系統軟體安裝及整合相關系統。

- 台鐵發展快遞業務可行性分析

5.1市場競爭力分析

國內快遞業者如本文第二章所調查分為四大類，若依據營業規模大小區分，依次為郵局、專業快遞業，路線貨運業兼快遞業及新興的宅配服務業，由第四章問卷調查了解國內快遞服務因子的重要性排序如下：

- 安全可靠性

- 送達速度

- 收送件及貨物保管方式

- 運費計價方式

- 服務人員態度

- 貨物追蹤系統

- 通知送達時間

其中在安全可靠度方面，由於台鐵目前仍為一公營企業，除郵局外，其安全可靠性應屬最高，在收件及貨物保管方式方面，目前各業者的收件及貨物保管方式(如表5.1)以宅配業為最佳，台鐵現行之服務方式最差，若台鐵快遞能結合委外業者以及門運送方式服務，除宅配業提供24小時營業時間服務較佳外，台鐵快遞仍保有極佳的優勢；在服務人員態度方面，因台鐵服務人員仍為公務人員，素質較高，除郵局外相較於其它業者服務人員態度較佳；最後在貨物追蹤系統及通知寄達時間方面台鐵僅提供電話供貨主查詢及通知貨主貨到時間，唯台鐵快遞資訊系統架構完成後，除能提供動態查詢系統外，更有快遞時刻表可資查詢，在各業間可提供最佳的服務，至於在送達速度及運費計價方式特在以下兩節加以分析。

表5.1  台鐵與國內快遞業收送件及貨物保管方式比較表

| 業別 | 郵局 | 專營快遞業 | 路線貨運兼營快遞業 | 宅配業 | 台鐵快遞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 送 件 及 貨 物 保 管 方 式 | 1.自行至郵局寄件 2.0800-1800二次配送,無法送達時，通知至郵局領取。 | 1.由集配車依路線配送。 2.無法送達,通知貨主至營業站取件，或加收手續費重行配送。 | 1.由集配車依路線配送或委由當地業者配送。 2.無法送達,通知貨主至營業站取件，或加收手續費重行配送。 | - 無限次數送達服務。 - 至最近宅配點領貨。 | - 營業時間0700:2200通知自行至車站取件。 - 委外由當地業者配送。 |

資料來源:本研究整理

5.1.1國內快遞業務送達服務方式

國內快遞業送達速度一般可分為兩種，第一種是中午之前託運，對方可以於下午收到貨件，第二種是晚上營業結束之前託運，對方可於隔日上午收到貨件(如表5.2)，本表以台北送達台南、高雄為例，至於花蓮、台東地區則以隔日送達為主。

表5.2   國內快遞業送達服務方式

| 運送時間 公司別 | 當日送達 | 隔日送達 |
| --- | --- | --- |
| 新竹貨運 | 空運 13:00前收件 | 陸運 20:30前收件 |
| 大榮貨運 | 陸運 11:20前收件 | 陸運 22:30前收件 |
| 超峰快遞 | 陸運11:20前收件 | 陸運21:30前收件 |
| 郵局 | 空運 總局9:50前收件 | 陸運 各支局18:00前及 總局21:00前收件 |

資料來源：【5】

由表中可以發現，隔日送達的服務方式都是使用陸運，當日送達的服務則有空運、陸運兩種方式。採用陸運時，由各城市收集站收集貨物後以集配車送至速運站，再以區間車送至速運總站進行分檢(sorting)後，經高速公路送往目的城市，依路線別分類後，再經由該城市的服務網路送達收件人。採空運送方式則由速運總站送往機場轉運至目的城市速運總站，再進行配送。各快遞業者在西部主要城市的配送貨車班距次一般以1小時，南北各一班次對開為主，每日約在15班次左右，輸運所需時間（如表5.3），以台北至台中為例大約5小時，台北至高雄大約8小時，另外加約1—3小時的收送貨時間，合計收件至送達時台北—台中約6—8小時，台北至高雄約9—11小時。

表5.3   國內快遞業運輸時間及班次表

| 公司別 | 起迄城市 班次、時間 | 台北—台中 | 台北—嘉義 | 台北—台南 | 台北—高雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹貨運 | 班次 | 12 | 9 | 7 | 6 |
|  | 運輸時間 | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 大榮貨運 | 班次 | 15 | 10 | 11 | 11 |
|  | 運輸時間 | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 超峰快遞 | 班次 | 20 | 12 | 15 | 15 |
|  | 運輸時間 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |

資料來源：【5】

至於鐵路運輸，以目前的台鐵旅客列車時刻表中復興號、莒光號為先期規劃輸送運具，只要在中午11：00以前送達台北車站即可於當日18:00送抵高雄，外加兩端站收件、配送2小時，台鐵應可以5小時內配送至台中地區，8小時內配送高雄地區，相較於台鐵與國內快遞業者在西部地區台北—高雄間使用公路快遞或台鐵並無明顯差異，惟鐵路列車每日行駛列車達30列次，頻次較公路為高；花蓮、台東地區配送時間則鐵路優於公路。

5.1.2運費計價方式分析

國內快遞業運費計價方式及重量限制，各業者間有明顯的差異，在重量限制方面，以郵局承運重量限制最高，包裹部份限20公斤以內，快遞郵件部份亦限制20公斤以內，其次為宅配業限制在20公斤以內，專營快遞業及路線貨運業則無重量限制。在運費計價方式方面，以郵局計價標準最複雜，未滿1公斤以500公克為計價單位，超過1公斤以每公斤為計價單位，宅配業則限制3—5種規格計價，專營快遞業及路線貨運業則一般以10公斤為起碼運費，超出以每公斤加收費用另加計兩端接送費；在運送距離方面，則多以同縣市、不同縣市互寄為收費標準（如表5.4）

表5.4   國內快遞業運費計價方式

| 公司別 | 郵局 | 台灣宅配通 | 大榮貨運 | 超峰快遞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 費 方 式 | 0.5公斤內110元超過0.5公斤每公斤加收20元 | 6公斤以下130元 9公斤以下 ：170元 12公斤以下：220元 15公斤以下：300元 20公斤以下：360元 | 10公斤內收230元 超出10公斤每公斤加收20元 | 10公斤以內160元 接送費各80元,超過10kg每公斤加20元 |

註:同縣市互寄按表減收10-40元/件

資料來源：本研究整理

台鐵行包運費計價方式與路線貨運業者大致相同唯費率較低（如表5.5）

表5.5   台鐵行李包裹費率表

| 里程 重量 費率 | 1—300公里 | 301-600公里 | 601公里以上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每十公斤 | 27元 | 37元 | 44元 |

  - 起碼運費34.00元/件(含稅)

  - 計費重量未滿10公斤者按10公斤計算,並以10公斤為遞進單位計算運費

由於各業者收費標準不一，本研究以西部地區主要城市，比較各業者與台鐵快遞運費標準，重量則以30公斤以下為比較基礎(如表5.6 )

表5.6  台鐵及國內快遞業者運費比較表

單位:元

| 業別 起迄城市 | 郵局 (不收貨) |  |  | 宅配業 (台灣宅配通) |  |  | 路線貨運業 (大榮貨運) |  |  | 專營快遞業 (超峰快遞) |  |  | 台鐵快遞 (加配送費各80元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北－台中 | 5 公斤 | 10 公斤 | 20 公斤 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 | 10 公斤 | 20 公斤 | 30 公斤 |
|  | 210 | 285 | 471 | 220 | 360 | － | 180 | 380 | 580 | 240 | 440 | 640 | 206 | 226 | 253 |
| 台北－ 嘉義 | 210 | 285 | 471 | 220 | 360 | － | 210 | 410 | 610 | 270 | 470 | 670 | 206 | 226 | 253 |
| 台北－ 台南 | 210 | 285 | 471 | 220 | 360 | － | 230 | 430 | 630 | 320 | 540 | 720 | 209 | 226 | 283 |
| 台北－ 高雄 | 210 | 285 | 471 | 220 | 360 | － | 240 | 440 | 640 | 320 | 540 | 720 | 209 | 226 | 283 |

資料來源：本研究整理

由5.6表比較台鐵快遞在運費計價方面，除在10公斤以下較路線貨運業稍高外，相較於其它業者，台鐵在運費計算上享有有極佳競爭力。

5.1.3小結

綜合比較台鐵與國內快遞業者各重要服務因子優劣(如表5.7 )，台鐵發展快遞業務在市場上應有相當競爭力。

表5.7   台鐵與國內快遞業市場競爭力優劣比較

| 業別 優劣分析 服務因子 | 郵局 | 宅配業 | 路線貨運業 | 專營快遞業 | 台鐵快遞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全可靠性 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2.送達速度 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3.收送件及貨物保管方式 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 4.運費計價方式 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5.服務人員態度 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 6.貨物追蹤系統 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7.通知寄達時間 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |

資料來源：本研究整理 註:※1最佳 ※2次佳 ※3普通 ※4較差

5.2投入產出成本分析

本節係就台鐵行包運輸轉型發展台鐵快遞，投入成本與產出效益加以評估，評估範圍以台鐵主幹線73處行包車站及40列次行包列車為比較基準，5.2.1節為投入成本分析，5.2.2節為產出效益比較分析，分述如下：

5.2.1投入成本分析

台鐵傳統行包業務作業流程如4.2.1節所述，由行李房人員以簡易之布條及託運單辦理承運，搬送機具亦使用傳統手推車，到達後由收件人至車站自取，過程中主要的成本項目為薪資成本及加班費。營業費用所佔比率極微，其人力成本支出(如表5.8),每年人力成本支出為253,526,000元；相較於民國88年行包營業收入161,469,000元，不含其它營業支出及折舊費用，虧損即達92,057,000元。

表5.8  台鐵行包運輸人力成本支出

| 承運車站 |  |  |  | 輸運列車 單位:列次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73站 |  |  |  | 專車 | 莒光 | 普平快車 | 合計 |
| 人力運用 |  |  |  | 2 | 12 | 26 | 40 |
| 車站 | 車長 押運工 | 司機 | 合計 |  |  |  |  |
| 212人 | 40人 | 20人 | 272人 |  |  |  |  |
| 88年員工人數:16,419人 88薪資費用:15,303,848,268元/年 平均薪資:932,082元/年、人 行包業務人力成本支出:272×932,082元/年≒253,526,000元/年 |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：台鐵88年統計年報  本研究整理

台鐵快遞投入成本分析除了將原台鐵行李、包裹運輸73車站規劃為8處理貨站、21處營業站及44處收集站之營運人力成本支出外，尚包含行包列車改裝費用，物流、資訊設備折舊費用及營運費用等四項，分述如下：

1、人力成本:台鐵快遞營運所站人力配置（如表5.9），營業時間則限於上午7時至下午22時，以減少配置人力及加班費支出。

表5.9    台鐵快遞營業所站人力配置表

| 理貨站 | 營業站 | 收集站 | 替班人力 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8站×@5人＝40人 | 21站×@4人＝88人 | 44站×@2人＝88人 | 216（365/255）≒84人 | 300人 |

88年不含加班費及津貼平均人力成本＝13,419,117,244元/16419人＝817,290元/年（資料來源：台鐵88年統計年報）

人力成本支出：300人×817,290元/年、人＝245,187,000元/年

2、快遞車廂改裝費用折舊費，每輛改裝費概估200萬元，以平均壽年20年攤提折舊：200萬元×40輛/20年＝4,000,000元/年

3、物流設備及資訊設備費用(如表5.10)概估6,500萬元，以平均壽年10年攤提折舊：6,500萬元÷10年＝6,500,000元/年

表5.10   台鐵快遞物流資訊設備費用概估表

| 壹、物流設備 | 數量 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、收集站 | 44站 |  |  |
| - 籠車 - 開放可調式輕量型貨架 | 10 2 | 6,700元 6,600元 | 2,948,000元 580,800元 |
| 二、營業站 | 21站 |  |  |
| - 籠車 - 電動搬運器具 - 開放可調式輕量型貨架 | 10 1 4 | 6,700元 600,000元 6600元 | 1,407,000元 12,600,000元 554,400元 |
| 三、理貨站 | 8站 |  |  |
| - 循環式分貨輸送帶 - 籠車 - 電動搬運器具 4.開放可調式輕量型貨架 | 1 40 1 4 | 800,000元 6,700元 600,000元 6,600元 | 6400,000元 2,144,000元 4,800,000元 211,200元 |
| 小 計 |  |  | 31,645,000元 |

| 貳、資訊設備 | 數量 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集站與營業站 | 73 | 332,800 | 24,294,000 |
| 一、集散貨物管理系統 1.個人電腦(含數據機) - 收銀機 - 電子磅秤 - 手持式條碼讀取器 - 條碼列印機 - 列印機 - 作業系統軟體、資料庫使用授權 二、貨物追蹤系統 - 掌上型終端機 - 光電傳輸座 三、系統軟體安裝整合 1.系統軟體安裝費用 | 1部 1部 1部 1支 1部 1部 1套 1部 1個 3人天 | 46,000 60,000 19,000 12,800 55,000 38,000 9,000 54,000 15,000 8,000 | 46,000 60,000 19,000 12,800 55,000 38,000 9,000 54,000 15,000 24,000 |
| 貳、理貨站 | 8 | 510,000 | 4,080,000 |
| 一、理貨資訊系統 - 網路伺服器 - 集線器 - 個人電腦 - 掌上型終端機 - 光電傳輸座 - 條碼列印機 - 作業系統、資料庫使用授權 、Office套裝軟體 二、系統軟體與整合 1.系統軟體安裝費用 | 1部 1部 4部 2部 2個 1部 1套 5人天 | 80,000 15,000 46,000 54,000 15,000 38,000 15,000 8,000 | 80,000 15,000 184,000 108,000 30,000 38,000 15,000 40,000 |
| 參、系統軟體與整合 |  |  | 5,530,000 |
| - 貨物集散管理系統軟體 - 貨物追蹤系統軟體 - 配送排程管理系統 - 外包配送管理系統 - 理貨中心管理系統 - 控制中心網路伺服務器主機 - 作業系統、資料庫系統軟體 | 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1套 | 600,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 330,000 | 600,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 330,000 |
| 小 計 |  |  | 33,904,000元 |
| 合 計 |  |  | 65,549,400元 |

4、營業費用以物流及資訊設備費用20﹪計算，每年費用概估

65,000,000元/年×20﹪＝13,000,000元/年

合計1+2+3+4概估台鐵快遞每年總營運成本約268,687,000元/年

5.2.2台鐵快遞與行包作業產出分析

由於台鐵為一大眾運輸業，營運目標在於提供國人行的便利，各項投資大多基於政策考量，且成本多屬於聯合成本，不易精算單一產出成本，本文僅以台鐵快遞與現有行包作業投入營運成本變動及產出做一比較，分析其可行性。

1、投入營運成本變動比較

由5.2.1計算得知台鐵快遞與現行行李包裹運輸，就營運成本變動而言計算如下：

253,526,000元/年－268,687,000元/年＝（－）15,161,000元/年

每年概估增加15,161,000元

2、列車使用率變動比較

台鐵現行莒光、復興號列車車廂利用率普遍低，利用部份閒置車廂，規劃作為台鐵快遞專用車廂，有助於車廂使用率提升（如表5.11）降低車廂成本。

表5.11  台鐵快遞對莒光、復興號車廂利用率變動表

| 台鐵莒光、復興號車廂 | 規劃前車廂 | 規劃後車廂 | 變動率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 593 | 67.1﹪ | 71.9﹪ | ＋4.8﹪ |

3、行車時間變動率而比較

台鐵行包列車目前共40列次，包含莒光號12列次、專車2列次、普平快車6列次，規劃後改以復興莒光號40列次行駛，以台北—高雄為例，莒光、復興行駛時間6小時，普快車9小時，專車12小時計算，每日可節省運行時間約90小時。

表5.12  台鐵快遞與現行行包業務列車行駛時分變動表(以台北—高雄為例)

| 車種別 | 莒光 復興 | 專車 | 普平快車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 規劃前行駛列車次數 | 12 | 2 | 26 |
| 規劃後行駛列車次數 | 40 | 0 | 0 |
| 差異 | ＋28 | －2 | －26 |
| 行駛時間變化（小時） | －90 |  |  |

5.2.3 小結

由5.2.1及5.2.2節分析，台鐵快遞營運後，所增加的營運成本僅每年增加為15,161,000元，但對於莒光號、復興號車廂利用率的提升，運行時分的縮短均有正面的助益，其它無形的產出尚包含以下效益：

1、改變原傳統行包服務方式，提供環島當日送達作業平台，有助於提升國內實體流配送效率

2、提供花東、南迴地區快遞運輸網路，促進地區產業發展

3、資訊系統可整合會計、人事作業達到人力精簡目標

4、減少普通車開行，簡化車種、提升服務品質

由以上分析比較，就兩者投入、產出成本比較分析而言，台鐵快遞規劃應屬可行。

5.3營運網路規模分析

5.3.1國內快遞營運網路規模

國內快遞業者全省快遞營運網路，架構非常相似，一般而言，業者依照需求量大小以及交通路況，將全省營業區域區分為數個快遞管理（速運）分區，每一個速運分區的營業網路結構，基本上設置兩種不同性質的站所--速運站及集貨站，兩類站所皆受理客戶自行交寄貨件，但只有速運站提供派車到府收件服務。另一方面，集貨站並不具配送貨件功能，所以配送業務皆由速運站負責。每一速運分區的速運站中，基本上只將一個速運站規劃成該區的速運總站，其餘速運站在實務界又稱為聯繫站，速運總站除具一般速運站功能外，尚兼具分區內及分區間貨件轉運的中繼功能。

由於快遞貨件大多是體積小，重量輕的高價貨件，並不需要很大的站所處理空間，故速運站之選擇考量因素首重交通的便利性，集貨站則需考量顧客收送件的方便性。目前國內快遞業者的營運網路規模（如表5.13），在分區方式、速運總站及速運站的規模方面並無太大差異，唯收集點方面，則以宅配為主力業務的統一速達分佈網最密，約2,700個集貨點，其次為公營郵局約2,000個集貨點，至於路線貨運業及專營快遞業者，則採與地區快遞業者合作的經營模式。

表5.13            國內快遞業營運網路規模

| 業 別 數 功能別 量 | 郵局 | 統一速達 | 大榮貨運 | 超峰快遞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速運總站 | 8 | 3 | 7 | 8 |
| 速運站 | 29(一等局) | 21 | 30 | 39 |
| 集貨站 | 2000(各支局) | 2700 | 與地區快遞業者策略聯盟 | 與地區快遞業者策略聯盟 |

貨料來源：本研究整理

5.3.2台鐵快遞營運網路規模

台鐵快遞營運網路規劃如本文4.2.2節，規劃為8處理貨站、29處營業站及73處收集站（如表5.14）。收集站之功能如國內快遞業者集貨站之功能，只作為快遞貨品收集及顧客自取之場所，並無配送功能；營業站功能如國內快遞業者速運站，兼具到客戶取件及配送功能，唯對貨品僅就北上、南下加以區分，並無分檢功能；理貨站功能如國內快遞業者速運總站，除收集站、營業站功能外，另兼具轄區內營業站、收集站及跨區理貨站分檢功能，與公路快遞業者之差別僅在於國內快遞業者在速運站與速運總站及各區速運總站間轉運由集配車負責而鐵路快遞在所站間則以鐵路為運輸運具。

表5.14       台鐵快遞營運網路規模

| 理貨站 | 營業站 | 收集站 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 29 | 73 |

資料來源：本研究整理

5.3.3小結

由5.3.1及5.3.2節分析，台鐵營運網路規模相較國內大型快遞業者而言，在理貨站（速運總站）及營業站（速運站），並無明顯差異，在收集站方面則明顯不足。唯台灣地區人口分佈以西部帶狀走廊為主，台鐵環島路網15公里以內配送範圍區域，幾已涵蓋了國內百分七十以上的人口與產業，且每日53萬旅次利用鐵路客運運輸，鐵路沿線場站又大多為當地區商業及交通中心等優勢，若能進一步結合代收業者，或與其它地區性快遞業者結盟，應可彌補收集站不足劣勢。另國內快遞營運網路都以西部地區為主要營業區域，宜、花、東地區並無速運站及速運總站設置，一般皆委由當地路線貨運業者承運。台鐵快遞網路在宜、花、東地區設有三處理貨站及十一處營業站，在東部地區享有絕對優勢，綜合研判台鐵快遞在營運網路規模方面應仍具競爭力。

5.4成本利潤分析

5.4.1台鐵快遞營運預測

由於國內快遞市場仍是由許多不同業別及規模大小不一的廠商所組成，包含路線貨運業、物流業等皆兼營此一業務，而政府單位並無法提供相關的市場統計資料，因此對台灣快遞市場規模而言，目前尚無一個客觀的數字可資說明。故本研究以郵局的相關資料及成長率來推估台鐵快遞的營運市場規模。

郵局的服務項目中可利用快遞進行替代的主要為快遞郵件以及包裹二項，以郵局的統計資料來進行推估，假設隨著國民所得的持續成長，民眾對於快捷服務的需求亦穩定成長，若利用直線法推估，則可得知於民國95年時，市場規模將達3,737萬件。

台鐵行包業務在郵局推出快捷郵件前，一直維持相當之佔有率，自民國78年9月台北新站啟用，停辦行包業務後，由於台北車站行包量佔全鐵路五分之一強，故行包量自民國79年起營運量快速下滑，民國84年起由於新購自強號、電聯車加入營運，行包列車漸次取消，業務量持續下滑。民國86年起則因配合台北市區鐵路地下化工程萬華、板橋等主要行包車站暫停行包業務至民國88年營運量跌至谷底，年承載量僅21,292仟件，至89年起因萬華站恢復行包業務而小幅上升，故本預測將民國78年至88年之營運量予以排除，而以民國74-77年平均數作為比較基準亦採直線法及比照郵局成長率，並以上下±10﹪彈性推估至民國95年市場規模預估為568萬件，營業額為6.82億元。

表5.15  台鐵快遞營運預測

| 郵件相關統計資料 |  |  |  |  | 台鐵行包營運資料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國 （年） | 快捷郵件 （仟件） | 包裹 （仟件） | 合計 （仟件） | 營業額 （億元） | 行包營業量 （仟件） | 營業額 （仟元） | 重量 （噸） |
| 74 | - | - | - | - | 3,863 | - |  |
| 75 | - | - | - | - | 3,578 | - |  |
| 76 | - | - | - | - | 3,591 | - |  |
| 77 | - | - | - | - | 3,445 | - |  |
| 78 | 1,912.5 | 9,593.2 | 11,505.7 | - | 2,896 | - |  |
| 79 | 2,412.2 | 10,198.2 | 12,610.4 | 18.96 | 2,348 | - |  |
| 80 | 3,212.5 | 12,293.5 | 15,506.0 | 22.69 | 2,273 | - |  |
| 81 | 4,031.9 | 15,045.4 | 19,073.3 | 26.99 | 2,277 | - |  |
| 82 | 3,240.0 | 14,280.2 | 17,520.2 | 27.16 | 2,326 | - |  |
| 83 | 3,782.2 | 15,967.7 | 19,749.9 | 28.74 | 2,220 | 2.35 |  |
| 84 | 4,384.7 | 17,547.4 | 21,932.1 | 30.64 | 2,029 | 2.47 |  |
| 85 | 5,196.2 | 17,688.5 | 22,884.7 | 32.17 | 1,833 | 2.53 |  |
| 86 | 5,881.1 | 17,794.3 | 23,675.4 | 32.41 | 1,702 | 2.30 |  |
| 87 | 6,514.4 | 16,395.7 | 22,910.1 | 31.36 | ＊1 1,462 (3,619) | 2.11 |  |
| 88 | 6,628.9 | 19,698 | 26,327 | 31.71 | ＊2 1,333 (4,158) | ＊3 1.61 (4.99) | ＊4 29,536 (92,131) |
| 89 | 7,096.8 | 20,611.1 | 27,707.9 |  | 90﹪ 4,377 4.73 | 100﹪ 5.25 | 110﹪ 5.78 |
| 90 | 7,564.8 | 21,523.6 | 29,088.4 |  | 4,595 4.96 | 5.51 | 6.06 |
| 91 | 8,032.8 | 22,436.1 | 30,468.9 |  | 4,813 5.20 | 5.78 | 6.36 |
| 92 | 8,500.8 | 23,348.6 | 31,849.4 |  | 5,031 5.44 | 6.04 | 6.64 |
| 93 | 8,968.8 | 24,261.1 | 33,229.9 |  | 5,249 5.67 | 6.30 | 6.93 |
| 94 | 9,436.8 | 25,173.6 | 34,610.4 |  | 5,467 5.90 | 6.56 | 7.22 |
| 95 | 9,904.8 | 26,086.1 | 35,990.9 |  | 5,685 6.14 | 6.82 | 7.50 |
| 96 | 10,372.8 | 26,998.6 | 37,371.4 |  | 5,903 6.37 | 7.08 | 7.79 |
| 97 | 10,840.8 | 27,911.2 | 38,751.9 |  | 6,121 6.62 | 7.35 | 8.09 |
| 98 | 11,308.8 | 28,823.7 | 40,132.4 |  | 6,339 6.85 | 7.61 | 8.37 |

- 1 民國74-77年台鐵行包平均承運量

- 2 依＊1直線法推估88年營業量

- 3 依88年平均行包每件120元/件計算推估營業額

- 4 依88年實際行包承運重量計算是推估營運重量

資料來源：台鐵統計年報   本研究整理

5.4.2損益平衡分析

依5.4.1節推估民國88年台鐵快遞營運量為4,158仟件，營業額4.99億元，營運載重為92,131噸；若按4.2節台鐵快遞規劃行駛列車為本線13列次對開，南迴線3列次對開，花東線4列次對開，合計40列次，其承載量為每列車800才（8噸）計算，承載率78.9%，應可滿足運量需求，至於損益平衡計算如下：

1.               92,131噸

承載率=                      =78.9%

365天x40列次x8噸

2.相關費用支出

- 人力成本支出，如5.2.1節為245,187,000元/年

- 車廂費用（包車費）依台鐵現行費率計算

台北      高雄   每車：24,180元

台北      台東   每車：23,270元

高雄      台東   每車：10,790元

台鐵快遞車廂費用

本線 26列次x24,180元x365天=229,468,200元/年

花東  8列次x23,270元x365天= 67,948,400元/年

南迴  6列次x10,790元x365天= 23,630,100元/年

小計                          321,046,700元/年

- 物流設備折舊費用：如5.2.1節  6,500,000元/年

- 營運費用：依營業額8%提列  4.99億元x0.08=39,920,000元/年

合計費用支出：

不含車廂成本：(1)+(3)+(4)=296,607,000元/年

含車廂成本：(1)+(2)+(3)+(4)=612,653,700元/年

依前述直線法推估營業量。若不含車廂成本，在第一年應即可達損益平衡；若考量車廂成本，樂觀估計在第三年（91年）達損益平衡，悲觀估計最遲在第七年（95年）可達損益平衡。

5.4.3小結

由以上5.4.1及5.4.2分析，台鐵快遞營運規劃成本利潤分析預估5年可達損益平衡，唯在車廂包車費用每年即高達3.21億元，顯然偏高，且大部份屬固定成本，營運成本不高；另人力成本支出囿於台鐵仍為一公營機構，成本支出相較一般國內快遞業者為高，若在該兩項成本因素加以有效控制，台鐵快遞仍具可行性。

5.5法令可行性分析

在我國快遞業屬於新興的貨物運輸業，公路法中並未明文定義快遞業，或針對快遞業進行管制；目前相關法令中僅規定汽車貨運業者運送限時專送貨物時，所收取之運費不得超過基本運價加成百分之百，及郵政法規中規定快遞公司不可承攬有關通信、郵件之業務外，對於經營快遞業所需資格限制，並未加以規範。【6】

台鐵行李包裹運輸與路線貨運業者相似，屬於大眾運輸貨運業（Common Carrier），服務對象為一般大眾，故對於運送貨物之性質、重量、形狀、計費方式等均無嚴格之限制，然對於快遞業務要求的時效性、便利性、密集配送、可追蹤性、價格統一性、保證送達、全年無休等，若不加以規範，實無法滿足上述之服務需求，故對於快遞物品之性質、形狀、重量、包裝、承運、運送、交付、事故、運雜費、損害賠償等予以明訂，俾有利於台鐵快遞業務之推行。

5.5.1公路法規相關規定

- 公路法

第三十四條  公路汽車運輸之規定

第四十九條  汽車運輸業貨物運輸之規定

- 汽車運輸業管理規則

第一百零七條  各類貨運業損害賠償之規定

第一百零八條  貨運業整車及零擔之分別

第一百零九條  零擔貨物運費以十公斤為計算單位，不足十公斤以十公斤計

託運及承運之相關規定

第一百十五條  託運應填之單據

第一百十八條  受託運貨物之包裝

第一百十九條  受託運貨物之查驗過磅

第一百二十條    託運貴重物品等

第一百二十一條  危險物品之拒絕運送

第一百二十二條  檢驗及差額補收

第一百二十三條  發現夾帶違禁品之處理

提貨之相關規定

第一百二十八條  貨運業者之通知義務

第一百三十條    損害賠償之事由

第一百三十一條  倉單交付

第一百三十二條  尋回報告貨物之處理

5.5.2鐵路法規相關規定

- 鐵路法—第五章 運送

第四十六條  物品運送契約之成立

第四十七條  運價、雜費之公告及實施

第四十八條  危險物品之拒絕運送

第四十九條  檢驗及差額補收

第五十條    保償額之申報

第五十一條  損害賠償事由

第五十二條  倉單交付

第五十三條  不明運送物、寄存品或遺留物之處理

第五十四條  請求權消滅時效規定

- 鐵路運送規則—第三章 行李、包裹、貨物運送

  - 通則—有關託運單、申報保償額、貴重品、交付期間、運雜費、運送物之處分等。

  - 行李運送—有關行李之託運、檢驗、送交、保管與寄存等。

  - 包裹運送—有關包裹之物品限制、申報、提貨單、接取及運送、交付等。

  - 貨物輸送—有關貨物之承運、運送、交付及鐵路機構責任等。

5.5.3台鐵快遞營運法令建議配合修訂事項

台鐵快遞營運法令建議配合修訂事項分為兩部份，第一：有關於公路法建議修訂條文，交通部運輸研究所88年11月在「公路汽車貨運運價準則檢討修訂之研究」中予以詳列，茲不纍述；第二：有關於鐵路法規修訂部份，在鐵路法及鐵路運送規則兩法規中因屬原則性規定，台鐵快遞營運規劃仍在其適用範圍內並無須修訂，唯對於依據鐵路運送規則第九十四條訂定之「旅客運送實施細則」中第三章有關行李包裹運送專章中應增列快遞物品專目，對於快遞物品之性質、形狀、重量、包裝、承運、運送、交付、事故、運雜費、損害賠償等予以明訂，俾有利於台鐵快遞業務之推行。

5.5.4小結

台鐵行李包裹運輸與路線貨運業者相似，屬於大眾運輸貨運業（Common Carrier），服務對象為一般大眾，故對於運送貨物之性質、重量、形狀、計費方式等均無嚴格之限制，然對於快遞業務要求的時效性、便利性、密集配送、可追蹤性、價格統一性、保證送達、全年無休等，若不加以規範，實無法滿足上述之服務需求，故應在法令上予以修正以符合實際運作之需要。

- 結論與建議

本研究為評估台鐵傳統行李、包裹運輸轉型發展快遞業務的可行性，首先蒐集國內外鐵路貨運改善策略及轉型物流等的相關文獻，以及國內快遞業的營運現況、產業結構等，藉以了解國內貨運業發展的趨勢，嘗試找出鐵路貨運轉型的契機。其次檢視台鐵大宗運輸的營運現況暨未來展望，剖析台鐵大宗貨物運輸面臨的困境，並透過SWOT分析了解台鐵發展快遞業務的利基及內部所面臨的課題。然後以問卷調查的方式，找出台鐵發展快遞業務的標竿競爭定位，進而建構台鐵快遞營運架構，並就市場競爭力、投入產出成本、營運網路規模、成本利潤及有關法令方面分析其可行性，以提供台鐵經營者參考。綜合前述各章節的分析研討，本研究得出以下的結論與建議：

6.1結論

1.台鐵在大宗貨物運輸發展策略上，首先必須解決場站設施、路線容量及機車、車輛不足的問題，其次在運價的訂定上，應採更具彈性的運價策略，廢除指定裝卸人制度，否則發展空間極為有限。

2.台鐵擁有專有鐵道，且有固定班車、頻次高、時效容易掌握，更可提供貨物追蹤及運行時刻表等服務；沿線倉儲設施、土地資源、車站位於當地生活中心交通便捷等因素是台鐵發展快遞的利基。

3.問卷調查結果顯示，國內快遞業者最主要的服務因子，依次為安全可靠性、送達速度、收送件及貨物保管方式以及運費計價方式等。

4.國內快遞業者經營上，普遍面臨了都會區交通擁塞、營業場站土地取得不易、房租成本過高及無適宜公共卸貨區等問題。

5.國內快遞業者希望政府在都會區內設立公共貨運轉運站及規劃快遞停車專區允許路邊停車裝卸以提高服務品質，另對於白牌車亦希望加強取締，塑造一個公平的競爭環境。

6.台鐵傳統行包業務轉型發展快遞業務，標竿競爭定位為以下幾項：最具競爭優勢為安全可靠性及服務人員態度；最需改進的為貨物追蹤系統及通知寄達時間；顧客希望貨物送達時間在西部為當日或隔日上班前送達，花東地區傾向隔日下班前送達；服務方式顧客希望能專人取件、送達或自行寄件專人送達。

7.台鐵快遞物流規劃，包含營業所站功能規劃、實體作業流程規劃、運輸載具規劃，資訊流規劃暨物流設備規劃六部份，主要規劃目標為取消原行包列車行包司事工作，改由理貨站辦理；取消傳統貨物授受、計費方式，改以條碼系統管理；提高輸送列車等級，規劃全省上午寄貨，12小時送達；增設資訊系統，提供貨物追蹤查詢服務；擴大委外及門配送範圍；貨物規格化、籠車化、提高輸配送效率。

8.台鐵快遞系統規劃後，若能有效結合地區業者，提供及門配送服務，在市 場上競爭力方面，除收送件及貨物保管方式較宅配業者稍差外，其它有關安全可靠性、送達速度、運費計價方式、貨物追蹤系統、服務人員態度、通知送達時間等，相較於其它競爭業者，享有競爭優勢。

9.國內快遞業營運網路規模在理貨及營業配送站所方面，台鐵快遞規劃數量及位置與競爭者無分軒輊，惟在收集站上明顯不足，應結合民間業者提供代收服務，以擴大服務範圍。

10.台鐵快遞營運後，相較原台鐵行李、包裹營運費用，除每年僅增加15,161,000元外，對於莒光號、復興號車廂利用率的提升及整體運行時分的縮短均有助益，其它尚包含提升國內實體流配送效率，促進花東地區產業發展、簡化車種提升服務品質等無形效益。

11.台鐵快遞營運成本利潤分析，若未考量車廂成本，則預估在營運第一年即可達損益平衡；若考量車廂成本，樂觀估計在營運第三年，悲觀估計在營運第七年可達平衡。

6.2建議

1.可行性研究，有關服務特性及營運網路規模優劣比較，各因子間所佔權值比重，缺乏具體分析數據，建議作為後進學者的研究課題。

2.台鐵快遞營運預測推估資料，僅參考民國74年至77年台鐵行包營運數據，缺乏足夠資料，可再作詳實之市場調查，並考量競爭及服務水準的屬性關係，以提高可信度。

3.本可行性研究以台鐵營運主幹之營運收入作為比較基準，並未包含及門配送的營業收益，若能進一步計列該項收益，應更具可行性。

4.台鐵發展快遞業務在內部面臨了組織、場站及運輸設備等問題，應在各主管處級之上，成立專案小組，協調、管制推動時程，方有助於台鐵貨運轉型成功。

5.由於經濟的快速發展與消費型態的改變，國內流通等整體行銷通路上面臨了極大的衝擊與挑戰，台鐵快遞規劃應朝向宅配業的服務方式提供個人化的配送服務。

6.台鐵快遞建議應利用現有場站區位優勢及每日53萬旅客流量，結合商流、金融流提供完整的供應鏈(Supply Chain)服務，以擴大市場規模及佔有率。

參考資料

1、交通部運輸研究所，台鐵經營管理之課題及改善策略，民國八十二年五月。

2、劉志遠，路線貨運業貨物運輸網路整体設計之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國八十六年六月。

3、交通部運輸研究所，台灣地區公路貨運經營管理之研究，民國七十七年十月。

4、交通部運輸研究所，台鐵組織、營運、財務及經營改善策略研究，民國八十五年六月。

5、許瓊文，路線業提供快遞服務營運網路之研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國八十六年六月。

6、交通部運輸研究所，公路汽車運價準則檢討修訂之研究，民國八十八年十一月。

7、交通部運輸研究所，汽車運輸業靠行營業問題之研究，民國八十六年十一月。

8、國立交通大學運輸研究中心，中山高速公路交流道貨運轉運中心存廢問題及開發方式之研究，民國八十年二月。

9、交通部運輸研究所，國內設置貨物轉運中心可行性之研究，民國八十年九月。

10、交通部運輸研究所，公路汽車貨運現況問題及運價準則之檢討研究，民國八十八年十二月。

11、經濟部商業司，1996國際商業物流管理研討會論文集，民國八十五年一月。

12、邱明琦，都市貨物聯合運轉中心可行性研究，國立成功大學交通管理科學研究所，民國八十年六月。

13、陳春益、林正章、高玉明，路線貨運業貨物排程模式之研究，運輸季刊第二十六卷第二期，民國八十六年六月。

14、任維廉、呂大衛，我國民營國際捷運快遞先驅者與後進者之競爭對比分析，運輸學會第八屆論文研討會，民國八十二年十二月。

15、陳春益、鄭守志，轉運中心演進大型化之探討，都市與計劃第二十卷第一期，民國八十三年。

16、陳春益，國內物流中心配送系統之探討，運輸學刊第十卷第二期，民國八十五年三月。

17、陳春益、蔡蕉蘭，國內貨物排程問題之探討，運輸學刊第十卷第二期，民國八十六年六月。

18、中華民國物流協會，物流案例集，民國八十七年五月.。

19、陳武正，台鐵經營管理制度之研究，國立交通大學運輸研究所，民國85年7月。

20、鼎漢國際工程顧問有限公司，台灣鐵路管理局移轉民營可行性研究，民國86年7月。

21、交通部，交通運輸政策白皮書，民國84年5月。

22、張有恒，運輸政策分析，華泰文化事業公司，民國87年。

23、物流技術與戰略季刊第17期，p53～65,2000年夏季號。

24、蔡明志、唐傑民、陳玫蓉、鐵路貨物運輸業的發展歷史、現況及趨勢，新世紀軌道運輸國際學術研討會，2000年10月

25、馬學季，快遞貨運航空與公路複合運營運網路規劃設計之研究，成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國85年。

26、Peter R Brewer Contestabilty in UK rail freight markets ,Transport policy Vol.3 No.3, p.p. 91～98, 1996。

27、Camp, R.C.（1989）, Benchmarking： The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, American Society for Quality Control.

28、Lambert, D.M.＆Stock, J.R.（1993）, Strategic Logistics Management,3RD edition, IRWIN Homewood,IL.

國內快遞業務滿意度調查表

附錄一

敬啟者：

您好，我是國立交通大學運輸研究所研究生，我論文研究的主題是有關於國內快遞業務的滿意度調查，希望您能提供您寶貴的意見，協助完成以下的問卷，讓我們的調查工作能更確實，謝謝您！並祝您

萬事如意                               指導教授      黃台生

研究生     詹鴻漳 敬啟

- 貴公司的基本資料：

- 公司名稱：                          聯絡人

- 主要營業項目：                          快遞營業額                 元/年

- 公司地址：                         _______                       _

- 聯絡電話：                          E - mail：

- 營業站所：                                處轉運站              處

- 車 輛：3.5T以下                 輛，3.5T以上                輛

- 貴公司快遞服務對象以何種為主？

□1.B to B約佔          %，每月約          件

□2.B to C約佔          %，每月約          件

□3.C to C約佔          %，每月約          件

□4.國際快遞約佔        %，每月約          件

三、貴公司快遞營運範圍主要為何？

- 1.營運範圍除本島各鄉鎮外，尚涵蓋各離島

- 2.營運範圍以本島各鄉鎮為主，其餘委外寄送

- 3.營運範圍以主要大城市為主，其餘委外辦理

- 4.只放置收貨點，其餘業務委外辦理

- 5.其他(請註明)      ___________________                              _

- 公司快遞業務收件方式為何？(可複選)

□1.以重量為收費標準，最高重量限制          ㎏以下

□2.以才積為收費標準，最高才積限制          才以下

- 3.以地區(縣市)為主：

- 貴公司快遞業務送達時間為何？

4小時以內    4-8小時      12小時   隔日(含以上) 次日

- 大台北地區          □          □          □          □        □

- 台中地區            □          □          □          □        □

- 高屏地區            □          □          □          □        □

- 花東地區            □          □          □          □        □

- 離島地區            □          □          □          □        □

- 貴公司貨物追蹤系統為何？(可複選)

- 1.電話查詢

- 2.傳真

- 3.語音查詢

- 4.網際網路

- 5.其他

- 貴公司認為國內快遞業最重要的服務因素為何？(請依順序填寫)

- 安全可靠性

- 送達速度

- 運費

- 追蹤查詢系統

- 收送件與貨物保管方式

- 服務人員態度

- 通知送達時間

- 其他(請說明)

- 服務因素主要性順序

- 您認為貴公司最大的競爭優勢是什麼？(請依順序填寫)

- 價格低廉

- 送達速度

- 服務網路完備

- 貨物追蹤系統完善

- 服務態度佳

- 品牌

- 其他（請說明）

- 競爭優勢順序

- 您認為國內快遞業務經營的最主要困境為何？（可複選）

- 1.營業站土地房租成本過高

- 2.都會區場站土地取得不易

- 3.都會區交通擁塞問題

- 4.高速公路交通擁塞

- 5.無適宜之公共卸貨區

- 6.白牌車違規營業

- 7.其他（請說明）

- 您認為政府對快遞者應給予什麼輔導？(可複選)

- 1.都市設立公共貨物轉運站

- 2.規劃快遞停車專區

- 3.允許路邊暫停裝卸貨物

- 4.嚴格取締白牌車

- 5.其他

交通部台灣鐵路管理局

附錄二

車站行李、包裹業務滿意度調查表

調查時間：中華民國　　　年　　月　　　日至　　　日

親愛的顧客：

首先謝謝您長期以來對鐵路行李、包裹業務的支持，鐵路局為加強對您的服務，計劃自90年底，規劃推出『快遞服務』，為了提供您更好的服務，希望您能將您的需求，提供作為我們規劃的參考，謝謝您！

指導教授    黃台生

研 究 生    詹鴻漳    敬啟

- 您的基本資料：

- 公司(個人)名稱：                            聯絡人：

- 主要營業項目：

- 地址：

- 聯絡電話：                            傳真：

- E - mail：

您對鐵路局現有的行李包裹運輸您認為最需改進的是？(可複選)

(1)

非滿

常意

(2)

還滿

算意

(3)

不滿

太意

(4)

非不

滿

常意

(5)

無

意

見

- 安全可靠性              □        □        □        □        □

- 送達速度                □        □        □        □        □

- 運費計價方式            □        □        □        □        □

- 追蹤查詢服務            □        □        □        □        □

- 服務人員態度            □        □        □        □        □

- 收送件與貨物保管方式    □        □        □        □        □

- 通知寄達時間            □        □        □        □        □

- 其他

- 您是否經常使用快遞服務，除了鐵路局外，您常選擇那些工具為您服務？

1.您最常利用的服務工具是□郵局 □國內快遞公司 □外商快遞公司 □其他

2.您每月大概有幾件利用上述工具？費用多少？約     件，重     公斤，費用     元

- 您選擇以上述公司作為您的服務工具，最主要的原因？(可複選)

- 1.安全可靠性   □2.送達速度             □3.運費計價方式  □4.追蹤查詢服務

- 5.服務人員態度 □6.收送件與貨物保管方式 □7.通知送達時間  □8.其他

- 鐵路環島快遞網將全省規劃為八區，您希望您的貨品能在幾個小時內送達您指定的地點？

4小時      4-6小時     6-8小時    8-12小時      隔日

1.萬華區(基隆桃園 )      □        □        □        □        □

2.新竹區(中壢     )      □        □        □        □        □

後龍

苗栗

4.嘉義區(大林─台南)      □        □        □        □        □

3.員林區(     斗南)      □        □        □        □        □

苑裡

豐原

5.高雄區(路竹─枋寮)      □        □        □        □        □

6.宜蘭區(瑞芳─南澳)      □        □        □        □        □

7.花蓮區(新城─光復)      □        □        □        □        □

8.台東新站區(瑞穗─台東)  □        □        □        □        □

- 鐵路局快遞服務方式有以下四種，您會選擇那種方式？

- 專人到府取件並送達目的地

- 自行至車站寄件，專人送達目的地

- 專人至府上取件，到達物品存於車站由台端自行領取

- 寄件及領取由台端自行至車站辦理

- 鐵路局快遞業務對以下品項您認為那種較符合您的需求？

- 重量限制每件   □5㎏以下    □5~10㎏    □10~15㎏    □其他

- 才積限制每件   □1才以下    □1~2才     □2~3才      □其他

- 長度限制每件   □50㎝以下   □80㎝以下  □120㎝以下  □其他

- 包裝           □紙箱包裝    □無須包裝   □其他

- 鐵路快遞貨物追蹤系統您認為採何種方式最符合您的需求？(可複選)

□電話        □傳真       □語音查詢     □電子郵件   □I網際網路

- 鐵路快遞費率計算方式您認為依那種方式較為合理？(可複選)

以5㎏為基本單位，同區內基本運費100元，超過部份那一種方式計收較合理？

□1.依重量計收，每5㎏加收

□2.依才積計收，每才加收

□3.依距離計收，每跨乙區(如樹林─宜蘭)加收

- 台鐵發展快遞將取消原有行包業務，您是否仍會將寄送物品依快遞費率交台鐵運送？

- 是

- 否，改由其它運具，原因