表5.5 替代方案評估表

各替代方案評估表

各替代方案說明：

方案一：電聯車維修區與機車維修區分開設置。

維修車輛由同一方向進出維修區

行政中心設於二維修區之間

廠區聯外道路由南側頂街路進出

方案二：電聯車維修區與機車維修區合併且背對設置。

維修車輛分別由不同方向進出維修區

行政中心設於北側

- 廠區聯外道路由北側之茄投路進出因 素  條 件權數評估值及加重評估值評  註方案一方案二 1.廠區監督管理之方便性 10 3     30  1     10 2.二維修區間連絡之方便性  6 1      6 3     18 3.擴充之可能性  6 2      12  1      6 4.物料流動及搬運之經濟性 10 4      40 4     40 5.佈置之彈性  8 2      16  3     24 6.車輛進出機廠調度之方便性 10 4      40 2     20 7.廠區對外交通之方便性  4 3      12 1      4 8.廠區內交通之順暢  6 3      18   2     12 9.支援作業或服務之方便性  8 2      16 3     24  10.工作條件和員工之滿意度  4 3      12 2      8 11.廠區綠化與景觀  4 4      16 2      8 12.自然條件或環境之利用度  4 3      12 3     12總       計   230   186                  評估符號與數值

符  號        評 估 說 明        換 算 數 值

A            幾乎完美              4

E               很好                3

I                好                  2

O               可                  1

U              不好                 0