第一章 緒論

1.1研究背景與動機

近年來，由於經濟成長，國民所得持續增加，使得汽機車數量亦急劇增加，但道路面積已不敷使用。因此，政府大量投資公路工程建設，提高道路面積；而在道路面積不斷增加之同時，因用路者對公路服務品質之要求也相對的提高，造成道路維修工作日亦繁重。公路鋪面如同其他土木設施一般，並非永遠不壞之結構，鋪面隨著所處自然環境如氣溫、雨量之變化、交通量等種種因素而產生如：裂縫、車轍與坑洞等破壞（distress，或曰「損壞」），並逐漸失去其原有之服務能力（serviceability），造成用路者行車舒適度、安全性等行車品質的降低。為能使公路充分發揮其服務之功能，除公路設計需有適當之標準外，對既有道路鋪面進行適當之維護管理，使其維持一定之服務品質，乃為道路主管單位重要的課題之一。

現行之養護作業均憑道路巡視員經驗及主觀判斷，提供路面情報作為養護依據。這種經驗式之養護方法缺乏一套能反應路面服務力之準則，將會影響路面品質的一致性，甚至徒增經費而達不到預期之效果。因此，為能有效且有系統地管理道路鋪面養護工作，鋪面養護管理系統（Pavement Maintenance Management System）的建立實為時勢所趨，其中定期對使用中之道路鋪面進行檢測，求得鋪面之服務績效，而在適當時機提出合宜之養護策略之程序，則為整個管理系統中不可或缺的重要步驟。

然而過去對於鋪面養護系統之研究多著重於養護策略之選擇、系統資訊化與地理資訊系統之整合應用等方面，至於鋪面養護修繕順序及方法之選擇方面則較為欠缺。本研究基於道路使用非靜態之觀念，並參考國內外鋪面養護之管理方式，藉由系統化之數學規劃方法且兼顧實務單位之養護觀點，自行構建鋪面養護方法選擇模式，以供實務單位進行養護時能有一客觀之參考依據。

1.2 研究目的與範圍

（1）研究目的

近年來，由於車輛的激增，重型車橫行，造成了鋪面破壞日益嚴重，並時有耳聞因鋪面破壞而致人於死；為了減少鋪面破壞對用路者之負面影響，並符合用路者對公路服務品質之要求，本研究之研究目的有二：

1.針對國內實務單位現行之養護維修之問題檢討與分析；並利用動態觀念，採逐季規劃，改善目前之養護維修方式，以使用路者時時都有良好的用路品質。

2.以多目標規劃法為基礎，並參考目前國內外各實務單位之養護決策方法構建合理的鋪面養護維修方法選擇模式，提供道路養護單位參考，使得養護作業更具計劃性、養護經費更能有效率之運用。

（2）研究範圍

道路包括路面及其附屬之構造物，如：排水設施、紅磚人行道、安全島、擋土牆、邊坡、交通管制設施等，本研究研究之範圍侷限於道路路面部分，至於高架路橋、車行地下道、橋樑等則不在本研究探討之內容，並以台灣省公路局一區工程處所養護之路面（圖1-1）為研究之對象。

圖1-1 區工程處所轄範圍圖

資料來源：台灣省公路局

1.4 研究方法與架構

本研究以達成總服務水準最大且同時亦能使工作量平均及總工時最小為目標構建模式，故可以多目標規劃為基礎，且又考慮到不同時段之問題；因此，分季規劃及多目標規劃為本研究之主體，以此來構建鋪面養護方法選擇模式。研究架構如圖1-2所示。

圖1-2  研究架構圖

1.5 研究流程

本文之研究流程如圖1-3所示：

圖1-3 研究流程圖