第一章 緒  論

1.1研究動機與目的

國內經濟成長穩定而快速，國民所得大幅提昇，進而帶動了自用小汽車持有率之持續增加，除了造成道路容量超量負荷外，更因都市人口及商業活動之集中，暴露了市區停車空間嚴重不足之窘境。以台北市而言，因其位處台北都會區之核心，現有設籍人口約二六０萬人[1]，倘再加上外圍地區進入之流動人口，每日市區內實際活動人口數預計將超過四五０萬人。依據台北市停車管理處八十五年度「停車場開發綜合研究」[2]調查結果顯示，台北市目前停車位供給數為四一萬八千餘位，其中含公共停車位二一萬四千四百餘位(公私有路外停車位約四萬四千餘位、路邊停車格位約二萬八千餘位、路邊及巷道未劃設格位納入管理約十四萬一千五百餘位)，及建築物附設停車空間約有二十萬四千位，而本市汽車登記數截至八十六年五月底止已逾六十四萬輛[3]，停車位供需數量差距懸殊，致台北市停車問題日趨嚴重；且據文獻[2]調查資料顯示，台北市停車位供給現況中，路外停車場供給數僅佔汽車登記數之39%，顯見絕大多數之車輛停放係採路邊停車，甚至以違規停車來解決一位難求之停車問題。故為徹底解決台北市日益嚴重之停車問題，適地、適量且適時之闢建公有路外停車場，以提供合理停車位實刻不容緩；惟停車場建設投資經費龐大，動輒數百億元，倘無一套客觀、合理之停車場興建評估模式，非但無法發揮停車場建設之基本效益，恐將因投資風險之增加，徒增政府公帑之無謂浪費。故本研究之目的，即希望透過現有停車供需狀況、政經社會背景與實質環境特性及限制條件等相關資料之蒐集研究，構建一套客觀完整、操作簡便且適用可行之停車場興建順位決策模式，以提供停車主管機關研擬與修訂公有路外停車場建設計畫決策之輔助工具。進而再以台北市目前待建之路外停車場為對象，進行實例分析，應用所構建之評估模式排列其興建之優先順位，除可作為檢討修正模式適用性之依據外，對於評估結果亦可提供主管單位作為後續停車政策及建設計畫研擬之參考。

1.2研究範圍及內容

本研究所探討之問題，係就台北市政府目前已經初步篩選出來並正計畫興建之公有路外停車場為研究範圍，以作為評定其興建優先順序之候選方案，因此候選停車場之區位、基地條件、計畫興建型式與規劃車位數等均屬已知。至於，有關週邊地區停車供需現況與時空分佈型態、停車特性與影響因素等基本資料，將以各候選停車場合理服務範圍內之地區為界，透過現有統計調查或研究報告等資料之蒐集，再加上部份需用資料之補充調查，綜合彙整分析。具體而言，本研究主要項目及內容如下：

1.相關文獻之回顧與評析。

2.台北市興建公有路外停車場決策環境之探討，包括現階段停車相關及影響因素及以往推動經驗等。

3.路外停車場興建順位評估模式架構、評估準則與衡量方法之研擬。

4.路外停車場興建順位、層級架構及決策模式之構建。

5.模式之檢討與修正。

1.3研究流程與方法

本研究主要流程如圖1.1所示，研究步驟共分九個項目。茲就每一項目之研究方法與內容，概述如下。

１.研究範圍與問題之界定

本研究所界定之問題及其研究範圍與內容，業己初步擬議如前節所述。

２.文獻回顧與評析

蒐集與研究主題較有直接相關之主要文獻並予以回顧，並加以整理分析，以供後續構建公有路外停車場興建順位決策模式之參考。

3.現況資料收集與整理                         　　     　　　　本項工作主要在收集本研究所需要的現有基本資料，並

加以整理，收集資料包括：

(１)政府相關政策與法規

此類資料包括行政院之「改善停車問題方案」、交通部之「運輸政策白皮書」、台北市政府之「停車場相關法規彙編」及現階段與交通停車策有關之文件等[4,5,6,7,8,28]。此類資料用以做為分析目前決策環境之基本依據。

(２)停車供需與特性

此類資料包括台北市各行政區與７６９分區之停車供給與需求現況、停車需求之時間與空間分佈型態，以及土地使用及其他相關因素與停車需求之關係與影響情形。資料來源由文獻[2,3,9]取得，作為分析台北市停車供需現況與特性之依據。

ꊰꅄ곣ꡳ뵤돲뭐냝썄

꒧곉ꥷ

ꊱꅄꓥ쑭Ꙟ압뭐뗻꩒

ꊲꅄ뉻ꩰ룪껆ꚬ뚰뭐뻣뉺

ꊳꅄꕸꕟꖫ뭐ꯘ룴ꕾ낱ꢮ돵ꡍ떦샴맒꒧놴끑

ꊴꅄ뗻꛴럇ꭨ뭐뿅뙱ꓨꩫ꒧곣샀

ꊶꅄ룴ꕾ낱ꢮ돵뾳ꯘ뚶ꛬꡍ떦볒ꚡ꒧멣ꯘ

ꊵꅄ뱨꿅걛멣꒧ꯘꗟ

ꊷꅄ뇓띐ꯗ꓀꩒

ꊸꅄ떲뷗뭐ꯘ쒳

ꊷꅄ앐ꯘ뚶ꛬ꒧뗻ꥷ

圖1.1  研究流程圖

(３)台北市公有路外停車場興建計畫

此一資料為本研究實例應用所需，內容包括目前已完成或施工中之公有停車場及未來計畫興建之每一路外停車場之區位、基地面積、型式、車位數、土地及興建成本等，資料來源係由文獻[10]取得。

(４)民間投資之公共停車場興建計畫

此類停車場包括獎勵民間投資興建與利用空地申設之公共停車場，主要用以分析未來民間投資興建之停車場供給增加情形，係逕向台北市停車管理處索得。

(５)其他

包括各路外停車場鄰近地區之土地使用、道路幾何特性（路寬、車道數、長度等）以及交通量與服務水準或行駛速率與資料，先向台北市政府洽取，不足部份則以實地勘測調查得之。

４.決策環境之探討

本項工作主要目的在探討政府現階段交通與停車等相關政策與影響停車場興建之因素，並就台北市政府過去興建路外停車場之經驗加以檢討，以作為後續研擬相關評估準則與指標之參考。

5.評估準則與衡量方法之研擬

依據前述決策環境探討所規納之各項評估準則，並考量各準則特性、資料屬性及蒐集難易程度等，研擬客觀合理之衡量方法。

6.層級架構之建立

彙整各準則之基本資料，運用多變量分析理論中因子分析方法，檢視各評估準則間之獨立程度，並依其間之共通性予以歸納，進而構建完整層級架構。

- 決策模式之構建

本研究係為應用導向，故模式構建除應針對問題需要外，周延客觀及簡便適用亦為重要之掌握原則。

8.興建順位之評定

針對標的層之個項因素， 透過問卷調查及統計分析方法，完成權重配給，再與各待闢停車場地點相對於準則層中各項準則之績效值整合，以排定各待闢地點之興建順位。並分析政府主管機關年度預算額度及執行人力，作為試擬闢建期程之依據。

9.結論與建議

綜合本研究之成果，提出主要結論與建議事項。

第二章 相關文獻回顧

都市停車問題向來是各都市普遍面臨之棘手問題，國內外許多都市亦都面臨嚴重程度不等之停車問題，因此，有關停車問題之研究文獻與報告為數頗多，但針對路外停車場設置區位或興建順位評估深入研究者，國內近年來尚時有所見，然國外卻少有發現。

謹就與本研究主題較直接相關之文獻加以回顧，約可概略分為〝停車供需調查與特性分析、停車場等設施區位之規劃選擇、停車場績效評估以及停車場興建優先順位評估〞四大類。

2.1停車供需調查與特性分析

有關台北市停車供需調查與特性分析報告雖然不少，但全市性實際調查分析之資料仍以台北市停車管理處委託所作之調查分析屬最新且最完整。

1.「台北市八十二年度停車供需調查報告」[9]

本調查地理範圍涵蓋台北市的十二個行政區，共計劃分為769個調查分區，在舊市區之中正、大同、中山、松山、大安、萬華及信義等七個行政區，共計劃設455個行政區，即指台北市環河北路以東、民族西路以南、基隆河及松山區與南港區交界線以西、水源路以北所圍之地區。而在新市區之士林、北投、南港、內湖及文山等五個行政區，則共劃分314個調查分區，調查區域主要係五個行政區之主要商業區及較繁榮地帶。

其調查之對象，包含路邊停車場、公民營停車場及建築物附設停車空間。而在調查內容方面，則涵括停車供給與使用狀況調查、費率調查及公有路外停車場之停車延時調查。本調查對於台北市之停車特性已較以往提供了更深一層之說明與瞭解。

2.「台北市停車場開發綜合研究」[2]

中華民國運輸學會受託辦理之「台北市停車場開發綜合研究」，其主要分為三大工作項目:

(1)停車供需調查(包含路邊、路外及建築物附設停車場調查)。

(2)不同土地使用活動之停車需求調查分析。

(3)都市停車整體規劃、管理電腦模式之建立與應用研究

本調查為維持調查資料之延續性，使各年度調查資料得以相互比較，本次調查範圍仍依八十二年度停車供需調查範圍，就前述調查項目進行資料更新、統計及電腦建檔。而不同土地使用活動之停車需求調查分析重點在於停車需求關係之建立，依各活動項目空間區位之不同，分為中心商業區、舊市區與新市區等三種區位，以便因應台北市大型土地使用管制變更，及大型商業活動所衍生之停車問題，預先瞭解土地使用活動與停車需求之關係，以作為要求建築物附設停車空間標準之重要參考。另有關都市停車整體規劃、管理電腦模式之建立部分，主張應以「停車時空分佈」分析的模型，再配上都市活動與旅運需求特性架構，來建立一整體性之都市停車規劃方法，確實了解都市停車需求的時空分佈型態，研擬有效之停車供給與管理策略，並分析都市停車供需狀況與其他都市活動系統之互動關係，以作為有效解決都市交通問題之參考依據。

本調查研究成果，對於本研究爾後進行之基本停車供需與相關特性資料分析，將有甚大助益。

2.2設施區位之規劃選擇

近年來區位理論與多目標決策方法已被廣泛應用於設施區位之規劃與選擇，包括工廠、垃圾場、醫院、郵局、學校等。雖然本研究所探討之主題係界定在停車場區位與規模已經設定之前題下評估其興建順位，與區位理論之問題不盡相同，但這些文獻仍可作為本研究後續模式構建之參考。

1.Randhawa and West[11]

提出以二階段法，利用作業研究(管理科學)之模式，在成本或距離之考慮下，篩選出一些較好的選擇後，再利用多準則決策模式來決定最佳廠址區位。謹就其分析方法概述於下:

第一階段：初部分析

決定一個設施區位，使其在最佳狀況下，獲致最大效益，而

表現出令人滿意之效率評估（perform measures）。

第二階段：細部分析

## 一旦找出一組可供選擇之區位，則可運用多準則決策模式去協助鑑定〝最佳或較偏好〞區位之其他考量因素。此一多準則決策模式包括五個步驟：

## l 找出一些屬性供評估這些候選區位

## l 找出這些屬性之相對權重

## l 評估或測量每個區位對每個屬性之重要性

## l 對每個屬性歸納其整體評估值

## l 作敏感度分析

2.Hunt and Teply[12]

係利用商業區上班族之駕駛人的停車行為偏好資料，構建巢狀羅吉特模式(Nested Logit Model)來描述駕駛者選擇停車場之區位及型式。作者除了考慮成本及步行距離等屬性外，在模式的效用函數中也考慮其他不同因素所造成之影響。謹就各類停車型態選擇模式中所選用之效用函數分列如下:

- 選擇路邊停車

Ui=-0.0130´DISTi−0.0276´ANGi−4.12´NSRi

其中  ANGi=90o   當 DISTiÐ700.00m

且                     而

DIST(i)= 在i區停車後步行至最終目的地之距離。

ANG(i) =工作地點至家之連線，與工作地點至停車區i之連線所

成之夾角。(如圖2.1)

NSR(i) = 當i區屬路邊停車時為1，其他情況時為0。

- 選擇路外停車 Ui=-0.00955´DISTi−1.18´COSTi−0.00678´ANGi+0.00313´STALSi+1.31´SURFi其中  ANGi=90o   當 DISTiÐ450.00m

當停車場地表面為土石或草地時=0，否則=1

且                     而

COST(i) = 在i區停車一天所需之成本

STALS(i) = i區域可提供之車位數(不含路邊停車位)

SURF(i) = 停車位置舖面狀況

(3)選擇路邊、路外或公司提供之停車位

Ui=-0.000494´DISTEAt−0.762´COSTEEAt+3.85´ASEAt+2.18´ASONt+0.352´CUONt+0.380´CUOFt

其中

DISTEA(t) = 選擇使用公司提供車位之DIST(i)值，否則 = 0

COSTEA(t) = 選擇使用公司提供車位之COST(i)值，否則 = 0

ASEA(t) = 選擇使用公司提供車位時 = 1，否則 = 0

ASON(t) = 路邊停車 = 1，否則 = 0

CUON(t) = 路邊停車之混合使用型態，否則 = 0

CUOF(t) = 路外停車之混合使用型態，否則 = 0

圖2.1常態下之ANG圖示

3.TAYLOR and KEOWN [13 ]

「應用整數目標規劃」法，在有限資金及因應不同社區型態需求之情況下，來規劃都市運動設施，並以某大都市新設運動設施位址之配置作為研討案例。其訂定之規劃目標有:構建符合社區需求之設施、各設施應在區內就近設置、各分區至少應有一座設施、市區內運動設施應列為優先及構建老人運動設施等。並就都市範圍內，可購得之土地、人口集中區位等因素，圈選出十個可能位址，再就各區居民之需求，研擬出各位址適合之運動設施，並以目標規劃模式之變數，來定義某位址之運動設施，接著構建目標限制式。經由整數目標規劃模式之反覆演算，可正確、有效地應用在目標導向之都市運動設施規劃工作。

4.蕭再安[14]

將公共設施區位問題與競爭性設施區位問題，依其特性題出不同之多目標決策分析方法，分別建立分析模式。在公共設施區位問題方面，以篩選模式、多準則評估模式及群體決策模式為架構，考量設施之效率性、公平性與社會福利，並結合AHP法、排列評估法及折衷規劃法，對台北工專新校址進行評估，結果證實本評估模式可行；而對於競爭性區位問題，其研究發展啟發式姐解法及正確解法，在兼顧效率性、最大利潤與市場占有率最大化之前題下，以一假設案例測試，結果證明啟發式解法雖只求得近似解，但收斂速度較快，所占空間亦較小。

5.陳惠國[15]

著重在如何尋得合理之停車場站址評選模式，以評估候選場站中，何者較能發揮經濟效益，以減低公共投資風險。因需考量因子眾多，故其採用多屬性決策(Multiple Attribute Decision Making，MADM)方法之ELECTREⅢ法，配合問卷調查方式，取得所需資料

。並以中壢市部分行政區為實證對象，進行模式測試，結果發現利用MADM方法之ELECTRE III 從需求面評選停車場場址效果良好。

6.徐慶文[16]

應用多目標規劃方法，以「可服務之停車需求量最大」與「總社會成本最小」為目標，求解路外停車場最適闢建區位，並探討用地取得問題。

2.3停車場績效評估

停車場績效評估之目的主要在評估現有路外停車場或某一特定地區現有停車設施之使用情況及其服務品質。評估結果通常可以做為衡量其停車問題嚴重程度與服務水準指標，故為評估新建停車場興建優先順位不可忽略之重要因素之一。傳統之停車嚴重程度係以供需比值或差距為評估指標，近年來則再將尋找車位時間、至目的地之步行時間及營運績效、環境影響等因素納入考量評估。茲摘要分述如下。

1.羅永光[17]

以停車需求、停車供給及路邊違規停車數建立需供比、需供差及路邊違規停車數三類指標，再以此三類指標來定義區分各地區停車問題嚴重程度，並將停車問題之嚴重性分為三級:¬嚴重地區次嚴重地區®不嚴重地區，以停車需供比1.0、0.9~1.0及0.9以下分別代表之。

2.蔡輝昇[18]

認為找停車位時間與停車後步行至目的地所需之時間具有互補性，故將兩者加權合併後，構建停車場綜合績效指標，來衡量停車場之服務水準，進而表現其所在區位之停車問題嚴重程度，即

SPI = (W1×SRT+W2×WKT) / (W1+W2)

SPI  : 綜合績效指標

W1    : 尋找較短停車位時間之權數

W2    : 停車後步行至目的地所需時間之權數

WKT : 停車後步行至目的地所需時間

其中  ㏒(WKT) = 0.896+0.501(D/S)   R2 = 0.559

即    WKT = 2.45 ｅ0.501(D/S)

㏒(SRT) = 1.87+0.399(D/S)     R2 = 0.812

即    SRT = 6.46ｅ0.399(D/S)

3.吳水威[19 ]

與蔡輝昇君考量之評估指標同為尋找停車位時間與停車後步行至目的地所需之時間，應用回歸分析方法，在假設尋找停車位時間與停車後步行至目的地所需時間此二評估指標之價值感受相等之條件下，構建停車場績效函數如下，並以台中市為例，探討其績效函數之型式與特性。

W = 8.103+15.401X+13.512X2+2.204X3      R2 = 0.93

其中  W = 最大繞行時間 + 步行至目的地之時間

X = 尖峰小時車位使用率

4.林振揚[20]

從營運績效、服務績效、都市環境影響三方面探討公共路外停車場之績效評估影響因素，並建立路外停車場績效評估層級架構，應用「AHP法」與「質化量化多準折評估法」，來評估路外停車場興建後之整體績效。將評估準則依質化因素及量化因素分別評定，計分為A~F六級，A級代表績效很好，F級代表績效很差。

2.4停車場興建優先順位評估

1.邱慧燕[21]

以台北市為例，探討路外停車場興建優先順序，以AHP法求取影響因素之權重，選擇停車場服務範圍內之停車問題嚴重程度、附

近道路交通負荷程度及停車場興建完成後之營運績效等三項因素，作為評估路外停車場優先順序之準則，應用層級分析法(AHP)求取各因素之權重，並以TOPSIS方法來結合影響因素之權重與衡量值，進而決定各候選路外停車場闢建方案之優先順序。

2.曹勝雄[22]

依循邱慧燕君相同的三項評估準則，即停車場服務範圍內之停車問題嚴重程度、附近道路交通負荷程度及停車場興建完成後之營運績效，將ELECTRE多評準模糊決策中之ELECTREⅢ及Ⅳ應用於停車場闢建優先順序之評估，經比較兩者之差異，兩種方法應用於待建停車場之闢建順位評估，排序位居前三名者均屬一致，而其他方案之排序則出現不同程度之差異。整體而言，改變不同門檻值之比較，以ELECTREⅣ排序結果差距較小。

3.黃明正[23]

結合影響公有路外停車場興建之部份量化因素，如停車供需差、興建預算、停車位供給量限制等因素，構建一數學規劃模式，來決定應興建哪些公有路外停車場，可使得停車供需差之平方和最小。但因其未考量質化因素，故屬理論性研究，與實際應用仍有差距。

4.林炳松[24]

將路外停車場興建前後所影響之層面，分為使用者便利性、非使用者便利性、對區域環境之影響及營運績效四項標的，研提出八項評估準則，再以社會總效益為考量依據，結合層級分析法(AHP)與質化量化多準則評估方法，求出各評估準則之權重，構建優先順序評估模式，進而求算各停車場之相對優先順位。其所考慮之評估準則雖已較為完整，但並未將政治層面之政策配合程度，以及停車場類型民意接受程度等社會因素納入考量，且部份準則間仍具互償性。

5.邱光輝[25]

評估台北市164條次要道路闢建優先順序，選擇十三個影響因素，以因子分析方法歸納為六項評估準則，透過問卷調查之方式，得出各準則之權重，並以簡單加權法(Simple Additive Weighting Method，SAW)求解道路開闢優先順序問題，並作敏感度分析，據而研擬次要道路開闢策略。

2.5綜合評析

經由上述與本研究主題相關之文獻回顧後，考量影響公有路外停車場興建順位之因素甚多，如何能符合現階段政策方向，並兼顧社會背景、交通環境及營運績效等主客觀需求，實為本研究在構思整體決策模式中，首應觸及反應之問題。至於選用之評估分析方法，則在簡便、適用之前題下，將採用因子分析法先行檢視各項評估準則間之獨立程度，以期降低各項評估準則間之關聯性及互償性，進而結合層級分析法(AHP)與德爾菲法(Delphi)，決定各評估準則之相對權重後，再以簡單加權法(SAW)整合各待闢停車場之績效值，完成決策模式構建，進而求解公有停車場興建順位問題。

第三章 興建順位決策模式概念

3.1決策環境之探討

3.1.1現階段停車相關政策

停車問題是台灣地區各都市普遍面臨之交通問題，各級政府莫不殫竭心力，積極透過各種手段，期能有效紓解停車壓力；惟停車問題之產生，除與車輛成長、土地使用強度及市民守法程度有關外，落實執法以達嚇阻違規停車之效，亦為策略成敗之重要關鍵。一般而言，停車問題之解決，不能單靠政府大量興建停車場來滿足停車需求，而必須著眼於「增加停車位供給與減少停車位需求」兩方面並進，尋求最佳合理之均衡點，並從「杜絕新增之停車問題及解決既有之停車問題」等方面同時著手，方可收標本兼治之效。

在杜絕新增停車問題方面，應責成各類新(改)建之建築物，必須提供足夠之附設停車位自行解決本身之停車需求，俾免將停車問題轉嫁於社會成本，以便政府有餘力專注於既有停車問題之改善；至於在解決既有之停車問題方面，當前首重突破供給瓶頸，以加速縮小供需間之差距。為達此一目的，除由政府加速公共停車場之興建外，如何營造民間參與投資建設之有利環境，及發展大眾運輸系統，實為現階段政府推展停車政策首應思考之重要課題。

謹參考交通部及台北市政府有關文獻[5,6,7]綜合彙整現階段中央及地方政府停車相關政策如下:

1.滿足「車輛持有需求」，限制「車輛使用需求」

「車輛持有」之自用停車需求，難以政策手段抑制，其停車需求必需由住宅建築附設之停車位或住宅區內其他合法停車空間予以百分之百滿足，且平均至少以達到「一戶一車位」為未來期望達到之標準，亦為今後停車政策規劃之前題。而「車輛使用」所衍生之公共停車需求，則應以發展大眾運輸系統及各種以價制量之策略，加以適度之設限管制，並不需要完全滿足。先進國家多以「車輛持有數」之15%至20%予以估計。以台北市目前設籍車輛數六十四萬輛為例，百分之二十為使用需求因子，則未來公共停車供給政策之目標應訂為十二萬八仟位，其供給來源則需由民間投資興建之專用停車場，與市區之路邊及路外公共停車場加以滿足。

2.擴大供給為主，抑制需求為輔

在現階段停車供需差距仍大之情況下，貿然採取強列抑制停車需求手段，不但無助於改變既有環境，反徒增民怨及無謂反彈，甚而摯肘各項階段性策略之順遂推動。因此，對於寄望完全以交通

管制策略來抑制停車需求之主張，在現階段並不適用。換言之，積極採取各項促進停車供給之有效措施，再輔以營造便捷大眾運輸環境等利多因素，雙管齊下、導禁兼施，乃為當前改善停車問題之主要策略。

3.路外停車為主，路邊停車為輔

道路之闢設本應以供人車通行為目的，因此路邊停車係為補充短期內路外停車場供給之不足，在法令許可並兼顧道路交通需求與人行通行安全之前題考量下之權宜因應措施，未來應配合路外停車位之供需狀況，適時修正停車政策，逐步取消路邊汽機車停車位之設置，將道路還諸於人車通行之用。

4.政府帶動為先，民間投資為主

路外停車場之建設，不但耗資不貲、工期冗長，且需負擔後續營運維修成本，並非一蹴可及，爰單靠公部門之推動興建，成效勢必難以顯現，僅能發揮帶動示範作用。因此，在現階段亟待大量公共停車位供給之時，民間資力之浥注，實具有振衰起敝之效。為期民間資力之積極參與，政府應透過規劃修訂各種獎勵優惠措施，朝向鼓勵民間興建公共停車場及建築物增設停車空間之方向努力。

5.「買車自備停車位，賣車提供停車位」理念宣導

「買車自備停車位」交通部已納入公路法修正案送審中，惟在目前都市停車供需仍未達合理比例之階段，此項措施之全面實施尚待時機，但此一宣示性政策，已對停車供給帶來正面助益。長期而言，應再結合汽車經銷機構集團化之力量，提倡「賣車提供停車位」

之理念，以促成共同參與解決老舊社區公共停車位之不足，加速縮短停車供需差距。

3.1.2停車場興建順位影響因素分析

本研究所稱之〝停車場〞，係指依停車場法第二條規定:「停車場係指依法令設置供車輛停放之處所。」[4]，亦即為容納車輛靜止時之停放空間，屬場站設施之一種，為交通運輸係統重要之一環， 與道路、車輛同為運輸系統之基本要素。一般而言，停車場之種類依其設置型式不同，可分為〝路邊停車場〞及〝路外停車場〞 兩種。因本研究所探討之問題，如第一章所述，係就台北市政府目前已經初步篩選出來並正計畫興建之公有路外停車場為研究範圍，故在本節所探討停車場興建順位影響因素中，亦僅針對路外停車場為研析範圍；至於路邊停車場部分，則限於篇幅不在此著墨。

一般路外停車場由於各種設置型態、操作方式與服務對象之不同，可大體歸納得下列共通之特性[8]。

(1)屬「非分配性設施」(Undistributed Facility)，不若路邊停車場普遍分布，因此停車者通常需花費較長之步行時間。

(2)對道路容量負面影響較小，且較適合長時間停車。

(3)市中心區路外停車場車輛進出對於道路車流之影響程度，較外 圍地區之路外停車場為大。

然在評估公有路外停車場興建順位時，除應先行瞭解其基本特性外，各項主客觀影響因素亦將左右決策模式之構建及所得之結果。以下謹就各主要影響因素分析說明。

1.停車供需狀況

停車供需狀況為顯示地區停車問題嚴重程度而經常採用的一種指標。本研究為瞭解各待闢停車場服務範圍內之停車供需狀況，特依據台北市停車供需調查結果[2,9]，求算停車需求數(D)與供給數(S)之比值(D/S)，以反映各該地區停車需供間之平衡狀況，作為後續建立影響公有路外停車場興建順位相當準則之依據。以下謹就停車需求與供給說明如下:

(1)停車需求

就車輛駕駛人而言，一部車輛欲完成其旅次目的而在旅次起迄點所需之停車空間及停車時間，稱之為〝停車需求〞，其具體之表示為〝車位－小時〞(Space - hour)。

停車需求，若依停車時間來劃分，則有日間停車需求及夜間停車需求之區別。日間停車需求係為了達到某種經濟活動之目的所引發之需求，其本身亦是一種衍生需求(Derived Demand)；夜間停車需求則主要發生於住宅區及夜間經營之商業區，其旅次目的較單純，故較日間停車需求容易估算。另一種停車需求之分法則為可見需求(Observed Demand)及潛在需求(Potential Demand)。可見需求為某分區內實際停車數量，可由實際調查而得到；潛在需求則包括尋找停車位之流動車輛，甚至包含因缺乏停車位而捨棄開車改乘其它交通工具者，及計畫購車而開來該地者。因無法由實地調查而得到，必須依賴間接由問卷調查推估而得。[17]

停車需求主要發生於車輛駕駛人完成運輸需求服務後之靜止狀態，因此其具有下列特性：[26]

¬停車需求之規模與車輛數成正比，有車輛就有停車需求。

因停車需求係發生於車輛靜止狀態，故就都市整體而言，於道路交通尖峰時間之停車需求將較少，即與時間分布有密切關係。

®停車需求之分佈型態，受車輛使用者之活動地點與時間影響。一般而言，都市活動愈頻繁之地區，其停車需求亦相對提高；活動時間愈長者，其停車需求延時愈長。

¯停車需求為運輸需求之衍生需求，故當高乘載量之運輸工具可滿足人們之運輸需求時，停車需求將隨之減少。

°停車需求與都市活動系統間有相互影響之衝突性，停車需求愈高，必須提供相當之停車空間，因此相對之活動空間將減少；而當停車空間無法滿足停車需求時，該地區之活動強度亦可能因而降低。

為便於資料之蒐集及相關準則之建立，本研究所探討之停車需求，係指實際調查所得之〝可見停車需求〞。

(2)停車供給

停車供給之來源，依其設置地點可分為〝路邊停車場〞(On-Street or Curb Parking)與〝路外停車場〞(Off-Street Parking Facilities)兩種。依停車場法第二條釋義[4 ]: 路邊停車場-指以道路部分路面劃設，供公眾停放車輛之場所。路外停車場-指在道路之路面外，以平面式、立體式、機械式或塔台式等所設，供停放車輛之場所。

就台北市而言，停車場依目前經營管理型態，可歸類如圖3.1所示:

圖3.1 停車位供給來源類別

將上列各類停車場車位供給數，分別調查合計後，即可得到實際停車位供給量。

2.停車場所在區位

交通部運輸研究所在「台灣地區五市一縣停車場整體規劃」[27] 報告中提及，〝停車需求為一引申出的需求(Derived Demand)，隨著經濟成長而日漸增長，惟隨著都市發展之方向不同，而有空間分配上之差異〞。另該規劃報告書針對台北市停車現況特性分析中亦指出，〝停車尖峰出現時段與該行政區的土地使用特性有關〞，並依據土地使用特性等相關條件，建立台北市停車需求模式(如表3.1)，模式中〝商業樓地板面積〞列為重要變數之一。由此可見停車需求與其所在區位之都市計畫土地使用型態有密切之關聯性。

另查「台北市土地使用分區管制規則」[28]，已將都市計畫區內土地劃分為〝住宅區、商業區、工業區及行政區〞等十二類，並就各分區之建蔽率、容積率及應附設之停車空間等，予以明文規定(如表3.2)，其中〝商業區〞之建蔽率或容積率，均明顯高於其他分區，顯見台北市都市計畫商業區之土地開發強度及衍生人車旅次，勢將高於其他分區，可預期商業區土地開發後產生之停車需求亦相對較高。

綜合上述，本研究認為在評選公有路外停車場興建順位時，各待闢地點所在〝區位〞為重要因素之一，並為便於決策因素量化資料之求取，及簡化模式層級架構，本研究將以各待闢停車場服務範圍內，都市計畫商業區所占面積之比率為衡量地區停車需求強度指標。

表3.1 台北市停車需求模式

| 地 區 | 停 車 需 求 模 式 | 變 數 意 義 |
| --- | --- | --- |
| 台 北 市 | Dit＝462.092+0.350Vit+ 0.018Pit+5.153Frit R2＝0.94 | Dit＝i區t年之每小時停車 需求數 Vit＝i區t年之小汽車數 Pit＝i區t年之人口數 FRit＝i區t年之商業樓地板面積(m2) |

資料來源:[27]

表3.2 台北市各類土地使用分區建蔽率、容積率

| 分區別 | 住 宅 區 |  |  |  | 商 業 區 |  |  |  | 工 業 區 |  |  | 行政 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種 別 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 區 |
| 建蔽率 (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50 | 60 | 40 |
| 容積率 (%) | 60 | 120 | 225 | 200 | 360 | 630 | 560 | 800 | 150 | 200 | 300 | 400 |

資料來源:[28]

3.用地類別

公有停車場建設用地之來源，除了都市計畫停車場用地以外，依據行政院頒訂之「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」[28]規定，可平面或立體多目標使用附建停車場之公共設施用地，計有:公園、廣場、學校運動場等項。為落實都市計畫用地整體規劃使用之原意，台北市政府現階段停車場興闢政策原則，係以停車場用地為優先檢討闢建之項目，倘經檢討該地區現有停車場用地在法令許可下，興闢後所能提供之停車位，仍未達該地區合理停車供需平衡點，或該地區都市計畫並未劃設停車場用地時，為因應地區實際之停車需求，則必需依上開方案規定，檢討於其他公共設施用地，採多目標使用方式附建。而為免停車場工程施作造成既有設施之損壞，或影響原有使用效能，導致無謂抗爭與困擾，未開闢之公共設施用地配合用地權管單位開闢時程，一併編列預算辦理停車場興建工程，為其次考量之項目；至於已開闢之公共設施用地，因需於徵得用地權管單位及地區民意同意後，始得檢討附建停車場，故就整體興闢效益考量，列於最後順位，係前兩者用地所興建之停車位仍不足合理需求時之替代方案。

4.用地開闢期限

土地法[28]第二一九條已明文規定，私有土地經徵收後，於徵收補償發給完俊竣屆滿一年，未依徵收計畫開始使用者，原土地所有權人得於徵收補償發給完竣屆滿一年之次日起五年內，向該管市縣地政機關聲請照徵收價額收回其土地」。查台北市目前都市計畫公共設施用地，依徵收計畫公告開闢期限，由88年起，計分為第一期至第二期第四年度及以後等階段，各階段之法定開闢期限即顯示其急迫程度。故為免經徵收取得之公設地遭致原土地所有權人申請收回，本研究中之各公有停車場待闢公設地，均應就其用地開闢期限檢討之，以作為闢建急迫程度之衡量因子。至於因民意強行介入或其他未可預期之政策因素，所造成開闢期限之變動，囿於其不確定性高，且往往對於興建順位具有決定性及優先性，故不予納入本項影響因素中考量，未來決策單位仍可依據模式排定之興建順位，視實際情勢需要予以必要之調整。

5.停車場類型民意接受度

〝路外停車場〞依停車場法[4]第二條釋義:「係指在道路之路面外，以平面式、立體式、機械式或塔台式等所設，供停放車輛之場所。」

依其空間設置型態、車輛停放操作方式與服務對象不同等特性，可區分如下:[8]

(1)依其空間設置型態區分

¬平面停車場

地下停車場(含地下立體停車場)

®立體停車場(指地上立體停車場或部分地下與地上之立體停車場)

(2)依車輛停放操作方式區分

¬機械式停車場

匝道式停車場

(3)依服務對象不同區分

¬特定對象之專用停車場

服務非特定對象之公共停車場

公有路外停車場興建型式，除依用地條件、闢建效益等因素選擇停車場型式外，鑑於近年來民意對於公共建設之參與日漸積極，台北市政府最近部分公有停車場工程或民間投資興建之停車場，均有遭致周邊居民或民間團體反對抗爭之情形，尤其以既成設施附建地下停車場所面臨之阻力為甚。為重視民意趨向，及減少工程推動障礙，本研究將參考相關研究調查結果，將〝停車場類型民意接受度〞予以量化，作為評估公有路外停車場興建順位之衡量準則。

6.停車場車輛進出之便捷性

路外停車場臨接道路開闢情形，直接影響車輛進出之便捷性，且攸關停車位之使用率及闢建效益，倘臨接之聯外道路容量無法滿足停車場尖峰進出場之車流量，除影響停車場營運效能外，更易因進場車流阻塞，延滯幹道車行順暢；然台北市目前待闢停車場用地中，部分位於市郊偏遠地區之用地，因周邊居住人口尚少，且交通需求並非迫切，故道路主管機關通常並不急於興闢計畫道路，致使停車場用地可能面臨興闢後無合適聯外道路進出之窘境。故為期路外停車場興闢後，能達到預期效益，〝停車場車輛進出之便捷性〞實為規劃評估階段不容忽視之重要因素。

7.用地取得難易程度

公有路外停車場能否如期興建，土地及地上物拆遷補償作業順利與否為首要關鍵。一般而言，產權屬公有者，可依現行法令規定採有償或無償方式協議取得；而屬私有產權者，雖可透過強制徵收及拆遷補償手段取得，惟其私有地所占比率或地上物面積愈大者，取得過程所可能面臨之阻力及抗爭亦相對激烈。故本研究將依據各停車場興建候選地點，用地權管單位實際查估資料為依據，參考相關研究報告，將〝用地取得難易程度〞予以量化後，以作為評估公有路外停車場興建順位之衡量準則。

8.大眾運輸班次密度

依3.1.1節所述，現階段改善停車問題之主要策略，係採取各項促進停車供給之有效措施，再輔以營造便捷大眾運輸環境之併行措施。故大眾運輸服務品質與公有停車場興建政策屬一體兩面，凡大眾運輸愈便捷之地區，為避免刺激車輛使用致生停車需求，應予合理限制公共停車位之供給；反之，倘大眾運輸尚待發展之地區，自用交通工具之使用實難避免，抑制使用策略亦不符實需，則應加速

公共停車位之供給。

依據國立交通大學交通運輸研究所研究報告[29]所示，「整體運輸系統管制策略可大致分為抑制私人小汽車，及鼓勵使用大眾運輸兩大類...，在鼓勵使用大眾運輸方面，一般採用之策略有降低票價、增加班次、減少等車時間或提高行車速率...」。該研究並分析其單項因素變動之效果，得出降低費率之效果極小，而增加班次、

減少等車時間達50%時，可減少車流量達4%，顯見在探討大眾運輸服務品質對停車場興建政策之影響時，班次密度屬重要因素之一。雖然該研究報告亦指出，提高行車速率對於減少車流量之效果甚佳，惟鑑於台北市目前雖已佈設數條公車專用道，但仍無法遍及全市，可及性尚無法滿足乘客需求，且在本研究之待闢停車場中，位於公車專用道服務範圍內之地點，為數甚少，故為簡化模式準則數量，便於後續統計分析，本研究將以公車及捷運每日班次密度之合計值，作為〝大眾運輸班次密度〞之量化指標。

9.臨接主要道路旅行時間之變化

根據「停車場規劃手冊」[8]，路外停車場之設置，應考慮不可因停車場之設置吸引過多車輛進出，而造成道路服務品質惡化，因此規劃時應考慮臨近道路交通容量及交通流量之關係，以鄰近道路所能負荷之最大交通量為停車場容量極限。故各待闢停車場地點興闢前後臨接主要道路旅行時間之變化，應列入公有路外停車場興建順位之評估準則。惟考量本研究研究範圍誠如第1.2節所述，係就台北市政府目前已經初步篩選出來，並正計畫興建之公有路外停車場為主，因此候選停車場之區位、基地條件、計畫興建型式與規劃車位數等均屬已知，爰僅能就各待闢停車場興闢前後臨接主要道路旅行時間之變化加以比較，並期能透過停車場周邊道路路邊停車位之取消，及違規停車之強力拖吊，來維持道路基本之服務品質，不致因路外停車場之設置而產生過大之交通衝擊。

為建立本項因素之量化準則，除應透過交通單位現有交通狀況資料之蒐集及必要之補充調查外，尚需依各待闢停車場計畫設置車位數及預估營運後之尖峰進出場比例因子等，求得停車場進出場車流量，並結合取消路邊停車後增加之道路容量值，進而依停車場興闢前後臨接主要道路之交通流量/容量(V/C)值，分別求算單位距離旅行時間，再加以比較，即可據以作為本項影響因素之量化指標值。

10.停車總耗費時間

停車總耗費時間係影響停車者選擇停車場場之重要因素，其可包含〝尋找車位時間〞及〝停車後至目的地之步行時間〞兩大部分。

依蔡輝昇[18]之研究顯示，當停車場充分供給時，一般駕駛者會很容易尋找到最願意停車之位置，亦即此兩變數值會很小；反之，當需求遠大於供給時，尋找車位變成一件困難的事，使兩變數值相對增加。所以，該研究依此關係，建立這兩個時間變數與D/S(可見需求/供給量)之函數關係。且此兩變數與停車場之分佈情形有關，當停車場採分散型時，則停車後至目的地之步行時間會較短，但由於駕駛者無法確定停車場是否有空位，及應至那一個比較適合，將會增加尋找車位時間。反之，如停車場採集中型，則駕駛者已預知停車場之所在，故尋找車位時間會較短，不過也因為停車場之集中，使得從停車場至目的地之步行時間會較分散型長，因此這兩個時間變數具有交互替代(Trade off)的關係。

該研究並將台北市細分為106個小分區，每個小分區皆依其D/S值及經由問卷調查而得出之平均停車後至目的地之步行時間(WKT)

和平均之尋找車位時間(SRT)，將D/S值劃分為十個等級，求出各等級之平均停車後至目的地之步行時間和平均之尋找車位時間，並以此二值分別建立與D/S值間之函數關係。其關係式如下:

WKT=2.45 e 0.501 (D/S)  ,    R2=0.559

WKT：尋找車位時間（min）

SRT=0.6.46 e 0.399(D/S)  ,  R2=0.812

SRT：至目的地之步行時間（min）

由上述研究得可知，當某地區之可見停車需求及供給量已知，則可依上式求得此區之平均停車後至目的地之步行時間和平均之尋找車位時間。因此兩項時間因素與使用者之便利性及停車場之服務績效習習相關，故本研究亦將其列入影響公有路外停車場興建順位之衡量準則中考量。

11.停車場全年營運淨收益

公有停車場雖屬公共投資，本應基於社會利益著眼，不宜過分計較投資經濟效益，惟從事經濟可行性分析可瞭解投資資本與收益間之關係，因此仍有必要分析比較各待闢停車場之全年營運淨收益，以供作衡量興建順位時之評估指標。

在計算停車場全年營運淨收益時，包含〝總支出〞及〝總收益〞兩大部分，總支出包括土地及地上物處理成本、工程及設備成本、營運成本等項目。總收益則決定於設置車位數、停車場使用率及停車費率。在停車費率受制於民意機關調昇不易之情況下，影響營運收益之最主要因素即為停車場設置車位數及使用率。而全年營運淨收益即為總收益與總支出間之差額，為本項影響因素之量化準則。

12.營運後之環境衝擊

停車場營運後，因車輛之停車型態與未興闢停車場前不同，由原來之分散式路邊停車位，變成集中式路外停車場，故因車輛進出停車場所產生之環境影響，亦集中在停車場周邊地區，並隨著距離增加，影響程度遞減。為瞭解比較各待闢停車場設置後對周邊環境之影響，本研究將空氣污染及噪音量之增加值，分別列為評估準則。

一般車輛運行可能產生之環境影響，可大致分為〝空氣污染〞及〝噪音污染〞兩類，其中空氣污染係由於汽車運行過程中所排放之一氣化碳(CO)、碳氫化合物(HC)、硫氧化物(SOx)、及粒狀物等。

(1)空氣污染

車輛進出停車場過程為減速、慢行、空轉、加速、慢行等重覆循環，此一特性為產生污染物之主因，由表3.3 可知運行特性與排放污染量之關係。立體停車場因為場內自然通風效果較好。故使用者影響較不嚴重，但污染物直接擴散至周圍空氣中，對附近居民生活環境將有所影響；地下式停車場則因為自然通風效果較差，故需輔以機械通風設備將場內廢氣排至場外，故對於使用者及周邊居民生活環境將有所影響。

表3.3  汽車排放物與運行特性關係

| 運行特性 | HC (ppm) | CO (%) | NOx (ppm) | H (%) | CO2 (%) | H2O (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想 行駛 加速 減速 | 750 300 400 4,000 | 5.2 0.8 5.2 4.2 | 30 1,500 3,000 60 | 1.7 0.2 1.2 1.7 | 9.5 12.5 10.2 9.5 | 13.0 13.1 13.2 13.0 |

資料來源[30]

(2)噪音

噪音對人類之干擾除了妨礙聽聞、干擾談話及工作外，尚能影響睡眠導致個人心理上、精神上的緊張。在許多噪音來源中運輸工具所產生的噪音佔了很大的比例[31]。

停車場噪音影響分車輛使用者感受噪音及附近居民感受噪音兩種，在各種衡量都市噪音尺度中以分貝(decible)最常使用，以dB(A)表示。一般道路交通噪音量主要隨車速之增加而增加。立體停車場內速度限制為每小時10公里，但停車運行過程是連續爬坡，一般坡度5%約增加3dB，7%或以上增加5dB，故立體停車場噪音產生為運續坡度而非速度。地下自駛式噪音影響主要為使用者，在封閉停車場內噪音不易向外擴散，故對附近居民影響不大；至於機械式停車塔設置後其主要的噪音源分為兩大類型[32]。其中第一類型為機械設備操作以及運轉時噪音，第二類型為車輛行駛及進出停車塔時之噪音。依據日本研究報告中指出停車塔噪音之主要來源如下：

¬驅動馬達以及轉動元件等設備運轉之機械噪音。

車輛載台就定位與停車塔本體結構碰撞所產生之撞擊噪音。

®車輛至停車塔口等待準備進入時車輛所產生之噪音。

¯因設置停車塔所影響附近巷道車流增加而產生之噪音。

3.2模式架構

本研究為應用導向，因此在思考模式架構時，必需掌握下列幾項基本原則：

1.針對問題需要

針對界定的問題與範構建模式，因此區位理論之模式未必適用，但區位條件必需列為評估因素之一。

2.周延客觀

周延意謂所考慮的影響因素與評估準則必需涵蓋政治經濟、社會、交通、環境、工程等層面，以反應台北市目前大環境特性。客觀則意謂評估準則之衡量應儘可能採用嚴謹的科學方法予以量化，並儘量避免主觀的判定。

3.簡便適用

本計畫所探討的問題本質上為一多準則評估問題，惟多準評估方法甚多，故於評估方法的選擇上在不違反「適用」的前提下應儘可能朝向簡便。研究經驗顯示許多艱僻複雜的方法在實際應用時未必能獲得較佳的結果。

基於以上的原則，本研究初步擬採用的模式架構如下：

OI=iWiIji

OI: 整體評估指標值

Iji:	樣本j對應於第i準則之評估績效值

Wi:	第i準則之權重

第四章 興建順位評估準則之建立

4.1假設條件

為便於相關評估準則資料之蒐集及簡化準則內容，本研究於進行公有路外停車場興建順位評估準則之衡量時，有下列假設條件:

1.考量停車場使用者在正常情況下，可忍受停車後至目的地之步行時間約為5～7分鐘，以一般步行速度70 公尺/分鐘計算之，可忍受之步行距離約為350公尺～490公尺，故本研究假設各待闢停車場之服務範圍為半徑400公尺所圍成之圓形區域。

2.在檢討各待闢停車場所在區位周邊土地使用情形時，係以符合都市計畫規定之使用項目而言，對於違法變更用途之情形，本研究不納入考量。

3.本研究所檢討之各待闢停車場，假設均能克服外在不利因素順利興建完成及營運。且經選定設置停車場之公設地，其用地權屬單位均能依排定時程配合相關作業。

4.本研究所檢討之各待闢停車場，假設均係87年度以後方陸續編列預算闢建，故有關民意強制介入或政策性干預等不確定性因素，而需優先闢建之項目，本研究即不予納入評選。

5.本研究在探討大眾運輸每日之班次密度時，係假設在政常營運狀況下。

6.本研究所探討之各待闢停車場，係參考目前台北市公有路外停車場之經營型態，假設路外立體停車場為每日24小時營運且全年無休，每場管理員配置8人；路外平面停車場每週營運六天，每日15小時，每場管理員配置3人。

7.本研究所探討之各待闢停車場，假設使用車輛均屬汽油小型車，大型車或機踏車不列入考量。

4.2評估準則之建立

4.2.12地區停車需求強度

查閱「台北市都市計畫參考圖集」[33]，計算各待闢停車場服務範圍內之商業用地總面積與服務範圍總面積之比值，以求得之比值作為各待闢停車場所在地區停車需求強度之評估值。其計算式如下:

L=ACAt

其中   L:各待闢停車場所在區位評估值(%)

Ac:各待闢停車場服務範圍內商業用地總面積(ha)

At:各待闢停車場服務範圍總面積(ha)

4.2.2用地類別

查台北市政府現階段停車場興闢政策原則，係以停車場用地為優先，其次為其他未開闢之公共設施用地，至於已開闢之公共設施用地則列於最後順位，係前兩者用地不足時之替代方案。故依據上述原則，就各待闢停車場用地類別，賦予以3~1之等級之評估值。即:

停車場用地 ＝ 3

未開闢之公共設施用地 ＝ 2

已開闢之公共設施用地 ＝ 1

4.2.3用地開闢期限

經查台北市目前都市計畫公共設施用地，依公告徵收年別，依序分為第I、II1、II2、II3、II4及以後等期別，各期公共設施用

地按其徵收計畫書所載明之開闢期限，分別為民國88年至92年以後不等，為免因違反土地法第二一九條規定，致原土地所有權人聲請照徵收價額收回其土地。故本研究在考量各待闢停車場興建順位時，均應將其法定開闢期現列入評比，即開闢期限愈近者，所得之評估值應愈大，以符實際狀況。依此原則，鑑於本項準則量化不易，爰就各該用地闢建急迫程度，依第I期至第II4期及以後，依序予以5~1之評估值。即:

I  ＝ 5

II1   ＝ 4

II2   ＝ 3

II3   ＝ 2

II4及以後＝ 1

4.2.4停車場類型民意接受度

為量化本項準則，本研究特依國立海洋大學針對本市中山、松山、信義、萬華、大同等五個行政區居抽樣調查結果[34]，統計各種停車場型式民意反應程度；且在本研究各候選停車場地點，興建政策勢在必行之前題考量下，僅就問卷調查結果中，各型式停車場不反對人數(包含沒意見、贊成、非常贊成)之合計加以比較，並以問卷調查中，各型式回答不反對之人數與該項總回答人數之比值，作為本項準則中各型式停車場之評估值。其結果示如表4.1 ，即:

平面式＝ 0.73

立體匝道式＝ 0.95

機械塔式＝ 0.78

公園地下附建＝ 0.92

學校地下附建＝ 0.56

由以上問卷調查統計結果顯示，各停車場型式中，以立體匝道式最為民意所接受，其次分別為公園地下附建、機械塔式及平面式，而學校地下附建停車場受訪者可能唯恐停車場興建會影響正常教學，故最不為民意所接受。

4.2.5停車場車輛進出之便捷性

查閱「航空測量台北市數值地形圖」[35]，並現場實地勘查，以各待闢停車場周邊臨接道路開闢面積，與臨接道路總計畫開闢面積之比值(％)為評估值。

4.2.6用地取得之難易程度

1.用地現況查估：

依據各待闢停車場地點，用地權管單位實際查估資料為依據，再對照「航空測量台北市數值地形圖」，並現場實地勘查，以截至八十六年度結束為止（八十六年六月底），預計執行後之私有地及建物面積占總用地面積之比率(％)為評估值。

2.用地取得之難易程度之衡量：

依照前述用地現況查估結果，參考呂秀玉「模糊方法在質化評估準則運用－以交通計畫土地徵收難易度為例」[36]，擷取其中對土地取得難易程度影響較為明顯且易量化之指標〝私有地比率〞及〝建物面積比率〞為評估指標，再依據本研究各待闢停車場之用地特性，重新進行曲線趨勢預測，以建立適合本研究之隸屬函數(如圖6.1)。並依計算所得之隸屬度，作為判定用地取得難易程度之指標（如表4.2），依序予以1~3之評估值。即:

困難 ＝ 1

尚可 ＝ 2

容易 ＝3

圖6.1  用地取得難易指標隸屬函數圖

4.2.7大眾運輸班次密度

查閱「大台北公車手冊」[37]及「台北捷運指南」[38]，依各待闢停車場地點周邊服務範圍內，現有大眾運輸系統每日班次密度檢討之，包含捷運及公車每日班次密度二項，以作為本項準則之評估值。其每日班次密度統計表格式如表4.3，詳細內容如附錄一。

4.2.8臨接道路旅行時間變化

1.臨接道路交通現況：

視各停車場興建候選地點臨接主要道路之路型，依據國立交通大學交通運輸研究所「市區道路交通運輸管理準則之訂定研究」[39]計算道路容量(如下式)，並參照台北市交通管制工程處「八十五年度台北市交通流量及特性調查」[40]，查得各路段現有流量，倘未納入調查之路段，再以現況調查資料補充之。並據以計算臨接道路之交通流量/容量比值（V／C）。

C=F×N×1000 + (W-P) × 200

C：路段容量（PCU）

F：路型修正係數

N：快車道數

W：慢車道寬度（M）

P：停車位寬度（M）

2.計畫設置車位數：(S)

查閱「台北市停車場工程建設五年計晝」[10]，得知本研究各待闢停車場之計畫設置車位數。

3.進出場車流對臨接道路之交通影響

囿於國內土地使用分區較為混雜，因此欲調查特定之停車目的所具有之尖峰小時特性不易，爰本研究直接參考John M. Frantzeskakis[41]研究所得之建議值(如表4.4 )，以CBD尖峰日之平均值來推算各待闢停車場尖峰進出場比例因子，並依下式求得尖峰小時各該停車場預估進出場車輛數，作為尖峰小時臨接道增加之交通流量值。即

尖峰小時進出場車流量=尖峰小時進出場比例因子×

停車場設置車位數

表4.3 各種停車型態尖峰進出場比例因子建議值

| 停車種類 | 進 場 型 態 |  |  | 出 場 型 態 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |
| 工 業 區 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 1.50 |
| 服 務 業 | 0.30 | 0.60 | 0.75 | 0.25 | 0.40 | 0.60 |
| CBD平常日 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 0.70 |
| CBD尖峰日 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| 足 球 場 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.40 | 2.00 | 2.70 |
| 展 覽 場 |  | 0.70 |  |  | 0.50 |  |
| 戲 院 |  | 0.90 |  |  | 1.00 |  |
| 轉 乘 |  | 0.45 |  |  | 0.50 |  |

資料來源:[41]

4.違規停車減少對臨接道路容量之影響

鑑於路邊停車數量及分佈狀態對於道路容量之影響不易衡量，且國內外相關文獻亦未就此課題深入研究，故本研究假設只要調查路段有路邊停車，即減少2m寬之道路容量。另查台北市交通主管機關現行政策，係依據停車場法第十八條規定，於路外停車場附近地區之道路劃設禁止停車區，且列為重點拖吊、取締路段，故在現行重罰政策下，應足以對違規停車行為產生嚇阻效果。基於上述假設及現行政策考量，本研究針對各待闢地點作實地調查，倘現況有路邊停車，即假設各候選停車場興闢後，透過周邊道路禁止停車之強力執法，將相對增加2m寬之車道容量。

5.計算各路段旅行時間之變化

依據台北市政府捷運工程局[42]在「台北都會區整體運輸需求預測模式(TRTS III)」研究中，將地區性道路分為低度干擾、中度干擾及高度干擾等三類，此三類群組之分野並非以行駛速率的高低為判別要因，而係以下列評量因素考量之:

(1)低度干擾(GROUP 6)

此群組地區性道路之主要特性為有較高之自由行駛速率、無路邊干擾、較佳之幾何特性及有間隔較長之交通設施，且車道之速率不因流量之增加而有顯著變化。

(2)高度干擾(GROUP 8)

較高之自由行駛速率、路旁兩側嚴重干擾、緊密的交通號誌間距及跼促的幾何特性等。而交通量增加時，其速率將顯著下降且平均速率較一般地區性道路為低。

(3)中度干擾(GROUP 7)

自由行駛速率、路旁兩側的不定性干擾、交通號誌間距及道路幾何特性等均介於高度干擾與低度干擾間者。

該研究並由一般使用之路段流量公式，透過速度-流量曲線調查，建立公式如下:

Si=S0×1+0.15VaCin−1

其中  Si ＝ 道路 i 在流量 V 下之速度

S0  ＝ 道路 i 之自由車流速度

Ci ＝ 道路 i 之容量

a  ＝ 參數值

n  ＝ 參數值

上式中，道路自由車流速度可由實際調查中得之，容量則依據該道路之特性推導。惟上述車流公式於車流大於容量之情況下並不適用，且因流量不可能無限制增加，故考量實際應用經驗，該研究於模式中所設定之最小速度界定於V/C＝1.4時之速度；而飽和車流速度則界定於V/C＝1.0時，如此可得到下列二公式:

Sc = S0×1+0.151.0an−1  .............(i)

Smin = S0×1+0.151.4an−1 .............(ii)

其中  Sc ＝ 道路 i 在飽和流量下之速度

Smin ＝ 道路 i 之最低行駛速度

a  ＝ 參數值

n  ＝ 參數值

在(i)式中Sc及S0 可由調查得之，而(ii)式中之Smin 乃依據該道路之特性、以往調查資料及實際經驗等推算出來，如此即可由上述二式中計算出n、a值。小客車在不同道路型態下之參數值如表4.5，其中最低行駛速度與自由車流行駛速度之比值定義為Cut-Off Factor(COF)。

表4.5 路段流量公式在不同道路型態下之參數值

車種  So    Sc     Smin                     n        a      COF

小  57     41      9   GROUP 6   7.75457   0.8834    0.16

客  39     21      5   GROUP 7   6.21684   0.7585    0.13

車  33     14      4   GROUP 8   4.87380   0.6336    0.12

資料來源[42 ]

本研究將依據上述推導出之路段流量公式，並予以換算為路段單位距離旅行時間公式如下:

Ti = 1So×1+0.15VaCin

其中  Ti ＝ 道路 i 在流量V下單位距離之旅行時間

S0  ＝ 道路 i 之自由車流速度

Ci ＝ 道路 i 之容量

a  ＝ 參數值

n  ＝ 參數值

並就各待闢停車場臨接道路之實際狀況，予以適當歸類群組，由表4.5查得參數a及n值，並以現行法令規定之市區行車速限40km/hr為自由車流速度，分別輸入停車場興建前後之道路V/C值，即可求得各待闢停車場臨接路段單位距離旅行時間之變化值。其運算結果列如表4.6A，詳細資料內容如附錄二。

4.2.9停車總節省時間

1.服務範圍內停車現況：

依據台北市停車管理處八十二及八十五年度委託研究案[2,9]之停車供需調查結果，分別計算各待闢停車場服務範圍內之停車位供給及可見需求數量。其統計表格式如表4.7，詳細統計資料如附錄三。

2.計算節省尋找車位時間及至目的地之步行時間

依據蔡輝昇[18]運用迴歸分析方法所推導所求得之模式(如下式)，來加以計算各待闢停車場服務範圍內，因停車位供給量增加後，尋找車位時間及至目的地之步行時間總耗費時間，並與停車場興建前之總耗費時間相比較，以此差額作為本準則之評估值。其運算結果列如表4.6B，詳細資料內容如附錄二。

WKT=2.45 e 0.501 (D/S) ,  R2=0.559

WKT：尋找車位時間（min）

SRT=0.6.46 e 0.399(D/S), R2=0.812

SRT：至目的地之步行時間（min）

4.2.10停車場全年營運淨收益

1.支出成本（TC）

(1)土地及地上物處理成本（LC）

係就各待開發停車場地點，截至本研究調查之後續尚需支出之土地及地上物處理成本(僅限都市計畫停車場用地)。並參考「停車場規劃手冊」[8]所示，將土地及地上物取得成本當成一種機會成本，即資金用於停車場用地及地上物之拆遷補償，則喪失其它投資機會，此種以其它投資機會之犧牲作為代價，即構成土地及地上物取得之機會成本。以下式計算之。

LC＝LP×i

LP：土地及地上物取得之成本

i：當年之銀行利率(以目前銀行利率6.0%計算)

(2)工程及設備成本（CC）

本項係指已完成且供當年營業用之一切建物和設備(不含土地)之初期投資成本，依行政院頒行[43]之固定資產耐用年限及停車場型式，求出每年應分攤之工程及設備成本，公式如下：

立體停車場

CC=IC×[i×(1+i)n/(1+i)n-1]

CC：當年分擔之工程及設備成本

IC：固定資產（不含土地及地上物）之初期投資成本

ｎ：固定資產耐用年限（ｎ=45年）

i：當年之銀行利率(以現行銀行利率6.0%計算)

‚平面停車場

因無一般構造物耐用年限之考量，故僅比照土地機會成本之核算方式，計算投資機會成本，公式如下：

CC=IC×i

CC：當年分擔之工程及設備成本

IC：固定資產（不含土地及地上物）之初期投資成本

i：當年之銀行利率(以現行銀行利率6.0%計算)

(3)全年營運成本(OC)

以全年所發生與營運有關之各項支出，包括：職工薪資(依各待闢停車場規模預估管理員數，乘以「台北市公有收費停車場基金業務報告及營業決算」[44]八十五年度決算數平均每人每年用人費用之總額)及服務費用等(以規模、型式類似之現有公共停車場年度實支數、依車位比例估算)。列如表4.8。

(4)全年總支出成本（TC）

TC=LC+CC+OC

統計結果列如表4.9。

2.全年預估營運收入(TR)

(1)停車場平均小時使用率： (URos)

依據「台北市停車場開發綜合研究」[2]針對本市現有公、私有停車場之調查，以區位、費率、型式及營運方式相近之停車場平均小時使用率，作為預估各待闢停車場之平均使用率之參考。

平均車位使用率＝總停車延時/(設置車位數×調查時間)

(2)求算全年預估營運收入

停車場全年營運收入與停車場平均小時使用率、車位供給數、

全年營業小時及停車費率有關。其計算式列如下:

TR=URos×S×H×P

URos：停車場平均小時使用率

S：設置車位數

H：營業小時

P：費率，元/hr

3.全年營運淨收益（ΔTR）

全年營運淨收益，即全年預估營運收入扣除全年總支出成本後之差額。其計算式列如下:

ΔTR=TR-TC

本研究各待闢停車場經依上式計算後，所得全年營運淨收益列如表4.10。

4.2.11營運後之環境衝擊

1.空氣污染

(1)能源消耗量

依據「停車場規劃手冊」[8]研究，台北市之停車場，立體匝道式平均停取車旅行時間(不含步行時間)約400秒；地下匝道式約需200秒；平面式本研究假設需100秒。機械式參考「停車場(塔)興建區位可行性規劃評估研究」[32]調查結果，車輛進出停車塔，每次約需40秒。車輛燃料假設均為汽油，在引擎未熄火情況下，以自走式停車場速限10km，每公升汽油可行駛7公里計算；機械式進出場時速5km，每公升汽油可行駛5km計算。則立體匝道式平均每車進出場一次消耗汽油為0.1587公升，地下匝道式為0.0794公升；平面式為0.0397公升；機械式為0.0111公升。

依據上述所得之每車平均能源消耗量，由文獻[8]引用唐富藏所著「運輸經濟」書中，每公升汽油燃燒排放之各種污染物質(如表4.11 )，即可求得各種型式停車場，每車次進出停車場所排放之空氣污染物總量(如表4.12)。

(2)污染量（P）

依下式計算得各待闢停車場平均小時污染總量如表4.13。

P＝Pg×URos×S

P：停車場平均小時污染總量（g/hr）。

Pg：汽油燃燒排放之污染量（g/輛次）

URos：停車場平均小時使用率（％）

S：計畫設置車位數（輛）

2.噪音污染

參考文獻[32]，假設各停車場臨接道路之車輛行駛平均噪音曝露量(SEL=73dB)，再依據各停車場設置後，每小時交通流量之增加數來計算交通環境均能音量，計算式如下：

Leq1hr=10log [n×10SEL/10/3600]

n: 駛經調查地點之車輛數

依上式計算所得值與原有交通噪音量(Leq0)之和即為停車場設置後之交通噪音量(Leq1)，再與Leq0比較，即可得停車場設置前後交通噪音變化，以作為評估準則。機械塔式停車場，因其運輸設備噪音及車輛停等時間較一般自走式為長，故另加計其設備運轉及車輛停等所產生之平均噪音量(SELM= 78.8dB)，以作為停車塔設置前後噪音量變化之評估準則。其計算結果如表4.14。

第五章 興建順位決策模式之建立

5.1準則獨立性檢視

1.方法介紹

因子分析法(Factor Analysis Method) [45] 為多變量分析領域，相重要的一種方法。最初為Spearman, Thomson, Thustone及Burt等心理學家所發展出來的一種統計方法；開始的時侯，主要應用在心理學領域方面，後來則廣泛的應用在醫學、生物學、經濟學以及其他行為科學領域方面。因子分析方法主要利用變異互變異矩陣或相關矩陣來計算，從複雜的各種現象中，找出少數的潛在因子(latent factor)來說明。

因子分析法概括言之有以下特點：

(1)找出成分之共同因子，亦即找出其相同點。

(2)主要為如何解釋現象間之「共變數」，因此以「共變數」為導向的方法。

(3)P個變量只要抽出少於P個因子，即可將變量間的相閞矩陣表現出來。

(4)因假定總變異中有一部份是誤差項所造成，故以因子分析來解相關矩陣R時，其對角線元素均小於1。

因子分析由P個變量｛X1,X2,....,Xp｝及n組樣本(或稱為對象、個體)之觀測資料來進行分析，其關係如表5-1所示。

因子分析的領域包括甚廣舉凡個人、昆蟲、都市、區位、物品、作品等，都可以進行分析研究。將相同對象的不同點，加以測定與區別；也就是在求取多變量間旳相關，被多少個潛在共通因子(common factor)所包含。

表5.1 資料關聯表

因子分析模型為實際測得的變動中，可用一次線性結合式來表示；樣本v之變量i，其測定值Xvi為

Xvi=ai1fv1+ai2fv2+.......+aimfvm+diuvi

其中fv1, fv2, .......fvm及uvi都不是直接測定的變動，而為假定的變動。fv1為p個一組變量共通的假定變動，稱之為共通因子得點(common factor scores，簡稱因子得點)。uvi則為p個變量分別對應之固有變動，稱之為獨立因子得點(independent factor scores)。

共通因子得點乘上係數ai1，從其右下角代字得知，並不能用特定的樣本來決定，必須由各變量與各共通因子之間的關係來決定。例如，aij為第j個因子在第i個變量的重要性。因此係數aij稱之為因子負荷量(factor loading)。另外，獨立因子得點乘上係數d1，此一係數表示獨立因子之權數，稱為獨立因子負荷量，通常以d12表示變量i之唯一性。

因子分析本來為一組變量中，就其共通變動部份來決定因子結構模型；實際上任何一個變量均包含獨自的變動，而獨自的變動中也有該變量特殊的變動(specific variance)與測定的誤差變動(error variance)兩部份。共通因子很少被區分成兩個以上變量所共通包含的變動，因此m個共通因子要假設相互間互為獨立。

2.實例分析過程與結果

依據第四章評估準則建立原則，計算20處待關闢停車場所對應各項準則之評估值，作成20×12之資料矩陣，代表有20個待開闢停車場樣本，12個說明變數。

依前節因子分析理論，經利用電子計算機運算結果，得一12×12之相關矩陣(如表5.2)，由矩陣中各元素之值均甚小，可判定各準則間之相關性甚低，即顯示各準則間具有獨立性。

表5.2 因子分析相關矩陣

5.2層級架構之建立

依據4.2節各準則之分析，將影響公有路外停車場興建順位之12個準則，依其間之共通性予以歸納構建層級架構如圖5.2。目標層定為〝公有路外停車場興建順位之評定〞，其下之標的層包含〝增進交通效益、反映民眾意願、最佳政策配合度、最小環境衝擊及最大營運績效〞等五項。而標的層下再細分為十二項準則。該十二項準則經由前節因子分析檢視結果，驗證各準則間之相關性甚低，故可避免準則間之互償性，影響模式之可靠度。

圖5.1 公有路外停車場興建順位層級架構圖

5.3權重之求取

有關標的層中各因素相對權重之求取方法，本研究將整合層級分析法(AHP)及德爾菲法(Delphi)法，即第一階段先運用層級分析法實施問卷，並加以統計分析，求得各準則之初步權重，接著再將此初步權重透過德爾菲法進行後續回合之問卷，藉由回饋前一回合權重統計結果予受訪者參考修正之方式，使各準則之權重逐步收斂為團體決策之結果。其運算方法及過程謹述如下：

1.層級分析法(AHP)[46]

層級分析法(AHP)為1971年Thomas L. Saaty所發展出來的一套決策方法。經由不同的應用、修正及驗證，1980年後，AHP的整個理論更臻完備。AHP的理論簡單，操作容易，同時能擷取多數專家興決策者的意見，在實務上甚具實用性。

(1)AHP法內涵

目的

AHP發展的目的，就是將複雜的問題系統化，由不同的層面給予層級分解，並透過量化的判斷，覓得脈絡後加以綜合評估，以提供決策者選擇適當方案的充分資訊，同時減少決策錯誤的風險性。

‚層級與要素

階層為系統特別的型態，基於個體可加以組成並形成不同集合體的假設下，將影響系統的要素組合成許多層級(群體)，每一個層級內之要素，可以用上一層級內某些或所有要素作為評準進行評估。

a.層級的構造構建與評量

利用層級來分析問題或系統，是站在最高層級來看不同層級的互相影響，而不是直接從各層級的要素來分析。因此，建立系統的層級結構時，需要解決的問題有二：一是如何構建層級關係，二是如何評估各層級的影響程度。

b.層級結構化的要點

將影響系統的要素加以分解成數個群體，每群體分成數個次群，逐級下去建立全部的層級結構，其關係如圖5.3所示。

圖5.2 層級結構示意圖

在分組群時應注意以下各點：

l最高層級代表評估的最終目標(如圖5.2)。

l儘量將重要性相近的要素放在同一個層級。

l層級內旳要素不宜過多，依Saaty的建議最好不要超過7個，超  出者可再分層解決，以免影響層級的一致性。

l層級內的各要素，力求具備獨立性，若有相依性(Dependence)存在時，可先將獨立性與相依性各自分析，再將二者合併分析。

l最低層級的要素即為替代方案(如圖5.2)。

ƒ評估尺度

層級結構構建完成後，接下來就是評估的工作。AHP的評估是以每一層級的上一層要素，作為對下一層要素評估的依據。換言之，就是將某一層級內的任二個要素，以上一層的要素為評準，分別評估該二個要素對評準的頁獻度或重要性。

„群體評估的整合

當替代方案的選擇由決策群體進行群體決策(Group Decision Making)時，則需將決策群體成員的偏好(Preference)加以整合。因此，判斷的整合在AHP法中，是一個相當重要的部份。Saaty在一些合理的假設下，係利用幾何平均數作為整合的函數，而非算術平均數。

(2)AHP的處理程序

應用AHP處理複雜問題時，大致可分為以下五個步聚：

問題的界定

對於問題所處的系統，宜儘量擴大，將可能影響問題的要因，均需納入問題中。同時，成立規劃群，對問題的範圍加以界定。

‚構建層級結構

由規劃群體的成員，利用腦力激盪法找出影響問題行為的評估準則(Criteria)、次要評估準則(Sub-criteria)、替代方案的性質及替代方案等，再利用ISM法或HSA法等階層分析方法，構建整個問題的層級結構(亦可直接利用腦力激盪法構建)。

ƒ問卷設計與調查

每一層級要素在上一層級作為評估基準下，進行成對比較。因此，對每一個成對比較需設計問卷，在1-9尺度下，讓決策者或決策群體的成員填寫(圈選每一成對要素重要性之相對尺度)。

根據問卷調查所得到的結果，建立成對比較矩陣，再應用計算機求取各成對比較矩陣的特徵值與特徵向量，同時檢定矩陣的一致性。

„層級一致性的檢定

若每一成對比較矩陣的一致性程度均符合所需，則尚需檢定整個層級結構的一致性。如果整個層級結構的一致程度不符合要求，顯示層級的要素關連有問題，必須從新進行要素及其關連的分析與修正。

…替代方案的選擇

若整個層級結構通過一致性檢定，則可求取替代方案的優勢向量。只有一位決策者的狀況，只需求取替代方案的綜合評點(優勢程度)即可；若為一決策群體時，則需分別計算每一決策成員的替代方案綜合評點，最後利用加權平均法(如簡單加權法，SAW)求取加權綜合評點，以決定替代方案的優先順序。

2.德爾菲法

Delphi法(Delphi Method)[47]源於1948年，而發展在1960年代，原主要從事於軍事策略問題的預測設計，其後再擴及科技、運輸、研究發展及生活品質等方面之研究，是一種政策方案的預測技術。其運作方式為透過政府相關部門以及學者專家集思廣益(group thinking)的方式，經問卷過程將研究課題逐步收歛為團體決策分析之結果，以提供給決策者做為研擬政策之參考。其主要原則有三：(1)匿名原則(anonymous response)：進行過程中對訪者之姓名、背景絕對保密，以減少不必要之困擾與顧慮。(2)複述與控制回饋原則(iteration and control feeback)：進行重複循環問卷，每一次均將參與者填答資料加以收集整理後研擬下一次之問卷內容。(3)團體回答統計(statistical group response)：針對參與者之意見予以綜合判斷並加以統計，最後形成共識，以獲致結果。

3.實例應用

依據5.2節所構建之層級架構，各準則間之相對權重設定，必須依賴具專業素養或實務經驗者之主觀判斷，且其判斷過程需達某種程度之一致性。故應用AHP法之理論，適可滿足此一需求。惟因停車場興建順位影響因素涉及層面甚廣，為免決策群體成員過於著重於個人專業領域之因素，而忽略其它影響因素之重要性，造成權重統計結果之偏差，運用Delphi法之反覆回饋問卷方式加以修正，適可彌補此一可能之誤差。

本研究為達廣徵各方專業意見及提高決策模式之可靠性，決策群體計有35位成員，其中交通環境學者5人、交通規劃專家5人、停車主管機關10人、都市計畫機關5人、交通主管機關8人、環境主管機關2人。透過各領域人士所組成之決策群體評估結果，所得之權重具有代表性。各準則權重問卷調查格式如表5.3及5.4，其詳細問卷內容如附錄四。

第一回合採AHP法實施問卷，計發出問卷35份，回收34份，回收率為97%。經一致性檢定及統計分析結果，得各準則權重之平均值、標準差及四分位值列如表5.5，並以EXCEL6.0套裝軟體繪製各準則權重機率密度分配圖(如圖5.3)，俾供進行第二回合Delphi法問卷時，決策成員修正權重之參考。另為便於權值之衡量與判斷，特將第一回合求得之權重以百分值方式顯示於第二回合問卷中。

第二回合問卷計發出34份，回收34份，回收率達100%，經統計分析結果，各準則權重之標準差均有減小之情形(如表5.6)。且依據本回合問卷訪談及回收調查表顯示，大部分決策成員多能參考上回合問卷統計結果，將各準則權重修正於四分位差範圍內，而少數不願意修正之項目，亦都敘明堅持原因(彙整如表5.7)。

表5.3 公有路外停車場興建順位準則權重問卷格式(第一回合)

| 標 的 | 相 對 重 要 性 比 例 | 標 的 |
| --- | --- | --- |
| 增進交通 效益 | 1 2 Â 4 5 ：1 Á 3 4 5 6 7 8 9 ： 6 7 8 9 | 反映民眾 意願 |
| 增進交通 效益 | 1 2 3 Ã 5 ：1 2 3 4 5 6 7 8 9 ： 6 Æ 8 9 | 最佳政策 配合度 |

表5.4 公有路外停車場興建順位準則權重問卷格式(第二回合)

| 標 的 | 準 則 | 上一回合 全部問卷 統計結果 （％） | 您上回合評定 權重 （％） | 本回請參考上回統計結果再評定權重 （％） | 理 由 （不願修正時請敘明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反映民眾 | ¬停車場類型民意接受度 | X = 12.2 Q=8.9-15.4 |  |  |  |
| 意願 | 用地取得難易程度 | X = 11.2 Q=8.2-13.3 |  |  |  |

表5.5 第一回合專家問卷各準則權重統計結果

圖5.3 第一回合問卷各準則權重機率密度分配圖

表5.6 第二回合專家問卷各準則權重統計結果

表5.7  Delphi法問卷調查專家意見彙整表

| 標 的 | 準 則 | 第一回合 全部問卷 統計結果 （％） | 專 家 編 號 | 最終回合評定 權重 （％） | 不 願 修 正 理 由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增 進 | ¬地區停車需求強度 | X = 8.0 Q=4.9-9.7 | 28 | 19.5 | 土地使用強度高，產生人文活動高，停車需求相對增加。 |
| 交 通 | 停車場車輛進出便捷性 | X = 6.1 Q=4.1-7.8 | 4 28 31 32 | 5.7 8.6 9.8 11.8 | 決定停車場能否順利營運。 道路開闢面積比例高，引來車輛較多。 對停車場進出動線影響大。 道路未開闢影響停車場服務水準及道路交通。 |
| 效 | ®臨接路段旅行時間變化 | X = 6.0 Q=4.5-7.7 | 28 32 | 10.8 11.7 | 旅行時間顯示車流量變化，為產生停車需求之重要參數值。 旅行時間長短影響停車意願，極重要 |
| 益 | ¯停車過程總節省時間 | X = 7.2 Q=4.7-9.8 | 32 | 11.9 | 停車時間短提高使用率，減少違規 |
| 配合 民眾 | ¬停車場類型民意接受度 | X = 12.2 Q=8.9-15.4 | 4 21 32 | 16.5 21.3 7.7 | 考慮民眾抗爭。 目前政治環境民意占有主導地位。 只影響興建期程，非重要因素。 |
| 意願 | 用地取得難易程度 | X = 11.2 Q=8.2-13.3 | 32 | 4.6 | 係行政程序問題，與順位無關。 |
| 最 佳 | ¬用地開闢期限 | X = 9.1 Q=5.6-10.7 | 28 32 | 5.1 2.7 | 用地依現有需求高者使用，不適用之土地可放棄。 不重要應不予考慮。 |
| 政 策 | 用地類別 | X = 6.2 Q=3.7-7.4 | 6 31 32 | 1.7 3.2 2.8 | 只要停車需求高，何種用地應不重要，且目前停車場用地區位不佳。 用地非主要考慮項目。 不重要應不予考慮。 |
| 配 合 度 | ®大眾運輸班次密度 | X = 6.6 Q=4.6-8.7 | 28 31 | 1.3 11.0 | 不能以低劣品質之公車或昂貴票價之捷運來抑制停車場之興建，應以市場自由競爭方式，良性互動。 在良好之大眾運輸服務地區，應以政策考量，抑制停車供給。 |
| 最 小 環 | ¬興建後空氣污染增加量 | X = 7.4 Q=4.7-9.1 | 17 25 28 | 10.0 12.1 5.1 | 停車場廢氣易集中於單一區域。 民意為重。 停車場廢氣並不比車輛繞行找車位產生之廢氣多。 |
| 境 衝 擊 | 興建後噪音增加量 | X = 8.7 Q=6.1-10.8 | 25 28 | 18.2 5.1 | 民意為重。 停車場噪音一般均不會影響原有背景噪音，不需過慮。 |
| 最大營運績效 | 營運淨收益 | X = 11.1 Q=8.2-13.0 | 17 23 28 32 | 13.3 22.3 5.1 6 | 為停車場永續經營。 停車場倘虧損太大，興建無意義。 停車場為服務業，毋需太計較成本，虧損部份應由政府補貼。 停車場屬服務性設施，不應以此為指標。 |

資料來源:本研究整理

由兩回合問卷所得之權重機率密度分配圖(如圖5.4)套疊比較得知，各決策成員對於各準則權重之給予，已有集中之趨勢，顯示決策群體之34位成員意見漸趨一致。

鑑於第二回合問卷決策成員意見已呈穩定，且各評估準則之權重標準差已漸縮小，平均值亦位於四分值範圍內，故本研究僅進行兩回合之問卷調查，並以第二回合問卷所得各準則權重之平均值，作為最終採用之權重值。其結果整理如表5.8。

圖5.4 兩回合問卷各準則權重機率密度分配圖

5.4整體評估指標之求取

如3.2節所述，本研究在考量適用及簡便之前題下，以簡單加權法(simple additive weighting method, SAW)來構建決策模式。

在SAW法中，評估準則的權重，可依評點法求取，而在每一評估準則下的各備選方案間，其評估值已標準化，不同之決策者對於方案中之不同準則會給予不同的權數，只要計算權重與標準化評估值的乘積和，即可得到各備選方案的總得點(Total Score)。具有高得的方案，其被採納的可能性也較高。

設若D為決策矩陣，而j備選方案下i評估準則的評估值，以Iji表示，則

D={Iji½i=1,2,....m; j=1,2,....j}

其中J為備選方案數，m為評估準則數。

對每一準則給一權數，準則權數總和為1。

Weight=(W1,W2, , , , , ,Wm)

i=1mWi=1

計算方案之得分

OI=i=1mWiIji

得到各替選方案之分數後，即可比較方案優劣。此方法之作業程序有三，依次為(1)將評估矩陣(Evaluation Matrix)標準化，(2)計算方案之分數，(3)由方案之得分評定其優劣。

依上述法則，本研究據以構建決策模式如下：

OI=i=1mWiIji

OI：整體評估指標值

Iji：待闢停車場j對應於i準則之評估績效值

Wi：第i準則之權重

式中Wi係由6.1節之方法求取，而Iji係依4.2節方法計算所得各待闢停車場評估準則之評估值，予以標準化後之績效值。一般標準化之方法甚多，本研究採用下列標準化公式計算。

Sji=eji−ej−ej+−ej−

其中   ej+=maxieji

ej−=minieji

Sji= 標準化後之值

eji= 評估值

j = 樣本，j=1....20

i = 因子，i=1...5

在評估值標準化之前，須將各準則依其內涵，分為〝效益準則〞及〝成本準則〞，效益準則即以實際求得之評估值逕予標準化，而成本準則則必需將其標準化後之值以1減之，亦即成本準則之實際評估值愈大，其標準化後之績效值相對愈小。本研究中屬成本準則之項目計有大眾運輸班次密度及興建後空氣污染、噪音增加量等三項，其餘九項準則均屬效益準則。

5.5興建順位之評定

以前節所構建之模式，將各準則之權重及標準化後之績效值分別代入運算，即可求得各待闢停車場之整體評估指標值(OI)，再依OI值之大小，依序評定興建順位如表5.9。由表5.9顯示，在〝增進交通效益〞方面，以大橋國小之單項評估指標值最高，達0.2423，因其周邊地區商業活動較頻繁，停車供需差距懸殊，且臨接道路均已依計畫開闢，雖然停車場進出車流會增加部份交通量，但較之原已交通量甚大之臨接道路而言，衝擊並不明顯。而在〝反映民眾意願〞方面，以204K04.K05及濱江市場之單項評估指標值最高，達0.2427，因該二處地點目前業已完成用地取得，且型式均屬民意較偏好之立體匝道式之故。另就〝最佳政策配合度〞而言，單項評估指標值在0.2以上者，均屬有急迫開闢期限之停車場用地，且大眾運輸愈不發達之偏遠地區，其相對之評估指標值就愈高。在〝最小環境衝擊〞方面，設置車位數愈多之大型停車場，其產生之〝空氣污染及噪音量就愈大，故其單項評估指標值相對較低。而〝最大營運績效〞則適相反，規模愈大且停車率愈高之停車場，則其評估指標值就愈大。

綜合整體評估指標值分析之，以105K03.K04得值最高，達0.7536，應優先開闢；而華江國小則因得值最小，僅0.4733，故不急於闢建。

表5.9 各待闢停車場興建順位評定表

5.6 興建期程之安排

公有路外停車場興建所費不貲，端賴政府編列年度預算支應。就台北市而言，自從「台北市公有收費停車場基金」成立以來，即以自負營虧方式循環運作，將公有收費停車場營運等相關事業收入，用於停車場經營及固定資產建設改良擴充等事業支出。故在探討公有路外停車場興建期程安排之時，必需掌握各年度營運餘絀狀況，俾妥善調度有限經費，發揮最大效能。

本研究針對台北市公有收費停車場基金歷年實際及預估營運狀況[44,51~55]分析之，扣除事業成本費用等各項支出後，82年度決算營餘數為十一億四仟四佰餘萬元，爾後逐年增加，至85年度已達十二億二仟四佰餘萬元，而86年度預估營餘為十五億七佰餘萬元，87年度預估營餘則高達十七億五仟餘萬元，顯見隨著停車場軟硬體設施之擴充及經營管理策略之改革，已使得台北市公有收費停車場之營收呈穩定成長。

本研究衡酌台北市公有收費停車場基金歷年營餘狀況，及目前主管機關編制工程員額實際執行能力，以85~87年度平均營餘之80%

(即約12億元)為年度投資於停車場用地取得及工程建設經費之上限，並以各年度進行中之工程項目不超過10個為原則。再依據前節所排定之各待闢停車場興興闢順位，試擬各停車場興闢之最適期程如表5.10。至於新建停車場啟用後所增加之營收，則因考量開場初期營運狀況普遍不佳，且其事業成本等費用之支出亦相對增加，爰本研究不予考慮。

表5.10 各待闢停車場興建期程及年度經費分配表

資料來源:本研究整理

第六章　結論與建議

6.1結論

1.本研究評估準則涵蓋交通、社會、政策、環境及營運等層面，較之以往僅著重於停車需供狀況、交通及環境衝擊等可見因素，更能忠實反應當今社會決策環境，及滿足主管機關實務所需。

2.公有停車場興建順位之評定，非個人專斷得以獨行，必須整合不同背景之意見納入決策參考。本研究之決策群體包含交通、都市計畫、停車及環境等方面之專家、學者及政府官員，採AHP法求得初步權重，若通過一致性檢定，再以Delphi法反覆徵詢決策成員之意見，直至意見趨於穩定，較之以往採單一方法決定權重，更能兼顧操作簡便及方法週延之效果，所求得之結果可靠度亦相對較高。

3.經由決策群體循環問卷所求得之準則權重顯示，在影響公有路外停車場興建順位之諸多因素中，以增進交通效益為首要考量，其次為反映民眾意願、最佳政策配合度及最小環境衝擊程度，而影響最輕微者為最大營運績效，蓋因決策成員多認為公有停車場係屬服務性設施，不應過於計較投資經濟效益之故。

4.就本研究選定之20處待闢停車場區位分析之，有闢建期限壓力且用地取得較容易之停車場用地，多位於新市區，因其道路服務水準較佳、大眾運輸班次密度較低，故興建順位往往較舊市區之待闢停車場為優先。

5.本研究屬應用導向，在簡便適用之前題下，以簡單加權法(SAW)來構建模式，因準則獨立客觀且權重求取週延，故興建順位評定結果，依既往經驗判斷頗為符合。

6.本研究所探討之停車場興建順位係著眼於「公有」，故特將主管機關各年度經費籌措情形納入考量，再據以排定興建期程，有別於以往僅列出各案之興建順序，故研究成果較能迎合政策推動之需。

7.經本研究分析發現，路外停車場設置後，尖峰進出場車流對於臨接道路交通會產生程度不等之干擾，故為降低此一交通衝擊與減少路邊停車對車流之影響，交通主管機關應依停車場法第十八條等相關規定，取消路外停車場周邊路段之停車位，並加強違規取締及拖吊。

6.2 建議

1.本研究所建立之各待闢停車場服務範圍內之停車供需資料，係結合台北市停車管理處八十二年度委託辦理之全市性調查及八十五年度之補充調查，相關資料對照統計費時，建議主管機關倘經費許可，每隔3~5年應進行全市性之停車供需狀況普查，以利有關研究之參採。

2.由本研究選定之各待闢停車場周邊停車供需調查資料顯示，區位屬舊市區者，其停車需供比(D/S)均大於1.0，究其原因，舊市區因開發時程早，人口集中且社經活動熱絡，再加上以往建築及都市計畫法令要求建物附設停車空間標準甚低，終致停車需供差距日劇。爰為紓解都市地區之停車問題，治本之道惟有從修法提高建物附設停車空間標準，責成建物新(改)建時自行設置足量停車位，如此再輔以相關停車策略，方能收立竿見影之效。

3.本研究在評估各待闢停車場用地取得難易程度時，限於資料取得不易，故僅以〝私有地比率〞及〝建物面積比率〞為衡量指標，建議後續研究可將其他影響因素納入考量。

4.本研究在推估各待闢停車場尖峰進出場車流量時，囿於國內土地使用分區混雜，特定之停車目的所具有之尖峰小時特性調查不易，爰直接引用國外CBD尖峰日進出場比例因子之平均值估計之，恐有高估之虞，建議後續研究倘有符合國內環境狀況之相關調查研究，宜酌予修正之。

5.本研究在探討大眾運輸之政策配合度時，囿於捷運初期路網尚未形成，且運量未達預期，而公車受交通狀況影響，班距甚不穩定，因此未以運能作為衡量指標，後續研究倘大眾運輸環境趨於穩定時，建議可將運能納入考量。

6.本研究所建立之評估準則及決策模式，其運算及推導過程簡易周詳，故可適用於國內其他都市，惟各評估準則運算之有關變數，應因地制宜予以必要之調整或修正。

7.由表6.8試擬之台北市停車場興建計畫中各年度總支出經費得知，受限於停車主管機關工程執行人力之不足，各年度實際支用於停車場工程及用地取得之總經費均未達年度可支用額度12億元，造成資金有閒置之情形。故為加速公有路外停車場之興建，建議可依工程實際執行之需，酌予增加主管機關工程人員編制，並檢討善用閒置資金，補貼投資者貸款利息或用地取得等有關成本費用，以落實獎勵投資之實質誘因，方能藉由民間力量之挹注，加速公共停車場之建設腳步。

參考文獻

1.台北市政府交通局，「台北市交通統計參考指標」，民國86年1月。

2.許添本等，「台北市停車場開發綜合研究」，台北市停車管理處委託中華民國運輸學會辦理，民國85年6月。

- 台北市政府交通局，「台北市交通資料快報」，民國86年3月。

4.台北市停車管理處，停車場相關法規彙編，台北，民國81年6月。

- 行政院，改善停車問題方案，台北，民國82年11月。

- 交通部，運輸政策白皮書，台北，民國84年5月。

7.台北市政府交通局，台北市停車政策白皮書，台北，民國85年3月。

- 交通部運輸研究所，停車場規劃手冊，台北，民國75年12月。

- 蕭再安等，「台北市八十二年度停車供需調查報告」，台北市停車管理處委託逢甲大學交通工程與管理學系辦理，民國82年6月

10.台北市停車管理處，「台北市停車場工程建設五年計畫84~88年度辦理工程項目所需經費明細表」，民國86年1月。

11.Sabah U. Randhawa and Thomas M. West. 〝An Intergrated Approach To Facility Location Problems〞, Computers ind. Engng Vol. 29, No.1-4, pp. 261-265, 1995.

- Hunt, J. D. and S. Teply, 〝A Nested Logit Model of Parking Location Choice〞, Transportation Research Part B-Methodological, 1993, Vol. 27, iss4, pp. 253-265.

- Bernada W. Taylor,III and Arthur J. Keown.〝Planning Urban Recreational Facilities with Integer Goal Programming〞, Journal of the Operational Research Society Vol.29, No.8, pp751-758, 1978.

- 蕭再安，「設施區位問題多目標決策之研究」，交通大學交通運輸研究所博士論文，民國81年6月。

- 陳惠國、陳育正、劉金維，「多屬性決策方法應用在駐車場站選址問題之研究」，第一屆機械設備論文集，1～35頁。

16.徐慶文，「路外停車場區位之研究」，淡江大學土木工程研究所碩士論文，民國83年6月。

17.羅永光，「台北市區停車問題改善方案之研究」，台北市道安會報顧問小組委託，民國75年3月。

- 蔡輝昇，「台北市停車問題改善方案之研究」，台北市道安會報顧問小組委託，民國76年2月。

- 吳水威、賴振財，「市中心區停車特性分析及停車績效函數之研究—以台中市市中心區停車係統為例」，中華民國運輸學會第二屆論文研討會論文集，民國76年12月。

20.林振揚，「公共路外停車場績效評估之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國81年6月。

21.邱慧燕，「台北市路外停車場闢建優先順序之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國79年6月。

22.曹勝雄、曾國雄，「ELECTRE多評準決策評估方法之應用比較－以停車場闢建優先順序之評估為例」，運輸季刊，第十四期，民國80年12月。

23.黃明正，「公有路外停車場興建之評選」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國83年6月。

24.林炳松，「路外停車場闢建優先順序之評估研究」，台灣大學土木工程研究所碩士論文，民國83年6月。

- 邱光輝，「台北市次要道路闢建優先順序之研究」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，79年6月。

- 許添本等，「台北市停車供需預測模式及本市街巷道路邊停車規劃檢測模式之研究」，台北市停車管理處委託中華民國運輸學會辦理，民國82年6月。

- 交通部運輸研究所，台灣地區五市一縣停車場整體規劃，台北，民國74年10月。

- 台北市政府都市發展局，台北市政府都市發展法規彙編，台北，民國83年6月。

- 黃台生等，「台北市整體運輸系統最佳管制之研究」，台北市政府交通局委託交通大學交通運輸研究所辦理，民國82年6月。

- Henry C. Perkins 著，空氣污染學，黃正義、黃炯昌譯述，科技圖書股份有限公司，台北，民國72年3月四版。

- 徐淵靜等，「路外停車場設置型式之比較研究」，台北市政府工務局新建工程處委託交通大學運輸管理研究所辦理，民國72年4月。

- 徐淵靜等，「台北停車場--停車場(塔)興建區位可行性規劃評估之研究」，台北市停車管理處委託交通大學交通運輸研究所辦理，民國85年11月。

- 台北市都市計畫委員會，台北市都市計畫參考圖集，台北，民國81年6月。

- 蕭再安等，「台北市公有路外停車場闢建順位評選模式之建立與應用研究」，台北市停車管理處委託海洋大學河海工程研究所辦理，(研究中)。

- 台北市政府都市發展局，「航空測量台北市數值地形圖二千分之一彩色地形圖集」，台北，民國84年3月。

- 呂秀玉，「模糊方法在質化評估準則之運用一以交通計畫土地徵收難易度為例」，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國85年6月。

- 大台北公車手冊，大輿出版社，台北，民國85年10月。

- 台北捷運公司，台北捷運指南，台北，民國85年12月。

- 王傳芳等，「市區交通管理準則之訂定研究」，台北市政府道安會報工作小組委託交通大學交通運輸研究所辦理，民國76年6月。

- 台北市交通管制工程處，八十五年度台北市交通量及特性調查(路口轉向，圓環路口轉向，聯外幹道部分)，民國85年6月。

- John M. Frantzeskakis, 「Traffic Flow Analysis for Dimensioning Entrances—Exits And Reservoir Space for Off-Street Parking」，ITE Journal May，1981，pp16-24.

- 台北市政府捷運工程局，「台北都會區整體運輸需求預測模式(TRTS III )校估報告(上)」，民國83年5月。

- 「行政院頒行—財物標準分類」，主計月報社，台北，民國79年修訂版。

44.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金業務報告及營業決算—中華民國八十五年度」。

- 曾國雄、鄧振源，多變量分析（Ι）－理論應用篇，台北，民國75年3月。

- 鄧振源、曾國雄，層級分析法(AHP)的內涵特性與應用，台北，民國78年6月。

- 林大煜、周永暉，「我國交通安全行政組織體系之研究」，運輸計畫季刊，第二十一卷，第三期，民國81年9月。

- 鄧振源，「多評準決策規劃方法之概念性分析」，交通運輸，第十二期，民國79年6月。

- 馮正民、陳勁甫，「評估準則權重之求算—折衷權重法」，交通運輸，第十四期，民國81年6月。

- 曾國雄、王榮祖，「公車系統績效評估之研究—AHP法與FMADM之應用」，中山管理評論，第二卷，第二期，民國83年6月。

51.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金業務報告及營業決算—中華民國八十二年度」。

52.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金業務報告及營業決算—中華民國八十三年度」。

53.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金業務報告及營業決算—中華民國八十四年度」。

54.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金附屬單位預算—中華民國八十六年度」。

55.台北市停車管理處，「台北市公有收費停車場基金附屬單位預算—中華民國八十七年度」。

簡   歷

姓 名：陳 元 彬

籍 貫：台灣省苗栗縣

生 日：52年9月23日

住 址：台北市信義區虎林街56巷12號

電 話：(宅)765-5920    (公)759-9680

學 歷：國立台北工專土木工程科

國立交通大學交通運輸研究所

經 歷：台北自來水事業處工程員

台北縣環境保護局稽查員

台北市停車管理處第一科科長

考 試：七十六年全國公務人員普通考試環境工程科及格

七十九年全國公務人員高等考試環境管理科及格